|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Новосибирской области от 05.02.2019 N 23-п (ред. от 27.12.2022) "Об утверждении краткосрочного (сроком на три года) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2020 - 2022 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 13.02.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 февраля 2019 г. N 23-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО (СРОКОМ НА ТРИ ГОДА) ПЛАНА

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2020 - 2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области  от 11.06.2019 [N 228-п](consultantplus://offline/ref=C356B20E44E5F3BE600B254DB6A5DDC14039ED75CECDAB0044D9732D9C230D96910E293935A3F417C546EB917E648694FC18124E6200D3D7FA10CCC2qAR7D), от 16.12.2019 [N 480-п](consultantplus://offline/ref=C356B20E44E5F3BE600B254DB6A5DDC14039ED75CECDAF0947D9732D9C230D96910E293935A3F417C546EB917E648694FC18124E6200D3D7FA10CCC2qAR7D), от 07.07.2020 [N 268-п](consultantplus://offline/ref=C356B20E44E5F3BE600B254DB6A5DDC14039ED75CECCAB0645D8732D9C230D96910E293935A3F417C546EB917E648694FC18124E6200D3D7FA10CCC2qAR7D),  от 10.11.2020 [N 469-п](consultantplus://offline/ref=C356B20E44E5F3BE600B254DB6A5DDC14039ED75CECCAF0141D8732D9C230D96910E293935A3F417C546EB917E648694FC18124E6200D3D7FA10CCC2qAR7D), от 22.06.2021 [N 228-п](consultantplus://offline/ref=C356B20E44E5F3BE600B254DB6A5DDC14039ED75CECBAB044FDB732D9C230D96910E293935A3F417C546EB917E648694FC18124E6200D3D7FA10CCC2qAR7D), от 07.12.2021 [N 502-п](consultantplus://offline/ref=C356B20E44E5F3BE600B254DB6A5DDC14039ED75CECBAD0244DE732D9C230D96910E293935A3F417C546EB917E648694FC18124E6200D3D7FA10CCC2qAR7D),  от 28.06.2022 [N 299-п](consultantplus://offline/ref=C356B20E44E5F3BE600B254DB6A5DDC14039ED75CECAA90346D4732D9C230D96910E293935A3F417C546EB917E648694FC18124E6200D3D7FA10CCC2qAR7D), от 08.11.2022 [N 523-п](consultantplus://offline/ref=C356B20E44E5F3BE600B254DB6A5DDC14039ED75CECAAD0340DA732D9C230D96910E293935A3F417C546EB917E648694FC18124E6200D3D7FA10CCC2qAR7D), от 27.12.2022 [N 631-п](consultantplus://offline/ref=C356B20E44E5F3BE600B254DB6A5DDC14039ED75CECAA3004ED8732D9C230D96910E293935A3F417C546EB917E648694FC18124E6200D3D7FA10CCC2qAR7D)) |  |

В соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C356B20E44E5F3BE600B255BA5C983C84A33B57BC8CFA0571A88757AC3730BC3C34E776077E4E716C758E99179q6RCD) Российской Федерации, [Законом](consultantplus://offline/ref=C356B20E44E5F3BE600B254DB6A5DDC14039ED75CECEA80647D5732D9C230D96910E293927A3AC1BC445F5917971D0C5BAq4RED) Новосибирской области от 05.07.2013 N 360-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный (сроком на три года) [план](#P32) реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2020 - 2022 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Семку С.Н.

Губернатор Новосибирской области

А.А.ТРАВНИКОВ

Утвержден

постановлением

Правительства Новосибирской области

от 05.02.2019 N 23-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ (СРОКОМ НА ТРИ ГОДА) ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2020 - 2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C356B20E44E5F3BE600B254DB6A5DDC14039ED75CECAA3004ED8732D9C230D96910E293935A3F417C546EB917D648694FC18124E6200D3D7FA10CCC2qAR7D) Правительства Новосибирской области  от 27.12.2022 N 631-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный идентификационный код многоквартирного дома | Уникальный идентификационный код конструктивного элемента или внутридомовой инженерной системы многоквартирного дома | Наименование муниципального образования | | Адрес многоквартирного дома | | | | Дата ввода МКД в эксплуатацию (год) | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (объекты общего имущества многоквартирного дома) | Год последнего капитального ремонта объекта общего имущества многоквартирного дома (в случае, если капитальный ремонт не проводился, устанавливается знак "-") | Износ объекта общего имущества многоквартирного дома, % [<\*>](#P78895) | Плановый год проведения капитального ремонта объекта общего имущества многоквартирного дома | Предельный срок проведения капитального ремонта объекта общего имущества многоквартирного дома (год) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту объекта общего имущества многоквартирного дома (руб.) | Источники финансирования, (руб.) | | | |
| район Новосибирской области (городской округ) | муниципальное образование | наименование населенного пункта | улица | номер дома | корпус | средства фондов капитального ремонта (средства собственников общего имущества в многоквартирном доме) | средства местного бюджета | средства областного бюджета | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 100050 | 110005009 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 13 |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 379 485,87 | 379 485,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100051 | 110005109 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 15 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 391 975,69 | 391 975,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100052 | 110005209 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 17 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 620 744,82 | 620 744,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100055 | 110005509 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 34 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 709 415,04 | 709 415,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100046 | 110004601 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7 |  | 1937 | Ремонт фасада | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 1 713 871,06 | 1 713 871,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113080 | 111308001 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Комарова ул | 25 |  | 1927 | Ремонт фасада | 2020 | 57 | 2020 | 2020 | 2 502 873,12 | 2 502 873,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113080 | 111308002 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Комарова ул | 25 |  | 1927 | Ремонт крыши | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 4 106 453,18 | 4 106 453,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113080 | 111308009 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Комарова ул | 25 |  | 1927 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 493 767,65 | 493 767,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113087 | 111308704 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 137 |  | 1926 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 109 865,12 | 109 865,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112132 | 111213204 | Барабинский р-н | Щербаковский сельсовет | Труновское ж/д ст | Северная ул | 7 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 92 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 832 207,60 | 832 207,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112133 | 111213304 | Барабинский р-н | Щербаковский сельсовет | Труновское ж/д ст | Северная ул | 9 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 93 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 847 849,26 | 847 849,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100333 | 110033301 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 30 |  | 1993 | Ремонт фасада | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 297 492,84 | 3 297 492,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100333 | 110033304 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 30 |  | 1993 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 622 599,21 | 622 599,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100368 | 110036801 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 2г |  | 1995 | Ремонт фасада | 2019 | 55 | 2020 | 2020 | 1 438 782,00 | 1 438 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100368 | 110036802 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 2г |  | 1995 | Ремонт крыши | 2019 | 60 | 2020 | 2020 | 1 581 065,00 | 1 581 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100368 | 110036810 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 2г |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 17 | 2020 | 2020 | 5 828 541,28 | 5 828 541,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100377 | 110037710 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Красный Сокол ул | 17 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 656 182,60 | 3 656 182,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100462 | 110046201 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 10/3 |  | 2007 | Ремонт фасада | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 426 387,07 | 426 387,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100462 | 110046204 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 10/3 |  | 2007 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 780 577,71 | 780 577,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100426 | 110042603 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 21 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 93 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 268 975,65 | 268 975,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100426 | 110042609 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 21 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 93 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 179 325,66 | 179 325,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100490 | 110049004 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Лунная ул | 17 |  | 1982 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 672 502,36 | 1 672 502,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100490 | 110049005 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Лунная ул | 17 |  | 1982 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 211 007,00 | 211 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100490 | 110049006 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Лунная ул | 17 |  | 1982 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 211 006,42 | 211 006,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100491 | 110049101 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Лунная ул | 19 |  | 1986 | Ремонт фасада | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 233 237,97 | 233 237,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100491 | 110049104 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Лунная ул | 19 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 576 959,31 | 576 959,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100509 | 110050901 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | М. Горького ул | 4 |  | 1997 | Ремонт фасада | 2018 | 35 | 2020 | 2020 | 1 438 134,87 | 1 438 134,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100536 | 110053604 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 28 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017 | 17 | 2020 | 2020 | 770 666,77 | 770 666,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100565 | 110056504 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 68 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 951 618,88 | 951 618,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100520 | 110052004 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017 | 5 | 2020 | 2020 | 800 448,20 | 800 448,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100598 | 110059801 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 101 |  | 1974 | Ремонт фасада | 2019 | 23 | 2020 | 2020 | 449 951,97 | 449 951,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100598 | 110059804 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 101 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 175 922,65 | 1 175 922,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100618 | 110061801 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Первомайская ул | 11 |  | 1997 | Ремонт фасада | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 509 767,36 | 509 767,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100618 | 110061805 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Первомайская ул | 11 |  | 1997 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 479 393,34 | 479 393,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100618 | 110061806 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Первомайская ул | 11 |  | 1997 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 785 913,07 | 785 913,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100629 | 110062903 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Первомайская ул | 127а |  | 2012 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 194 876,11 | 194 876,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100619 | 110061910 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Первомайская ул | 14 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 26 | 2020 | 2020 | 1 855 099,51 | 1 855 099,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100664 | 110066410 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Попова ул | 35 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 26 | 2020 | 2020 | 3 709 307,47 | 3 709 307,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100689 | 110068902 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Рогачева ул | 18а |  | 2007 | Ремонт крыши | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 304 363,54 | 1 304 363,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100681 | 110068101 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Рогачева ул | 22 |  | 1991 | Ремонт фасада | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 348 524,85 | 348 524,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100681 | 110068103 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Рогачева ул | 22 |  | 1991 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 519 564,62 | 519 564,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100709 | 110070901 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 19 |  | 2004 | Ремонт фасада | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 496 601,16 | 1 496 601,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100709 | 110070902 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 19 |  | 2004 | Ремонт крыши | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 558 895,61 | 558 895,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100709 | 110070904 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 19 |  | 2004 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 261 761,22 | 261 761,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100709 | 110070909 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 19 |  | 2004 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 662 867,76 | 2 662 867,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100715 | 110071501 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 19/1 |  | 2004 | Ремонт фасада | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 325 432,56 | 325 432,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100715 | 110071502 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 19/1 |  | 2004 | Ремонт крыши | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 660 805,52 | 660 805,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100715 | 110071504 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 19/1 |  | 2004 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 414 135,83 | 414 135,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100715 | 110071509 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 19/1 |  | 2004 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 69 521,82 | 69 521,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100712 | 110071201 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 23 |  | 1996 | Ремонт фасада | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 761 798,00 | 761 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100712 | 110071202 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 23 |  | 1996 | Ремонт крыши | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 777 247,27 | 2 777 247,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100700 | 110070001 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 3 |  | 2007 | Ремонт фасада | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 675 765,00 | 675 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100702 | 110070202 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 5 |  | 1996 | Ремонт крыши | 2018 | 35 | 2020 | 2020 | 1 308 581,38 | 1 308 581,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100929 | 110092907 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 10 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 30 | 2020 | 2020 | 303 871,00 | 303 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100965 | 110096507 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 15а |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 19 | 2020 | 2020 | 303 871,00 | 303 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100950 | 110095003 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 31 |  | 1980 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2018 | 21 | 2020 | 2020 | 874 454,00 | 874 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100950 | 110095007 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 31 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 21 | 2020 | 2020 | 568 730,00 | 568 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100971 | 110097102 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 33а |  | 1991 | Ремонт крыши | 2019 | 9 | 2020 | 2020 | 736 967,00 | 736 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100961 | 110096110 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 56 |  | 1997 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 27 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 410 707,14 | 2 410 707,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101008 | 110100806 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Подгорный мкр | 46в |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2018 | 10 | 2020 | 2020 | 150 219,00 | 150 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101008 | 110100807 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Подгорный мкр | 46в |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2017 | 10 | 2020 | 2020 | 275 023,00 | 275 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101223 | 110122302 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 18 |  | 1966 | Ремонт крыши | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 4 242 784,31 | 4 242 784,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101197 | 110119701 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Чайковского ул | 47а |  | 1983 | Ремонт фасада | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 1 586 244,80 | 1 586 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101197 | 110119702 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Чайковского ул | 47а |  | 1983 | Ремонт крыши | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 2 816 780,73 | 2 816 780,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101237 | 110123702 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Шипуновский мкр | 1 |  | 1983 | Ремонт крыши | 2020 | 8 | 2020 | 2020 | 5 265 703,48 | 5 265 703,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101251 | 110125102 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Юбилейный пр-кт | 21 |  | 1991 | Ремонт крыши | 2018 | 5 | 2020 | 2020 | 893 930,18 | 893 930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101298 | 110129802 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 1а |  | 1980 | Ремонт крыши | 2020 | 20 | 2020 | 2020 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101275 | 110127501 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 27 |  | 1999 | Ремонт фасада | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 386 401,00 | 386 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101276 | 110127603 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 30 |  | 1996 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | 499 988,87 | 499 988,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101277 | 110127702 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 32 |  | 1991 | Ремонт крыши | 2017 | 5 | 2020 | 2020 | 2 467 154,84 | 2 467 154,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101277 | 110127703 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 32 |  | 1991 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2018 | 5 | 2020 | 2020 | 1 320 000,23 | 1 320 000,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101277 | 110127707 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 32 |  | 1991 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2017 | 5 | 2020 | 2020 | 852 778,00 | 852 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101882 | 110188209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1905 года ул | 17/1 |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 613 563,02 | 1 613 563,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101882 | 110188210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1905 года ул | 17/1 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 10 502 896,23 | 10 502 896,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101884 | 110188410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1905 года ул | 17/2 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 12 779 876,74 | 12 779 876,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101875 | 110187504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1905 года ул | 28 |  | 1979 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 3 799 015,80 | 3 799 015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101876 | 110187602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1905 года ул | 30 |  | 1979 | Ремонт крыши | 2018 | 16 | 2020 | 2020 | 3 399 945,80 | 3 399 945,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101881 | 110188101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1905 года ул | 87 |  | 1973 | Ремонт фасада | 2019 | 5 | 2020 | 2020 | 792 651,83 | 792 651,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101881 | 110188103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1905 года ул | 87 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2018 | 5 | 2020 | 2020 | 745 829,62 | 745 829,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101895 | 110189505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Мира пер | 4 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 156 927,34 | 156 927,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101895 | 110189507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Мира пер | 4 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 180 960,79 | 180 960,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101954 | 110195402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 33/1 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 70 | 2020 | 2020 | 1 525 758,05 | 1 525 758,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101954 | 110195403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 33/1 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 67 | 2020 | 2020 | 221 530,07 | 221 530,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101954 | 110195409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 33/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 158 421,57 | 158 421,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107560 | 110756009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 41 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2020 | 141 925,07 | 141 925,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101952 | 110195202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 43 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 175 969,15 | 1 175 969,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101952 | 110195203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 43 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 144 421,53 | 144 421,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101952 | 110195204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 43 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 383 113,40 | 383 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101952 | 110195205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 43 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 56 554,30 | 56 554,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101952 | 110195206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 43 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 50 424,45 | 50 424,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101952 | 110195207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 43 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 58 666,95 | 58 666,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108815 | 110881503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 20 Партсъезда ул | 12 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 54 | 2020 | 2020 | 641 702,30 | 641 702,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108815 | 110881509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 20 Партсъезда ул | 12 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 54 | 2020 | 2020 | 687 420,81 | 687 420,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108810 | 110881001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 20 Партсъезда ул | 7 |  | 1946 | Ремонт фасада | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 773 777,59 | 1 773 777,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108812 | 110881204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 20 Партсъезда ул | 9 |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 58 | 2020 | 2020 | 684 293,46 | 684 293,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108812 | 110881207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 20 Партсъезда ул | 9 |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 58 | 2020 | 2020 | 100 078,83 | 100 078,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102010 | 110201003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 4 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 38 | 2020 | 2020 | 1 151 788,92 | 1 151 788,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102011 | 110201101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 7 |  | 1954 | Ремонт фасада | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 5 659 318,60 | 5 659 318,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102011 | 110201103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 7 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 824 024,37 | 824 024,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102011 | 110201104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 7 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 1 121 126,93 | 1 121 126,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102011 | 110201105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 7 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 249 128,21 | 249 128,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102011 | 110201106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 7 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 365 715,84 | 365 715,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102011 | 110201107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 7 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 327 307,76 | 327 307,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102011 | 110201109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 7 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 1 156 932,33 | 1 156 932,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101993 | 110199302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Мира пер | 4 |  | 1950 | Ремонт крыши | 2020 | 15 | 2020 | 2020 | 5 179 872,62 | 5 179 872,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102981 | 110298109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Воинская ул | 55 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 70 | 2020 | 2020 | 234 715,19 | 234 715,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102055 | 110205509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 20 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 42 | 2020 | 2020 | 231 172,72 | 231 172,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102071 | 110207102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Шевцовой ул | 31 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 1 641 523,65 | 1 641 523,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102102 | 110210201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Крашенинникова пер | 10 |  | 1940 | Ремонт фасада | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 2 959 404,32 | 2 959 404,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102080 | 110208002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Крашенинникова пер | 5 |  | 1955 | Ремонт крыши | 2020 | 52 | 2020 | 2020 | 4 120 940,20 | 4 120 940,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107576 | 110757602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 40 лет Комсомола ул | 3 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2020 | 49 | 2020 | 2020 | 1 720 053,67 | 1 720 053,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102161 | 110216104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 9-й Гвардейской Дивизии ул | 17 |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 21 | 2020 | 2020 | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102167 | 110216701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 9-й Гвардейской Дивизии ул | 26 |  | 1982 | Ремонт фасада | 2017 | 15 | 2020 | 2020 | 998 429,68 | 998 429,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102167 | 110216704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 9-й Гвардейской Дивизии ул | 26 |  | 1982 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017 | 16 | 2020 | 2020 | 898 787,53 | 898 787,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107589 | 110758902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/5 |  | 1962 | Ремонт крыши | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 3 916 313,24 | 3 916 313,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107590 | 110759002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/6 |  | 1961 | Ремонт крыши | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 4 065 370,20 | 4 065 370,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102196 | 110219603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 13а |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 39 | 2020 | 2020 | 1 589 462,93 | 1 589 462,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102188 | 110218807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 14 |  | 1942 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2017 | 40 | 2020 | 2020 | 288 728,00 | 288 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102189 | 110218902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 15 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 11 421 606,12 | 11 421 606,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102189 | 110218904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 15 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 35 | 2020 | 2020 | 3 821 498,71 | 3 821 498,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102189 | 110218905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 15 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 35 | 2020 | 2020 | 876 090,87 | 876 090,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102189 | 110218906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 15 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 35 | 2020 | 2020 | 891 898,90 | 891 898,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102189 | 110218907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 15 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 35 | 2020 | 2020 | 1 934 316,40 | 1 934 316,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102193 | 110219302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 2/1 |  | 1964 | Ремонт крыши | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 4 024 156,58 | 4 024 156,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102204 | 110220402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 148 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 51 | 2020 | 2020 | 2 365 468,80 | 2 365 468,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107600 | 110760010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 10 |  | 1971 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 6 | 2020 | 2020 | 1 832 182,31 | 1 832 182,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107601 | 110760109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 11 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2018 | 9 | 2020 | 2020 | 2 434 360,96 | 2 434 360,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107602 | 110760210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 12 |  | 1969 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 1 830 206,47 | 1 830 206,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107607 | 110760702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 7/1 |  | 1983 | Ремонт крыши | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 088 020,75 | 1 088 020,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107607 | 110760704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 7/1 |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 471 592,47 | 471 592,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107607 | 110760705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 7/1 |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 1 882 940,40 | 1 882 940,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107607 | 110760706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 7/1 |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 646 286,44 | 646 286,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102259 | 110225909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аксенова ул | 29 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 666 286,93 | 666 286,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102269 | 110226903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 16 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 31 | 2020 | 2020 | 671 139,53 | 671 139,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102269 | 110226909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 16 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 605 891,95 | 605 891,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102275 | 110227502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 16а |  | 1954 | Ремонт крыши | 2021 | 45 | 2020 | 2020 | 6 167 785,43 | 6 167 785,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102272 | 110227201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 22 |  | 1953 | Ремонт фасада | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 5 006 751,45 | 5 006 751,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102341 | 110234102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 25 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 585 419,19 | 1 585 419,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102342 | 110234202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 26 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 567 612,55 | 1 567 612,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102343 | 110234309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 29 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 182 616,62 | 182 616,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102327 | 110232702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 3 |  | 1951 | Ремонт крыши | 2020 | 44 | 2020 | 2020 | 5 694 078,97 | 5 694 078,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102345 | 110234502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 31 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 1 688 302,77 | 1 688 302,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102347 | 110234701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 34 |  | 1958 | Ремонт фасада | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 951 393,29 | 951 393,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102419 | 110241903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бардина ул | 10 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 261 919,34 | 1 261 919,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102419 | 110241909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бардина ул | 10 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2020 | 606 139,77 | 606 139,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102445 | 110244502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Баумана ул | 3/4 |  | 2012 | Ремонт крыши | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 538 864,69 | 1 538 864,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102453 | 110245309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Белинского ул | 3 |  | 1990 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 5 163 512,24 | 5 163 512,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102460 | 110246002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Беловежская ул | 52 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 3 548 277,56 | 3 548 277,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102477 | 110247704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Березовая ул | 3 |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2018 | 5 | 2020 | 2020 | 1 868 769,41 | 1 868 769,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102477 | 110247705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Березовая ул | 3 |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2018 | 5 | 2020 | 2020 | 249 189,84 | 249 189,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102477 | 110247706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Березовая ул | 3 |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2018 | 5 | 2020 | 2020 | 249 189,84 | 249 189,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102477 | 110247707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Березовая ул | 3 |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2018 | 5 | 2020 | 2020 | 766 850,02 | 766 850,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102480 | 110248001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Березовая ул | 7 |  | 1988 | Ремонт фасада | 2019 | 12 | 2020 | 2020 | 708 616,08 | 708 616,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102479 | 110247901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Березовая ул | 7/1 |  | 1988 | Ремонт фасада | 2019 | 11 | 2020 | 2020 | 839 433,61 | 839 433,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102496 | 110249602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 27 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 946 148,90 | 1 946 148,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102496 | 110249609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 27 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 190 455,31 | 190 455,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102503 | 110250302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 29а |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 2 341 880,37 | 2 341 880,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102503 | 110250304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 29а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 709 675,66 | 709 675,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102503 | 110250305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 29а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 172 687,90 | 172 687,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102503 | 110250306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 29а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 149 959,84 | 149 959,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102504 | 110250402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 31а |  | 1959 | Ремонт крыши | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 1 780 667,97 | 1 780 667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102488 | 110248804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 7 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 335 638,98 | 1 335 638,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102488 | 110248805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 7 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 172 474,26 | 172 474,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102488 | 110248806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 7 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 116 202,16 | 116 202,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102488 | 110248807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 7 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 527 890,25 | 527 890,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102489 | 110248905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 9 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 149 662,78 | 149 662,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102489 | 110248906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 9 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 154 661,10 | 154 661,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102489 | 110248907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 9 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 340 670,89 | 340 670,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102568 | 110256804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 18 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 562 686,63 | 1 562 686,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102597 | 110259703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 20/1 |  | 1959 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 41 | 2020 | 2020 | 1 085 589,73 | 1 085 589,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102597 | 110259709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 20/1 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 1 672 960,81 | 1 672 960,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102578 | 110257803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 34 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 546 277,60 | 1 546 277,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102578 | 110257805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 34 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 389 296,44 | 389 296,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102578 | 110257806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 34 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 498 562,73 | 498 562,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102578 | 110257807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 34 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 206 665,80 | 206 665,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102578 | 110257809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 34 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 390 539,99 | 1 390 539,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102582 | 110258202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 39 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2021 | 50 | 2020 | 2020 | 11 193 037,21 | 11 193 037,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102582 | 110258209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 39 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 53 | 2020 | 2020 | 3 899 215,28 | 3 899 215,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102586 | 110258605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 45 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 575 786,75 | 575 786,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102586 | 110258606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 45 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 502 834,65 | 502 834,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102586 | 110258607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 45 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 527 945,87 | 527 945,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102586 | 110258609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 45 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 106 882,87 | 1 106 882,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107626 | 110762601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 47 |  | 1951 | Ремонт фасада | 2020 | 51 | 2020 | 2020 | 5 331 782,56 | 5 331 782,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102607 | 110260703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 59/1 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 798 650,44 | 798 650,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102607 | 110260704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 59/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 361 862,62 | 1 361 862,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102607 | 110260705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 59/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 317 074,65 | 317 074,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102607 | 110260706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 59/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 412 981,16 | 412 981,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102607 | 110260707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 59/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 348 744,46 | 348 744,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102607 | 110260709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 59/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 931 431,20 | 931 431,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102391 | 110239101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 75 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2020 | 20 | 2020 | 2020 | 2 096 188,56 | 2 096 188,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102392 | 110239201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 77 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2020 | 20 | 2020 | 2020 | 2 857 024,08 | 2 857 024,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102392 | 110239209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 77 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 25 | 2020 | 2020 | 563 524,91 | 563 524,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102393 | 110239301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 79 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2020 | 20 | 2020 | 2020 | 2 123 229,97 | 2 123 229,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102393 | 110239304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 79 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 27 | 2020 | 2020 | 630 701,17 | 630 701,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102393 | 110239305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 79 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 25 | 2020 | 2020 | 96 720,94 | 96 720,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102393 | 110239306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 79 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 25 | 2020 | 2020 | 154 489,43 | 154 489,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102393 | 110239307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 79 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 25 | 2020 | 2020 | 245 650,68 | 245 650,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102393 | 110239309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 79 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 25 | 2020 | 2020 | 201 328,70 | 201 328,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108159 | 110815909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 157 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 183 875,64 | 183 875,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102367 | 110236704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 198 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2018 | 18 | 2020 | 2020 | 1 513 174,84 | 1 513 174,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102367 | 110236710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 198 |  | 1970 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 18 | 2020 | 2020 | 7 197 545,68 | 7 197 545,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102377 | 110237702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 228 |  | 1977 | Ремонт крыши | 2019 | 20 | 2020 | 2020 | 4 926 815,14 | 4 926 815,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102647 | 110264702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 266/2 |  | 1983 | Ремонт крыши | 2019 | 14 | 2020 | 2020 | 4 774 843,00 | 4 774 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102664 | 110266402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 1 |  | 1955 | Ремонт крыши | 2020 | 58 | 2020 | 2020 | 1 952 538,54 | 1 952 538,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102665 | 110266502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 3 |  | 1955 | Ремонт крыши | 2020 | 62 | 2020 | 2020 | 1 834 059,54 | 1 834 059,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102676 | 110267609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 28 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 256 418,71 | 256 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102717 | 110271703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 12 |  | 1949 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 48 | 2020 | 2020 | 760 463,94 | 760 463,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102719 | 110271911 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 14 |  | 1950 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 | 70 | 2020 | 2020 | 11 881 488,50 | 11 881 488,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102727 | 110272702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 22 |  | 1950 | Ремонт крыши | 2020 | 30 | 2020 | 2020 | 6 010 805,35 | 6 010 805,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102731 | 110273102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 27 |  | 1951 | Ремонт крыши | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 3 510 111,60 | 3 510 111,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103061 | 110306101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | В. Высоцкого ул | 39/4 |  | 1990 | Ремонт фасада | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 504 011,75 | 504 011,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103061 | 110306103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | В. Высоцкого ул | 39/4 |  | 1990 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 59 559,00 | 59 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103045 | 110304503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | В. Высоцкого ул | 5 |  | 1989 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 422 000,00 | 1 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102789 | 110278901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 6 |  | 1957 | Ремонт фасада | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 730 138,84 | 730 138,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102789 | 110278909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 6 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 158 231,68 | 158 231,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102831 | 110283102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 41 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 5 496 787,11 | 5 496 787,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102835 | 110283502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 49 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 5 200 582,76 | 5 200 582,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102836 | 110283602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 51 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 6 225 313,78 | 6 225 313,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102836 | 110283609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 51 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 30 | 2020 | 2020 | 1 381 126,32 | 1 381 126,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102859 | 110285902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 75/1 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2020 | 20 | 2020 | 2020 | 6 147 077,28 | 6 147 077,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102859 | 110285909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 75/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 1 296 810,01 | 1 296 810,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102845 | 110284510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул/Тульская ул | 85/90 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 11 | 2020 | 2020 | 19 364 296,27 | 19 364 296,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102869 | 110286909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 18 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 562 895,32 | 1 562 895,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112457 | 111245702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 24 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 6 871 456,14 | 6 871 456,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112457 | 111245704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 24 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 687 343,67 | 2 687 343,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112457 | 111245705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 24 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 235 779,19 | 235 779,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112457 | 111245706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 24 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 070 513,30 | 2 070 513,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112457 | 111245707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 24 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 344 839,65 | 344 839,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102915 | 110291501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 14 |  | 1964 | Ремонт фасада | 2020 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 268 072,61 | 2 268 072,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102942 | 110294202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2020 | 20 | 2020 | 2020 | 5 016 206,75 | 5 016 206,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102936 | 110293609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 4 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 977 984,34 | 977 984,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102938 | 110293803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 6 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 52 | 2020 | 2020 | 891 171,17 | 891 171,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102938 | 110293809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 6 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 847 358,08 | 847 358,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102952 | 110295209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 2 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 244 596,11 | 244 596,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107309 | 110730909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного санатория Ельцовка тер | 144 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 21 | 2020 | 2020 | 423 103,43 | 423 103,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102991 | 110299102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль ул | 11 |  | 1973 | Ремонт крыши | 2019 | 15 | 2020 | 2020 | 3 591 317,21 | 3 591 317,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102995 | 110299510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль ул | 4/1 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 9 | 2020 | 2020 | 7 384 466,05 | 7 384 466,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108274 | 110827402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 101/1 |  | 1988 | Ремонт крыши | 2019 | 13 | 2020 | 2020 | 2 806 710,23 | 2 806 710,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108280 | 110828009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 105/1 |  | 1990 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 1 960 463,24 | 1 960 463,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103066 | 110306605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 6 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 44 | 2020 | 2020 | 417 459,94 | 417 459,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103066 | 110306606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 6 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 44 | 2020 | 2020 | 443 269,49 | 443 269,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103066 | 110306607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 6 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 44 | 2020 | 2020 | 1 092 236,25 | 1 092 236,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103090 | 110309002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Галилея ул | 5 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 2 208 663,72 | 2 208 663,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103090 | 110309003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Галилея ул | 5 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 47 | 2020 | 2020 | 175 105,21 | 175 105,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103090 | 110309009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Галилея ул | 5 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 208 295,05 | 208 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103096 | 110309602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Галущака ул | 7 |  | 2000 | Ремонт крыши | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 318 090,26 | 1 318 090,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108289 | 110828903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 3 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2016 | 8 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 303 728,30 | 303 728,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108291 | 110829104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 5 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017 | 5 | 2020 | 2020 | 532 742,84 | 532 742,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103109 | 110310902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 17 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 1 591 028,83 | 1 591 028,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103109 | 110310904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 17 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 206 751,22 | 206 751,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103110 | 110311002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 19 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 1 574 774,81 | 1 574 774,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103110 | 110311004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 19 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 279 858,49 | 279 858,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103110 | 110311007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 19 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 36 089,87 | 36 089,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103102 | 110310202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 3 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 2 946 729,77 | 2 946 729,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103102 | 110310204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 468 400,49 | 468 400,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103102 | 110310205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 177 732,67 | 177 732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103102 | 110310206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 170 943,29 | 170 943,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103102 | 110310207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 79 050,59 | 79 050,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103114 | 110311409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 31 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 211 174,65 | 211 174,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103118 | 110311802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 50 |  | 1951 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 2 216 888,86 | 2 216 888,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103121 | 110312102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 4 |  | 1968 | Ремонт крыши | 2008 | 33 | 2020 | 2020 | 226 741,20 | 226 741,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103144 | 110314404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Революции ул | 13 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 42 | 2020 | 2020 | 866 050,73 | 866 050,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103144 | 110314409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Революции ул | 13 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 42 | 2020 | 2020 | 1 737 381,58 | 1 737 381,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103175 | 110317510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Революции ул | 32/2 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 5 840 324,95 | 5 840 324,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107680 | 110768002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 202 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 5 539 689,08 | 5 539 689,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107686 | 110768601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 215 |  | 1954 | Ремонт фасада | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 2 668 135,82 | 2 668 135,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107686 | 110768603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 215 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 46 | 2020 | 2020 | 1 090 326,91 | 1 090 326,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107686 | 110768609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 215 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 548 512,28 | 548 512,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107687 | 110768703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 219 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 51 | 2020 | 2020 | 1 027 694,02 | 1 027 694,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107687 | 110768709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 219 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 51 | 2020 | 2020 | 509 183,36 | 509 183,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103274 | 110327404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 47а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 2 851 312,15 | 2 851 312,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103274 | 110327405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 47а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 387 402,78 | 387 402,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103274 | 110327406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 47а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 439 381,64 | 439 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103274 | 110327407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 47а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 780 688,80 | 780 688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103274 | 110327409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 47а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 264 182,64 | 1 264 182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103283 | 110328302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горбаня ул | 20 |  | 1950 | Ремонт крыши | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 4 696 061,76 | 4 696 061,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103314 | 110331402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 52 |  | 2001 | Ремонт крыши | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 4 201 548,82 | 4 201 548,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103309 | 110330901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 8а |  | 2008 | Ремонт фасада | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 5 586 258,88 | 5 586 258,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103309 | 110330902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 8а |  | 2008 | Ремонт крыши | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 800 381,54 | 800 381,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103309 | 110330903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 8а |  | 2008 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 200 247,41 | 200 247,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103395 | 110339503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гурьевская ул | 37 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103399 | 110339902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродский Тракт ул | 1 |  | 1957 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 2 101 536,86 | 2 101 536,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103477 | 110347707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 36 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 28 | 2020 | 2020 | 260 874,15 | 260 874,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103525 | 110352505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дениса Давыдова ул | 1 |  | 1984 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 23 | 2020 | 2020 | 1 113 823,00 | 1 113 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103525 | 110352506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дениса Давыдова ул | 1 |  | 1984 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2019 | 23 | 2020 | 2020 | 2 598 352,00 | 2 598 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103526 | 110352609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дениса Давыдова ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 965 701,17 | 965 701,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103536 | 110353603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дениса Давыдова ул | 2а |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 44 | 2020 | 2020 | 1 199 182,02 | 1 199 182,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103536 | 110353609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дениса Давыдова ул | 2а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 1 012 476,88 | 1 012 476,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103527 | 110352703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дениса Давыдова ул | 4 |  | 1951 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 2 463 177,00 | 2 463 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103539 | 110353901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дениса Давыдова ул | 8а |  | 1951 | Ремонт фасада | 2020 | 30 | 2020 | 2020 | 3 912 048,16 | 3 912 048,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103539 | 110353909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дениса Давыдова ул | 8а |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 770 334,90 | 770 334,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103555 | 110355504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 46 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017 | 15 | 2020 | 2020 | 911 683,21 | 911 683,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103555 | 110355505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 46 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017 | 15 | 2020 | 2020 | 170 182,09 | 170 182,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103555 | 110355506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 46 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017 | 15 | 2020 | 2020 | 389 835,66 | 389 835,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114544 | 111454405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул/Красный пр-кт | 6/51/5 |  | 1934 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 37 | 2020 | 2020 | 446 631,53 | 446 631,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114544 | 111454406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул/Красный пр-кт | 6/51/5 |  | 1934 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 37 | 2020 | 2020 | 446 631,54 | 446 631,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114544 | 111454407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул/Красный пр-кт | 6/51/5 |  | 1934 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 37 | 2020 | 2020 | 2 288 052,32 | 2 288 052,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106396 | 110639603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 2а |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 44 | 2020 | 2020 | 1 409 656,03 | 1 409 656,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106396 | 110639604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 2а |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 44 | 2020 | 2020 | 1 765 506,30 | 1 765 506,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106396 | 110639605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 2а |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 44 | 2020 | 2020 | 369 149,12 | 369 149,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106396 | 110639606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 2а |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 44 | 2020 | 2020 | 375 106,20 | 375 106,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106396 | 110639607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 2а |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 44 | 2020 | 2020 | 316 416,29 | 316 416,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106396 | 110639609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 2а |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 44 | 2020 | 2020 | 915 729,53 | 915 729,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106399 | 110639901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 3а |  | 1949 | Ремонт фасада | 2020 | 51 | 2020 | 2020 | 4 511 594,43 | 4 511 594,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106366 | 110636602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 49 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 4 568 437,18 | 4 568 437,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106404 | 110640402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 7а |  | 1953 | Ремонт крыши | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 2 604 555,41 | 2 604 555,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106404 | 110640409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 7а |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 279 778,84 | 279 778,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103586 | 110358602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 14 |  | 1983 | Ремонт крыши | 2019 | 15 | 2020 | 2020 | 2 187 843,60 | 2 187 843,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103609 | 110360903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 31 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 498 658,69 | 498 658,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103616 | 110361602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 47 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 6 132 311,18 | 6 132 311,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103624 | 110362402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Шамшурина ул | 47б |  | 1949 | Ремонт крыши | 2020 | 56 | 2020 | 2020 | 4 400 365,57 | 4 400 365,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103624 | 110362403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Шамшурина ул | 47б |  | 1949 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 56 | 2020 | 2020 | 776 014,13 | 776 014,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103624 | 110362404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Шамшурина ул | 47б |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 56 | 2020 | 2020 | 1 532 358,83 | 1 532 358,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103624 | 110362405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Шамшурина ул | 47б |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 56 | 2020 | 2020 | 332 501,62 | 332 501,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103624 | 110362406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Шамшурина ул | 47б |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 56 | 2020 | 2020 | 160 856,30 | 160 856,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103624 | 110362407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Шамшурина ул | 47б |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 56 | 2020 | 2020 | 442 519,97 | 442 519,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103624 | 110362409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Шамшурина ул | 47б |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 56 | 2020 | 2020 | 1 354 671,10 | 1 354 671,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103629 | 110362909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 14 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 2 804 209,99 | 2 804 209,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107731 | 110773102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Доватора ул | 19/4 |  | 1976 | Ремонт крыши | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 679 128,04 | 3 679 128,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103746 | 110374602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 16 |  | 1981 | Ремонт крыши | 2020 | 20 | 2020 | 2020 | 7 891 578,75 | 7 891 578,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103760 | 110376004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 181 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 44 | 2020 | 2020 | 1 100 386,75 | 1 100 386,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103760 | 110376005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 181 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 44 | 2020 | 2020 | 686 098,82 | 686 098,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103760 | 110376006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 181 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 44 | 2020 | 2020 | 557 784,79 | 557 784,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103760 | 110376007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 181 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 44 | 2020 | 2020 | 945 350,62 | 945 350,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103765 | 110376502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 258 |  | 1983 | Ремонт крыши | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 8 934 703,05 | 8 934 703,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103797 | 110379702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 4а |  | 1950 | Ремонт крыши | 2020 | 51 | 2020 | 2020 | 1 757 508,83 | 1 757 508,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107745 | 110774510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 27 |  | 1968 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 068 304,32 | 2 068 304,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107743 | 110774302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 9 |  | 1955 | Ремонт крыши | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 283 708,75 | 3 283 708,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107743 | 110774304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 9 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 491 107,79 | 491 107,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103927 | 110392705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 12 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 20 | 2020 | 2020 | 432 307,40 | 432 307,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103927 | 110392706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 12 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2019 | 20 | 2020 | 2020 | 554 245,40 | 554 245,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103927 | 110392707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 12 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2017 | 20 | 2020 | 2020 | 219 163,92 | 219 163,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103954 | 110395402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 64 |  | 1986 | Ремонт крыши | 2018 | 16 | 2020 | 2020 | 3 196 725,83 | 3 196 725,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103956 | 110395607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 68 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 625 124,70 | 625 124,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103957 | 110395702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 70 |  | 1972 | Ремонт крыши | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 4 147 857,60 | 4 147 857,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103958 | 110395802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 72 |  | 1971 | Ремонт крыши | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 1 299 596,40 | 1 299 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103995 | 110399501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 18 |  | 1972 | Ремонт фасада | 2017 | 24 | 2020 | 2020 | 675 765,00 | 675 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103990 | 110399001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 8 |  | 1973 | Ремонт фасада | 2019 | 30 | 2020 | 2020 | 782 842,36 | 782 842,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104019 | 110401901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зеленая Горка ул | 11/1 |  | 2001 | Ремонт фасада | 2019 | 15 | 2020 | 2020 | 1 127 762,97 | 1 127 762,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104019 | 110401903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зеленая Горка ул | 11/1 |  | 2001 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 15 | 2020 | 2020 | 264 002,91 | 264 002,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104010 | 110401001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зеленая Горка ул | 7 |  | 1995 | Ремонт фасада | 2019 | 15 | 2020 | 2020 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104017 | 110401701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зеленая Горка ул | 7/1 |  | 1995 | Ремонт фасада | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 476 256,00 | 476 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104025 | 110402510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Земнухова ул | 8 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 12 | 2020 | 2020 | 4 136 608,64 | 4 136 608,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104033 | 110403309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Знаменская ул | 12 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 187 652,15 | 187 652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104135 | 110413502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 119 |  | 1967 | Ремонт крыши | 2019 | 20 | 2020 | 2020 | 3 399 997,80 | 3 399 997,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104194 | 110419402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 271 |  | 1973 | Ремонт крыши | 2019 | 25 | 2020 | 2020 | 2 788 899,00 | 2 788 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104085 | 110408502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 42 |  | 1977 | Ремонт крыши | 2019 | 35 | 2020 | 2020 | 1 833 884,18 | 1 833 884,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104222 | 110422201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 13 |  | 1967 | Ремонт фасада | 2019 | 21 | 2020 | 2020 | 1 492 987,55 | 1 492 987,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104247 | 110424702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 28а |  | 1981 | Ремонт крыши | 2018 | 30 | 2020 | 2020 | 2 538 407,85 | 2 538 407,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107484 | 110748409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каменская ул/Орджоникидзе ул/Трудовая ул | 38/39/8 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 936 258,17 | 936 258,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104383 | 110438309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 39 | 2020 | 2020 | 1 305 522,83 | 1 305 522,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104413 | 110441307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Киевская ул | 10 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 11 | 2020 | 2020 | 466 200,00 | 466 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104417 | 110441702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Киевская ул | 14 |  | 1986 | Ремонт крыши | 2018 | 15 | 2020 | 2020 | 1 215 414,16 | 1 215 414,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104417 | 110441704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Киевская ул | 14 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 15 | 2020 | 2020 | 967 440,20 | 967 440,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104417 | 110441707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Киевская ул | 14 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 15 | 2020 | 2020 | 177 739,04 | 177 739,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104422 | 110442202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Киевская ул | 20 |  | 1979 | Ремонт крыши | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 6 737 355,10 | 6 737 355,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104427 | 110442702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Киевская ул | 28 |  | 1979 | Ремонт крыши | 2019 | 20 | 2020 | 2020 | 1 580 187,60 | 1 580 187,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108366 | 110836605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 319 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 275 145,55 | 275 145,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108366 | 110836606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 319 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 358 817,49 | 358 817,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108366 | 110836607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 319 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 179 448,23 | 179 448,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108368 | 110836802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 349 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 2 014 195,04 | 2 014 195,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108369 | 110836902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 353 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 1 997 232,86 | 1 997 232,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104532 | 110453210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Комсомольская ул | 21 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 7 | 2020 | 2020 | 7 102 491,14 | 7 102 491,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104546 | 110454611 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 27 |  | 1963 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 | 31 | 2020 | 2020 | 5 883 487,29 | 5 883 487,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104601 | 110460103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 11 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 42 | 2020 | 2020 | 1 827 777,70 | 1 827 777,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104601 | 110460104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 11 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 42 | 2020 | 2020 | 2 245 709,72 | 2 245 709,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104601 | 110460107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 11 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 42 | 2020 | 2020 | 533 208,62 | 533 208,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104605 | 110460503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 15 |  | 1950 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 57 | 2020 | 2020 | 963 962,45 | 963 962,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104616 | 110461602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 31 |  | 1968 | Ремонт крыши | 2020 | 30 | 2020 | 2020 | 4 816 020,06 | 4 816 020,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104632 | 110463203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 7/1 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 51 | 2020 | 2020 | 1 412 011,14 | 1 412 011,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104632 | 110463209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 7/1 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 793 801,95 | 793 801,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104671 | 110467105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 58 697,50 | 58 697,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104671 | 110467106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 52 224,82 | 52 224,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104671 | 110467107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 81 915,67 | 81 915,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104672 | 110467205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 40 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 66 | 2020 | 2020 | 32 466,67 | 32 466,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104672 | 110467206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 40 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 66 | 2020 | 2020 | 42 997,78 | 42 997,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104672 | 110467207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 40 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 66 | 2020 | 2020 | 49 528,01 | 49 528,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107816 | 110781610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 58 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 11 | 2020 | 2020 | 8 755 531,66 | 8 755 531,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104702 | 110470202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноярская ул | 32 |  | 1982 | Ремонт крыши | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 1 370 667,00 | 1 370 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104752 | 110475202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 100 |  | 1996 | Ремонт крыши | 2019 | 6 | 2020 | 2020 | 1 838 975,00 | 1 838 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104775 | 110477502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 100/2 |  | 1970 | Ремонт крыши | 2019 | 12 | 2020 | 2020 | 3 239 774,40 | 3 239 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104767 | 110476702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 179а |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 2 559 819,13 | 2 559 819,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104767 | 110476704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 179а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 70 | 2020 | 2020 | 535 533,55 | 535 533,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104767 | 110476705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 179а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 70 | 2020 | 2020 | 107 407,85 | 107 407,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104767 | 110476706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 179а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 70 | 2020 | 2020 | 119 319,94 | 119 319,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104767 | 110476707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 179а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 70 | 2020 | 2020 | 99 775,79 | 99 775,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104767 | 110476709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 179а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 70 | 2020 | 2020 | 292 512,84 | 292 512,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114963 | 111496302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 40 |  | 1955 | Ремонт крыши | 2021 | 48 | 2020 | 2020 | 4 279 644,19 | 4 279 644,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114963 | 111496305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 40 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 48 | 2020 | 2020 | 681 813,32 | 681 813,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114963 | 111496306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 40 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 48 | 2020 | 2020 | 355 087,71 | 355 087,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114963 | 111496307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 40 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 48 | 2020 | 2020 | 919 498,49 | 919 498,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114963 | 111496309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 40 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 48 | 2020 | 2020 | 857 981,07 | 857 981,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104710 | 110471009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 59 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 53 | 2020 | 2020 | 3 061 646,93 | 3 061 646,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104711 | 110471101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 69 |  | 1935 | Ремонт фасада | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 6 407 901,03 | 6 407 901,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104713 | 110471305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт/Достоевского ул | 73/9 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 580 913,14 | 580 913,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104713 | 110471306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт/Достоевского ул | 73/9 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 719 783,68 | 719 783,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104713 | 110471307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт/Достоевского ул | 73/9 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 30 | 2020 | 2020 | 1 018 237,74 | 1 018 237,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104811 | 110481109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный Факел ул | 24а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 802 419,58 | 802 419,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104827 | 110482703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 3 |  | 1941 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 43 | 2020 | 2020 | 729 019,88 | 729 019,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104828 | 110482802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 4 |  | 1941 | Ремонт крыши | 2020 | 80 | 2020 | 2020 | 4 556 238,29 | 4 556 238,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104828 | 110482805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 4 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 281 004,11 | 281 004,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104828 | 110482806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 4 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 223 629,85 | 223 629,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104828 | 110482807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 4 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 283 087,56 | 283 087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104848 | 110484809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 106 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017 | 40 | 2020 | 2020 | 887 694,15 | 887 694,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112678 | 111267803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 64/1 |  | 2012 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 964 118,40 | 964 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104892 | 110489209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул/Красный пр-кт | 7/66 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 925 874,12 | 1 925 874,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104949 | 110494902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 108/1 |  | 1989 | Ремонт крыши | 2019 | 5 | 2020 | 2020 | 1 316 037,49 | 1 316 037,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104315 | 110431502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 13 |  | 1960 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2020 | 4 887 418,42 | 4 887 418,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104961 | 110496102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 16 |  | 1981 | Ремонт крыши | 2019 | 5 | 2020 | 2020 | 1 860 264,84 | 1 860 264,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107850 | 110785002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 38 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 1 110 945,08 | 1 110 945,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107850 | 110785004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 158 532,16 | 158 532,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107850 | 110785006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 32 602,86 | 32 602,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107850 | 110785007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 16 339,04 | 16 339,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107858 | 110785809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 3 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 25 | 2020 | 2020 | 732 237,78 | 732 237,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105043 | 110504301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 90 |  | 1933 | Ремонт фасада | 2020 | 51 | 2020 | 2020 | 9 824 222,84 | 8 277 527,84 | 0,00 | 1 546 695,00 | 0,00 |
| 105043 | 110504304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 90 |  | 1933 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 51 | 2020 | 2020 | 3 523 764,34 | 2 787 805,50 | 0,00 | 735 958,84 | 0,00 |
| 105043 | 110504305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 90 |  | 1933 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 51 | 2020 | 2020 | 1 044 439,49 | 801 552,24 | 0,00 | 242 887,25 | 0,00 |
| 105043 | 110504306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 90 |  | 1933 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 51 | 2020 | 2020 | 472 019,12 | 472 019,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105043 | 110504307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 90 |  | 1933 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 51 | 2020 | 2020 | 870 660,24 | 870 660,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105043 | 110504309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 90 |  | 1933 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 51 | 2020 | 2020 | 2 318 289,71 | 1 459 053,28 | 0,00 | 859 236,43 | 0,00 |
| 108384 | 110838409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 347 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 352 599,13 | 352 599,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105058 | 110505801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лермонтова ул | 47 |  | 1931 | Ремонт фасада | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 7 527 650,48 | 7 527 650,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105073 | 110507302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лесосечная ул | 16 |  | 2008 | Ремонт крыши | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 388 381,00 | 388 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105074 | 110507402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лесосечная ул | 18 |  | 2009 | Ремонт крыши | 2016 | 8 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 290 921,00 | 290 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105070 | 110507010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лесосечная ул | 7 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 33 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 4 450 723,41 | 4 450 723,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107867 | 110786702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Летняя ул | 3 |  | 1959 | Ремонт крыши | 2021 | 70 | 2020 | 2020 | 3 341 149,45 | 3 341 149,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107867 | 110786703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Летняя ул | 3 |  | 1959 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 70 | 2020 | 2020 | 479 335,75 | 479 335,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107867 | 110786704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Летняя ул | 3 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 65 | 2020 | 2020 | 625 586,52 | 625 586,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107867 | 110786705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Летняя ул | 3 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 65 | 2020 | 2020 | 139 734,97 | 139 734,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107867 | 110786706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Летняя ул | 3 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 65 | 2020 | 2020 | 111 035,59 | 111 035,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107867 | 110786707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Летняя ул | 3 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 65 | 2020 | 2020 | 162 177,26 | 162 177,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107867 | 110786709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Летняя ул | 3 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 100 | 2020 | 2020 | 292 907,19 | 292 907,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105098 | 110509804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Линейная ул | 35/2 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 30 | 2020 | 2020 | 904 266,92 | 904 266,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105098 | 110509807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Линейная ул | 35/2 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2018 | 30 | 2020 | 2020 | 366 404,16 | 366 404,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108396 | 110839602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лобова ул | 42 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2020 | 85 | 2020 | 2020 | 1 542 149,34 | 1 542 149,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105134 | 110513402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магаданская ул | 5 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2020 | 47 | 2020 | 2020 | 3 181 946,06 | 3 181 946,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105134 | 110513404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магаданская ул | 5 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 47 | 2020 | 2020 | 370 544,20 | 370 544,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105134 | 110513405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магаданская ул | 5 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 47 | 2020 | 2020 | 57 441,55 | 57 441,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105134 | 110513406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магаданская ул | 5 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 47 | 2020 | 2020 | 120 537,62 | 120 537,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105134 | 110513407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магаданская ул | 5 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 47 | 2020 | 2020 | 177 237,93 | 177 237,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105134 | 110513409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магаданская ул | 5 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 47 | 2020 | 2020 | 741 679,33 | 741 679,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105180 | 110518011 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Максима Горького ул | 12 |  | 1959 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 7 175 423,52 | 7 175 423,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105204 | 110520409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 1 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 57 | 2020 | 2020 | 988 625,82 | 988 625,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105228 | 110522801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 11 |  | 1947 | Ремонт фасада | 2020 | 30 | 2020 | 2020 | 1 482 918,82 | 1 482 918,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105229 | 110522904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 12 |  | 1943 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 652 960,06 | 652 960,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105223 | 110522302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 2 |  | 1959 | Ремонт крыши | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 6 818 465,55 | 6 818 465,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105223 | 110522304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 1 596 843,71 | 1 596 843,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105223 | 110522305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 451 546,24 | 451 546,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105223 | 110522306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 719 842,12 | 719 842,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105223 | 110522307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 448 830,55 | 448 830,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105235 | 110523510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 24/1 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 33 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 693 327,21 | 3 693 327,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105275 | 110527509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 12 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 993 328,57 | 993 328,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105279 | 110527902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 18 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 4 267 618,35 | 4 267 618,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105279 | 110527909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 18 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 534 901,20 | 534 901,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105286 | 110528609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 26 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 502 490,39 | 502 490,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105288 | 110528802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 28 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 8 847 643,98 | 8 847 643,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105288 | 110528803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 28 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 936 608,39 | 1 936 608,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105288 | 110528809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 28 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 971 740,99 | 971 740,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105268 | 110526802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 5 |  | 1944 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 3 320 400,53 | 3 320 400,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105336 | 110533602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 20/1 |  | 1994 | Ремонт крыши | 2017 | 10 | 2020 | 2020 | 1 590 497,22 | 1 590 497,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105337 | 110533704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 21а |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 20 | 2020 | 2020 | 455 206,15 | 455 206,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107881 | 110788110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодости ул | 21 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 29 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 410 707,14 | 2 410 707,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105351 | 110535102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодости ул | 46 |  | 1996 | Ремонт крыши | 2019 | 9 | 2020 | 2020 | 2 618 249,41 | 2 618 249,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105379 | 110537901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 32 |  | 1960 | Ремонт фасада | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 3 334 044,31 | 3 334 044,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108407 | 110840709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Московская ул | 163 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2018 | 18 | 2020 | 2020 | 3 740 236,90 | 3 740 236,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105419 | 110541902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 27 |  | 1959 | Ремонт крыши | 2021 | 30 | 2020 | 2020 | 6 595 361,93 | 6 595 361,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105419 | 110541903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 27 |  | 1959 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 38 | 2020 | 2020 | 1 197 650,79 | 1 197 650,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105419 | 110541904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 27 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 35 | 2020 | 2020 | 1 327 054,21 | 1 327 054,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105419 | 110541905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 27 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 35 | 2020 | 2020 | 287 005,24 | 287 005,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105419 | 110541906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 27 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 35 | 2020 | 2020 | 333 077,92 | 333 077,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105423 | 110542303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 47 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 698 000,97 | 698 000,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105423 | 110542309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 884 651,46 | 884 651,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105449 | 110544902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нарымская ул | 21 |  | 1980 | Ремонт крыши | 2019 | 16 | 2020 | 2020 | 1 762 263,23 | 1 762 263,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105460 | 110546002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 6 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 2 638 014,85 | 2 638 014,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105464 | 110546402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 73 |  | 1949 | Ремонт крыши | 2020 | 70 | 2020 | 2020 | 2 192 245,59 | 2 192 245,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107911 | 110791104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Национальная ул | 2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 61 | 2020 | 2020 | 569 134,28 | 569 134,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107911 | 110791107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Национальная ул | 2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 61 | 2020 | 2020 | 132 582,95 | 132 582,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107911 | 110791109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Национальная ул | 2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 61 | 2020 | 2020 | 308 852,60 | 308 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107912 | 110791202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Национальная ул | 3 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 42 | 2020 | 2020 | 2 273 366,05 | 2 273 366,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107912 | 110791204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Национальная ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 42 | 2020 | 2020 | 610 203,34 | 610 203,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107912 | 110791207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Национальная ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 42 | 2020 | 2020 | 167 012,19 | 167 012,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107912 | 110791209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Национальная ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 42 | 2020 | 2020 | 308 233,33 | 308 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105465 | 110546502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 1 |  | 1967 | Ремонт крыши | 2019 | 20 | 2020 | 2020 | 2 100 078,00 | 2 100 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105483 | 110548309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 47 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 403 187,42 | 403 187,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105485 | 110548502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 51 |  | 1983 | Ремонт крыши | 2018 | 17 | 2020 | 2020 | 3 196 725,83 | 3 196 725,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105486 | 110548602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 53 |  | 1979 | Ремонт крыши | 2019 | 5 | 2020 | 2020 | 1 506 955,14 | 1 506 955,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105487 | 110548702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 55 |  | 1978 | Ремонт крыши | 2008 | 19 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 6 942 409,64 | 6 942 409,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105490 | 110549001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 63 |  | 1970 | Ремонт фасада | 2019 | 20 | 2020 | 2020 | 728 780,00 | 728 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105490 | 110549003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 63 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 15 | 2020 | 2020 | 863 729,00 | 863 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105492 | 110549201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 67 |  | 1972 | Ремонт фасада | 2018 | 15 | 2020 | 2020 | 179 136,10 | 179 136,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105493 | 110549301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 69 |  | 1972 | Ремонт фасада | 2018 | 17 | 2020 | 2020 | 367 920,30 | 367 920,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105493 | 110549303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 69 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2016 | 17 | 2020 | 2020 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105494 | 110549402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 71 |  | 1974 | Ремонт крыши | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 1 384 780,79 | 1 384 780,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105495 | 110549502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 73 |  | 1976 | Ремонт крыши | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 4 043 047,36 | 4 043 047,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105496 | 110549603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 75 |  | 1974 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 | 25 | 2020 | 2020 | 515 766,50 | 515 766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105496 | 110549607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 75 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2017 | 20 | 2020 | 2020 | 501 697,04 | 501 697,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105497 | 110549707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 79 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2018 | 10 | 2020 | 2020 | 492 532,01 | 492 532,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105576 | 110557609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 100/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017 | 30 | 2020 | 2020 | 589 994,10 | 589 994,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105586 | 110558604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 137/2 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 30 | 2020 | 2020 | 2 125 237,55 | 2 125 237,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105589 | 110558901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 139/2 |  | 1968 | Ремонт фасада | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 4 847 434,72 | 4 847 434,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105560 | 110556002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 147 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 6 326 208,42 | 6 326 208,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105560 | 110556009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 147 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 430 331,73 | 1 430 331,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105592 | 110559204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 155/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2018 | 10 | 2020 | 2020 | 692 532,71 | 692 532,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105592 | 110559205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 155/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2018 | 10 | 2020 | 2020 | 170 127,56 | 170 127,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105592 | 110559206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 155/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2018 | 10 | 2020 | 2020 | 170 127,56 | 170 127,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105592 | 110559207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 155/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 399 440,00 | 399 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105568 | 110556805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 163 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 15 | 2020 | 2020 | 605 287,71 | 605 287,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105568 | 110556806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 163 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 15 | 2020 | 2020 | 2 260 093,36 | 2 260 093,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105568 | 110556807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 163 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 890 449,51 | 890 449,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105522 | 110552209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 24 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 1 272 502,01 | 1 272 502,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108430 | 110843002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 102 |  | 1955 | Ремонт крыши | 2020 | 70 | 2020 | 2020 | 1 459 604,93 | 1 459 604,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108432 | 110843209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 104 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 183 271,66 | 183 271,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105601 | 110560109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 3 555 346,37 | 3 555 346,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105628 | 110562803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 1а |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 881 030,97 | 881 030,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105628 | 110562811 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 1а |  | 1958 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 3 875 817,01 | 3 875 817,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105667 | 110566704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 34/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017 | 36 | 2020 | 2020 | 626 127,20 | 626 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105667 | 110566705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 34/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2015 | 36 | 2020 | 2020 | 125 083,14 | 125 083,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105667 | 110566706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 34/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2015 | 36 | 2020 | 2020 | 125 083,14 | 125 083,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105667 | 110566707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 34/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2017 | 36 | 2020 | 2020 | 213 332,65 | 213 332,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107935 | 110793502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 20 |  | 1959 | Ремонт крыши | 2020 | 30 | 2020 | 2020 | 3 052 334,00 | 3 052 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105681 | 110568102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоселов ул | 14 |  | 1988 | Ремонт крыши | 2019 | 5 | 2020 | 2020 | 1 590 307,04 | 1 590 307,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105678 | 110567802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоселов ул | 3 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 5 814 047,49 | 5 814 047,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105705 | 110570502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новосибирская ул | 19/1 |  | 1986 | Ремонт крыши | 2019 | 12 | 2020 | 2020 | 2 066 730,00 | 2 066 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108446 | 110844602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 14 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 3 496 444,35 | 3 496 444,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108460 | 110846003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 32 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 46 | 2020 | 2020 | 506 959,04 | 506 959,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105740 | 110574002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обогатительная ул | 7 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 3 587 363,06 | 3 587 363,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105777 | 110577709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 102 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 35 | 2020 | 2020 | 435 861,35 | 435 861,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107950 | 110795001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Овчукова ул | 89 |  | 1941 | Ремонт фасада | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 3 129 170,88 | 3 129 170,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105806 | 110580610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Октябрьская ул | 18 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 5 558 097,81 | 5 558 097,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105820 | 110582002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 25 |  | 1978 | Ремонт крыши | 2018 | 20 | 2020 | 2020 | 1 463 439,96 | 1 463 439,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107964 | 110796402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 29 |  | 1971 | Ремонт крыши | 2011 | 30 | 2020 | 2020 | 2 136 435,00 | 2 136 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105826 | 110582602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Оловозаводская ул | 8 |  | 1950 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 2 683 595,32 | 2 683 595,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105843 | 110584304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 31 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 1 749 947,60 | 1 749 947,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105724 | 210572410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 73 |  | 1990 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 709 170,94 | 3 709 170,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105880 | 110588002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Палласа ул | 3/1 |  | 1988 | Ремонт крыши | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 647 320,00 | 647 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105895 | 110589502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Партизанская ул | 35а |  | 1956 | Ремонт крыши | 2020 | 49 | 2020 | 2020 | 2 740 874,40 | 2 740 874,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105895 | 110589503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Партизанская ул | 35а |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 53 | 2020 | 2020 | 514 594,67 | 514 594,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105895 | 110589509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Партизанская ул | 35а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 493 437,70 | 493 437,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105908 | 110590802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 72 |  | 1982 | Ремонт крыши | 2020 | 15 | 2020 | 2020 | 19 513 863,40 | 19 513 863,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105916 | 110591604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 88 |  | 1989 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 729 600,38 | 729 600,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105951 | 110595102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 110 |  | 1962 | Ремонт крыши | 2020 | 53 | 2020 | 2020 | 5 575 846,71 | 5 575 846,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105961 | 110596102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 146 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 64 | 2020 | 2020 | 5 489 572,99 | 5 489 572,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105961 | 110596103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 146 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 64 | 2020 | 2020 | 454 740,79 | 454 740,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105961 | 110596109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 146 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 64 | 2020 | 2020 | 923 621,35 | 923 621,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105964 | 110596402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 158 |  | 1947 | Ремонт крыши | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 5 080 621,35 | 5 080 621,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105964 | 110596403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 158 |  | 1947 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 1 037 056,12 | 1 037 056,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105964 | 110596404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 158 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 829 888,64 | 829 888,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105964 | 110596407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 158 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 406 875,65 | 406 875,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106095 | 110609510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 12/3 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 7 008 598,39 | 7 008 598,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106100 | 110610007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 122/1 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 5 | 2020 | 2020 | 929 017,00 | 929 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106103 | 110610302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 130/1 |  | 2007 | Ремонт крыши | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 090 644,66 | 2 090 644,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106081 | 110608109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 132 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 999 526,32 | 999 526,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106145 | 110614501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 25 |  | 1958 | Ремонт фасада | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 969 240,30 | 969 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106176 | 110617602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 3/1 |  | 1969 | Ремонт крыши | 2020 | 33 | 2020 | 2020 | 5 334 609,66 | 5 334 609,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106185 | 110618501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плановая ул | 48а |  | 1951 | Ремонт фасада | 2020 | 80 | 2020 | 2020 | 2 787 256,60 | 2 787 256,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106185 | 110618502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плановая ул | 48а |  | 1951 | Ремонт крыши | 2020 | 80 | 2020 | 2020 | 3 035 209,10 | 3 035 209,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106189 | 110618902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плановая ул | 62 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 4 323 211,10 | 4 323 211,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106189 | 110618906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плановая ул | 62 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 20 | 2020 | 2020 | 165 335,34 | 165 335,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106189 | 110618907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плановая ул | 62 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 20 | 2020 | 2020 | 428 319,51 | 428 319,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106189 | 110618909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плановая ул | 62 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 20 | 2020 | 2020 | 455 081,18 | 455 081,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106205 | 110620501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 74 |  | 1995 | Ремонт фасада | 2017 | 8 | 2020 | 2020 | 6 372 000,79 | 6 372 000,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106205 | 110620502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 74 |  | 1995 | Ремонт крыши | 2019 | 8 | 2020 | 2020 | 2 800 109,98 | 2 800 109,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106205 | 110620503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 74 |  | 1995 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2018 | 8 | 2020 | 2020 | 2 212 820,04 | 2 212 820,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106222 | 110622202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Подневича ул | 7 |  | 1940 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 2 414 280,05 | 2 414 280,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106222 | 110622204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Подневича ул | 7 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 437 707,70 | 437 707,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106240 | 110624001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Полевая ул | 7/1 |  | 2005 | Ремонт фасада | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 978 477,31 | 1 978 477,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106266 | 110626607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Полтавская ул | 47 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 1 535 305,00 | 1 535 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106268 | 110626802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Полякова ул | 3 |  | 1995 | Ремонт крыши | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 783 135,87 | 783 135,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106268 | 110626803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Полякова ул | 3 |  | 1995 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 394 698,35 | 394 698,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106268 | 110626810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Полякова ул | 3 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 657 482,04 | 3 657 482,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106298 | 110629802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 4 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 5 411 190,61 | 5 411 190,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106298 | 110629803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 4 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 19 | 2020 | 2020 | 1 470 530,58 | 1 470 530,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106298 | 110629804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 19 | 2020 | 2020 | 1 577 764,00 | 1 577 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106298 | 110629805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 454 284,01 | 454 284,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106298 | 110629806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 847 078,76 | 847 078,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106298 | 110629807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 209 528,15 | 209 528,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106298 | 110629809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 1 135 840,07 | 1 135 840,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107971 | 110797102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Приморская ул | 11 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 1 871 452,86 | 1 871 452,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107971 | 110797109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Приморская ул | 11 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 32 | 2020 | 2020 | 193 324,78 | 193 324,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107972 | 110797202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Приморская ул | 13 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 2 973 896,90 | 2 973 896,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107972 | 110797209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Приморская ул | 13 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 25 | 2020 | 2020 | 290 142,65 | 290 142,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107976 | 110797602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 16 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2020 | 31 | 2020 | 2020 | 2 091 545,82 | 2 091 545,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107976 | 110797604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 16 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 31 | 2020 | 2020 | 213 336,32 | 213 336,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107976 | 110797605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 16 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 31 | 2020 | 2020 | 16 922,12 | 16 922,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107976 | 110797606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 16 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 31 | 2020 | 2020 | 26 908,23 | 26 908,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107977 | 110797703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 18 |  | 1959 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 17 | 2020 | 2020 | 150 635,26 | 150 635,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107977 | 110797705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 18 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 17 | 2020 | 2020 | 55 248,10 | 55 248,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107977 | 110797706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 18 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 17 | 2020 | 2020 | 46 092,60 | 46 092,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107977 | 110797707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 18 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 17 | 2020 | 2020 | 74 163,46 | 74 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107977 | 110797709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 18 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 17 | 2020 | 2020 | 173 655,01 | 173 655,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108012 | 110801202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 1а |  | 1960 | Ремонт крыши | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 4 573 598,67 | 4 573 598,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106495 | 110649509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 35 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 435 531,80 | 435 531,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106501 | 110650104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 35а |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 25 | 2020 | 2020 | 527 516,88 | 527 516,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106501 | 110650105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 35а |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 25 | 2020 | 2020 | 171 706,31 | 171 706,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106501 | 110650106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 35а |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 25 | 2020 | 2020 | 143 541,88 | 143 541,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106501 | 110650109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 35а |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 25 | 2020 | 2020 | 465 093,46 | 465 093,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106503 | 110650303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 39а |  | 1948 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 10 | 2020 | 2020 | 652 425,48 | 652 425,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106503 | 110650304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 39а |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 515 361,70 | 515 361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106503 | 110650309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 39а |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 483 566,27 | 483 566,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108007 | 110800704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 7 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 56 | 2020 | 2020 | 2 585 618,87 | 2 585 618,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106511 | 110651109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 17 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 899 590,59 | 899 590,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106440 | 110644002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 20 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 5 867 137,05 | 5 867 137,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106440 | 110644003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 20 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 1 264 714,37 | 1 264 714,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106440 | 110644009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 20 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 685 376,04 | 685 376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106523 | 110652305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 4а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 837 734,97 | 837 734,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106523 | 110652306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 4а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 1 542 583,16 | 1 542 583,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106523 | 110652307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 4а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 608 640,83 | 608 640,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106538 | 110653809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 26 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 20 | 2020 | 2020 | 704 814,24 | 704 814,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106578 | 110657802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 13 |  | 1973 | Ремонт крыши | 2019 | 21 | 2020 | 2020 | 3 958 623,30 | 3 958 623,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104480 | 110448005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 19 |  | 1987 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 21 | 2020 | 2020 | 1 729 749,60 | 1 729 749,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104480 | 110448006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 19 |  | 1987 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2019 | 21 | 2020 | 2020 | 3 303 471,60 | 3 303 471,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106594 | 110659402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 6 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 6 465 107,72 | 6 465 107,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106594 | 110659403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 6 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 258 471,71 | 1 258 471,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106594 | 110659404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 6 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 289 821,37 | 1 289 821,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106594 | 110659409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 6 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 827 285,70 | 827 285,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108507 | 110850709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Садовая ул | 59 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 194 100,29 | 194 100,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108511 | 110851110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сакко и Ванцетти ул | 46 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 6 | 2020 | 2020 | 3 666 720,65 | 3 666 720,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106616 | 110661610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Связистов ул | 1 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 5 659 567,55 | 5 659 567,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106624 | 110662405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Связистов ул | 113 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 1 696 497,60 | 1 696 497,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106624 | 110662406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Связистов ул | 113 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 2 990 647,40 | 2 990 647,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106624 | 110662407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Связистов ул | 113 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 2 050 119,60 | 2 050 119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106629 | 110662901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Связистов ул | 127 |  | 1985 | Ремонт фасада | 2019 | 5 | 2020 | 2020 | 1 104 931,50 | 1 104 931,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106639 | 110663902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Северная ул | 10 |  | 1949 | Ремонт крыши | 2020 | 38 | 2020 | 2020 | 2 859 321,45 | 2 859 321,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106639 | 110663904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Северная ул | 10 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 38 | 2020 | 2020 | 543 089,09 | 543 089,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108022 | 110802202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 38 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2020 | 57 | 2020 | 2020 | 1 221 500,88 | 1 221 500,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108022 | 110802204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 38 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 57 | 2020 | 2020 | 298 933,70 | 298 933,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108022 | 110802205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 38 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 57 | 2020 | 2020 | 57 968,66 | 57 968,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108022 | 110802206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 38 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 57 | 2020 | 2020 | 63 587,31 | 63 587,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108022 | 110802207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 38 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 57 | 2020 | 2020 | 38 509,84 | 38 509,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108022 | 110802209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 38 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 57 | 2020 | 2020 | 234 444,45 | 234 444,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106658 | 110665803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 48 |  | 1986 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 14 | 2020 | 2020 | 1 309 252,59 | 1 309 252,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106658 | 110665807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 48 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2018 | 14 | 2020 | 2020 | 368 679,18 | 368 679,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106680 | 110668002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 9 |  | 1951 | Ремонт крыши | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 2 523 382,18 | 2 523 382,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108026 | 110802602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сердюкова ул | 4 |  | 1955 | Ремонт крыши | 2020 | 37 | 2020 | 2020 | 1 755 621,00 | 1 755 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108026 | 110802604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сердюкова ул | 4 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 37 | 2020 | 2020 | 242 126,22 | 242 126,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108026 | 110802605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сердюкова ул | 4 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 37 | 2020 | 2020 | 30 880,43 | 30 880,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108026 | 110802606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сердюкова ул | 4 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 37 | 2020 | 2020 | 19 550,41 | 19 550,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106709 | 110670902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 11 |  | 1957 | Ремонт крыши | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 5 033 033,33 | 5 033 033,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106709 | 110670903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 11 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 1 214 785,92 | 1 214 785,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106709 | 110670904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 11 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 2 072 649,35 | 2 072 649,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106709 | 110670905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 11 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 445 357,79 | 445 357,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106709 | 110670906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 11 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 572 519,80 | 572 519,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106709 | 110670907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 11 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 272 816,66 | 272 816,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106709 | 110670909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 11 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 950 013,46 | 950 013,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106728 | 110672803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибирская ул | 39 |  | 1987 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 20 | 2020 | 2020 | 1 543 598,42 | 1 543 598,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106741 | 110674104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 11 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 22 | 2020 | 2020 | 1 098 812,99 | 1 098 812,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106745 | 110674502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 15 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 6 303 051,04 | 6 303 051,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106745 | 110674503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 15 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 1 470 732,72 | 1 470 732,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106745 | 110674509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 15 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 1 151 641,45 | 1 151 641,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106756 | 110675603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 26 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 304 400,86 | 1 304 400,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106756 | 110675609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 26 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 756 574,93 | 756 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106758 | 110675802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 28 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 6 822 147,57 | 6 822 147,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106758 | 110675803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 28 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 41 | 2020 | 2020 | 918 037,00 | 918 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106758 | 110675809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 28 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 1 023 430,75 | 1 023 430,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106763 | 110676302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 38 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 35 | 2020 | 2020 | 5 773 931,35 | 5 773 931,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106763 | 110676303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 38 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 1 421 482,17 | 1 421 482,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106763 | 110676309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 1 118 518,63 | 1 118 518,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106780 | 110678004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 44/2 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 33 | 2020 | 2020 | 1 218 565,61 | 1 218 565,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106769 | 110676901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 59 |  | 1979 | Ремонт фасада | 2018 | 10 | 2020 | 2020 | 2 326 110,88 | 2 326 110,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106769 | 110676903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 59 |  | 1979 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | 2 168 202,49 | 2 168 202,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106808 | 110680804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 13 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 766 568,74 | 766 568,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106901 | 110690101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Соревнования ул | 22а |  | 1950 | Ремонт фасада | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 1 416 288,45 | 1 416 288,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106902 | 110690202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 1 |  | 1972 | Ремонт крыши | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 5 260 484,88 | 5 260 484,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106949 | 110694909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 20 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 1 520 275,24 | 1 520 275,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106957 | 110695704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 31 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 30 | 2020 | 2020 | 1 086 938,00 | 1 086 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107050 | 110705009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 54/1 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 15 | 2020 | 2020 | 1 123 125,45 | 1 123 125,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107138 | 110713802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 9 |  | 1957 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 4 901 898,39 | 4 901 898,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107151 | 110715102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 11 |  | 1972 | Ремонт крыши | 2019 | 22 | 2020 | 2020 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107155 | 110715502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 11/1 |  | 1972 | Ремонт крыши | 2019 | 22 | 2020 | 2020 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107237 | 110723703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 2а |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 683 107,33 | 683 107,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107237 | 110723711 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 2а |  | 1958 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 3 127 700,47 | 3 127 700,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107258 | 110725809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 15 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 63 | 2020 | 2020 | 154 116,02 | 154 116,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107262 | 110726202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 18а |  | 1956 | Ремонт крыши | 2020 | 80 | 2020 | 2020 | 1 956 545,88 | 1 956 545,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107253 | 110725302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 9 |  | 1940 | Ремонт крыши | 2020 | 67 | 2020 | 2020 | 2 516 061,94 | 2 516 061,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107279 | 110727909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тенистая ул | 14 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 53 | 2020 | 2020 | 384 606,48 | 384 606,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107271 | 110727101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тенистая ул | 3 |  | 1958 | Ремонт фасада | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 997 218,26 | 1 997 218,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107306 | 110730605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 44 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 34 | 2020 | 2020 | 225 735,20 | 225 735,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107306 | 110730606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 44 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2019 | 34 | 2020 | 2020 | 574 107,00 | 574 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107306 | 110730607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 44 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 34 | 2020 | 2020 | 723 477,00 | 723 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107289 | 210728910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 6 |  | 1969 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 5 345 650,57 | 5 345 650,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107324 | 110732402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 73 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2020 | 20 | 2020 | 2020 | 4 658 432,96 | 4 658 432,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107326 | 110732609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 77 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 231 049,29 | 1 231 049,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107349 | 110734905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 16 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 376 270,14 | 376 270,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107349 | 110734906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 16 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 1 073 356,46 | 1 073 356,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107349 | 110734907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 16 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 765 528,75 | 765 528,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107386 | 110738602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 18/1 |  | 1999 | Ремонт крыши | 2017 | 6 | 2020 | 2020 | 613 486,04 | 613 486,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107398 | 110739802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 43/1 |  | 1968 | Ремонт крыши | 2018 | 30 | 2020 | 2020 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107369 | 110736903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 44 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 43 | 2020 | 2020 | 650 522,11 | 650 522,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107400 | 110740002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 2 |  | 1968 | Ремонт крыши | 2020 | 31 | 2020 | 2020 | 7 291 989,49 | 7 291 989,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107403 | 110740309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 8 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 1 081 004,28 | 1 081 004,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108053 | 110805310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толбухина ул | 19 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 6 500 372,07 | 6 500 372,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108058 | 110805809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 37 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 453 856,28 | 453 856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108063 | 110806304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 37а |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 27 | 2020 | 2020 | 588 312,94 | 588 312,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108063 | 110806305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 37а |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 113 974,38 | 113 974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108063 | 110806306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 37а |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 126 387,05 | 126 387,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108063 | 110806307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 37а |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 179 881,28 | 179 881,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108060 | 110806002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 43 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 2 436 246,39 | 2 436 246,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108060 | 110806009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 43 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 437 509,30 | 437 509,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107432 | 110743209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 54 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 1 017 590,35 | 1 017 590,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107469 | 110746902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 136 |  | 1984 | Ремонт крыши | 2020 | 22 | 2020 | 2020 | 9 443 982,91 | 9 443 982,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107474 | 110747402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 148 |  | 1985 | Ремонт крыши | 2018 | 5 | 2020 | 2020 | 1 869 081,00 | 1 869 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107445 | 110744510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 15 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 7 | 2020 | 2020 | 5 344 676,58 | 5 344 676,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107460 | 110746002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 73 |  | 1960 | Ремонт крыши | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 1 418 643,19 | 1 418 643,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107461 | 110746101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 77 |  | 1957 | Ремонт фасада | 2019 | 20 | 2020 | 2020 | 1 953 422,00 | 1 953 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107461 | 110746102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 77 |  | 1957 | Ремонт крыши | 2018 | 70 | 2020 | 2020 | 677 496,00 | 677 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107461 | 110746104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 77 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2018 | 70 | 2020 | 2020 | 80 922,00 | 80 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107461 | 110746109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 77 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 70 | 2020 | 2020 | 87 044,00 | 87 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107465 | 110746505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 93 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 97 152,01 | 97 152,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107465 | 110746506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 93 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 97 590,35 | 97 590,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107494 | 110749410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тульская ул | 88 |  | 1991 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 8 | 2020 | 2020 | 5 281 296,50 | 5 281 296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108602 | 110860209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 16 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 544 165,46 | 544 165,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108603 | 110860303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 20 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 785 835,38 | 785 835,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108603 | 110860304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 20 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 348 801,35 | 348 801,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108603 | 110860309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 20 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 496 949,84 | 496 949,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108611 | 110861101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 13 |  | 1962 | Ремонт фасада | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 3 796 351,45 | 3 796 351,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108622 | 110862210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 2а |  | 1991 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 25 | 2020 | 2020 | 5 534 074,37 | 5 534 074,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108623 | 110862310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 2б |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 7 | 2020 | 2020 | 2 948 366,27 | 2 948 366,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108629 | 110862902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 2 |  | 1959 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 4 739 919,11 | 4 739 919,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108630 | 110863003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 3 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 46 | 2020 | 2020 | 1 001 100,16 | 1 001 100,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108630 | 110863009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 3 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 906 589,60 | 906 589,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108702 | 110870202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 14 |  | 1982 | Ремонт крыши | 2019 | 20 | 2020 | 2020 | 1 510 599,60 | 1 510 599,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108691 | 110869102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 3 |  | 1957 | Ремонт крыши | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 3 111 581,19 | 3 111 581,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108691 | 110869105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 3 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 165 184,63 | 165 184,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108691 | 110869106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 3 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 590 505,70 | 590 505,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108691 | 110869107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 3 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 10 | 2020 | 2020 | 287 873,04 | 287 873,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108726 | 110872602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 3 |  | 1959 | Ремонт крыши | 2020 | 35 | 2020 | 2020 | 6 874 044,95 | 6 874 044,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108726 | 110872604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 3 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 45 | 2020 | 2020 | 2 824 728,88 | 2 824 728,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108741 | 110874104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 4 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 607 711,59 | 607 711,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108741 | 110874105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 4 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 178 437,04 | 178 437,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108741 | 110874107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 4 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 207 152,07 | 207 152,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108797 | 110879705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Холодильная ул | 18 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 322 956,30 | 322 956,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108797 | 110879706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Холодильная ул | 18 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 780 728,70 | 780 728,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108797 | 110879707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Холодильная ул | 18 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 580 323,50 | 580 323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108820 | 110882009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 15 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 713 400,18 | 713 400,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108823 | 110882309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 23 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 55 | 2020 | 2020 | 714 521,64 | 714 521,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108824 | 110882409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 25 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 36 | 2020 | 2020 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108826 | 110882609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 29 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 640 638,63 | 640 638,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108818 | 110881809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 705 015,35 | 705 015,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108848 | 110884801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чаплыгина ул | 117а |  | 1951 | Ремонт фасада | 2020 | 52 | 2020 | 2020 | 3 351 461,26 | 3 351 461,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108865 | 110886503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Часовая ул | 35 |  | 1983 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 11 | 2020 | 2020 | 791 478,31 | 791 478,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108885 | 110888502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 19а |  | 2012 | Ремонт крыши | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 677 136,10 | 677 136,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108870 | 110887002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 7 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 1 355 946,12 | 1 355 946,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108870 | 110887004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 7 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2020 | 2020 | 258 149,42 | 258 149,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108904 | 110890402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 15/1 |  | 1979 | Ремонт крыши | 2019 | 22 | 2020 | 2020 | 7 129 371,71 | 7 129 371,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108099 | 110809910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 4 |  | 1973 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 25 | 2020 | 2020 | 3 621 482,22 | 3 621 482,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108951 | 110895103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шевченко ул | 31 |  | 1998 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 883 936,27 | 2 883 936,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108952 | 110895203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шевченко ул | 33 |  | 1995 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 721 194,83 | 2 721 194,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108954 | 110895403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шевченко ул | 35 |  | 1992 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 9 | 2020 | 2020 | 2 912 236,82 | 2 912 236,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108961 | 110896102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Широкая ул | 13 |  | 1978 | Ремонт крыши | 2019 | 20 | 2020 | 2020 | 2 659 164,00 | 2 659 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108990 | 110899005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Широкая ул | 135/2 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 30 | 2020 | 2020 | 292 412,80 | 292 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108990 | 110899006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Широкая ул | 135/2 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 30 | 2020 | 2020 | 397 847,40 | 397 847,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108990 | 110899007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Широкая ул | 135/2 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 30 | 2020 | 2020 | 232 875,20 | 232 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108121 | 110812102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шишкина ул | 52 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2020 | 52 | 2020 | 2020 | 1 645 697,07 | 1 645 697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109033 | 110903304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 13 |  | 1982 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 15 | 2020 | 2020 | 270 818,63 | 270 818,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109033 | 110903307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 13 |  | 1982 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 15 | 2020 | 2020 | 717 659,34 | 717 659,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109045 | 110904502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Эйхе ул | 2 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2020 | 57 | 2020 | 2020 | 11 355 772,06 | 11 355 772,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109045 | 110904503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Эйхе ул | 2 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 57 | 2020 | 2020 | 2 294 500,43 | 2 294 500,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109045 | 110904509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Эйхе ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 57 | 2020 | 2020 | 1 871 855,12 | 1 871 855,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109082 | 110908201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ядринцевская ул | 16 |  | 1962 | Ремонт фасада | 2019 | 20 | 2020 | 2020 | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109111 | 110911101 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 103 |  | 1937 | Ремонт фасада | 2020 | 61 | 2020 | 2020 | 5 581 997,66 | 5 581 997,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109111 | 110911102 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 103 |  | 1937 | Ремонт крыши | 2020 | 61 | 2020 | 2020 | 8 189 779,03 | 8 189 779,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109111 | 110911103 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 103 |  | 1937 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 61 | 2020 | 2020 | 872 702,22 | 872 702,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109111 | 110911104 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 103 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 61 | 2020 | 2020 | 1 834 185,48 | 1 834 185,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109111 | 110911105 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 103 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 61 | 2020 | 2020 | 406 662,83 | 406 662,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109111 | 110911107 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 103 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 61 | 2020 | 2020 | 402 149,40 | 402 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109165 | 110916501 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 16 |  | 1955 | Ремонт фасада | 2020 | 46 | 2020 | 2020 | 3 048 877,04 | 3 048 877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109165 | 110916503 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 16 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 46 | 2020 | 2020 | 618 763,28 | 618 763,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111494 | 111149404 | Доволенский р-н | Ильинский сельсовет | Ильинка с | Школьная ул | 1 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 55 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 758 399,82 | 758 399,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114654 | 111465401 | Доволенский р-н | Красногривенский сельсовет | Красная Грива п | Светлая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт фасада | 2020 | 79 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 154 137,18 | 2 154 137,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114654 | 111465409 | Доволенский р-н | Красногривенский сельсовет | Красная Грива п | Светлая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 79 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 370 258,13 | 370 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111942 | 111194205 | Доволенский р-н | Суздальский сельсовет | Суздалка с | Школьная ул | 21 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 60 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 296 613,47 | 296 613,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111462 | 111146202 | Здвинский р-н | Здвинский сельсовет | Здвинск с | Калинина ул | 74 |  | 1975 | Ремонт крыши | 2020 | 63 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 382 418,71 | 3 382 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112050 | 111205002 | Здвинский р-н | Чулымский сельсовет | Чулым с | Ленина ул | 12 |  | 1981 | Ремонт крыши | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 4 538 203,92 | 4 538 203,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110606 | 111060607 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 12 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 75 | 2020 | 2020 | 625 759,94 | 625 759,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110604 | 111060405 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 8 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 461 633,29 | 461 633,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110604 | 111060406 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 8 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 75 | 2020 | 2020 | 602 814,12 | 602 814,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110604 | 111060407 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 8 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 75 | 2020 | 2020 | 514 451,17 | 514 451,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113615 | 111361502 | Искитимский р-н | Совхозный сельсовет | Лебедевка с | Заречная ул | 12 |  | 1946 | Ремонт крыши | 2020 | 100 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 895 075,23 | 1 895 075,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110054 | 111005404 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 27 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 99 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 248 293,62 | 248 293,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110054 | 111005405 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 27 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 99 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 141 607,31 | 141 607,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110054 | 111005406 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 27 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 99 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 143 035,00 | 143 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110060 | 111006004 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 8 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 99 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 192 221,83 | 192 221,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110060 | 111006005 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 8 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 99 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 145 286,80 | 145 286,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110060 | 111006006 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 8 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 99 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 145 608,01 | 145 608,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110060 | 111006007 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 8 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 99 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 148 800,52 | 148 800,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101414 | 110141402 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 2 |  | 1962 | Ремонт крыши | 2020 | 80 | 2020 | 2020 | 2 965 055,14 | 2 965 055,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101415 | 110141502 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 4 |  | 1962 | Ремонт крыши | 2020 | 80 | 2020 | 2020 | 2 960 750,19 | 2 960 750,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111687 | 111168709 | Коченевский р-н | Новомихайловский сельсовет | Новомихайловка с | Центральная ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 366 201,91 | 366 201,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111688 | 111168809 | Коченевский р-н | Новомихайловский сельсовет | Новомихайловка с | Центральная ул | 12 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 376 074,69 | 376 074,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111686 | 111168601 | Коченевский р-н | Новомихайловский сельсовет | Новомихайловка с | Центральная ул | 8 |  | 1964 | Ремонт фасада | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 469 941,10 | 1 469 941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110370 | 111037002 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Строительная ул | 15а |  | 1980 | Ремонт крыши | 2020 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 169 019,14 | 3 169 019,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113839 | 111383902 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 10 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 3 805 447,74 | 3 805 447,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113839 | 111383904 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 10 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 627 997,95 | 627 997,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113839 | 111383905 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 10 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 100 295,18 | 100 295,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113839 | 111383907 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 10 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 104 897,88 | 104 897,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113834 | 111383402 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 4 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 4 674 271,57 | 4 674 271,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113834 | 111383404 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 4 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 646 362,68 | 646 362,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113834 | 111383405 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 4 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 16 708,58 | 16 708,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113834 | 111383407 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 4 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 70 016,55 | 70 016,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113835 | 111383502 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 5 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 3 838 888,43 | 3 838 888,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113835 | 111383504 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 5 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 403 963,36 | 403 963,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113835 | 111383505 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 5 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 50 | 2020 | 2020 | 15 693,99 | 15 693,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113835 | 111383507 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 5 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 63 848,42 | 63 848,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114890 | 111489007 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Октябрьская ул | 29 |  | 1987 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 25 | 2020 | 2020 | 650 490,00 | 650 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115138 | 111513805 | Коченевский р-н | Шагаловский сельсовет | Шагалово с | Центральная ул | 2 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 59 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 208 522,38 | 208 522,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115138 | 111513807 | Коченевский р-н | Шагаловский сельсовет | Шагалово с | Центральная ул | 2 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 59 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 324 602,87 | 324 602,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111517 | 111151702 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 10 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2020 | 79 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 238 325,00 | 2 238 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111517 | 111151705 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 10 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 79 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 73 896,44 | 73 896,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111517 | 111151707 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 10 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 79 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 172 122,95 | 172 122,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111517 | 111151709 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 10 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 79 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 224 766,64 | 224 766,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111518 | 111151802 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 12 |  | 1964 | Ремонт крыши | 2020 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 157 843,38 | 2 157 843,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111518 | 111151805 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 77 340,93 | 77 340,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111518 | 111151807 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 176 846,13 | 176 846,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111518 | 111151809 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 223 056,07 | 223 056,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111519 | 111151902 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 14 |  | 1964 | Ремонт крыши | 2020 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 154 769,51 | 2 154 769,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111519 | 111151905 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 78 036,97 | 78 036,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111519 | 111151907 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 173 048,40 | 173 048,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111519 | 111151909 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 257 386,68 | 257 386,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111520 | 111152002 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 16 |  | 1964 | Ремонт крыши | 2020 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 541 945,82 | 3 541 945,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111520 | 111152005 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 256 864,68 | 256 864,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111520 | 111152007 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 229 079,97 | 229 079,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111520 | 111152009 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 363 618,68 | 363 618,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111638 | 111163802 | Краснозерский р-н | Мохнатологовский сельсовет | Мохнатый Лог с | Молодежная ул | 14 |  | 1981 | Ремонт крыши | 2020 | 41 | 2020 | 2020 | 3 831 932,81 | 3 831 932,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111638 | 111163804 | Краснозерский р-н | Мохнатологовский сельсовет | Мохнатый Лог с | Молодежная ул | 14 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 41 | 2020 | 2020 | 850 528,20 | 850 528,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111638 | 111163805 | Краснозерский р-н | Мохнатологовский сельсовет | Мохнатый Лог с | Молодежная ул | 14 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 41 | 2020 | 2020 | 200 135,21 | 200 135,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111638 | 111163807 | Краснозерский р-н | Мохнатологовский сельсовет | Мохнатый Лог с | Молодежная ул | 14 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 41 | 2020 | 2020 | 178 153,88 | 178 153,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111638 | 111163809 | Краснозерский р-н | Мохнатологовский сельсовет | Мохнатый Лог с | Молодежная ул | 14 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 41 | 2020 | 2020 | 374 129,31 | 374 129,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101630 | 110163001 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 3-й кв-л | 7 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2020 | 93 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 505 497,60 | 2 505 497,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101630 | 110163009 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 3-й кв-л | 7 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 75 | 2020 | 2020 | 471 615,24 | 471 615,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101634 | 110163409 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 5-й кв-л | 5 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 59 | 2020 | 2020 | 823 421,34 | 823 421,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101717 | 110171702 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Ветка ул | 2 |  | 1950 | Ремонт крыши | 2020 | 96 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 396 209,47 | 1 396 209,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101717 | 110171704 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Ветка ул | 2 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 70 | 2020 | 2020 | 137 913,09 | 137 913,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101717 | 110171709 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Ветка ул | 2 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 70 | 2020 | 2020 | 181 992,93 | 181 992,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101718 | 110171809 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Ветка ул | 3 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 96 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 243 357,28 | 243 357,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101728 | 110172802 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Закраевского ул | 23 |  | 1976 | Ремонт крыши | 2020 | 4 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 402 376,79 | 3 402 376,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101777 | 110177701 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Железнодорожная ул | 34 |  | 1937 | Ремонт фасада | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 931 857,58 | 931 857,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101816 | 110181602 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Осипенко ул | 88 |  | 1967 | Ремонт крыши | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 4 154 067,98 | 4 154 067,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101819 | 110181902 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Промышленная ул | 15 |  | 1976 | Ремонт крыши | 2020 | 80 | 2020 | 2020 | 4 404 575,80 | 4 404 575,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110692 | 111069201 | Маслянинский р-н | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Партизанская ул | 5 |  | 1977 | Ремонт фасада | 2020 | 30 | 2020 | 2020 | 2 115 979,03 | 2 115 979,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110707 | 111070701 | Маслянинский р-н | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Сосновая ул | 1 |  | 1969 | Ремонт фасада | 2020 | 16 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 233 481,16 | 1 233 481,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115041 | 111504102 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Гагарина ул | 3 |  | 1980 | Ремонт крыши | 2020 | 46 | 2020 | 2020 | 5 698 810,48 | 5 698 810,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111927 | 111192702 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 7 кв-л | 10 |  | 1980 | Ремонт крыши | 2020 | 56 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 4 574 631,90 | 4 574 631,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111928 | 111192802 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 7 кв-л | 11 |  | 1978 | Ремонт крыши | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 5 144 484,54 | 5 144 484,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111932 | 111193202 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Рабочая ул | 4 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2020 | 93 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 661 044,07 | 1 661 044,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111932 | 111193205 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Рабочая ул | 4 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 93 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 42 514,34 | 42 514,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111932 | 111193207 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Рабочая ул | 4 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 93 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 131 181,50 | 131 181,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115495 | 111549504 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Издревая ж/д ст | Вокзальная ул | 5 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 87 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 683 530,21 | 683 530,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115495 | 111549505 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Издревая ж/д ст | Вокзальная ул | 5 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 87 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 44 772,30 | 44 772,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115495 | 111549507 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Издревая ж/д ст | Вокзальная ул | 5 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 87 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 194 777,14 | 194 777,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115495 | 111549509 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Издревая ж/д ст | Вокзальная ул | 5 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 87 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 310 700,63 | 310 700,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113403 | 111340303 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Береговая ул | 2 |  | 2002 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 27 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 437 213,00 | 437 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109861 | 110986103 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 11 |  | 1983 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 52 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 380 454,00 | 380 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109862 | 110986205 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 13 |  | 1989 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 44 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 344 093,46 | 344 093,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109862 | 110986206 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 13 |  | 1989 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 44 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 459 323,39 | 459 323,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109863 | 110986305 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 14 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 48 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 415 459,72 | 415 459,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109863 | 110986306 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 14 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 48 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 511 046,62 | 511 046,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109856 | 110985604 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 6 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 61 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 671 000,00 | 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109857 | 110985705 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 7 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 61 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 236 944,22 | 236 944,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109857 | 110985706 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 7 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 61 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 346 614,03 | 346 614,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109857 | 110985707 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 7 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 61 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 238 006,54 | 238 006,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109858 | 110985803 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 8 |  | 1976 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 61 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 502 881,36 | 502 881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109859 | 110985903 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 9 |  | 1979 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 57 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 340 429,00 | 340 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113434 | 111343404 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 3 |  | 1945 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 100 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 328 701,18 | 328 701,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113434 | 111343405 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 3 |  | 1945 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 100 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 13 761,62 | 13 761,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113434 | 111343407 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 3 |  | 1945 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 100 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 20 193,19 | 20 193,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110491 | 111049101 | Новосибирский р-н | р.п. Краснообск | Краснообск рп | Отсутствует ул | 41 |  | 1982 | Ремонт фасада | - | 53 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 460 500,00 | 460 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110491 | 111049107 | Новосибирский р-н | р.п. Краснообск | Краснообск рп | Отсутствует ул | 41 |  | 1982 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 53 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 246 886,68 | 246 886,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110497 | 111049701 | Новосибирский р-н | р.п. Краснообск | Краснообск рп | Отсутствует ул | 49 |  | 1980 | Ремонт фасада | - | 56 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 371 237,00 | 371 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110497 | 111049707 | Новосибирский р-н | р.п. Краснообск | Краснообск рп | Отсутствует ул | 49 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 56 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 490 792,80 | 490 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111752 | 111175201 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 3 |  | 1965 | Ремонт фасада | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 1 828 935,61 | 1 828 935,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111753 | 111175301 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 4 |  | 1965 | Ремонт фасада | 2020 | 70 | 2020 | 2020 | 2 044 621,71 | 2 044 621,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112088 | 111208801 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Ярково с | Первомайская ул | 1 |  | 1954 | Ремонт фасада | 2020 | 70 | 2020 | 2020 | 1 533 150,24 | 1 533 150,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112088 | 111208809 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Ярково с | Первомайская ул | 1 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 80 | 2020 | 2020 | 303 860,50 | 303 860,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111697 | 111169702 | Ордынский р-н | Новопичуговский сельсовет | Новопичугово с | Советская ул | 2 |  | 1979 | Ремонт крыши | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 2 314 892,53 | 2 314 892,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111699 | 111169902 | Ордынский р-н | Новопичуговский сельсовет | Новопичугово с | Советская ул | 4 |  | 1978 | Ремонт крыши | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 972 972,20 | 1 972 972,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111709 | 111170902 | Ордынский р-н | Новопичуговский сельсовет | Новопичугово с | Школьная ул | 26 |  | 1976 | Ремонт крыши | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 115 115,07 | 3 115 115,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109916 | 110991602 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Комсомольская ул | 4 |  | 1977 | Ремонт крыши | 2020 | 60 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 924 858,60 | 3 924 858,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109917 | 110991702 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Комсомольская ул | 6 |  | 1974 | Ремонт крыши | 2020 | 64 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 420 283,71 | 3 420 283,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111817 | 111181702 | Северный р-н | Северный сельсовет | Северное с | Ленина пер | 7 |  | 1981 | Ремонт крыши | 2020 | 55 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 739 708,58 | 3 739 708,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111814 | 111181401 | Северный р-н | Северный сельсовет | Северное с | Ломоносова ул | 2 |  | 1981 | Ремонт фасада | 2020 | 42 | 2020 | 2020 | 1 575 962,06 | 1 575 962,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109312 | 110931201 | Татарский р-н | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 5 |  | 1973 | Ремонт фасада | 2020 | 49 | 2020 | 2020 | 3 952 806,51 | 3 952 806,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109312 | 110931202 | Татарский р-н | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 5 |  | 1973 | Ремонт крыши | 2020 | 49 | 2020 | 2020 | 6 301 724,22 | 6 301 724,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114722 | 111472202 | Татарский р-н | Новотроицкий сельсовет | Новотроицк с | Центральная ул | 13 |  | 1984 | Ремонт крыши | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 4 391 871,70 | 4 391 871,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114830 | 111483002 | Тогучинский р-н | Борцовский сельсовет | Борцово с | Центральная ул | 78 |  | 1978 | Ремонт крыши | 2020 | 59 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 600 591,00 | 1 600 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114274 | 111427401 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Молодежная ул | 5 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 67 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 669 591,98 | 669 591,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114271 | 111427101 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Молодежная ул | 6 |  | 1977 | Ремонт фасада | - | 60 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 429 538,00 | 429 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114271 | 111427103 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Молодежная ул | 6 |  | 1977 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 60 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 339 940,00 | 339 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114303 | 111430301 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Советская ул | 14 |  | 1978 | Ремонт фасада | 2010 | 15 | 2020 | 2020 | 709 864,00 | 709 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114308 | 111430804 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Советская ул | 8 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2010 | 30 | 2020 | 2020 | 204 763,00 | 204 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114308 | 111430807 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Советская ул | 8 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2010 | 30 | 2020 | 2020 | 856 180,00 | 856 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114255 | 111425509 | Тогучинский р-н | Репьевский сельсовет | Восточная ж/д ст | Железнодорожная ул | 20 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 81 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 318 314,23 | 318 314,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111969 | 111196901 | Убинский р-н | Убинский сельсовет | Убинское с | Ленина ул | 35 |  | 1986 | Ремонт фасада | 2020 | 40 | 2020 | 2020 | 3 160 244,39 | 3 160 244,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109659 | 110965901 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 90 |  | 1940 | Ремонт фасада | 2020 | 100 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 556 931,21 | 3 556 931,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109688 | 110968802 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Спирякова ул | 177б |  | 1979 | Ремонт крыши | 2020 | 57 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 5 629 164,06 | 5 629 164,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111106 | 111110604 | Чистоозерный р-н | р.п. Чистоозерное | Чистоозерное рп | Маяковского ул | 52 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 788 776,64 | 788 776,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111106 | 111110605 | Чистоозерный р-н | р.п. Чистоозерное | Чистоозерное рп | Маяковского ул | 52 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 153 399,91 | 153 399,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111106 | 111110607 | Чистоозерный р-н | р.п. Чистоозерное | Чистоозерное рп | Маяковского ул | 52 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 335 613,75 | 335 613,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111107 | 111110704 | Чистоозерный р-н | р.п. Чистоозерное | Чистоозерное рп | Маяковского ул | 54 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 753 742,59 | 753 742,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111107 | 111110705 | Чистоозерный р-н | р.п. Чистоозерное | Чистоозерное рп | Маяковского ул | 54 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 65 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 181 023,17 | 181 023,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111107 | 111110707 | Чистоозерный р-н | р.п. Чистоозерное | Чистоозерное рп | Маяковского ул | 54 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 318 138,71 | 318 138,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111108 | 111110802 | Чистоозерный р-н | р.п. Чистоозерное | Чистоозерное рп | Маяковского ул | 56 |  | 1973 | Ремонт крыши | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 4 206 129,53 | 4 206 129,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111108 | 111110809 | Чистоозерный р-н | р.п. Чистоозерное | Чистоозерное рп | Маяковского ул | 56 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 387 960,86 | 387 960,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120 | 111112002 | Чистоозерный р-н | р.п. Чистоозерное | Чистоозерное рп | Некрасова ул | 36 |  | 1971 | Ремонт крыши | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 4 842 438,51 | 4 842 438,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111124 | 111112402 | Чистоозерный р-н | р.п. Чистоозерное | Чистоозерное рп | Победы ул | 1 |  | 1965 | Ремонт крыши | 2020 | 76 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 923 897,72 | 1 923 897,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111125 | 111112502 | Чистоозерный р-н | р.п. Чистоозерное | Чистоозерное рп | Победы ул | 2 |  | 1964 | Ремонт крыши | 2020 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 1 510 650,58 | 1 510 650,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111131 | 111113102 | Чистоозерный р-н | р.п. Чистоозерное | Чистоозерное рп | Покрышкина ул | 41 |  | 1971 | Ремонт крыши | 2020 | 50 | 2020 | 2020 | 4 270 043,46 | 4 270 043,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109730 | 110973002 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Добролюбова ул | 2 |  | 1989 | Ремонт крыши | 2020 | 65 | 2020 | 2020 | 4 269 341,15 | 4 269 341,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109743 | 110974302 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Кожемякина ул | 101 |  | 1976 | Ремонт крыши | 2020 | 61 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 289 237,34 | 3 289 237,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109757 | 110975702 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Ленина ул | 2 |  | 1974 | Ремонт крыши | 2020 | 64 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2020 | 3 312 122,23 | 3 312 122,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100016 | 110001604 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 15 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 816 443,26 | 1 816 443,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100016 | 110001605 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 15 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 231 636,80 | 231 636,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100016 | 110001607 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 15 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 624 112,42 | 624 112,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100012 | 110001204 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 7 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 491 342,16 | 1 491 342,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100012 | 110001205 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 7 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 291 590,61 | 291 590,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100012 | 110001207 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 7 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 432 678,46 | 432 678,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100013 | 110001304 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 9 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 83 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 231 001,48 | 2 231 001,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100013 | 110001305 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 9 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 83 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 454 447,34 | 454 447,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100013 | 110001307 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 9 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 83 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 715 544,50 | 715 544,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100050 | 110005001 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 13 |  | 1946 | Ремонт фасада | 2021 | 55 | 2021 | 2021 | 2 394 080,99 | 2 394 080,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100051 | 110005101 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 15 |  | 1950 | Ремонт фасада | 2021 | 45 | 2021 | 2021 | 1 905 737,37 | 1 905 737,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113078 | 111307802 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 30 |  | 1955 | Ремонт крыши | 2021 | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 4 209 787,06 | 4 209 787,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100054 | 110005404 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 32 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 84 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 889 773,77 | 889 773,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100055 | 110005504 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 34 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 981 005,87 | 981 005,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100055 | 110005505 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 34 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 50 489,09 | 50 489,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100055 | 110005507 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 34 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 287 074,97 | 287 074,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100056 | 110005609 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 36 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 311 382,41 | 311 382,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100061 | 110006102 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 46 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2021 | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 326 033,83 | 2 326 033,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100061 | 110006104 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 46 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 631 720,34 | 631 720,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100061 | 110006105 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 46 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 14 985,14 | 14 985,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100061 | 110006107 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 46 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 195 237,51 | 195 237,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100062 | 110006202 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 48 |  | 1955 | Ремонт крыши | 2021 | 46 | 2021 | 2021 | 6 257 509,52 | 6 257 509,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100062 | 110006209 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 48 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 46 | 2021 | 2021 | 580 863,48 | 580 863,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100045 | 110004502 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 5 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2021 | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 522 611,42 | 2 522 611,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100047 | 110004702 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 9 |  | 1951 | Ремонт крыши | 2021 | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 824 301,99 | 2 824 301,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100088 | 110008801 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 27 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2021 | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 072 291,50 | 2 072 291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100088 | 110008809 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 27 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 330 737,35 | 330 737,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100089 | 110008901 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 29 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2021 | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 198 234,11 | 2 198 234,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100089 | 110008909 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 29 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 329 734,16 | 329 734,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100090 | 110009001 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 31 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2021 | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 201 561,88 | 2 201 561,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100090 | 110009009 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 31 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 331 829,33 | 331 829,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100102 | 110010202 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 117 |  | 1935 | Ремонт крыши | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 3 668 643,28 | 3 668 643,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100102 | 110010204 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 117 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 965 800,86 | 965 800,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100102 | 110010205 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 117 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 208 779,69 | 208 779,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100102 | 110010207 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 117 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 132 451,70 | 132 451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113101 | 111310102 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Октябрьская ул | 21 |  | 1936 | Ремонт крыши | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 2 812 729,16 | 2 812 729,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113101 | 111310104 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Октябрьская ул | 21 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 364 070,38 | 364 070,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113101 | 111310105 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Октябрьская ул | 21 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 119 854,90 | 119 854,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113101 | 111310107 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Октябрьская ул | 21 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 58 423,32 | 58 423,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112132 | 111213202 | Барабинский р-н | Щербаковский сельсовет | Труновское ж/д ст | Северная ул | 7 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2021 | 92 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 2 392 460,18 | 2 392 460,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112132 | 111213205 | Барабинский р-н | Щербаковский сельсовет | Труновское ж/д ст | Северная ул | 7 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 92 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 158 170,57 | 158 170,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112132 | 111213207 | Барабинский р-н | Щербаковский сельсовет | Труновское ж/д ст | Северная ул | 7 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 92 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 140 558,78 | 140 558,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112133 | 111213302 | Барабинский р-н | Щербаковский сельсовет | Труновское ж/д ст | Северная ул | 9 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2021 | 93 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 2 495 339,38 | 2 495 339,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112133 | 111213305 | Барабинский р-н | Щербаковский сельсовет | Труновское ж/д ст | Северная ул | 9 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 93 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 162 924,33 | 162 924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112133 | 111213307 | Барабинский р-н | Щербаковский сельсовет | Труновское ж/д ст | Северная ул | 9 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 93 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 106 816,01 | 106 816,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100820 | 110082002 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Московская ул | 30 |  | 1965 | Ремонт крыши | 2021 | 76 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 4 398 875,54 | 4 398 875,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100849 | 110084909 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Нечетный парк ул | 11 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 88 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 338 699,00 | 338 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111285 | 111128502 | Венгеровский р-н | Венгеровский сельсовет | Венгерово с | Ленина ул | 82 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2020 | 70 | 2020 | 2021 | 1 677 211,45 | 1 677 211,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111285 | 111128509 | Венгеровский р-н | Венгеровский сельсовет | Венгерово с | Ленина ул | 82 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 80 | 2020 | 2021 | 239 795,00 | 239 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100375 | 110037510 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Красная Сибирь ул | 118 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 28 | 2021 | 2021 | 10 217 201,24 | 10 217 201,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100378 | 110037802 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Красный Сокол ул | 18 |  | 1940 | Ремонт крыши | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 975 559,73 | 2 975 559,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100378 | 110037804 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Красный Сокол ул | 18 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 297 223,49 | 297 223,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100379 | 110037902 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Красный Сокол ул | 20 |  | 1940 | Ремонт крыши | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 964 941,26 | 2 964 941,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100410 | 110041005 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кутузова ул | 1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 40 | 2020 | 2021 | 478 234,37 | 478 234,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100410 | 110041006 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кутузова ул | 1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 40 | 2020 | 2021 | 458 943,50 | 458 943,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100410 | 110041007 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кутузова ул | 1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 40 | 2020 | 2021 | 619 725,34 | 619 725,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100425 | 110042502 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 19 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2021 | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 124 404,99 | 2 124 404,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100589 | 110058902 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 57 |  | 1994 | Ремонт крыши | 2021 | 51 | 2020 | 2021 | 6 308 637,47 | 6 308 637,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100951 | 110095102 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 32 |  | 1988 | Ремонт крыши | 2021 | 45 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 7 036 389,87 | 7 036 389,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100958 | 110095804 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 52 |  | 1993 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 6 | 2021 | 2021 | 2 482 792,50 | 2 482 792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100958 | 110095807 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 52 |  | 1993 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 6 | 2021 | 2021 | 502 975,00 | 502 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100959 | 110095902 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 53 |  | 1994 | Ремонт крыши | 2017 | 7 | 2021 | 2021 | 1 473 927,00 | 1 473 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100959 | 110095907 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 53 |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 7 | 2021 | 2021 | 476 984,00 | 476 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100959 | 110095909 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 53 |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 7 | 2021 | 2021 | 2 093 971,80 | 2 093 971,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100987 | 110098701 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Подгорный мкр | 26 |  | 1976 | Ремонт фасада | - | 61 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 683 958,60 | 683 958,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100992 | 110099210 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Подгорный мкр | 31 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 28 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 3 474 382,52 | 3 474 382,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101223 | 110122301 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 18 |  | 1966 | Ремонт фасада | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 2 025 624,79 | 2 025 624,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101223 | 110122303 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 18 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 984 999,48 | 984 999,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101223 | 110122309 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 18 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 1 143 264,50 | 1 143 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101251 | 110125110 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Юбилейный пр-кт | 21 |  | 1991 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 456 452,46 | 3 456 452,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101305 | 110130502 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 44а |  | 1986 | Ремонт крыши | - | 48 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 767 077,87 | 767 077,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101293 | 110129302 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 50 |  | 1992 | Ремонт крыши | 2021 | 40 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 6 783 139,13 | 6 783 139,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101914 | 110191401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 4 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2021 | 50 | 2020 | 2021 | 5 459 697,06 | 5 459 697,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101900 | 110190001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 12 |  | 1932 | Ремонт фасада | 2021 | 60 | 2021 | 2021 | 4 614 198,64 | 4 614 198,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101901 | 110190102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 14 |  | 1932 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 6 850 798,10 | 6 850 798,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101945 | 110194502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Клиническая ул | 1а |  | 1960 | Ремонт крыши | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 1 710 384,49 | 1 710 384,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101944 | 110194401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Клиническая ул | 9 |  | 1939 | Ремонт фасада | 2021 | 58 | 2021 | 2021 | 714 038,94 | 714 038,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101944 | 110194402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Клиническая ул | 9 |  | 1939 | Ремонт крыши | 2021 | 55 | 2020 | 2021 | 1 318 399,39 | 1 318 399,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101944 | 110194404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Клиническая ул | 9 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 55 | 2021 | 2021 | 375 322,79 | 375 322,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101944 | 110194405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Клиническая ул | 9 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 55 | 2021 | 2021 | 75 828,95 | 75 828,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101944 | 110194406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Клиническая ул | 9 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 55 | 2021 | 2021 | 69 421,84 | 69 421,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101944 | 110194407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Клиническая ул | 9 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 55 | 2021 | 2021 | 66 391,05 | 66 391,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101944 | 110194409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Клиническая ул | 9 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 55 | 2021 | 2021 | 199 451,71 | 199 451,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105257 | 110525705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 16 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 20 | 2021 | 2021 | 309 301,17 | 309 301,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105257 | 110525706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 16 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2019 | 20 | 2021 | 2021 | 390 321,12 | 390 321,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107560 | 110756002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 41 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 613 214,02 | 1 613 214,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101952 | 110195209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 43 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 142 774,71 | 142 774,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107566 | 110756602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 16 |  | 1981 | Ремонт крыши | 2020 | 17 | 2021 | 2021 | 7 905 145,15 | 7 905 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102012 | 110201209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 10 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 55 | 2021 | 2021 | 1 453 740,38 | 1 453 740,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102015 | 110201502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Пархоменко пер | 1 |  | 1932 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 5 319 618,76 | 5 319 618,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102007 | 110200701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Светлановский туп | 12 |  | 1959 | Ремонт фасада | 2021 | 20 | 2021 | 2021 | 1 578 297,42 | 1 578 297,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102981 | 110298102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Воинская ул | 55 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 1 982 032,93 | 1 982 032,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108502 | 110850210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Обская ул | 69 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 14 419 711,76 | 7 209 855,88 | 3 604 927,94 | 3 604 927,94 | 0,00 |
| 102040 | 110204001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Ольховская ул | 2 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 395 362,38 | 1 395 362,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102055 | 110205501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 20 |  | 1955 | Ремонт фасада | 2021 | 42 | 2020 | 2021 | 841 499,73 | 841 499,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102055 | 110205503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 20 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 42 | 2021 | 2021 | 473 827,77 | 473 827,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102096 | 110209602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 11 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2021 | 40 | 2020 | 2021 | 2 989 572,55 | 2 989 572,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102096 | 110209604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 11 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 65 | 2020 | 2021 | 406 024,24 | 406 024,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102096 | 110209605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 11 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 65 | 2020 | 2021 | 34 252,32 | 34 252,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102096 | 110209606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 11 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 65 | 2020 | 2021 | 34 263,35 | 34 263,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102096 | 110209609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 11 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 65 | 2020 | 2021 | 338 130,03 | 338 130,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102090 | 110209002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 4 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2021 | 50 | 2020 | 2021 | 3 326 528,70 | 3 326 528,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102090 | 110209004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 4 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 713 740,55 | 713 740,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107578 | 110757802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 40 лет Комсомола ул | 5 |  | 1977 | Ремонт крыши | 2021 | 21 | 2021 | 2021 | 3 922 358,78 | 3 922 358,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102147 | 410214710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 9-го Ноября ул | 95 |  | 1991 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 4 136 559,97 | 4 136 559,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102161 | 110216102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 9-й Гвардейской Дивизии ул | 17 |  | 1983 | Ремонт крыши | 2020 | 21 | 2021 | 2021 | 3 986 678,00 | 3 986 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102175 | 110217502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1 |  | 1985 | Ремонт крыши | 2020 | 18 | 2021 | 2021 | 4 138 920,99 | 4 138 920,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107586 | 110758604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 21 | 2021 | 2021 | 1 152 911,93 | 1 152 911,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102187 | 110218702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 13 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 9 154 800,99 | 9 154 800,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102187 | 110218703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 13 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 281 085,37 | 1 281 085,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102187 | 110218704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 13 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 4 668 921,42 | 4 668 921,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102187 | 110218707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 13 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 147 903,78 | 1 147 903,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102187 | 110218711 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 13 |  | 1953 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2021 | 20 | 2020 | 2021 | 4 869 358,87 | 4 869 358,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102189 | 110218903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 15 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 45 | 2021 | 2021 | 4 555 859,11 | 4 555 859,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102189 | 110218909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 15 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 35 | 2021 | 2021 | 2 448 599,59 | 2 448 599,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102178 | 110217801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 3 |  | 1936 | Ремонт фасада | 2021 | 10 | 2020 | 2021 | 14 585 487,74 | 14 585 487,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107583 | 110758302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 33 |  | 1962 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 5 791 643,12 | 5 791 643,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102204 | 110220404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 148 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 51 | 2021 | 2021 | 383 199,47 | 383 199,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107604 | 110760407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 26 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 13 | 2021 | 2021 | 816 417,60 | 816 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102237 | 110223704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 5а |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 16 | 2021 | 2021 | 464 680,00 | 464 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102237 | 110223705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 5а |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 16 | 2021 | 2021 | 190 255,00 | 190 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102234 | 110223402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 6/2 |  | 1968 | Ремонт крыши | 2020 | 26 | 2021 | 2021 | 2 680 772,60 | 2 680 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102269 | 110226904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 16 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 1 504 802,66 | 1 504 802,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102269 | 110226905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 16 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 40 | 2020 | 2021 | 267 032,84 | 267 032,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102269 | 110226906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 16 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 318 786,64 | 318 786,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102269 | 110226907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 16 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 188 337,65 | 188 337,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102270 | 110227002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 18 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 8 671 321,23 | 8 671 321,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102270 | 110227003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 18 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 36 | 2021 | 2021 | 994 422,33 | 994 422,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102270 | 110227009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 18 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 45 | 2021 | 2021 | 1 107 080,73 | 1 107 080,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107616 | 110761602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 26 |  | 1951 | Ремонт крыши | 2021 | 70 | 2021 | 2021 | 6 786 489,82 | 6 786 489,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107616 | 110761603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 26 |  | 1951 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 1 216 475,11 | 1 216 475,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107616 | 110761609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 26 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 878 964,67 | 878 964,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102277 | 110227704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 8 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 50 | 2020 | 2021 | 2 153 786,92 | 2 153 786,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102277 | 110227705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 8 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 50 | 2020 | 2021 | 580 052,03 | 580 052,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102277 | 110227706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 8 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 50 | 2020 | 2021 | 658 254,62 | 658 254,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102338 | 110233801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 21 |  | 1954 | Ремонт фасада | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 3 864 950,06 | 3 864 950,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102338 | 110233803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 21 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 967 241,32 | 967 241,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102340 | 110234001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 23 |  | 1956 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 674 323,60 | 3 674 323,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102355 | 110235508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 54 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 238 152,13 | 238 152,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102419 | 110241901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бардина ул | 10 |  | 1954 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 6 191 980,23 | 6 191 980,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102419 | 110241908 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бардина ул | 10 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2021 | 55 | 2020 | 2021 | 427 174,13 | 427 174,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102464 | 110246402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бердское ш | 10 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2021 | 64 | 2020 | 2021 | 2 217 643,96 | 2 217 643,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102464 | 110246409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бердское ш | 10 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 64 | 2021 | 2021 | 186 089,31 | 186 089,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102463 | 110246302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бердское ш | 8 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 2 118 229,30 | 2 118 229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102463 | 110246309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бердское ш | 8 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 60 | 2021 | 2021 | 184 984,41 | 184 984,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102474 | 110247405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бердышева ул | 5 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 7 | 2021 | 2021 | 794 882,60 | 794 882,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102474 | 110247406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бердышева ул | 5 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 7 | 2021 | 2021 | 2 508 128,80 | 2 508 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102474 | 110247407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бердышева ул | 5 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 7 | 2021 | 2021 | 1 750 374,20 | 1 750 374,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102500 | 110250008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 35 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2021 | 53 | 2020 | 2021 | 510 720,43 | 510 720,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102501 | 110250102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 37 |  | 1959 | Ремонт крыши | 2021 | 65 | 2021 | 2021 | 4 797 281,55 | 4 797 281,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102501 | 110250103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 37 |  | 1959 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 57 | 2021 | 2021 | 691 970,75 | 691 970,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102520 | 110252001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 20 |  | 1959 | Ремонт фасада | 2021 | 42 | 2020 | 2021 | 3 052 599,09 | 3 052 599,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102596 | 110259605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 18/1 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 45 | 2020 | 2021 | 345 530,38 | 345 530,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102596 | 110259606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 18/1 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 45 | 2020 | 2021 | 376 865,50 | 376 865,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102596 | 110259607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 18/1 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 45 | 2020 | 2021 | 479 737,16 | 479 737,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102572 | 110257202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 26 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 45 | 2021 | 2021 | 4 630 388,15 | 4 630 388,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102572 | 110257203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 26 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 45 | 2021 | 2021 | 777 723,43 | 777 723,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102572 | 110257204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 26 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 55 | 2021 | 2021 | 1 273 762,31 | 1 273 762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102572 | 110257205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 26 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 55 | 2021 | 2021 | 229 408,24 | 229 408,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102572 | 110257206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 26 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 55 | 2021 | 2021 | 279 320,82 | 279 320,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102572 | 110257207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 26 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 55 | 2021 | 2021 | 197 318,69 | 197 318,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102576 | 110257603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 31 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 35 | 2020 | 2021 | 1 253 181,97 | 1 253 181,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102586 | 110258603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 45 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 50 | 2020 | 2021 | 1 241 632,09 | 1 241 632,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107631 | 110763101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 53 |  | 1951 | Ремонт фасада | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 3 917 761,57 | 3 917 761,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107632 | 110763201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 55 |  | 1951 | Ремонт фасада | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 4 731 290,83 | 4 731 290,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107632 | 110763203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 55 |  | 1951 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 49 | 2021 | 2021 | 530 946,78 | 530 946,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107634 | 110763401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 66 |  | 1951 | Ремонт фасада | 2020 | 45 | 2021 | 2021 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102391 | 110239104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 75 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 27 | 2020 | 2021 | 620 980,64 | 620 980,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102392 | 110239204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 77 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 27 | 2020 | 2021 | 1 176 741,08 | 1 176 741,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102392 | 110239205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 77 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 27 | 2020 | 2021 | 151 752,28 | 151 752,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102392 | 110239206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 77 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 27 | 2020 | 2021 | 234 767,43 | 234 767,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115863 | 111586301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 81 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2021 | 15 | 2021 | 2021 | 3 578 140,88 | 3 578 140,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102394 | 110239401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 83 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2021 | 31 | 2021 | 2021 | 1 977 017,28 | 1 977 017,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102394 | 110239409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 83 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 31 | 2021 | 2021 | 213 443,64 | 213 443,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102395 | 110239501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 85 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2021 | 30 | 2021 | 2021 | 2 934 958,81 | 2 934 958,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102395 | 110239509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 85 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 30 | 2021 | 2021 | 403 239,73 | 403 239,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108138 | 110813810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 145 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 5 139 767,26 | 2 569 883,62 | 1 284 941,82 | 1 284 941,82 | 0,00 |
| 108142 | 110814203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 165 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 24 | 2021 | 2021 | 1 308 400,64 | 1 308 400,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108146 | 110814602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 175/2 |  | 1972 | Ремонт крыши | 2016 | 23 | 2021 | 2021 | 1 717 062,42 | 1 717 062,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108146 | 110814604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 175/2 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 23 | 2021 | 2021 | 955 010,48 | 955 010,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108148 | 110814802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 175/6 |  | 1984 | Ремонт крыши | 2018 | 15 | 2021 | 2021 | 4 430 995,58 | 4 430 995,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102639 | 110263903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 194/5 |  | 1986 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 245 006,12 | 1 245 006,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102369 | 110236902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 202 |  | 1972 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 3 082 184,42 | 3 082 184,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102370 | 110237002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 204 |  | 1971 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 1 667 199,86 | 1 667 199,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102382 | 210238210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 226/1 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 4 136 599,94 | 4 136 599,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102378 | 110237802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 230 |  | 1985 | Ремонт крыши | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 993 435,20 | 1 993 435,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107643 | 110764302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 247 |  | 1967 | Ремонт крыши | 2020 | 24 | 2021 | 2021 | 3 218 049,31 | 3 218 049,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107648 | 110764809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 256 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 10 | 2021 | 2021 | 2 004 296,96 | 2 004 296,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108151 | 110815110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 26 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 9 | 2021 | 2021 | 19 130 547,29 | 9 565 273,65 | 4 782 636,82 | 4 782 636,82 | 0,00 |
| 102659 | 110265902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Боровая Партия ул | 14 |  | 1987 | Ремонт крыши | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 9 031 895,32 | 9 031 895,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102674 | 110267401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 24 |  | 1951 | Ремонт фасада | 2020 | 50 | 2020 | 2021 | 1 163 861,79 | 1 163 861,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102675 | 110267501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 26 |  | 1953 | Ремонт фасада | 2021 | 60 | 2021 | 2021 | 1 418 274,81 | 1 418 274,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102676 | 110267601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 28 |  | 1953 | Ремонт фасада | 2021 | 55 | 2021 | 2021 | 1 779 486,93 | 1 779 486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102677 | 110267702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 29 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2021 | 47 | 2021 | 2021 | 3 785 462,61 | 3 785 462,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102682 | 110268201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 39 |  | 1950 | Ремонт фасада | 2021 | 61 | 2021 | 2021 | 2 014 662,47 | 2 014 662,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102723 | 110272303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 18 |  | 1950 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 878 575,95 | 878 575,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102723 | 110272304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 18 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 867 323,86 | 867 323,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102723 | 110272305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 18 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 167 939,61 | 167 939,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102723 | 110272306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 18 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 168 091,09 | 168 091,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102723 | 110272307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 18 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 362 391,94 | 362 391,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102723 | 110272309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 18 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 596 905,38 | 596 905,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102733 | 110273304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 29 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 933 898,36 | 933 898,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102733 | 110273305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 29 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 134 510,85 | 134 510,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102733 | 110273306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 29 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 128 413,99 | 128 413,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102733 | 110273307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 29 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 300 531,70 | 300 531,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103047 | 110304701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | В. Высоцкого ул | 25 |  | 1997 | Ремонт фасада | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 443 746,70 | 2 443 746,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102799 | 110279910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Варшавская ул | 11 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | 3 527 101,82 | 3 527 101,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102831 | 110283103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 41 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 325 839,76 | 1 325 839,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102831 | 110283109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 007 129,86 | 1 007 129,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102833 | 110283303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 45 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 892 962,25 | 892 962,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102833 | 110283309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 45 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 102 898,50 | 1 102 898,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102834 | 110283401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 47 |  | 1963 | Ремонт фасада | 2021 | 43 | 2021 | 2021 | 2 663 207,44 | 2 663 207,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102834 | 110283403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 47 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 821 765,60 | 821 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102834 | 110283409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 115 496,22 | 1 115 496,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102835 | 110283503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 49 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 119 527,80 | 1 119 527,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102835 | 110283509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 49 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 259 802,95 | 1 259 802,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102857 | 110285704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 49/1 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2018 | 10 | 2021 | 2021 | 1 074 958,55 | 1 074 958,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102837 | 110283703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 53 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 357 610,81 | 1 357 610,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102837 | 110283709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 916 477,31 | 1 916 477,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102838 | 110283803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 55 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 286 572,02 | 1 286 572,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102838 | 110283809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 55 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 790 416,58 | 1 790 416,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102839 | 110283903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 59 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 1 490 812,92 | 1 490 812,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102839 | 110283909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 59 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 2 067 847,73 | 2 067 847,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102841 | 110284109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 75 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 912 713,47 | 1 912 713,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102880 | 110288001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 123 |  | 1937 | Ремонт фасада | 2021 | 55 | 2020 | 2021 | 2 715 287,74 | 2 715 287,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102880 | 110288007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 123 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 152 500,96 | 152 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102869 | 110286903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 18 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 45 | 2020 | 2021 | 1 155 987,69 | 1 155 987,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112456 | 111245604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 22 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 1 850 568,62 | 1 850 568,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112456 | 111245605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 22 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 277 362,55 | 277 362,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112456 | 111245606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 22 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 1 042 882,82 | 1 042 882,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112456 | 111245607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 22 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 278 245,22 | 278 245,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102896 | 110289602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенний проезд | 4 |  | 1961 | Ремонт крыши | 2021 | 45 | 2021 | 2021 | 5 110 313,76 | 5 110 313,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107666 | 110766601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 26 |  | 1986 | Ремонт фасада | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 620 730,03 | 2 620 730,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102952 | 110295202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 2 |  | 1957 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 3 197 771,11 | 3 197 771,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102987 | 110298710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль ул | 6 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 14 | 2021 | 2021 | 1 829 578,24 | 1 829 578,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108240 | 110824001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 11 |  | 1951 | Ремонт фасада | 2020 | 51 | 2020 | 2021 | 4 545 601,55 | 4 545 601,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108260 | 110826009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 110 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 12 | 2021 | 2021 | 3 128 764,96 | 3 128 764,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108269 | 110826910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 124 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 7 | 2021 | 2021 | 16 760 809,48 | 9 527 014,04 | 3 614 262,88 | 3 619 532,56 | 0,00 |
| 108270 | 110827010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 127 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 11 | 2021 | 2021 | 6 921 679,98 | 6 921 679,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107667 | 110766703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 91/1 |  | 2007 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 4 957 900,77 | 4 957 900,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103072 | 110307210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 17 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 21 | 2021 | 2021 | 9 962 430,74 | 4 981 215,36 | 2 490 607,69 | 2 490 607,69 | 0,00 |
| 103066 | 110306604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 6 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 44 | 2020 | 2021 | 3 013 127,43 | 3 013 127,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108300 | 110830002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 21 |  | 1979 | Ремонт крыши | 2020 | 17 | 2021 | 2021 | 5 847 764,06 | 5 847 764,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103107 | 110310705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 13 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 57 | 2020 | 2021 | 338 761,67 | 338 761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103107 | 110310706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 13 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 57 | 2020 | 2021 | 171 987,56 | 171 987,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103107 | 110310707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 13 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 57 | 2020 | 2021 | 371 745,55 | 371 745,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103111 | 110311102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 21 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 46 | 2021 | 2021 | 1 535 960,99 | 1 535 960,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103111 | 110311104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 21 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 46 | 2021 | 2021 | 368 651,45 | 368 651,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103111 | 110311105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 21 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 46 | 2021 | 2021 | 124 032,02 | 124 032,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103111 | 110311106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 21 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 46 | 2021 | 2021 | 52 953,13 | 52 953,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103111 | 110311107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 21 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 46 | 2021 | 2021 | 120 887,04 | 120 887,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103114 | 110311401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 31 |  | 1955 | Ремонт фасада | 2020 | 60 | 2020 | 2021 | 994 281,25 | 994 281,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103115 | 110311501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 40 |  | 1951 | Ремонт фасада | 2021 | 56 | 2020 | 2021 | 1 296 883,83 | 1 296 883,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103103 | 110310302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 5 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 58 | 2021 | 2021 | 2 931 055,07 | 2 931 055,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103103 | 110310304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 5 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 58 | 2021 | 2021 | 504 423,18 | 504 423,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103103 | 110310305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 5 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 58 | 2021 | 2021 | 92 787,69 | 92 787,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103103 | 110310306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 5 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 58 | 2021 | 2021 | 111 491,76 | 111 491,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103103 | 110310307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 5 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 58 | 2021 | 2021 | 177 265,57 | 177 265,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103104 | 110310402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 7 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 58 | 2021 | 2021 | 2 855 567,75 | 2 855 567,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103104 | 110310404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 7 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 58 | 2021 | 2021 | 555 981,91 | 555 981,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103104 | 110310405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 7 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 58 | 2021 | 2021 | 121 077,92 | 121 077,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103104 | 110310406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 7 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 58 | 2021 | 2021 | 155 654,60 | 155 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103104 | 110310407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 7 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 58 | 2021 | 2021 | 131 019,16 | 131 019,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103135 | 110313501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геологическая ул | 28 |  | 1959 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 1 343 499,31 | 1 343 499,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103144 | 110314403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Революции ул | 13 |  | 1947 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 42 | 2021 | 2021 | 541 862,19 | 541 862,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103144 | 110314407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Революции ул | 13 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 42 | 2021 | 2021 | 474 909,27 | 474 909,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103192 | 110319202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 27 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 45 | 2020 | 2021 | 9 947 131,90 | 9 947 131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107677 | 110767702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 194 |  | 1971 | Ремонт крыши | 2020 | 12 | 2021 | 2021 | 3 870 009,37 | 3 870 009,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103257 | 110325701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 225 |  | 1941 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 4 777 713,84 | 4 777 713,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103265 | 110326508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2021 | 33 | 2020 | 2021 | 810 508,10 | 810 508,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103266 | 110326609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 31а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 21 | 2021 | 2021 | 1 701 170,75 | 1 701 170,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103239 | 110323909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 33 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 2 278 058,87 | 2 278 058,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103243 | 110324303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 37 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 38 | 2021 | 2021 | 1 371 184,50 | 1 371 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103243 | 110324309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 37 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 38 | 2021 | 2021 | 3 554 262,13 | 3 554 262,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103270 | 110327003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 41а |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 35 | 2021 | 2021 | 1 758 706,09 | 1 758 706,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103270 | 110327009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 41а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 35 | 2021 | 2021 | 1 323 788,02 | 1 323 788,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103271 | 110327103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 43а |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 41 | 2021 | 2021 | 1 346 954,04 | 1 346 954,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103271 | 110327104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 43а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 2 686 833,86 | 2 686 833,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103271 | 110327105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 43а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 315 484,32 | 315 484,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103271 | 110327106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 43а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 464 510,48 | 464 510,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103271 | 110327107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 43а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 551 360,70 | 551 360,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103271 | 110327109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 43а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 110 508,38 | 1 110 508,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103274 | 110327401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 47а |  | 1962 | Ремонт фасада | 2021 | 34 | 2021 | 2021 | 2 696 374,24 | 2 696 374,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103274 | 110327403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 47а |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 999 270,73 | 999 270,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103298 | 110329801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 10 |  | 2011 | Ремонт фасада | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 504 409,60 | 1 504 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103301 | 110330110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 40 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 554 604,16 | 2 554 604,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103302 | 110330210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 41 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 35 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 4 468 610,40 | 2 234 305,20 | 1 117 152,60 | 1 117 152,60 | 0,00 |
| 103295 | 110329510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 5 |  | 1992 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 92 | 2021 | 2021 | 13 550 224,80 | 6 775 112,39 | 3 387 556,21 | 3 387 556,20 | 0,00 |
| 103365 | 110336502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Грибоедова ул | 32/1 |  | 1989 | Ремонт крыши | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 5 419 723,68 | 5 419 723,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103394 | 110339403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гурьевская ул | 35 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 1 091 417,60 | 1 091 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108320 | 110832002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гурьевская ул | 39 |  | 1966 | Ремонт крыши | 2020 | 31 | 2021 | 2021 | 1 733 000,00 | 1 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108321 | 110832101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гурьевская ул | 41 |  | 1966 | Ремонт фасада | 2020 | 10 | 2021 | 2021 | 2 268 023,27 | 2 268 023,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103398 | 110339805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гурьевская ул | 47 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 31 | 2021 | 2021 | 497 171,00 | 497 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103398 | 110339806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гурьевская ул | 47 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 31 | 2021 | 2021 | 1 058 092,00 | 1 058 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103398 | 110339807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гурьевская ул | 47 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 31 | 2021 | 2021 | 919 737,00 | 919 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103409 | 110340902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродское ш | 15 |  | 1975 | Ремонт крыши | 2020 | 30 | 2021 | 2021 | 1 852 432,80 | 1 852 432,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103454 | 110345402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дальневосточная ул | 8 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 2 347 739,00 | 2 347 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103459 | 110345901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даргомыжского ул | 1 |  | 1951 | Ремонт фасада | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 5 883 749,14 | 5 883 749,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103460 | 110346003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даргомыжского ул | 2 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 53 | 2021 | 2021 | 1 079 633,35 | 1 079 633,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107712 | 110771201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даурская ул | 4а |  | 1954 | Ремонт фасада | 2021 | 45 | 2021 | 2021 | 3 052 634,33 | 3 052 634,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103481 | 110348110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 21/1 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1996 | 35 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 4 123 032,00 | 2 061 516,00 | 1 030 758,00 | 1 030 758,00 | 0,00 |
| 103467 | 110346708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 805 397,76 | 805 397,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103475 | 110347502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 34 |  | 1968 | Ремонт крыши | 2020 | 40 | 2021 | 2021 | 2 834 535,91 | 2 834 535,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103526 | 110352603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дениса Давыдова ул | 2 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 48 | 2021 | 2021 | 1 092 817,94 | 1 092 817,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103536 | 110353601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дениса Давыдова ул | 2а |  | 1958 | Ремонт фасада | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 5 582 882,20 | 5 582 882,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103552 | 110355202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 20 |  | 2001 | Ремонт крыши | 2019 | 5 | 2021 | 2021 | 2 351 363,20 | 2 351 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114544 | 111454404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул/Красный пр-кт | 6/51/5 |  | 1934 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 37 | 2021 | 2021 | 2 592 005,88 | 2 592 005,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106351 | 110635102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 12 |  | 1989 | Ремонт крыши | 2021 | 13 | 2020 | 2021 | 11 880 547,11 | 11 880 547,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106355 | 110635501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 19 |  | 1965 | Ремонт фасада | 2020 | 15 | 2021 | 2021 | 2 579 851,75 | 2 579 851,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106396 | 110639601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 2а |  | 1955 | Ремонт фасада | 2021 | 44 | 2021 | 2021 | 6 736 058,98 | 6 736 058,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106344 | 110634403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 4 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 45 | 2021 | 2021 | 4 098 147,83 | 4 098 147,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106345 | 110634501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 5 |  | 1951 | Ремонт фасада | 2020 | 42 | 2020 | 2021 | 14 438 198,23 | 14 438 198,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106401 | 110640104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 67/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 3 569 127,25 | 3 569 127,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106375 | 110637503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 71 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 49 | 2021 | 2021 | 2 321 889,97 | 2 321 889,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106375 | 110637509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 71 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 49 | 2021 | 2021 | 2 624 010,23 | 2 624 010,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106404 | 110640401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 7а |  | 1953 | Ремонт фасада | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 2 149 970,57 | 2 149 970,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107715 | 110771501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 10 |  | 1974 | Ремонт фасада | 2019 | 19 | 2021 | 2021 | 1 599 658,60 | 1 599 658,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103588 | 110358802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 16 |  | 1975 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 3 510 017,72 | 3 510 017,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103599 | 110359909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 30 | 2021 | 2021 | 480 436,40 | 480 436,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103595 | 110359508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 29/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2021 | 27 | 2020 | 2021 | 988 894,67 | 988 894,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103598 | 110359802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 31/1 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 6 038 592,47 | 6 038 592,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112531 | 111253108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 34 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 662 239,80 | 662 239,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103614 | 110361403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 43 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 232 336,56 | 1 232 336,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103614 | 110361409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 43 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 098 892,18 | 1 098 892,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103615 | 110361503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 45 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 025 271,23 | 1 025 271,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103615 | 110361509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 45 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 111 309,00 | 1 111 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103616 | 110361609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 2 325 561,00 | 2 325 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103617 | 110361708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 49 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 674 077,65 | 674 077,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103621 | 110362104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Шамшурина ул | 4 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 30 | 2021 | 2021 | 985 802,40 | 985 802,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103629 | 110362902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 14 |  | 1955 | Ремонт крыши | 2021 | 70 | 2020 | 2021 | 13 015 889,24 | 13 015 889,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103657 | 110365709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 142 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 166 905,33 | 166 905,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107723 | 110772302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Доватора ул | 15/1 |  | 1977 | Ремонт крыши | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 740 308,14 | 1 740 308,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103725 | 110372504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 20 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 10 | 2021 | 2021 | 1 012 818,27 | 1 012 818,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103725 | 110372505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 20 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 10 | 2021 | 2021 | 313 503,00 | 313 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103725 | 110372506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 20 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 10 | 2021 | 2021 | 321 961,00 | 321 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103430 | 110343004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 179/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 15 | 2021 | 2021 | 280 149,60 | 280 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103430 | 110343005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 179/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 15 | 2021 | 2021 | 243 581,40 | 243 581,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103430 | 110343006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 179/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 15 | 2021 | 2021 | 199 570,80 | 199 570,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103430 | 110343007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 179/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 15 | 2021 | 2021 | 684 322,96 | 684 322,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103777 | 110377704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 2/1 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 5 074 903,09 | 5 074 903,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103777 | 110377705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 2/1 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 1 957 295,76 | 1 957 295,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103777 | 110377706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 2/1 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 1 126 238,43 | 1 126 238,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103777 | 110377707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 2/1 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 2 424 482,25 | 2 424 482,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103792 | 110379203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 272/3 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2018 | 29 | 2021 | 2021 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103827 | 110382701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ереванская ул | 13 |  | 1949 | Ремонт фасада | 2021 | 58 | 2021 | 2021 | 1 697 744,56 | 1 697 744,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103828 | 110382801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ереванская ул | 15 |  | 1949 | Ремонт фасада | 2021 | 58 | 2021 | 2021 | 1 490 375,65 | 1 490 375,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103822 | 110382201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ереванская ул | 6 |  | 1951 | Ремонт фасада | 2021 | 46 | 2021 | 2021 | 2 137 542,71 | 2 137 542,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103823 | 110382301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ереванская ул | 7 |  | 1951 | Ремонт фасада | 2021 | 44 | 2021 | 2021 | 2 405 139,82 | 2 405 139,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107744 | 110774402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 10 |  | 1980 | Ремонт крыши | 2020 | 20 | 2021 | 2021 | 7 689 485,88 | 7 689 485,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108334 | 110833402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 12 |  | 1980 | Ремонт крыши | 2019 | 10 | 2021 | 2021 | 4 839 521,00 | 4 839 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108337 | 110833701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 16 |  | 1988 | Ремонт фасада | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 080 973,51 | 1 080 973,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103840 | 110384002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 65 |  | 1965 | Ремонт крыши | 2019 | 30 | 2021 | 2021 | 1 400 435,40 | 1 400 435,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103863 | 110386302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Железнодорожная ул | 8/2 |  | 1982 | Ремонт крыши | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 948 999,83 | 948 999,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103865 | 110386505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Железнодорожная ул | 8/4 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 23 | 2021 | 2021 | 157 975,00 | 157 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103865 | 110386506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Железнодорожная ул | 8/4 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 23 | 2021 | 2021 | 183 441,00 | 183 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103865 | 110386507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Железнодорожная ул | 8/4 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 23 | 2021 | 2021 | 171 089,00 | 171 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103909 | 110390901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113/3 |  | 1963 | Ремонт фасада | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 2 002 629,34 | 2 002 629,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103909 | 110390903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113/3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 39 | 2021 | 2021 | 574 675,40 | 574 675,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103909 | 110390904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 30 | 2021 | 2021 | 1 469 094,77 | 1 469 094,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103909 | 110390905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 30 | 2021 | 2021 | 245 916,99 | 245 916,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103909 | 110390906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 30 | 2021 | 2021 | 316 166,26 | 316 166,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103909 | 110390909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 30 | 2021 | 2021 | 1 217 472,47 | 1 217 472,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103910 | 110391009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113/4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 701 469,65 | 1 701 469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103911 | 110391104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 1 857 462,06 | 1 857 462,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103911 | 110391105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 494 229,98 | 494 229,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103911 | 110391106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 306 624,66 | 306 624,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103912 | 110391203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/2 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 605 667,19 | 605 667,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103913 | 110391304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 42 | 2020 | 2021 | 1 480 323,30 | 1 480 323,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103913 | 110391305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 42 | 2020 | 2021 | 479 159,54 | 479 159,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103913 | 110391306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 42 | 2020 | 2021 | 323 994,67 | 323 994,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103913 | 110391307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 42 | 2020 | 2021 | 387 079,12 | 387 079,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103883 | 110388301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 97/2 |  | 1961 | Ремонт фасада | 2021 | 61 | 2021 | 2021 | 1 496 485,53 | 1 496 485,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103934 | 110393405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 33 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 31 | 2021 | 2021 | 287 525,58 | 287 525,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103934 | 110393406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 33 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 31 | 2021 | 2021 | 239 669,57 | 239 669,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103934 | 110393407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 33 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 499 097,70 | 499 097,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103968 | 110396802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/5 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2021 | 40 | 2020 | 2021 | 3 711 540,54 | 3 711 540,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103945 | 110394502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 50 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 642 681,53 | 3 642 681,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103952 | 110395202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 60 |  | 1992 | Ремонт крыши | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 638 533,60 | 1 638 533,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103979 | 110397901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 12 |  | 1951 | Ремонт фасада | 2021 | 30 | 2021 | 2021 | 2 949 842,76 | 2 949 842,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104019 | 110401905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зеленая Горка ул | 11/1 |  | 2001 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 15 | 2021 | 2021 | 337 562,00 | 337 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104019 | 110401906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зеленая Горка ул | 11/1 |  | 2001 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 15 | 2021 | 2021 | 544 220,00 | 544 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104021 | 110402110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Земнухова ул | 4 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 21 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 8 967 248,75 | 8 967 248,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104025 | 210402510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Земнухова ул | 8 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 5 515 330,00 | 2 757 665,00 | 1 378 832,50 | 1 378 832,50 | 0,00 |
| 104047 | 110404710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 33 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 7 | 2021 | 2021 | 3 943 538,33 | 1 971 769,17 | 985 884,58 | 985 884,58 | 0,00 |
| 104048 | 110404802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 35 |  | 2004 | Ремонт крыши | 2020 | 15 | 2021 | 2021 | 9 702 968,88 | 9 702 968,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104141 | 110414104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 131 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 439 024,02 | 2 439 024,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104148 | 110414804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 145 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 1 183 447,53 | 1 183 447,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104148 | 110414805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 145 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 420 461,54 | 420 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104148 | 110414806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 145 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 349 551,53 | 349 551,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104148 | 110414807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 145 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 388 453,53 | 388 453,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104079 | 110407902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 35 |  | 1966 | Ремонт крыши | 2021 | 36 | 2021 | 2021 | 7 132 474,44 | 7 132 474,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108353 | 110835309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зыряновская ул | 125 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 441 226,50 | 441 226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104235 | 110423501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 32 |  | 1979 | Ремонт фасада | 2019 | 9 | 2021 | 2021 | 1 037 480,66 | 1 037 480,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104236 | 110423602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 33 |  | 1984 | Ремонт крыши | 2020 | 21 | 2021 | 2021 | 4 584 937,20 | 4 584 937,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104251 | 110425110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 35а |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 11 | 2021 | 2021 | 5 239 199,42 | 5 239 199,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104244 | 110424402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 43 |  | 1962 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2020 | 2021 | 5 549 740,48 | 5 549 740,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104266 | 110426602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 15 |  | 1966 | Ремонт крыши | 2021 | 11 | 2020 | 2021 | 6 548 869,88 | 6 548 869,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104289 | 110428902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 34/1 |  | 1986 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 2 140 741,68 | 2 140 741,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104290 | 110429004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 34/2 |  | 1998 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 140 634,40 | 1 140 634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104290 | 110429005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 34/2 |  | 1998 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 5 | 2021 | 2021 | 214 134,40 | 214 134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104290 | 110429006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 34/2 |  | 1998 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2019 | 5 | 2021 | 2021 | 303 002,60 | 303 002,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107484 | 110748401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каменская ул/Орджоникидзе ул/Трудовая ул | 38/39/8 |  | 1956 | Ремонт фасада | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 6 212 849,46 | 6 212 849,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107484 | 110748403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каменская ул/Орджоникидзе ул/Трудовая ул | 38/39/8 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 50 | 2020 | 2021 | 1 291 874,65 | 1 291 874,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104381 | 110438101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 14/1 |  | 1960 | Ремонт фасада | 2020 | 40 | 2021 | 2021 | 1 370 144,52 | 1 370 144,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104383 | 110438303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/2 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 39 | 2021 | 2021 | 745 348,08 | 745 348,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104405 | 110440503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каунасская ул | 5/2 |  | 1979 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 10 | 2021 | 2021 | 1 011 001,80 | 1 011 001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104406 | 110440601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каунасская ул | 6 |  | 1950 | Ремонт фасада | 2021 | 61 | 2021 | 2021 | 3 342 228,28 | 3 342 228,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108366 | 110836604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 319 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 1 221 083,48 | 1 221 083,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108367 | 110836702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 321 |  | 1975 | Ремонт крыши | 2019 | 22 | 2021 | 2021 | 471 333,25 | 471 333,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108367 | 110836707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 321 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 22 | 2021 | 2021 | 439 196,69 | 439 196,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104451 | 110445102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кисловодская ул | 2 |  | 1950 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 3 205 973,45 | 3 205 973,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104493 | 110449302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 25 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 40 | 2020 | 2021 | 4 826 052,00 | 4 826 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104494 | 110449402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 27 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 40 | 2020 | 2021 | 4 926 020,22 | 4 926 020,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104494 | 110449409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 27 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 596 221,87 | 596 221,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104545 | 110454502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 5 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 889 664,95 | 3 889 664,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104545 | 110454503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 5 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 533 728,53 | 533 728,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104556 | 110455601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 2 |  | 1964 | Ремонт фасада | 2017 | 10 | 2021 | 2021 | 322 445,00 | 322 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104556 | 110455605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016 | 8 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 119 670,00 | 119 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104556 | 110455607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2016 | 8 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 72 480,00 | 72 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104601 | 110460101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 11 |  | 1957 | Ремонт фасада | 2021 | 42 | 2021 | 2021 | 18 915 176,59 | 18 915 176,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104601 | 110460105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 11 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 42 | 2021 | 2021 | 855 553,19 | 855 553,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104601 | 110460106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 11 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 42 | 2021 | 2021 | 1 074 749,49 | 1 074 749,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104601 | 110460109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 11 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 42 | 2021 | 2021 | 2 655 192,32 | 2 655 192,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104604 | 110460404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 14 |  | 1988 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 2 018 021,99 | 2 018 021,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104604 | 110460405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 14 |  | 1988 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 259 135,91 | 259 135,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104604 | 110460406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 14 |  | 1988 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 327 449,93 | 327 449,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104604 | 110460407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 14 |  | 1988 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 243 670,12 | 243 670,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104629 | 110462902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 52 |  | 1981 | Ремонт крыши | 2017 | 10 | 2021 | 2021 | 2 415 251,14 | 2 415 251,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104654 | 110465409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 2 |  | 1993 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 576 608,82 | 1 576 608,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107802 | 110780201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 27 |  | 1968 | Ремонт фасада | 2020 | 10 | 2021 | 2021 | 1 934 020,90 | 1 934 020,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104671 | 110467102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 38 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 65 | 2021 | 2021 | 1 698 847,44 | 1 698 847,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104671 | 110467104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 65 | 2020 | 2021 | 252 849,71 | 252 849,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104672 | 110467202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 40 |  | 1959 | Ремонт крыши | 2021 | 66 | 2021 | 2021 | 1 688 614,46 | 1 688 614,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104672 | 110467204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 40 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 66 | 2020 | 2021 | 303 333,83 | 303 333,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104676 | 110467601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 53 |  | 1967 | Ремонт фасада | 2018 | 28 | 2021 | 2021 | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107796 | 110779610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 7 |  | 1971 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 826 061,46 | 913 030,72 | 456 515,37 | 456 515,37 | 0,00 |
| 107826 | 110782604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 72а |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 50 | 2020 | 2021 | 1 504 891,68 | 1 504 891,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107826 | 210782603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 72а |  | 1950 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 1 180 503,60 | 1 180 503,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104687 | 110468701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красногорская ул | 35 |  | 1949 | Ремонт фасада | 2021 | 80 | 2021 | 2021 | 2 070 067,04 | 2 070 067,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104778 | 110477802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 102/3 |  | 1973 | Ремонт крыши | 2020 | 60 | 2021 | 2021 | 1 718 991,00 | 1 718 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104784 | 110478409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 30 | 2021 | 2021 | 804 134,00 | 804 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104766 | 110476604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 179 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 6 671 560,21 | 6 671 560,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104771 | 110477102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 218 |  | 1943 | Ремонт крыши | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 10 186 806,10 | 10 186 806,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114963 | 111496303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 40 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 48 | 2020 | 2021 | 586 257,51 | 586 257,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114963 | 111496304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 40 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 48 | 2020 | 2021 | 1 976 177,48 | 1 976 177,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104736 | 110473607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 43 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 55 | 2021 | 2021 | 296 009,72 | 296 009,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104710 | 110471004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 59 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 53 | 2021 | 2021 | 4 379 841,50 | 4 379 841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104710 | 110471005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 59 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 53 | 2021 | 2021 | 1 754 314,79 | 1 754 314,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104710 | 110471006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 59 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 53 | 2021 | 2021 | 1 506 250,91 | 1 506 250,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104710 | 110471007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 59 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 53 | 2021 | 2021 | 1 734 764,24 | 1 734 764,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112659 | 111265903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 74 |  | 1943 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 635 082,74 | 1 635 082,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104825 | 110482507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 1 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 450 465,45 | 450 465,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104828 | 110482804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 4 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 1 596 016,31 | 1 596 016,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104848 | 110484802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 106 |  | 1972 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 3 249 888,67 | 3 249 888,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107837 | 110783701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 130/1 |  | 1986 | Ремонт фасада | 2020 | 13 | 2021 | 2021 | 2 322 680,24 | 2 322 680,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107837 | 110783702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 130/1 |  | 1986 | Ремонт крыши | 2020 | 13 | 2021 | 2021 | 3 616 453,86 | 3 616 453,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107837 | 110783706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 130/1 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 13 | 2021 | 2021 | 1 489 774,55 | 1 489 774,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104889 | 110488902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 2 |  | 1959 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 4 454 017,82 | 4 454 017,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114776 | 111477601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 63 |  | 2012 | Ремонт фасада | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 3 673 939,60 | 3 673 939,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104892 | 110489203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул/Красный пр-кт | 7/66 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 1 636 252,43 | 1 636 252,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104941 | 110494102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 104 |  | 1974 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 1 974 362,00 | 1 974 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104310 | 110431009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 11/1 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 139 264,47 | 139 264,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104315 | 110431501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 13 |  | 1960 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 780 099,93 | 1 780 099,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104327 | 110432709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 22 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 390 176,46 | 390 176,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104328 | 110432803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 24 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 412 717,59 | 1 412 717,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104328 | 110432809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 24 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 707 042,04 | 707 042,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104304 | 110430402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 8а |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 1 561 322,04 | 1 561 322,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104998 | 110499802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 20 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2021 | 54 | 2021 | 2021 | 2 938 714,00 | 2 938 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104998 | 110499804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 20 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 54 | 2020 | 2021 | 400 239,64 | 400 239,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104998 | 110499805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 20 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 54 | 2020 | 2021 | 50 682,51 | 50 682,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104998 | 110499807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 20 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 54 | 2020 | 2021 | 68 420,20 | 68 420,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105000 | 110500002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 24 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 997 114,25 | 997 114,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105000 | 110500004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 24 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 191 438,04 | 191 438,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105000 | 110500005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 24 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 351 877,02 | 351 877,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105000 | 110500007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 24 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 52 225,32 | 52 225,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105001 | 110500102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 26 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 1 729 087,24 | 1 729 087,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105001 | 110500104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 26 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 220 611,45 | 220 611,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105001 | 110500105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 26 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 40 967,27 | 40 967,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105001 | 110500107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 26 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 407 894,71 | 407 894,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105001 | 110500109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 26 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 131 713,85 | 131 713,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105002 | 110500202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 28 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2021 | 40 | 2020 | 2021 | 1 777 073,61 | 1 777 073,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105002 | 110500204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 28 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 166 492,57 | 166 492,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105002 | 110500205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 28 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 44 333,10 | 44 333,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105002 | 110500207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 28 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 401 108,64 | 401 108,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105015 | 110501502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазурная ул | 14 |  | 1988 | Ремонт крыши | 2020 | 4 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 4 841 805,00 | 4 841 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105015 | 110501503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазурная ул | 14 |  | 1988 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 585 000,00 | 2 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108373 | 110837302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазурная ул | 2 |  | 1988 | Ремонт крыши | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 597 865,20 | 2 597 865,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108373 | 110837304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазурная ул | 2 |  | 1988 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 552 409,42 | 2 552 409,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108373 | 110837305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазурная ул | 2 |  | 1988 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 371 679,54 | 1 371 679,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108373 | 110837306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазурная ул | 2 |  | 1988 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 528 435,16 | 1 528 435,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108373 | 110837307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазурная ул | 2 |  | 1988 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 308 332,40 | 1 308 332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105019 | 110501902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазурная ул | 20 |  | 1988 | Ремонт крыши | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 986 533,19 | 986 533,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105019 | 110501907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазурная ул | 20 |  | 1988 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 208 221,00 | 208 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105029 | 110502904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 20 |  | 1934 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 31 | 2020 | 2021 | 1 249 667,33 | 1 249 667,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105029 | 110502905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 20 |  | 1934 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 31 | 2020 | 2021 | 326 700,26 | 326 700,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105029 | 110502906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 20 |  | 1934 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 31 | 2020 | 2021 | 1 077 340,00 | 1 077 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105029 | 110502907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 20 |  | 1934 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 31 | 2020 | 2021 | 169 347,29 | 169 347,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105035 | 110503505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 50 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 681 777,92 | 681 777,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105035 | 110503506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 50 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 1 176 841,97 | 1 176 841,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105035 | 110503507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 50 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 636 055,06 | 636 055,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105036 | 110503602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 53 |  | 1935 | Ремонт крыши | 2022 | 45 | 2020 | 2021 | 7 142 217,12 | 7 142 217,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108375 | 110837502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 100 |  | 1972 | Ремонт крыши | 2020 | 27 | 2021 | 2021 | 2 390 655,35 | 2 390 655,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108384 | 110838402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 347 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 4 101 135,90 | 4 101 135,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108384 | 110838403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 347 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 482 897,80 | 482 897,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108386 | 110838602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лескова ул | 214 |  | 1971 | Ремонт крыши | 2020 | 25 | 2021 | 2021 | 4 292 544,72 | 4 292 544,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105070 | 210507010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лесосечная ул | 7 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 7 265 358,20 | 7 265 358,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107867 | 110786701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Летняя ул | 3 |  | 1959 | Ремонт фасада | 2021 | 65 | 2021 | 2021 | 1 240 182,39 | 1 240 182,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107869 | 110786902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Летняя ул | 6 |  | 1959 | Ремонт крыши | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 3 303 729,26 | 3 303 729,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105089 | 110508910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Линейная ул | 225 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 92 | 2021 | 2021 | 5 258 225,48 | 5 258 225,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105097 | 110509704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Линейная ул | 35/1 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 6 | 2021 | 2021 | 1 404 988,00 | 1 404 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105155 | 110515502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 9 |  | 1973 | Ремонт крыши | 2020 | 15 | 2021 | 2021 | 5 345 982,39 | 5 345 982,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105187 | 110518709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Максима Горького ул | 17а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 352 855,11 | 352 855,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105128 | 110512801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Максима Горького ул | 42 |  | 1935 | Ремонт фасада | 2021 | 45 | 2020 | 2021 | 5 298 276,82 | 5 298 276,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105184 | 110518401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Максима Горького ул | 92 |  | 1950 | Ремонт фасада | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 1 720 751,02 | 1 720 751,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105200 | 110520002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марата ул | 11б |  | 1959 | Ремонт крыши | 2021 | 65 | 2021 | 2021 | 1 717 784,21 | 1 717 784,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105227 | 110522701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 9 |  | 1947 | Ремонт фасада | 2020 | 61 | 2020 | 2021 | 1 670 301,71 | 1 670 301,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107873 | 110787301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Менделеева ул | 4 |  | 1977 | Ремонт фасада | 2020 | 19 | 2021 | 2021 | 3 768 002,11 | 3 768 002,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105273 | 110527301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 10 |  | 1948 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 3 087 706,86 | 3 087 706,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105275 | 110527503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 12 |  | 1948 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 140 533,98 | 1 140 533,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105279 | 110527903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 18 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 766 438,70 | 766 438,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105282 | 110528203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 21 |  | 1949 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 57 | 2021 | 2021 | 900 867,00 | 900 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105286 | 110528602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 26 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 5 644 941,52 | 5 644 941,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105286 | 110528603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 26 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 843 629,42 | 843 629,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105287 | 110528701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 27 |  | 1950 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 6 475 695,88 | 6 475 695,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105293 | 110529301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 33 |  | 1958 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 4 234 259,01 | 4 234 259,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105305 | 110530503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 47 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 1 141 463,46 | 1 141 463,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105305 | 110530504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 47 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 1 658 216,27 | 1 658 216,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105305 | 110530505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 47 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 343 948,64 | 343 948,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105305 | 110530506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 47 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 299 495,54 | 299 495,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105305 | 110530507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 47 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 371 627,39 | 371 627,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105305 | 110530509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 47 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 830 269,01 | 830 269,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105306 | 110530608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 48 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2021 | 54 | 2020 | 2021 | 132 474,10 | 132 474,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105307 | 110530708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 50 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2021 | 65 | 2020 | 2021 | 505 724,13 | 505 724,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105336 | 110533601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 20/1 |  | 1994 | Ремонт фасада | 2020 | 15 | 2021 | 2021 | 2 324 473,20 | 2 324 473,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105331 | 110533101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 29 |  | 1994 | Ремонт фасада | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 331 573,02 | 1 331 573,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102688 | 110268803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 2 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 49 | 2020 | 2021 | 770 664,13 | 770 664,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102689 | 110268902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 3 |  | 1957 | Ремонт крыши | 2021 | 87 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 2 427 415,39 | 2 427 415,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102689 | 110268909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 3 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 87 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 489 171,22 | 489 171,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102693 | 110269303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 8 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 53 | 2020 | 2021 | 318 359,42 | 318 359,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107881 | 210788110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодости ул | 21 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1996 | 35 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 4 306 936,90 | 2 153 468,44 | 1 076 734,23 | 1 076 734,23 | 0,00 |
| 105351 | 110535110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодости ул | 46 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 35 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 3 676 196,33 | 1 838 098,17 | 919 049,08 | 919 049,08 | 0,00 |
| 107884 | 110788402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 30 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 9 168 596,61 | 9 168 596,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107884 | 110788403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 30 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 2 111 066,38 | 2 111 066,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107884 | 110788409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 30 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 1 179 513,51 | 1 179 513,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105420 | 110542009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 1 267 746,57 | 1 267 746,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105421 | 110542102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 43 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2022 | 35 | 2020 | 2021 | 3 644 370,13 | 3 644 370,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107916 | 110791604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Национальная ул | 9 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 59 | 2020 | 2021 | 633 406,19 | 633 406,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105479 | 110547902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 37 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 10 | 2020 | 2021 | 2 174 572,26 | 2 174 572,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105479 | 110547904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 37 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 10 | 2020 | 2021 | 739 334,71 | 739 334,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105479 | 110547905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 37 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 10 | 2020 | 2021 | 122 973,50 | 122 973,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105479 | 110547906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 37 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 10 | 2020 | 2021 | 437 360,42 | 437 360,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105479 | 110547907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 37 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 10 | 2020 | 2021 | 150 923,91 | 150 923,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105483 | 110548302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 47 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 909 891,53 | 3 909 891,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105504 | 110550402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Некрасова ул | 55 |  | 1967 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 11 202 974,69 | 11 202 974,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105547 | 110554709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 112 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 294 617,96 | 294 617,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105558 | 110555809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 141 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 2 025 717,49 | 2 025 717,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105560 | 110556003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 147 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 310 664,21 | 1 310 664,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108412 | 110841207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нижегородская ул | 28 |  | 1993 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 584 144,98 | 584 144,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105608 | 110560802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 145 |  | 1968 | Ремонт крыши | 2021 | 13 | 2020 | 2021 | 6 784 036,78 | 6 784 036,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105601 | 110560102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 3 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 9 114 218,98 | 9 114 218,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105601 | 110560103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 3 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 1 527 537,47 | 1 527 537,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108424 | 110842402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 68 |  | 1975 | Ремонт крыши | 2018 | 22 | 2021 | 2021 | 2 515 405,76 | 2 515 405,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108425 | 110842501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 70 |  | 1973 | Ремонт фасада | 2018 | 25 | 2021 | 2021 | 1 250 244,37 | 1 250 244,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108425 | 110842503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 70 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 25 | 2021 | 2021 | 602 630,09 | 602 630,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108425 | 110842505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 70 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 25 | 2021 | 2021 | 432 713,25 | 432 713,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108425 | 110842506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 70 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2019 | 25 | 2021 | 2021 | 673 250,29 | 673 250,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108425 | 110842507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 70 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 25 | 2021 | 2021 | 1 240 004,15 | 1 240 004,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105624 | 110562404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 9 |  | 1989 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 19 | 2021 | 2021 | 1 875 185,00 | 1 875 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105624 | 110562405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 9 |  | 1989 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2018 | 19 | 2021 | 2021 | 470 400,00 | 470 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105624 | 110562406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 9 |  | 1989 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2018 | 19 | 2021 | 2021 | 980 487,00 | 980 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105613 | 110561308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 3 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2021 | 51 | 2020 | 2021 | 258 816,78 | 258 816,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105642 | 110564202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 21 |  | 1961 | Ремонт крыши | 2021 | 45 | 2020 | 2021 | 7 007 159,28 | 7 007 159,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105684 | 110568402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоселов ул | 18 |  | 1993 | Ремонт крыши | 2019 | 8 | 2021 | 2021 | 1 349 703,24 | 1 349 703,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105678 | 110567803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоселов ул | 3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 600 245,35 | 600 245,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105678 | 110567809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоселов ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 925 367,05 | 925 367,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105698 | 110569801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новосибирская ул | 20 |  | 1981 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 849 500,00 | 3 849 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107936 | 110793602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новочеркасская ул | 2а |  | 1986 | Ремонт крыши | 2020 | 14 | 2021 | 2021 | 3 387 122,30 | 3 387 122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105742 | 110574204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обогатительная ул | 11 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 771 810,95 | 771 810,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105778 | 110577802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 10/1 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2021 | 19 | 2021 | 2021 | 2 167 257,64 | 2 167 257,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105778 | 110577809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 10/1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 216 346,24 | 216 346,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105777 | 110577702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 102 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2021 | 35 | 2021 | 2021 | 3 958 805,39 | 3 958 805,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105782 | 110578208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 31/1 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 828 801,41 | 828 801,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105807 | 110580701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Октябрьская ул | 20 |  | 1938 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 802 807,23 | 1 802 807,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105826 | 110582601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Оловозаводская ул | 8 |  | 1950 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 2 729 033,00 | 2 729 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105723 | 110572308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 71 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2021 | 43 | 2020 | 2021 | 753 746,94 | 753 746,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105854 | 110585410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Орджоникидзе ул | 33 |  | 1992 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 6 | 2021 | 2021 | 10 743 980,86 | 5 371 990,42 | 2 685 995,22 | 2 685 995,22 | 0,00 |
| 105932 | 110593201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 128 |  | 1982 | Ремонт фасада | 2019 | 5 | 2021 | 2021 | 977 477,53 | 977 477,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105904 | 110590409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 22 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 31 | 2021 | 2021 | 906 530,11 | 906 530,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105915 | 110591510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 86 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 9 | 2021 | 2021 | 2 059 602,67 | 1 029 801,33 | 514 900,67 | 514 900,67 | 0,00 |
| 105935 | 110593510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 86/1 |  | 1992 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 2 584 482,19 | 2 584 482,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105916 | 110591603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 88 |  | 1989 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 396 801,08 | 396 801,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105951 | 110595103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 110 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 53 | 2021 | 2021 | 1 102 597,87 | 1 102 597,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105951 | 110595109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 110 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 53 | 2021 | 2021 | 993 713,06 | 993 713,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105959 | 110595909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 132 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017 | 10 | 2021 | 2021 | 426 677,00 | 426 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105996 | 110599601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 3 |  | 1959 | Ремонт фасада | 2021 | 49 | 2020 | 2021 | 9 804 758,78 | 9 804 758,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106017 | 110601704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петропавловская ул | 1 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 732 523,42 | 1 732 523,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106028 | 110602803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петропавловская ул | 17а |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 44 | 2020 | 2021 | 237 734,90 | 237 734,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106073 | 110607302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 116 |  | 1967 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 4 050 069,35 | 4 050 069,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106065 | 110606502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 96 |  | 1967 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 2 118 702,00 | 2 118 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106133 | 110613310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 12 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 5 513 881,82 | 5 513 881,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106137 | 110613703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 16 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 58 | 2021 | 2021 | 1 559 320,40 | 1 559 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106137 | 110613709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 16 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 60 | 2021 | 2021 | 945 801,59 | 945 801,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106129 | 110612902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 3 |  | 1969 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 2 785 369,20 | 2 785 369,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106154 | 110615401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 34 |  | 1958 | Ремонт фасада | 2021 | 60 | 2021 | 2021 | 905 709,68 | 905 709,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106154 | 110615402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 34 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 70 | 2021 | 2021 | 1 382 173,54 | 1 382 173,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106189 | 110618901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плановая ул | 62 |  | 1954 | Ремонт фасада | 2021 | 30 | 2021 | 2021 | 5 047 021,74 | 5 047 021,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106189 | 110618903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плановая ул | 62 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 34 | 2020 | 2021 | 819 314,39 | 819 314,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106189 | 110618905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плановая ул | 62 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 20 | 2020 | 2021 | 196 271,31 | 196 271,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106204 | 110620410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 72 |  | 1992 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 14 | 2021 | 2021 | 13 750 125,13 | 6 875 062,57 | 3 437 531,28 | 3 437 531,28 | 0,00 |
| 106193 | 110619304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2018 | 5 | 2021 | 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106224 | 110622402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Подневича ул | 12 |  | 1977 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 925 988,19 | 3 925 988,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106222 | 110622201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Подневича ул | 7 |  | 1940 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 2 216 938,02 | 2 216 938,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106222 | 110622205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Подневича ул | 7 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 122 793,71 | 122 793,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106222 | 110622206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Подневича ул | 7 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 123 684,98 | 123 684,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106222 | 110622207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Подневича ул | 7 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 326 981,36 | 326 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106256 | 110625603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 3б |  | 1979 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 10 | 2020 | 2021 | 3 913 368,61 | 3 913 368,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106262 | 110626204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Полтавская ул | 37 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 21 | 2021 | 2021 | 1 719 850,20 | 1 719 850,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106262 | 110626207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Полтавская ул | 37 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 20 | 2021 | 2021 | 641 224,80 | 641 224,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106310 | 110631010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Прибрежная (Железнодорожный р-н) ул | 4 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 33 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 9 179 283,61 | 4 589 641,81 | 2 294 820,90 | 2 294 820,90 | 0,00 |
| 106327 | 110632702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Приморская ул | 1 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2021 | 40 | 2020 | 2021 | 1 744 557,55 | 1 744 557,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106335 | 110633502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пришвина ул | 2 |  | 1986 | Ремонт крыши | 2017 | 48 | 2021 | 2021 | 715 690,00 | 715 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107980 | 110798009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 41 | 2020 | 2021 | 343 073,42 | 343 073,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107981 | 110798101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 5 |  | 1959 | Ремонт фасада | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 5 536 737,06 | 5 536 737,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112835 | 111283502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 13 |  | 1962 | Ремонт крыши | 2021 | 15 | 2020 | 2021 | 8 353 996,59 | 8 353 996,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106500 | 110650001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 33а |  | 1950 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 3 085 028,36 | 3 085 028,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106495 | 110649502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 35 |  | 1951 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 829 732,22 | 3 829 732,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106495 | 110649503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 35 |  | 1951 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 429 405,41 | 429 405,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106497 | 110649702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 39 |  | 1948 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 3 575 786,63 | 3 575 786,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106503 | 110650301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 39а |  | 1948 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 388 970,31 | 3 388 970,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106503 | 110650302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 39а |  | 1948 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 4 023 252,84 | 4 023 252,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106503 | 110650305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 39а |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 138 925,18 | 138 925,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106503 | 110650306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 39а |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 76 484,13 | 76 484,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106504 | 110650402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 41а |  | 1946 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 390 293,19 | 3 390 293,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106507 | 110650703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 2 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 3 378 476,33 | 3 378 476,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106509 | 110650904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 4 328 595,41 | 4 328 595,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106509 | 110650905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 511 995,49 | 511 995,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106509 | 110650906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 819 981,96 | 819 981,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106509 | 110650907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 783 718,90 | 783 718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106509 | 110650909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 1 106 277,40 | 1 106 277,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106540 | 110654001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 35 |  | 1935 | Ремонт фасада | 2021 | 52 | 2021 | 2021 | 14 083 197,02 | 14 083 197,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106540 | 110654002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 35 |  | 1935 | Ремонт крыши | 2021 | 52 | 2021 | 2021 | 6 656 524,02 | 6 656 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106540 | 110654003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 35 |  | 1935 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 1 657 265,24 | 1 657 265,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106540 | 110654004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 35 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 52 | 2020 | 2021 | 2 189 541,00 | 2 189 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106540 | 110654009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 35 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 52 | 2020 | 2021 | 1 696 311,14 | 1 696 311,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106544 | 110654402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 57а |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 41 | 2021 | 2021 | 1 426 946,44 | 1 426 946,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106593 | 110659304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 55 | 2020 | 2021 | 1 051 339,69 | 1 051 339,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106593 | 110659305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 55 | 2020 | 2021 | 323 271,18 | 323 271,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106593 | 110659306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 55 | 2020 | 2021 | 263 988,72 | 263 988,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106593 | 110659307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 55 | 2020 | 2021 | 555 305,89 | 555 305,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106594 | 110659401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 6 |  | 1956 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 6 459 810,42 | 6 459 810,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112855 | 111285503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сакко и Ванцетти ул | 31 |  | 2008 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 4 924 632,28 | 4 924 632,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108510 | 110851010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сакко и Ванцетти ул | 44 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 9 | 2021 | 2021 | 4 118 065,44 | 2 059 032,72 | 1 029 516,36 | 1 029 516,36 | 0,00 |
| 106637 | 110663704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Связистов ул | 113/1 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 13 | 2021 | 2021 | 1 400 705,60 | 1 400 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106637 | 110663707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Связистов ул | 113/1 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 13 | 2021 | 2021 | 439 221,00 | 439 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108023 | 110802301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 40 |  | 1947 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 3 218 718,10 | 3 218 718,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106715 | 110671510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 4/1 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 7 | 2021 | 2021 | 5 064 970,23 | 2 532 485,11 | 1 266 242,56 | 1 266 242,56 | 0,00 |
| 106759 | 110675909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 30 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 58 | 2021 | 2021 | 296 314,00 | 296 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106760 | 110676002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 32 |  | 1955 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 6 324 449,86 | 6 324 449,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106760 | 110676003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 32 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 324 850,93 | 1 324 850,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106760 | 110676009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 32 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 062 037,93 | 1 062 037,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106809 | 110680901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 15 |  | 1937 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 320 969,99 | 3 320 969,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106816 | 110681605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 35 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 44 | 2020 | 2021 | 1 008 329,91 | 1 008 329,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106816 | 110681606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 35 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 44 | 2020 | 2021 | 1 264 753,58 | 1 264 753,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106816 | 110681607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 35 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 44 | 2020 | 2021 | 823 536,94 | 823 536,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106825 | 110682509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 58 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 31 | 2020 | 2021 | 2 413 705,27 | 2 413 705,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106805 | 110680503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 7 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 3 551 081,92 | 3 551 081,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106805 | 110680509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 7 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 563 720,93 | 3 563 720,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106853 | 110685302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 59 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2021 | 65 | 2021 | 2021 | 7 736 060,24 | 7 736 060,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106863 | 110686302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 79 |  | 1966 | Ремонт крыши | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 6 219 229,37 | 6 219 229,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106900 | 110690002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солнечногорская ул | 15 |  | 1996 | Ремонт крыши | 2021 | 50 | 2020 | 2021 | 5 403 368,54 | 5 403 368,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106935 | 110693501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4 |  | 1953 | Ремонт фасада | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 49 013 451,93 | 49 013 451,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106980 | 110698002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 16 |  | 1950 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 7 118 426,70 | 7 118 426,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106980 | 110698003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 16 |  | 1950 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 58 | 2020 | 2021 | 708 763,24 | 708 763,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106989 | 110698902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 48б |  | 1944 | Ремонт крыши | 2021 | 49 | 2021 | 2021 | 7 452 198,60 | 7 452 198,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106989 | 110698904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 48б |  | 1944 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 49 | 2021 | 2021 | 2 277 766,18 | 2 277 766,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106989 | 110698905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 48б |  | 1944 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 49 | 2021 | 2021 | 430 748,69 | 430 748,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106989 | 110698906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 48б |  | 1944 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 49 | 2021 | 2021 | 588 067,53 | 588 067,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106989 | 110698907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 48б |  | 1944 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 49 | 2021 | 2021 | 950 567,05 | 950 567,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106989 | 110698909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 48б |  | 1944 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 49 | 2021 | 2021 | 682 598,03 | 682 598,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107024 | 110702405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 43 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 30 | 2021 | 2021 | 606 576,82 | 606 576,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107024 | 110702406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 43 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2019 | 30 | 2021 | 2021 | 795 504,46 | 795 504,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107024 | 110702407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 43 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 30 | 2021 | 2021 | 280 074,06 | 280 074,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107034 | 110703402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 60 |  | 1969 | Ремонт крыши | 2020 | 38 | 2021 | 2021 | 1 498 368,00 | 1 498 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107114 | 110711402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Строителей пр-кт | 7 |  | 1957 | Ремонт крыши | 2021 | 55 | 2020 | 2021 | 6 100 833,38 | 6 100 833,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107114 | 110711403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Строителей пр-кт | 7 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 56 | 2020 | 2021 | 889 411,22 | 889 411,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107114 | 110711409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Строителей пр-кт | 7 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 40 | 2020 | 2021 | 846 409,17 | 846 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107138 | 110713804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 9 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 10 | 2020 | 2021 | 1 774 670,24 | 1 774 670,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107138 | 110713805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 9 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 10 | 2020 | 2021 | 411 025,84 | 411 025,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107138 | 110713806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 9 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 10 | 2020 | 2021 | 1 178 815,31 | 1 178 815,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107138 | 110713807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 9 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 10 | 2020 | 2021 | 624 737,38 | 624 737,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107231 | 110723101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 2 |  | 1957 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 7 668 450,39 | 7 668 450,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107231 | 110723102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 2 |  | 1957 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 10 072 659,96 | 10 072 659,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107231 | 110723103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 2 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 2 070 854,74 | 2 070 854,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107231 | 110723109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 2 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 1 103 739,08 | 1 103 739,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107234 | 110723402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 9 |  | 1957 | Ремонт крыши | 2021 | 32 | 2020 | 2021 | 10 072 659,96 | 10 072 659,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107234 | 110723403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 9 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 32 | 2020 | 2021 | 2 067 878,28 | 2 067 878,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107234 | 110723409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 9 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 32 | 2020 | 2021 | 1 174 648,88 | 1 174 648,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107255 | 110725504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 11 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 57 | 2021 | 2021 | 627 679,55 | 627 679,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107258 | 110725802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 15 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2021 | 63 | 2021 | 2021 | 2 229 773,97 | 2 229 773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107253 | 110725301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 9 |  | 1940 | Ремонт фасада | 2021 | 67 | 2021 | 2021 | 1 703 016,63 | 1 703 016,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107277 | 110727701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тенистая ул | 12 |  | 1996 | Ремонт фасада | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 410 321,86 | 410 321,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107277 | 110727702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тенистая ул | 12 |  | 1996 | Ремонт крыши | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 384 127,69 | 384 127,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107274 | 110727402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тенистая ул | 8 |  | 1992 | Ремонт крыши | 2019 | 20 | 2021 | 2021 | 1 132 182,63 | 1 132 182,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107292 | 110729201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 12 |  | 1973 | Ремонт фасада | 2019 | 27 | 2021 | 2021 | 2 800 558,90 | 2 800 558,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107297 | 110729704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 26 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 84 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 1 863 419,45 | 1 863 419,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107315 | 110731501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Техническая ул | 16 |  | 1960 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 1 464 343,54 | 1 464 343,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107335 | 110733502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 2в |  | 1948 | Ремонт крыши | 2021 | 70 | 2021 | 2021 | 1 767 308,68 | 1 767 308,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107321 | 110732103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 62 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 1 246 590,34 | 1 246 590,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107325 | 110732503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 75 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 17 | 2021 | 2021 | 679 905,36 | 679 905,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107325 | 110732509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 75 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 17 | 2021 | 2021 | 1 486 412,88 | 1 486 412,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107326 | 110732603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 77 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 10 | 2020 | 2021 | 564 648,01 | 564 648,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107327 | 110732702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 79 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 4 978 870,03 | 4 978 870,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107346 | 110734609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 12 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 52 | 2020 | 2021 | 4 216 569,37 | 4 216 569,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107389 | 110738904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 21/2 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 1 233 600,94 | 1 233 600,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107398 | 110739803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 43/1 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 30 | 2021 | 2021 | 744 000,00 | 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107369 | 110736901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 44 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 966 076,70 | 1 966 076,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107399 | 110739903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 47/1 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 30 | 2021 | 2021 | 1 065 523,40 | 1 065 523,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107406 | 110740602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 14 |  | 2010 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 1 299 880,00 | 1 299 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108054 | 110805410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толбухина ул | 21 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 8 | 2021 | 2021 | 6 044 054,07 | 6 044 054,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108516 | 110851602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толстого ул | 234 |  | 1971 | Ремонт крыши | 2018 | 5 | 2021 | 2021 | 3 999 995,26 | 3 999 995,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108522 | 110852201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тополевая ул | 8 |  | 1941 | Ремонт фасада | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 3 314 856,19 | 3 314 856,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108058 | 110805803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 37 |  | 1950 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 53 | 2020 | 2021 | 617 295,65 | 617 295,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108063 | 110806302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 37а |  | 1950 | Ремонт крыши | 2021 | 45 | 2020 | 2021 | 3 258 604,91 | 3 258 604,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108065 | 110806509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 49а |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 285 673,03 | 1 285 673,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107436 | 110743611 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 54/1 |  | 1962 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2021 | 20 | 2021 | 2021 | 13 123 146,25 | 13 123 146,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107439 | 110743902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/1 |  | 1962 | Ремонт крыши | 2021 | 40 | 2020 | 2021 | 7 097 736,41 | 7 097 736,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107474 | 110747403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 148 |  | 1985 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107457 | 110745710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 39 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 7 112 195,51 | 7 112 195,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107458 | 210745810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 41 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 10 497 048,51 | 10 497 048,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107486 | 110748603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трудовая ул | 14 |  | 1932 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 809 483,46 | 809 483,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107485 | 110748501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трудовая ул | 9 |  | 1937 | Ремонт фасада | 2021 | 55 | 2021 | 2021 | 2 900 929,32 | 2 900 929,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107485 | 110748504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трудовая ул | 9 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 45 | 2021 | 2021 | 567 044,88 | 567 044,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108538 | 110853805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 200 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 26 | 2021 | 2021 | 671 005,95 | 671 005,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108538 | 110853806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 200 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 26 | 2021 | 2021 | 637 060,67 | 637 060,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108540 | 110854002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 225 |  | 1970 | Ремонт крыши | 2019 | 27 | 2021 | 2021 | 2 648 364,77 | 2 648 364,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108579 | 110857901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 1 |  | 1935 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 393 664,15 | 3 393 664,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108587 | 110858711 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 19 |  | 1929 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2021 | 70 | 2020 | 2021 | 8 015 507,00 | 8 015 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108580 | 110858001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 3 |  | 1935 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 4 045 186,28 | 4 045 186,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108591 | 110859101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 35 |  | 1940 | Ремонт фасада | 2021 | 55 | 2021 | 2021 | 16 278 198,17 | 16 278 198,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108602 | 110860207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 16 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 128 563,55 | 128 563,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108636 | 110863601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 17/1 |  | 1973 | Ремонт фасада | 2020 | 26 | 2021 | 2021 | 2 228 943,00 | 2 228 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108076 | 110807603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 33 |  | 1951 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 44 | 2020 | 2021 | 2 091 411,45 | 2 091 411,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108641 | 110864103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 8 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 2 177 371,31 | 2 177 371,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108641 | 110864109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 8 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 2 179 545,95 | 2 179 545,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108662 | 110866209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 26 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 40 | 2020 | 2021 | 470 823,38 | 470 823,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108545 | 110854502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Федосеева ул | 10 |  | 1978 | Ремонт крыши | 2019 | 20 | 2021 | 2021 | 4 766 240,95 | 4 766 240,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108544 | 110854410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Федосеева ул | 3 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 12 856 019,20 | 12 856 019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108691 | 110869103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 3 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 52 | 2020 | 2021 | 726 152,27 | 726 152,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108691 | 110869104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 3 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 55 | 2020 | 2021 | 1 017 016,44 | 1 017 016,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108695 | 110869501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 7 |  | 1958 | Ремонт фасада | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 2 717 616,42 | 2 717 616,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108703 | 110870301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 1 |  | 1946 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 950 891,59 | 3 950 891,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108704 | 110870401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 2 |  | 1948 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 780 375,45 | 3 780 375,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108705 | 110870501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 3 |  | 1946 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 275 493,31 | 3 275 493,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108706 | 110870601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 4 |  | 1941 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 3 748 335,42 | 3 748 335,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108706 | 110870607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 4 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 115 604,08 | 115 604,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108707 | 110870701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 5 |  | 1950 | Ремонт фасада | 2021 | 52 | 2021 | 2021 | 1 121 940,17 | 1 121 940,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108734 | 110873410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 61 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 5 210 177,07 | 2 605 088,53 | 1 302 544,27 | 1 302 544,27 | 0,00 |
| 108746 | 110874602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 16 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 6 894 579,10 | 6 894 579,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108750 | 110875002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 24 |  | 1959 | Ремонт крыши | 2021 | 7 | 2020 | 2021 | 9 927 878,40 | 9 927 878,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108750 | 110875003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 24 |  | 1959 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 1 583 261,11 | 1 583 261,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108750 | 110875005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 24 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 280 107,31 | 280 107,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108750 | 110875006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 24 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 5 | 2020 | 2021 | 216 588,03 | 216 588,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108764 | 110876402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 35/1 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 21 | 2020 | 2021 | 3 565 115,22 | 3 565 115,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108764 | 110876405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 35/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 20 | 2020 | 2021 | 242 030,22 | 242 030,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108764 | 110876406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 35/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 20 | 2020 | 2021 | 589 419,06 | 589 419,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108764 | 110876407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 35/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 20 | 2020 | 2021 | 300 868,01 | 300 868,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108802 | 110880209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Холодильная ул | 18/1 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2018 | 10 | 2021 | 2021 | 3 029 244,22 | 3 029 244,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108819 | 110881903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 11 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 38 | 2020 | 2021 | 1 099 701,55 | 1 099 701,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108820 | 110882003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 15 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 39 | 2020 | 2021 | 1 201 184,13 | 1 201 184,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108823 | 110882302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 23 |  | 1961 | Ремонт крыши | 2021 | 10 | 2020 | 2021 | 5 236 712,37 | 5 236 712,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108823 | 110882303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 23 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 37 | 2020 | 2021 | 1 195 306,63 | 1 195 306,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108826 | 110882603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 29 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 41 | 2020 | 2021 | 994 130,92 | 994 130,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108837 | 110883711 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чаплыгина ул | 39 |  | 1941 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 14 570 466,46 | 14 570 466,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108868 | 110886802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 3 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 1 526 010,86 | 1 526 010,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108868 | 110886804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 363 955,41 | 363 955,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108868 | 110886805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 66 157,69 | 66 157,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108868 | 110886806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 63 025,78 | 63 025,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108868 | 110886807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 94 636,08 | 94 636,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108951 | 110895105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шевченко ул | 31 |  | 1998 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 757 223,62 | 757 223,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108951 | 110895106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шевченко ул | 31 |  | 1998 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 966 744,76 | 966 744,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108952 | 110895205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шевченко ул | 33 |  | 1995 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 693 509,58 | 693 509,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108952 | 110895206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шевченко ул | 33 |  | 1995 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 806 015,31 | 806 015,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108954 | 110895405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шевченко ул | 35 |  | 1992 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 9 | 2021 | 2021 | 649 312,30 | 649 312,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108954 | 110895406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шевченко ул | 35 |  | 1992 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 9 | 2021 | 2021 | 809 220,18 | 809 220,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108956 | 110895601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шекспира ул | 11 |  | 1949 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 2 730 261,11 | 2 730 261,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108113 | 110811301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шекспира ул | 6 |  | 1948 | Ремонт фасада | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 3 170 425,86 | 3 170 425,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108955 | 110895501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шекспира ул | 9 |  | 1950 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2021 | 2 628 809,60 | 2 628 809,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108981 | 110898102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Широкая ул | 137 |  | 1977 | Ремонт крыши | 2020 | 5 | 2021 | 2021 | 3 498 768,46 | 3 498 768,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109009 | 110900904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шмидта ул | 10 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 26 | 2021 | 2021 | 1 459 414,38 | 1 459 414,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109009 | 110900905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шмидта ул | 10 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 10 | 2021 | 2021 | 591 274,14 | 591 274,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109009 | 110900906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шмидта ул | 10 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2018 | 10 | 2021 | 2021 | 689 049,50 | 689 049,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109052 | 110905202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Экваторная ул | 1 |  | 1978 | Ремонт крыши | 2020 | 11 | 2021 | 2021 | 2 604 474,00 | 2 604 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108122 | 110812201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Электрозаводской проезд | 12 |  | 1948 | Ремонт фасада | 2021 | 49 | 2020 | 2021 | 2 421 854,88 | 2 421 854,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108122 | 110812202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Электрозаводской проезд | 12 |  | 1948 | Ремонт крыши | 2021 | 49 | 2021 | 2021 | 2 598 775,65 | 2 598 775,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108122 | 110812204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Электрозаводской проезд | 12 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 49 | 2020 | 2021 | 112 149,01 | 112 149,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108123 | 110812301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Электрозаводской проезд | 12а |  | 1949 | Ремонт фасада | 2021 | 21 | 2021 | 2021 | 3 689 809,57 | 3 689 809,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109088 | 110908807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Якушева ул | 47 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 65 | 2021 | 2021 | 24 764,17 | 24 764,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109096 | 110909601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 42 |  | 1961 | Ремонт фасада | 2021 | 40 | 2020 | 2021 | 1 990 279,94 | 1 990 279,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109096 | 110909602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 42 |  | 1961 | Ремонт крыши | 2021 | 40 | 2020 | 2021 | 3 011 370,52 | 3 011 370,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109096 | 110909603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 42 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 38 | 2020 | 2021 | 476 807,51 | 476 807,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109098 | 110909802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 44 |  | 1960 | Ремонт крыши | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 1 728 394,91 | 1 728 394,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111623 | 111162302 | Здвинский р-н | Лянинский сельсовет | Лянино с | Центральная ул | 26 |  | 1981 | Ремонт крыши | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 4 817 828,69 | 4 817 828,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113594 | 111359401 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Евсино ст | Линейная ул | 2 |  | 1951 | Ремонт фасада | 2021 | 69 | 2021 | 2021 | 1 564 870,41 | 1 564 870,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110606 | 111060605 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 12 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 484 269,89 | 484 269,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110606 | 111060606 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 12 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 70 | 2020 | 2021 | 669 526,52 | 669 526,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110607 | 111060705 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 18 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 433 769,41 | 433 769,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110607 | 111060706 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 18 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 75 | 2020 | 2021 | 650 811,60 | 650 811,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110607 | 111060707 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 18 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 75 | 2020 | 2021 | 420 893,64 | 420 893,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113615 | 111361501 | Искитимский р-н | Совхозный сельсовет | Лебедевка с | Заречная ул | 12 |  | 1946 | Ремонт фасада | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 687 229,63 | 1 687 229,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113615 | 111361509 | Искитимский р-н | Совхозный сельсовет | Лебедевка с | Заречная ул | 12 |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 235 642,78 | 235 642,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109991 | 110999102 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 34 |  | 1969 | Ремонт крыши | 2021 | 71 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 4 232 718,29 | 4 232 718,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110049 | 111004909 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 10 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 452 963,45 | 452 963,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110051 | 111005101 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт фасада | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 390 921,04 | 1 390 921,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110051 | 111005102 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт крыши | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 3 275 665,95 | 3 275 665,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110051 | 111005103 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 709 597,98 | 709 597,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110051 | 111005104 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 670 140,96 | 670 140,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110051 | 111005109 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 465 216,23 | 465 216,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110053 | 111005302 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 15 |  | 1948 | Ремонт крыши | 2021 | 74 | 2020 | 2021 | 1 699 777,73 | 1 699 777,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110054 | 111005401 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 27 |  | 1948 | Ремонт фасада | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 260 704,40 | 1 260 704,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110054 | 111005402 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 27 |  | 1948 | Ремонт крыши | 2021 | 70 | 2020 | 2021 | 3 018 819,64 | 3 018 819,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110054 | 111005403 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 27 |  | 1948 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 238 155,04 | 238 155,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110054 | 111005407 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 27 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 127 719,30 | 127 719,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110054 | 111005409 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 27 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 352 071,40 | 352 071,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110056 | 111005602 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 31 |  | 1948 | Ремонт крыши | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 3 489 498,66 | 3 489 498,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110056 | 111005603 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 31 |  | 1948 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 366 850,66 | 366 850,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110061 | 111006102 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 10 |  | 1948 | Ремонт крыши | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 3 315 859,10 | 3 315 859,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110062 | 111006202 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт крыши | 2021 | 70 | 2021 | 2021 | 3 295 448,22 | 3 295 448,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110062 | 111006203 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 296 367,41 | 296 367,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110058 | 111005802 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 4 |  | 1948 | Ремонт крыши | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 2 541 488,67 | 2 541 488,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110059 | 111005902 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 6 |  | 1948 | Ремонт крыши | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 2 504 151,08 | 2 504 151,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110060 | 111006002 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 8 |  | 1948 | Ремонт крыши | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 2 823 747,77 | 2 823 747,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110060 | 111006009 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 8 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 440 900,52 | 440 900,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101405 | 110140505 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Есенина ул | 4 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 57 | 2020 | 2021 | 579 926,08 | 579 926,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101405 | 110140506 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Есенина ул | 4 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 849 174,85 | 849 174,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101405 | 110140507 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Есенина ул | 4 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 748 234,19 | 748 234,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101367 | 110136702 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 151 |  | 1964 | Ремонт крыши | 2021 | 80 | 2021 | 2021 | 3 894 268,80 | 3 894 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101400 | 110140004 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Радищева ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 65 | 2020 | 2021 | 400 375,55 | 400 375,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101400 | 110140007 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Радищева ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 65 | 2020 | 2021 | 139 622,24 | 139 622,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101456 | 110145602 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 88 |  | 1969 | Ремонт крыши | 2021 | 80 | 2020 | 2021 | 4 857 708,16 | 4 857 708,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101456 | 110145605 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 88 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 80 | 2020 | 2021 | 949 271,88 | 949 271,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101456 | 110145606 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 88 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 80 | 2020 | 2021 | 1 283 595,18 | 1 283 595,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101456 | 110145607 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 88 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 80 | 2020 | 2021 | 971 927,92 | 971 927,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113839 | 111383901 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 10 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 1 658 656,00 | 1 658 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113839 | 111383903 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 10 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 50 | 2020 | 2021 | 445 127,20 | 445 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113839 | 111383909 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 10 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 467 943,56 | 467 943,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113834 | 111383401 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 4 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 2 196 702,20 | 2 196 702,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113834 | 111383409 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 4 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 470 862,26 | 470 862,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113835 | 111383509 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 5 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 366 815,62 | 366 815,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113837 | 111383702 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 7 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 4 341 187,48 | 4 341 187,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113836 | 111383602 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 8 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 4 129 390,58 | 4 129 390,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114886 | 111488605 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Ленина ул | 29 |  | 1990 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 35 | 2021 | 2021 | 276 470,00 | 276 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114886 | 111488607 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Ленина ул | 29 |  | 1990 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 35 | 2021 | 2021 | 422 206,00 | 422 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111490 | 111149002 | Краснозерский р-н | Зубковский сельсовет | Зубково ж/д ст | Привокзальная ул | 2 |  | 1969 | Ремонт крыши | 2021 | 90 | 2021 | 2021 | 4 665 961,52 | 4 665 961,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111517 | 111151701 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 10 |  | 1963 | Ремонт фасада | 2021 | 79 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 1 182 444,26 | 1 182 444,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111517 | 111151704 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 10 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 79 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 631 579,07 | 631 579,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111518 | 111151801 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 12 |  | 1964 | Ремонт фасада | 2021 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 1 121 004,06 | 1 121 004,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111518 | 111151804 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 630 868,70 | 630 868,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111519 | 111151901 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 14 |  | 1964 | Ремонт фасада | 2021 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 1 036 201,38 | 1 036 201,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111519 | 111151904 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 541 201,97 | 541 201,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111520 | 111152001 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 16 |  | 1964 | Ремонт фасада | 2021 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 1 335 709,96 | 1 335 709,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111520 | 111152004 | Краснозерский р-н | Колыбельский сельсовет | Колыбелька с | Садовая ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 77 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 547 926,07 | 547 926,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111638 | 111163801 | Краснозерский р-н | Мохнатологовский сельсовет | Мохнатый Лог с | Молодежная ул | 14 |  | 1981 | Ремонт фасада | 2021 | 41 | 2020 | 2021 | 1 552 038,96 | 1 552 038,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113144 | 111314406 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 10-й кв-л | 6 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 50 | 2021 | 2021 | 494 547,20 | 494 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101579 | 110157901 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 3 |  | 1975 | Ремонт фасада | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 503 189,68 | 503 189,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101579 | 110157905 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 3 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 181 971,88 | 181 971,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101579 | 110157906 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 3 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2016 | 8 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 258 734,00 | 258 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101580 | 110158001 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 4 |  | 1974 | Ремонт фасада | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 549 893,96 | 549 893,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101580 | 110158005 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 4 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 193 838,86 | 193 838,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101580 | 110158006 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 4 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 119 815,28 | 119 815,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101580 | 110158007 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 4 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 209 771,50 | 209 771,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101661 | 110166105 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 53 | 2021 | 2021 | 483 846,06 | 483 846,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101661 | 110166106 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 53 | 2021 | 2021 | 569 009,37 | 569 009,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101684 | 110168406 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 9 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 573 452,80 | 573 452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101684 | 110168407 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 9 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 559 887,56 | 559 887,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101776 | 110177602 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Железнодорожная ул | 32 |  | 1928 | Ремонт крыши | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 2 378 960,93 | 2 378 960,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101776 | 110177604 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Железнодорожная ул | 32 |  | 1928 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 200 091,51 | 200 091,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101776 | 110177605 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Железнодорожная ул | 32 |  | 1928 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 86 104,30 | 86 104,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101776 | 110177607 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Железнодорожная ул | 32 |  | 1928 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 49 494,22 | 49 494,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101776 | 110177609 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Железнодорожная ул | 32 |  | 1928 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 316 967,72 | 316 967,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101837 | 110183704 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Смородина ул | 18б |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 1 066 310,34 | 1 066 310,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101837 | 110183705 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Смородина ул | 18б |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 133 524,38 | 133 524,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101837 | 110183707 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Смородина ул | 18б |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 307 958,22 | 307 958,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113913 | 111391302 | Купинский р-н | Яркульский сельсовет | Яркуль с | Строительная ул | 1 |  | 1977 | Ремонт крыши | 2021 | 70 | 2021 | 2021 | 4 719 024,06 | 4 719 024,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111601 | 111160102 | Кыштовский р-н | Кыштовский сельсовет | Кыштовка с | Ленина ул | 50 |  | 1982 | Ремонт крыши | 2021 | 53 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 3 166 495,24 | 3 166 495,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113979 | 111397901 | Маслянинский р-н | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Горная ул | 23 |  | 1983 | Ремонт фасада | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 818 943,12 | 818 943,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113979 | 111397909 | Маслянинский р-н | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Горная ул | 23 |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 129 924,73 | 129 924,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110678 | 111067802 | Маслянинский р-н | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Коммунистическая ул | 9 |  | 2001 | Ремонт крыши | 2021 | 28 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 4 995 060,94 | 4 995 060,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110761 | 111076102 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Западная ул | 6 |  | 1978 | Ремонт крыши | 2021 | 59 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 4 746 979,41 | 4 746 979,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111574 | 111157405 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Микрорайон тер | 26 |  | 1988 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 45 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 449 144,37 | 449 144,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111574 | 111157406 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Микрорайон тер | 26 |  | 1988 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 45 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 520 205,15 | 520 205,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111574 | 111157407 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Микрорайон тер | 26 |  | 1988 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 45 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 291 418,32 | 291 418,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113403 | 111340304 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Береговая ул | 2 |  | 2002 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 27 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 620 483,02 | 620 483,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113408 | 111340807 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 12 |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 52 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 528 604,01 | 528 604,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109864 | 110986404 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 15 |  | 1998 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 32 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 957 878,26 | 957 878,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109853 | 110985304 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 2 |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 49 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 731 408,00 | 731 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111619 | 111161902 | Новосибирский р-н | Морской сельсовет | Ленинское с | Школьная ул | 9 |  | 1968 | Ремонт крыши | 2021 | 72 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 3 237 090,87 | 3 237 090,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113433 | 111343309 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 1 |  | 1945 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 228 194,25 | 228 194,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113435 | 111343509 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 2 |  | 1945 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 262 037,41 | 262 037,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110508 | 111050802 | Новосибирский р-н | р.п. Краснообск | Краснообск рп | 2 мкр | 218 |  | 1996 | Ремонт крыши | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 1 850 812,00 | 1 850 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110508 | 111050807 | Новосибирский р-н | р.п. Краснообск | Краснообск рп | 2 мкр | 218 |  | 1996 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 700 464,63 | 700 464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111503 | 111150301 | Ордынский р-н | Кирзинский сельсовет | Кирза с | Школьная ул | 1 |  | 1963 | Ремонт фасада | 2021 | 30 | 2020 | 2021 | 1 615 080,34 | 1 615 080,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111504 | 111150401 | Ордынский р-н | Кирзинский сельсовет | Кирза с | Школьная ул | 3 |  | 1963 | Ремонт фасада | 2021 | 20 | 2021 | 2021 | 1 432 087,55 | 1 432 087,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111700 | 111170002 | Ордынский р-н | Новопичуговский сельсовет | Новопичугово с | Советская ул | 5 |  | 1978 | Ремонт крыши | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 2 750 239,73 | 2 750 239,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111704 | 111170402 | Ордынский р-н | Новопичуговский сельсовет | Новопичугово с | Советская ул | 9 |  | 1973 | Ремонт крыши | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2020 | 2021 | 2 894 303,70 | 2 894 303,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111706 | 111170602 | Ордынский р-н | Новопичуговский сельсовет | Новопичугово с | Школьная ул | 11 |  | 1983 | Ремонт крыши | 2021 | 62 | 2021 | 2021 | 3 622 326,77 | 3 622 326,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114279 | 111427905 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Первомайская ул | 3 |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 52 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 372 153,00 | 372 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114279 | 111427906 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Первомайская ул | 3 |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 52 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 605 312,00 | 605 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114279 | 111427907 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Первомайская ул | 3 |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 52 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 246 076,00 | 246 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114283 | 111428305 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Первомайская ул | 7 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 48 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 373 083,00 | 373 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114283 | 111428306 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Первомайская ул | 7 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 48 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 606 254,00 | 606 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114283 | 111428307 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Первомайская ул | 7 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 48 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 246 076,00 | 246 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114310 | 111431001 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Советская ул | 4 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 934 990,00 | 934 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112420 | 111242009 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 10 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 243 095,73 | 243 095,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109688 | 110968801 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Спирякова ул | 177б |  | 1979 | Ремонт фасада | 2021 | 57 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 4 993 552,81 | 4 993 552,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111106 | 111110601 | Чистоозерный р-н | р.п. Чистоозерное | Чистоозерное рп | Маяковского ул | 52 |  | 1975 | Ремонт фасада | 2021 | 50 | 2021 | 2021 | 2 306 296,67 | 2 306 296,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109730 | 110973003 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Добролюбова ул | 2 |  | 1989 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 44 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 709 617,05 | 709 617,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109730 | 110973009 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Добролюбова ул | 2 |  | 1989 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 60 | 2021 | 2021 | 524 817,93 | 524 817,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109731 | 110973103 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Добролюбова ул | 2а |  | 1991 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 41 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2021 | 912 494,01 | 912 494,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109731 | 110973104 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Добролюбова ул | 2а |  | 1991 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 60 | 2021 | 2021 | 831 815,25 | 831 815,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109731 | 110973105 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Добролюбова ул | 2а |  | 1991 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 273 830,64 | 273 830,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109731 | 110973107 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Добролюбова ул | 2а |  | 1991 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 60 | 2020 | 2021 | 338 518,74 | 338 518,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109731 | 110973109 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Добролюбова ул | 2а |  | 1991 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 60 | 2021 | 2021 | 583 619,30 | 583 619,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109798 | 110979802 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Энтузиастов ул | 2 |  | 1996 | Ремонт крыши | 2021 | 80 | 2021 | 2021 | 6 191 606,10 | 6 191 606,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100008 | 110000804 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Деповская ул | 12 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 683 033,97 | 683 033,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100008 | 110000805 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Деповская ул | 12 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 140 919,39 | 140 919,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100008 | 110000807 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Деповская ул | 12 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 236 743,46 | 236 743,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100014 | 110001404 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 11 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 518 451,24 | 2 518 451,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100014 | 110001405 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 11 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 592 637,32 | 592 637,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100014 | 110001407 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 11 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 938 274,04 | 938 274,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100023 | 110002308 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Карла Маркса ул | 110 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 608 886,80 | 1 608 886,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100052 | 110005201 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 17 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2022 | 50 | 2021 | 2022 | 2 313 523,22 | 2 313 523,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100054 | 110005405 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 32 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 155 846,76 | 155 846,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100054 | 110005407 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 32 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 278 199,25 | 278 199,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100055 | 110005501 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 34 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2022 | 0 | 2021 | 2022 | 3 261 622,29 | 3 261 622,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100056 | 110005604 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 36 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 979 746,28 | 979 746,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100056 | 110005605 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 36 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 128 523,77 | 128 523,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100056 | 110005607 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 36 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 261 134,19 | 261 134,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100062 | 110006201 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 48 |  | 1955 | Ремонт фасада | 2022 | 46 | 2021 | 2022 | 1 653 768,43 | 1 653 768,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100062 | 110006203 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 48 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 334 346,38 | 334 346,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100062 | 110006204 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 48 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | 46 | 2021 | 2022 | 1 972 741,18 | 1 972 741,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100062 | 110006205 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 48 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 46 | 2021 | 2022 | 265 580,56 | 265 580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100062 | 110006207 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 48 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 46 | 2021 | 2022 | 349 363,93 | 349 363,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100106 | 110010601 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 129 |  | 1928 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 560 965,82 | 1 560 965,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100106 | 110010602 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 129 |  | 1928 | Ремонт крыши | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 489 064,04 | 1 489 064,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100106 | 110010604 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 129 |  | 1928 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 544 938,99 | 544 938,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100106 | 110010605 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 129 |  | 1928 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 112 428,48 | 112 428,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100106 | 110010607 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 129 |  | 1928 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 188 878,95 | 188 878,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100109 | 110010901 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 133 |  | 1936 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 730 381,90 | 1 730 381,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100109 | 110010902 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 133 |  | 1936 | Ремонт крыши | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 049 368,72 | 1 049 368,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100109 | 110010904 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 133 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 538 373,46 | 538 373,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100109 | 110010905 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 133 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 111 073,92 | 111 073,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100109 | 110010907 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 133 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 186 603,30 | 186 603,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113087 | 111308701 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 137 |  | 1926 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 879 043,42 | 1 879 043,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112212 | 111221202 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 149 |  | 1952 | Ремонт крыши | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 983 344,18 | 983 344,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112212 | 111221204 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 149 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 269 405,58 | 269 405,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112212 | 111221205 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 149 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 55 582,11 | 55 582,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112212 | 111221207 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 149 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 93 377,50 | 93 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100123 | 110012308 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Максима Горького ул | 18 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 255 222,31 | 2 255 222,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100137 | 110013702 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Октябрьская ул | 19 |  | 1936 | Ремонт крыши | 2022 | 55 | 2021 | 2022 | 4 300 140,90 | 4 300 140,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100150 | 110015008 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 77 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 408 101,67 | 408 101,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100180 | 110018008 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 20а |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 71 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 018 529,62 | 1 018 529,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100785 | 110078502 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Забабонова ул | 16 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 90 | 2022 | 2022 | 3 119 697,90 | 3 119 697,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100785 | 110078509 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Забабонова ул | 16 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 75 | 2022 | 2022 | 439 939,15 | 439 939,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100783 | 110078307 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Забабонова ул | 5 |  | 1927 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 151 710,00 | 151 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100808 | 110080801 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Молкомбинат ул | 2 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 531 102,50 | 2 531 102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100808 | 110080809 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Молкомбинат ул | 2 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 547 417,96 | 547 417,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100839 | 110083907 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Нечетный парк ул | 1 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 525 137,03 | 525 137,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100849 | 110084901 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Нечетный парк ул | 11 |  | 1956 | Ремонт фасада | 2022 | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 630 659,67 | 2 630 659,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100842 | 110084201 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Нечетный парк ул | 4 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 65 | 2021 | 2022 | 2 075 655,14 | 2 075 655,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100842 | 110084209 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Нечетный парк ул | 4 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 434 815,81 | 434 815,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100846 | 110084601 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Нечетный парк ул | 8 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 70 | 2021 | 2022 | 2 010 091,39 | 2 010 091,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100846 | 110084609 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Нечетный парк ул | 8 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2021 | 2022 | 426 239,78 | 426 239,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100875 | 110087505 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Советская ул | 40а |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 71 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 194 633,87 | 194 633,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100875 | 110087507 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Советская ул | 40а |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 71 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 214 037,89 | 214 037,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111285 | 111128501 | Венгеровский р-н | Венгеровский сельсовет | Венгерово с | Ленина ул | 82 |  | 1956 | Ремонт фасада | 2021 | 60 | 2021 | 2022 | 1 448 843,47 | 1 448 843,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111285 | 111128504 | Венгеровский р-н | Венгеровский сельсовет | Венгерово с | Ленина ул | 82 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 80 | 2021 | 2022 | 547 406,67 | 547 406,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111285 | 111128505 | Венгеровский р-н | Венгеровский сельсовет | Венгерово с | Ленина ул | 82 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 80 | 2021 | 2022 | 275 059,46 | 275 059,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111285 | 111128507 | Венгеровский р-н | Венгеровский сельсовет | Венгерово с | Ленина ул | 82 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 80 | 2021 | 2022 | 305 790,53 | 305 790,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111774 | 111177401 | Венгеровский р-н | Петропавловский 1-й сельсовет | Петропавловка 1-я с | Юбилейная ул | 7 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 70 | 2021 | 2022 | 1 908 801,32 | 1 908 801,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111774 | 111177409 | Венгеровский р-н | Петропавловский 1-й сельсовет | Петропавловка 1-я с | Юбилейная ул | 7 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 75 | 2021 | 2022 | 348 225,18 | 348 225,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100228 | 110022802 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Боровая ул | 102 |  | 1979 | Ремонт крыши | - | 70 | 2021 | 2022 | 8 204 176,75 | 8 204 176,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100241 | 110024102 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | БПВТ им Калинина тер | 8 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 49 104,76 | 49 104,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100241 | 110024104 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | БПВТ им Калинина тер | 8 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 16 719,02 | 16 719,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100241 | 110024105 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | БПВТ им Калинина тер | 8 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 11 946,01 | 11 946,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100241 | 110024106 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | БПВТ им Калинина тер | 8 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 11 946,01 | 11 946,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100241 | 110024107 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | БПВТ им Калинина тер | 8 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 11 946,01 | 11 946,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100275 | 110027510 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Изумрудный городок | 1 | 1 | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 35 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 410 707,14 | 2 410 707,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100324 | 110032410 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 22а |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1995 | 36 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 232 121,42 | 7 232 121,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100299 | 110029904 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 38 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 555 295,56 | 1 555 295,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100299 | 110029905 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 38 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 321 126,33 | 321 126,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100299 | 110029906 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 38 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 459 787,81 | 459 787,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100299 | 110029907 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 38 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 579 440,82 | 579 440,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100401 | 110040110 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Красная Сибирь ул | 126 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 35 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 232 121,42 | 7 232 121,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100378 | 110037805 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Красный Сокол ул | 18 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 373 768,26 | 373 768,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100378 | 110037806 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Красный Сокол ул | 18 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 485 695,09 | 485 695,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100378 | 110037807 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Красный Сокол ул | 18 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 627 927,69 | 627 927,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100379 | 110037904 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Красный Сокол ул | 20 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 541 485,22 | 1 541 485,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100379 | 110037905 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Красный Сокол ул | 20 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 372 413,70 | 372 413,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100379 | 110037906 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Красный Сокол ул | 20 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 483 934,90 | 483 934,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100379 | 110037907 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Красный Сокол ул | 20 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 625 652,04 | 625 652,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113014 | 111301410 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Красный Сокол ул | 21 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 35 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 410 707,14 | 2 410 707,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100459 | 110045903 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 134 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 81 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 060 035,08 | 1 060 035,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100459 | 110045909 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 134 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 1 452 058,17 | 1 452 058,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100466 | 110046609 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 13в |  | 1996 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 70 | 2022 | 2022 | 2 268 261,79 | 2 268 261,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100421 | 110042103 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 686 709,62 | 686 709,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100421 | 110042109 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 788 215,03 | 788 215,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100467 | 110046701 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15а |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 033 336,17 | 1 033 336,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100467 | 110046702 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15а |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 830 533,01 | 1 830 533,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100467 | 110046703 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15а |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 280 479,44 | 280 479,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100467 | 110046704 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 683 965,44 | 683 965,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100467 | 110046705 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 160 949,49 | 160 949,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100467 | 110046706 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 229 152,76 | 229 152,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100467 | 110046707 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 254 818,12 | 254 818,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100467 | 110046709 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 384 206,59 | 384 206,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100423 | 110042301 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 17 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 798 099,77 | 1 798 099,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100423 | 110042302 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 17 |  | 1952 | Ремонт крыши | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 729 213,16 | 5 729 213,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100423 | 110042304 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 17 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 642 967,57 | 1 642 967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100423 | 110042305 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 17 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 396 931,23 | 396 931,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100423 | 110042306 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 17 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 515 794,34 | 515 794,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100423 | 110042307 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 17 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 666 841,31 | 666 841,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100423 | 110042309 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 17 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 979 115,21 | 979 115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100425 | 110042501 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 19 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 186 563,30 | 1 186 563,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100425 | 110042503 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 19 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 375 521,58 | 375 521,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100425 | 110042504 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 19 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 723 272,04 | 723 272,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100425 | 110042505 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 19 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 174 738,24 | 174 738,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100425 | 110042506 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 19 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 227 064,51 | 227 064,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100425 | 110042507 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 19 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 293 558,85 | 293 558,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100425 | 110042509 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 19 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 431 028,99 | 431 028,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100428 | 110042801 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 25 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 853 776,97 | 1 853 776,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100428 | 110042802 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 25 |  | 1952 | Ремонт крыши | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 606 402,38 | 2 606 402,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100428 | 110042803 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 25 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 708 154,13 | 708 154,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100428 | 110042804 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 25 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 597 174,60 | 1 597 174,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100428 | 110042805 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 25 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 329 519,30 | 329 519,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100428 | 110042806 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 25 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 428 195,55 | 428 195,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100428 | 110042807 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 25 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 553 589,79 | 553 589,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100428 | 110042809 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 25 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 812 829,35 | 812 829,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100429 | 110042901 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 27 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 823 048,02 | 1 823 048,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100429 | 110042902 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 27 |  | 1952 | Ремонт крыши | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 979 842,43 | 3 979 842,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100429 | 110042904 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 27 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 115 991,22 | 2 115 991,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100429 | 110042905 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 27 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 511 210,94 | 511 210,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100429 | 110042906 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 27 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 664 295,71 | 664 295,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100429 | 110042907 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 27 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 578 576,84 | 578 576,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100429 | 110042909 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 27 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 803 250,92 | 803 250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100509 | 110050910 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | М. Горького ул | 4 |  | 1997 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 642 828,56 | 9 642 828,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100536 | 110053602 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 28 |  | 1969 | Ремонт крыши | 2020 | 17 | 2022 | 2022 | 1 917 828,06 | 1 917 828,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100536 | 110053605 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 28 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2018 | 17 | 2022 | 2022 | 115 098,37 | 115 098,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100536 | 110053606 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 28 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2018 | 17 | 2022 | 2022 | 167 276,73 | 167 276,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100600 | 110060007 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 105 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 36 | 2022 | 2022 | 521 976,66 | 521 976,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100608 | 110060802 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 53/1 |  | 2006 | Ремонт крыши | 2021 | 80 | 2022 | 2022 | 2 665 165,80 | 2 665 165,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100595 | 110059510 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 79 |  | 1997 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 32 | 2022 | 2022 | 7 026 280,45 | 7 026 280,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100676 | 110067610 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Рогачева ул | 10 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1995 | 36 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 821 414,28 | 4 821 414,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100685 | 110068503 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Рогачева ул | 45 |  | 1995 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 36 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 988 432,01 | 988 432,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100713 | 110071301 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 17/1 |  | 2001 | Ремонт фасада | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 245 937,90 | 245 937,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100713 | 110071302 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 17/1 |  | 2001 | Ремонт крыши | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 396 072,00 | 396 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100713 | 110071303 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 17/1 |  | 2001 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 504 271,00 | 504 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100716 | 110071601 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 17/2 |  | 2001 | Ремонт фасада | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 191 187,37 | 191 187,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100716 | 110071602 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 17/2 |  | 2001 | Ремонт крыши | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 740 804,22 | 740 804,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100716 | 110071603 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 17/2 |  | 2001 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 630 396,33 | 630 396,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100717 | 110071702 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 19/2 |  | 2004 | Ремонт крыши | 2021 | 30 | 2022 | 2022 | 1 071 154,83 | 1 071 154,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100712 | 110071210 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 23 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 35 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 12 053 535,70 | 12 053 535,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100703 | 110070310 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 6 |  | 1997 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 821 414,28 | 4 821 414,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100962 | 110096202 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 10а |  | 1980 | Ремонт крыши | - | 56 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 290 312,70 | 6 290 312,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100963 | 110096302 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 11а |  | 1986 | Ремонт крыши | 2021 | 18 | 2022 | 2022 | 1 893 826,00 | 1 893 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100931 | 110093103 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 12 |  | 1975 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 317 649,96 | 2 317 649,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100933 | 110093308 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 14 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 71 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 632 622,85 | 1 632 622,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100934 | 110093403 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 15 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 71 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 249 926,88 | 2 249 926,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100935 | 110093502 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 16 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 72 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 688 108,48 | 8 688 108,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100936 | 110093608 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 17 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 72 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 150 148,10 | 2 150 148,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100945 | 110094502 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 26 |  | 1981 | Ремонт крыши | 2021 | 15 | 2022 | 2022 | 1 919 175,60 | 1 919 175,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100958 | 110095810 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 52 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2022 | 6 | 2022 | 2022 | 9 372 069,94 | 9 372 069,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101061 | 110106110 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Комсомольская ул | 13 |  | 1991 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2022 | 10 | 2022 | 2022 | 9 371 139,16 | 9 371 139,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101070 | 110107003 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Комсомольская ул | 38 |  | 1959 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 902 153,28 | 902 153,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101070 | 110107009 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Комсомольская ул | 38 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 836 777,68 | 836 777,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100975 | 110097508 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Подгорный мкр | 5 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 620 896,46 | 2 620 896,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100973 | 110097302 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Подгорный мкр | 7 |  | 1970 | Ремонт крыши | 2017 | 48 | 2022 | 2022 | 302 480,00 | 302 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100973 | 110097303 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Подгорный мкр | 7 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 48 | 2022 | 2022 | 571 505,62 | 571 505,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101151 | 110115104 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Семипалатинская ул | 59 |  | 1982 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 29 | 2022 | 2022 | 340 814,00 | 340 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101168 | 110116802 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Советская ул | 221а |  | 1981 | Ремонт крыши | 2022 | 40 | 2022 | 2022 | 8 114 145,90 | 8 114 145,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101220 | 110122009 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 15 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2009 | 17 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 244 614,29 | 3 244 614,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101248 | 110124802 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Юбилейный пр-кт | 13 |  | 1985 | Ремонт крыши | 2017 | 38 | 2022 | 2022 | 1 346 435,32 | 1 346 435,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101248 | 110124810 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Юбилейный пр-кт | 13 |  | 1985 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1986 | 38 | 2022 | 2022 | 9 642 828,56 | 9 642 828,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101274 | 110127402 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 26 |  | 1991 | Ремонт крыши | 2021 | 21 | 2022 | 2022 | 2 052 777,45 | 2 052 777,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101275 | 110127502 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 27 |  | 1999 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2022 | 2022 | 1 735 228,00 | 1 735 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101276 | 110127602 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 30 |  | 1996 | Ремонт крыши | 2021 | 3 | 2022 | 2022 | 1 280 852,00 | 1 280 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101285 | 110128502 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 41 |  | 1976 | Ремонт крыши | 2020 | 37 | 2022 | 2022 | 2 072 777,28 | 2 072 777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101286 | 110128602 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 42 |  | 1974 | Ремонт крыши | 2020 | 24 | 2022 | 2022 | 2 113 208,45 | 2 113 208,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101292 | 110129202 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 49 |  | 1989 | Ремонт крыши | - | 44 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 483 480,00 | 9 483 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101257 | 110125702 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 5 |  | 1978 | Ремонт крыши | 2020 | 15 | 2022 | 2022 | 2 550 280,00 | 2 550 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101294 | 110129402 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 51 |  | 1997 | Ремонт крыши | - | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 586 310,00 | 9 586 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101264 | 110126403 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 8 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 32 | 2022 | 2022 | 1 180 121,00 | 1 180 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101264 | 110126407 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 8 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2018 | 32 | 2022 | 2022 | 244 117,00 | 244 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101873 | 110187310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1905 года ул | 18 |  | 1975 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1995 | 36 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 493 387,18 | 3 673 387,18 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| 101928 | 110192802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 10 |  | 1953 | Ремонт крыши | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 946 067,70 | 6 946 067,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101928 | 110192803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 10 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 786 298,91 | 1 786 298,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101928 | 110192809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 10 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 261 200,59 | 1 261 200,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101929 | 110192902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 12 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 946 067,70 | 6 946 067,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101929 | 110192903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 12 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 784 261,19 | 1 784 261,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101929 | 110192909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 12 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 259 761,88 | 1 259 761,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101926 | 110192602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 3 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 12 984 467,65 | 12 984 467,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101926 | 110192603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 3 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 188 182,64 | 2 188 182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101926 | 110192609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 380 656,85 | 1 380 656,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101927 | 110192701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 9 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 16 858 112,80 | 16 858 112,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101927 | 110192703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 9 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 312 126,33 | 5 312 126,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112673 | 111267301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Крашенинникова пер | 9 |  | 1940 | Ремонт фасада | 2021 | 55 | 2021 | 2022 | 3 694 122,27 | 3 694 122,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101899 | 110189901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 10 |  | 1932 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 883 593,18 | 1 883 593,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101899 | 110189902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 10 |  | 1932 | Ремонт крыши | - | 70 | 2021 | 2022 | 7 578 711,41 | 7 578 711,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101899 | 110189903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 10 |  | 1932 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 70 | 2021 | 2022 | 2 011 708,89 | 2 011 708,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101899 | 110189911 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 10 |  | 1932 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | - | 70 | 2021 | 2022 | 10 098 301,16 | 10 098 301,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101897 | 110189705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 4 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 80 | 2022 | 2022 | 1 103 902,83 | 1 103 902,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101897 | 110189706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 4 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 80 | 2022 | 2022 | 1 509 949,66 | 1 509 949,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101897 | 110189707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 4 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 80 | 2022 | 2022 | 2 686 759,74 | 2 686 759,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101898 | 110189801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 8 |  | 1932 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 293 897,80 | 5 293 897,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101898 | 110189811 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 8 |  | 1932 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 10 129 862,60 | 10 129 862,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101923 | 110192301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Порядковый пер | 4 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 226 940,80 | 2 226 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101923 | 110192309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Порядковый пер | 4 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 433 367,91 | 433 367,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101924 | 110192402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Порядковый пер | 6 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 388 365,61 | 3 388 365,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101924 | 110192409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Порядковый пер | 6 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 597 508,87 | 597 508,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105254 | 110525402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 12 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 80 | 2022 | 2022 | 7 700 517,20 | 7 700 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105254 | 110525403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 12 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 128 408,39 | 1 128 408,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105254 | 110525409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 12 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 295 203,13 | 1 295 203,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105256 | 110525602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 14 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 097 743,62 | 7 097 743,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105256 | 110525603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 14 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 823 527,56 | 823 527,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105256 | 110525609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 14 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 945 256,60 | 945 256,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105260 | 110526001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 2/1 |  | 1987 | Ремонт фасада | 2020 | 16 | 2022 | 2022 | 2 624 295,25 | 2 624 295,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105250 | 110525001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 7 |  | 1971 | Ремонт фасада | 2020 | 28 | 2022 | 2022 | 1 296 364,36 | 1 296 364,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101948 | 110194801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 29 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 664 027,24 | 1 664 027,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101948 | 110194803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 29 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 283 066,56 | 283 066,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101948 | 110194809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 29 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 329 915,27 | 329 915,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101954 | 110195401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 33/1 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 65 | 2021 | 2022 | 2 114 591,91 | 2 114 591,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101871 | 110187107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 35 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 248 923,52 | 248 923,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101950 | 110195002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 37 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 090 714,67 | 2 090 714,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101950 | 110195003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 37 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 185 855,70 | 185 855,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101950 | 110195009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 37 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 319 907,01 | 319 907,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101955 | 110195502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 37/1 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 145 007,76 | 2 145 007,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101955 | 110195503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 37/1 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 188 624,50 | 188 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101955 | 110195509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 37/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 324 672,85 | 324 672,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107561 | 110756102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 39/1 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 091 704,98 | 2 091 704,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107561 | 110756109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 39/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 288 143,29 | 288 143,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107560 | 110756001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 41 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 427 234,94 | 1 427 234,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107560 | 110756003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 41 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 379 026,29 | 379 026,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107560 | 110756004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 41 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 630 155,52 | 630 155,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107560 | 110756005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 41 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 226 026,43 | 226 026,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107560 | 110756006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 41 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 225 052,42 | 225 052,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107560 | 110756007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 41 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 248 560,13 | 248 560,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101952 | 110195201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 43 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 210 838,00 | 1 210 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108813 | 110881302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 20 Партсъезда ул | 10 |  | 1950 | Ремонт крыши | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 825 734,20 | 5 825 734,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108813 | 110881309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 20 Партсъезда ул | 10 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 581 264,44 | 581 264,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108809 | 110880903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 20 Партсъезда ул | 6 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 012 646,82 | 1 012 646,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108811 | 110881101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 20 Партсъезда ул | 8 |  | 1957 | Ремонт фасада | 2022 | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 042 491,62 | 4 042 491,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108812 | 110881201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 20 Партсъезда ул | 9 |  | 1946 | Ремонт фасада | 2022 | 70 | 2022 | 2022 | 2 225 342,81 | 2 225 342,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101966 | 110196602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 25 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2008 | 40 | 2021 | 2022 | 6 558 259,95 | 6 558 259,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107567 | 110756701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 28 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 981 889,07 | 4 981 889,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107567 | 110756704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 28 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 625 960,40 | 1 625 960,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107567 | 110756705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 28 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 392 822,40 | 392 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107567 | 110756706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 28 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 510 455,10 | 510 455,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107567 | 110756707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 28 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 908 288,70 | 908 288,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107568 | 110756801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 34 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 763 865,29 | 8 763 865,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107575 | 110757501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 34а |  | 1951 | Ремонт фасада | 2022 | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 437 625,49 | 3 437 625,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107569 | 110756903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 36 |  | 1951 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 038 286,50 | 2 038 286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107569 | 110756904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 36 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 234 439,22 | 5 234 439,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107569 | 110756905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 36 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 948 458,40 | 948 458,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107569 | 110756906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 36 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 232 479,17 | 1 232 479,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107569 | 110756907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 36 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 593 402,54 | 1 593 402,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107569 | 110756909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 36 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 868 818,26 | 868 818,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101962 | 110196202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 5 |  | 1964 | Ремонт крыши | 2019 | 42 | 2022 | 2022 | 512 465,24 | 512 465,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102008 | 110200801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 1 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 10 032 633,00 | 10 032 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102012 | 110201201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 10 |  | 1955 | Ремонт фасада | 2022 | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 20 009 764,86 | 20 009 764,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102012 | 110201203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 10 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 947 066,65 | 2 947 066,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102009 | 110200902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 3 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 984 440,54 | 7 984 440,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102009 | 110200903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 3 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 069 055,02 | 2 069 055,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102009 | 110200909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 427 883,40 | 2 427 883,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102013 | 110201301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 7/1 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 282 196,52 | 5 282 196,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102013 | 110201307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 7/1 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 212 292,75 | 1 212 292,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101988 | 110198807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Крашенинникова пер | 10 |  | 1938 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 643 067,57 | 643 067,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101989 | 110198907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Крашенинникова пер | 12 |  | 1938 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 634 022,51 | 634 022,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101990 | 110199007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Крашенинникова пер | 14 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 731 780,64 | 731 780,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101991 | 110199107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Крашенинникова пер | 16 |  | 1938 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 317 540,62 | 1 317 540,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101984 | 110198407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Крашенинникова пер | 2 |  | 1938 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 638 315,08 | 638 315,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101985 | 110198507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Крашенинникова пер | 4 |  | 1938 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 632 182,84 | 632 182,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101986 | 110198607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Крашенинникова пер | 6 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 2 001 200,13 | 2 001 200,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101996 | 110199601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Пархоменко пер | 11 |  | 1933 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 604 959,93 | 5 604 959,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101996 | 110199603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Пархоменко пер | 11 |  | 1933 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 013 921,26 | 2 013 921,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101996 | 110199611 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Пархоменко пер | 11 |  | 1933 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 10 643 824,37 | 10 643 824,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102003 | 110200302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Порядковый пер | 5 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2022 | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 359 111,65 | 3 359 111,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102003 | 110200309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Порядковый пер | 5 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 601 582,08 | 601 582,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102004 | 110200402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Порядковый пер | 9 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2022 | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 374 760,40 | 3 374 760,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102004 | 110200409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Порядковый пер | 9 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 603 305,36 | 603 305,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102006 | 110200602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Светлановский туп | 10 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 220 328,64 | 2 220 328,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102006 | 110200609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Светлановский туп | 10 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 329 319,54 | 329 319,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102981 | 110298101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Воинская ул | 55 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 856 789,96 | 1 856 789,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102982 | 110298209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Воинская ул | 57 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2022 | 2022 | 231 597,16 | 231 597,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108503 | 110850310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Обская ул | 71 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 232 121,42 | 7 232 121,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102057 | 110205701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 20б |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 203 024,17 | 1 203 024,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102057 | 110205702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 20б |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 219 983,92 | 2 219 983,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102057 | 110205703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 20б |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 289 506,86 | 289 506,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102096 | 110209601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 11 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 65 | 2021 | 2022 | 1 233 498,70 | 1 233 498,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102090 | 110209001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 4 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2022 | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 409 748,76 | 1 409 748,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102090 | 110209005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 4 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 172 435,49 | 172 435,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102090 | 110209006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 4 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 224 072,19 | 224 072,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102090 | 110209007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 4 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 289 690,25 | 289 690,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102090 | 110209009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 4 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 265 040,48 | 265 040,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102092 | 110209201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 7 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 75 | 2021 | 2022 | 1 533 404,88 | 1 533 404,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102093 | 110209303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 8 |  | 1951 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 384 739,81 | 384 739,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102093 | 110209304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 8 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 988 034,39 | 988 034,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102093 | 110209305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 8 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 179 027,68 | 179 027,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102093 | 110209306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 8 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 232 638,45 | 232 638,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102093 | 110209307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 8 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 300 765,08 | 300 765,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102093 | 110209309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Бурденко пер | 8 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2021 | 2022 | 621 164,83 | 621 164,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102102 | 110210204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Крашенинникова пер | 10 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 760 008,28 | 4 760 008,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102102 | 110210207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Крашенинникова пер | 10 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 994 267,90 | 1 994 267,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102098 | 110209809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Крашенинникова пер | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 395 443,27 | 1 395 443,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102099 | 110209909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Крашенинникова пер | 6 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 988 280,65 | 2 988 280,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102100 | 110210001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Крашенинникова пер | 8 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 168 023,13 | 8 168 023,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102100 | 110210009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Крашенинникова пер | 8 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 987 544,34 | 2 987 544,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102105 | 110210501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 2 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 883 416,99 | 1 883 416,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102105 | 110210509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 2 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 238 479,25 | 238 479,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102106 | 110210602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 3 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 250 291,17 | 3 250 291,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102106 | 110210609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 3 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 233 229,48 | 233 229,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102107 | 110210702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 4 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 335 142,64 | 3 335 142,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102107 | 110210709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 4 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 596 568,90 | 596 568,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102108 | 110210802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 5 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2022 | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 379 444,65 | 3 379 444,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102108 | 110210809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 5 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 341 848,69 | 341 848,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102123 | 110212304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 4-й Пятилетки ул | 30 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 959 377,65 | 959 377,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102123 | 110212305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 4-й Пятилетки ул | 30 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 361 549,65 | 361 549,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102123 | 110212306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 4-й Пятилетки ул | 30 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 573 438,25 | 573 438,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102123 | 110212307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 4-й Пятилетки ул | 30 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 401 943,85 | 401 943,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102123 | 110212309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 4-й Пятилетки ул | 30 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 603 148,70 | 603 148,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102124 | 110212404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 4-й Пятилетки ул | 32 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 949 908,47 | 949 908,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102124 | 110212405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 4-й Пятилетки ул | 32 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 357 981,11 | 357 981,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102124 | 110212406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 4-й Пятилетки ул | 32 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 567 778,34 | 567 778,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102124 | 110212407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 4-й Пятилетки ул | 32 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 397 976,61 | 397 976,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102124 | 110212409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 4-й Пятилетки ул | 32 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 528 758,99 | 528 758,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102139 | 110213902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 5-й Серафимовича пер | 11 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 60 | 2021 | 2022 | 2 078 735,72 | 2 078 735,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102139 | 110213909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 5-й Серафимовича пер | 11 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 333 966,24 | 333 966,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102151 | 110215101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 9-й Гвардейской Дивизии ул | 3 |  | 1983 | Ремонт фасада | 2021 | 15 | 2022 | 2022 | 3 499 715,10 | 3 499 715,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107593 | 110759305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 991 487,13 | 991 487,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107593 | 110759306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 311 148,78 | 1 311 148,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107593 | 110759307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 199 164,73 | 1 199 164,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102185 | 110218501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 11 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 19 351 099,00 | 19 351 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102185 | 110218503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 11 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 087 620,71 | 4 087 620,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102185 | 110218509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 11 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 984 299,25 | 2 984 299,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102196 | 110219602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 13а |  | 1952 | Ремонт крыши | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 10 246 318,14 | 10 246 318,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102189 | 110218901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 15 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 22 096 057,61 | 22 096 057,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102176 | 110217603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 2 |  | 1936 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 466 604,46 | 5 466 604,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102176 | 110217607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 2 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 878 933,37 | 2 878 933,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102193 | 110219308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 2/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2022 | 77 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 470 887,19 | 470 887,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102183 | 110218301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 8 |  | 1941 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 32 488 160,72 | 32 488 160,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102183 | 110218303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 8 |  | 1941 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 114 079,94 | 5 114 079,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102183 | 110218304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 8 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 13 133 257,06 | 13 133 257,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102183 | 110218305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 8 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2009 | 60 | 2021 | 2022 | 2 260 738,08 | 2 260 738,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102183 | 110218306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 8 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2009 | 60 | 2021 | 2022 | 3 092 301,79 | 3 092 301,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102183 | 110218307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 8 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 502 350,30 | 5 502 350,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102183 | 110218309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 8 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 288 149,68 | 3 288 149,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102184 | 110218409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 9 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 735 308,14 | 8 735 308,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108126 | 110812602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 113 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 481 567,16 | 3 481 567,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108126 | 110812609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 113 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2021 | 2022 | 237 178,72 | 237 178,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102238 | 110223801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 18 |  | 1969 | Ремонт фасада | 2019 | 22 | 2022 | 2022 | 573 300,00 | 573 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102238 | 110223804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 18 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 22 | 2022 | 2022 | 440 700,00 | 440 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107604 | 110760401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 26 |  | 1967 | Ремонт фасада | 2021 | 13 | 2022 | 2022 | 3 565 000,00 | 3 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102258 | 110225804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аксенова ул | 27 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 953 890,95 | 1 953 890,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102258 | 110225807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аксенова ул | 27 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 818 608,24 | 818 608,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102259 | 110225902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аксенова ул | 29 |  | 1953 | Ремонт крыши | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 829 181,38 | 5 829 181,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102259 | 110225904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аксенова ул | 29 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 883 674,61 | 883 674,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102259 | 110225907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аксенова ул | 29 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 431 842,52 | 431 842,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102260 | 110226002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аксенова ул | 31 |  | 1954 | Ремонт крыши | 1972 | 60 | 2021 | 2022 | 6 052 631,18 | 6 052 631,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102267 | 110226702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 12 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 754 749,21 | 6 754 749,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102267 | 110226703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 12 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 802 503,58 | 1 802 503,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102267 | 110226709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 12 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 910 153,31 | 2 910 153,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102270 | 110227001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 18 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 12 821 981,19 | 12 821 981,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102276 | 110227602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 2 |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 15 061 043,27 | 15 061 043,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102276 | 110227603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 2 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 420 845,48 | 3 420 845,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102276 | 110227609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 2 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 933 193,26 | 4 933 193,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102271 | 110227102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 20 |  | 1953 | Ремонт крыши | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 11 270 424,00 | 11 270 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102271 | 110227103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 20 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 243 846,62 | 3 243 846,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102271 | 110227109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 20 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 351 596,93 | 1 351 596,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102273 | 110227302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 24 |  | 1953 | Ремонт крыши | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 11 646 104,80 | 11 646 104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102273 | 110227303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 24 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 212 795,74 | 3 212 795,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102273 | 110227309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 24 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 268 366,10 | 2 268 366,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107616 | 110761601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 26 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 438 604,50 | 9 438 604,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107616 | 110761604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 26 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 010 318,99 | 2 010 318,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107616 | 110761605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 26 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 295 330,14 | 295 330,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107616 | 110761606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 26 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 596 341,60 | 596 341,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107616 | 110761607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 26 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 429 326,21 | 429 326,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107617 | 110761702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 28 |  | 1951 | Ремонт крыши | 2008 | 50 | 2022 | 2022 | 6 973 645,14 | 6 973 645,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107618 | 110761801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 32 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 453 085,20 | 4 453 085,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107619 | 110761902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 34 |  | 1951 | Ремонт крыши | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 891 081,28 | 7 891 081,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107619 | 110761903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 34 |  | 1951 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 834 395,37 | 834 395,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107620 | 110762001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 36 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 550 883,60 | 7 550 883,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102277 | 110227701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 8 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 12 919 848,86 | 12 919 848,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102335 | 110233502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 16 |  | 1950 | Ремонт крыши | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 12 489 508,20 | 12 489 508,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102336 | 110233602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 19 |  | 1950 | Ремонт крыши | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 12 799 726,62 | 12 799 726,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102339 | 110233909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 22 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 40 | 2022 | 2022 | 500 751,80 | 500 751,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102340 | 110234004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 23 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 627 701,52 | 2 627 701,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102340 | 110234007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 23 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 066 521,30 | 1 066 521,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102343 | 110234302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 29 |  | 1953 | Ремонт крыши | 2021 | 50 | 2021 | 2022 | 2 811 770,96 | 2 811 770,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102345 | 110234508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 31 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 211 223,43 | 211 223,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102347 | 110234704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 34 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 925 425,76 | 925 425,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102349 | 110234904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 36 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 664 047,40 | 664 047,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102349 | 110234905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 36 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 156 262,41 | 156 262,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102349 | 110234906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 36 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 222 479,50 | 222 479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102349 | 110234907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 36 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 247 397,46 | 247 397,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102350 | 110235002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 37 |  | 1953 | Ремонт крыши | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 095 567,64 | 3 095 567,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102350 | 110235009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 37 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 445 396,62 | 445 396,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102328 | 110232801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 4 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 290 736,19 | 7 290 736,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102328 | 110232803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 4 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 351 489,55 | 1 351 489,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102328 | 110232809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 4 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 551 258,86 | 1 551 258,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102352 | 110235208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 51 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 75 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 335 376,04 | 1 335 376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102330 | 110233001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 6 |  | 1937 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 17 002 944,16 | 17 002 944,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102331 | 110233101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 7 |  | 1941 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 419 429,64 | 9 419 429,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102331 | 110233102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 7 |  | 1941 | Ремонт крыши | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 886 729,32 | 8 886 729,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102331 | 110233104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 7 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 032 621,78 | 4 032 621,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102331 | 110233107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 7 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 746 581,51 | 2 746 581,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102416 | 110241610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Балакирева ул | 1 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 36 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 232 121,42 | 4 472 121,42 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 |
| 102418 | 110241802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бардина ул | 3 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 448 121,99 | 8 448 121,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102418 | 110241803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бардина ул | 3 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 329 850,97 | 1 329 850,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102418 | 110241809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бардина ул | 3 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 526 421,79 | 1 526 421,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102443 | 110244304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Баумана ул | 4 |  | 1982 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | 25 | 2022 | 2022 | 2 488 602,40 | 2 488 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102443 | 110244305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Баумана ул | 4 |  | 1982 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 25 | 2022 | 2022 | 920 883,97 | 920 883,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102443 | 110244306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Баумана ул | 4 |  | 1982 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 25 | 2022 | 2022 | 807 864,98 | 807 864,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102456 | 110245602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Белинского ул | 202 |  | 1972 | Ремонт крыши | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 997 119,47 | 2 997 119,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102455 | 110245504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Белинского ул | 6/1 |  | 1991 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 20 | 2022 | 2022 | 735 997,66 | 735 997,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102455 | 110245505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Белинского ул | 6/1 |  | 1991 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 20 | 2022 | 2022 | 107 838,99 | 107 838,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102455 | 110245506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Белинского ул | 6/1 |  | 1991 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2019 | 20 | 2022 | 2022 | 147 884,47 | 147 884,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102455 | 110245507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Белинского ул | 6/1 |  | 1991 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 20 | 2022 | 2022 | 147 785,14 | 147 785,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102461 | 110246104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бердское ш | 4 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | 60 | 2022 | 2022 | 581 935,47 | 581 935,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102461 | 110246107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бердское ш | 4 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 60 | 2022 | 2022 | 155 812,01 | 155 812,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102490 | 110249001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 11 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 467 154,28 | 8 467 154,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102490 | 110249003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 11 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 859 850,68 | 1 859 850,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102490 | 110249004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 11 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 3 582 158,96 | 3 582 158,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102490 | 110249005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 11 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 865 428,38 | 865 428,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102490 | 110249006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 11 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 1 124 585,39 | 1 124 585,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102490 | 110249007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 11 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 1 453 912,79 | 1 453 912,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102490 | 110249009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 11 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 345 219,71 | 1 345 219,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102495 | 110249502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 25 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 70 | 2022 | 2022 | 3 322 219,73 | 3 322 219,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102495 | 110249509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 25 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2022 | 2022 | 479 574,56 | 479 574,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102505 | 110250505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 33а |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 65 | 2021 | 2022 | 97 373,63 | 97 373,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102505 | 110250506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 33а |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 65 | 2021 | 2022 | 74 724,03 | 74 724,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102501 | 110250104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 37 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2022 | 2022 | 2 473 382,44 | 2 473 382,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102525 | 110252508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 590 265,42 | 1 590 265,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102533 | 110253304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 37 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 997 111,74 | 3 997 111,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102510 | 110251002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 6 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 8 641 431,21 | 8 641 431,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102511 | 110251104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 830 279,47 | 5 830 279,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102596 | 110259604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 18/1 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 329 036,36 | 2 329 036,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102572 | 110257201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 26 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 048 022,97 | 9 048 022,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102572 | 110257209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 26 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 392 192,59 | 1 392 192,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102599 | 110259902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 26/1 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 905 325,52 | 8 905 325,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102599 | 110259904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 26/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 630 582,67 | 5 630 582,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102574 | 110257402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 29 |  | 1957 | Ремонт крыши | 2008 | 50 | 2022 | 2022 | 15 772 958,39 | 15 772 958,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102574 | 110257403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 29 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 879 019,58 | 3 879 019,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102574 | 110257409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 29 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 338 316,17 | 3 338 316,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102575 | 110257502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 30 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 161 198,65 | 8 161 198,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102575 | 110257503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 30 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 672 520,46 | 2 672 520,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102575 | 110257509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 30 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 609 646,55 | 2 609 646,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107623 | 110762301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 32 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 13 914 301,01 | 13 914 301,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107623 | 110762304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 32 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 10 306 820,00 | 10 306 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107623 | 110762305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 32 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 696 887,00 | 3 696 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107623 | 110762306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 32 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 233 069,75 | 2 233 069,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107623 | 110762307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 32 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 065 448,00 | 4 065 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102581 | 110258101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 38 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 20 397 501,06 | 20 397 501,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102581 | 110258102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 38 |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 19 257 397,81 | 19 257 397,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102581 | 110258103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 38 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 020 221,46 | 4 020 221,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102581 | 110258104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 38 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 10 319 575,11 | 10 319 575,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102581 | 110258107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 38 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 650 662,92 | 2 650 662,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102581 | 110258109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 38 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 797 551,96 | 5 797 551,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102386 | 110238601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 5 |  | 1961 | Ремонт фасада | 2021 | 43 | 2022 | 2022 | 682 632,26 | 682 632,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107629 | 110762902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 50 |  | 1952 | Ремонт крыши | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 785 773,83 | 6 785 773,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107629 | 110762904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 50 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 084 452,36 | 5 084 452,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107629 | 110762905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 50 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 875 229,58 | 875 229,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107629 | 110762906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 50 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 197 163,89 | 1 197 163,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107629 | 110762907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 50 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 042 685,21 | 1 042 685,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107632 | 110763204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 55 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 237 402,32 | 4 237 402,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107632 | 110763205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 55 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 023 731,30 | 1 023 731,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107632 | 110763206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 55 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 330 292,93 | 1 330 292,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107632 | 110763207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 55 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 719 860,42 | 1 719 860,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102605 | 110260502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 56/1 |  | 1949 | Ремонт крыши | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 694 256,18 | 6 694 256,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102608 | 110260801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 60/1 |  | 1949 | Ремонт фасада | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 035 358,40 | 3 035 358,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102591 | 110259101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 62 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 081 864,55 | 5 081 864,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102591 | 110259109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 62 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 558 504,18 | 1 558 504,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107633 | 110763301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 64 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 067 683,95 | 6 067 683,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107633 | 110763303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 64 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 097 875,08 | 2 097 875,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107633 | 110763304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 64 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 040 605,04 | 4 040 605,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107633 | 110763305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 64 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 976 186,24 | 976 186,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107633 | 110763306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 64 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 268 510,26 | 1 268 510,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107633 | 110763307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 64 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 639 985,10 | 1 639 985,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107635 | 110763502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 68 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 10 019 228,67 | 10 019 228,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107635 | 110763504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 68 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 985 098,12 | 3 985 098,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107635 | 110763505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 68 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 962 776,10 | 962 776,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107635 | 110763506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 68 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 251 084,38 | 1 251 084,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107635 | 110763507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 68 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 617 456,17 | 1 617 456,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107635 | 110763509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 68 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 821 789,85 | 1 821 789,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102392 | 110239207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 77 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 27 | 2021 | 2022 | 67 033,13 | 67 033,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102394 | 110239404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 83 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 257 407,69 | 1 257 407,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102394 | 110239405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 83 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 227 836,99 | 227 836,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102394 | 110239406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 83 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 296 063,96 | 296 063,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102394 | 110239407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 83 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 382 764,33 | 382 764,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102395 | 110239504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 85 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 572 509,29 | 1 572 509,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102395 | 110239505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 85 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 379 908,93 | 379 908,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102395 | 110239506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 85 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 493 674,62 | 493 674,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102395 | 110239507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 85 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 638 243,97 | 638 243,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102396 | 110239602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 87 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2007 | 20 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 346 032,19 | 4 346 032,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108137 | 110813705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 143 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 415 703,58 | 415 703,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108137 | 110813706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 143 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 413 912,19 | 413 912,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108140 | 110814002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 153 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2022 | 57 | 2021 | 2022 | 7 722 312,05 | 7 722 312,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108156 | 110815601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 151 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 115 216,04 | 2 115 216,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108158 | 110815804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 155 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 214 547,19 | 1 214 547,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108159 | 110815901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 157 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 70 | 2022 | 2022 | 2 747 359,96 | 2 747 359,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108160 | 110816002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 158 |  | 1951 | Ремонт крыши | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 856 704,98 | 3 856 704,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108163 | 110816302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 162 |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 856 704,98 | 3 856 704,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108163 | 110816309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 162 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 70 | 2021 | 2022 | 242 933,41 | 242 933,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108207 | 110820702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 165/3 |  | 2000 | Ремонт крыши | 2021 | 4 | 2022 | 2022 | 5 325 755,61 | 5 325 755,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108208 | 110820802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 171/1 |  | 1973 | Ремонт крыши | 2022 | 65 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 157 146,17 | 7 157 146,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108182 | 110818202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 183 |  | 1970 | Ремонт крыши | 2022 | 25 | 2022 | 2022 | 7 479 060,39 | 7 479 060,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108184 | 110818401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 60 | 2021 | 2022 | 4 994 021,76 | 4 994 021,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108184 | 110818402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 80 | 2021 | 2022 | 4 807 246,48 | 4 807 246,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102640 | 110264002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 194/6 |  | 1989 | Ремонт крыши | 2022 | 0 | 2022 | 2022 | 1 810 714,40 | 1 810 714,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102640 | 110264004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 194/6 |  | 1989 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 564 998,60 | 1 564 998,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102379 | 110237901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 208/1 |  | 1988 | Ремонт фасада | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 278 752,45 | 1 278 752,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102379 | 110237903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 208/1 |  | 1988 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 068 151,26 | 1 068 151,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102627 | 110262702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 216 |  | 1973 | Ремонт крыши | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 897 436,00 | 4 897 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108199 | 110819902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 221 |  | 1988 | Ремонт крыши | 2021 | 10 | 2022 | 2022 | 4 164 144,00 | 4 164 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102382 | 310238210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 226/1 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 36 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 410 707,14 | 1 595 707,14 | 407 500,00 | 407 500,00 | 0,00 |
| 107642 | 110764202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 245 |  | 1967 | Ремонт крыши | 2021 | 28 | 2022 | 2022 | 4 004 756,64 | 4 004 756,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107649 | 110764903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 258 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 73 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 209 368,31 | 4 209 368,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107649 | 110764905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 258 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 73 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 935 957,98 | 935 957,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107649 | 110764906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 258 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 73 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 603 868,96 | 1 603 868,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107649 | 110764907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 258 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 73 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 823 939,85 | 1 823 939,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107649 | 110764909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 258 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 73 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 280 214,53 | 4 280 214,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108151 | 110815104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 26 |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 9 | 2022 | 2022 | 1 373 868,93 | 1 373 868,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108151 | 110815105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 26 |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 9 | 2022 | 2022 | 341 420,07 | 341 420,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108151 | 110815106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 26 |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 9 | 2022 | 2022 | 755 939,36 | 755 939,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102676 | 110267603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 28 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 49 | 2021 | 2022 | 317 303,06 | 317 303,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102677 | 110267703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 29 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 556 742,13 | 556 742,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102679 | 110267909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 33 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 533 273,08 | 533 273,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102717 | 110271701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 12 |  | 1949 | Ремонт фасада | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 882 404,07 | 6 882 404,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102719 | 110271901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 14 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 918 668,70 | 5 918 668,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102719 | 110271903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 14 |  | 1950 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 535 368,98 | 1 535 368,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102719 | 110271904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 14 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 957 192,12 | 2 957 192,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102719 | 110271905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 14 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 714 440,10 | 714 440,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102719 | 110271906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 14 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 928 382,88 | 928 382,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102719 | 110271907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 14 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 200 253,67 | 1 200 253,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102719 | 110271909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 14 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 762 318,27 | 1 762 318,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102721 | 110272101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 16 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 600 214,64 | 4 600 214,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102721 | 110272103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 16 |  | 1950 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 067 179,93 | 1 067 179,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102721 | 110272104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 16 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 740 580,62 | 2 740 580,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102721 | 110272105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 16 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 032 811,18 | 1 032 811,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102721 | 110272106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 16 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 638 097,11 | 1 638 097,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102721 | 110272107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 16 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 148 202,20 | 1 148 202,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102721 | 110272109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 16 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 923 981,16 | 923 981,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102723 | 110272301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 18 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 979 858,88 | 5 979 858,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102733 | 110273301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 29 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 492 998,53 | 2 492 998,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102733 | 110273303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 29 |  | 1951 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 918 052,35 | 918 052,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102734 | 110273402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 31 |  | 1955 | Ремонт крыши | 2022 | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 892 045,02 | 4 892 045,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102750 | 110275002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 56 |  | 1957 | Ремонт крыши | 2022 | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 760 333,66 | 4 760 333,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102750 | 110275003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 56 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 634 262,86 | 634 262,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102750 | 110275009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 56 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 808 976,22 | 808 976,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102752 | 110275203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 60 |  | 1959 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 66 | 2022 | 2022 | 424 526,26 | 424 526,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102752 | 110275204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 60 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2022 | 2022 | 1 412 552,56 | 1 412 552,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102752 | 110275205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 60 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2022 | 2022 | 213 747,32 | 213 747,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102752 | 110275206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 60 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 | 2022 | 2022 | 306 042,83 | 306 042,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102752 | 110275207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 60 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2022 | 2022 | 385 685,97 | 385 685,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102788 | 110278802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 4 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 175 170,58 | 2 175 170,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102788 | 110278803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 4 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 274 703,25 | 274 703,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102790 | 110279001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 6а |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 451 387,57 | 1 451 387,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102790 | 110279002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 6а |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 187 235,71 | 2 187 235,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102791 | 110279101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 6б |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 203 024,17 | 1 203 024,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102791 | 110279102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 6б |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 168 276,22 | 2 168 276,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102791 | 110279103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 6б |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 198 522,96 | 198 522,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102821 | 110282101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 23 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 298 796,89 | 5 298 796,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102821 | 110282103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 23 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 263 009,46 | 2 263 009,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102826 | 110282602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 28 |  | 1967 | Ремонт крыши | 2020 | 26 | 2022 | 2022 | 2 562 693,00 | 2 562 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102850 | 110285002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 31/1 |  | 1961 | Ремонт крыши | 2022 | 81 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 9 652 089,59 | 9 652 089,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102833 | 110283302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 45 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2022 | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 889 277,37 | 4 889 277,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102857 | 110285705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 49/1 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 30 | 2022 | 2022 | 504 821,22 | 504 821,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102857 | 110285706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 49/1 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 30 | 2022 | 2022 | 546 351,59 | 546 351,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102857 | 110285707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 49/1 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 27 | 2022 | 2022 | 995 406,99 | 995 406,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102836 | 110283603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 51 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 642 819,60 | 2 642 819,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102839 | 110283905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 59 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 50 | 2022 | 2022 | 508 495,55 | 508 495,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102839 | 110283906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 59 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 50 | 2022 | 2022 | 478 815,95 | 478 815,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102839 | 110283907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 59 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 50 | 2022 | 2022 | 1 220 853,29 | 1 220 853,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102841 | 110284102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 75 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 176 064,42 | 5 176 064,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102859 | 110285903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 75/1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 641 296,76 | 2 641 296,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102842 | 110284201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 77 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 228 744,00 | 4 228 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102842 | 110284205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 77 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 336 011,45 | 1 336 011,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102842 | 110284206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 77 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 766 749,90 | 1 766 749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102842 | 110284207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 77 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 615 853,36 | 1 615 853,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102885 | 110288502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 14/1 |  | 1964 | Ремонт крыши | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 645 650,00 | 645 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102869 | 110286901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 18 |  | 1956 | Ремонт фасада | 2022 | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 434 923,59 | 5 434 923,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112456 | 111245601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 22 |  | 1950 | Ремонт фасада | 1985 | 49 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 850 022,80 | 8 850 022,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112456 | 111245602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 22 |  | 1950 | Ремонт крыши | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 10 331 222,00 | 10 331 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112456 | 111245603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 22 |  | 1950 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 377 959,48 | 1 377 959,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112456 | 111245609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 22 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 687 035,18 | 687 035,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102877 | 110287710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 38 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2022 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 686 179,22 | 4 686 179,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102904 | 110290401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 14 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 631 224,70 | 6 631 224,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102904 | 110290402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 14 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 8 154 809,21 | 8 154 809,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102904 | 110290403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 14 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 308 406,46 | 1 308 406,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102904 | 110290409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 14 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 501 807,47 | 1 501 807,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102905 | 110290508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 77 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 614 078,78 | 4 614 078,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102899 | 110289901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 6 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 933 227,86 | 2 933 227,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102899 | 110289903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 6 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 512 339,52 | 512 339,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102899 | 110289904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 6 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 315 717,92 | 1 315 717,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102899 | 110289905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 6 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 238 402,56 | 238 402,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102899 | 110289906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 6 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 309 793,44 | 309 793,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102899 | 110289907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 6 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 400 514,40 | 400 514,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102899 | 110289909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 6 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 459 377,70 | 459 377,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102901 | 110290101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 8 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 769 157,44 | 4 769 157,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102901 | 110290103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 8 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 050 393,05 | 1 050 393,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102901 | 110290109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 8 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 205 656,03 | 1 205 656,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102942 | 110294203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 454 471,98 | 2 454 471,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102942 | 110294209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 104 704,65 | 2 104 704,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102945 | 110294501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 16 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 77 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 157 343,28 | 4 157 343,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102938 | 110293801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 6 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 11 890 535,88 | 11 890 535,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102957 | 110295701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 2с |  | 1938 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 470 042,38 | 6 470 042,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102957 | 110295707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 2с |  | 1938 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 824 771,42 | 824 771,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102958 | 110295807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Водозабор ул | 1 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 269 354,58 | 269 354,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102973 | 110297301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 429 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 004 308,05 | 7 004 308,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102973 | 110297302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 429 |  | 1951 | Ремонт крыши | 2022 | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 10 499 553,19 | 10 499 553,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102973 | 110297304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 429 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 512 261,36 | 3 512 261,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102973 | 110297305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 429 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 848 541,54 | 848 541,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102973 | 110297307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 429 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 425 543,02 | 1 425 543,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102973 | 110297309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 429 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 329 188,75 | 1 329 188,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102968 | 110296804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 57 |  | 1914 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 434 764,82 | 2 434 764,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102968 | 110296805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 57 |  | 1914 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 093 207,51 | 1 093 207,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102968 | 110296807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 57 |  | 1914 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 811 719,13 | 811 719,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102969 | 110296904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 58 |  | 1914 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 907 192,46 | 907 192,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102969 | 110296905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 58 |  | 1914 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 455 843,68 | 455 843,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102969 | 110296907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 58 |  | 1914 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 506 772,89 | 506 772,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102970 | 110297004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 95 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 945 231,03 | 2 945 231,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102970 | 110297005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 95 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 711 550,37 | 711 550,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102970 | 110297007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 95 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 195 398,95 | 1 195 398,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102971 | 110297104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 96 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 970 274,56 | 2 970 274,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102971 | 110297105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 96 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 717 600,74 | 717 600,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102971 | 110297107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 96 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 205 563,52 | 1 205 563,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108228 | 110822801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Воинская ул | 7 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 662 226,82 | 9 662 226,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108229 | 210822910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Воинская ул | 71 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 232 121,42 | 7 232 121,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102994 | 110299407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль ул | 18 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 438 493,67 | 4 438 493,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102983 | 110298305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль ул | 2 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 620 446,06 | 5 620 446,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102983 | 110298306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль ул | 2 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 687 805,84 | 7 687 805,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102996 | 110299610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль ул | 6/1 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 410 873,81 | 1 490 873,81 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| 102988 | 110298805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 470 897,05 | 470 897,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102988 | 110298806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 470 247,64 | 470 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102988 | 110298807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 483 081,95 | 483 081,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102988 | 110298809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 992 907,32 | 1 992 907,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010 | 110301002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восточный п | 17а |  | 1949 | Ремонт крыши | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 10 108 631,13 | 10 108 631,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103011 | 110301101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восточный п | 18а |  | 1949 | Ремонт фасада | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 10 488 780,00 | 10 488 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103011 | 110301102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восточный п | 18а |  | 1949 | Ремонт крыши | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 12 810 715,28 | 12 810 715,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108274 | 110827401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 101/1 |  | 1988 | Ремонт фасада | 2021 | 13 | 2022 | 2022 | 4 379 650,76 | 4 379 650,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108277 | 110827702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 101/5 |  | 1999 | Ремонт крыши | 2021 | 6 | 2022 | 2022 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108256 | 110825602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 106 |  | 1980 | Ремонт крыши | 2020 | 14 | 2022 | 2022 | 3 902 644,51 | 3 902 644,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108283 | 110828310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 124/1 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 232 121,42 | 5 432 121,42 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 103070 | 110307005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 949 412,60 | 949 412,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103070 | 110307006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 422 873,48 | 1 422 873,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103070 | 110307007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 366 464,76 | 1 366 464,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103074 | 110307401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 24 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 511 955,30 | 6 511 955,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103077 | 110307707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 32 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 45 | 2022 | 2022 | 664 300,00 | 664 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103065 | 110306501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 5 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 77 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 329 966,92 | 2 329 966,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103065 | 110306509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 77 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 599 564,52 | 2 599 564,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103089 | 110308902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Галилея ул | 3 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 60 | 2022 | 2022 | 2 790 561,41 | 2 790 561,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103089 | 110308909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Галилея ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 65 | 2021 | 2022 | 317 915,58 | 317 915,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108296 | 110829602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 16 |  | 1964 | Ремонт крыши | 2022 | 77 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 885 146,73 | 2 885 146,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103117 | 110311707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 44 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 372 599,76 | 372 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103105 | 110310502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 9 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 60 | 2022 | 2022 | 4 681 270,44 | 4 681 270,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103105 | 110310504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 9 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 365 797,60 | 1 365 797,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103105 | 110310505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 9 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 489 889,16 | 489 889,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103105 | 110310506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 9 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 487 778,08 | 487 778,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103105 | 110310507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 9 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 538 728,64 | 538 728,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103170 | 210317010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Революции ул | 12/1 |  | 1992 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 3 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 788 174,79 | 6 788 174,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103170 | 310317010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Революции ул | 12/1 |  | 1992 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 232 121,42 | 5 329 311,42 | 951 405,00 | 951 405,00 | 0,00 |
| 103144 | 110314401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Революции ул | 13 |  | 1947 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 004 412,60 | 7 004 412,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103144 | 110314402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Революции ул | 13 |  | 1947 | Ремонт крыши | 2022 | 42 | 2021 | 2022 | 5 564 212,11 | 5 564 212,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107668 | 110766810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гидромонтажная ул | 47 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 679 440,54 | 4 679 440,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103260 | 110326008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 17а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 557 819,54 | 1 557 819,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103228 | 110322808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 19 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 698 170,09 | 1 698 170,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107707 | 110770708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 233/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 81 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 603 573,50 | 1 603 573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103234 | 110323408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 676 072,72 | 1 676 072,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103236 | 110323602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 29 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 373 367,00 | 6 373 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103236 | 110323603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 29 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 492 335,32 | 2 492 335,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103236 | 110323609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 29 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 594 190,93 | 3 594 190,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103237 | 110323701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 31 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 233 298,03 | 4 233 298,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103237 | 110323703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 31 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 470 669,46 | 2 470 669,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103237 | 110323709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 31 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 562 946,65 | 3 562 946,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103266 | 110326601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 31а |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 375 123,60 | 4 375 123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103266 | 110326603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 31а |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 478 629,76 | 2 478 629,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103239 | 110323901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 33 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 292 240,22 | 4 292 240,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103239 | 110323903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 33 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 477 598,38 | 2 477 598,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103246 | 110324604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 41 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 81 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 8 300 041,84 | 8 300 041,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103270 | 110327001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 41а |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 81 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 890 021,19 | 2 890 021,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103248 | 110324801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 43 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 265 501,54 | 4 265 501,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103248 | 110324804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 43 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 326 189,93 | 6 326 189,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103250 | 110325001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 45 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 81 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 985 926,15 | 5 985 926,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103250 | 110325003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 45 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 81 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 479 128,14 | 2 479 128,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103250 | 110325009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 45 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 10 | 2022 | 2022 | 2 405 741,56 | 2 405 741,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103251 | 110325101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 47 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 005 756,48 | 6 005 756,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103251 | 110325103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 47 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 505 736,31 | 2 505 736,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103251 | 110325109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 47 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 10 | 2022 | 2022 | 2 414 182,87 | 2 414 182,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103288 | 110328801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горская ул | 10а |  | 1940 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 105 202,71 | 2 105 202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103300 | 110330010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 39 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1996 | 35 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 24 191 466,06 | 22 351 466,06 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 |
| 103308 | 110330810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 40/2 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1996 | 35 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 410 707,14 | 1 550 707,14 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| 103302 | 210330210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 41 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 35 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 12 095 733,03 | 9 335 733,03 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 |
| 103304 | 110330401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 48 |  | 1998 | Ремонт фасада | - | 32 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 27 964 640,44 | 27 964 640,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103312 | 110331210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 50 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 37 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 16 127 644,04 | 16 127 644,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103358 | 110335802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Грибоедова ул | 139 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 60 | 2022 | 2022 | 4 950 150,48 | 4 950 150,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103358 | 110335809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Грибоедова ул | 139 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 744 543,35 | 744 543,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103373 | 110337302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гризодубовой ул | 40/2 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 242 562,95 | 2 242 562,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103373 | 110337309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гризодубовой ул | 40/2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 320 026,16 | 320 026,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103381 | 110338102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 8 |  | 1969 | Ремонт крыши | 2021 | 27 | 2022 | 2022 | 985 240,00 | 985 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103397 | 110339703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гурьевская ул | 45 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 5 | 2022 | 2022 | 1 780 522,40 | 1 780 522,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103399 | 110339904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродский Тракт ул | 1 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 752 497,03 | 752 497,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103399 | 110339905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродский Тракт ул | 1 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 155 370,22 | 155 370,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103403 | 110340303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродский Тракт ул | 22 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 25 | 2022 | 2022 | 599 830,64 | 599 830,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103414 | 110341401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродское ш | 15/2 |  | 1978 | Ремонт фасада | 2020 | 15 | 2022 | 2022 | 1 701 579,23 | 1 701 579,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109014 | 110901404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродское ш | 21 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 21 | 2022 | 2022 | 944 794,60 | 944 794,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103454 | 110345404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дальневосточная ул | 8 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 210 061,78 | 1 210 061,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103454 | 110345407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дальневосточная ул | 8 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 506 971,26 | 506 971,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103460 | 110346005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даргомыжского ул | 2 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2021 | 2022 | 1 119 408,38 | 1 119 408,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103460 | 110346006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даргомыжского ул | 2 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 | 2021 | 2022 | 1 454 621,02 | 1 454 621,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103460 | 110346007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даргомыжского ул | 2 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2021 | 2022 | 1 880 597,16 | 1 880 597,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107709 | 110770901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даурская ул | 4 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 633 152,78 | 5 633 152,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107709 | 110770903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даурская ул | 4 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 058 155,77 | 1 058 155,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107709 | 110770909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даурская ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 708 399,11 | 1 708 399,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107713 | 110771304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даурская ул | 4б |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 787 248,20 | 1 787 248,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107713 | 110771305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даурская ул | 4б |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 431 788,58 | 431 788,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107713 | 110771306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даурская ул | 4б |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 561 089,90 | 561 089,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107713 | 110771307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даурская ул | 4б |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 725 401,37 | 725 401,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103481 | 210348110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 21/1 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 063 822,02 | 5 853 822,02 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 |
| 103483 | 110348308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 588 229,49 | 1 588 229,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103470 | 110347002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 27 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2021 | 45 | 2022 | 2022 | 1 069 360,80 | 1 069 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103478 | 110347802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 37 |  | 1980 | Ремонт крыши | 2008 | 30 | 2022 | 2022 | 5 907 828,74 | 5 907 828,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103491 | 110349102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 37/1 |  | 2004 | Ремонт крыши | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 064 166,00 | 1 064 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103492 | 110349202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 40/1 |  | 1969 | Ремонт крыши | - | 71 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 470 782,33 | 9 470 782,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103504 | 110350401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 101 |  | 1947 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 504 900,66 | 7 504 900,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103504 | 110350402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 101 |  | 1947 | Ремонт крыши | 2022 | 10 | 2021 | 2022 | 5 585 547,31 | 5 585 547,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103504 | 110350403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 101 |  | 1947 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 405 052,32 | 1 405 052,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103504 | 110350404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 101 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 219 566,80 | 2 219 566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103496 | 110349601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 62 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 299 979,37 | 2 299 979,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103497 | 110349701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 66 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 205 510,32 | 2 205 510,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103497 | 110349704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 66 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 164 958,58 | 1 164 958,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103497 | 110349707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 66 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 354 622,13 | 354 622,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103498 | 110349801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 68 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 036 173,76 | 2 036 173,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103498 | 110349804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 68 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 147 266,16 | 1 147 266,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103498 | 110349807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 68 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 480 662,20 | 480 662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103499 | 110349901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 70 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 617 446,04 | 2 617 446,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103499 | 110349903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 70 |  | 1950 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 450 043,69 | 450 043,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103499 | 110349904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 70 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 866 805,10 | 866 805,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103499 | 110349905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 70 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 209 414,98 | 209 414,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103499 | 110349906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 70 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 272 125,37 | 272 125,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103499 | 110349907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 70 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 351 815,49 | 351 815,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103509 | 110350901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демакова ул | 1 |  | 1986 | Ремонт фасада | 2019 | 15 | 2022 | 2022 | 2 789 770,57 | 2 789 770,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103509 | 110350902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демакова ул | 1 |  | 1986 | Ремонт крыши | 2017 | 45 | 2022 | 2022 | 3 231 644,32 | 3 231 644,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103509 | 110350903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демакова ул | 1 |  | 1986 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 26 | 2022 | 2022 | 1 130 016,00 | 1 130 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103517 | 110351701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демакова ул | 14 |  | 1988 | Ремонт фасада | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 099 967,32 | 3 099 967,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103441 | 110344101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 58 |  | 1937 | Ремонт фасада | 2022 | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 10 132 154,27 | 10 132 154,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103447 | 110344701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 58а |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 236 236,68 | 7 236 236,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103447 | 110344703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 58а |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 915 455,84 | 1 915 455,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103447 | 110344704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 58а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 916 816,30 | 4 916 816,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103447 | 110344705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 58а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 044 202,92 | 1 044 202,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103447 | 110344706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 58а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 564 934,62 | 1 564 934,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103447 | 110344707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 58а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 502 893,99 | 1 502 893,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103447 | 110344709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 58а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 762 274,38 | 2 762 274,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103446 | 110344604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 70 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | 25 | 2022 | 2022 | 988 504,81 | 988 504,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103446 | 110344605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 70 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 25 | 2022 | 2022 | 439 624,35 | 439 624,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103446 | 110344606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 70 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 25 | 2022 | 2022 | 424 646,16 | 424 646,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103446 | 110344607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 70 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 25 | 2022 | 2022 | 208 055,06 | 208 055,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103526 | 110352601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дениса Давыдова ул | 2 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 683 626,95 | 5 683 626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103527 | 110352701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дениса Давыдова ул | 4 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 364 837,71 | 7 364 837,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103529 | 110352901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дениса Давыдова ул | 6 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 809 364,20 | 8 809 364,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103531 | 110353101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дениса Давыдова ул | 8 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 809 364,20 | 8 809 364,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103548 | 110354801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Депутатская ул | 15а |  | 1950 | Ремонт фасада | 2022 | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 646 540,21 | 5 646 540,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103541 | 110354110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Депутатская ул | 2 |  | 1997 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 643 495,24 | 9 643 495,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103544 | 110354402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Депутатская ул | 38 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 910 642,50 | 9 910 642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103544 | 110354409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Депутатская ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 655 696,13 | 2 655 696,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112520 | 111252010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 11 |  | 1997 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1999 | 31 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 983 931,00 | 3 983 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103550 | 110355001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 5 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 32 409 801,01 | 32 409 801,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103550 | 110355003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 5 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 577 416,12 | 4 577 416,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103550 | 110355009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 5 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 496 480,19 | 5 496 480,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114544 | 111454401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул/Красный пр-кт | 6/51/5 |  | 1934 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 036 982,21 | 9 036 982,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114544 | 111454403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул/Красный пр-кт | 6/51/5 |  | 1934 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 36 | 2022 | 2022 | 2 126 597,14 | 2 126 597,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103562 | 110356202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 9 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 026 850,24 | 5 026 850,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106388 | 110638802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 14/2 |  | 1997 | Ремонт крыши | - | 33 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 674 844,27 | 4 674 844,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106342 | 110634202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 2 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 21 745 249,99 | 21 745 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106342 | 110634203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 2 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 170 123,66 | 7 170 123,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106342 | 110634209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 2 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 018 601,75 | 4 018 601,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112527 | 111252703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 28/2 |  | 1959 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 175 917,18 | 1 175 917,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112527 | 111252709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 28/2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 370 536,44 | 1 370 536,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106343 | 110634301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 3 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 17 037 891,20 | 17 037 891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106343 | 110634304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 3 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 12 181 604,27 | 12 181 604,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106343 | 110634309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 3 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 240 664,58 | 2 240 664,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106397 | 110639702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 32/1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 81 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 13 946 830,72 | 13 946 830,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106397 | 110639709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 32/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 81 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 053 418,03 | 3 053 418,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106363 | 110636301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 40 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 17 374 824,68 | 17 374 824,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106363 | 110636302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 40 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 15 705 335,84 | 15 705 335,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106363 | 110636303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 40 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 862 179,67 | 4 862 179,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106363 | 110636304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 40 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 680 804,78 | 7 680 804,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106363 | 110636309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 40 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 432 899,08 | 3 432 899,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106367 | 110636709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 51 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 737 549,17 | 737 549,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106371 | 110637109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 58 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 83 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 438 901,08 | 2 438 901,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106346 | 110634604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 81 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 17 558 712,92 | 17 558 712,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106373 | 110637301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 67 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 17 688 624,64 | 17 688 624,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106373 | 110637303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 67 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 955 321,36 | 4 955 321,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106373 | 110637309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 67 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 146 057,34 | 7 146 057,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106374 | 110637403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 69 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 249 596,92 | 6 249 596,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106379 | 110637901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 79 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 80 250 105,48 | 80 250 105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106379 | 110637902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 79 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 32 228 835,35 | 32 228 835,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106379 | 110637903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 79 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 12 845 652,02 | 12 845 652,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106379 | 110637904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 79 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 12 684 409,53 | 12 684 409,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106379 | 110637905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 79 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 678 568,78 | 5 678 568,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106379 | 110637906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 79 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 767 307,76 | 7 767 307,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106379 | 110637907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 79 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 301 409,62 | 5 301 409,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106379 | 110637909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 79 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 60 | 2022 | 2022 | 7 014 998,93 | 7 014 998,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106404 | 110640403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 7а |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 40 | 2021 | 2022 | 388 456,27 | 388 456,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106406 | 110640602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 81/2 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 9 358 807,15 | 9 358 807,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106348 | 110634803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 9 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 856 480,40 | 1 856 480,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103572 | 110357208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 13 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 73 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 273 801,36 | 1 273 801,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103574 | 110357401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 17 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 21 563 571,13 | 21 563 571,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103574 | 110357403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 17 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 383 737,42 | 5 383 737,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103574 | 110357409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 17 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 540 636,92 | 3 540 636,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103586 | 110358603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 14 |  | 1983 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 15 | 2022 | 2022 | 1 269 615,54 | 1 269 615,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103582 | 110358201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 8 |  | 1972 | Ремонт фасада | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 800 148,44 | 2 800 148,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103583 | 110358302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 9 |  | 1969 | Ремонт крыши | 2022 | 71 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 126 830,67 | 9 126 830,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103599 | 110359904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 40 | 2022 | 2022 | 636 177,00 | 636 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103599 | 110359905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 40 | 2022 | 2022 | 151 927,00 | 151 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103599 | 110359906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 30 | 2022 | 2022 | 151 927,00 | 151 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103599 | 110359907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 40 | 2022 | 2022 | 105 756,00 | 105 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103714 | 110371410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 26/1 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 11 313 624,65 | 11 313 624,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103594 | 110359402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 27/1 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 376 329,60 | 9 376 329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103598 | 110359803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 31/1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 273 946,22 | 2 273 946,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103611 | 110361101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 35 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 209 226,72 | 4 209 226,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103611 | 110361103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 35 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 481 260,12 | 2 481 260,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103611 | 110361104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 335 449,01 | 3 335 449,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103611 | 110361105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 363 419,05 | 363 419,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103611 | 110361106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 366 588,70 | 366 588,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103611 | 110361107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 959 760,94 | 959 760,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103612 | 110361202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 37 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 891 683,01 | 9 891 683,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103612 | 110361203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 37 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 447 480,76 | 2 447 480,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103613 | 110361302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 39 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 928 740,20 | 9 928 740,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103614 | 110361401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 43 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 131 157,60 | 4 131 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103615 | 110361501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 45 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 270 316,27 | 2 270 316,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103616 | 110361603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 47 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 413 770,62 | 2 413 770,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103624 | 110362401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Шамшурина ул | 47б |  | 1949 | Ремонт фасада | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 389 507,66 | 7 389 507,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103626 | 110362601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добровольческая ул | 2 |  | 1974 | Ремонт фасада | - | 64 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 14 312 672,00 | 14 312 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103626 | 110362602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добровольческая ул | 2 |  | 1974 | Ремонт крыши | - | 64 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 13 229 672,38 | 13 229 672,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103629 | 110362901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 14 |  | 1955 | Ремонт фасада | 2022 | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 20 296 692,46 | 20 296 692,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103629 | 110362903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 14 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 127 674,21 | 3 127 674,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103657 | 110365702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 142 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 70 | 2021 | 2022 | 2 163 967,25 | 2 163 967,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103657 | 110365703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 142 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 187 101,66 | 187 101,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107719 | 110771902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Доватора ул | 31 |  | 1975 | Ремонт крыши | 2022 | 0 | 2022 | 2022 | 8 008 059,18 | 8 008 059,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107722 | 110772209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Доватора ул | 37 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 742 800,12 | 1 742 800,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103711 | 110371101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Докучаева ул | 18 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 943 686,00 | 943 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103711 | 110371102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Докучаева ул | 18 |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 257 902,90 | 2 257 902,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103721 | 110372101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 14 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 14 974 273,43 | 14 974 273,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103721 | 110372103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 14 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 282 239,68 | 2 282 239,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103721 | 110372104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 14 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 605 263,20 | 3 605 263,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103721 | 110372109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 14 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 684 690,24 | 3 684 690,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103718 | 110371808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 685 805,49 | 1 685 805,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103426 | 110342602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 175 |  | 1971 | Ремонт крыши | 2022 | 68 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 8 272 494,45 | 8 272 494,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103780 | 110378004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 183а |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 811 486,41 | 4 811 486,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103762 | 110376201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 185 |  | 1938 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 32 903 459,32 | 32 903 459,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103762 | 110376207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 185 |  | 1938 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 555 927,85 | 2 555 927,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107740 | 110774009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 185а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 165 056,15 | 3 165 056,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103783 | 110378308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 185б |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 604 020,41 | 1 604 020,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103742 | 110374201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 4 |  | 1949 | Ремонт фасада | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 103 171,02 | 9 103 171,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103742 | 110374209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 4 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 353 271,74 | 1 353 271,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103775 | 110377503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 410 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 770 163,06 | 1 770 163,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103775 | 110377509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 410 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 552 748,01 | 2 552 748,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103754 | 110375404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 63 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 340 159,05 | 4 340 159,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103754 | 110375405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 63 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 577 910,74 | 577 910,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103754 | 110375406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 63 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 712 189,14 | 712 189,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103754 | 110375407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 63 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 587 161,18 | 587 161,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103806 | 110380610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ельцовская ул | 2 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 25 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 642 828,56 | 9 642 828,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103808 | 110380801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ельцовская ул | 6 |  | 2001 | Ремонт фасада | 2021 | 2 | 2022 | 2022 | 3 119 281,04 | 3 119 281,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103809 | 110380904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ельцовская ул | 7 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 565 165,21 | 5 565 165,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103824 | 110382401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ереванская ул | 10 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 136 520,88 | 3 136 520,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103825 | 110382501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ереванская ул | 11 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 136 520,88 | 3 136 520,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108344 | 110834401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 51 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 76 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 228 744,00 | 4 228 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108344 | 110834404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 51 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | 76 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 787 501,18 | 4 787 501,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108344 | 110834405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 51 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 76 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 762 470,58 | 762 470,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108344 | 110834406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 51 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 76 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 603 510,25 | 1 603 510,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108344 | 110834407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 51 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 29 | 2022 | 2022 | 1 309 753,74 | 1 309 753,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107741 | 110774102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 7 |  | 1949 | Ремонт крыши | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 638 724,69 | 5 638 724,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103860 | 110386002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Железнодорожная ул | 6/1 |  | 1983 | Ремонт крыши | 2022 | 9 | 2022 | 2022 | 10 232 198,83 | 10 232 198,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103877 | 110387704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 24 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 090 766,98 | 5 090 766,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103878 | 110387802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 26 |  | 1962 | Ремонт крыши | 2022 | 40 | 2021 | 2022 | 3 724 714,66 | 3 724 714,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103878 | 110387803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 26 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 436 799,54 | 1 436 799,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103878 | 110387809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 26 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 65 | 2021 | 2022 | 1 483 943,84 | 1 483 943,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103871 | 110387105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 8 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 847 867,72 | 847 867,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103871 | 110387106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 8 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 270 689,36 | 1 270 689,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103871 | 110387107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 8 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 220 313,86 | 1 220 313,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103907 | 110390701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113/1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 316 360,32 | 4 316 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103907 | 110390703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113/1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 468 731,30 | 2 468 731,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103910 | 110391001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113/4 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 316 360,32 | 4 316 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103910 | 110391003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113/4 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 469 215,84 | 2 469 215,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103911 | 110391101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 049 835,60 | 4 049 835,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103911 | 110391103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 308 568,49 | 1 308 568,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103913 | 110391301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/3 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 260 153,02 | 4 260 153,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103913 | 110391303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 460 286,46 | 2 460 286,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103914 | 110391401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/4 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 290 946,88 | 4 290 946,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103914 | 110391403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/4 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 489 435,00 | 2 489 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103914 | 110391404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 390 173,22 | 6 390 173,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103914 | 110391405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 357 105,31 | 1 357 105,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103914 | 110391406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 293 520,35 | 3 293 520,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103914 | 110391407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115/4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 267 266,56 | 3 267 266,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103898 | 110389802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 121 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 10 178 746,92 | 10 178 746,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103898 | 110389803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 121 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 661 362,23 | 3 661 362,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103898 | 110389809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 121 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 089 202,89 | 5 089 202,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103916 | 110391603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Журавлева ул | 11а |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 25 | 2022 | 2022 | 1 510 793,71 | 1 510 793,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107755 | 110775503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забайкальская ул | 55 |  | 1959 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 721 998,33 | 2 721 998,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103925 | 110392505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 10 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 20 | 2022 | 2022 | 335 252,20 | 335 252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103925 | 110392506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 10 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 20 | 2022 | 2022 | 487 586,60 | 487 586,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103925 | 110392507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 10 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 20 | 2022 | 2022 | 487 714,20 | 487 714,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103926 | 110392602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 11 |  | 1975 | Ремонт крыши | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 8 006 412,43 | 8 006 412,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103932 | 110393202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 23 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 928 514,00 | 7 928 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103933 | 110393301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 27 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 420 885,12 | 6 420 885,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103933 | 110393303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 27 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 409 710,33 | 1 409 710,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103933 | 110393309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 27 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 307 554,01 | 1 307 554,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103934 | 110393404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 33 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 609 264,03 | 2 609 264,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103964 | 110396405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 525 881,83 | 525 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103964 | 110396406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 752 956,19 | 752 956,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103964 | 110396407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 948 901,94 | 948 901,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103939 | 110393902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 42 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2022 | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 080 274,60 | 3 080 274,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103939 | 110393909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 42 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 682 963,76 | 682 963,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103940 | 110394002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 43 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 231 855,40 | 7 231 855,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103941 | 110394102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 44 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2022 | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 136 859,71 | 3 136 859,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103941 | 110394109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 44 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 449 294,82 | 449 294,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103943 | 110394302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 46 |  | 1956 | Ремонт крыши | 2022 | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 029 842,36 | 3 029 842,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103943 | 110394309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 46 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 456 088,82 | 456 088,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103979 | 110397904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 12 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 576 493,11 | 2 576 493,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103981 | 110398101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 16 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 10 055 228,13 | 10 055 228,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103981 | 110398103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 16 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 639 266,58 | 2 639 266,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103981 | 110398109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 16 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2022 | 2022 | 1 863 430,89 | 1 863 430,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104000 | 110400001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 28 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 481 634,98 | 3 481 634,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104000 | 110400002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 28 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2007 | 20 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 647 660,44 | 4 647 660,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104000 | 110400004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 28 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 1 453 270,25 | 1 453 270,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104001 | 110400101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 30 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 729 942,89 | 3 729 942,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104001 | 110400109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 30 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 537 255,23 | 537 255,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104033 | 110403301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Знаменская ул | 12 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 579 885,23 | 2 579 885,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104033 | 110403302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Знаменская ул | 12 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 455 797,95 | 3 455 797,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104033 | 110403305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Знаменская ул | 12 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 173 835,20 | 173 835,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104033 | 110403307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Знаменская ул | 12 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 292 041,75 | 292 041,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104198 | 110419810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 129/1 |  | 1969 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1996 | 35 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 366 827,63 | 9 366 827,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104200 | 110420002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 179/1 |  | 1975 | Ремонт крыши | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 24 777 866,33 | 24 777 866,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104175 | 110417502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 229 |  | 1972 | Ремонт крыши | 2021 | 14 | 2022 | 2022 | 7 040 272,67 | 7 040 272,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104190 | 110419002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 259 |  | 1975 | Ремонт крыши | 2022 | 31 | 2022 | 2022 | 5 440 356,00 | 5 440 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104191 | 110419102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 261 |  | 1977 | Ремонт крыши | 2021 | 15 | 2022 | 2022 | 6 539 841,60 | 6 539 841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108353 | 110835301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зыряновская ул | 125 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 70 | 2022 | 2022 | 9 347 996,24 | 9 347 996,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108353 | 110835303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зыряновская ул | 125 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 766 883,18 | 3 766 883,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104237 | 110423704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 34 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2016 | 7 | 2022 | 2022 | 502 734,00 | 502 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104237 | 110423705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 34 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 7 | 2022 | 2022 | 1 416 148,00 | 1 416 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104244 | 110424403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 43 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 441 666,28 | 2 441 666,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104244 | 110424409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 43 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 80 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 539 780,17 | 1 539 780,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107777 | 110777701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 13 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 60 | 2021 | 2022 | 3 785 275,27 | 3 785 275,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107773 | 110777301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 289 779,97 | 2 289 779,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107773 | 110777303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 792 313,46 | 1 792 313,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107773 | 110777309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 584 691,05 | 2 584 691,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104281 | 110428102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 34 |  | 1986 | Ремонт крыши | 2021 | 10 | 2022 | 2022 | 3 309 670,86 | 3 309 670,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104283 | 110428307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 45 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 10 | 2022 | 2022 | 278 357,65 | 278 357,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104337 | 110433704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Калинина ул | 63 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 803 175,28 | 1 803 175,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104337 | 110433707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Калинина ул | 63 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 711 248,99 | 711 248,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104345 | 110434510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каменская ул | 51/1 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 24 | 2021 | 2022 | 4 821 414,28 | 4 821 414,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104347 | 110434708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каменская ул | 84в |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 529 023,45 | 1 529 023,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107484 | 110748404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каменская ул/Орджоникидзе ул/Трудовая ул | 38/39/8 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 50 | 2021 | 2022 | 2 411 327,80 | 2 411 327,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112702 | 111270201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 35 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 16 984 973,03 | 16 984 973,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112702 | 111270203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 35 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 534 204,75 | 4 534 204,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112702 | 111270209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 35 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 320 501,94 | 7 320 501,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104356 | 110435602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 6 |  | 1961 | Ремонт крыши | 2022 | 81 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 537 771,22 | 8 537 771,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104359 | 110435903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 9 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 086 754,00 | 1 086 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104397 | 110439701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 10 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 206 268,80 | 1 206 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104397 | 110439703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 10 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 192 362,38 | 192 362,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104397 | 110439709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 10 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 263 502,00 | 263 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104388 | 110438801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 4 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 206 268,80 | 1 206 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104388 | 110438803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 4 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 185 924,92 | 185 924,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104388 | 110438809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 254 683,83 | 254 683,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104390 | 110439002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 6 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 220 328,64 | 2 220 328,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104390 | 110439003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 6 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 191 393,30 | 191 393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104390 | 110439009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 6 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 329 438,69 | 329 438,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104391 | 110439101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 6/1 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 206 268,80 | 1 206 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104391 | 110439103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 6/1 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 195 408,06 | 195 408,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104391 | 110439109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 6/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 267 674,04 | 267 674,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104401 | 110440102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каунасская ул | 2 |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 70 | 2022 | 2022 | 10 776 403,75 | 10 776 403,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104401 | 110440103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каунасская ул | 2 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 895 035,94 | 1 895 035,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104402 | 110440201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каунасская ул | 4 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 432 765,41 | 5 432 765,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104454 | 110445402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кисловодская ул | 5 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 176 721,81 | 2 176 721,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104454 | 110445403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кисловодская ул | 5 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 282 453,20 | 282 453,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104454 | 110445409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кисловодская ул | 5 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 329 200,40 | 329 200,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108371 | 110837109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кленовая ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 787 148,51 | 1 787 148,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104455 | 110445505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Клубная ул | 96 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 90 405,00 | 90 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104455 | 110445507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Клубная ул | 96 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 143 130,81 | 143 130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104466 | 110446602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ключ-Камышенское Плато ул | 8 |  | 1990 | Ремонт крыши | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 860 122,68 | 2 860 122,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104466 | 110446603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ключ-Камышенское Плато ул | 8 |  | 1990 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 747 451,25 | 747 451,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104489 | 110448901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 17 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 642 761,54 | 5 642 761,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104489 | 110448903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 17 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 922 425,72 | 922 425,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104489 | 110448909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 17 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 1 263 557,99 | 1 263 557,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104493 | 110449301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 25 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 888 364,48 | 1 888 364,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104493 | 110449303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 25 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 435 186,14 | 435 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104493 | 110449304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 25 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 061 226,74 | 1 061 226,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104493 | 110449305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 25 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 219 114,52 | 219 114,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104493 | 110449306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 25 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 313 727,59 | 313 727,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104493 | 110449307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 25 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 395 370,57 | 395 370,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104493 | 110449309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 25 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 193 376,45 | 193 376,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104499 | 110449902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 25а |  | 1958 | Ремонт крыши | 2022 | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 825 007,07 | 1 825 007,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104499 | 110449903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 25а |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 223 995,92 | 223 995,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104499 | 110449909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 25а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 385 556,46 | 385 556,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104494 | 110449401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 27 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 177 824,52 | 2 177 824,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104494 | 110449403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 27 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 435 255,36 | 435 255,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104494 | 110449404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 27 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 60 | 2021 | 2022 | 1 061 395,54 | 1 061 395,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104494 | 110449405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 27 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 219 149,38 | 219 149,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104494 | 110449406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 27 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 313 777,49 | 313 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104500 | 110450002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 27а |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 732 552,67 | 1 732 552,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104500 | 110450003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 27а |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 204 752,76 | 204 752,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104500 | 110450009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 27а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 352 433,87 | 352 433,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104502 | 110450201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колыванская ул | 5 |  | 1904 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 690 640,69 | 690 640,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104506 | 110450609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кольцова ул | 128 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 370 949,16 | 1 370 949,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107783 | 110778304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 15 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 199 209,54 | 3 199 209,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107783 | 110778305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 15 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 660 549,96 | 660 549,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107783 | 110778306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 15 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 945 773,65 | 945 773,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107783 | 110778307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 15 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 191 897,31 | 1 191 897,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107790 | 110779002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 7а |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 65 | 2022 | 2022 | 7 736 091,27 | 7 736 091,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107790 | 110779003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 7а |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 66 | 2022 | 2022 | 844 972,07 | 844 972,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107790 | 110779009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 7а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2022 | 2022 | 986 585,99 | 986 585,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104583 | 110458301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 38/1 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 478 431,93 | 2 478 431,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104557 | 110455701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 4 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 19 603 255,50 | 19 603 255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104557 | 110455703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 4 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 367 015,17 | 4 367 015,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104557 | 110455704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 898 591,43 | 6 898 591,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104557 | 110455709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 409 924,88 | 1 409 924,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104578 | 110457802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 40 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 11 672 496,38 | 11 672 496,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104578 | 110457803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 40 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 60 | 2022 | 2022 | 2 424 722,21 | 2 424 722,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104578 | 110457809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 40 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 826 023,97 | 2 826 023,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104585 | 110458502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 40/1 |  | 1953 | Ремонт крыши | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 226 317,43 | 3 226 317,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104585 | 110458503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 40/1 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 489 245,43 | 489 245,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104585 | 110458509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 40/1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 561 562,83 | 561 562,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104591 | 110459104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 12 494 438,33 | 12 494 438,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104591 | 110459105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 653 491,24 | 2 653 491,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104591 | 110459106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 439 682,54 | 6 439 682,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104591 | 110459107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2022 | 2022 | 3 209 293,40 | 3 209 293,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104608 | 110460802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 21 |  | 1943 | Ремонт крыши | 2022 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 8 839 312,22 | 8 839 312,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104608 | 110460807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 21 |  | 1943 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 611 613,44 | 611 613,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104611 | 110461103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 26 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 71 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 007 109,43 | 3 007 109,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104595 | 110459501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 5 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 810 979,07 | 9 810 979,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104595 | 110459502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 5 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 10 184 636,15 | 10 184 636,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104595 | 110459503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 5 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 251 055,74 | 3 251 055,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104595 | 110459504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 5 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 345 190,49 | 8 345 190,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104595 | 110459505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 5 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 772 299,74 | 1 772 299,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104595 | 110459506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 5 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 656 124,75 | 2 656 124,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104595 | 110459507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 5 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 550 824,74 | 2 550 824,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104595 | 110459509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 5 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 688 339,87 | 4 688 339,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104640 | 110464007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 5/2 |  | 1933 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 380 878,24 | 1 380 878,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107808 | 110780801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 13/1 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 72 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 994 608,39 | 6 994 608,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104654 | 110465410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 2 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 39 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 910 085,43 | 7 910 085,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112640 | 111264002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 29 |  | 1970 | Ремонт крыши | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 649 999,99 | 4 649 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107796 | 110779601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 7 |  | 1971 | Ремонт фасада | 2017 | 35 | 2021 | 2022 | 209 069,85 | 209 069,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107796 | 110779603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 7 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 | 35 | 2021 | 2022 | 409 804,18 | 409 804,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107817 | 110781710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 60 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 14 057 538,91 | 14 057 538,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107818 | 110781801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 61 |  | 1942 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 582 313,43 | 3 582 313,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107818 | 110781807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 61 |  | 1942 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 485 777,85 | 485 777,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107819 | 110781902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 62 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 551 047,79 | 7 551 047,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107820 | 110782004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 68 |  | 1987 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 15 | 2022 | 2022 | 733 435,20 | 733 435,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107820 | 110782005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 68 |  | 1987 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 15 | 2022 | 2022 | 253 787,62 | 253 787,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107820 | 110782006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 68 |  | 1987 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2019 | 15 | 2022 | 2022 | 237 746,19 | 237 746,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107825 | 110782501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 70а |  | 1949 | Ремонт фасада | - | 70 | 2022 | 2022 | 8 242 563,90 | 8 242 563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107826 | 110782601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 72а |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 297 733,90 | 7 297 733,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107827 | 110782701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 72в |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 011 045,63 | 2 011 045,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107827 | 110782704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 72в |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 537 851,10 | 537 851,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107827 | 110782705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 72в |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 31 639,04 | 31 639,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107827 | 110782706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 72в |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 31 639,04 | 31 639,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107827 | 110782707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 72в |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 48 853,38 | 48 853,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107828 | 110782801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 72г |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 875 421,50 | 2 875 421,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107828 | 110782804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 72г |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 304 506,16 | 1 304 506,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107828 | 110782805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 72г |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 315 160,96 | 315 160,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107828 | 110782806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 72г |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 409 537,54 | 409 537,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107828 | 110782807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 72г |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 529 467,90 | 529 467,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107828 | 110782809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 72г |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 404 384,47 | 404 384,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114631 | 111463104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноводская ул | 16 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 656 553,00 | 656 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114631 | 111463105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноводская ул | 16 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 135 456,00 | 135 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114631 | 111463106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноводская ул | 16 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 176 019,00 | 176 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114631 | 111463107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноводская ул | 16 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 227 565,00 | 227 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104685 | 110468501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красногорская ул | 31 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 331 866,95 | 2 331 866,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104686 | 110468601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красногорская ул | 33 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 322 878,29 | 2 322 878,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104688 | 110468801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красногорская ул | 37 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 80 | 2021 | 2022 | 2 470 500,20 | 2 470 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104689 | 110468901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красногорская ул | 39 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 80 | 2022 | 2022 | 2 353 038,65 | 2 353 038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104697 | 110469702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 1 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 555 567,67 | 5 555 567,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107829 | 110782902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 2 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 60 | 2021 | 2022 | 7 583 796,00 | 7 583 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104702 | 110470201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноярская ул | 32 |  | 1982 | Ремонт фасада | - | 53 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 585 151,80 | 6 585 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104702 | 110470203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноярская ул | 32 |  | 1982 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 53 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 700 485,51 | 2 700 485,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104702 | 110470209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноярская ул | 32 |  | 1982 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 53 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 227 184,84 | 3 227 184,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104752 | 110475210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 100 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 10 243 822,02 | 8 063 822,02 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 |
| 104734 | 110473401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 16 |  | 1940 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 78 224 249,91 | 78 224 249,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104734 | 110473407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 16 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 10 434 462,35 | 10 434 462,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104757 | 110475709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 163 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 41 | 2022 | 2022 | 2 421 888,00 | 2 421 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104784 | 110478404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 40 | 2022 | 2022 | 737 266,00 | 737 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104784 | 110478405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 40 | 2022 | 2022 | 171 634,00 | 171 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104784 | 110478406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 40 | 2022 | 2022 | 171 634,00 | 171 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104784 | 110478407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 40 | 2022 | 2022 | 131 546,00 | 131 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104785 | 110478501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171а |  | 1955 | Ремонт фасада | 2022 | 65 | 2021 | 2022 | 16 006 227,70 | 16 006 227,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104763 | 110476304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 175 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 5 093 047,41 | 5 093 047,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104763 | 110476307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 175 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 1 697 915,05 | 1 697 915,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104765 | 110476504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 175б |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 761 270,21 | 1 761 270,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104765 | 110476507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 175б |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 714 857,52 | 714 857,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104769 | 110476902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 186 |  | 1958 | Ремонт крыши | 2008 | 30 | 2021 | 2022 | 20 841 831,58 | 20 841 831,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104770 | 110477002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 188 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 76 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 23 806 892,30 | 23 806 892,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104771 | 110477101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 218 |  | 1943 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 21 265 127,54 | 21 265 127,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104771 | 110477104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 218 |  | 1943 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 920 628,89 | 3 920 628,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104708 | 110470802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 33 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 17 553 685,38 | 17 553 685,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104708 | 110470803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 33 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 521 160,27 | 6 521 160,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104708 | 110470809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 33 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 604 207,70 | 4 604 207,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114963 | 111496301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 40 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 8 016 861,05 | 8 016 861,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104736 | 110473601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 43 |  | 1937 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 605 953,12 | 6 605 953,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104738 | 110473807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 51/3 |  | 1934 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 638 944,08 | 2 638 944,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104741 | 110474101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 56 |  | 1939 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 34 550 955,63 | 34 550 955,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104741 | 110474107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 56 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 307 224,84 | 5 307 224,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104709 | 110470907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 57 |  | 1933 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 063 146,45 | 1 063 146,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104711 | 110471107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 69 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 954 651,50 | 1 954 651,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104744 | 110474410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 70 |  | 1968 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 72 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 9 642 828,56 | 6 042 828,56 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 112659 | 111265901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 74 |  | 1943 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 24 899 183,88 | 24 899 183,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112659 | 111265902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 74 |  | 1943 | Ремонт крыши | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 18 552 057,11 | 18 552 057,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112659 | 111265904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 74 |  | 1943 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 12 161 018,76 | 12 161 018,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112659 | 111265905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 74 |  | 1943 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 3 403 117,72 | 3 403 117,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112659 | 111265906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 74 |  | 1943 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 4 654 881,13 | 4 654 881,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112659 | 111265907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 74 |  | 1943 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 4 054 228,27 | 4 054 228,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112659 | 111265909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 74 |  | 1943 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2021 | 2022 | 12 428 936,43 | 12 428 936,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104745 | 110474501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 76 |  | 1940 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 021 081,27 | 7 021 081,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104745 | 110474507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 76 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 079 529,75 | 1 079 529,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104729 | 110472901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 8 |  | 1935 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 436 784,92 | 4 436 784,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104729 | 110472907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 8 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 528 905,70 | 528 905,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104715 | 110471509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 87 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 28 | 2022 | 2022 | 4 252 459,60 | 4 252 459,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112655 | 111265510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 99 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 | 31 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 821 747,62 | 4 821 747,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104788 | 110478807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт/Державина ул | 51/2/12 |  | 1933 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 723 414,95 | 1 723 414,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104713 | 110471301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт/Достоевского ул | 73/9 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 18 436 740,79 | 18 436 740,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104713 | 110471303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт/Достоевского ул | 73/9 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 200 343,16 | 5 200 343,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104811 | 110481104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный Факел ул | 24а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2021 | 2022 | 2 577 867,78 | 2 577 867,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104832 | 110483207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 10 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 707 803,01 | 707 803,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104834 | 110483407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 13 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 077 230,16 | 1 077 230,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104826 | 110482607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 2 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 051 883,57 | 1 051 883,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104830 | 110483001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 7 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 566 235,60 | 5 566 235,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104831 | 110483104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 9 |  | 1945 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 652 607,82 | 4 652 607,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104831 | 110483107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 9 |  | 1945 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 949 271,07 | 1 949 271,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104846 | 110484608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 100 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 73 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 636 694,72 | 1 636 694,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104857 | 110485702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 124 |  | 1984 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2022 | 2022 | 1 572 675,28 | 1 572 675,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107836 | 110783602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 138 |  | 1988 | Ремонт крыши | 2021 | 10 | 2022 | 2022 | 3 771 230,60 | 3 771 230,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104845 | 110484508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 98 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 73 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 625 571,55 | 1 625 571,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104889 | 110488904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 230 692,14 | 3 230 692,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104892 | 110489201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул/Красный пр-кт | 7/66 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 27 097 797,89 | 27 097 797,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104932 | 110493204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 93 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 611 120,79 | 2 611 120,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104932 | 110493209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 93 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 051 660,46 | 1 051 660,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104934 | 110493402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 97 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 796 115,37 | 6 796 115,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104934 | 110493403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 97 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 398 105,56 | 1 398 105,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104934 | 110493409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 97 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 417 101,85 | 1 417 101,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104306 | 110430602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 10 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 119 757,16 | 2 119 757,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104310 | 110431002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 11/1 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 174 481,14 | 2 174 481,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104311 | 110431102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 11/2 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 240 667,00 | 2 240 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104311 | 110431109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 11/2 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 315 308,29 | 315 308,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104323 | 110432304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 20 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 472 020,48 | 2 472 020,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104323 | 110432305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 20 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 597 225,50 | 597 225,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104323 | 110432306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 20 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 776 067,77 | 776 067,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104323 | 110432307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 20 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 003 334,09 | 1 003 334,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104327 | 110432701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 22 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 748 457,43 | 5 748 457,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104327 | 110432703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 22 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 580 780,89 | 1 580 780,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104327 | 110432704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 22 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 044 657,57 | 3 044 657,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104327 | 110432705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 22 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 735 571,23 | 735 571,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104327 | 110432706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 22 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 955 841,84 | 955 841,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104327 | 110432707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 22 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 235 753,81 | 1 235 753,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104328 | 110432801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 24 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 570 246,88 | 7 570 246,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104301 | 110430102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 6а |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 60 | 2022 | 2022 | 2 259 540,31 | 2 259 540,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104301 | 110430109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 6а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 331 225,88 | 331 225,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104303 | 110430302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 8/2 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 200 507,35 | 2 200 507,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104304 | 110430401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 8а |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 654 269,71 | 1 654 269,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104304 | 110430409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 8а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 326 460,04 | 326 460,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107840 | 110784004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 601 608,44 | 4 601 608,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107840 | 110784005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 75 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 977 261,03 | 977 261,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107840 | 110784006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 75 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 464 609,59 | 1 464 609,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107840 | 110784007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 75 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 406 546,28 | 1 406 546,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104965 | 110496502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Курганская ул | 24 |  | 1975 | Ремонт крыши | 2021 | 5 | 2022 | 2022 | 1 673 225,07 | 1 673 225,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104967 | 110496707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Курганская ул | 30 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 15 | 2022 | 2022 | 630 922,80 | 630 922,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104999 | 110499901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 22 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 520 382,15 | 2 520 382,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104999 | 110499904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 22 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 548 213,33 | 1 548 213,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104999 | 110499905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 22 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 374 039,17 | 374 039,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104999 | 110499907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 22 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 628 382,82 | 628 382,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105014 | 110501401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазурная ул | 10 |  | 1988 | Ремонт фасада | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 10 552 000,00 | 10 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105016 | 110501602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазурная ул | 16 |  | 1988 | Ремонт крыши | 2020 | 13 | 2022 | 2022 | 1 646 969,00 | 1 646 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105021 | 110502110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лебедевского ул | 3 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 14 464 242,84 | 8 944 242,84 | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | 0,00 |
| 102284 | 110228402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 62 |  | 1969 | Ремонт крыши | - | 71 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 9 531 973,15 | 9 531 973,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105025 | 110502502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 13 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 15 271 424,52 | 15 271 424,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105025 | 110502503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 13 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 256 147,42 | 5 256 147,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105025 | 110502509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 13 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 711 056,53 | 3 711 056,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105028 | 110502803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 18 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 182 336,42 | 7 182 336,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105028 | 110502809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 18 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 220 772,22 | 5 220 772,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105029 | 110502903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 20 |  | 1934 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 541 299,41 | 541 299,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107865 | 110786501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 55 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 21 992 850,20 | 21 992 850,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107865 | 110786504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 55 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 10 572 373,02 | 10 572 373,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105040 | 110504008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 75 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 1 360 552,14 | 1 360 552,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105041 | 110504108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 77 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 76 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 744 698,70 | 1 744 698,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105042 | 110504202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 79 |  | 1967 | Ремонт крыши | 2022 | 73 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 8 256 685,74 | 8 256 685,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105042 | 110504205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 79 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2012 | 44 | 2022 | 2022 | 1 205 670,99 | 1 205 670,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105042 | 110504206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 79 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2012 | 44 | 2022 | 2022 | 1 594 386,85 | 1 594 386,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105042 | 110504207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 79 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 73 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 458 211,69 | 1 458 211,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105057 | 110505704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лермонтова ул | 45 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 40 | 2022 | 2022 | 2 887 597,99 | 2 887 597,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105057 | 110505705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лермонтова ул | 45 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017 | 36 | 2022 | 2022 | 264 998,70 | 264 998,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105057 | 110505706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лермонтова ул | 45 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017 | 36 | 2022 | 2022 | 264 998,69 | 264 998,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105057 | 110505707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лермонтова ул | 45 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2017 | 36 | 2022 | 2022 | 420 576,85 | 420 576,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105057 | 110505709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лермонтова ул | 45 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 40 | 2022 | 2022 | 619 663,84 | 619 663,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108388 | 110838809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лескова ул | 252 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 18 | 2022 | 2022 | 469 221,44 | 469 221,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105070 | 310507010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лесосечная ул | 7 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 821 414,28 | 4 821 414,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108395 | 110839501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лобова ул | 40 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 67 | 2022 | 2022 | 3 670 085,78 | 3 670 085,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108395 | 110839502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лобова ул | 40 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 67 | 2021 | 2022 | 7 861 120,74 | 7 861 120,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108395 | 110839503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лобова ул | 40 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 67 | 2021 | 2022 | 901 744,37 | 901 744,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108395 | 110839504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лобова ул | 40 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 2 031 652,72 | 2 031 652,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108395 | 110839505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лобова ул | 40 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 67 | 2021 | 2022 | 728 720,45 | 728 720,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108395 | 110839507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лобова ул | 40 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 67 | 2021 | 2022 | 801 370,21 | 801 370,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108395 | 110839509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лобова ул | 40 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 67 | 2021 | 2022 | 836 398,40 | 836 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108401 | 110840101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лобова ул | 52 |  | 1956 | Ремонт фасада | 2022 | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 149 476,34 | 3 149 476,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108401 | 110840102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лобова ул | 52 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 9 381 500,37 | 9 381 500,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108401 | 110840104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лобова ул | 52 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | 65 | 2021 | 2022 | 1 218 160,97 | 1 218 160,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108401 | 110840105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лобова ул | 52 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2021 | 2022 | 210 536,82 | 210 536,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108401 | 110840107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лобова ул | 52 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2021 | 2022 | 392 559,43 | 392 559,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105158 | 110515808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 12 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2022 | 72 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 125 255,17 | 1 125 255,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105166 | 110516608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 24 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2022 | 72 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 827 638,24 | 827 638,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105180 | 110518003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Максима Горького ул | 12 |  | 1959 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 235 736,78 | 2 235 736,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105187 | 110518702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Максима Горького ул | 17а |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 959 775,67 | 3 959 775,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105187 | 110518703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Максима Горького ул | 17а |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 352 537,46 | 352 537,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105128 | 110512807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Максима Горького ул | 42 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 274 841,59 | 1 274 841,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105204 | 110520402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 1 |  | 1954 | Ремонт крыши | 2022 | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 466 606,66 | 7 466 606,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105204 | 110520403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 1 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 958 011,72 | 1 958 011,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105205 | 110520501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 3 |  | 1947 | Ремонт фасада | 2022 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 041 464,64 | 2 041 464,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105205 | 110520503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 3 |  | 1947 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 553 879,78 | 553 879,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105205 | 110520504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 3 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 066 798,23 | 1 066 798,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105205 | 110520507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 3 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 432 987,93 | 432 987,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105206 | 110520601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 4 |  | 1945 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 103 201,04 | 4 103 201,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105206 | 110520602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 4 |  | 1945 | Ремонт крыши | 2008 | 45 | 2022 | 2022 | 7 483 827,78 | 7 483 827,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105207 | 110520701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 5 |  | 1947 | Ремонт фасада | 2022 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 951 638,13 | 1 951 638,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105228 | 110522803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 11 |  | 1947 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 512 824,69 | 512 824,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105229 | 110522907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 12 |  | 1943 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 732 683,45 | 732 683,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105230 | 110523001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 14 |  | 1944 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 913 353,10 | 2 913 353,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105231 | 110523107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 16 |  | 1943 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 033 569,90 | 1 033 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105223 | 110522301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 2 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 13 354 038,27 | 13 354 038,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105235 | 210523510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 24/1 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 410 707,14 | 2 410 707,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105227 | 110522703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Маяковского ул | 9 |  | 1947 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 501 956,88 | 501 956,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105275 | 110527501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 12 |  | 1948 | Ремонт фасада | 2022 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 076 763,96 | 7 076 763,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105277 | 110527701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 16 |  | 1953 | Ремонт фасада | 2022 | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 771 066,04 | 8 771 066,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105285 | 110528502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 24 |  | 1953 | Ремонт крыши | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 642 171,87 | 5 642 171,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105285 | 110528503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 24 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 060 484,59 | 1 060 484,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105285 | 110528509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 24 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 712 159,00 | 1 712 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105286 | 110528601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 26 |  | 1953 | Ремонт фасада | 2022 | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 732 014,05 | 5 732 014,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105293 | 110529303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 33 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 291 852,86 | 1 291 852,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105314 | 110531401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34а |  | 1956 | Ремонт фасада | 2022 | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 134 850,13 | 3 134 850,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105314 | 110531403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34а |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 532 910,73 | 532 910,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105314 | 110531404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 368 545,99 | 1 368 545,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105314 | 110531405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 515 748,23 | 515 748,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105314 | 110531406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 818 005,94 | 818 005,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105314 | 110531407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 573 370,29 | 573 370,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105314 | 110531409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 611 682,48 | 611 682,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105304 | 110530402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 46 |  | 1959 | Ремонт крыши | 2022 | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 349 345,18 | 5 349 345,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105268 | 110526805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 5 |  | 1944 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 973 836,33 | 973 836,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105268 | 110526807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 5 |  | 1944 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 082 638,37 | 1 082 638,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105311 | 110531101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 56 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 672 533,19 | 5 672 533,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105311 | 110531102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 56 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 9 694 536,96 | 9 694 536,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105311 | 110531103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 56 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 329 990,11 | 2 329 990,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105311 | 110531104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 56 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 487 669,39 | 4 487 669,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105311 | 110531105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 56 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 084 194,34 | 1 084 194,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105311 | 110531106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 56 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 561 562,80 | 2 561 562,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105311 | 110531107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 56 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 821 437,85 | 1 821 437,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105311 | 110531109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 56 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 674 395,66 | 2 674 395,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105312 | 110531201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 57 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 516 785,48 | 1 516 785,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105312 | 110531202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 57 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 117 731,83 | 2 117 731,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105312 | 110531204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 57 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 631 537,44 | 631 537,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105312 | 110531205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 57 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 155 867,51 | 155 867,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105312 | 110531206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 57 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 129 116,20 | 129 116,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105312 | 110531207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 57 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 154 589,30 | 154 589,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105312 | 110531209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 57 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 262 946,31 | 262 946,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105326 | 110532601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 19 |  | 1941 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 22 280 914,99 | 22 280 914,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105326 | 110532603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 19 |  | 1941 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 029 272,22 | 5 029 272,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105326 | 110532604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 19 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 944 761,55 | 7 944 761,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105326 | 110532605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 19 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 223 247,85 | 2 223 247,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105326 | 110532606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 19 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 041 021,59 | 3 041 021,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105326 | 110532607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 19 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 648 616,66 | 2 648 616,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105323 | 110532301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 7 |  | 1935 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 324 322,50 | 5 324 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102697 | 110269703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 12 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 646 176,87 | 646 176,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102702 | 110270202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 20 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 874 657,24 | 4 874 657,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102693 | 110269309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 8 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2021 | 2022 | 607 220,88 | 607 220,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105348 | 110534810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодости ул | 26 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 642 828,56 | 7 542 828,56 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| 105363 | 110536304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 10 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 893 510,16 | 2 893 510,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105363 | 110536305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 10 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 037 854,56 | 1 037 854,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105363 | 110536306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 10 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 033 382,13 | 1 033 382,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105363 | 110536307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 10 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 141 323,42 | 1 141 323,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105366 | 110536601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 13 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 81 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 569 775,20 | 2 569 775,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105366 | 110536603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 13 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 81 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 395 613,64 | 1 395 613,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105366 | 110536609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 13 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 81 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 012 611,16 | 2 012 611,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105369 | 110536904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 16 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 884 478,18 | 4 884 478,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105369 | 110536905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 16 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 037 335,15 | 1 037 335,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105369 | 110536906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 16 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 554 641,97 | 1 554 641,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105369 | 110536907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 16 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 493 009,39 | 1 493 009,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105361 | 110536104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 8 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 944 641,20 | 2 944 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105362 | 110536203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 9 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 404 266,14 | 1 404 266,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105362 | 110536209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 9 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 427 654,92 | 1 427 654,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108407 | 110840707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Московская ул | 163 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 18 | 2022 | 2022 | 2 686 636,36 | 2 686 636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105405 | 110540505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мухачева ул | 4 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 222 146,65 | 222 146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105405 | 110540506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мухачева ул | 4 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 318 068,97 | 318 068,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105405 | 110540509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мухачева ул | 4 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 759 436,60 | 759 436,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105407 | 110540707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 269 307,08 | 1 269 307,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105416 | 110541610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 24 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1995 | 36 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 821 414,28 | 3 021 414,28 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 105441 | 110544103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 29/1 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 803 388,66 | 1 803 388,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107884 | 110788401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 30 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 10 814 240,80 | 10 814 240,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107884 | 110788404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 30 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 644 382,22 | 4 644 382,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107884 | 110788407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 30 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 548 339,50 | 1 548 339,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105442 | 110544203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 31/1 |  | 1959 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 791 828,92 | 1 791 828,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105442 | 110544205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 31/1 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 342 575,69 | 342 575,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105442 | 110544206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 31/1 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 318 425,26 | 318 425,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107902 | 110790201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 32/1 |  | 1976 | Ремонт фасада | 2021 | 27 | 2022 | 2022 | 924 810,00 | 924 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107902 | 110790202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 32/1 |  | 1976 | Ремонт крыши | 2020 | 27 | 2022 | 2022 | 2 219 031,99 | 2 219 031,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105420 | 110542001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 41 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 321 434,45 | 3 321 434,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105420 | 110542003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 41 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 614 986,58 | 614 986,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105420 | 110542005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 991 411,66 | 991 411,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105420 | 110542006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 311 048,97 | 1 311 048,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105420 | 110542007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 386 849,50 | 2 386 849,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105421 | 110542101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 43 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 321 434,45 | 3 321 434,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105421 | 110542103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 43 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 802 904,12 | 1 802 904,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105421 | 110542109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 43 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 491 275,30 | 1 491 275,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105422 | 110542202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 45 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 803 123,00 | 3 803 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105422 | 110542203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 45 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 807 957,18 | 1 807 957,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105422 | 110542209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 45 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 607 250,82 | 2 607 250,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105423 | 110542301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 47 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 982 890,96 | 2 982 890,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107903 | 110790301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 49/1 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 538 306,84 | 8 538 306,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107903 | 110790303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 49/1 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 948 830,86 | 1 948 830,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107903 | 110790304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 49/1 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 078 575,94 | 3 078 575,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107903 | 110790305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 49/1 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 861 503,18 | 861 503,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107903 | 110790306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 49/1 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 178 388,53 | 1 178 388,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107903 | 110790307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 49/1 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 026 332,57 | 1 026 332,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107903 | 110790309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 49/1 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 375 954,84 | 1 375 954,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107894 | 110789402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 53 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2008 | 19 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 13 395 838,13 | 13 395 838,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107894 | 110789403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 53 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 467 574,62 | 2 467 574,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107894 | 110789409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 53 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 329 043,28 | 1 329 043,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107896 | 110789602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 57 |  | 1950 | Ремонт крыши | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 118 744,50 | 6 118 744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107905 | 110790502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 57/1 |  | 1951 | Ремонт крыши | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 101 508,60 | 6 101 508,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107897 | 110789702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 61 |  | 1950 | Ремонт крыши | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 075 654,75 | 6 075 654,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107906 | 110790601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 61/1 |  | 1949 | Ремонт фасада | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 981 889,07 | 4 981 889,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107898 | 110789802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 63 |  | 1950 | Ремонт крыши | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 10 550 094,39 | 10 550 094,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105458 | 110545801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 2 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 491 386,85 | 4 491 386,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105458 | 110545802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 2 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 218 300,23 | 5 218 300,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105458 | 110545803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 2 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 999 744,46 | 999 744,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105458 | 110545804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 357 289,65 | 1 357 289,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105458 | 110545805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 503 367,44 | 503 367,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105458 | 110545806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 720 720,14 | 720 720,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105458 | 110545807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 908 276,94 | 908 276,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105459 | 110545901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 4 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 628 549,85 | 2 628 549,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105459 | 110545902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 4 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 60 | 2022 | 2022 | 3 665 525,49 | 3 665 525,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105459 | 110545904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 1 842 560,00 | 1 842 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105459 | 110545905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 278 816,00 | 278 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105459 | 110545906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 399 208,00 | 399 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105459 | 110545907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2022 | 2022 | 726 784,00 | 726 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105459 | 110545909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 953 168,00 | 953 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105460 | 110546003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 6 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 59 | 2021 | 2022 | 561 430,68 | 561 430,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107911 | 110791105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Национальная ул | 2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 61 | 2021 | 2022 | 385 137,14 | 385 137,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107911 | 110791106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Национальная ул | 2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 61 | 2021 | 2022 | 383 477,47 | 383 477,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107912 | 110791205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Национальная ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 382 741,40 | 382 741,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107912 | 110791206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Национальная ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 381 092,05 | 381 092,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107914 | 110791404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Национальная ул | 5 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 784 062,07 | 784 062,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105475 | 110547502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 23 |  | 1967 | Ремонт крыши | 2022 | 0 | 2022 | 2022 | 2 035 305,00 | 2 035 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105479 | 110547901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 37 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 70 | 2021 | 2022 | 2 026 220,29 | 2 026 220,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105480 | 110548004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 39 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 649 753,44 | 649 753,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105480 | 110548005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 39 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 326 647,85 | 326 647,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105480 | 110548006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 39 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 525 269,13 | 525 269,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105480 | 110548007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 39 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 359 212,99 | 359 212,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105481 | 110548105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 41 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 256 366,03 | 256 366,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105481 | 110548106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 41 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 536 693,80 | 536 693,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105481 | 110548107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 41 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 367 024,59 | 367 024,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105482 | 110548204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 43 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 366 977,21 | 1 366 977,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105482 | 110548205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 43 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 294 272,71 | 294 272,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105482 | 110548206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 43 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 827 584,29 | 827 584,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105482 | 110548207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 43 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 678 240,74 | 678 240,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105482 | 110548209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 43 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 709 909,85 | 709 909,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105483 | 110548301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 47 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 201 873,11 | 4 201 873,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105483 | 110548304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 47 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 1 388 046,88 | 1 388 046,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105483 | 110548305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 47 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 335 343,90 | 335 343,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105483 | 110548306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 47 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 435 764,37 | 435 764,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105483 | 110548307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 47 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 563 375,09 | 563 375,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105500 | 110550002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 85 |  | 1974 | Ремонт крыши | 2018 | 26 | 2022 | 2022 | 3 125 422,99 | 3 125 422,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105576 | 110557604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 100/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 71 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 013 228,29 | 3 013 228,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105576 | 110557605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 100/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 71 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 685 737,48 | 685 737,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105576 | 110557606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 100/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 71 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 773 722,02 | 773 722,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105576 | 110557607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 100/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 71 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 934 388,92 | 934 388,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105547 | 110554701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 112 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 960 913,00 | 2 960 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105548 | 110554804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 114 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 778 097,84 | 778 097,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105548 | 110554805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 114 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 100 218,03 | 100 218,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105548 | 110554806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 114 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 87 868,18 | 87 868,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105548 | 110554807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 114 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 467 503,81 | 467 503,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105578 | 110557810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 120/3 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1995 | 36 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 14 464 242,84 | 9 064 242,84 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 105578 | 210557810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 120/3 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 232 121,42 | 7 232 121,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105583 | 110558302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 135а |  | 1971 | Ремонт крыши | 2022 | 68 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 10 461 713,10 | 10 461 713,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105558 | 110555801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 141 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 228 744,00 | 4 228 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105558 | 110555803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 141 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 488 528,22 | 2 488 528,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105592 | 110559203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 155/2 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 20 | 2022 | 2022 | 1 271 982,61 | 1 271 982,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105521 | 110552104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 22 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 73 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 024 079,15 | 2 024 079,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105535 | 110553509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4/3 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 10 | 2022 | 2022 | 1 454 575,74 | 1 454 575,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108432 | 110843201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 104 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 80 | 2022 | 2022 | 1 466 695,57 | 1 466 695,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108432 | 110843202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 104 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 60 | 2021 | 2022 | 2 221 841,73 | 2 221 841,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108432 | 110843205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 104 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 121 639,49 | 121 639,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108432 | 110843206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 104 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 | 2022 | 2022 | 158 065,06 | 158 065,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108432 | 110843207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 104 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2022 | 2022 | 281 256,29 | 281 256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108424 | 110842409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 68 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 22 | 2022 | 2022 | 3 495 030,13 | 3 495 030,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108426 | 110842601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 93 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 65 | 2022 | 2022 | 2 211 832,11 | 2 211 832,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108426 | 110842609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 93 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2021 | 2022 | 433 955,19 | 433 955,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105623 | 110562301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 3 |  | 1948 | Ремонт фасада | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 025 072,68 | 6 025 072,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105613 | 110561301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 3 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 119 603,93 | 6 119 603,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105616 | 110561608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 9 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 391 160,11 | 391 160,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112755 | 111275502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 18 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 77 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 280 149,80 | 9 280 149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105667 | 110566703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 34/1 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 20 | 2022 | 2022 | 1 081 834,61 | 1 081 834,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105629 | 110562905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 75 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 385 251,85 | 1 385 251,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105629 | 110562906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 75 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 076 060,63 | 2 076 060,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108465 | 110846503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 13/2 |  | 1980 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108446 | 110844601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 14 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 743 419,30 | 2 743 419,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108449 | 110844901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 18 |  | 1946 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 834 485,54 | 2 834 485,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108449 | 110844902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 18 |  | 1946 | Ремонт крыши | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 374 471,42 | 4 374 471,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108449 | 110844904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 18 |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 976 510,70 | 976 510,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108449 | 110844905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 18 |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 490 674,53 | 490 674,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108449 | 110844907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 18 |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 396 342,38 | 396 342,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108449 | 110844909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 18 |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 581 944,83 | 581 944,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108435 | 110843502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 2 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 017 967,47 | 8 017 967,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108435 | 110843503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 2 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 742 799,82 | 742 799,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108435 | 110843509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 278 555,73 | 1 278 555,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105717 | 110571701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ногина ул | 2/13 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 166 307,25 | 2 166 307,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105717 | 110571702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ногина ул | 2/13 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 261 635,54 | 3 261 635,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105736 | 110573605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обогатительная ул | 1 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 190 654,65 | 190 654,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105736 | 110573606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обогатительная ул | 1 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 167 770,75 | 167 770,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105736 | 110573607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обогатительная ул | 1 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 313 789,91 | 313 789,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105742 | 110574202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обогатительная ул | 11 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 850 413,84 | 7 850 413,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105739 | 110573901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обогатительная ул | 5 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 162 094,59 | 4 162 094,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105739 | 110573904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обогатительная ул | 5 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 004 073,36 | 1 004 073,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105739 | 110573905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обогатительная ул | 5 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 392 099,97 | 392 099,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105739 | 110573906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обогатительная ул | 5 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 509 516,33 | 509 516,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105739 | 110573907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обогатительная ул | 5 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 658 724,82 | 658 724,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105739 | 110573909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обогатительная ул | 5 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 794 493,93 | 794 493,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108501 | 110850107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обская ул | 139/1 |  | 1982 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 22 | 2022 | 2022 | 490 781,11 | 490 781,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105778 | 110577801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 10/1 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 325 299,93 | 1 325 299,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105778 | 110577804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 10/1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 848 676,57 | 848 676,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105778 | 110577805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 10/1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 205 035,23 | 205 035,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105778 | 110577807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 10/1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 344 457,56 | 344 457,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105777 | 110577701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 102 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 241 246,72 | 4 241 246,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105777 | 110577704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 102 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 255 414,18 | 1 255 414,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105777 | 110577705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 102 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 473 113,54 | 473 113,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105777 | 110577706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 102 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 295 594,57 | 295 594,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105777 | 110577707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 102 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 382 157,49 | 382 157,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105753 | 110575308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 19 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2021 | 15 | 2021 | 2022 | 1 268 489,56 | 1 268 489,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105784 | 110578408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 33/1 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2021 | 15 | 2021 | 2022 | 821 734,14 | 821 734,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112761 | 111276101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Овражная ул | 10 |  | 2010 | Ремонт фасада | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 793 308,21 | 793 308,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105805 | 110580502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Октябрьская ул | 10 |  | 1972 | Ремонт крыши | 2022 | 76 | 2021 | 2022 | 7 533 157,47 | 7 533 157,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105817 | 110581702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Октябрьская ул | 16а |  | 1950 | Ремонт крыши | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 929 501,03 | 4 929 501,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105810 | 110581001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Октябрьская ул | 40 |  | 1931 | Ремонт фасада | 2022 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 9 521 766,87 | 9 521 766,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105840 | 110584002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Оловозаводская ул | 1/2 |  | 1983 | Ремонт крыши | 2021 | 12 | 2022 | 2022 | 14 114 981,79 | 14 114 981,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105841 | 110584102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Оловозаводская ул | 1/3 |  | 1982 | Ремонт крыши | 2020 | 12 | 2022 | 2022 | 6 004 752,33 | 6 004 752,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105839 | 110583910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Оловозаводская ул | 27/1 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 36 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 821 414,28 | 4 821 414,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105728 | 110572801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 108 |  | 1936 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 367 428,87 | 8 367 428,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105725 | 110572501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 88 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 016 249,61 | 4 016 249,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105725 | 110572503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 88 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 479 252,74 | 2 479 252,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105725 | 110572509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 88 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 265 953,86 | 2 265 953,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105730 | 110573002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 92б |  | 1965 | Ремонт крыши | 2021 | 40 | 2022 | 2022 | 2 300 334,38 | 2 300 334,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105848 | 110584801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Омская ул | 89 |  | 1938 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 23 122 644,90 | 23 122 644,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105854 | 110585402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Орджоникидзе ул | 33 |  | 1992 | Ремонт крыши | 2017 | 6 | 2022 | 2022 | 1 440 367,00 | 1 440 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105854 | 110585404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Орджоникидзе ул | 33 |  | 1992 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2018 | 6 | 2022 | 2022 | 603 797,11 | 603 797,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105856 | 110585601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Орджоникидзе ул | 37 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 13 348 524,08 | 13 348 524,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105856 | 110585603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Орджоникидзе ул | 37 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 824 821,58 | 4 824 821,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105856 | 110585609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Орджоникидзе ул | 37 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 406 522,73 | 3 406 522,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105863 | 110586302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Падунская ул | 8 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 174 136,43 | 2 174 136,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105863 | 110586303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Падунская ул | 8 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 187 240,10 | 187 240,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105863 | 110586309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Падунская ул | 8 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 322 289,93 | 322 289,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105906 | 110590601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 24 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 255 643,97 | 3 255 643,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105906 | 110590603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 24 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 284 052,34 | 2 284 052,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105906 | 110590609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 24 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 293 826,53 | 3 293 826,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105896 | 110589601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 4 |  | 1949 | Ремонт фасада | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 18 254 574,18 | 18 254 574,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105897 | 110589701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 6 |  | 1949 | Ремонт фасада | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 24 830 790,30 | 24 830 790,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105964 | 110596401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 158 |  | 1947 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 936 882,38 | 5 936 882,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105965 | 110596501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 160 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 941 996,74 | 9 941 996,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105965 | 110596503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 160 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 323 479,13 | 2 323 479,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105965 | 110596509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 160 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 533 106,45 | 1 533 106,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105966 | 110596601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 162 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 383 242,50 | 9 383 242,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105966 | 110596603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 162 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 307 886,97 | 2 307 886,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105966 | 110596609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 162 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 140 643,23 | 2 140 643,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106006 | 110600610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 20 |  | 1968 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 45 | 2022 | 2022 | 2 410 707,14 | 1 510 707,14 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 106007 | 110600710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 22 |  | 1969 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 335 155,67 | 2 335 155,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106009 | 110600901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 3/1 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 713 883,24 | 2 713 883,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106009 | 110600903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 3/1 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 841 672,92 | 841 672,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106009 | 110600909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 3/1 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 966 084,10 | 966 084,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106010 | 110601001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 3/2 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 194 569,75 | 2 194 569,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106018 | 110601801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петропавловская ул | 3 |  | 1936 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 949 692,96 | 3 949 692,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106018 | 110601807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петропавловская ул | 3 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 381 831,31 | 381 831,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106020 | 110602007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петропавловская ул | 9 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 777 437,90 | 777 437,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106068 | 110606808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 106 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 73 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 181 576,02 | 2 181 576,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106079 | 110607902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 128 |  | 1968 | Ремонт крыши | 2022 | 72 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 10 113 597,21 | 10 113 597,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106059 | 110605909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 82 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 | 11 | 2022 | 2022 | 1 842 803,46 | 1 842 803,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106066 | 110606602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 98 |  | 1967 | Ремонт крыши | 2021 | 40 | 2022 | 2022 | 2 129 910,42 | 2 129 910,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106137 | 110613701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 16 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 091 070,24 | 9 091 070,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106174 | 210617410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 58 |  | 1992 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 0 | 2022 | 2022 | 6 199 929,16 | 6 199 929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106189 | 110618904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плановая ул | 62 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 281 951,32 | 2 281 951,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106194 | 110619407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 81 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 712 607,35 | 712 607,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106200 | 110620007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 37 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 908 032,68 | 1 908 032,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106202 | 110620207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 45 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 1 973 784,43 | 1 973 784,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106203 | 110620307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 47 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 1 437 914,97 | 1 437 914,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106249 | 110624909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 27 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 777 427,65 | 777 427,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106256 | 110625601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 3б |  | 1979 | Ремонт фасада | 2022 | 57 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 951 738,28 | 5 951 738,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112817 | 111281702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Поселковый пер | 11 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 205 947,37 | 1 205 947,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112817 | 111281705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Поселковый пер | 11 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 100 282,59 | 100 282,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106298 | 110629801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 4 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 11 194 833,85 | 11 194 833,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106310 | 210631010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Прибрежная (Железнодорожный р-н) ул | 4 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 35 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 028 359,11 | 7 028 359,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106327 | 110632704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Приморская ул | 1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 880 135,55 | 880 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106327 | 110632705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Приморская ул | 1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 331 686,59 | 331 686,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106327 | 110632706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Приморская ул | 1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 207 233,04 | 207 233,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106327 | 110632707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Приморская ул | 1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 368 744,33 | 368 744,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107973 | 110797301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Приморская ул | 17 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 974 025,56 | 2 974 025,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107973 | 110797309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Приморская ул | 17 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 001 383,50 | 1 001 383,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107978 | 110797801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 20 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 235 709,93 | 3 235 709,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107978 | 110797803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 20 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 744 110,33 | 744 110,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107978 | 110797804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 20 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 676 499,28 | 1 676 499,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107978 | 110797805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 20 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 601 332,75 | 601 332,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107978 | 110797806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 20 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 966 978,76 | 966 978,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107978 | 110797807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 20 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 661 282,59 | 661 282,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107978 | 110797809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 20 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 867 263,73 | 867 263,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107996 | 110799601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 1а |  | 1949 | Ремонт фасада | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 351 478,92 | 9 351 478,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107996 | 110799605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 1а |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 090 038,70 | 2 090 038,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107996 | 110799606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 1а |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 305 826,29 | 1 305 826,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107996 | 110799607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 1а |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 323 548,66 | 2 323 548,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107980 | 110798004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 199 556,00 | 2 199 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107980 | 110798005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 332 836,60 | 332 836,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107980 | 110798006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 476 554,55 | 476 554,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107980 | 110798007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 867 598,40 | 867 598,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107998 | 110799804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 3а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 206 926,24 | 2 206 926,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107998 | 110799805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 3а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 333 951,86 | 333 951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107998 | 110799806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 3а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 478 151,38 | 478 151,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107998 | 110799807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 3а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2022 | 2022 | 602 583,23 | 602 583,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107981 | 110798104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 5 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 524 488,74 | 5 524 488,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107981 | 110798105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 5 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 173 256,62 | 1 173 256,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107981 | 110798106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 5 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 551 521,89 | 1 551 521,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107981 | 110798107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 5 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 419 007,79 | 1 419 007,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108001 | 110800108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 5в |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 407 030,87 | 407 030,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106491 | 110649101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 12 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 604 301,40 | 6 604 301,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106492 | 110649203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 15 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 31 | 2021 | 2022 | 1 601 550,26 | 1 601 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106492 | 110649211 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 15 |  | 1962 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2021 | 31 | 2021 | 2022 | 13 104 149,66 | 13 104 149,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106494 | 110649401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 33 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 381 157,32 | 5 381 157,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106495 | 110649501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 35 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 959 227,38 | 4 959 227,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106495 | 110649504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 35 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 867 611,76 | 1 867 611,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106495 | 110649505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 35 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 451 203,94 | 451 203,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106495 | 110649506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 35 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 586 319,29 | 586 319,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106495 | 110649507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 35 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 758 019,02 | 758 019,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106496 | 110649601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 37 |  | 1948 | Ремонт фасада | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 381 157,32 | 5 381 157,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106502 | 110650209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 37а |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 721 179,04 | 721 179,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106497 | 110649701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 39 |  | 1948 | Ремонт фасада | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 847 856,68 | 5 847 856,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106497 | 110649704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 39 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 713 238,96 | 1 713 238,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106497 | 110649707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 39 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 695 362,79 | 695 362,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106498 | 110649801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 41 |  | 1947 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 119 127,95 | 7 119 127,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106504 | 110650401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 41а |  | 1946 | Ремонт фасада | 2022 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 606 357,36 | 4 606 357,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106439 | 110643904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 14 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 282 742,32 | 4 282 742,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106439 | 110643905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 14 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 477 380,51 | 477 380,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106439 | 110643906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 14 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 609 538,35 | 1 609 538,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106439 | 110643907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 14 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 079 939,09 | 1 079 939,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106525 | 110652501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 16 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 319 089,20 | 8 319 089,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106525 | 110652503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 16 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 757 964,98 | 1 757 964,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106525 | 110652509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 16 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 383 241,84 | 1 383 241,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106507 | 110650701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 2 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 13 725 385,10 | 13 725 385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106509 | 110650902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 4 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 14 650 515,00 | 14 650 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106509 | 110650903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 4 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 978 012,03 | 3 978 012,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106532 | 110653210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Родники ул | 1/1 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 12 053 535,70 | 12 053 535,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106537 | 110653709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 23 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 72 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 582 711,40 | 3 582 711,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106538 | 110653801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 26 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 384 384,98 | 8 384 384,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106538 | 110653802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 26 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 276 770,79 | 5 276 770,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106538 | 110653803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 26 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 702 364,50 | 1 702 364,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106538 | 110653804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 26 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 689 232,04 | 2 689 232,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106538 | 110653805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 26 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 752 549,88 | 752 549,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106538 | 110653806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 26 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 029 359,11 | 1 029 359,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106538 | 110653807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 26 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 896 533,49 | 896 533,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106540 | 110654005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 35 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 52 | 2021 | 2022 | 260 561,35 | 260 561,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106540 | 110654006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 35 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 52 | 2021 | 2022 | 881 536,51 | 881 536,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106540 | 110654007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 35 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 52 | 2021 | 2022 | 227 552,04 | 227 552,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106544 | 110654403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 57а |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 181 702,50 | 181 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106544 | 110654409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 57а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 312 758,25 | 312 758,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106565 | 110656502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рубиновая ул | 1 |  | 1973 | Ремонт крыши | 2022 | 55 | 2021 | 2022 | 4 197 239,69 | 4 197 239,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106593 | 110659301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 4 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 273 041,76 | 6 273 041,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106593 | 110659309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 297 653,43 | 1 297 653,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106605 | 110660501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Свердлова ул | 13 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 765 614,30 | 4 765 614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106605 | 110660503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Свердлова ул | 13 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 826 369,70 | 1 826 369,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106603 | 110660307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Свердлова ул | 7 |  | 1938 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 1 247 440,70 | 1 247 440,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106652 | 110665202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Северная ул | 21/2 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 040 294,24 | 5 040 294,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106656 | 110665602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 37 |  | 1986 | Ремонт крыши | 2022 | 13 | 2022 | 2022 | 4 662 102,51 | 4 662 102,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108022 | 110802201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 38 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 804 692,78 | 1 804 692,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106657 | 110665709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 39 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 0 | 2022 | 2022 | 3 122 332,80 | 3 122 332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106669 | 110666902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 37а |  | 1973 | Ремонт крыши | 2022 | 60 | 2021 | 2022 | 7 279 085,80 | 7 279 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106667 | 110666710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 41 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 12 | 2021 | 2022 | 2 262 724,93 | 2 262 724,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106671 | 110667101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 53б |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 393 421,25 | 1 393 421,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106671 | 110667102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 53б |  | 1958 | Ремонт крыши | 2022 | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 093 801,69 | 2 093 801,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106671 | 110667103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 53б |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 277 546,31 | 277 546,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106671 | 110667104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 53б |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 625 318,80 | 625 318,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106671 | 110667105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 53б |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 224 291,58 | 224 291,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106671 | 110667106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 53б |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 360 674,18 | 360 674,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106671 | 110667107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 53б |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 246 652,32 | 246 652,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106671 | 110667109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 53б |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 323 481,39 | 323 481,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106695 | 110669508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 1/1 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 546 398,43 | 1 546 398,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106698 | 110669802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 1/2 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 60 | 2022 | 2022 | 5 791 262,40 | 5 791 262,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106698 | 110669805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 1/2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 709 946,29 | 709 946,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106698 | 110669806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 1/2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 90 | 2022 | 2022 | 1 722 948,49 | 1 722 948,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106698 | 110669807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 1/2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2022 | 2022 | 858 652,15 | 858 652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106685 | 210668510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 15 |  | 1992 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 821 414,28 | 3 008 694,28 | 906 360,00 | 906 360,00 | 0,00 |
| 106694 | 110669404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 30 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 501 071,45 | 5 501 071,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106674 | 110667402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул/Титова ул | 1/13 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 22 151 079,17 | 22 151 079,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106709 | 110670901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 11 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 908 738,92 | 7 908 738,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106710 | 110671007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 16 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 197 034,56 | 6 197 034,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106711 | 110671102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 19 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 60 | 2021 | 2022 | 5 623 941,58 | 5 623 941,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106706 | 110670602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 2 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 784 912,04 | 6 784 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106706 | 110670604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 810 195,70 | 6 810 195,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106706 | 110670605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 446 307,08 | 1 446 307,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106706 | 110670606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 912 605,53 | 1 912 605,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106706 | 110670607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 749 251,59 | 1 749 251,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112876 | 111287610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 37 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 36 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 14 464 242,84 | 14 464 242,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106718 | 110671810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 4/2 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 903 966,18 | 7 903 966,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106741 | 110674105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 11 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 315 160,70 | 1 315 160,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106741 | 110674106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 11 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 798 914,18 | 1 798 914,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106741 | 110674107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 11 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 566 787,32 | 1 566 787,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106749 | 110674902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 19 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 878 847,69 | 6 878 847,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106749 | 110674903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 19 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 767 117,38 | 1 767 117,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106749 | 110674909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 548 355,84 | 2 548 355,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106753 | 110675301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 23 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 11 492 046,68 | 11 492 046,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106753 | 110675303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 23 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 422 492,34 | 2 422 492,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106753 | 110675304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 23 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 218 336,95 | 6 218 336,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106734 | 110673402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 3 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2020 | 21 | 2022 | 2022 | 2 174 178,00 | 2 174 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106761 | 110676101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 34 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 21 055 348,50 | 21 055 348,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106761 | 110676107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 34 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 995 001,05 | 3 995 001,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106736 | 110673605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 059 372,39 | 1 059 372,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106736 | 110673606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 570 960,77 | 2 570 960,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106736 | 110673607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 281 269,29 | 1 281 269,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106737 | 110673701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 7 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 815 132,80 | 6 815 132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106739 | 110673909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 9 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 40 | 2022 | 2022 | 3 171 344,94 | 3 171 344,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106790 | 110679002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибревкома ул | 4 |  | 1979 | Ремонт крыши | 2018 | 25 | 2022 | 2022 | 1 643 264,52 | 1 643 264,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112877 | 111287701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибревкома ул | 6 |  | 1996 | Ремонт фасада | 2021 | 7 | 2022 | 2022 | 927 486,14 | 927 486,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112877 | 111287702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибревкома ул | 6 |  | 1996 | Ремонт крыши | 2021 | 7 | 2022 | 2022 | 1 446 146,93 | 1 446 146,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112877 | 111287703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибревкома ул | 6 |  | 1996 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 627 071,93 | 627 071,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112877 | 111287710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибревкома ул | 6 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 821 414,28 | 4 821 414,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106808 | 110680801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 13 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 11 351 394,35 | 11 351 394,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106833 | 110683303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 17а |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 301 452,41 | 2 301 452,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106833 | 110683304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 17а |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 638 679,33 | 3 638 679,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106833 | 110683309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 17а |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 592 001,69 | 1 592 001,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106813 | 110681301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 22 |  | 1941 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 11 594 720,59 | 11 594 720,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106814 | 110681401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 26 |  | 1940 | Ремонт фасада | 2022 | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 13 706 175,85 | 13 706 175,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106816 | 110681603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 35 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 9 004 367,06 | 9 004 367,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106816 | 110681609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 35 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 273 400,53 | 4 273 400,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106835 | 110683508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 35а |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 204 380,88 | 1 204 380,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106843 | 110684308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 49 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 489 623,67 | 6 489 623,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106823 | 110682303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 55 |  | 1933 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 399 165,65 | 2 399 165,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106823 | 110682304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 55 |  | 1933 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 161 198,03 | 6 161 198,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106823 | 110682307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 55 |  | 1933 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 581 314,73 | 2 581 314,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106823 | 110682308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 55 |  | 1933 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 345 658,13 | 1 345 658,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106827 | 110682701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 65 |  | 1940 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 20 449 620,43 | 20 449 620,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106827 | 110682702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 65 |  | 1940 | Ремонт крыши | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 14 073 629,43 | 14 073 629,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106827 | 110682704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 65 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 9 244 618,35 | 9 244 618,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106805 | 110680501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 7 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 43 127 162,10 | 43 127 162,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106828 | 110682804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 81 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 45 | 2022 | 2022 | 1 500 439,00 | 1 500 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106828 | 110682807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 81 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 45 | 2022 | 2022 | 343 662,20 | 343 662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106831 | 110683104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 99 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017 | 34 | 2022 | 2022 | 926 772,56 | 926 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112350 | 111235002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Спасская ул | 20 |  | 1941 | Ремонт крыши | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 39 250,63 | 39 250,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106940 | 110694001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 10 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 10 560 717,62 | 10 560 717,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106940 | 110694002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 10 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 960 672,02 | 6 960 672,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106940 | 110694003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 10 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 883 041,98 | 4 883 041,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106940 | 110694004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 10 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 713 761,06 | 7 713 761,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106940 | 110694005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 10 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 158 605,08 | 2 158 605,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106940 | 110694006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 10 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 952 601,38 | 2 952 601,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106940 | 110694007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 10 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 571 605,95 | 2 571 605,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106940 | 110694009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 10 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 859 270,87 | 3 859 270,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106942 | 110694204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 12 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 12 169 795,54 | 12 169 795,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106942 | 110694205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 12 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 584 545,62 | 2 584 545,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106942 | 110694206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 12 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 873 428,08 | 3 873 428,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106942 | 110694207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 12 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 719 869,01 | 3 719 869,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106943 | 110694302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 13 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 459 692,50 | 9 459 692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106944 | 110694401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 14 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 8 687 494,45 | 8 687 494,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106944 | 110694403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 14 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 753 126,80 | 753 126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106944 | 110694404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 14 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 421 474,49 | 3 421 474,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106944 | 110694409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 14 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 529 211,71 | 1 529 211,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106949 | 110694904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 20 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 644 975,56 | 8 644 975,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106934 | 110693407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 3 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 623 398,88 | 1 623 398,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106959 | 110695910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 33 |  | 1976 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1996 | 25 | 2022 | 2022 | 4 682 195,59 | 4 682 195,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106938 | 110693809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 7 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 931 710,57 | 7 931 710,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106939 | 110693901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 8 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 30 941 633,27 | 30 941 633,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106939 | 110693902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 8 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 24 011 012,92 | 24 011 012,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106939 | 110693904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 8 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 12 533 485,98 | 12 533 485,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106939 | 110693909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 8 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 967 637,06 | 3 967 637,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106980 | 110698001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 16 |  | 1950 | Ремонт фасада | 2021 | 5 | 2021 | 2022 | 4 248 592,12 | 4 248 592,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115284 | 111528401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 46б |  | 1946 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 898 501,28 | 1 898 501,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115284 | 111528402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 46б |  | 1946 | Ремонт крыши | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 077 823,45 | 6 077 823,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115284 | 111528404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 46б |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 471 623,90 | 471 623,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115284 | 111528405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 46б |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 97 302,56 | 97 302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115284 | 111528406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 46б |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 126 440,32 | 126 440,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115284 | 111528407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 46б |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 163 467,52 | 163 467,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115284 | 111528409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 46б |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 240 017,44 | 240 017,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106989 | 110698901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 48б |  | 1944 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 10 656 910,53 | 10 656 910,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106985 | 110698507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 50 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 503 535,98 | 2 503 535,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107092 | 110709202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Стофато ул | 20 |  | 1951 | Ремонт крыши | - | 80 | 2022 | 2022 | 2 238 081,62 | 2 238 081,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107119 | 110711901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 37 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 913 550,94 | 2 913 550,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107119 | 110711903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 37 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 481 148,22 | 481 148,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107119 | 110711909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 37 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 828 183,85 | 828 183,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107122 | 110712204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 70 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | 60 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 547 721,98 | 3 547 721,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107122 | 110712205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 70 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 60 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 042 592,41 | 1 042 592,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107122 | 110712206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 70 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 60 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 690 940,94 | 690 940,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107122 | 110712207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 70 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 60 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 931 772,91 | 1 931 772,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107133 | 110713304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 70а |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | 49 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 043 626,59 | 3 043 626,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107133 | 110713305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 70а |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 49 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 997 653,75 | 997 653,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107133 | 110713306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 70а |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 49 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 626 771,06 | 626 771,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107133 | 110713307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 70а |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 49 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 108 454,91 | 2 108 454,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107123 | 110712310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 78 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 232 121,42 | 7 232 121,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107127 | 110712702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 86 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 159 340,47 | 3 159 340,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107127 | 110712703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 86 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 420 459,65 | 420 459,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107127 | 110712709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 86 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 490 047,50 | 490 047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107135 | 110713501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 6 |  | 1954 | Ремонт фасада | 2022 | 70 | 2021 | 2022 | 3 895 285,31 | 3 895 285,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107135 | 110713503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 6 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 961 639,34 | 1 961 639,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107135 | 110713507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 6 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2022 | 2022 | 823 117,62 | 823 117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107135 | 110713509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 6 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2022 | 2022 | 2 251 597,43 | 2 251 597,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107145 | 110714501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Таймырская ул | 1 |  | 1939 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 689 423,70 | 689 423,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107145 | 110714502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Таймырская ул | 1 |  | 1939 | Ремонт крыши | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 350 747,50 | 1 350 747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107146 | 110714605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Таймырская ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 232 470,17 | 232 470,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107146 | 110714606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Таймырская ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 231 468,38 | 231 468,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107146 | 110714607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Таймырская ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 255 646,27 | 255 646,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107146 | 110714609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Таймырская ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 221 291,28 | 221 291,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107157 | 110715702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 21/2 |  | 1992 | Ремонт крыши | 2022 | 0 | 2022 | 2022 | 1 862 322,25 | 1 862 322,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107224 | 110722402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Твардовского ул | 10 |  | 1972 | Ремонт крыши | 2021 | 30 | 2022 | 2022 | 4 012 418,94 | 4 012 418,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108046 | 110804601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 31 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 804 483,66 | 3 804 483,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108050 | 110805001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 35/1 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 659 274,36 | 3 659 274,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108050 | 110805002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 35/1 |  | 1951 | Ремонт крыши | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 707 558,09 | 5 707 558,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108047 | 110804701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 36 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 099 782,80 | 9 099 782,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108047 | 110804703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 36 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 047 320,37 | 2 047 320,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108047 | 110804709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 36 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 873 441,34 | 873 441,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107238 | 110723803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 3а |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 107 503,45 | 4 107 503,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107239 | 110723901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 9а |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 354 921,64 | 6 354 921,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107248 | 110724801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 1 |  | 1938 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 087 912,20 | 3 087 912,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107248 | 110724807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 1 |  | 1938 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 449 438,20 | 449 438,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107255 | 110725501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 11 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 856 690,90 | 3 856 690,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107252 | 110725202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 7 |  | 1940 | Ремонт крыши | 2011 | 25 | 2022 | 2022 | 3 798 533,82 | 3 798 533,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107279 | 110727903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тенистая ул | 14 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 501 859,85 | 501 859,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107335 | 110733501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 2в |  | 1948 | Ремонт фасада | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 958 523,06 | 1 958 523,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107335 | 110733504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 2в |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 726 449,20 | 726 449,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107335 | 110733507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 2в |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 294 848,39 | 294 848,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107321 | 110732101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 62 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 11 731 894,97 | 11 731 894,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107324 | 110732404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 73 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 496 206,38 | 4 496 206,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107325 | 110732502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 75 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 720 390,35 | 6 720 390,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107331 | 110733102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 85/1 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 72 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 366 478,22 | 8 366 478,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107346 | 110734601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 12 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 15 929 069,79 | 15 929 069,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107346 | 110734603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 12 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 933 596,70 | 4 933 596,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107354 | 110735401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 25 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 20 365 120,29 | 20 365 120,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107357 | 110735707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 30 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 035 939,74 | 1 035 939,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107359 | 110735907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 34 |  | 1938 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 466 356,54 | 466 356,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107361 | 110736107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 36 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 467 039,24 | 467 039,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107395 | 110739502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 37/1 |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 091 035,94 | 9 091 035,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107395 | 110739503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 37/1 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 845 405,20 | 1 845 405,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107395 | 110739509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 37/1 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 708 657,96 | 1 708 657,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107363 | 110736307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 38 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 461 919,02 | 461 919,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107365 | 110736507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 40 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 482 741,22 | 482 741,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107367 | 110736705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 42 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 70 | 2021 | 2022 | 389 614,42 | 389 614,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107367 | 110736706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 42 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 70 | 2021 | 2022 | 198 218,36 | 198 218,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107367 | 110736707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 42 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 70 | 2021 | 2022 | 179 699,57 | 179 699,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107341 | 110734101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 7 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 17 300 488,16 | 17 300 488,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107341 | 110734103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 7 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 839 680,78 | 5 839 680,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107341 | 110734109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 7 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 428 201,15 | 9 428 201,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107343 | 110734302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул/Римского-Корсакова ул | 9/8 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 24 514 393,16 | 24 514 393,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107343 | 110734303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул/Римского-Корсакова ул | 9/8 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 955 364,72 | 5 955 364,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107343 | 110734309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул/Римского-Корсакова ул | 9/8 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 614 973,59 | 9 614 973,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107403 | 110740304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 8 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | 83 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 813 258,93 | 2 813 258,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108055 | 110805502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толбухина ул | 23 |  | 2004 | Ремонт крыши | 2021 | 13 | 2022 | 2022 | 2 516 044,40 | 2 516 044,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108519 | 110851901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тополевая ул | 4 |  | 1941 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 058 123,95 | 5 058 123,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108522 | 110852203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тополевая ул | 8 |  | 1941 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 805 867,37 | 805 867,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108058 | 110805801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 37 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 487 403,39 | 3 487 403,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108063 | 110806301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 37а |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 505 359,03 | 4 505 359,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108059 | 110805901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 41 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 11 374 376,58 | 11 374 376,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108059 | 110805904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 41 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 100 989,85 | 4 100 989,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108059 | 110805907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 41 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 664 493,85 | 1 664 493,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108065 | 110806501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 49а |  | 1932 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 525 246,05 | 9 525 246,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108065 | 110806503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 49а |  | 1932 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 663 356,83 | 1 663 356,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108065 | 110806504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 49а |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 75 | 2022 | 2022 | 3 203 702,66 | 3 203 702,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108065 | 110806505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 49а |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 75 | 2022 | 2022 | 773 995,58 | 773 995,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108065 | 110806506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 49а |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 75 | 2022 | 2022 | 1 005 772,57 | 1 005 772,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108065 | 110806507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 49а |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 75 | 2022 | 2022 | 1 300 306,41 | 1 300 306,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107432 | 110743203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 54 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 80 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 510 116,01 | 1 510 116,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107436 | 110743603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 54/1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 60 | 2021 | 2022 | 1 929 400,08 | 1 929 400,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107433 | 110743303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 56 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 30 | 2022 | 2022 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108062 | 110806201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 58 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 066 100,00 | 4 066 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108062 | 110806203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 58 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 656 976,69 | 3 656 976,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108062 | 110806209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 58 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 40 | 2022 | 2022 | 1 893 895,22 | 1 893 895,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107439 | 110743901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 620 116,00 | 5 620 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107473 | 110747302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 146 |  | 1984 | Ремонт крыши | 2021 | 13 | 2022 | 2022 | 2 208 095,00 | 2 208 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107449 | 110744902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 22 |  | 1980 | Ремонт крыши | 2021 | 18 | 2022 | 2022 | 10 096 031,12 | 10 096 031,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107462 | 110746201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 79 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 022 269,92 | 1 022 269,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107462 | 110746203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 79 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 64 | 2022 | 2022 | 477 698,38 | 477 698,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107462 | 110746205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 79 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 70 | 2021 | 2022 | 462 314,01 | 462 314,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107462 | 110746206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 79 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 70 | 2021 | 2022 | 733 256,24 | 733 256,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107462 | 110746207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 79 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2021 | 2022 | 513 966,12 | 513 966,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107462 | 110746209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 79 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 548 308,97 | 548 308,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107464 | 110746402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 91 |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 464 777,50 | 7 464 777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107464 | 110746403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 91 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 70 | 2022 | 2022 | 501 637,34 | 501 637,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107464 | 110746409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 91 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 863 451,06 | 863 451,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107465 | 110746507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 93 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 447 566,78 | 447 566,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107498 | 110749804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тульская ул | 270/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 71 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 553 568,50 | 9 553 568,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107531 | 110753102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 19 |  | 1969 | Ремонт крыши | 2020 | 10 | 2022 | 2022 | 4 036 520,91 | 4 036 520,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107536 | 110753602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 31 |  | 1972 | Ремонт крыши | 2020 | 20 | 2022 | 2022 | 2 302 895,83 | 2 302 895,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108583 | 110858303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 12 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 913 251,96 | 5 913 251,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108583 | 110858304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 12 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 341 187,90 | 9 341 187,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108583 | 110858305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 12 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 535 349,78 | 1 535 349,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108583 | 110858306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 12 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 676 501,04 | 1 676 501,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108583 | 110858307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 12 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 907 251,53 | 907 251,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108583 | 110858309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 12 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 584 800,45 | 5 584 800,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108584 | 110858402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 13 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 12 932 811,54 | 12 932 811,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108584 | 110858403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 13 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 905 232,62 | 2 905 232,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108584 | 110858409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 13 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 189 629,16 | 4 189 629,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108585 | 110858501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 15 |  | 1935 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 13 905 242,57 | 13 905 242,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108585 | 110858507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 15 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 205 956,10 | 1 205 956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108586 | 110858607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 17 |  | 1934 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 695 768,77 | 1 695 768,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108587 | 110858701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 19 |  | 1929 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 9 583 813,80 | 9 583 813,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108587 | 110858703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 19 |  | 1929 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 821 425,21 | 1 821 425,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108587 | 110858707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 19 |  | 1929 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 959 235,64 | 959 235,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108591 | 110859107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 35 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 55 | 2021 | 2022 | 2 086 954,58 | 2 086 954,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108592 | 110859201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 36 |  | 1935 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 12 333 109,88 | 12 333 109,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108592 | 110859207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 36 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 223 114,89 | 2 223 114,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108593 | 110859301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 37 |  | 1935 | Ремонт фасада | 2022 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 42 330 211,78 | 42 330 211,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108593 | 110859307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 37 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 170 740,83 | 4 170 740,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114547 | 111454702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул/Ленина ул | 24/9 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 20 311 276,37 | 20 311 276,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114547 | 111454703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул/Ленина ул | 24/9 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 529 476,08 | 6 529 476,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114547 | 111454709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул/Ленина ул | 24/9 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 610 079,01 | 4 610 079,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108604 | 110860410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 1/1 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1997 | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 232 121,42 | 4 592 121,42 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 |
| 108614 | 110861404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 19 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 479 115,04 | 1 479 115,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108614 | 110861405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 19 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 530 534,26 | 530 534,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108614 | 110861406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 19 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 320 464,22 | 320 464,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108614 | 110861407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 19 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 583 425,86 | 583 425,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108075 | 110807502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 24 |  | 1978 | Ремонт крыши | 2017 | 23 | 2022 | 2022 | 1 149 854,25 | 1 149 854,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108076 | 110807602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 33 |  | 1951 | Ремонт крыши | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 473 675,14 | 7 473 675,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108079 | 110807902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 40 |  | 1952 | Ремонт крыши | 2022 | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 874 129,70 | 6 874 129,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108079 | 110807903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 40 |  | 1952 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 857 147,46 | 1 857 147,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108079 | 110807909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 40 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 681 606,86 | 1 681 606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108638 | 110863801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 5а |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 861 252,32 | 8 861 252,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108638 | 110863804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 5а |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 468 534,08 | 2 468 534,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108638 | 110863805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 5а |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 882 721,60 | 882 721,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108638 | 110863806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 5а |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 147 057,15 | 1 147 057,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108638 | 110863807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 5а |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 482 965,25 | 1 482 965,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108638 | 110863809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 5а |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 177 420,35 | 2 177 420,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108631 | 110863101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 7 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 569 849,28 | 7 569 849,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108631 | 110863109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 7 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 210 395,06 | 1 210 395,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108644 | 110864402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 19б |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 60 | 2022 | 2022 | 2 194 130,07 | 2 194 130,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108644 | 110864403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 19б |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 281 725,40 | 281 725,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108644 | 110864409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 19б |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 342 041,00 | 342 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108643 | 110864302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 45 |  | 1951 | Ремонт крыши | - | 70 | 2022 | 2022 | 4 452 032,97 | 4 452 032,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108643 | 110864305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 45 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 429 164,13 | 429 164,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108643 | 110864307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 45 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 477 112,57 | 477 112,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108640 | 110864001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 6 |  | 1935 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 14 541 059,42 | 14 541 059,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108641 | 110864101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 8 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 28 512 814,12 | 28 512 814,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108656 | 110865609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 18 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 | 5 | 2021 | 2022 | 853 522,52 | 853 522,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108658 | 110865803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 21 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 72 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 296 514,07 | 3 296 514,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108660 | 110866002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 24 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 663 345,10 | 4 663 345,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108660 | 110866003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 24 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 431 379,04 | 431 379,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108660 | 110866009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 24 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 742 259,87 | 742 259,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108662 | 110866201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 26 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 824 452,89 | 1 824 452,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108662 | 110866202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 26 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 818 988,97 | 3 818 988,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108662 | 110866203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 26 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 451 798,94 | 451 798,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108662 | 110866205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 26 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 227 479,00 | 227 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108662 | 110866206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 26 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 325 703,83 | 325 703,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108662 | 110866207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 26 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2021 | 2022 | 410 463,45 | 410 463,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108663 | 110866305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 27 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 10 | 2021 | 2022 | 481 501,41 | 481 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108663 | 110866306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 27 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 | 10 | 2021 | 2022 | 490 380,89 | 490 380,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108663 | 110866307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 27 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2020 | 10 | 2021 | 2022 | 1 444 456,37 | 1 444 456,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108664 | 110866401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 28 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 141 781,36 | 2 141 781,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108664 | 110866402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 28 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 672 997,21 | 4 672 997,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108664 | 110866403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 28 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 463 220,24 | 463 220,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108664 | 110866404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 28 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 1 541 301,44 | 1 541 301,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108664 | 110866405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 28 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 233 229,58 | 233 229,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108664 | 110866406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 28 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 333 937,49 | 333 937,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108664 | 110866407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 28 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2021 | 2022 | 420 839,80 | 420 839,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108670 | 110867001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 28/1 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 60 | 2022 | 2022 | 2 447 590,87 | 2 447 590,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108670 | 110867002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 28/1 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 70 | 2021 | 2022 | 4 394 670,55 | 4 394 670,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108670 | 110867003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 28/1 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 430 271,52 | 430 271,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108670 | 110867004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 28/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 1 095 484,13 | 1 095 484,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108670 | 110867005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 28/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 216 640,03 | 216 640,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108670 | 110867006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 28/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 310 184,62 | 310 184,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108670 | 110867007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 28/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2021 | 2022 | 390 905,59 | 390 905,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108670 | 110867009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 28/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 740 611,54 | 740 611,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108651 | 110865102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 8 |  | 1974 | Ремонт крыши | - | 64 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 422 506,52 | 6 422 506,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104255 | 110425501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Федора Ивачева ул | 9 |  | 1940 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 179 381,15 | 3 179 381,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104255 | 110425507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Федора Ивачева ул | 9 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 512 248,82 | 512 248,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108543 | 110854310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Федосеева ул | 2 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1996 | 35 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 8 207 127,42 | 8 207 127,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108687 | 110868704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Физкультурная ул | 22б |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2021 | 2022 | 707 312,72 | 707 312,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108687 | 110868706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Физкультурная ул | 22б |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 62 | 2021 | 2022 | 252 608,18 | 252 608,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108687 | 110868707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Физкультурная ул | 22б |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2021 | 2022 | 278 994,21 | 278 994,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108679 | 110867901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Физкультурная ул | 4 |  | 1947 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 180 776,00 | 3 180 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108679 | 110867903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Физкультурная ул | 4 |  | 1947 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 562 117,96 | 562 117,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108681 | 110868101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Физкультурная ул | 6 |  | 1944 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 816 931,20 | 3 816 931,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108682 | 110868204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Физкультурная ул | 8 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 393 771,83 | 3 393 771,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108691 | 110869101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 3 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 052 440,57 | 4 052 440,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108696 | 110869602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 8 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 212 394,70 | 5 212 394,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108696 | 110869603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 8 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 999 381,37 | 999 381,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108696 | 110869609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 8 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 926 960,03 | 926 960,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108697 | 110869702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 9 |  | 1971 | Ремонт крыши | - | 68 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 955 833,15 | 7 955 833,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108712 | 110871202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 12 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 77 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 862 929,33 | 4 862 929,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108744 | 110874401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 10 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 205 868,16 | 2 205 868,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108744 | 110874402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 10 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 546 286,43 | 3 546 286,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108744 | 110874409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 10 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 617 091,62 | 617 091,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108745 | 110874501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 12 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 289 363,53 | 2 289 363,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108745 | 110874509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 12 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 617 248,28 | 617 248,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108747 | 110874701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 18 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 151 416,03 | 6 151 416,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108747 | 110874703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 18 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 625 715,98 | 1 625 715,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108749 | 110874902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 22 |  | 1959 | Ремонт крыши | 2022 | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 752 788,36 | 7 752 788,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108750 | 110875004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 24 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 614 277,30 | 2 614 277,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108764 | 110876404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 35/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 680 036,54 | 1 680 036,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108741 | 110874102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 4 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 099 670,34 | 3 099 670,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108741 | 110874109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 4 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 615 368,34 | 615 368,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108742 | 110874202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 6 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 948 410,90 | 2 948 410,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108742 | 110874209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 6 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 448 626,56 | 448 626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108743 | 110874302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 8 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 552 318,99 | 3 552 318,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108743 | 110874309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 8 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 633 384,47 | 633 384,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108780 | 110878001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 10 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 123 167,98 | 2 123 167,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108780 | 110878009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 10 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 628 371,28 | 628 371,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108782 | 110878202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 12 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 436 838,46 | 3 436 838,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108782 | 110878209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 12 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 609 571,84 | 609 571,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108784 | 110878402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 14 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 65 | 2022 | 2022 | 3 436 838,46 | 3 436 838,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108784 | 110878409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 14 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 640 904,24 | 640 904,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108786 | 110878602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 16 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 436 838,46 | 3 436 838,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108786 | 110878609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 16 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 647 014,06 | 647 014,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108774 | 110877402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 2 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 436 838,46 | 3 436 838,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108774 | 110877409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 2 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 632 131,17 | 632 131,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108777 | 110877701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 6 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 306 062,60 | 2 306 062,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108777 | 110877709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 6 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 505 317,45 | 505 317,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108779 | 110877902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 8 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 436 838,46 | 3 436 838,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108779 | 110877904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 8 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 003 234,91 | 1 003 234,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108779 | 110877907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 8 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 420 318,43 | 420 318,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108779 | 110877909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 8 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 89 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 630 721,21 | 630 721,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108822 | 110882201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 19 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 232 386,86 | 3 232 386,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108822 | 110882203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 19 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 980 453,42 | 1 980 453,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108822 | 110882209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 19 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 408 886,21 | 3 408 886,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108825 | 110882503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 27 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 36 | 2021 | 2022 | 1 851 831,64 | 1 851 831,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108825 | 110882511 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 27 |  | 1962 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2021 | 50 | 2021 | 2022 | 7 789 662,59 | 7 789 662,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108818 | 110881803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 9 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 41 | 2021 | 2022 | 504 316,20 | 504 316,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108867 | 110886704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 060 213,96 | 1 060 213,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108867 | 110886705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 218 905,41 | 218 905,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108867 | 110886706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 313 428,18 | 313 428,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108867 | 110886707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 83 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 394 993,25 | 394 993,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108884 | 110888401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 17а |  | 1948 | Ремонт фасада | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 342 710,04 | 2 342 710,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108884 | 110888404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 17а |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 751 305,84 | 751 305,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108884 | 110888405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 17а |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 181 511,04 | 181 511,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108884 | 110888407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 17а |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 304 937,10 | 304 937,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108884 | 110888409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 17а |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 447 735,54 | 447 735,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108888 | 110888801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 2 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 7 820 273,46 | 7 820 273,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108888 | 110888803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 2 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 734 674,54 | 2 734 674,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108888 | 110888809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 2 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 943 667,75 | 3 943 667,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108903 | 110890310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 54 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 685 476,24 | 3 685 476,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108554 | 110855402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чехова ул | 378 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 067 152,39 | 3 067 152,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108554 | 110855409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чехова ул | 378 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 70 | 2021 | 2022 | 418 717,17 | 418 717,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108115 | 110811504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шекспира ул | 8 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 597 301,49 | 1 597 301,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108115 | 110811507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шекспира ул | 8 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 669 210,41 | 669 210,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108971 | 110897104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Широкая ул | 119 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 24 | 2022 | 2022 | 679 999,00 | 679 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108971 | 110897105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Широкая ул | 119 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 30 | 2022 | 2022 | 333 469,00 | 333 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108971 | 110897106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Широкая ул | 119 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 30 | 2022 | 2022 | 384 591,20 | 384 591,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108971 | 110897107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Широкая ул | 119 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 30 | 2022 | 2022 | 207 709,40 | 207 709,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108986 | 110898602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Широкая ул | 129/1 |  | 1977 | Ремонт крыши | - | 60 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 14 195 314,46 | 14 195 314,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109005 | 110900502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шмидта ул | 1 |  | 1996 | Ремонт крыши | 2019 | 4 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 899 978,88 | 1 899 978,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109005 | 110900503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шмидта ул | 1 |  | 1996 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 867 376,48 | 1 867 376,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109005 | 110900510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шмидта ул | 1 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1996 | 35 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 410 707,14 | 1 535 707,14 | 437 500,00 | 437 500,00 | 0,00 |
| 109033 | 110903306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 13 |  | 1982 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2021 | 15 | 2022 | 2022 | 749 996,36 | 749 996,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109057 | 110905710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Экваторная ул | 10 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 36 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 9 642 828,56 | 5 962 828,56 | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 |
| 108122 | 110812207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Электрозаводской проезд | 12 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 434 649,15 | 434 649,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109082 | 110908206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ядринцевская ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 80 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 837 124,20 | 1 837 124,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109085 | 110908501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ядринцевская ул | 35 |  | 1940 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 407 441,82 | 6 407 441,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108561 | 110856107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Якушева ул | 39 |  | 1945 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 256 779,24 | 1 256 779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109088 | 110908801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Якушева ул | 47 |  | 1941 | Ремонт фасада | - | 80 | 2021 | 2022 | 3 594 898,24 | 3 594 898,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112478 | 111247802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ярослава Гашека ул | 1/2 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 60 | 2021 | 2022 | 5 186 282,31 | 5 186 282,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109108 | 110910802 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Большая ул | 25 |  | 2007 | Ремонт крыши | 2017 | 7 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 196 952,10 | 196 952,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109108 | 110910803 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Большая ул | 25 |  | 2007 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 212 874,05 | 212 874,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109108 | 110910811 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Большая ул | 25 |  | 2007 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2018 | 5 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 669 763,81 | 669 763,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109113 | 110911307 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 106 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 729 554,19 | 729 554,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109161 | 110916101 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 3 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 701 038,19 | 2 701 038,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109161 | 110916102 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 3 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 404 090,25 | 3 404 090,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109161 | 110916104 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 3 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 864 436,64 | 864 436,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109161 | 110916105 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 3 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 325 770,32 | 325 770,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109161 | 110916107 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 3 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 362 167,07 | 362 167,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109161 | 110916109 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 3 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 386 366,81 | 386 366,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113035 | 111303510 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 30 |  | 1997 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 33 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 410 707,14 | 2 410 707,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109211 | 110921102 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 5 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 176 145,47 | 3 176 145,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109211 | 110921109 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 5 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 482 596,54 | 482 596,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109212 | 110921202 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 7 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 176 145,47 | 3 176 145,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109212 | 110921209 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 7 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 448 849,31 | 448 849,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109249 | 110924902 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Чехова ул | 2 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 176 145,47 | 3 176 145,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109249 | 110924909 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Чехова ул | 2 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 441 498,43 | 441 498,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111410 | 111141001 | Доволенский р-н | Доволенский сельсовет | Довольное с | Ленина ул | 103 |  | 1940 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 776 300,57 | 2 776 300,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111410 | 111141002 | Доволенский р-н | Доволенский сельсовет | Довольное с | Ленина ул | 103 |  | 1940 | Ремонт крыши | 2022 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 003 610,42 | 4 003 610,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111410 | 111141004 | Доволенский р-н | Доволенский сельсовет | Довольное с | Ленина ул | 103 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 866 257,20 | 866 257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111410 | 111141005 | Доволенский р-н | Доволенский сельсовет | Довольное с | Ленина ул | 103 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 207 933,60 | 207 933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113595 | 111359501 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Евсино ст | Линейная ул | 10 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 69 | 2022 | 2022 | 1 964 129,18 | 1 964 129,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113595 | 111359509 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Евсино ст | Линейная ул | 10 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2022 | 2022 | 424 791,88 | 424 791,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113596 | 111359601 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Евсино ст | Линейная ул | 4 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 69 | 2021 | 2022 | 1 983 213,84 | 1 983 213,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113596 | 111359609 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Евсино ст | Линейная ул | 4 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2021 | 2022 | 428 021,81 | 428 021,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113593 | 111359301 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Евсино ст | Линейная ул | 8 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 69 | 2022 | 2022 | 1 964 129,18 | 1 964 129,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113593 | 111359309 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Евсино ст | Линейная ул | 8 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2022 | 2022 | 424 012,24 | 424 012,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113672 | 111367204 | Искитимский р-н | Мичуринский сельсовет | Агролес п | Парковая ул | 8 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 | 2022 | 2022 | 671 136,87 | 671 136,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113672 | 111367205 | Искитимский р-н | Мичуринский сельсовет | Агролес п | Парковая ул | 8 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 | 2022 | 2022 | 138 571,55 | 138 571,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113672 | 111367207 | Искитимский р-н | Мичуринский сельсовет | Агролес п | Парковая ул | 8 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 90 | 2022 | 2022 | 250 038,71 | 250 038,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110558 | 111055801 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Весенняя ул | 8 |  | 1976 | Ремонт фасада | - | 61 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 984 778,00 | 3 984 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110558 | 111055803 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Весенняя ул | 8 |  | 1976 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 61 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 094 458,31 | 1 094 458,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110558 | 111055805 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Весенняя ул | 8 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 830 068,78 | 830 068,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110558 | 111055806 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Весенняя ул | 8 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 75 | 2022 | 2022 | 2 182 719,22 | 2 182 719,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110558 | 111055807 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Весенняя ул | 8 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 75 | 2022 | 2022 | 1 277 852,81 | 1 277 852,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110558 | 111055809 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Весенняя ул | 8 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 2 311 996,86 | 2 311 996,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110569 | 111056908 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 75 | 2022 | 2022 | 432 143,64 | 432 143,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110570 | 111057008 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 75 | 2022 | 2022 | 471 661,20 | 471 661,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110648 | 111064808 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 5 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 64 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 464 904,97 | 464 904,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110649 | 111064908 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 6 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 64 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 466 944,59 | 466 944,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110650 | 111065008 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 7 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 476 122,86 | 476 122,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110651 | 111065108 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 8 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 473 573,34 | 473 573,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110652 | 111065208 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 9 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 72 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 442 341,72 | 442 341,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110577 | 111057701 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 13 |  | 1975 | Ремонт фасада | - | 60 | 2022 | 2022 | 3 984 778,00 | 3 984 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110577 | 111057703 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 13 |  | 1975 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 63 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 172 416,01 | 1 172 416,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110577 | 111057705 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 13 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 857 181,90 | 857 181,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110577 | 111057706 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 13 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 | 2022 | 2022 | 1 391 925,90 | 1 391 925,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110577 | 111057707 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 13 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 75 | 2022 | 2022 | 1 319 592,23 | 1 319 592,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110577 | 111057709 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 13 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 2 387 515,25 | 2 387 515,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110578 | 111057801 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 19 |  | 1975 | Ремонт фасада | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 984 778,00 | 3 984 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110578 | 111057803 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 19 |  | 1975 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 70 | 2021 | 2022 | 1 283 691,68 | 1 283 691,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110578 | 111057805 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 19 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 846 226,78 | 846 226,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110578 | 111057806 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 19 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 75 | 2022 | 2022 | 1 374 136,54 | 1 374 136,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110578 | 111057807 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 19 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 75 | 2022 | 2022 | 1 302 727,31 | 1 302 727,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110578 | 111057809 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 19 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 2 357 001,86 | 2 357 001,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110573 | 111057301 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 7 |  | 1975 | Ремонт фасада | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 976 645,80 | 3 976 645,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110573 | 111057303 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 7 |  | 1975 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 63 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 366 673,40 | 1 366 673,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110573 | 111057305 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 7 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 849 264,48 | 849 264,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110573 | 111057306 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 7 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 75 | 2022 | 2022 | 1 379 069,28 | 1 379 069,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110573 | 111057307 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 7 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 75 | 2022 | 2022 | 1 307 403,72 | 1 307 403,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110573 | 111057309 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Коммунистический пр-кт | 7 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 2 365 462,80 | 2 365 462,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110586 | 111058601 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 13 |  | 1975 | Ремонт фасада | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 812 212,72 | 3 812 212,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110586 | 111058603 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 13 |  | 1975 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 232 261,39 | 1 232 261,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110586 | 111058605 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 13 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 835 594,81 | 835 594,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110586 | 111058606 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 13 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 75 | 2022 | 2022 | 2 197 250,29 | 2 197 250,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110586 | 111058607 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 13 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 1 286 359,89 | 1 286 359,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110586 | 111058609 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 13 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 1 693 091,02 | 1 693 091,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110587 | 111058701 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 15 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 65 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 591 765,41 | 4 591 765,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110587 | 111058703 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 15 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 65 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 287 380,47 | 2 287 380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110587 | 111058705 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 15 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 1 072 050,98 | 1 072 050,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110587 | 111058706 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 15 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 75 | 2022 | 2022 | 1 740 838,82 | 1 740 838,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110587 | 111058707 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 15 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 1 650 373,33 | 1 650 373,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110587 | 111058708 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 15 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 75 | 2021 | 2022 | 1 647 321,32 | 1 647 321,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110587 | 111058709 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 15 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 1 923 445,62 | 1 923 445,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110583 | 111058301 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 7 |  | 1977 | Ремонт фасада | - | 60 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 797 900,04 | 3 797 900,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110583 | 111058303 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 7 |  | 1977 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 60 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 782 728,11 | 1 782 728,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110583 | 111058305 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 7 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 50 | 2022 | 2022 | 835 530,18 | 835 530,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110583 | 111058306 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 7 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 75 | 2022 | 2022 | 1 356 766,98 | 1 356 766,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110583 | 111058307 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 7 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 849 976,96 | 1 849 976,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110583 | 111058309 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 7 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 70 | 2022 | 2022 | 2 116 131,40 | 2 116 131,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110584 | 111058401 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 9 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 65 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 591 765,41 | 4 591 765,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110584 | 111058403 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 9 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 65 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 532 646,55 | 1 532 646,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110584 | 111058405 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 9 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 1 067 235,90 | 1 067 235,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110584 | 111058406 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 9 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 75 | 2022 | 2022 | 1 733 019,90 | 1 733 019,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110584 | 111058407 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 9 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 70 | 2022 | 2022 | 1 642 960,73 | 1 642 960,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110584 | 111058408 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 9 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 75 | 2021 | 2022 | 1 639 922,43 | 1 639 922,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110584 | 111058409 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 9 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2022 | 2022 | 2 336 686,92 | 2 336 686,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110606 | 111060601 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 12 |  | 1974 | Ремонт фасада | - | 64 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 366 015,54 | 4 366 015,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110606 | 111060603 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 12 |  | 1974 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 70 | 2021 | 2022 | 1 817 134,65 | 1 817 134,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110606 | 111060609 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 12 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2021 | 2022 | 2 372 123,54 | 2 372 123,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110607 | 111060701 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 18 |  | 1975 | Ремонт фасада | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 366 015,54 | 4 366 015,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110607 | 111060703 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 18 |  | 1975 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 45 | 2021 | 2022 | 1 826 925,70 | 1 826 925,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110607 | 111060709 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 18 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2021 | 2022 | 2 384 904,96 | 2 384 904,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110602 | 111060201 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 2 |  | 1975 | Ремонт фасада | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 246 505,83 | 7 246 505,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110602 | 111060203 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 2 |  | 1975 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 601 172,83 | 3 601 172,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110602 | 111060205 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 2 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 1 687 800,05 | 1 687 800,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110602 | 111060206 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 2 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 70 | 2021 | 2022 | 2 740 716,53 | 2 740 716,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110602 | 111060207 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 2 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 75 | 2021 | 2022 | 2 598 290,77 | 2 598 290,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110602 | 111060209 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 2 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2021 | 2022 | 4 701 042,28 | 4 701 042,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110604 | 111060401 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 8 |  | 1974 | Ремонт фасада | - | 64 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 366 015,54 | 4 366 015,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110604 | 111060403 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 8 |  | 1974 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 45 | 2021 | 2022 | 1 811 687,53 | 1 811 687,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110604 | 111060409 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 8 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 70 | 2021 | 2022 | 2 365 012,75 | 2 365 012,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110656 | 111065608 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Первопроходцев ул | 11 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 72 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 460 825,74 | 460 825,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110657 | 111065708 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Первопроходцев ул | 13 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 72 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 451 902,42 | 451 902,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110623 | 111062308 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Первопроходцев ул | 3 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 75 | 2021 | 2022 | 448 906,73 | 448 906,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110625 | 111062508 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Первопроходцев ул | 7 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 75 | 2021 | 2022 | 473 318,39 | 473 318,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110655 | 111065508 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Первопроходцев ул | 9 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 72 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 451 265,04 | 451 265,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110049 | 111004901 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 10 |  | 1948 | Ремонт фасада | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 503 266,80 | 1 503 266,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110049 | 111004902 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 10 |  | 1948 | Ремонт крыши | - | 72 | 2021 | 2022 | 5 043 224,34 | 5 043 224,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110049 | 111004903 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 10 |  | 1948 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 469 380,82 | 469 380,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110049 | 111004904 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 10 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 144 612,46 | 1 144 612,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110049 | 111004907 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 10 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 426 436,75 | 426 436,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110050 | 111005001 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 11 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 022 690,29 | 2 022 690,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110050 | 111005009 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 11 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 370 173,38 | 370 173,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110051 | 111005105 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 105 395,79 | 105 395,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110051 | 111005106 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 140 448,27 | 140 448,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110051 | 111005107 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 73 210,70 | 73 210,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110053 | 111005304 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 15 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 595 684,61 | 595 684,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110053 | 111005307 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 15 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 74 | 2021 | 2022 | 221 928,22 | 221 928,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110047 | 111004701 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 7 |  | 1948 | Ремонт фасада | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 594 650,80 | 1 594 650,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110047 | 111004702 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 7 |  | 1948 | Ремонт крыши | 2022 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 949 998,32 | 3 949 998,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110047 | 111004704 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 7 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 990 153,82 | 990 153,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110047 | 111004707 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 7 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 401 879,79 | 401 879,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110047 | 111004709 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 7 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 829 995,28 | 829 995,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110056 | 111005601 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 31 |  | 1948 | Ремонт фасада | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 925 426,60 | 2 925 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110056 | 111005604 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 31 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 142 087,62 | 1 142 087,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110056 | 111005605 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 31 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 248 051,96 | 248 051,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110056 | 111005606 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 31 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 382 654,99 | 382 654,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110056 | 111005607 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 31 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 379 089,20 | 379 089,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110056 | 111005609 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Советская ул | 31 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 623 772,26 | 623 772,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110061 | 111006101 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 10 |  | 1948 | Ремонт фасада | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 444 989,82 | 2 444 989,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110061 | 111006104 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 10 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 209 768,10 | 1 209 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110061 | 111006105 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 10 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 249 784,28 | 249 784,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110061 | 111006106 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 10 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 357 640,47 | 357 640,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110061 | 111006107 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 10 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 450 711,13 | 450 711,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110061 | 111006109 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 10 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 504 205,83 | 504 205,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110062 | 111006201 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт фасада | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 444 989,82 | 2 444 989,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110062 | 111006204 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 211 624,87 | 1 211 624,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110062 | 111006205 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 250 167,66 | 250 167,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110062 | 111006206 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 358 189,38 | 358 189,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110062 | 111006207 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 451 402,89 | 451 402,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110062 | 111006209 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 12 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 520 773,03 | 520 773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110057 | 111005701 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 2 |  | 1948 | Ремонт фасада | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 612 200,37 | 2 612 200,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110057 | 111005702 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 2 |  | 1948 | Ремонт крыши | 2022 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 960 857,64 | 3 960 857,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110057 | 111005704 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 2 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 220 005,04 | 1 220 005,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110057 | 111005707 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 2 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 481 221,86 | 481 221,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110057 | 111005709 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 2 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 495 889,43 | 495 889,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110058 | 111005801 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 4 |  | 1948 | Ремонт фасада | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 164 521,99 | 2 164 521,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110058 | 111005804 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 4 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 210 331,60 | 1 210 331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110058 | 111005805 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 4 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 434 126,06 | 434 126,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110058 | 111005806 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 4 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 432 255,28 | 432 255,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110058 | 111005807 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 4 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 477 406,24 | 477 406,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110058 | 111005809 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 4 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 498 273,85 | 498 273,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110059 | 111005901 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 6 |  | 1948 | Ремонт фасада | 2022 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 791 001,22 | 1 791 001,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110059 | 111005904 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 6 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 899 012,82 | 899 012,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110059 | 111005905 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 6 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 185 621,75 | 185 621,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110059 | 111005906 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 6 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 265 772,73 | 265 772,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110059 | 111005907 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 6 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 334 936,16 | 334 936,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110059 | 111005909 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 6 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 431 225,91 | 431 225,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110060 | 111006001 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 8 |  | 1948 | Ремонт фасада | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 931 664,20 | 1 931 664,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110060 | 111006003 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Тепличная ул | 8 |  | 1948 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 407 249,23 | 1 407 249,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101405 | 110140501 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Есенина ул | 4 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 68 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 4 590 403,27 | 4 590 403,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101405 | 110140503 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Есенина ул | 4 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 90 | 2021 | 2022 | 2 627 621,57 | 2 627 621,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101405 | 110140504 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Есенина ул | 4 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 59 | 2021 | 2022 | 3 142 463,81 | 3 142 463,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101405 | 110140509 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Есенина ул | 4 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 59 | 2021 | 2022 | 1 805 960,64 | 1 805 960,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101406 | 110140608 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Есенина ул | 6 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 55 | 2022 | 2022 | 1 551 383,99 | 1 551 383,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101329 | 110132902 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Индустриальная ул | 4а |  | 1975 | Ремонт крыши | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 5 329 464,00 | 5 329 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101356 | 110135608 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 129 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 61 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 295 153,87 | 1 295 153,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101357 | 110135708 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 131 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 60 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 295 451,82 | 1 295 451,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101358 | 110135808 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 133 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 61 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 954 847,12 | 1 954 847,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101359 | 110135908 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 135 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 004 553,78 | 2 004 553,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101361 | 110136108 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 139 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 64 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 973 567,81 | 1 973 567,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101368 | 110136802 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 153 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 80 | 2021 | 2022 | 8 077 949,25 | 8 077 949,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112235 | 111223501 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 114 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 982 109,32 | 982 109,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112235 | 111223509 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 114 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 264 965,88 | 264 965,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112236 | 111223601 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 116 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 982 109,32 | 982 109,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112236 | 111223609 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 116 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 553 016,86 | 553 016,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101431 | 110143102 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Союзная ул | 55 |  | 1996 | Ремонт крыши | - | 80 | 2021 | 2022 | 12 025 591,92 | 12 025 591,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101439 | 110143909 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Транспортная ул | 4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 81 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 386 292,61 | 386 292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101442 | 110144202 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 5 |  | 1980 | Ремонт крыши | 2022 | 73 | 2021 | 2022 | 7 325 936,86 | 7 325 936,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101457 | 110145705 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 82а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | 80 | 2021 | 2022 | 550 475,01 | 550 475,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101457 | 110145706 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 82а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2022 | 80 | 2021 | 2022 | 921 070,29 | 921 070,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101457 | 110145707 | Карасукский р-н | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 82а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2022 | 80 | 2021 | 2022 | 661 581,34 | 661 581,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112237 | 111223701 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Коммунистическая ул | 140 |  | 1949 | Ремонт фасада | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 958 805,17 | 958 805,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112237 | 111223702 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Коммунистическая ул | 140 |  | 1949 | Ремонт крыши | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 413 914,71 | 3 413 914,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112237 | 111223704 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Коммунистическая ул | 140 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 535 756,35 | 535 756,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112237 | 111223705 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Коммунистическая ул | 140 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 201 904,35 | 201 904,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112237 | 111223709 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Коммунистическая ул | 140 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 336 823,30 | 336 823,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111687 | 111168701 | Коченевский р-н | Новомихайловский сельсовет | Новомихайловка с | Центральная ул | 10 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 77 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 985 622,64 | 985 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113804 | 111380404 | Коченевский р-н | Новомихайловский сельсовет | Новомихайловка с | Центральная ул | 11 |  | 1984 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 51 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 950 695,54 | 950 695,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113804 | 111380405 | Коченевский р-н | Новомихайловский сельсовет | Новомихайловка с | Центральная ул | 11 |  | 1984 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 51 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 235 327,83 | 235 327,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113804 | 111380407 | Коченевский р-н | Новомихайловский сельсовет | Новомихайловка с | Центральная ул | 11 |  | 1984 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 51 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 262 412,17 | 262 412,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113804 | 111380409 | Коченевский р-н | Новомихайловский сельсовет | Новомихайловка с | Центральная ул | 11 |  | 1984 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 51 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 519 045,70 | 519 045,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111688 | 111168801 | Коченевский р-н | Новомихайловский сельсовет | Новомихайловка с | Центральная ул | 12 |  | 1967 | Ремонт фасада | - | 73 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 985 622,64 | 985 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110345 | 111034508 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Николая Бровина ул | 3 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 50 | 2022 | 2022 | 448 014,40 | 448 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110346 | 111034608 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Николая Бровина ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 75 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 241 184,59 | 241 184,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110347 | 111034708 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Николая Бровина ул | 5 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 50 | 2022 | 2022 | 420 734,54 | 420 734,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110349 | 111034908 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Николая Бровина ул | 7 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 67 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 432 143,64 | 432 143,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113842 | 111384202 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 1 |  | 1957 | Ремонт крыши | 2022 | 50 | 2022 | 2022 | 8 030 205,70 | 8 030 205,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113835 | 111383501 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 5 |  | 1952 | Ремонт фасада | 2021 | 50 | 2021 | 2022 | 2 085 364,85 | 2 085 364,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113837 | 111383704 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 7 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 50 | 2021 | 2022 | 1 246 943,42 | 1 246 943,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113837 | 111383705 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 7 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 50 | 2021 | 2022 | 301 254,14 | 301 254,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113837 | 111383707 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 7 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 50 | 2021 | 2022 | 506 104,56 | 506 104,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113837 | 111383709 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 7 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 50 | 2022 | 2022 | 743 107,34 | 743 107,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113836 | 111383604 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 8 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 50 | 2021 | 2022 | 1 240 775,99 | 1 240 775,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113836 | 111383605 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 8 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021 | 50 | 2021 | 2022 | 299 764,13 | 299 764,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113836 | 111383607 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 8 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2021 | 50 | 2021 | 2022 | 503 601,35 | 503 601,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113836 | 111383609 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 8 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 50 | 2022 | 2022 | 739 431,90 | 739 431,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113841 | 111384103 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 9 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 845 166,14 | 845 166,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113841 | 111384109 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 9 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 970 093,67 | 970 093,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109907 | 110990702 | Краснозерский р-н | Кайгородский сельсовет | Кайгородский п | Центральная ул | 1 |  | 1980 | Ремонт крыши | 2022 | 56 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 890 367,57 | 3 890 367,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111627 | 111162704 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Комсомольская ул | 20 |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 35 | 2022 | 2022 | 901 277,72 | 901 277,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111627 | 111162705 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Комсомольская ул | 20 |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 35 | 2022 | 2022 | 376 230,41 | 376 230,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111627 | 111162707 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Комсомольская ул | 20 |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 35 | 2022 | 2022 | 292 540,86 | 292 540,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111627 | 111162709 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Комсомольская ул | 20 |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 40 | 2021 | 2022 | 350 077,94 | 350 077,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110452 | 111045201 | Краснозерский р-н | р.п. Краснозерское | Краснозерское рп | Чкалова ул | 6 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 68 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 946 307,35 | 946 307,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101575 | 110157508 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 10-й кв-л | 12 |  | 1979 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 57 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 562 507,16 | 1 562 507,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101568 | 110156808 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 10-й кв-л | 2 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 73 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 583 462,42 | 1 583 462,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101571 | 110157108 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 10-й кв-л | 4 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 73 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 664 999,21 | 1 664 999,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113144 | 111314408 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 10-й кв-л | 6 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 50 | 2022 | 2022 | 1 678 903,17 | 1 678 903,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101577 | 110157708 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 1 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 209 736,50 | 2 209 736,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101588 | 110158808 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 20 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 59 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 140 216,70 | 2 140 216,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101579 | 110157908 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 3 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 127 852,11 | 2 127 852,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101580 | 110158008 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 4 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 64 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 163 158,23 | 2 163 158,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101584 | 110158408 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 8 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 2 659 777,89 | 2 659 777,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101540 | 110154008 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 1-й кв-л | 2 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 68 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 929 465,06 | 2 929 465,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101620 | 110162009 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 2-й кв-л | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 81 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 898 410,02 | 898 410,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101624 | 110162401 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 3-й кв-л | 1 |  | 1949 | Ремонт фасада | - | 70 | 2022 | 2022 | 2 967 429,89 | 2 967 429,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101624 | 110162409 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 3-й кв-л | 1 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 862 617,04 | 862 617,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101628 | 110162801 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 3-й кв-л | 5 |  | 1949 | Ремонт фасада | - | 70 | 2021 | 2022 | 3 112 627,87 | 3 112 627,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101628 | 110162809 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 3-й кв-л | 5 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 97 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 157 732,18 | 1 157 732,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101636 | 110163602 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 1 |  | 1953 | Ремонт крыши | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 12 115 705,80 | 12 115 705,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101636 | 110163604 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 450 769,27 | 3 450 769,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101636 | 110163605 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 625 264,90 | 625 264,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101636 | 110163606 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 812 503,70 | 812 503,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101636 | 110163607 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 050 440,04 | 1 050 440,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101649 | 110164904 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 4 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 311 674,92 | 2 311 674,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101649 | 110164905 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 4 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 477 298,14 | 477 298,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101649 | 110164906 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 4 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2021 | 2022 | 1 254 160,71 | 1 254 160,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101649 | 110164907 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 4 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2021 | 2022 | 861 237,47 | 861 237,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101650 | 110165001 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 5 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 203 439,03 | 3 203 439,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101650 | 110165002 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 5 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 6 424 141,68 | 6 424 141,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101650 | 110165004 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 5 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 750 552,73 | 1 750 552,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101650 | 110165005 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 5 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 659 710,73 | 659 710,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101650 | 110165006 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 5 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 412 177,83 | 412 177,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101650 | 110165007 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 5 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 733 417,03 | 733 417,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101650 | 110165009 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 5 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 782 423,43 | 782 423,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101652 | 110165201 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 7 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 035 255,50 | 3 035 255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101652 | 110165209 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 7 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 001 070,18 | 1 001 070,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101665 | 110166508 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 10 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 208 850,01 | 1 208 850,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101666 | 110166608 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 11 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 50 | 2022 | 2022 | 1 128 802,92 | 1 128 802,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101674 | 110167408 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 11а |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 72 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 174 884,62 | 1 174 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101669 | 110166908 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 14 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 76 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 247 185,21 | 1 247 185,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101657 | 110165708 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 979 732,61 | 979 732,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101659 | 110165908 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 79 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 182 333,17 | 1 182 333,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101676 | 110167608 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 4а |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 73 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 813 473,64 | 1 813 473,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101662 | 110166208 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 53 | 2022 | 2022 | 1 249 171,49 | 1 249 171,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101664 | 110166408 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 9 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 72 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 034 355,31 | 1 034 355,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101717 | 110171701 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Ветка ул | 2 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 70 | 2021 | 2022 | 1 435 722,77 | 1 435 722,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115321 | 111532101 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Володарского ул | 59а |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 617 621,41 | 617 621,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115321 | 111532102 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Володарского ул | 59а |  | 1950 | Ремонт крыши | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 571 189,49 | 1 571 189,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115321 | 111532104 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Володарского ул | 59а |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 354 538,62 | 354 538,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115321 | 111532105 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Володарского ул | 59а |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 73 146,24 | 73 146,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115321 | 111532107 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Володарского ул | 59а |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 122 885,10 | 122 885,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115321 | 111532109 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Володарского ул | 59а |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 180 430,74 | 180 430,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101737 | 110173708 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Лесоперевалочная ул | 9 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 60 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 472 681,01 | 472 681,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101763 | 110176308 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Учебный городок | 3 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 73 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 667 084,80 | 1 667 084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101805 | 110180508 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Новый городок ул | 15 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 953 090,60 | 953 090,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101806 | 110180608 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Новый городок ул | 16 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 87 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 143 204,77 | 1 143 204,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101811 | 110181108 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Новый городок ул | 73 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 77 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 812 388,52 | 812 388,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113939 | 111393902 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Смородина ул | 14 |  | 1948 | Ремонт крыши | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 001 858,45 | 3 001 858,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113939 | 111393904 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Смородина ул | 14 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 245 113,12 | 245 113,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113939 | 111393905 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Смородина ул | 14 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 50 570,24 | 50 570,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113939 | 111393906 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Смородина ул | 14 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 65 713,76 | 65 713,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113939 | 111393909 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Смородина ул | 14 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 99 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 124 742,24 | 124 742,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101851 | 110185102 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Советов ул | 189 |  | 1990 | Ремонт крыши | - | 43 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 6 635 821,50 | 6 635 821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113979 | 111397905 | Маслянинский р-н | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Горная ул | 23 |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 40 | 2022 | 2022 | 105 219,07 | 105 219,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113979 | 111397907 | Маслянинский р-н | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Горная ул | 23 |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 52 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 117 328,93 | 117 328,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110686 | 111068604 | Маслянинский р-н | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Ленинская ул | 45 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2010 | 16 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 368 821,44 | 368 821,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110686 | 111068605 | Маслянинский р-н | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Ленинская ул | 45 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 71 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 86 790,38 | 86 790,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110686 | 111068607 | Маслянинский р-н | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Ленинская ул | 45 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 71 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 137 408,10 | 137 408,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110770 | 111077001 | Мошковский р-н | Барлакский сельсовет | Октябрьский п | Октябрьская ул | 24 |  | 1918 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 314 287,15 | 314 287,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110770 | 111077002 | Мошковский р-н | Барлакский сельсовет | Октябрьский п | Октябрьская ул | 24 |  | 1918 | Ремонт крыши | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 312 292,82 | 312 292,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110770 | 111077004 | Мошковский р-н | Барлакский сельсовет | Октябрьский п | Октябрьская ул | 24 |  | 1918 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 249 490,14 | 249 490,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110770 | 111077005 | Мошковский р-н | Барлакский сельсовет | Октябрьский п | Октябрьская ул | 24 |  | 1918 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 51 473,28 | 51 473,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110770 | 111077007 | Мошковский р-н | Барлакский сельсовет | Октябрьский п | Октябрьская ул | 24 |  | 1918 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 86 474,70 | 86 474,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110770 | 111077009 | Мошковский р-н | Барлакский сельсовет | Октябрьский п | Октябрьская ул | 24 |  | 1918 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 126 969,78 | 126 969,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110781 | 111078102 | Мошковский р-н | Барлакский сельсовет | Октябрьский п | Строительная ул | 9 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 55 | 2021 | 2022 | 6 371 025,22 | 6 371 025,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109945 | 110994501 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Смоленский п | Победы ул | 6 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 60 | 2022 | 2022 | 972 611,12 | 972 611,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109945 | 110994509 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Смоленский п | Победы ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 590 437,91 | 590 437,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109946 | 110994601 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Смоленский п | Победы ул | 7 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 60 | 2022 | 2022 | 974 725,49 | 974 725,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109946 | 110994609 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Смоленский п | Победы ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2022 | 2022 | 606 936,42 | 606 936,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111874 | 111187408 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 12 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 73 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 406 011,06 | 406 011,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111876 | 111187608 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 14 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 437 115,20 | 437 115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111877 | 111187708 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 15 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 309 511,73 | 309 511,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111895 | 111189508 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 2 кв-л | 11 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 50 | 2022 | 2022 | 324 171,47 | 324 171,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111896 | 111189608 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 2 кв-л | 12 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 50 | 2022 | 2022 | 324 043,99 | 324 043,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111897 | 111189701 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 2 кв-л | 18 |  | 1978 | Ремонт фасада | 2019 | 50 | 2022 | 2022 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111897 | 111189702 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 2 кв-л | 18 |  | 1978 | Ремонт крыши | 2018 | 40 | 2022 | 2022 | 1 704 069,00 | 1 704 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111898 | 111189802 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 2 кв-л | 28 |  | 1994 | Ремонт крыши | 2018 | 20 | 2022 | 2022 | 1 344 342,00 | 1 344 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111898 | 111189803 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 2 кв-л | 28 |  | 1994 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2018 | 22 | 2022 | 2022 | 368 098,07 | 368 098,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111892 | 111189201 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 2 кв-л | 8 |  | 1993 | Ремонт фасада | 2019 | 40 | 2022 | 2022 | 561 388,00 | 561 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111892 | 111189202 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 2 кв-л | 8 |  | 1993 | Ремонт крыши | 2018 | 17 | 2022 | 2022 | 1 423 182,00 | 1 423 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111935 | 111193501 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Рабочая ул | 10 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 400 987,37 | 2 400 987,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111935 | 111193509 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Рабочая ул | 10 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 419 445,78 | 419 445,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111932 | 111193201 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Рабочая ул | 4 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 294 790,97 | 2 294 790,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111933 | 111193301 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Рабочая ул | 6 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 400 987,37 | 2 400 987,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111933 | 111193309 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Рабочая ул | 6 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 414 879,33 | 414 879,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111934 | 111193401 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Рабочая ул | 8 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 400 987,37 | 2 400 987,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111934 | 111193409 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Рабочая ул | 8 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 420 448,18 | 420 448,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114058 | 111405802 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Октябрьская ул | 4 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 56 | 2022 | 2022 | 2 201 024,43 | 2 201 024,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110074 | 111007404 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Рабочая ул | 23 |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 49 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 4 233 649,28 | 4 233 649,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110074 | 111007405 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Рабочая ул | 23 |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 49 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 873 533,80 | 873 533,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110074 | 111007406 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Рабочая ул | 23 |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 49 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 868 896,31 | 1 868 896,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110074 | 111007407 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Рабочая ул | 23 |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 49 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 832 338,55 | 832 338,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110521 | 111052108 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 10 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 76 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 396 450,36 | 396 450,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110536 | 111053608 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 32 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 64 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 684 862,01 | 1 684 862,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110520 | 111052008 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 77 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 397 087,74 | 397 087,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113408 | 111340803 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 12 |  | 1983 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 873 804,00 | 873 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109863 | 110986303 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 14 |  | 1986 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 16 | 2022 | 2022 | 993 000,76 | 993 000,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109855 | 110985504 | Новосибирский р-н | Кудряшовский сельсовет | Кудряшовский дп | Октябрьская ул | 5 |  | 1979 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2021 | 20 | 2022 | 2022 | 1 626 000,40 | 1 626 000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114757 | 111475704 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Дом отдыха Мочище мкр | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 582 759,04 | 1 582 759,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114757 | 111475705 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Дом отдыха Мочище мкр | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 239 502,94 | 239 502,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114757 | 111475706 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Дом отдыха Мочище мкр | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 342 919,67 | 342 919,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114757 | 111475707 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Дом отдыха Мочище мкр | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 85 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 432 159,46 | 432 159,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113433 | 111343301 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 1 |  | 1945 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 162 132,49 | 2 162 132,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113433 | 111343302 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 1 |  | 1945 | Ремонт крыши | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 073 864,52 | 2 073 864,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113433 | 111343304 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 1 |  | 1945 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 745 885,97 | 745 885,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113433 | 111343305 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 1 |  | 1945 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 180 201,63 | 180 201,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113433 | 111343307 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 1 |  | 1945 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 302 737,31 | 302 737,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113435 | 111343501 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 2 |  | 1945 | Ремонт фасада | - | 70 | 2021 | 2022 | 2 203 482,57 | 2 203 482,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113434 | 111343401 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 3 |  | 1945 | Ремонт фасада | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 409 437,82 | 2 409 437,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113434 | 111343409 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 3 |  | 1945 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 512 556,95 | 512 556,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110508 | 111050810 | Новосибирский р-н | р.п. Краснообск | Краснообск рп | 2 мкр | 218 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 35 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 7 232 121,42 | 7 232 121,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110498 | 111049803 | Новосибирский р-н | р.п. Краснообск | Краснообск рп | Отсутствует ул | 50 |  | 1978 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 1 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114165 | 111416502 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 15 |  | 1964 | Ремонт крыши | 2022 | 77 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 242 087,04 | 3 242 087,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111213 | 111121302 | Сузунский р-н | Битковский сельсовет | Битки с | Ленина ул | 37 |  | 1975 | Ремонт крыши | - | 63 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 238 414,43 | 5 238 414,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111644 | 111164402 | Сузунский р-н | Мышланский сельсовет | Мышланка с | Советская ул | 43 |  | 1977 | Ремонт крыши | - | 70 | 2022 | 2022 | 6 902 728,48 | 6 902 728,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110960 | 111096001 | Сузунский р-н | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 11 |  | 1959 | Ремонт фасада | 2022 | 42 | 2022 | 2022 | 1 529 970,45 | 1 529 970,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110961 | 111096101 | Сузунский р-н | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 12 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 65 | 2021 | 2022 | 1 412 000,20 | 1 412 000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110978 | 111097809 | Сузунский р-н | р.п. Сузун | Сузун рп | Калинина ул | 96 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 64 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 642 033,02 | 642 033,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111001 | 111100102 | Сузунский р-н | р.п. Сузун | Сузун рп | Сельская ул | 4 |  | 1993 | Ремонт крыши | 2022 | 70 | 2021 | 2022 | 2 522 623,13 | 2 522 623,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109310 | 110931001 | Татарский р-н | город Татарск | Татарск г | Володарского ул | 6 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 947 853,64 | 3 947 853,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109310 | 110931005 | Татарский р-н | город Татарск | Татарск г | Володарского ул | 6 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 88 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 272 131,10 | 272 131,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109333 | 110933301 | Татарский р-н | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 141 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 77 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 464 999,94 | 2 464 999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109333 | 110933309 | Татарский р-н | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 141 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 77 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 043 056,87 | 2 043 056,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109274 | 110927408 | Татарский р-н | город Татарск | Татарск г | Комсомольский пер | 49 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2000 | 30 | 2021 | 2022 | 400 975,76 | 400 975,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109354 | 110935402 | Татарский р-н | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 54 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 2 155 521,65 | 2 155 521,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109354 | 110935404 | Татарский р-н | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 54 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 612 651,20 | 612 651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109354 | 110935405 | Татарский р-н | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 54 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 84 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 219 747,92 | 219 747,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109361 | 110936104 | Татарский р-н | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 93 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 241 205,87 | 2 241 205,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109361 | 110936105 | Татарский р-н | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 93 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 844 617,55 | 844 617,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109361 | 110936107 | Татарский р-н | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 93 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 938 982,59 | 938 982,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109361 | 110936109 | Татарский р-н | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 93 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 91 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 001 724,74 | 1 001 724,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114218 | 111421801 | Татарский р-н | Новопокровский сельсовет | Кабаклы ст | Железнодорожная ул | 1 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 2 805 879,30 | 2 805 879,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114218 | 111421809 | Татарский р-н | Новопокровский сельсовет | Кабаклы ст | Железнодорожная ул | 1 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 93 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 559 446,67 | 559 446,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114255 | 111425501 | Тогучинский р-н | Репьевский сельсовет | Восточная ж/д ст | Железнодорожная ул | 20 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 81 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 1 898 025,53 | 1 898 025,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111332 | 111133202 | Черепановский р-н | Верх-Мильтюшинский сельсовет | Верх-Мильтюши с | Центральная ул | 1 |  | 1979 | Ремонт крыши | - | 57 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 553 148,44 | 5 553 148,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111335 | 111133502 | Черепановский р-н | Верх-Мильтюшинский сельсовет | Верх-Мильтюши с | Центральная ул | 22 |  | 1978 | Ремонт крыши | - | 59 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 5 553 148,44 | 5 553 148,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112419 | 111241905 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 8 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 81 047,84 | 81 047,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112419 | 111241909 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 8 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 281 208,29 | 281 208,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109612 | 110961201 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Красный проспект ул | 10 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 96 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 828 946,20 | 1 828 946,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109613 | 110961301 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Красный проспект ул | 12 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 069 184,81 | 1 069 184,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109613 | 110961303 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Красный проспект ул | 12 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 116 634,87 | 116 634,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109613 | 110961309 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Красный проспект ул | 12 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 133 875,15 | 133 875,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114864 | 111486401 | Черепановский р-н | Огнево-Заимковский сельсовет | Огнева Заимка с | Сельская ул | 15 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 259 461,84 | 259 461,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114864 | 111486402 | Черепановский р-н | Огнево-Заимковский сельсовет | Огнева Заимка с | Сельская ул | 15 |  | 1951 | Ремонт крыши | - | 75 | 2021 | 2022 | 368 591,98 | 368 591,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114864 | 111486409 | Черепановский р-н | Огнево-Заимковский сельсовет | Огнева Заимка с | Сельская ул | 15 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 113 159,03 | 113 159,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119 | 111111902 | Чистоозерный р-н | р.п. Чистоозерное | Чистоозерное рп | Некрасова ул | 34 |  | 1969 | Ремонт крыши | - | 50 | 2022 | 2022 | 5 512 823,63 | 5 512 823,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109979 | 110997902 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Школьная ул | 27 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 76 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 3 438 562,05 | 3 438 562,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109733 | 110973301 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Кожемякина ул | 36 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 65 | 2022 | 2022 | 1 934 190,13 | 1 934 190,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109733 | 110973302 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Кожемякина ул | 36 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 65 | 2021 | 2022 | 3 204 153,81 | 3 204 153,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109733 | 110973304 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Кожемякина ул | 36 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2022 | 2022 | 931 717,67 | 931 717,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109733 | 110973305 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Кожемякина ул | 36 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2022 | 2022 | 168 823,33 | 168 823,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109733 | 110973309 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Кожемякина ул | 36 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2022 | 2022 | 416 438,60 | 416 438,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114530 | 111453001 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Кожемякина ул | 42 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 1 934 190,13 | 1 934 190,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114530 | 111453002 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Кожемякина ул | 42 |  | 1953 | Ремонт крыши | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2021 | 2022 | 3 204 153,81 | 3 204 153,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114530 | 111453004 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Кожемякина ул | 42 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 706 077,98 | 706 077,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114530 | 111453005 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Кожемякина ул | 42 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 354 788,20 | 354 788,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114530 | 111453007 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Кожемякина ул | 42 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 394 426,98 | 394 426,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114530 | 111453009 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Кожемякина ул | 42 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 92 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 420 782,31 | 420 782,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109736 | 110973604 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Кожемякина ул | 44 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 95 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 649 262,81 | 649 262,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109729 | 110972904 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Элеваторный пер | 11 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 100 [<\*>](#P78895) | 2022 | 2022 | 758 033,95 | 758 033,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> Требуется уточнение сведений об износе объекта общего имущества многоквартирного дома после актуализации технического паспорта на основании решения общего собрания собственников в многоквартирном доме.