Постановление Правительства Новосибирской области от 05.08.2025 N 359-п "Об утверждении краткосрочного (сроком на три года) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2026 - 2028 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 30.01.2026

# ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2025 г. N 359-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО (СРОКОМ НА ТРИ ГОДА) ПЛАНА

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2026 - 2028 ГОДЫ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области от 05.07.2013 N 360-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области", постановлением Правительства Новосибирской области от 27.06.2014 N 252-п "О Порядке утверждения краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2026 - 2028 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Клемешова О.П.

И.о. Губернатора Новосибирской области

В.М.ЗНАТКОВ

# Утвержден

постановлением

Правительства Новосибирской области

от 05.08.2025 N 359-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ (СРОКОМ НА ТРИ ГОДА) ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2026 - 2028 ГОДЫ

| Уникальный идентификационный код многоквартирного дома | Уникальный идентификационный код конструктивного элемента или внутридомовой инженерной системы многоквартирного дома | Наименование муниципального образования Новосибирской области |  | Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Дата ввода МКД в эксплуатацию (год) | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (объекты общего имущества многоквартирного дома) | Год последнего капитального ремонта объекта общего имущества многоквартирного дома (в случае, если капитальный ремонт не проводился, устанавливается знак "-") | Износ объекта общего имущества многоквартирного дома, % | Плановый год проведения капитального ремонта объекта общего имущества многоквартирного дома | Предельный срок проведения капитального ремонта объекта общего имущества многоквартирного дома (год) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту объекта общего имущества многоквартирного дома (руб.) | Источники финансирования (руб.) |  |  |  | Возмещение расходов за выполненные услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме средств фондов капитального ремонта (средств собственников общего имущества в многоквартирном доме) за счет средств (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальный район, городской округ, муниципальный округ | муниципальное образование | наименование населенного пункта | улица | номер дома | корпус |  |  |  |  |  |  |  | средства фондов капитального ремонта (средства собственников общего имущества в многоквартирном доме) | средства местного бюджета | средства областного бюджета | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | местного бюджета | областного бюджета | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 111154 | 111115474 | Баганский р-н | Баганский сельсовет | Баган с | Вокзальная ул | 26 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 112550,58 | 112550,58 |  |  |  |  |  |  |
| 111162 | 111116274 | Баганский р-н | Баганский сельсовет | Баган с | Куйбышева ул | 34 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 95670,41 | 95670,41 |  |  |  |  |  |  |
| 111188 | 111118874 | Баганский р-н | Баганский сельсовет | Баган с | Учительская ул | 21 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 95006,05 | 95006,05 |  |  |  |  |  |  |
| 111183 | 111118374 | Баганский р-н | Баганский сельсовет | Баган с | Учительская ул | 6 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69753,21 | 69753,21 |  |  |  |  |  |  |
| 111184 | 111118474 | Баганский р-н | Баганский сельсовет | Баган с | Учительская ул | 7 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69753,21 | 69753,21 |  |  |  |  |  |  |
| 100001 | 110000174 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Гутова пер | 17 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 85631,34 | 85631,34 |  |  |  |  |  |  |
| 100016 | 110001674 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 15 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 151255,23 | 151255,23 |  |  |  |  |  |  |
| 100013 | 110001374 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 9 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 132506,10 | 132506,10 |  |  |  |  |  |  |
| 100034 | 110003474 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Калинина ул | 7 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 126410,58 | 126410,58 |  |  |  |  |  |  |
| 100050 | 110005074 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 13 |  | 1946 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 79376,08 | 79376,08 |  |  |  |  |  |  |
| 100051 | 110005174 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 15 |  | 1950 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 75297,11 | 75297,11 |  |  |  |  |  |  |
| 100052 | 110005274 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 17 |  | 1952 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 87066,90 | 87066,90 |  |  |  |  |  |  |
| 100054 | 110005474 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 32 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 100556,36 | 100556,36 |  |  |  |  |  |  |
| 100057 | 110005774 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 38 |  | 1951 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69413,25 | 69413,25 |  |  |  |  |  |  |
| 100068 | 110006874 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 4а |  | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 99218,59 | 99218,59 |  |  |  |  |  |  |
| 100072 | 110007274 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7а |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 96652,29 | 96652,29 |  |  |  |  |  |  |
| 100073 | 110007374 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7б |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 139288,14 | 139288,14 |  |  |  |  |  |  |
| 100074 | 110007474 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 9а |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 99531,33 | 99531,33 |  |  |  |  |  |  |
| 100075 | 110007574 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Комарова ул | 20 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65018,63 | 65018,63 |  |  |  |  |  |  |
| 100080 | 110008074 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 10 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 131577,71 | 131577,71 |  |  |  |  |  |  |
| 100084 | 110008474 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 14 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 126108,85 | 126108,85 |  |  |  |  |  |  |
| 100085 | 110008574 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 16 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 127853,47 | 127853,47 |  |  |  |  |  |  |
| 100086 | 110008674 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 18 |  | 1976 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 282838,06 | 282838,06 |  |  |  |  |  |  |
| 100095 | 110009574 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 23а |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 140838,73 | 140838,73 |  |  |  |  |  |  |
| 100096 | 110009674 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 23б |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 139507,65 | 139507,65 |  |  |  |  |  |  |
| 100088 | 110008874 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 27 |  | 1952 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 85442,17 | 85442,17 |  |  |  |  |  |  |
| 100089 | 110008974 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 29 |  | 1952 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 85323,59 | 85323,59 |  |  |  |  |  |  |
| 100090 | 110009074 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 31 |  | 1952 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 97002,45 | 97002,45 |  |  |  |  |  |  |
| 100139 | 110013974 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Островского ул | 2 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 198249,17 | 198249,17 |  |  |  |  |  |  |
| 100140 | 110014074 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Островского ул | 4 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 204281,06 | 204281,06 |  |  |  |  |  |  |
| 100148 | 110014874 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 2 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 82518,98 | 82518,98 |  |  |  |  |  |  |
| 100149 | 110014974 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 3 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83529,20 | 83529,20 |  |  |  |  |  |  |
| 100158 | 110015874 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Профессиональный пер | 19 |  | 1978 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 164257,85 | 164257,85 |  |  |  |  |  |  |
| 100163 | 110016374 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Работницы пер | 16 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 86509,02 | 86509,02 |  |  |  |  |  |  |
| 100164 | 110016474 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Сельская ул | 4 |  | 1983 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 101871,77 | 101871,77 |  |  |  |  |  |  |
| 100170 | 110017074 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 12 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64836,26 | 64836,26 |  |  |  |  |  |  |
| 113118 | 111311874 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 6 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69678,46 | 69678,46 |  |  |  |  |  |  |
| 100169 | 110016974 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 8 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 79414,43 | 79414,43 |  |  |  |  |  |  |
| 100195 | 110019574 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Фрунзе ул | 2а |  | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 93880,57 | 93880,57 |  |  |  |  |  |  |
| 100192 | 110019274 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Фрунзе ул | 4 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63564,45 | 63564,45 |  |  |  |  |  |  |
| 111717 | 111171774 | Барабинский р-н | Новоспасский сельсовет | Новоспасск с | А кв-л | 2 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64618,73 | 64618,73 |  |  |  |  |  |  |
| 111947 | 111194774 | Барабинский р-н | Таскаевский сельсовет | Таскаево с | Рямовская ул | 25 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 91018,91 | 91018,91 |  |  |  |  |  |  |
| 112068 | 111206874 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 12 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64879,54 | 64879,54 |  |  |  |  |  |  |
| 112070 | 111207074 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 14 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64818,35 | 64818,35 |  |  |  |  |  |  |
| 112071 | 111207174 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 15 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65214,78 | 65214,78 |  |  |  |  |  |  |
| 112131 | 111213174 | Барабинский р-н | Щербаковский сельсовет | Труновское ж/д_ст | Северная ул | 3 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 67520,03 | 67520,03 |  |  |  |  |  |  |
| 109807 | 110980774 | Болотнинский р-н | Байкальский сельсовет | Байкал д | Центральная ул | 8 | 0 | 1977 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65860,26 | 65860,26 |  |  |  |  |  |  |
| 109896 | 110989674 | Болотнинский р-н | Боровской сельсовет | Бор п | Центральная ул | 34 | 0 | 1979 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 79106,95 | 79106,95 |  |  |  |  |  |  |
| 100763 | 110076374 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 3 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 55388,63 | 55388,63 |  |  |  |  |  |  |
| 100765 | 110076574 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 7 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 34961,79 | 34961,79 |  |  |  |  |  |  |
| 100767 | 110076774 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 9 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 70861,55 | 70861,55 |  |  |  |  |  |  |
| 100785 | 110078574 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Забабонова ул | 16 | 0 | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 61196,33 | 61196,33 |  |  |  |  |  |  |
| 100825 | 110082574 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Московская ул | 63 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65327,99 | 65327,99 |  |  |  |  |  |  |
| 100849 | 110084974 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Нечетный парк ул | 11 | 0 | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 98276,99 | 98276,99 |  |  |  |  |  |  |
| 100866 | 110086674 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Пушкина ул | 34 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 104789,68 | 104789,68 |  |  |  |  |  |  |
| 100868 | 110086874 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Пушкина ул | 36 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 87760,10 | 87760,10 |  |  |  |  |  |  |
| 100885 | 110088574 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Титова ул | 53 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 78380,95 | 78380,95 |  |  |  |  |  |  |
| 109901 | 110990174 | Болотнинский р-н | Дивинский сельсовет | Дивинка п | Октябрьская ул | 2 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 55220,02 | 55220,02 |  |  |  |  |  |  |
| 109902 | 110990274 | Болотнинский р-н | Дивинский сельсовет | Дивинка п | Октябрьская ул | 4 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 55284,92 | 55284,92 |  |  |  |  |  |  |
| 109903 | 110990374 | Болотнинский р-н | Дивинский сельсовет | Дивинка п | Октябрьская ул | 6 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 55201,99 | 55201,99 |  |  |  |  |  |  |
| 100226 | 110022674 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Боровая ул | 98 | 0 | 1980 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 186828,99 | 186828,99 |  |  |  |  |  |  |
| 100239 | 110023974 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | БПВТ им Калинина тер | 4 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 50556,81 | 50556,81 |  |  |  |  |  |  |
| 100257 | 110025774 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Герцена ул | 3 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 148780,25 | 148780,25 |  |  |  |  |  |  |
| 100295 | 110029574 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 25 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 212448,78 | 212448,78 |  |  |  |  |  |  |
| 100297 | 110029774 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 33 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 164038,99 | 164038,99 |  |  |  |  |  |  |
| 100299 | 110029974 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 38 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 102955,87 | 102955,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100321 | 110032174 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 47 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 163330,14 | 163330,14 |  |  |  |  |  |  |
| 100304 | 110030474 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 53 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 132473,33 | 132473,33 |  |  |  |  |  |  |
| 100306 | 110030674 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 58 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 167637,48 | 167637,48 |  |  |  |  |  |  |
| 100328 | 110032874 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 1 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 125428,84 | 125428,84 |  |  |  |  |  |  |
| 100332 | 110033274 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 11 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 163805,48 | 163805,48 |  |  |  |  |  |  |
| 100334 | 110033474 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 13а |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 169895,12 | 169895,12 |  |  |  |  |  |  |
| 100334 | 110033402 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 13а |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15581119,65 | 15581119,65 |  |  |  |  |  |  |
| 100330 | 110033074 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 5 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 108491,25 | 108491,25 |  |  |  |  |  |  |
| 100330 | 110033002 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 5 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9309823,05 | 9309823,05 |  |  |  |  |  |  |
| 100339 | 110033974 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 2 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 87258,72 | 87258,72 |  |  |  |  |  |  |
| 100339 | 110033902 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 2 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8102737,20 | 8102737,20 |  |  |  |  |  |  |
| 100341 | 110034174 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 6 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 76227,34 | 76227,34 |  |  |  |  |  |  |
| 100341 | 110034102 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 6 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 56 | 2026 | 2026 | 6644522,00 | 6644522,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100410 | 110041074 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кутузова ул | 1 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 150620,98 | 150620,98 |  |  |  |  |  |  |
| 100457 | 110045774 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 130 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 131176,87 | 131176,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100468 | 110046874 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15б | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 78810,72 | 78810,72 |  |  |  |  |  |  |
| 100468 | 110046802 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15б |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 7599091,04 | 7599091,04 |  |  |  |  |  |  |
| 100422 | 110042274 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 16 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176900,64 | 176900,64 |  |  |  |  |  |  |
| 100469 | 110046974 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 16а | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 163908,26 | 163908,26 |  |  |  |  |  |  |
| 100426 | 110042674 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 21 | 0 | 1952 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66872,24 | 66872,24 |  |  |  |  |  |  |
| 100436 | 110043674 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 38 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176120,52 | 176120,52 |  |  |  |  |  |  |
| 100438 | 110043874 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 40 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176127,73 | 176127,73 |  |  |  |  |  |  |
| 100442 | 110044274 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 44 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 165861,23 | 165861,23 |  |  |  |  |  |  |
| 100443 | 110044374 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 46 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 189077,58 | 189077,58 |  |  |  |  |  |  |
| 100512 | 110051274 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Менделеева ул | 14 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 103568,11 | 103568,11 |  |  |  |  |  |  |
| 100534 | 110053474 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 26 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 227617,05 | 227617,05 |  |  |  |  |  |  |
| 100540 | 110054074 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 32 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 171560,95 | 171560,95 |  |  |  |  |  |  |
| 100580 | 110058074 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 11 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 73197,92 | 73197,92 |  |  |  |  |  |  |
| 100580 | 110058002 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 11 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 60 | 2026 | 2026 | 6262971,87 | 6262971,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100581 | 110058174 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 13 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 73194,31 | 73194,31 |  |  |  |  |  |  |
| 100581 | 110058102 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 13 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 60 | 2026 | 2026 | 6262971,87 | 6262971,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100583 | 110058374 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 15 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 77749,19 | 77749,19 |  |  |  |  |  |  |
| 100583 | 110058302 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 15 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 60 | 2026 | 2026 | 7113481,79 | 7113481,79 |  |  |  |  |  |  |
| 100576 | 110057674 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 5 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 87037,38 | 87037,38 |  |  |  |  |  |  |
| 100577 | 110057774 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 7 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83844,58 | 83844,58 |  |  |  |  |  |  |
| 100578 | 110057874 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 9 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 36548,90 | 36548,90 |  |  |  |  |  |  |
| 100605 | 110060574 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 101а |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 137483,53 | 137483,53 |  |  |  |  |  |  |
| 100692 | 110069274 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Свердлова ул | 2 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 160986,73 | 160986,73 |  |  |  |  |  |  |
| 100693 | 110069374 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Свердлова ул | 4 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 168739,00 | 168739,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100710 | 110071010 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 20 |  | 2000 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 32 <*> | 2026 | 2026 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100751 | 110075174 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 1 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 162455,03 | 162455,03 |  |  |  |  |  |  |
| 100752 | 110075274 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 3 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 189139,67 | 189139,67 |  |  |  |  |  |  |
| 101205 | 110120574 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Гагарина ул | 10а |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 102635,97 | 102635,97 |  |  |  |  |  |  |
| 100930 | 110093074 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 11 |  | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 243720,27 | 243720,27 |  |  |  |  |  |  |
| 100934 | 110093474 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 15 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 167059,92 | 167059,92 |  |  |  |  |  |  |
| 100934 | 110093401 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 15 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9011857,45 | 9011857,45 |  |  |  |  |  |  |
| 100935 | 110093574 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 16 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 184392,12 | 184392,12 |  |  |  |  |  |  |
| 100935 | 110093501 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 16 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8890068,65 | 8890068,65 |  |  |  |  |  |  |
| 100936 | 110093674 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 17 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 213625,67 | 213625,67 |  |  |  |  |  |  |
| 100936 | 110093601 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 17 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10820483,56 | 10820483,56 |  |  |  |  |  |  |
| 100939 | 110093974 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 20 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 168395,76 | 168395,76 |  |  |  |  |  |  |
| 100941 | 110094174 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 22 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 169387,06 | 169387,06 |  |  |  |  |  |  |
| 100927 | 110092774 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 8 |  | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 165522,81 | 165522,81 |  |  |  |  |  |  |
| 101082 | 110108274 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Комсомольская ул | 73 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 106913,54 | 106913,54 |  |  |  |  |  |  |
| 101116 | 110111674 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Нагорная ул | 2 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 110806,46 | 110806,46 |  |  |  |  |  |  |
| 101044 | 110104474 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Пушкина ул | 26 |  | 1947 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 97063,08 | 97063,08 |  |  |  |  |  |  |
| 101188 | 110118874 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 56 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 87261,58 | 87261,58 |  |  |  |  |  |  |
| 101188 | 110118802 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 56 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8241482,70 | 8241482,70 |  |  |  |  |  |  |
| 101190 | 110119074 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 60 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 94502,95 | 94502,95 |  |  |  |  |  |  |
| 101190 | 110119002 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 60 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9444406,19 | 9444406,19 |  |  |  |  |  |  |
| 101217 | 110121774 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 12 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 138665,80 | 138665,80 |  |  |  |  |  |  |
| 101218 | 110121874 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 13 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 143806,63 | 143806,63 |  |  |  |  |  |  |
| 101219 | 110121974 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 14 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 141737,85 | 141737,85 |  |  |  |  |  |  |
| 101220 | 110122074 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 15 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 143483,57 | 143483,57 |  |  |  |  |  |  |
| 101221 | 110122174 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 16 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 137807,78 | 137807,78 |  |  |  |  |  |  |
| 101222 | 110122274 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 17 |  | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 141209,31 | 141209,31 |  |  |  |  |  |  |
| 101223 | 110122374 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 18 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 137753,18 | 137753,18 |  |  |  |  |  |  |
| 101224 | 110122474 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 19 |  | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 140852,61 | 140852,61 |  |  |  |  |  |  |
| 101224 | 110122402 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 19 |  | 1972 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10163107,88 | 10163107,88 |  |  |  |  |  |  |
| 101213 | 110121374 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 5 |  | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 169191,87 | 169191,87 |  |  |  |  |  |  |
| 101247 | 110124774 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Юбилейный пр-кт | 11 |  | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 108435,75 | 108435,75 |  |  |  |  |  |  |
| 101268 | 110126874 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 12 |  | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 213005,66 | 213005,66 |  |  |  |  |  |  |
| 101282 | 110128274 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 38 |  | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 242745,67 | 242745,67 |  |  |  |  |  |  |
| 101295 | 110129574 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 72 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 68799,75 | 68799,75 |  |  |  |  |  |  |
| 101295 | 110129502 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 72 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 5641392,03 | 5641392,03 |  |  |  |  |  |  |
| 101928 | 110192874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 10 | 0 | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 136046,85 | 136046,85 |  |  |  |  |  |  |
| 101928 | 110192807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 10 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1654562,44 | 1654562,44 |  |  |  |  |  |  |
| 101929 | 110192974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 12 | 0 | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 138789,16 | 138789,16 |  |  |  |  |  |  |
| 101929 | 110192907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 12 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1932432,75 | 1932432,75 |  |  |  |  |  |  |
| 101909 | 110190974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 30 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 178424,14 | 178424,14 |  |  |  |  |  |  |
| 101909 | 110190906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 30 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 | 2026 | 2028 | 2488340,94 | 2488340,94 |  |  |  |  |  |  |
| 101909 | 110190907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 30 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2026 | 2028 | 2516278,88 | 2516278,88 |  |  |  |  |  |  |
| 101909 | 110190905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 30 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2026 | 2028 | 2488340,94 | 2488340,94 |  |  |  |  |  |  |
| 101909 | 110190909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 30 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2026 | 2028 | 4932246,66 | 4932246,66 |  |  |  |  |  |  |
| 101909 | 110190902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 30 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 65 | 2026 | 2028 | 14623775,70 | 14623775,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108355 | 110835574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Инская ул | 12 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 313878,39 | 313878,39 |  |  |  |  |  |  |
| 108355 | 110835509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Инская ул | 12 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8626281,54 | 8626281,54 |  |  |  |  |  |  |
| 105244 | 110524474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 1 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 163861,53 | 163861,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105244 | 110524409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 5001070,88 | 5001070,88 |  |  |  |  |  |  |
| 105256 | 110525674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 14 |  | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 100279,01 | 100279,01 |  |  |  |  |  |  |
| 105246 | 110524674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 3 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 168777,71 | 168777,71 |  |  |  |  |  |  |
| 105246 | 110524609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 3 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6319078,18 | 6319078,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105246 | 110524602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 3 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11854415,52 | 11854415,52 |  |  |  |  |  |  |
| 105247 | 110524774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 4 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 98772,40 | 98772,40 |  |  |  |  |  |  |
| 105251 | 110525174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 8 |  | 1949 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 75593,01 | 75593,01 |  |  |  |  |  |  |
| 101951 | 110195174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 39 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65293,38 | 65293,38 |  |  |  |  |  |  |
| 107571 | 110757174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 18/1 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 152141,57 | 152141,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107571 | 110757109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 18/1 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6571074,72 | 6571074,72 |  |  |  |  |  |  |
| 107572 | 110757274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 20/1 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 267563,30 | 267563,30 |  |  |  |  |  |  |
| 107572 | 110757209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 20/1 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13259821,70 | 13259821,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107567 | 110756774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 28 |  | 1950 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 105851,71 | 105851,71 |  |  |  |  |  |  |
| 107567 | 110756708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 28 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 4671219,03 | 4671219,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107562 | 110756274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 3 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 121094,35 | 121094,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107562 | 110756209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3452135,68 | 3452135,68 |  |  |  |  |  |  |
| 107562 | 110756202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 3 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8144360,85 | 8144360,85 |  |  |  |  |  |  |
| 101963 | 110196374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 6 | 0 | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206713,28 | 206713,28 |  |  |  |  |  |  |
| 101963 | 110196301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 6 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11243837,55 | 11243837,55 |  |  |  |  |  |  |
| 107563 | 110756374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 7 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 194973,52 | 194973,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107563 | 110756301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 7 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9882807,93 | 9882807,93 |  |  |  |  |  |  |
| 102010 | 110201001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 4 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12382842,45 | 12382842,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102013 | 110201374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 7/1 |  | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 171108,68 | 171108,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102013 | 110201309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 7/1 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5535590,08 | 5535590,08 |  |  |  |  |  |  |
| 102015 | 110201574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Пархоменко пер | 1 |  | 1932 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 145699,15 | 145699,15 |  |  |  |  |  |  |
| 102003 | 110200374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Порядковый пер | 5 |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62088,96 | 62088,96 |  |  |  |  |  |  |
| 102004 | 110200474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Порядковый пер | 9 |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62205,14 | 62205,14 |  |  |  |  |  |  |
| 101970 | 110197074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Портовая ул | 7 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 99784,26 | 99784,26 |  |  |  |  |  |  |
| 102063 | 110206374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 27а | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 150072,51 | 150072,51 |  |  |  |  |  |  |
| 102063 | 110206306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 27а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3290808,06 | 3290808,06 |  |  |  |  |  |  |
| 102063 | 110206307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 27а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3327755,72 | 3327755,72 |  |  |  |  |  |  |
| 102063 | 110206305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 27а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3290808,06 | 3290808,06 |  |  |  |  |  |  |
| 102063 | 110206309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 27а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6522850,94 | 6522850,94 |  |  |  |  |  |  |
| 102063 | 110206302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 27а |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9665011,53 | 9665011,53 |  |  |  |  |  |  |
| 102064 | 110206474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 29 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 124577,91 | 124577,91 |  |  |  |  |  |  |
| 102064 | 110206409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 29 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4064686,88 | 4064686,88 |  |  |  |  |  |  |
| 102064 | 110206402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 29 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8130486,30 | 8130486,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102065 | 110206574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 33 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 229107,88 | 229107,88 |  |  |  |  |  |  |
| 102077 | 110207774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Шевцовой ул | 36/1 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69388,70 | 69388,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102084 | 110208402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3 Интернационала ул | 125 |  | 1967 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 14915141,25 | 14915141,25 |  |  |  |  |  |  |
| 102098 | 110209802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Крашенинникова пер | 4 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10905396,30 | 10905396,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102080 | 110208074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Крашенинникова пер | 5 | 0 | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 146545,28 | 146545,28 |  |  |  |  |  |  |
| 102105 | 110210574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 2 |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65156,94 | 65156,94 |  |  |  |  |  |  |
| 102107 | 110210774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 4 |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 73232,75 | 73232,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102108 | 110210874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 5 |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63637,59 | 63637,59 |  |  |  |  |  |  |
| 102127 | 110212774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 40 лет Комсомола ул | 53 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207376,00 | 207376,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102127 | 110212709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 40 лет Комсомола ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6706382,21 | 6706382,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107585 | 110758574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 164615,75 | 164615,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107585 | 110758509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5035248,90 | 5035248,90 |  |  |  |  |  |  |
| 107594 | 110759474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/10 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166080,19 | 166080,19 |  |  |  |  |  |  |
| 107594 | 110759409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/10 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5279332,99 | 5279332,99 |  |  |  |  |  |  |
| 107587 | 110758774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/3 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 164733,84 | 164733,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107587 | 110758709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5055693,28 | 5055693,28 |  |  |  |  |  |  |
| 107588 | 110758809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7177539,42 | 7177539,42 |  |  |  |  |  |  |
| 107588 | 110758801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/4 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11101236,31 | 11101236,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107589 | 110758974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/5 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 164054,26 | 164054,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107589 | 110758909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4919137,28 | 4919137,28 |  |  |  |  |  |  |
| 107589 | 110758901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/5 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8989293,79 | 8989293,79 |  |  |  |  |  |  |
| 107590 | 110759074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/6 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 164655,14 | 164655,14 |  |  |  |  |  |  |
| 107590 | 110759009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4928657,18 | 4928657,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107590 | 110759001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/6 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8826836,67 | 8826836,67 |  |  |  |  |  |  |
| 107592 | 110759209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5270905,54 | 5270905,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107593 | 110759374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/9 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 167604,40 | 167604,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107593 | 110759309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5240785,18 | 5240785,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107593 | 110759301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/9 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8867450,95 | 8867450,95 |  |  |  |  |  |  |
| 102193 | 110219374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 2/1 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 178756,98 | 178756,98 |  |  |  |  |  |  |
| 102193 | 110219309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 2/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5307424,51 | 5307424,51 |  |  |  |  |  |  |
| 102193 | 110219301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 2/1 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 19368498,46 | 19368498,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102177 | 110217774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 2/4 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 152415,39 | 152415,39 |  |  |  |  |  |  |
| 107583 | 110758374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 33 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 153828,49 | 153828,49 |  |  |  |  |  |  |
| 102184 | 110218409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 9 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13584434,82 | 13584434,82 |  |  |  |  |  |  |
| 102184 | 110218401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 9 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8314194,21 | 8314194,21 |  |  |  |  |  |  |
| 108126 | 110812674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 113 |  | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 74840,16 | 74840,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102215 | 110221574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 156/1 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 82353,24 | 82353,24 |  |  |  |  |  |  |
| 102238 | 110223874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 18 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 429122,46 | 429122,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107609 | 110760974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 18/1 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 517848,03 | 517848,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107604 | 110760404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 26 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 20958271,84 | 20958271,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102243 | 110224374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 10 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176421,12 | 176421,12 |  |  |  |  |  |  |
| 102246 | 110224674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 17 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 186180,36 | 186180,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102247 | 110224774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 19 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 185936,94 | 185936,94 |  |  |  |  |  |  |
| 102239 | 110223974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 2 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 178060,84 | 178060,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102249 | 110224974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 23 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 142505,06 | 142505,06 |  |  |  |  |  |  |
| 102250 | 110225074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 25 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 186972,16 | 186972,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102252 | 110225274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 29 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 187105,35 | 187105,35 |  |  |  |  |  |  |
| 102253 | 110225374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 34 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 186717,95 | 186717,95 |  |  |  |  |  |  |
| 102240 | 110224074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 4 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176680,73 | 176680,73 |  |  |  |  |  |  |
| 102240 | 110224006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2981930,66 | 2981930,66 |  |  |  |  |  |  |
| 102240 | 110224007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3015410,39 | 3015410,39 |  |  |  |  |  |  |
| 102240 | 110224005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2981930,66 | 2981930,66 |  |  |  |  |  |  |
| 102240 | 110224002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 4 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15644942,58 | 15644942,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102241 | 110224174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 6 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 143470,26 | 143470,26 |  |  |  |  |  |  |
| 102260 | 110226074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аксенова ул | 31 |  | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 101905,02 | 101905,02 |  |  |  |  |  |  |
| 102263 | 110226374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аксенова ул | 48 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 132208,77 | 132208,77 |  |  |  |  |  |  |
| 102263 | 110226302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аксенова ул | 48 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12432984,26 | 12432984,26 |  |  |  |  |  |  |
| 102266 | 110226674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 10 |  | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 216162,01 | 216162,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102268 | 110226874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 14 | 0 | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 137697,49 | 137697,49 |  |  |  |  |  |  |
| 102275 | 110227507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 16а |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2585547,41 | 2585547,41 |  |  |  |  |  |  |
| 102276 | 110227674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 2 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 285046,81 | 285046,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102276 | 110227604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 2 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 18116294,94 | 18116294,94 |  |  |  |  |  |  |
| 102271 | 110227174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 20 |  | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 216678,34 | 216678,34 |  |  |  |  |  |  |
| 102273 | 110227374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 24 | 0 | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 158126,78 | 158126,78 |  |  |  |  |  |  |
| 102265 | 110226509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 6 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5279645,12 | 5279645,12 |  |  |  |  |  |  |
| 102265 | 110226501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 6 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9359378,22 | 9359378,22 |  |  |  |  |  |  |
| 102302 | 110230274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Амурская ул | 65б |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 61934,47 | 61934,47 |  |  |  |  |  |  |
| 102341 | 110234174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 25 | 0 | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60841,60 | 60841,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102350 | 110235074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 37 | 0 | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65594,00 | 65594,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102351 | 110235174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 45 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205451,98 | 205451,98 |  |  |  |  |  |  |
| 102353 | 110235374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 52 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 169956,88 | 169956,88 |  |  |  |  |  |  |
| 102353 | 110235304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 52 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9794385,24 | 9794385,24 |  |  |  |  |  |  |
| 102356 | 110235674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 55 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 203134,63 | 203134,63 |  |  |  |  |  |  |
| 102414 | 110241474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бакинская ул | 72б |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63969,43 | 63969,43 |  |  |  |  |  |  |
| 102419 | 110241974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бардина ул | 10 |  | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 152107,64 | 152107,64 |  |  |  |  |  |  |
| 102418 | 110241874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бардина ул | 3 |  | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 113573,13 | 113573,13 |  |  |  |  |  |  |
| 102427 | 110242774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 11 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 279094,13 | 279094,13 |  |  |  |  |  |  |
| 102429 | 110242974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 13 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 255803,34 | 255803,34 |  |  |  |  |  |  |
| 102430 | 110243074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 14 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 199337,71 | 199337,71 |  |  |  |  |  |  |
| 102430 | 110243004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 14 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9441409,61 | 9441409,61 |  |  |  |  |  |  |
| 102431 | 110243174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 15 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 279094,13 | 279094,13 |  |  |  |  |  |  |
| 102433 | 110243374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 17 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 254478,48 | 254478,48 |  |  |  |  |  |  |
| 102422 | 110242274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 3 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 254873,26 | 254873,26 |  |  |  |  |  |  |
| 102424 | 110242474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 5 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 265026,14 | 265026,14 |  |  |  |  |  |  |
| 102424 | 110242401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 5 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8680847,38 | 8680847,38 |  |  |  |  |  |  |
| 102426 | 110242674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 7 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 254058,16 | 254058,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102441 | 110244174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Баумана ул | 3 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 149657,60 | 149657,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102482 | 110248274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Березовая ул | 5/1 | 0 | 1986 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176510,14 | 176510,14 |  |  |  |  |  |  |
| 102482 | 110248204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Березовая ул | 5/1 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 51 <*> | 2026 | 2028 | 9651763,26 | 9651763,26 |  |  |  |  |  |  |
| 102482 | 110248202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Березовая ул | 5/1 |  | 1986 | Ремонт крыши | - | 51 <*> | 2026 | 2028 | 8989319,26 | 8989319,26 |  |  |  |  |  |  |
| 102491 | 110249174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 13 | 0 | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 162544,13 | 162544,13 |  |  |  |  |  |  |
| 102491 | 110249102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 13 |  | 1953 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 16682758,92 | 16682758,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102492 | 110249274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 15 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 109797,07 | 109797,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102493 | 110249374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 21 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 59601,14 | 59601,14 |  |  |  |  |  |  |
| 102494 | 110249474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 23 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 59566,32 | 59566,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102494 | 110249402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 23 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 65 | 2026 | 2026 | 4321922,33 | 4321922,33 |  |  |  |  |  |  |
| 102487 | 110248774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 5 | 0 | 1948 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 103339,77 | 103339,77 |  |  |  |  |  |  |
| 102514 | 110251474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 13 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206613,30 | 206613,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102514 | 110251404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11810366,14 | 11810366,14 |  |  |  |  |  |  |
| 102514 | 110251409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6694365,28 | 6694365,28 |  |  |  |  |  |  |
| 102514 | 110251402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 13 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15955732,50 | 15955732,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102518 | 110251874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206171,60 | 206171,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102518 | 110251809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6617893,92 | 6617893,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102518 | 110251802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15955732,50 | 15955732,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102557 | 110255774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17/1 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 158786,75 | 158786,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102519 | 110251974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 19 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207033,69 | 207033,69 |  |  |  |  |  |  |
| 102519 | 110251906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3385447,53 | 3385447,53 |  |  |  |  |  |  |
| 102519 | 110251907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3423457,76 | 3423457,76 |  |  |  |  |  |  |
| 102519 | 110251905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3385447,53 | 3385447,53 |  |  |  |  |  |  |
| 102519 | 110251909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6710439,87 | 6710439,87 |  |  |  |  |  |  |
| 102519 | 110251902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 19 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16038979,80 | 16038979,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102521 | 110252174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 21 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206376,23 | 206376,23 |  |  |  |  |  |  |
| 102521 | 110252109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 21 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6653320,45 | 6653320,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102521 | 110252102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 21 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15955732,50 | 15955732,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102507 | 110250774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 3 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205965,36 | 205965,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102507 | 110250704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11605794,46 | 11605794,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102507 | 110250709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6578409,73 | 6578409,73 |  |  |  |  |  |  |
| 102507 | 110250702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 3 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15961282,32 | 15961282,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102529 | 110252974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 31 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205451,71 | 205451,71 |  |  |  |  |  |  |
| 102529 | 110252909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6520666,05 | 6520666,05 |  |  |  |  |  |  |
| 102529 | 110252902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 31 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15915496,31 | 15915496,31 |  |  |  |  |  |  |
| 102530 | 110253074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 33 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206155,73 | 206155,73 |  |  |  |  |  |  |
| 102530 | 110253006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3351197,81 | 3351197,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102530 | 110253007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3388823,50 | 3388823,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102530 | 110253005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3351197,81 | 3351197,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102532 | 110253274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 36 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205740,55 | 205740,55 |  |  |  |  |  |  |
| 102533 | 110253374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 37 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206791,04 | 206791,04 |  |  |  |  |  |  |
| 102508 | 110250874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 4 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 199197,40 | 199197,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102508 | 110250801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 4 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12489342,11 | 12489342,11 |  |  |  |  |  |  |
| 102536 | 110253674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 41 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 208560,65 | 208560,65 |  |  |  |  |  |  |
| 102536 | 110253606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3553625,49 | 3553625,49 |  |  |  |  |  |  |
| 102536 | 110253607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3593523,95 | 3593523,95 |  |  |  |  |  |  |
| 102536 | 110253605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3553625,49 | 3553625,49 |  |  |  |  |  |  |
| 102537 | 110253774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 43 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205265,73 | 205265,73 |  |  |  |  |  |  |
| 102538 | 110253874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 45 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205738,61 | 205738,61 |  |  |  |  |  |  |
| 102538 | 110253806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 45 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3286635,11 | 3286635,11 |  |  |  |  |  |  |
| 102538 | 110253807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 45 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3323535,92 | 3323535,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102538 | 110253805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 45 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3286635,11 | 3286635,11 |  |  |  |  |  |  |
| 102539 | 110253974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 46 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206505,42 | 206505,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102541 | 110254174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 48 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207912,68 | 207912,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102509 | 110250974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 5 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205574,03 | 205574,03 |  |  |  |  |  |  |
| 102509 | 110250904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11609649,11 | 11609649,11 |  |  |  |  |  |  |
| 102509 | 110250909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6580594,62 | 6580594,62 |  |  |  |  |  |  |
| 102509 | 110250902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 5 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15858610,65 | 15858610,65 |  |  |  |  |  |  |
| 102543 | 110254374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 50 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205896,34 | 205896,34 |  |  |  |  |  |  |
| 102547 | 110254774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 54 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205771,47 | 205771,47 |  |  |  |  |  |  |
| 102547 | 110254706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 54 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3320018,75 | 3320018,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102547 | 110254707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 54 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3357294,37 | 3357294,37 |  |  |  |  |  |  |
| 102547 | 110254705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 54 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3320018,75 | 3320018,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102547 | 110254709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 54 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 6580750,69 | 6580750,69 |  |  |  |  |  |  |
| 102547 | 110254702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 54 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15908559,03 | 15908559,03 |  |  |  |  |  |  |
| 102549 | 110254974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 57 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206463,85 | 206463,85 |  |  |  |  |  |  |
| 102549 | 110254906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 57 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3362378,18 | 3362378,18 |  |  |  |  |  |  |
| 102549 | 110254907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 57 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3400129,40 | 3400129,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102549 | 110254905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 57 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3362378,18 | 3362378,18 |  |  |  |  |  |  |
| 102549 | 110254901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 57 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10592204,01 | 10592204,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102550 | 110255074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 59 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 203870,90 | 203870,90 |  |  |  |  |  |  |
| 102550 | 110255009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 59 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7157875,36 | 7157875,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102550 | 110255002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 59 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15973769,42 | 15973769,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102510 | 110251074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 6 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 203381,28 | 203381,28 |  |  |  |  |  |  |
| 102510 | 110251004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 6 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11581840,58 | 11581840,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102551 | 110255174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 61 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206633,14 | 206633,14 |  |  |  |  |  |  |
| 102551 | 110255106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 61 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3379070,00 | 3379070,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102551 | 110255107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 61 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3417008,62 | 3417008,62 |  |  |  |  |  |  |
| 102551 | 110255105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 61 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3379070,00 | 3379070,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102551 | 110255101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 61 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10705021,45 | 10705021,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102552 | 110255274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 63 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206442,07 | 206442,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102553 | 110255374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 65 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206126,77 | 206126,77 |  |  |  |  |  |  |
| 102553 | 110255306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 65 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3341040,99 | 3341040,99 |  |  |  |  |  |  |
| 102553 | 110255307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 65 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3378552,65 | 3378552,65 |  |  |  |  |  |  |
| 102553 | 110255305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 65 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3341040,99 | 3341040,99 |  |  |  |  |  |  |
| 102553 | 110255301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 65 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10607547,18 | 10607547,18 |  |  |  |  |  |  |
| 102554 | 110255474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 67 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 136663,98 | 136663,98 |  |  |  |  |  |  |
| 102554 | 110255402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 67 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11255034,96 | 11255034,96 |  |  |  |  |  |  |
| 102555 | 110255574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 69 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 144981,12 | 144981,12 |  |  |  |  |  |  |
| 102511 | 110251174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 7 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206456,85 | 206456,85 |  |  |  |  |  |  |
| 102511 | 110251109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6676730,05 | 6676730,05 |  |  |  |  |  |  |
| 102511 | 110251102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 7 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15941857,95 | 15941857,95 |  |  |  |  |  |  |
| 102556 | 110255674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 73 |  | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 127765,17 | 127765,17 |  |  |  |  |  |  |
| 102512 | 110251274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 8 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 202366,59 | 202366,59 |  |  |  |  |  |  |
| 102512 | 110251201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 8 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12871748,11 | 12871748,11 |  |  |  |  |  |  |
| 102389 | 110238974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 160158,11 | 160158,11 |  |  |  |  |  |  |
| 102401 | 110240174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10/1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209002,88 | 209002,88 |  |  |  |  |  |  |
| 102407 | 110240774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10/2 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 120281,73 | 120281,73 |  |  |  |  |  |  |
| 102407 | 110240701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10/2 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 6408030,71 | 6408030,71 |  |  |  |  |  |  |
| 102565 | 110256574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 13 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 146708,01 | 146708,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102565 | 110256502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 13 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6387082,24 | 6387082,24 |  |  |  |  |  |  |
| 102409 | 110240974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 14/2 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 208255,04 | 208255,04 |  |  |  |  |  |  |
| 102566 | 110256674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 15 |  | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 145393,71 | 145393,71 |  |  |  |  |  |  |
| 102566 | 110256602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 15 |  | 1967 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 7335563,95 | 7335563,95 |  |  |  |  |  |  |
| 102569 | 110256974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 20 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206536,68 | 206536,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102570 | 110257074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 22 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 179366,67 | 179366,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102579 | 110257974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 35 | 0 | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 371072,38 | 371072,38 |  |  |  |  |  |  |
| 102580 | 110258074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 36 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 172559,25 | 172559,25 |  |  |  |  |  |  |
| 102580 | 110258007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 36 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2855774,29 | 2855774,29 |  |  |  |  |  |  |
| 102580 | 110258002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 36 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13874550,00 | 13874550,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102582 | 110258274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 39 | 0 | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 370063,67 | 370063,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102397 | 110239774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 4/1 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207447,24 | 207447,24 |  |  |  |  |  |  |
| 102584 | 110258474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 42 | 0 | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 369601,47 | 369601,47 |  |  |  |  |  |  |
| 107630 | 110763074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 52 |  | 1952 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 204552,29 | 204552,29 |  |  |  |  |  |  |
| 102607 | 110260774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 59/1 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 120512,52 | 120512,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102387 | 110238774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 6 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205965,40 | 205965,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102387 | 110238709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 6 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6459332,90 | 6459332,90 |  |  |  |  |  |  |
| 102387 | 110238702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 6 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16136101,65 | 16136101,65 |  |  |  |  |  |  |
| 102398 | 110239874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 6/1 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 121415,07 | 121415,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102388 | 110238874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206183,74 | 206183,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102400 | 110240074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209515,80 | 209515,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102400 | 110240006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3521186,67 | 3521186,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102400 | 110240007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3560720,92 | 3560720,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102400 | 110240005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3521186,67 | 3521186,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102400 | 110240009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6979494,21 | 6979494,21 |  |  |  |  |  |  |
| 102400 | 110240002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16274847,15 | 16274847,15 |  |  |  |  |  |  |
| 102406 | 110240674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/2 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207445,44 | 207445,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102410 | 110241074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/3 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 121057,39 | 121057,39 |  |  |  |  |  |  |
| 108137 | 110813774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 143 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 75228,33 | 75228,33 |  |  |  |  |  |  |
| 108140 | 110814074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 153 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207767,54 | 207767,54 |  |  |  |  |  |  |
| 108140 | 110814001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 153 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 57 | 2026 | 2026 | 10886431,90 | 10886431,90 |  |  |  |  |  |  |
| 108130 | 110813074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 22 |  | 1933 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 106187,99 | 106187,99 |  |  |  |  |  |  |
| 108132 | 110813274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 26 |  | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 123014,54 | 123014,54 |  |  |  |  |  |  |
| 108135 | 110813574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 40 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63271,80 | 63271,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108135 | 110813502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 40 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 65 | 2026 | 2026 | 3607383,00 | 3607383,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108136 | 110813674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 48 |  | 1941 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 240185,86 | 240185,86 |  |  |  |  |  |  |
| 108160 | 110816074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 158 |  | 1951 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 74434,04 | 74434,04 |  |  |  |  |  |  |
| 108201 | 110820174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 163/3 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 172799,57 | 172799,57 |  |  |  |  |  |  |
| 108203 | 110820374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 163/5 |  | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 175561,76 | 175561,76 |  |  |  |  |  |  |
| 108172 | 110817274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 171 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 264485,06 | 264485,06 |  |  |  |  |  |  |
| 108208 | 110820874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 171/1 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 172400,23 | 172400,23 |  |  |  |  |  |  |
| 108208 | 110820801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 171/1 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2026 | 2026 | 8260202,51 | 8260202,51 |  |  |  |  |  |  |
| 108211 | 110821174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 171/4 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 173922,76 | 173922,76 |  |  |  |  |  |  |
| 108174 | 110817474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 173 |  | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 363969,20 | 363969,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108218 | 110821874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186/3 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 100244,88 | 100244,88 |  |  |  |  |  |  |
| 108220 | 110822074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 188/3 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 101779,54 | 101779,54 |  |  |  |  |  |  |
| 108220 | 110822002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 188/3 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 63 | 2026 | 2028 | 7409009,70 | 7409009,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102366 | 110236674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 196 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 254395,22 | 254395,22 |  |  |  |  |  |  |
| 102367 | 110236774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 198 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 281283,75 | 281283,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102368 | 110236874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 200 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 433123,26 | 433123,26 |  |  |  |  |  |  |
| 102374 | 110237474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 212 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 112805,34 | 112805,34 |  |  |  |  |  |  |
| 102380 | 110238074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 212/1 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 112849,75 | 112849,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107650 | 110765074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 260 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 264413,97 | 264413,97 |  |  |  |  |  |  |
| 108152 | 110815274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 50 |  | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 288358,10 | 288358,10 |  |  |  |  |  |  |
| 102649 | 110264974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Боровая Партия ул | 2 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 86728,45 | 86728,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102649 | 110264902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Боровая Партия ул | 2 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 7945954,79 | 7945954,79 |  |  |  |  |  |  |
| 102664 | 110266474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 1 |  | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64332,47 | 64332,47 |  |  |  |  |  |  |
| 102672 | 110267202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9601188,60 | 9601188,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102673 | 110267374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 18 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65406,97 | 65406,97 |  |  |  |  |  |  |
| 102673 | 110267302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 18 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3804401,61 | 3804401,61 |  |  |  |  |  |  |
| 102665 | 110266574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 3 |  | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64597,73 | 64597,73 |  |  |  |  |  |  |
| 102675 | 110267574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 26 |  | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 70990,76 | 70990,76 |  |  |  |  |  |  |
| 102676 | 110267674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 28 |  | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 71455,86 | 71455,86 |  |  |  |  |  |  |
| 102680 | 110268074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 34 |  | 1949 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 81512,92 | 81512,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102685 | 110268574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Брюсова ул | 1 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64080,19 | 64080,19 |  |  |  |  |  |  |
| 102686 | 110268674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Брюсова ул | 3 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63864,07 | 63864,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102722 | 110272274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 17 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 118561,31 | 118561,31 |  |  |  |  |  |  |
| 102722 | 110272202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 17 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9504066,75 | 9504066,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102754 | 110275474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 18а | 0 | 1949 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 112870,00 | 112870,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102754 | 110275407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 18а |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2111177,40 | 2111177,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102724 | 110272474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 19 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 126925,87 | 126925,87 |  |  |  |  |  |  |
| 102724 | 110272402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 19 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9420819,45 | 9420819,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102755 | 110275574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 42а | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60445,65 | 60445,65 |  |  |  |  |  |  |
| 102755 | 110275502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 42а |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 4491191,84 | 4491191,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102743 | 110274374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 44 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65614,92 | 65614,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102743 | 110274302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 44 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3651781,56 | 3651781,56 |  |  |  |  |  |  |
| 102744 | 110274474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 46 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65705,07 | 65705,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102745 | 110274574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 48 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66714,90 | 66714,90 |  |  |  |  |  |  |
| 102747 | 110274774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 50 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65352,99 | 65352,99 |  |  |  |  |  |  |
| 102748 | 110274874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 53 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65734,13 | 65734,13 |  |  |  |  |  |  |
| 102786 | 110278674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 2 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 184668,28 | 184668,28 |  |  |  |  |  |  |
| 102786 | 110278609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3138915,23 | 3138915,23 |  |  |  |  |  |  |
| 102789 | 110278974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 6 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 56727,04 | 56727,04 |  |  |  |  |  |  |
| 102790 | 110279074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 6а | 0 | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 68809,54 | 68809,54 |  |  |  |  |  |  |
| 102793 | 110279374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 8 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64626,52 | 64626,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102793 | 110279302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 8 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3735028,86 | 3735028,86 |  |  |  |  |  |  |
| 102811 | 110281174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 13 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 208799,27 | 208799,27 |  |  |  |  |  |  |
| 102811 | 110281109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6819528,61 | 6819528,61 |  |  |  |  |  |  |
| 102812 | 110281274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 14 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207125,32 | 207125,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102812 | 110281209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 14 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6783009,63 | 6783009,63 |  |  |  |  |  |  |
| 102813 | 110281374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 15 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 210793,89 | 210793,89 |  |  |  |  |  |  |
| 102813 | 110281306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3728180,99 | 3728180,99 |  |  |  |  |  |  |
| 102813 | 110281307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3770039,27 | 3770039,27 |  |  |  |  |  |  |
| 102813 | 110281305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3728180,99 | 3728180,99 |  |  |  |  |  |  |
| 102813 | 110281309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7389786,46 | 7389786,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102813 | 110281302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 15 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15997356,15 | 15997356,15 |  |  |  |  |  |  |
| 102816 | 110281674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 18 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206396,85 | 206396,85 |  |  |  |  |  |  |
| 102816 | 110281609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 18 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6675793,66 | 6675793,66 |  |  |  |  |  |  |
| 102852 | 110285274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 18а | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206204,85 | 206204,85 |  |  |  |  |  |  |
| 102852 | 110285209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 18а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6642552,03 | 6642552,03 |  |  |  |  |  |  |
| 102818 | 110281874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 20 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206208,96 | 206208,96 |  |  |  |  |  |  |
| 102818 | 110281809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 20 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6633812,45 | 6633812,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102819 | 110281974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 21 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206282,47 | 206282,47 |  |  |  |  |  |  |
| 102820 | 110282074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 22 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206611,71 | 206611,71 |  |  |  |  |  |  |
| 102820 | 110282009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 22 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6656285,66 | 6656285,66 |  |  |  |  |  |  |
| 102822 | 110282274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 24 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206134,07 | 206134,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102822 | 110282206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 24 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3340726,05 | 3340726,05 |  |  |  |  |  |  |
| 102822 | 110282207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 24 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3378234,17 | 3378234,17 |  |  |  |  |  |  |
| 102822 | 110282205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 24 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3340726,05 | 3340726,05 |  |  |  |  |  |  |
| 102822 | 110282209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 24 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6621795,52 | 6621795,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102824 | 110282474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 26 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205634,65 | 205634,65 |  |  |  |  |  |  |
| 102824 | 110282406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 26 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3297579,27 | 3297579,27 |  |  |  |  |  |  |
| 102824 | 110282407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 26 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3334602,96 | 3334602,96 |  |  |  |  |  |  |
| 102824 | 110282405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 26 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3297579,27 | 3297579,27 |  |  |  |  |  |  |
| 102824 | 110282409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 26 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6536272,45 | 6536272,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102850 | 110285074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 31/1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207068,85 | 207068,85 |  |  |  |  |  |  |
| 102850 | 110285009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 31/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6716526,37 | 6716526,37 |  |  |  |  |  |  |
| 102850 | 110285001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 31/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10674921,75 | 10674921,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102854 | 110285474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 33/2 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206262,61 | 206262,61 |  |  |  |  |  |  |
| 102854 | 110285409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 33/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6583559,84 | 6583559,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102828 | 110282874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 35 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205440,40 | 205440,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102828 | 110282809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 35 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6595264,64 | 6595264,64 |  |  |  |  |  |  |
| 102829 | 110282906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 37 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3146486,81 | 3146486,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102829 | 110282907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 37 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3181814,10 | 3181814,10 |  |  |  |  |  |  |
| 102829 | 110282905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 37 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3146486,81 | 3146486,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102804 | 110280402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 4 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9784332,66 | 9784332,66 |  |  |  |  |  |  |
| 102831 | 110283174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 41 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 180601,15 | 180601,15 |  |  |  |  |  |  |
| 102831 | 110283106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3730070,63 | 3730070,63 |  |  |  |  |  |  |
| 102831 | 110283107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3771950,13 | 3771950,13 |  |  |  |  |  |  |
| 102831 | 110283105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3730070,63 | 3730070,63 |  |  |  |  |  |  |
| 102831 | 110283101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 41 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8844920,90 | 8844920,90 |  |  |  |  |  |  |
| 102832 | 110283274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 43 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 180716,92 | 180716,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102832 | 110283201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 43 |  | 1964 | Ремонт фасада | 2008 | 20 | 2026 | 2026 | 9392199,69 | 9392199,69 |  |  |  |  |  |  |
| 102834 | 110283474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 47 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 194475,83 | 194475,83 |  |  |  |  |  |  |
| 102834 | 110283406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4020996,45 | 4020996,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102834 | 110283407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4066142,33 | 4066142,33 |  |  |  |  |  |  |
| 102834 | 110283405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4020996,45 | 4020996,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102838 | 110283874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 55 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 179060,43 | 179060,43 |  |  |  |  |  |  |
| 102839 | 110283974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 59 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 180077,25 | 180077,25 |  |  |  |  |  |  |
| 102839 | 110283901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 59 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8844920,90 | 8844920,90 |  |  |  |  |  |  |
| 102859 | 110285974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 75/1 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 192692,97 | 192692,97 |  |  |  |  |  |  |
| 102859 | 110285901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 75/1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9392199,69 | 9392199,69 |  |  |  |  |  |  |
| 102842 | 110284274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 77 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 180460,38 | 180460,38 |  |  |  |  |  |  |
| 102842 | 110284209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 77 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7354984,19 | 7354984,19 |  |  |  |  |  |  |
| 102843 | 110284374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 79 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 215981,91 | 215981,91 |  |  |  |  |  |  |
| 102808 | 110280874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 9 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 208643,32 | 208643,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102808 | 110280809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6792529,54 | 6792529,54 |  |  |  |  |  |  |
| 102808 | 110280802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 9 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16327570,44 | 16327570,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102884 | 110288401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12/1 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9040561,14 | 9040561,14 |  |  |  |  |  |  |
| 102892 | 110289274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12/3 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 146255,07 | 146255,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102892 | 110289209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12/3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4846723,58 | 4846723,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102873 | 110287374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 31 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 113092,98 | 113092,98 |  |  |  |  |  |  |
| 102873 | 110287302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 31 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9873129,78 | 9873129,78 |  |  |  |  |  |  |
| 102896 | 110289674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенний проезд | 4 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 159104,45 | 159104,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102898 | 110289874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенний проезд | 4а | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 180519,10 | 180519,10 |  |  |  |  |  |  |
| 102898 | 110289802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенний проезд | 4а |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11919642,74 | 11919642,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102902 | 110290274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 10 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66064,96 | 66064,96 |  |  |  |  |  |  |
| 102902 | 110290202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 10 |  | 1959 | Ремонт крыши | 1991 | 69 | 2026 | 2026 | 3746128,50 | 3746128,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102904 | 110290474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 14 |  | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 114027,39 | 114027,39 |  |  |  |  |  |  |
| 102901 | 110290174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 8 |  | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 105550,51 | 105550,51 |  |  |  |  |  |  |
| 102915 | 110291574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 14 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 120133,52 | 120133,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102910 | 110291074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 8 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 141516,08 | 141516,08 |  |  |  |  |  |  |
| 102910 | 110291002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12154105,80 | 12154105,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107660 | 110766074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 9 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 133083,50 | 133083,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102934 | 110293474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 1 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 216012,23 | 216012,23 |  |  |  |  |  |  |
| 102934 | 110293402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 1 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15790625,36 | 15790625,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102942 | 110294274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 12 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209335,83 | 209335,83 |  |  |  |  |  |  |
| 102942 | 110294206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3570789,72 | 3570789,72 |  |  |  |  |  |  |
| 102942 | 110294207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3610880,89 | 3610880,89 |  |  |  |  |  |  |
| 102942 | 110294205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3570789,72 | 3570789,72 |  |  |  |  |  |  |
| 102942 | 110294201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 60 | 2026 | 2026 | 8954670,30 | 8954670,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102943 | 110294374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 13 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 169407,53 | 169407,53 |  |  |  |  |  |  |
| 102944 | 110294474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 14 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 204605,48 | 204605,48 |  |  |  |  |  |  |
| 102935 | 110293574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 3 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 212911,58 | 212911,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102947 | 110294774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 33 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 146446,54 | 146446,54 |  |  |  |  |  |  |
| 102937 | 110293774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 5 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 183326,95 | 183326,95 |  |  |  |  |  |  |
| 102937 | 110293709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6088212,70 | 6088212,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102939 | 110293974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 7 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 293763,39 | 293763,39 |  |  |  |  |  |  |
| 102939 | 110293906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 7 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6218490,30 | 6218490,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102939 | 110293907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 7 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6288308,62 | 6288308,62 |  |  |  |  |  |  |
| 102939 | 110293905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 7 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6218490,30 | 6218490,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102940 | 110294074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 8 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 204659,95 | 204659,95 |  |  |  |  |  |  |
| 102940 | 110294009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6507400,61 | 6507400,61 |  |  |  |  |  |  |
| 102941 | 110294174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 9 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 220638,60 | 220638,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102952 | 110295274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 2 | 0 | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 94634,59 | 94634,59 |  |  |  |  |  |  |
| 102954 | 110295474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 9 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 178604,46 | 178604,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102973 | 110297374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 429 |  | 1951 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 157386,19 | 157386,19 |  |  |  |  |  |  |
| 102975 | 110297574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 770 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 160598,00 | 160598,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114637 | 111463774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного санатория Ельцовка тер | 146 | 0 | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 73261,98 | 73261,98 |  |  |  |  |  |  |
| 108233 | 110823374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Воинская ул | 75а | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 201483,08 | 201483,08 |  |  |  |  |  |  |
| 102990 | 110299010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль | 10 |  | 2000 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 32 <*> | 2026 | 2026 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102992 | 110299208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль | 13 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 18860839,84 | 18860839,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102993 | 110299374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль | 17 | 0 | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 208404,76 | 208404,76 |  |  |  |  |  |  |
| 102988 | 110298874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль | 7 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 202837,46 | 202837,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102988 | 110298801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль | 7 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12509197,98 | 12509197,98 |  |  |  |  |  |  |
| 103011 | 110301174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восточный п | 18а |  | 1949 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205622,74 | 205622,74 |  |  |  |  |  |  |
| 108241 | 110824174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 14 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166423,54 | 166423,54 |  |  |  |  |  |  |
| 108241 | 110824106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 14 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2545423,82 | 2545423,82 |  |  |  |  |  |  |
| 108241 | 110824107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 14 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2574002,65 | 2574002,65 |  |  |  |  |  |  |
| 108241 | 110824105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 14 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2545423,82 | 2545423,82 |  |  |  |  |  |  |
| 103068 | 110306874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 12 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 211554,27 | 211554,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103071 | 110307174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 16 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206212,40 | 206212,40 |  |  |  |  |  |  |
| 103071 | 110307106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3348520,82 | 3348520,82 |  |  |  |  |  |  |
| 103071 | 110307107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3386116,45 | 3386116,45 |  |  |  |  |  |  |
| 103071 | 110307105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3348520,82 | 3348520,82 |  |  |  |  |  |  |
| 103071 | 110307109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6637245,86 | 6637245,86 |  |  |  |  |  |  |
| 103071 | 110307102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 16 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15937695,59 | 15937695,59 |  |  |  |  |  |  |
| 103075 | 110307574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 26 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206079,95 | 206079,95 |  |  |  |  |  |  |
| 103063 | 110306374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 3 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 165789,00 | 165789,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103063 | 110306306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2655180,41 | 2655180,41 |  |  |  |  |  |  |
| 103063 | 110306307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2684991,54 | 2684991,54 |  |  |  |  |  |  |
| 103063 | 110306305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2655180,41 | 2655180,41 |  |  |  |  |  |  |
| 103063 | 110306309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 5262946,27 | 5262946,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103063 | 110306302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 3 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12645264,87 | 12645264,87 |  |  |  |  |  |  |
| 103077 | 110307774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 32 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 189575,91 | 189575,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103077 | 110307702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 32 |  | 1964 | Ремонт крыши | 1998 | 45 | 2026 | 2028 | 12241515,47 | 12241515,47 |  |  |  |  |  |  |
| 103078 | 110307874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 34 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207075,90 | 207075,90 |  |  |  |  |  |  |
| 103078 | 110307806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 34 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3390565,31 | 3390565,31 |  |  |  |  |  |  |
| 103078 | 110307807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 34 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3428633,00 | 3428633,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103078 | 110307805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 34 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3390565,31 | 3390565,31 |  |  |  |  |  |  |
| 103078 | 110307809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 34 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6720584,03 | 6720584,03 |  |  |  |  |  |  |
| 103078 | 110307802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 34 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16034817,44 | 16034817,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103064 | 110306474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 4 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205988,31 | 205988,31 |  |  |  |  |  |  |
| 103064 | 110306406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3308444,70 | 3308444,70 |  |  |  |  |  |  |
| 103064 | 110306407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3345590,38 | 3345590,38 |  |  |  |  |  |  |
| 103064 | 110306405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3308444,70 | 3308444,70 |  |  |  |  |  |  |
| 103064 | 110306409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6557809,28 | 6557809,28 |  |  |  |  |  |  |
| 103064 | 110306402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 65 | 2026 | 2028 | 15997356,15 | 15997356,15 |  |  |  |  |  |  |
| 103066 | 110306674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 6 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207236,81 | 207236,81 |  |  |  |  |  |  |
| 103090 | 110309074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Галилея ул | 5 |  | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65059,61 | 65059,61 |  |  |  |  |  |  |
| 103091 | 110309174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Галилея ул | 7 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 61651,49 | 61651,49 |  |  |  |  |  |  |
| 108288 | 110828874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 1 |  | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 211433,08 | 211433,08 |  |  |  |  |  |  |
| 108296 | 110829674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 16 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 73583,98 | 73583,98 |  |  |  |  |  |  |
| 108302 | 110830274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 27 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 93635,47 | 93635,47 |  |  |  |  |  |  |
| 103108 | 110310874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 15 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63487,21 | 63487,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103114 | 110311474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 31 |  | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62723,69 | 62723,69 |  |  |  |  |  |  |
| 103116 | 110311674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 42 |  | 1952 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 71187,42 | 71187,42 |  |  |  |  |  |  |
| 103119 | 110311974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 202790,33 | 202790,33 |  |  |  |  |  |  |
| 103125 | 110312502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 13 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 18902686,92 | 18902686,92 |  |  |  |  |  |  |
| 103128 | 110312806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 21 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3809592,98 | 3809592,98 |  |  |  |  |  |  |
| 103128 | 110312807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 21 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3852365,32 | 3852365,32 |  |  |  |  |  |  |
| 103128 | 110312805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 21 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3809592,98 | 3809592,98 |  |  |  |  |  |  |
| 103129 | 110312974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 23 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 345391,76 | 345391,76 |  |  |  |  |  |  |
| 103129 | 110312906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 5905676,15 | 5905676,15 |  |  |  |  |  |  |
| 103129 | 110312907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5971982,33 | 5971982,33 |  |  |  |  |  |  |
| 103129 | 110312905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 5905676,15 | 5905676,15 |  |  |  |  |  |  |
| 103122 | 110312274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 5 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166056,44 | 166056,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103123 | 110312306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3286792,58 | 3286792,58 |  |  |  |  |  |  |
| 103123 | 110312307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3323695,16 | 3323695,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103123 | 110312305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3286792,58 | 3286792,58 |  |  |  |  |  |  |
| 103123 | 110312302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 7 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15875260,11 | 15875260,11 |  |  |  |  |  |  |
| 103138 | 110313874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геологическая ул | 34 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63398,11 | 63398,11 |  |  |  |  |  |  |
| 103159 | 110315974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Революции ул | 100 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 153440,90 | 153440,90 |  |  |  |  |  |  |
| 103176 | 110317674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 1 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 184310,93 | 184310,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103181 | 110318174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 11 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 173267,07 | 173267,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103181 | 110318102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 11 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15865547,93 | 15865547,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103182 | 110318274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 12 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 79951,22 | 79951,22 |  |  |  |  |  |  |
| 103177 | 110317774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 2 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 183943,01 | 183943,01 |  |  |  |  |  |  |
| 103187 | 110318774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 21 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 253187,69 | 253187,69 |  |  |  |  |  |  |
| 103192 | 110319274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 27 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 241095,90 | 241095,90 |  |  |  |  |  |  |
| 103192 | 110319201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 27 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11065712,91 | 11065712,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103200 | 110320074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 27а | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 108403,41 | 108403,41 |  |  |  |  |  |  |
| 103200 | 110320002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 27а |  | 1969 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3622673,21 | 3622673,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103194 | 110319474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 29 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 123274,49 | 123274,49 |  |  |  |  |  |  |
| 103178 | 110317874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 3 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 107437,34 | 107437,34 |  |  |  |  |  |  |
| 103196 | 110319674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 31 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 133675,80 | 133675,80 |  |  |  |  |  |  |
| 103196 | 110319602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 31 |  | 1969 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5515095,82 | 5515095,82 |  |  |  |  |  |  |
| 103197 | 110319774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 33 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 226258,40 | 226258,40 |  |  |  |  |  |  |
| 103179 | 110317974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 5 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 101815,88 | 101815,88 |  |  |  |  |  |  |
| 103179 | 110317902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 5 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8112449,39 | 8112449,39 |  |  |  |  |  |  |
| 103180 | 110318074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 9 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 107053,73 | 107053,73 |  |  |  |  |  |  |
| 103211 | 110321174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гидромонтажная ул | 50 |  | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 234247,34 | 234247,34 |  |  |  |  |  |  |
| 103215 | 110321574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гидромонтажная ул | 58 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 204419,76 | 204419,76 |  |  |  |  |  |  |
| 103220 | 110322074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 1 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 234601,91 | 234601,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103227 | 110322774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 17 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205895,26 | 205895,26 |  |  |  |  |  |  |
| 103260 | 110326009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 17а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6351804,80 | 6351804,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107672 | 110767274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 188 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 223005,02 | 223005,02 |  |  |  |  |  |  |
| 107672 | 110767201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 188 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11007975,18 | 11007975,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107674 | 110767474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 190 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 183054,42 | 183054,42 |  |  |  |  |  |  |
| 107697 | 110769774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 190/1 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 251963,00 | 251963,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107676 | 110767674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 192 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 226276,88 | 226276,88 |  |  |  |  |  |  |
| 103262 | 110326274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 19а | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 120298,92 | 120298,92 |  |  |  |  |  |  |
| 107680 | 110768074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 202 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206738,21 | 206738,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107680 | 110768001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 202 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10478484,02 | 10478484,02 |  |  |  |  |  |  |
| 107686 | 110768674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 215 | 0 | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 126245,12 | 126245,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107687 | 110768774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 219 | 0 | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 117271,74 | 117271,74 |  |  |  |  |  |  |
| 103263 | 110326374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 21а | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205438,54 | 205438,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107701 | 110770174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 223/1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205336,38 | 205336,38 |  |  |  |  |  |  |
| 107701 | 110770109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 223/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6397687,62 | 6397687,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107703 | 110770374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 225/2 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 208451,03 | 208451,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107703 | 110770309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 225/2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6256449,70 | 6256449,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107703 | 110770301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 225/2 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10428844,35 | 10428844,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107704 | 110770474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 229/1 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 120021,50 | 120021,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107704 | 110770408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 229/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 6921684,81 | 6921684,81 |  |  |  |  |  |  |
| 107704 | 110770409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 229/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3235206,72 | 3235206,72 |  |  |  |  |  |  |
| 103230 | 110323074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 23 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 202143,60 | 202143,60 |  |  |  |  |  |  |
| 103230 | 110323009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 23 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5809014,21 | 5809014,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103230 | 110323002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 23 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16119452,19 | 16119452,19 |  |  |  |  |  |  |
| 107691 | 110769174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 231 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206898,18 | 206898,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107705 | 110770574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 231а | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 199042,11 | 199042,11 |  |  |  |  |  |  |
| 107705 | 110770509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 231а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5383583,74 | 5383583,74 |  |  |  |  |  |  |
| 107706 | 110770674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 233/1 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209030,73 | 209030,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107706 | 110770609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 233/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6846371,62 | 6846371,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107706 | 110770601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 233/1 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10519098,30 | 10519098,30 |  |  |  |  |  |  |
| 107694 | 110769474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 235 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 76529,95 | 76529,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107708 | 110770874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 235/1 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 163363,65 | 163363,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107708 | 110770808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 235/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10309069,88 | 10309069,88 |  |  |  |  |  |  |
| 107708 | 110770809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 235/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4818476,00 | 4818476,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103264 | 110326408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 23а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 15181628,80 | 15181628,80 |  |  |  |  |  |  |
| 103232 | 110323274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 25 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 210120,33 | 210120,33 |  |  |  |  |  |  |
| 103232 | 110323208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 25 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 15459765,00 | 15459765,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103234 | 110323408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 15042727,64 | 15042727,64 |  |  |  |  |  |  |
| 103265 | 110326574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27а | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207147,94 | 207147,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103265 | 110326509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7208440,10 | 7208440,10 |  |  |  |  |  |  |
| 103265 | 110326502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27а |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15336927,57 | 15336927,57 |  |  |  |  |  |  |
| 103221 | 110322174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 3 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209711,66 | 209711,66 |  |  |  |  |  |  |
| 103221 | 110322106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3433397,15 | 3433397,15 |  |  |  |  |  |  |
| 103221 | 110322107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3471945,73 | 3471945,73 |  |  |  |  |  |  |
| 103221 | 110322105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3433397,15 | 3433397,15 |  |  |  |  |  |  |
| 103221 | 110322109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6805482,85 | 6805482,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103221 | 110322102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 3 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16580087,25 | 16580087,25 |  |  |  |  |  |  |
| 103239 | 110323974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 33 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 212425,06 | 212425,06 |  |  |  |  |  |  |
| 103241 | 110324174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 35 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 181189,46 | 181189,46 |  |  |  |  |  |  |
| 103243 | 110324374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 37 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 192917,68 | 192917,68 |  |  |  |  |  |  |
| 103243 | 110324306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 37 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3778098,98 | 3778098,98 |  |  |  |  |  |  |
| 103243 | 110324307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 37 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3820517,72 | 3820517,72 |  |  |  |  |  |  |
| 103243 | 110324305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 37 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3778098,98 | 3778098,98 |  |  |  |  |  |  |
| 103269 | 110326974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 3а | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206284,54 | 206284,54 |  |  |  |  |  |  |
| 103269 | 110326909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 3а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6564676,10 | 6564676,10 |  |  |  |  |  |  |
| 103276 | 110327674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 9а | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 170063,55 | 170063,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103276 | 110327602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 9а |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11925880,12 | 11925880,12 |  |  |  |  |  |  |
| 103284 | 110328474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горбольницы тер | 1 |  | 1975 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 262785,62 | 262785,62 |  |  |  |  |  |  |
| 103371 | 110337174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гризодубовой ул | 37/4 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 143719,83 | 143719,83 |  |  |  |  |  |  |
| 103374 | 110337408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 1 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 15019354,85 | 15019354,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103376 | 110337608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 3 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 14791971,00 | 14791971,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103377 | 110337706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3686766,38 | 3686766,38 |  |  |  |  |  |  |
| 103377 | 110337707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3728159,68 | 3728159,68 |  |  |  |  |  |  |
| 103377 | 110337705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3686766,38 | 3686766,38 |  |  |  |  |  |  |
| 103377 | 110337701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 4 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8985502,91 | 8985502,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103378 | 110337808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 5 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 14274430,65 | 14274430,65 |  |  |  |  |  |  |
| 103378 | 110337806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 5 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3365999,99 | 3365999,99 |  |  |  |  |  |  |
| 103378 | 110337807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 5 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3403791,87 | 3403791,87 |  |  |  |  |  |  |
| 103378 | 110337805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 5 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3365999,99 | 3365999,99 |  |  |  |  |  |  |
| 103378 | 110337801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 5 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9112136,84 | 9112136,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103379 | 110337901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 6 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9811009,29 | 9811009,29 |  |  |  |  |  |  |
| 107712 | 110771274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даурская ул | 4а |  | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 103153,26 | 103153,26 |  |  |  |  |  |  |
| 103466 | 110346674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206246,51 | 206246,51 |  |  |  |  |  |  |
| 103467 | 110346774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/3 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 199216,70 | 199216,70 |  |  |  |  |  |  |
| 103469 | 110346974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/5 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 194479,27 | 194479,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103469 | 110346901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/5 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9095986,42 | 9095986,42 |  |  |  |  |  |  |
| 103474 | 110347474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 33 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 175680,69 | 175680,69 |  |  |  |  |  |  |
| 103500 | 110350074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 72 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166726,23 | 166726,23 |  |  |  |  |  |  |
| 103523 | 110352374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 19 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 237282,05 | 237282,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103443 | 110344374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 64 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 192523,76 | 192523,76 |  |  |  |  |  |  |
| 103445 | 110344574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 68 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207808,11 | 207808,11 |  |  |  |  |  |  |
| 103445 | 110344502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 68 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13797095,62 | 13797095,62 |  |  |  |  |  |  |
| 103448 | 110344806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 68а |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3696372,05 | 3696372,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103448 | 110344807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 68а |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3737873,19 | 3737873,19 |  |  |  |  |  |  |
| 103448 | 110344805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 68а |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3696372,05 | 3696372,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103541 | 210354110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Депутатская ул | 2 |  | 1997 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2000 | 31 <*> | 2026 | 2026 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103554 | 110355474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 44 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 143435,22 | 143435,22 |  |  |  |  |  |  |
| 103550 | 110355074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 5 |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 407478,67 | 407478,67 |  |  |  |  |  |  |
| 103558 | 110355874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 3 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 117322,11 | 117322,11 |  |  |  |  |  |  |
| 103560 | 110356074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 5 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 116989,12 | 116989,12 |  |  |  |  |  |  |
| 103560 | 110356009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2742356,61 | 2742356,61 |  |  |  |  |  |  |
| 103560 | 110356002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 5 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8142973,40 | 8142973,40 |  |  |  |  |  |  |
| 103561 | 110356174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 7 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 101342,81 | 101342,81 |  |  |  |  |  |  |
| 103561 | 110356102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 7 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8080537,92 | 8080537,92 |  |  |  |  |  |  |
| 106350 | 110635074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 11 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 220779,94 | 220779,94 |  |  |  |  |  |  |
| 106354 | 110635474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 17 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 195227,80 | 195227,80 |  |  |  |  |  |  |
| 103563 | 110356374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 18 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 431656,44 | 431656,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106384 | 110638474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 18/1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 119686,56 | 119686,56 |  |  |  |  |  |  |
| 106384 | 110638406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 18/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1607689,97 | 1607689,97 |  |  |  |  |  |  |
| 106384 | 110638407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 18/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1625740,36 | 1625740,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106384 | 110638405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 18/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1607689,97 | 1607689,97 |  |  |  |  |  |  |
| 106384 | 110638401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 18/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 6159832,34 | 6159832,34 |  |  |  |  |  |  |
| 106342 | 110634274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 2 |  | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 362644,31 | 362644,31 |  |  |  |  |  |  |
| 106385 | 110638574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 20/1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205617,63 | 205617,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106385 | 110638508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 20/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 13791949,48 | 13791949,48 |  |  |  |  |  |  |
| 103564 | 110356474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 22 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 203657,29 | 203657,29 |  |  |  |  |  |  |
| 103564 | 110356401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 22 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10965855,37 | 10965855,37 |  |  |  |  |  |  |
| 106386 | 110638674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 22/1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206497,06 | 206497,06 |  |  |  |  |  |  |
| 106357 | 110635774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205233,62 | 205233,62 |  |  |  |  |  |  |
| 106357 | 110635706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3218686,80 | 3218686,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106357 | 110635707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3254824,72 | 3254824,72 |  |  |  |  |  |  |
| 106357 | 110635705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3218686,80 | 3218686,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106357 | 110635701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11471277,52 | 11471277,52 |  |  |  |  |  |  |
| 112527 | 111252774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 28/2 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 92649,00 | 92649,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106359 | 110635974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 30 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206105,44 | 206105,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106359 | 110635901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 30 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10983454,90 | 10983454,90 |  |  |  |  |  |  |
| 106392 | 110639209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 30/3 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2756402,37 | 2756402,37 |  |  |  |  |  |  |
| 106393 | 110639374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 30/4 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205187,73 | 205187,73 |  |  |  |  |  |  |
| 106393 | 110639308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 30/4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 13774252,94 | 13774252,94 |  |  |  |  |  |  |
| 106393 | 110639309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 30/4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6438108,19 | 6438108,19 |  |  |  |  |  |  |
| 106397 | 110639706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 32/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5148717,86 | 5148717,86 |  |  |  |  |  |  |
| 106397 | 110639707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 32/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5206525,27 | 5206525,27 |  |  |  |  |  |  |
| 106397 | 110639705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 32/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5148717,86 | 5148717,86 |  |  |  |  |  |  |
| 106362 | 110636274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 37 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 119801,89 | 119801,89 |  |  |  |  |  |  |
| 106399 | 110639974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 3а | 0 | 1949 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 165346,36 | 165346,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106400 | 110640074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 3б | 0 | 1949 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 143607,87 | 143607,87 |  |  |  |  |  |  |
| 106364 | 110636474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 41 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 119753,00 | 119753,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106364 | 110636406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 41 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1624460,52 | 1624460,52 |  |  |  |  |  |  |
| 106364 | 110636407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 41 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1642699,21 | 1642699,21 |  |  |  |  |  |  |
| 106364 | 110636405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 41 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1624460,52 | 1624460,52 |  |  |  |  |  |  |
| 106365 | 110636574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 45 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 160468,71 | 160468,71 |  |  |  |  |  |  |
| 106365 | 110636509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 45 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4392889,47 | 4392889,47 |  |  |  |  |  |  |
| 106365 | 110636502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 45 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12570342,30 | 12570342,30 |  |  |  |  |  |  |
| 106366 | 110636674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 49 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 165105,32 | 165105,32 |  |  |  |  |  |  |
| 106366 | 110636606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 49 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2616442,79 | 2616442,79 |  |  |  |  |  |  |
| 106366 | 110636607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 49 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2645818,99 | 2645818,99 |  |  |  |  |  |  |
| 106366 | 110636605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 49 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2616442,79 | 2616442,79 |  |  |  |  |  |  |
| 106366 | 110636601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 49 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8375566,90 | 8375566,90 |  |  |  |  |  |  |
| 106368 | 110636874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 53 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 165141,37 | 165141,37 |  |  |  |  |  |  |
| 106368 | 110636802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 53 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12584216,85 | 12584216,85 |  |  |  |  |  |  |
| 106370 | 110637074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 57 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 121151,05 | 121151,05 |  |  |  |  |  |  |
| 106370 | 110637006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 57 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1713194,87 | 1713194,87 |  |  |  |  |  |  |
| 106370 | 110637007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 57 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1732429,82 | 1732429,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106370 | 110637005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 57 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1713194,87 | 1713194,87 |  |  |  |  |  |  |
| 106370 | 110637009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 57 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3395796,58 | 3395796,58 |  |  |  |  |  |  |
| 106370 | 110637002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 57 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8241482,70 | 8241482,70 |  |  |  |  |  |  |
| 106373 | 110637374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 67 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 387622,26 | 387622,26 |  |  |  |  |  |  |
| 106373 | 110637307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 67 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8950131,03 | 8950131,03 |  |  |  |  |  |  |
| 106401 | 110640174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 67/1 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 204099,31 | 204099,31 |  |  |  |  |  |  |
| 106401 | 110640109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 67/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6510521,89 | 6510521,89 |  |  |  |  |  |  |
| 106402 | 110640274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 69/1 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 204466,92 | 204466,92 |  |  |  |  |  |  |
| 106402 | 110640209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 69/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6699671,46 | 6699671,46 |  |  |  |  |  |  |
| 106402 | 110640201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 69/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11097581,02 | 11097581,02 |  |  |  |  |  |  |
| 106347 | 110634774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 7 | 0 | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 476243,93 | 476243,93 |  |  |  |  |  |  |
| 106404 | 110640474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 7а | 0 | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 93006,77 | 93006,77 |  |  |  |  |  |  |
| 106406 | 110640674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 81/2 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 218902,15 | 218902,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106348 | 110634874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 9 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 170666,52 | 170666,52 |  |  |  |  |  |  |
| 103573 | 110357374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 14 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 184152,63 | 184152,63 |  |  |  |  |  |  |
| 103573 | 110357309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5994886,43 | 5994886,43 |  |  |  |  |  |  |
| 103573 | 110357302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 14 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 14519716,58 | 14519716,58 |  |  |  |  |  |  |
| 103574 | 110357474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 17 | 0 | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 262407,10 | 262407,10 |  |  |  |  |  |  |
| 103583 | 110358374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 9 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 211450,23 | 211450,23 |  |  |  |  |  |  |
| 103583 | 110358309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 9 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6959986,21 | 6959986,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103601 | 110360174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 22 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 59937,49 | 59937,49 |  |  |  |  |  |  |
| 103594 | 110359474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 27/1 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205599,29 | 205599,29 |  |  |  |  |  |  |
| 103594 | 110359409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 27/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6448876,61 | 6448876,61 |  |  |  |  |  |  |
| 103594 | 110359401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 27/1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10485253,07 | 10485253,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103595 | 110359574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 29/1 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 196881,67 | 196881,67 |  |  |  |  |  |  |
| 103595 | 110359509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 29/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5410270,69 | 5410270,69 |  |  |  |  |  |  |
| 103595 | 110359501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 29/1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10458628,15 | 10458628,15 |  |  |  |  |  |  |
| 103596 | 110359674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/3 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 61025,16 | 61025,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103597 | 110359774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/4 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 59897,25 | 59897,25 |  |  |  |  |  |  |
| 103609 | 110360974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 31 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207115,43 | 207115,43 |  |  |  |  |  |  |
| 103598 | 110359808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 31/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 14937550,09 | 14937550,09 |  |  |  |  |  |  |
| 103610 | 110361074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 32 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206187,55 | 206187,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103610 | 110361009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 32 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6558277,47 | 6558277,47 |  |  |  |  |  |  |
| 103610 | 110361002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 32 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16047304,53 | 16047304,53 |  |  |  |  |  |  |
| 112531 | 111253174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 34 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 199210,41 | 199210,41 |  |  |  |  |  |  |
| 112531 | 111253109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 34 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5350342,11 | 5350342,11 |  |  |  |  |  |  |
| 112531 | 111253102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 34 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16047304,53 | 16047304,53 |  |  |  |  |  |  |
| 103612 | 110361274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 37 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207573,61 | 207573,61 |  |  |  |  |  |  |
| 103615 | 110361574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 45 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 204224,38 | 204224,38 |  |  |  |  |  |  |
| 103616 | 110361674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 47 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209264,50 | 209264,50 |  |  |  |  |  |  |
| 103616 | 110361601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 47 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8912091,94 | 8912091,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103629 | 110362974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 14 | 0 | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 400267,34 | 400267,34 |  |  |  |  |  |  |
| 103724 | 110372474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 19 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 102863,86 | 102863,86 |  |  |  |  |  |  |
| 103724 | 110372409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2619846,37 | 2619846,37 |  |  |  |  |  |  |
| 103725 | 110372574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 20 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 189738,11 | 189738,11 |  |  |  |  |  |  |
| 103725 | 110372502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 20 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 14071540,56 | 14071540,56 |  |  |  |  |  |  |
| 103715 | 110371574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 3 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209272,94 | 209272,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103716 | 110371674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 5 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205678,59 | 205678,59 |  |  |  |  |  |  |
| 103717 | 110371774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 6 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 119489,78 | 119489,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103717 | 110371709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3174341,76 | 3174341,76 |  |  |  |  |  |  |
| 103718 | 110371874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 7 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206613,05 | 206613,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103718 | 110371809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6495851,87 | 6495851,87 |  |  |  |  |  |  |
| 103719 | 110371974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 8 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 190010,92 | 190010,92 |  |  |  |  |  |  |
| 103719 | 110371909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5193965,98 | 5193965,98 |  |  |  |  |  |  |
| 103428 | 110342874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 177/1 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 153697,84 | 153697,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103428 | 110342809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 177/1 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6740326,13 | 6740326,13 |  |  |  |  |  |  |
| 103429 | 110342974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 179 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 197606,45 | 197606,45 |  |  |  |  |  |  |
| 103429 | 110342902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 179 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16163850,75 | 16163850,75 |  |  |  |  |  |  |
| 103780 | 110378008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 183а |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11986568,40 | 11986568,40 |  |  |  |  |  |  |
| 103762 | 110376208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 185 |  | 1938 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 20987095,94 | 20987095,94 |  |  |  |  |  |  |
| 107740 | 110774008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 185а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 18389711,17 | 18389711,17 |  |  |  |  |  |  |
| 103767 | 110376774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 197599,43 | 197599,43 |  |  |  |  |  |  |
| 103767 | 110376709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5445697,22 | 5445697,22 |  |  |  |  |  |  |
| 103785 | 110378574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/2 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205485,21 | 205485,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103785 | 110378506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3299783,85 | 3299783,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103785 | 110378507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3336832,29 | 3336832,29 |  |  |  |  |  |  |
| 103785 | 110378505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3299783,85 | 3299783,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103785 | 110378509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6540642,24 | 6540642,24 |  |  |  |  |  |  |
| 103786 | 110378674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/3 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 164526,13 | 164526,13 |  |  |  |  |  |  |
| 103786 | 110378604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8779236,15 | 8779236,15 |  |  |  |  |  |  |
| 103786 | 110378609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4976256,70 | 4976256,70 |  |  |  |  |  |  |
| 103787 | 110378774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/4 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 203708,98 | 203708,98 |  |  |  |  |  |  |
| 103787 | 110378704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10859920,08 | 10859920,08 |  |  |  |  |  |  |
| 103787 | 110378709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6155632,35 | 6155632,35 |  |  |  |  |  |  |
| 103768 | 110376874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 318877,44 | 318877,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103768 | 110376809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12096520,64 | 12096520,64 |  |  |  |  |  |  |
| 103768 | 110376802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 29303049,60 | 29303049,60 |  |  |  |  |  |  |
| 103451 | 110345174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 394/1 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 190260,76 | 190260,76 |  |  |  |  |  |  |
| 103451 | 110345104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 394/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12682067,25 | 12682067,25 |  |  |  |  |  |  |
| 103742 | 110374274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 4 |  | 1949 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 142923,41 | 142923,41 |  |  |  |  |  |  |
| 103773 | 110377374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 406 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 208590,80 | 208590,80 |  |  |  |  |  |  |
| 103774 | 110377474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 119715,73 | 119715,73 |  |  |  |  |  |  |
| 103774 | 110377406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1649813,19 | 1649813,19 |  |  |  |  |  |  |
| 103774 | 110377407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1668336,53 | 1668336,53 |  |  |  |  |  |  |
| 103774 | 110377405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1649813,19 | 1649813,19 |  |  |  |  |  |  |
| 103774 | 110377409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3270165,06 | 3270165,06 |  |  |  |  |  |  |
| 103796 | 110379674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408а | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 120868,67 | 120868,67 |  |  |  |  |  |  |
| 103796 | 110379606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1750515,26 | 1750515,26 |  |  |  |  |  |  |
| 103796 | 110379607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1770169,23 | 1770169,23 |  |  |  |  |  |  |
| 103796 | 110379604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6121456,36 | 6121456,36 |  |  |  |  |  |  |
| 103796 | 110379605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1750515,26 | 1750515,26 |  |  |  |  |  |  |
| 103796 | 110379609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3469770,91 | 3469770,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103753 | 110375374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 61 |  | 1934 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 192488,64 | 192488,64 |  |  |  |  |  |  |
| 103420 | 110342074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 77а | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 119837,53 | 119837,53 |  |  |  |  |  |  |
| 103420 | 110342004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 77а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5683127,81 | 5683127,81 |  |  |  |  |  |  |
| 103420 | 110342009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 77а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3221317,02 | 3221317,02 |  |  |  |  |  |  |
| 103422 | 110342274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 87 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176121,84 | 176121,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103422 | 110342209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 87 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7008366,05 | 7008366,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103423 | 110342374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 89 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 459487,13 | 459487,13 |  |  |  |  |  |  |
| 103425 | 110342574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 91/1 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 164888,28 | 164888,28 |  |  |  |  |  |  |
| 103425 | 110342509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 91/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5517174,53 | 5517174,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107747 | 110774774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 57 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 181034,40 | 181034,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107747 | 110774704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 57 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12739336,31 | 12739336,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107747 | 110774702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 57 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12268936,30 | 12268936,30 |  |  |  |  |  |  |
| 107741 | 110774174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 7 | 0 | 1949 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 105296,67 | 105296,67 |  |  |  |  |  |  |
| 103842 | 110384274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 9/1 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 203195,22 | 203195,22 |  |  |  |  |  |  |
| 103842 | 110384209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 9/1 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4863578,50 | 4863578,50 |  |  |  |  |  |  |
| 103872 | 110387274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 10 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 159141,79 | 159141,79 |  |  |  |  |  |  |
| 103874 | 110387474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 14 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 150404,98 | 150404,98 |  |  |  |  |  |  |
| 103874 | 110387402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 14 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13658107,02 | 13658107,02 |  |  |  |  |  |  |
| 103868 | 110386874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 2 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 159384,17 | 159384,17 |  |  |  |  |  |  |
| 103868 | 110386802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 2 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13547110,62 | 13547110,62 |  |  |  |  |  |  |
| 103876 | 110387674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 22 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 131103,86 | 131103,86 |  |  |  |  |  |  |
| 103877 | 110387774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 24 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 158736,04 | 158736,04 |  |  |  |  |  |  |
| 103880 | 110388074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 30 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 159199,82 | 159199,82 |  |  |  |  |  |  |
| 103869 | 110386974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 4 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 149897,34 | 149897,34 |  |  |  |  |  |  |
| 103869 | 110386902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 4 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13634520,29 | 13634520,29 |  |  |  |  |  |  |
| 103870 | 110387074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 6 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 149771,27 | 149771,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103870 | 110387006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2246939,43 | 2246939,43 |  |  |  |  |  |  |
| 103870 | 110387007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2272167,02 | 2272167,02 |  |  |  |  |  |  |
| 103870 | 110387005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2246939,43 | 2246939,43 |  |  |  |  |  |  |
| 103870 | 110387002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 6 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13658107,02 | 13658107,02 |  |  |  |  |  |  |
| 103871 | 110387174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 8 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 154617,46 | 154617,46 |  |  |  |  |  |  |
| 103871 | 110387102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 8 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13658107,02 | 13658107,02 |  |  |  |  |  |  |
| 103888 | 110388874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 105 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 136538,80 | 136538,80 |  |  |  |  |  |  |
| 103892 | 110389274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 109 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 168820,14 | 168820,14 |  |  |  |  |  |  |
| 103892 | 110389204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 109 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9238765,26 | 9238765,26 |  |  |  |  |  |  |
| 103892 | 110389209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 109 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5236727,52 | 5236727,52 |  |  |  |  |  |  |
| 103893 | 110389374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 111 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 199129,15 | 199129,15 |  |  |  |  |  |  |
| 103893 | 110389306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 111 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2718877,02 | 2718877,02 |  |  |  |  |  |  |
| 103893 | 110389307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 111 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2749403,31 | 2749403,31 |  |  |  |  |  |  |
| 103893 | 110389304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 111 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9507764,62 | 9507764,62 |  |  |  |  |  |  |
| 103893 | 110389305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 111 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2718877,02 | 2718877,02 |  |  |  |  |  |  |
| 103893 | 110389309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 111 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5389202,05 | 5389202,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103894 | 110389474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 225359,21 | 225359,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103894 | 110389404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11921600,27 | 11921600,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103894 | 110389409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6757415,14 | 6757415,14 |  |  |  |  |  |  |
| 103895 | 110389574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 221391,68 | 221391,68 |  |  |  |  |  |  |
| 103895 | 110389509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8572439,46 | 8572439,46 |  |  |  |  |  |  |
| 103896 | 110389674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 117 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 214113,05 | 214113,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103896 | 110389604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 117 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 14676296,93 | 14676296,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103915 | 110391574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 117/1 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207063,82 | 207063,82 |  |  |  |  |  |  |
| 103915 | 110391506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 117/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3708969,65 | 3708969,65 |  |  |  |  |  |  |
| 103915 | 110391507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 117/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3750612,23 | 3750612,23 |  |  |  |  |  |  |
| 103915 | 110391505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 117/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3708969,65 | 3708969,65 |  |  |  |  |  |  |
| 103915 | 110391502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 117/1 |  | 1969 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13581282,10 | 13581282,10 |  |  |  |  |  |  |
| 103897 | 110389774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 119 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 142247,85 | 142247,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103897 | 110389704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 119 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9326320,84 | 9326320,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103882 | 110388274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 97/1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 79876,90 | 79876,90 |  |  |  |  |  |  |
| 103883 | 110388374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 97/2 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83547,49 | 83547,49 |  |  |  |  |  |  |
| 103885 | 110388574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 132137,07 | 132137,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103886 | 110388674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60189,00 | 60189,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103887 | 110388774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/2 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60493,25 | 60493,25 |  |  |  |  |  |  |
| 103920 | 110392074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забайкальская ул | 53 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176604,74 | 176604,74 |  |  |  |  |  |  |
| 103920 | 110392002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забайкальская ул | 53 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 14367096,53 | 14367096,53 |  |  |  |  |  |  |
| 103964 | 110396474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/1 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 113927,16 | 113927,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103965 | 110396574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/2 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 162603,05 | 162603,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103966 | 110396674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/3 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 95135,15 | 95135,15 |  |  |  |  |  |  |
| 103967 | 110396774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/4 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 129920,67 | 129920,67 |  |  |  |  |  |  |
| 103968 | 110396874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/5 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 110238,59 | 110238,59 |  |  |  |  |  |  |
| 103940 | 110394074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 43 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 112073,09 | 112073,09 |  |  |  |  |  |  |
| 103944 | 110394474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 48 |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65498,78 | 65498,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103961 | 110396174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 78 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 459628,01 | 459628,01 |  |  |  |  |  |  |
| 103961 | 110396101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 78 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2026 | 2026 | 26920610,77 | 26920610,77 |  |  |  |  |  |  |
| 103981 | 110398174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 16 |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176702,13 | 176702,13 |  |  |  |  |  |  |
| 103981 | 110398102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 16 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 65 | 2026 | 2028 | 16319245,71 | 16319245,71 |  |  |  |  |  |  |
| 103977 | 110397774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 7 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 251180,57 | 251180,57 |  |  |  |  |  |  |
| 103977 | 110397701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 7 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11056109,33 | 11056109,33 |  |  |  |  |  |  |
| 104003 | 110400374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 22а |  | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 74242,48 | 74242,48 |  |  |  |  |  |  |
| 103986 | 110398674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 3 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 103669,73 | 103669,73 |  |  |  |  |  |  |
| 103986 | 110398602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 3 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 65 | 2026 | 2028 | 8120774,12 | 8120774,12 |  |  |  |  |  |  |
| 104039 | 110403974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 13 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 168341,94 | 168341,94 |  |  |  |  |  |  |
| 104043 | 110404374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 21 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 143589,25 | 143589,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104044 | 110404474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 23 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 143531,12 | 143531,12 |  |  |  |  |  |  |
| 104044 | 110404402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 23 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11579699,43 | 11579699,43 |  |  |  |  |  |  |
| 104036 | 110403674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 5 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176754,65 | 176754,65 |  |  |  |  |  |  |
| 104036 | 110403602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15644942,58 | 15644942,58 |  |  |  |  |  |  |
| 104058 | 110405874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 1 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 212891,21 | 212891,21 |  |  |  |  |  |  |
| 104058 | 110405802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 1 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16982449,20 | 16982449,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104066 | 110406674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 11 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 305138,45 | 305138,45 |  |  |  |  |  |  |
| 104140 | 110414074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 129 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 316726,14 | 316726,14 |  |  |  |  |  |  |
| 104198 | 110419874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 129/1 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 316246,47 | 316246,47 |  |  |  |  |  |  |
| 104198 | 110419801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 129/1 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 19253495,50 | 19253495,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104067 | 110406774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 13 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 304538,24 | 304538,24 |  |  |  |  |  |  |
| 104143 | 110414374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 135 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 204965,16 | 204965,16 |  |  |  |  |  |  |
| 104143 | 110414309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 135 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7007273,60 | 7007273,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104144 | 110414474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 137 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 177446,97 | 177446,97 |  |  |  |  |  |  |
| 104144 | 110414409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 137 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7152725,25 | 7152725,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104146 | 110414674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 141 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205058,48 | 205058,48 |  |  |  |  |  |  |
| 104147 | 110414774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 143 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 264572,44 | 264572,44 |  |  |  |  |  |  |
| 104147 | 110414709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 143 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11842292,38 | 11842292,38 |  |  |  |  |  |  |
| 104068 | 110406874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 15 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 211928,86 | 211928,86 |  |  |  |  |  |  |
| 104068 | 110406802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 15 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16868677,89 | 16868677,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104150 | 110415074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 153 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 177043,04 | 177043,04 |  |  |  |  |  |  |
| 104150 | 110415009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 153 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7082792,97 | 7082792,97 |  |  |  |  |  |  |
| 104156 | 110415674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 185 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 254983,72 | 254983,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104156 | 110415609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 185 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11200089,02 | 11200089,02 |  |  |  |  |  |  |
| 104201 | 110420174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 185/1 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 193181,71 | 193181,71 |  |  |  |  |  |  |
| 104201 | 110420101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 185/1 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2026 | 2026 | 10809765,55 | 10809765,55 |  |  |  |  |  |  |
| 104157 | 110415774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 189 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 254659,14 | 254659,14 |  |  |  |  |  |  |
| 104157 | 110415709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 189 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11144842,37 | 11144842,37 |  |  |  |  |  |  |
| 104158 | 110415874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 193 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 254088,77 | 254088,77 |  |  |  |  |  |  |
| 104158 | 110415809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 193 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11045148,68 | 11045148,68 |  |  |  |  |  |  |
| 104159 | 110415974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 195 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 260003,81 | 260003,81 |  |  |  |  |  |  |
| 104159 | 110415909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 195 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11223342,56 | 11223342,56 |  |  |  |  |  |  |
| 104160 | 110416074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 197 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 471024,05 | 471024,05 |  |  |  |  |  |  |
| 104162 | 110416274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 203 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 175526,17 | 175526,17 |  |  |  |  |  |  |
| 104162 | 110416209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 203 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6877834,12 | 6877834,12 |  |  |  |  |  |  |
| 104163 | 110416374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 205 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 175868,53 | 175868,53 |  |  |  |  |  |  |
| 104163 | 110416309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 205 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6964512,06 | 6964512,06 |  |  |  |  |  |  |
| 104164 | 110416474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 207 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 171931,29 | 171931,29 |  |  |  |  |  |  |
| 104164 | 110416409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 207 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7039890,98 | 7039890,98 |  |  |  |  |  |  |
| 104166 | 110416674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 211 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 175881,75 | 175881,75 |  |  |  |  |  |  |
| 104166 | 110416609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 211 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6955460,35 | 6955460,35 |  |  |  |  |  |  |
| 104167 | 110416774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 213 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176992,57 | 176992,57 |  |  |  |  |  |  |
| 104167 | 110416709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 213 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7143049,28 | 7143049,28 |  |  |  |  |  |  |
| 104168 | 110416874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 215 |  | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 145702,76 | 145702,76 |  |  |  |  |  |  |
| 104168 | 110416809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 215 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5419478,46 | 5419478,46 |  |  |  |  |  |  |
| 104169 | 110416974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 217 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 250080,83 | 250080,83 |  |  |  |  |  |  |
| 104169 | 110416909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 217 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10927772,95 | 10927772,95 |  |  |  |  |  |  |
| 104173 | 110417374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 225 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176533,84 | 176533,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104173 | 110417309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 225 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6960610,46 | 6960610,46 |  |  |  |  |  |  |
| 104176 | 110417674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 231 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 253531,00 | 253531,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104176 | 110417609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 231 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10958033,76 | 10958033,76 |  |  |  |  |  |  |
| 104181 | 110418174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 241 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 174731,21 | 174731,21 |  |  |  |  |  |  |
| 104181 | 110418109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 241 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6795962,94 | 6795962,94 |  |  |  |  |  |  |
| 104073 | 110407374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 25 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 189309,26 | 189309,26 |  |  |  |  |  |  |
| 104073 | 110407306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 25 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3582127,56 | 3582127,56 |  |  |  |  |  |  |
| 104073 | 110407307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 25 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3622346,02 | 3622346,02 |  |  |  |  |  |  |
| 104073 | 110407305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 25 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3582127,56 | 3582127,56 |  |  |  |  |  |  |
| 104073 | 110407309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 25 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7100287,74 | 7100287,74 |  |  |  |  |  |  |
| 104073 | 110407302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 25 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 14207539,20 | 14207539,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104186 | 110418674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 251 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 175907,84 | 175907,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104186 | 110418609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 251 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6943911,62 | 6943911,62 |  |  |  |  |  |  |
| 104187 | 110418774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 253 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 170885,93 | 170885,93 |  |  |  |  |  |  |
| 104187 | 110418709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 253 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6853238,43 | 6853238,43 |  |  |  |  |  |  |
| 104188 | 110418874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 255 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 177359,81 | 177359,81 |  |  |  |  |  |  |
| 104188 | 110418809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 255 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6844654,91 | 6844654,91 |  |  |  |  |  |  |
| 104075 | 110407574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 31 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 191284,32 | 191284,32 |  |  |  |  |  |  |
| 104075 | 110407502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 31 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12774164,48 | 12774164,48 |  |  |  |  |  |  |
| 104076 | 110407674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 32 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 213026,76 | 213026,76 |  |  |  |  |  |  |
| 104076 | 110407609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 32 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 8343415,54 | 8343415,54 |  |  |  |  |  |  |
| 104079 | 110407974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 35 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 213495,57 | 213495,57 |  |  |  |  |  |  |
| 104082 | 110408274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 38 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 146666,12 | 146666,12 |  |  |  |  |  |  |
| 104082 | 110408209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 38 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 5540896,26 | 5540896,26 |  |  |  |  |  |  |
| 104084 | 110408474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 41 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209034,72 | 209034,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104084 | 110408406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 41 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3698497,89 | 3698497,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104084 | 110408407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 41 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3740022,91 | 3740022,91 |  |  |  |  |  |  |
| 104084 | 110408405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 41 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3698497,89 | 3698497,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104086 | 110408674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 43 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209195,64 | 209195,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104086 | 110408609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 43 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7113084,99 | 7113084,99 |  |  |  |  |  |  |
| 104095 | 110409574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 58 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 254127,97 | 254127,97 |  |  |  |  |  |  |
| 104095 | 110409509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 58 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 11098241,66 | 11098241,66 |  |  |  |  |  |  |
| 104098 | 110409874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 62 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 146953,51 | 146953,51 |  |  |  |  |  |  |
| 104098 | 110409809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 62 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 5610500,80 | 5610500,80 |  |  |  |  |  |  |
| 104100 | 110410074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 64 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 146469,98 | 146469,98 |  |  |  |  |  |  |
| 104100 | 110410009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 64 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 5601449,09 | 5601449,09 |  |  |  |  |  |  |
| 104101 | 110410174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 66 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 307705,62 | 307705,62 |  |  |  |  |  |  |
| 104101 | 110410109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 66 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 13747365,63 | 13747365,63 |  |  |  |  |  |  |
| 104103 | 110410308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 69 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 15023027,72 | 15023027,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104104 | 110410474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 70 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 145721,93 | 145721,93 |  |  |  |  |  |  |
| 104104 | 110410409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 70 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5435084,86 | 5435084,86 |  |  |  |  |  |  |
| 104105 | 110410508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 71 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 14780618,50 | 14780618,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104107 | 110410708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 73 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 14907833,26 | 14907833,26 |  |  |  |  |  |  |
| 104108 | 110410874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 74 | 0 | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 454217,18 | 454217,18 |  |  |  |  |  |  |
| 104108 | 110410802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 74 |  | 1974 | Ремонт крыши | - | 67 <*> | 2026 | 2028 | 24450549,20 | 24450549,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104109 | 110410908 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 75 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 14828031,87 | 14828031,87 |  |  |  |  |  |  |
| 104111 | 110411174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 77 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 175883,55 | 175883,55 |  |  |  |  |  |  |
| 104111 | 110411108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 77 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 14881789,29 | 14881789,29 |  |  |  |  |  |  |
| 104111 | 110411106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 77 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3509218,95 | 3509218,95 |  |  |  |  |  |  |
| 104111 | 110411107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 77 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3548618,83 | 3548618,83 |  |  |  |  |  |  |
| 104111 | 110411105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 77 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3509218,95 | 3509218,95 |  |  |  |  |  |  |
| 104113 | 110411374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 79 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 190128,65 | 190128,65 |  |  |  |  |  |  |
| 104113 | 110411308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 79 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 14372262,47 | 14372262,47 |  |  |  |  |  |  |
| 104116 | 110411608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 83 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 15214317,31 | 15214317,31 |  |  |  |  |  |  |
| 104118 | 110411808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 85 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 14586958,24 | 14586958,24 |  |  |  |  |  |  |
| 104120 | 110412008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 87 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 14631032,64 | 14631032,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104224 | 110422474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 15 |  | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 263632,74 | 263632,74 |  |  |  |  |  |  |
| 104224 | 110422409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 15 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11721186,72 | 11721186,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104218 | 110421874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 7 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 246530,33 | 246530,33 |  |  |  |  |  |  |
| 104218 | 110421809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 7 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9341522,85 | 9341522,85 |  |  |  |  |  |  |
| 104218 | 110421801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 7 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10853445,08 | 10853445,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107771 | 110777174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 52 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 100778,02 | 100778,02 |  |  |  |  |  |  |
| 107771 | 110777102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 52 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9871742,33 | 9871742,33 |  |  |  |  |  |  |
| 104265 | 110426574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 13 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 132524,54 | 132524,54 |  |  |  |  |  |  |
| 104266 | 110426674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 15 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209243,56 | 209243,56 |  |  |  |  |  |  |
| 104268 | 110426874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 19 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 217521,66 | 217521,66 |  |  |  |  |  |  |
| 104260 | 110426074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 3 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 180514,14 | 180514,14 |  |  |  |  |  |  |
| 104261 | 110426174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 5 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 131215,52 | 131215,52 |  |  |  |  |  |  |
| 104262 | 110426274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 7 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 177027,76 | 177027,76 |  |  |  |  |  |  |
| 104263 | 110426374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 9 |  | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 132957,90 | 132957,90 |  |  |  |  |  |  |
| 104275 | 110427574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 25 |  | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 184835,57 | 184835,57 |  |  |  |  |  |  |
| 104275 | 110427509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 25 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8419605,98 | 8419605,98 |  |  |  |  |  |  |
| 104277 | 110427774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 29 |  | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 184996,72 | 184996,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104277 | 110427709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 29 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8507048,64 | 8507048,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104284 | 110428409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 47 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7428037,75 | 7428037,75 |  |  |  |  |  |  |
| 104285 | 110428574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 49 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 179219,57 | 179219,57 |  |  |  |  |  |  |
| 104331 | 110433174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каинская ул | 11 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 103236,29 | 103236,29 |  |  |  |  |  |  |
| 104341 | 110434174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каменская ул | 54 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 181670,06 | 181670,06 |  |  |  |  |  |  |
| 104341 | 110434109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каменская ул | 54 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5381242,78 | 5381242,78 |  |  |  |  |  |  |
| 104351 | 110435174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карамзина ул | 34 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 103847,36 | 103847,36 |  |  |  |  |  |  |
| 104379 | 110437974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10/1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 119341,44 | 119341,44 |  |  |  |  |  |  |
| 104379 | 110437906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 1593281,46 | 1593281,46 |  |  |  |  |  |  |
| 104379 | 110437907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1611170,08 | 1611170,08 |  |  |  |  |  |  |
| 104379 | 110437905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 1593281,46 | 1593281,46 |  |  |  |  |  |  |
| 104379 | 110437909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3158111,10 | 3158111,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104379 | 110437902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10/1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8130486,30 | 8130486,30 |  |  |  |  |  |  |
| 104384 | 110438409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10/2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6530966,27 | 6530966,27 |  |  |  |  |  |  |
| 104380 | 110438074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 12/1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 120224,25 | 120224,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104380 | 110438009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 12/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3339301,41 | 3339301,41 |  |  |  |  |  |  |
| 104362 | 110436274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 14 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 204383,14 | 204383,14 |  |  |  |  |  |  |
| 104362 | 110436209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6308262,94 | 6308262,94 |  |  |  |  |  |  |
| 104362 | 110436202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 14 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15955732,50 | 15955732,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104381 | 110438174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 14/1 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 203862,42 | 203862,42 |  |  |  |  |  |  |
| 104381 | 110438109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 14/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6161406,72 | 6161406,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104366 | 110436674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 22 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 218419,61 | 218419,61 |  |  |  |  |  |  |
| 104369 | 110436974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 28 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206114,81 | 206114,81 |  |  |  |  |  |  |
| 104369 | 110436909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 28 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6608061,89 | 6608061,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104371 | 110437108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 39 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 13708475,23 | 13708475,23 |  |  |  |  |  |  |
| 104386 | 110438674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 3а | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 198000,00 | 198000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104372 | 110437274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 41 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 204535,36 | 204535,36 |  |  |  |  |  |  |
| 104375 | 110437574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 53 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209499,45 | 209499,45 |  |  |  |  |  |  |
| 104375 | 110437509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 53 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 6674233,02 | 6674233,02 |  |  |  |  |  |  |
| 104377 | 110437774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 6/1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207278,67 | 207278,67 |  |  |  |  |  |  |
| 104377 | 110437709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 6/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6790656,77 | 6790656,77 |  |  |  |  |  |  |
| 104377 | 110437701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 6/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11233503,47 | 11233503,47 |  |  |  |  |  |  |
| 104358 | 110435802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15927983,40 | 15927983,40 |  |  |  |  |  |  |
| 104378 | 110437874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 120527,74 | 120527,74 |  |  |  |  |  |  |
| 104378 | 110437809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3363491,33 | 3363491,33 |  |  |  |  |  |  |
| 104378 | 110437802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8130486,30 | 8130486,30 |  |  |  |  |  |  |
| 104383 | 110438374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/2 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205755,62 | 205755,62 |  |  |  |  |  |  |
| 104383 | 110438306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3340568,58 | 3340568,58 |  |  |  |  |  |  |
| 104383 | 110438307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3378074,93 | 3378074,93 |  |  |  |  |  |  |
| 104383 | 110438305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3340568,58 | 3340568,58 |  |  |  |  |  |  |
| 104383 | 110438302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/2 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15844736,10 | 15844736,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104359 | 110435974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 9 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 103358,96 | 103358,96 |  |  |  |  |  |  |
| 104354 | 110435402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт/Ватутина ул | 2/29 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 23556210,99 | 23556210,99 |  |  |  |  |  |  |
| 104394 | 110439474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 8/1 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64580,29 | 64580,29 |  |  |  |  |  |  |
| 104395 | 110439574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 8/2 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 67888,54 | 67888,54 |  |  |  |  |  |  |
| 104401 | 110440174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каунасская ул | 2 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176616,15 | 176616,15 |  |  |  |  |  |  |
| 108363 | 110836374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 312 |  | 1948 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64295,97 | 64295,97 |  |  |  |  |  |  |
| 108365 | 110836574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 317 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206473,77 | 206473,77 |  |  |  |  |  |  |
| 108365 | 110836509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 317 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2026 | 2028 | 6666429,82 | 6666429,82 |  |  |  |  |  |  |
| 108369 | 110836974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 353 |  | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 71486,37 | 71486,37 |  |  |  |  |  |  |
| 108360 | 110836074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 80 | 0 | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 326621,75 | 326621,75 |  |  |  |  |  |  |
| 108371 | 110837174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кленовая ул | 8 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 100130,41 | 100130,41 |  |  |  |  |  |  |
| 104456 | 110445602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Клубная ул | 98 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3843250,35 | 3843250,35 |  |  |  |  |  |  |
| 104459 | 110445974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ключ-Камышенское Плато ул | 1 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 132520,10 | 132520,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104460 | 110446002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ключ-Камышенское Плато ул | 2 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11483965,04 | 11483965,04 |  |  |  |  |  |  |
| 104461 | 110446174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ключ-Камышенское Плато ул | 3 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 232543,00 | 232543,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104482 | 110448274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 1 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 94541,17 | 94541,17 |  |  |  |  |  |  |
| 104489 | 110448974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 17 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 121596,17 | 121596,17 |  |  |  |  |  |  |
| 104491 | 110449174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 21 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 84912,18 | 84912,18 |  |  |  |  |  |  |
| 104498 | 110449874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 21а | 0 | 1977 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 61325,81 | 61325,81 |  |  |  |  |  |  |
| 104498 | 110449802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 21а |  | 1977 | Ремонт крыши | - | 63 <*> | 2026 | 2026 | 3149522,85 | 3149522,85 |  |  |  |  |  |  |
| 104504 | 110450474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колыванская ул | 8 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 127818,22 | 127818,22 |  |  |  |  |  |  |
| 104506 | 110450674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кольцова ул | 128 |  | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 90735,52 | 90735,52 |  |  |  |  |  |  |
| 104506 | 110450602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кольцова ул | 128 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 6410042,10 | 6410042,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104540 | 110454074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Комсомольский пр-кт | 8 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207136,86 | 207136,86 |  |  |  |  |  |  |
| 104540 | 110454006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Комсомольский пр-кт | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3194200,22 | 3194200,22 |  |  |  |  |  |  |
| 104540 | 110454007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Комсомольский пр-кт | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3230063,21 | 3230063,21 |  |  |  |  |  |  |
| 104540 | 110454005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Комсомольский пр-кт | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3194200,22 | 3194200,22 |  |  |  |  |  |  |
| 107785 | 110778574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 18 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 195819,45 | 195819,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107785 | 110778509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 18 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3285147,20 | 3285147,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107785 | 110778501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 18 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9612046,07 | 9612046,07 |  |  |  |  |  |  |
| 104546 | 110454674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 27 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 124629,02 | 124629,02 |  |  |  |  |  |  |
| 104546 | 110454609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6678134,62 | 6678134,62 |  |  |  |  |  |  |
| 104546 | 110454601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 27 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 6693233,21 | 6693233,21 |  |  |  |  |  |  |
| 104545 | 110454574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 5 | 0 | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 89366,86 | 89366,86 |  |  |  |  |  |  |
| 107790 | 110779074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 7а |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 100713,36 | 100713,36 |  |  |  |  |  |  |
| 104554 | 110455474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 12/1 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 202606,68 | 202606,68 |  |  |  |  |  |  |
| 104553 | 110455374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 14 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 196540,93 | 196540,93 |  |  |  |  |  |  |
| 104553 | 110455309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4893854,91 | 4893854,91 |  |  |  |  |  |  |
| 104568 | 110456874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 16 |  | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 280822,07 | 280822,07 |  |  |  |  |  |  |
| 104568 | 110456809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 16 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9480575,87 | 9480575,87 |  |  |  |  |  |  |
| 104577 | 110457774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 38 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 211244,80 | 211244,80 |  |  |  |  |  |  |
| 104592 | 110459274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 2 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 136136,83 | 136136,83 |  |  |  |  |  |  |
| 104592 | 110459209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 2 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5460991,49 | 5460991,49 |  |  |  |  |  |  |
| 104607 | 110460774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 20 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 218121,73 | 218121,73 |  |  |  |  |  |  |
| 104637 | 110463707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 25/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1280990,09 | 1280990,09 |  |  |  |  |  |  |
| 104637 | 110463709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 25/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2510913,70 | 2510913,70 |  |  |  |  |  |  |
| 104637 | 110463701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 25/1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 6072737,27 | 6072737,27 |  |  |  |  |  |  |
| 104614 | 110461474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 29 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 175914,00 | 175914,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104614 | 110461409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 29 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6981835,17 | 6981835,17 |  |  |  |  |  |  |
| 104616 | 110461674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 31 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 178585,96 | 178585,96 |  |  |  |  |  |  |
| 104616 | 110461609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 31 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5120928,03 | 5120928,03 |  |  |  |  |  |  |
| 104616 | 110461601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 31 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9211865,64 | 9211865,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104618 | 110461809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5057878,18 | 5057878,18 |  |  |  |  |  |  |
| 104624 | 110462409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 43 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5122644,74 | 5122644,74 |  |  |  |  |  |  |
| 104596 | 110459674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 6 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 146898,37 | 146898,37 |  |  |  |  |  |  |
| 104596 | 110459609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 6 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5654822,98 | 5654822,98 |  |  |  |  |  |  |
| 104597 | 110459774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 7 | 0 | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 268517,74 | 268517,74 |  |  |  |  |  |  |
| 107810 | 110781074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 5/2 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 164697,67 | 164697,67 |  |  |  |  |  |  |
| 107810 | 110781009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 5/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5474725,12 | 5474725,12 |  |  |  |  |  |  |
| 104675 | 110467574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 51 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 274832,81 | 274832,81 |  |  |  |  |  |  |
| 107822 | 110782274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 47/1 |  | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 138757,47 | 138757,47 |  |  |  |  |  |  |
| 107822 | 110782209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 47/1 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4028011,84 | 4028011,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107817 | 110781774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 60 |  | 1996 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 452422,83 | 452422,83 |  |  |  |  |  |  |
| 104693 | 110469302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красносельская ул | 6 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3551884,80 | 3551884,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107829 | 110782974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 2 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 128002,06 | 128002,06 |  |  |  |  |  |  |
| 107831 | 110783174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 6 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 128429,34 | 128429,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107831 | 110783102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 6 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12679951,25 | 12679951,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104730 | 110473074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 10 |  | 1927 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 100408,35 | 100408,35 |  |  |  |  |  |  |
| 104752 | 310475210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 100 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3368685,00 | 3368685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104755 | 110475508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 161 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 26476062,11 | 26476062,11 |  |  |  |  |  |  |
| 104759 | 110475974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/2 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 170257,18 | 170257,18 |  |  |  |  |  |  |
| 104760 | 110476074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/3 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 169619,89 | 169619,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104760 | 110476006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2804304,50 | 2804304,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104760 | 110476007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2835789,92 | 2835789,92 |  |  |  |  |  |  |
| 104760 | 110476005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2804304,50 | 2804304,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104761 | 110476174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171б | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166538,94 | 166538,94 |  |  |  |  |  |  |
| 104761 | 110476109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171б |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 4954251,68 | 4954251,68 |  |  |  |  |  |  |
| 104761 | 110476102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171б |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 | 2026 | 2028 | 13289043,99 | 13289043,99 |  |  |  |  |  |  |
| 104762 | 110476274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 173 |  | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 310825,15 | 310825,15 |  |  |  |  |  |  |
| 104770 | 110477074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 188 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 350597,76 | 350597,76 |  |  |  |  |  |  |
| 104770 | 110477001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 188 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 37590320,45 | 37590320,45 |  |  |  |  |  |  |
| 104735 | 110473574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 30 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 531699,28 | 531699,28 |  |  |  |  |  |  |
| 104710 | 110471074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 59 |  | 1932 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 319672,98 | 319672,98 |  |  |  |  |  |  |
| 104720 | 110472074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 67а |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 219737,43 | 219737,43 |  |  |  |  |  |  |
| 104720 | 110472006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 67а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4394908,97 | 4394908,97 |  |  |  |  |  |  |
| 104720 | 110472007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 67а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4444252,96 | 4444252,96 |  |  |  |  |  |  |
| 104720 | 110472005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 67а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4394908,97 | 4394908,97 |  |  |  |  |  |  |
| 104720 | 110472009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 67а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8711336,42 | 8711336,42 |  |  |  |  |  |  |
| 104720 | 110472002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 67а |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16330345,35 | 16330345,35 |  |  |  |  |  |  |
| 104712 | 110471274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 71 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 303095,81 | 303095,81 |  |  |  |  |  |  |
| 104712 | 110471209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 71 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11134698,21 | 11134698,21 |  |  |  |  |  |  |
| 104729 | 110472974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 8 |  | 1935 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 96919,10 | 96919,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104729 | 110472907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 8 |  | 1935 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1268394,37 | 1268394,37 |  |  |  |  |  |  |
| 104796 | 110479674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 92/1 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 143909,03 | 143909,03 |  |  |  |  |  |  |
| 104796 | 110479602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 92/1 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8913971,65 | 8913971,65 |  |  |  |  |  |  |
| 104799 | 110479974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный Факел ул | 10 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 214406,98 | 214406,98 |  |  |  |  |  |  |
| 104799 | 110479909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный Факел ул | 10 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 8317743,01 | 8317743,01 |  |  |  |  |  |  |
| 104799 | 110479902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный Факел ул | 10 |  | 1973 | Ремонт крыши | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 13984217,17 | 13984217,17 |  |  |  |  |  |  |
| 104798 | 110479874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный Факел ул | 9 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 147618,23 | 147618,23 |  |  |  |  |  |  |
| 104798 | 110479809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный Факел ул | 9 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 5498758,98 | 5498758,98 |  |  |  |  |  |  |
| 104798 | 110479801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный Факел ул | 9 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2026 | 2026 | 7627399,94 | 7627399,94 |  |  |  |  |  |  |
| 104833 | 110483374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 11 | 0 | 1950 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 140385,57 | 140385,57 |  |  |  |  |  |  |
| 104850 | 110485074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 109 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 179027,89 | 179027,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104858 | 110485874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 125 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 168399,29 | 168399,29 |  |  |  |  |  |  |
| 104858 | 110485809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 125 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5178983,84 | 5178983,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104860 | 110486074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 127 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 1113727,08 | 1113727,08 |  |  |  |  |  |  |
| 104900 | 110490074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 43 |  | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 164991,79 | 164991,79 |  |  |  |  |  |  |
| 104900 | 110490009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 43 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5724115,39 | 5724115,39 |  |  |  |  |  |  |
| 104902 | 110490274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 47 |  | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166400,02 | 166400,02 |  |  |  |  |  |  |
| 104902 | 110490209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 47 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5676828,00 | 5676828,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104909 | 110490974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 67 |  | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176525,63 | 176525,63 |  |  |  |  |  |  |
| 104909 | 110490909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 67 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7113241,06 | 7113241,06 |  |  |  |  |  |  |
| 104918 | 110491874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 69а |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 145671,72 | 145671,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104918 | 110491809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 69а |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 5539803,81 | 5539803,81 |  |  |  |  |  |  |
| 104911 | 110491174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 71 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 151692,16 | 151692,16 |  |  |  |  |  |  |
| 104911 | 110491109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 71 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5740970,30 | 5740970,30 |  |  |  |  |  |  |
| 104912 | 110491274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 89 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 217458,21 | 217458,21 |  |  |  |  |  |  |
| 104912 | 110491209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 89 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 8493471,07 | 8493471,07 |  |  |  |  |  |  |
| 104938 | 110493874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 102 |  | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 108867,83 | 108867,83 |  |  |  |  |  |  |
| 104938 | 110493809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 102 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4160198,05 | 4160198,05 |  |  |  |  |  |  |
| 104939 | 110493974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 103 |  | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 141176,69 | 141176,69 |  |  |  |  |  |  |
| 104939 | 110493909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 103 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4194532,13 | 4194532,13 |  |  |  |  |  |  |
| 104939 | 110493901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 103 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 4037236,38 | 4037236,38 |  |  |  |  |  |  |
| 104943 | 110494374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 105/1 |  | 1996 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 226452,26 | 226452,26 |  |  |  |  |  |  |
| 104944 | 110494474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 106 |  | 1984 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 367954,37 | 367954,37 |  |  |  |  |  |  |
| 104952 | 110495274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 111 |  | 1988 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 171530,33 | 171530,33 |  |  |  |  |  |  |
| 104934 | 110493474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 97 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 133633,75 | 133633,75 |  |  |  |  |  |  |
| 104936 | 110493674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 99/1 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64387,05 | 64387,05 |  |  |  |  |  |  |
| 104936 | 110493602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 99/1 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 5338926,84 | 5338926,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104310 | 110431074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 11/1 | 0 | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63296,36 | 63296,36 |  |  |  |  |  |  |
| 104311 | 110431174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 11/2 | 0 | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62600,65 | 62600,65 |  |  |  |  |  |  |
| 104320 | 110432008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 17 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 1240427,36 | 1240427,36 |  |  |  |  |  |  |
| 104322 | 110432208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 19 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 1233081,62 | 1233081,62 |  |  |  |  |  |  |
| 104328 | 110432874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 24 | 0 | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 151842,62 | 151842,62 |  |  |  |  |  |  |
| 104328 | 110432802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 24 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 15420174,87 | 15420174,87 |  |  |  |  |  |  |
| 104297 | 110429708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 4а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9124403,32 | 9124403,32 |  |  |  |  |  |  |
| 107847 | 110784774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 20 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63922,53 | 63922,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107848 | 110784874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 24 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62784,79 | 62784,79 |  |  |  |  |  |  |
| 107849 | 110784974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 26 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63082,04 | 63082,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107854 | 110785474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 38/1 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64534,50 | 64534,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107855 | 110785574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 40/1 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64441,03 | 64441,03 |  |  |  |  |  |  |
| 104969 | 110496974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Курганская ул | 34 |  | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 150963,37 | 150963,37 |  |  |  |  |  |  |
| 104969 | 110496909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Курганская ул | 34 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2010 | 19 <*> | 2026 | 2028 | 6351024,48 | 6351024,48 |  |  |  |  |  |  |
| 104994 | 110499474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лаврова ул | 5 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 86509,65 | 86509,65 |  |  |  |  |  |  |
| 104996 | 110499674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лаврова ул | 9 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 86667,34 | 86667,34 |  |  |  |  |  |  |
| 105006 | 110500674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 26а | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 168847,10 | 168847,10 |  |  |  |  |  |  |
| 107859 | 110785974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 5 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 143292,38 | 143292,38 |  |  |  |  |  |  |
| 107859 | 110785909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 5 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5440703,17 | 5440703,17 |  |  |  |  |  |  |
| 107859 | 110785901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 5 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 7917373,28 | 7917373,28 |  |  |  |  |  |  |
| 107860 | 110786074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 7 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 190626,83 | 190626,83 |  |  |  |  |  |  |
| 107860 | 110786009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 7 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6860573,44 | 6860573,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107861 | 110786174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 9 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 147244,84 | 147244,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107861 | 110786109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 9 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5539023,49 | 5539023,49 |  |  |  |  |  |  |
| 102284 | 110228474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 62 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 272040,50 | 272040,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102284 | 110228409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 62 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10231555,84 | 10231555,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102284 | 110228401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 62 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12736803,56 | 12736803,56 |  |  |  |  |  |  |
| 102285 | 110228574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 66 | 0 | 1977 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 196998,40 | 196998,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102288 | 110228874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 69 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 177433,25 | 177433,25 |  |  |  |  |  |  |
| 102288 | 110228809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 69 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6426403,39 | 6426403,39 |  |  |  |  |  |  |
| 102288 | 110228801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 69 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 7852093,97 | 7852093,97 |  |  |  |  |  |  |
| 102289 | 110228974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 73 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206376,91 | 206376,91 |  |  |  |  |  |  |
| 102289 | 110228909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 73 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6759287,90 | 6759287,90 |  |  |  |  |  |  |
| 102289 | 110228901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 73 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10695093,51 | 10695093,51 |  |  |  |  |  |  |
| 102290 | 110229074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 75 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205576,43 | 205576,43 |  |  |  |  |  |  |
| 102290 | 110229006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 75 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3340174,91 | 3340174,91 |  |  |  |  |  |  |
| 102290 | 110229007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 75 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3377676,84 | 3377676,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102290 | 110229005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 75 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3340174,91 | 3340174,91 |  |  |  |  |  |  |
| 102290 | 110229009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 75 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6620703,07 | 6620703,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102290 | 110229001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 75 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10695093,51 | 10695093,51 |  |  |  |  |  |  |
| 102291 | 110229174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 77 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206552,69 | 206552,69 |  |  |  |  |  |  |
| 102291 | 110229109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 77 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6789720,38 | 6789720,38 |  |  |  |  |  |  |
| 102291 | 110229101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 77 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10695093,51 | 10695093,51 |  |  |  |  |  |  |
| 105025 | 110502501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 13 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 18483003,84 | 18483003,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105028 | 110502874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 18 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 499658,72 | 499658,72 |  |  |  |  |  |  |
| 105035 | 110503574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 50 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 303375,39 | 303375,39 |  |  |  |  |  |  |
| 105035 | 110503509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 50 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13838819,14 | 13838819,14 |  |  |  |  |  |  |
| 105035 | 110503502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 50 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 24141717,00 | 24141717,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105042 | 110504274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 79 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 203824,75 | 203824,75 |  |  |  |  |  |  |
| 108384 | 110838474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 347 |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 94596,39 | 94596,39 |  |  |  |  |  |  |
| 112692 | 111269274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лениногорская ул | 82 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 113797,08 | 113797,08 |  |  |  |  |  |  |
| 105057 | 110505702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лермонтова ул | 45 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 24234676,49 | 24234676,49 |  |  |  |  |  |  |
| 105057 | 110505703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лермонтова ул | 45 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 5953504,68 | 5953504,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105057 | 110505701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лермонтова ул | 45 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9461537,68 | 9461537,68 |  |  |  |  |  |  |
| 108396 | 110839674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лобова ул | 42 |  | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66678,84 | 66678,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105114 | 110511474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ломоносова ул | 66 |  | 1947 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69189,16 | 69189,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105116 | 110511674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 3 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 164817,06 | 164817,06 |  |  |  |  |  |  |
| 105116 | 110511609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 3 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5504845,47 | 5504845,47 |  |  |  |  |  |  |
| 105116 | 110511601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 3 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9414957,09 | 9414957,09 |  |  |  |  |  |  |
| 105117 | 110511774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 3/1 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 140469,02 | 140469,02 |  |  |  |  |  |  |
| 105117 | 110511709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 3/1 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4174087,74 | 4174087,74 |  |  |  |  |  |  |
| 105117 | 110511702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 3/1 |  | 1970 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9595593,08 | 9595593,08 |  |  |  |  |  |  |
| 105118 | 110511874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 5 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 164568,60 | 164568,60 |  |  |  |  |  |  |
| 105118 | 110511809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 5 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5777489,28 | 5777489,28 |  |  |  |  |  |  |
| 105989 | 110598974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 6 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 161751,18 | 161751,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105989 | 110598902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 6 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 14149266,09 | 14149266,09 |  |  |  |  |  |  |
| 105137 | 110513774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магаданская ул | 10 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63120,75 | 63120,75 |  |  |  |  |  |  |
| 105137 | 110513702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магаданская ул | 10 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 5064210,75 | 5064210,75 |  |  |  |  |  |  |
| 105139 | 110513974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магистральная ул | 7 |  | 1982 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 201782,44 | 201782,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105166 | 110516674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 24 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 198622,44 | 198622,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105166 | 110516609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 24 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8315714,18 | 8315714,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105167 | 110516774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 27 |  | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 220418,81 | 220418,81 |  |  |  |  |  |  |
| 105179 | 110517974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 31/2 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 290554,27 | 290554,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105179 | 110517909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 31/2 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11770346,88 | 11770346,88 |  |  |  |  |  |  |
| 105170 | 110517074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 33 |  | 1976 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 268182,00 | 268182,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105180 | 110518001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Максима Горького ул | 12 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 14197849,46 | 14197849,46 |  |  |  |  |  |  |
| 105192 | 110519274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мальцева ул | 1 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 159022,44 | 159022,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105192 | 110519202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мальцева ул | 1 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13549885,53 | 13549885,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105200 | 110520074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марата ул | 11б |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63422,41 | 63422,41 |  |  |  |  |  |  |
| 105204 | 110520474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 1 |  | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 169715,59 | 169715,59 |  |  |  |  |  |  |
| 105218 | 110521874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 20а |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 133867,47 | 133867,47 |  |  |  |  |  |  |
| 105218 | 110521802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 20а |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 60 | 2026 | 2026 | 12915818,60 | 12915818,60 |  |  |  |  |  |  |
| 105279 | 110527974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 18 |  | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 108609,39 | 108609,39 |  |  |  |  |  |  |
| 105280 | 110528074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 19 |  | 1949 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 161138,04 | 161138,04 |  |  |  |  |  |  |
| 105281 | 110528174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 20 |  | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 110899,91 | 110899,91 |  |  |  |  |  |  |
| 105281 | 110528102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 20 |  | 1953 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10472510,34 | 10472510,34 |  |  |  |  |  |  |
| 105282 | 110528274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 21 |  | 1949 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 104784,03 | 104784,03 |  |  |  |  |  |  |
| 105286 | 110528674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 26 |  | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 111460,61 | 111460,61 |  |  |  |  |  |  |
| 105288 | 110528874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 28 |  | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 143990,91 | 143990,91 |  |  |  |  |  |  |
| 105292 | 110529274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 32 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 104177,48 | 104177,48 |  |  |  |  |  |  |
| 105294 | 110529474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 121770,99 | 121770,99 |  |  |  |  |  |  |
| 105314 | 110531474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34а |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 70339,51 | 70339,51 |  |  |  |  |  |  |
| 105298 | 110529874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 39 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 153740,14 | 153740,14 |  |  |  |  |  |  |
| 105298 | 110529802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 39 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12729899,63 | 12729899,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105327 | 110532702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 21 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8387165,48 | 8387165,48 |  |  |  |  |  |  |
| 105339 | 110533974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 37а | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 164997,05 | 164997,05 |  |  |  |  |  |  |
| 105339 | 110533909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 37а |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5524665,60 | 5524665,60 |  |  |  |  |  |  |
| 105339 | 110533901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 37а |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9210602,63 | 9210602,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105334 | 110533402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 43 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13658107,02 | 13658107,02 |  |  |  |  |  |  |
| 105324 | 110532474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 9 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 287932,44 | 287932,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102687 | 110268774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 1 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 79975,85 | 79975,85 |  |  |  |  |  |  |
| 102695 | 110269574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 10 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83846,32 | 83846,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102699 | 110269974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 14 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 79739,26 | 79739,26 |  |  |  |  |  |  |
| 102701 | 110270174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 18 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 101313,88 | 101313,88 |  |  |  |  |  |  |
| 102701 | 110270104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 18 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 3906685,75 | 3906685,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102703 | 110270374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 22 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 88515,37 | 88515,37 |  |  |  |  |  |  |
| 102704 | 110270474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 24 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 105522,52 | 105522,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102705 | 110270574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 26 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 108455,89 | 108455,89 |  |  |  |  |  |  |
| 102706 | 110270674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 102097,20 | 102097,20 |  |  |  |  |  |  |
| 102706 | 110270604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 3965606,80 | 3965606,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102710 | 110271074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28а |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 113393,16 | 113393,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102710 | 110271004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 6387702,40 | 6387702,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102689 | 110268974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 3 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80007,40 | 80007,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102690 | 110269074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 4 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 168052,93 | 168052,93 |  |  |  |  |  |  |
| 102694 | 110269474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 9 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 75955,29 | 75955,29 |  |  |  |  |  |  |
| 102694 | 110269402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 9 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 60 | 2026 | 2026 | 6811016,60 | 6811016,60 |  |  |  |  |  |  |
| 105341 | 110534174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодости ул | 3 |  | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 242794,81 | 242794,81 |  |  |  |  |  |  |
| 105341 | 110534109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодости ул | 3 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 9269421,28 | 9269421,28 |  |  |  |  |  |  |
| 105341 | 110534101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодости ул | 3 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10784071,71 | 10784071,71 |  |  |  |  |  |  |
| 105342 | 110534274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодости ул | 6 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 255013,68 | 255013,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105342 | 110534209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодости ул | 6 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11167471,65 | 11167471,65 |  |  |  |  |  |  |
| 105364 | 110536474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 11 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 159083,67 | 159083,67 |  |  |  |  |  |  |
| 105365 | 110536574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 12 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 106048,33 | 106048,33 |  |  |  |  |  |  |
| 105365 | 110536504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 12 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5288026,39 | 5288026,39 |  |  |  |  |  |  |
| 105367 | 110536774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 14 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 106212,99 | 106212,99 |  |  |  |  |  |  |
| 105368 | 110536874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 15 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 158906,51 | 158906,51 |  |  |  |  |  |  |
| 105368 | 110536804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 15 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10673850,71 | 10673850,71 |  |  |  |  |  |  |
| 105371 | 110537174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 18 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 104608,27 | 104608,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105372 | 110537274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 19 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 158746,92 | 158746,92 |  |  |  |  |  |  |
| 105373 | 110537374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 20 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 102076,11 | 102076,11 |  |  |  |  |  |  |
| 105373 | 110537304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 20 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3957622,17 | 3957622,17 |  |  |  |  |  |  |
| 105374 | 110537474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 21 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 159254,43 | 159254,43 |  |  |  |  |  |  |
| 105376 | 110537674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 28 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 102231,25 | 102231,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105376 | 110537604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 28 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3909439,07 | 3909439,07 |  |  |  |  |  |  |
| 105377 | 110537774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 29 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 150129,91 | 150129,91 |  |  |  |  |  |  |
| 105377 | 110537704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 29 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7993163,29 | 7993163,29 |  |  |  |  |  |  |
| 105356 | 110535674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 3 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 149320,42 | 149320,42 |  |  |  |  |  |  |
| 105378 | 110537874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 31 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 159507,41 | 159507,41 |  |  |  |  |  |  |
| 105378 | 110537804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 31 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10857387,02 | 10857387,02 |  |  |  |  |  |  |
| 105395 | 110539574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 3а |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 111818,91 | 111818,91 |  |  |  |  |  |  |
| 105357 | 110535774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 4 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166565,15 | 166565,15 |  |  |  |  |  |  |
| 105357 | 110535709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 4 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5495606,48 | 5495606,48 |  |  |  |  |  |  |
| 105383 | 110538374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 40 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 191461,55 | 191461,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105383 | 110538304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 40 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9703525,68 | 9703525,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105358 | 110535874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 5 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 141181,14 | 141181,14 |  |  |  |  |  |  |
| 105359 | 110535974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 6 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 106266,85 | 106266,85 |  |  |  |  |  |  |
| 105394 | 110539474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 64 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 150359,66 | 150359,66 |  |  |  |  |  |  |
| 105394 | 110539404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 64 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8135785,27 | 8135785,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105396 | 110539674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 7а |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 110629,93 | 110629,93 |  |  |  |  |  |  |
| 105362 | 110536274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 9 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 149507,17 | 149507,17 |  |  |  |  |  |  |
| 105362 | 110536204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 9 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9848350,31 | 9848350,31 |  |  |  |  |  |  |
| 105122 | 110512274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мочищенское ш | 6 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 77843,49 | 77843,49 |  |  |  |  |  |  |
| 105403 | 110540374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 12 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 131907,52 | 131907,52 |  |  |  |  |  |  |
| 105398 | 110539874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 2 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 101566,74 | 101566,74 |  |  |  |  |  |  |
| 105398 | 110539804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 3936146,27 | 3936146,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105399 | 110539974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 4 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 101473,54 | 101473,54 |  |  |  |  |  |  |
| 105400 | 110540074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 6 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 102437,75 | 102437,75 |  |  |  |  |  |  |
| 105400 | 110540004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 4034164,46 | 4034164,46 |  |  |  |  |  |  |
| 105400 | 110540002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 6 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8216508,51 | 8216508,51 |  |  |  |  |  |  |
| 105401 | 110540174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 8 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 109965,81 | 109965,81 |  |  |  |  |  |  |
| 105404 | 110540474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мухачева ул | 3 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 96828,16 | 96828,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105407 | 110540709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7718613,31 | 7718613,31 |  |  |  |  |  |  |
| 105407 | 110540702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 1 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 21297434,25 | 21297434,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105428 | 110542874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 1/1 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 211192,67 | 211192,67 |  |  |  |  |  |  |
| 105428 | 110542809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 1/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6910669,98 | 6910669,98 |  |  |  |  |  |  |
| 105433 | 110543374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 12/1 |  | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 247048,22 | 247048,22 |  |  |  |  |  |  |
| 105434 | 110543474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 13/1 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205115,51 | 205115,51 |  |  |  |  |  |  |
| 105434 | 110543409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 13/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6444506,82 | 6444506,82 |  |  |  |  |  |  |
| 105435 | 110543574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 14/1 |  | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 245398,94 | 245398,94 |  |  |  |  |  |  |
| 105435 | 110543509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 14/1 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9011447,49 | 9011447,49 |  |  |  |  |  |  |
| 105411 | 110541174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205426,34 | 205426,34 |  |  |  |  |  |  |
| 105411 | 110541104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11231067,61 | 11231067,61 |  |  |  |  |  |  |
| 105411 | 110541109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6366006,62 | 6366006,62 |  |  |  |  |  |  |
| 105411 | 110541102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16136101,65 | 16136101,65 |  |  |  |  |  |  |
| 105436 | 110543674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15/1 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 159432,05 | 159432,05 |  |  |  |  |  |  |
| 105436 | 110543609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4213415,87 | 4213415,87 |  |  |  |  |  |  |
| 105437 | 110543774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 16/1 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 254037,84 | 254037,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105437 | 110543709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 16/1 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10922919,36 | 10922919,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105413 | 110541374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 19 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 116906,68 | 116906,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105413 | 110541304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4677890,68 | 4677890,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105413 | 110541309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2651527,36 | 2651527,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105413 | 110541302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 19 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8255357,25 | 8255357,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105415 | 110541574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 23 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 120348,67 | 120348,67 |  |  |  |  |  |  |
| 107883 | 110788374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 28 |  | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 251209,73 | 251209,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107883 | 110788309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 28 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9592161,63 | 9592161,63 |  |  |  |  |  |  |
| 107883 | 110788301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 28 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 16242177,44 | 16242177,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105429 | 110542974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 3/1 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207378,52 | 207378,52 |  |  |  |  |  |  |
| 105429 | 110542909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 3/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6845747,36 | 6845747,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105420 | 110542074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 41 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 148155,55 | 148155,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105420 | 110542004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9414977,74 | 9414977,74 |  |  |  |  |  |  |
| 107889 | 110788974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 42 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 204466,88 | 204466,88 |  |  |  |  |  |  |
| 107889 | 110788909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 42 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7272270,27 | 7272270,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105421 | 110542104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 43 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9460132,19 | 9460132,19 |  |  |  |  |  |  |
| 107890 | 110789074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 44 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 187978,65 | 187978,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107890 | 110789004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 44 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6001962,27 | 6001962,27 |  |  |  |  |  |  |
| 107890 | 110789009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 44 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3402039,14 | 3402039,14 |  |  |  |  |  |  |
| 107890 | 110789002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 44 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16052854,35 | 16052854,35 |  |  |  |  |  |  |
| 105422 | 110542274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 45 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 143339,36 | 143339,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105422 | 110542204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 45 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9311177,58 | 9311177,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107891 | 110789174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 46 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205890,54 | 205890,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107891 | 110789109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 46 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6616489,34 | 6616489,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107891 | 110789101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 46 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11177952,17 | 11177952,17 |  |  |  |  |  |  |
| 105408 | 110540804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11243457,55 | 11243457,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105408 | 110540809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6373029,50 | 6373029,50 |  |  |  |  |  |  |
| 105430 | 110543074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 5/1 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 120989,38 | 120989,38 |  |  |  |  |  |  |
| 105430 | 110543009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 5/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3424512,35 | 3424512,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107894 | 110789474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 53 | 0 | 1952 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207206,91 | 207206,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107894 | 110789404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 53 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9278963,73 | 9278963,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107896 | 110789608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 57 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 4593421,03 | 4593421,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107905 | 110790508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 57/1 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 4654858,08 | 4654858,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107897 | 110789708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 61 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 4685242,70 | 4685242,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107906 | 110790674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 61/1 | 0 | 1949 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 106589,12 | 106589,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107906 | 110790608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 61/1 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 4677229,18 | 4677229,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105409 | 110540974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 7 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205256,05 | 205256,05 |  |  |  |  |  |  |
| 105409 | 110540909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6402681,66 | 6402681,66 |  |  |  |  |  |  |
| 105410 | 110541074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 8 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 336878,35 | 336878,35 |  |  |  |  |  |  |
| 105410 | 110541009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13339117,81 | 13339117,81 |  |  |  |  |  |  |
| 105410 | 110541001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 8 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 21201088,57 | 21201088,57 |  |  |  |  |  |  |
| 105432 | 110543274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 9/1 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 208136,84 | 208136,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105432 | 110543209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 9/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6939229,70 | 6939229,70 |  |  |  |  |  |  |
| 105461 | 110546174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 67 |  | 1950 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69445,72 | 69445,72 |  |  |  |  |  |  |
| 105470 | 110547074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 11 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 230980,91 | 230980,91 |  |  |  |  |  |  |
| 105470 | 110547009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 11 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9484009,28 | 9484009,28 |  |  |  |  |  |  |
| 105505 | 110550574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Некрасова ул | 61 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 217699,86 | 217699,86 |  |  |  |  |  |  |
| 105505 | 110550509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Некрасова ул | 61 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8567445,41 | 8567445,41 |  |  |  |  |  |  |
| 105582 | 110558274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 133/1 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 150469,82 | 150469,82 |  |  |  |  |  |  |
| 105582 | 110558209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 133/1 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 5596455,04 | 5596455,04 |  |  |  |  |  |  |
| 105583 | 110558374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 135а |  | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 222166,85 | 222166,85 |  |  |  |  |  |  |
| 105583 | 110558309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 135а |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8826667,71 | 8826667,71 |  |  |  |  |  |  |
| 105583 | 110558301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 135а |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10416282,75 | 10416282,75 |  |  |  |  |  |  |
| 105584 | 110558474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 135б |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176539,84 | 176539,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105584 | 110558409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 135б |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 7102472,64 | 7102472,64 |  |  |  |  |  |  |
| 105590 | 110559074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 139/3 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 224734,33 | 224734,33 |  |  |  |  |  |  |
| 105590 | 110559009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 139/3 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6666898,02 | 6666898,02 |  |  |  |  |  |  |
| 105590 | 110559001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 139/3 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12233204,29 | 12233204,29 |  |  |  |  |  |  |
| 105559 | 110555902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 143 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 14193664,65 | 14193664,65 |  |  |  |  |  |  |
| 105561 | 110556101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 149 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9392199,69 | 9392199,69 |  |  |  |  |  |  |
| 105564 | 110556404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 155 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13192257,45 | 13192257,45 |  |  |  |  |  |  |
| 105564 | 110556402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 155 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11950829,66 | 11950829,66 |  |  |  |  |  |  |
| 105565 | 110556509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 157 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8005927,14 | 8005927,14 |  |  |  |  |  |  |
| 105565 | 110556501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 157 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9392199,69 | 9392199,69 |  |  |  |  |  |  |
| 105567 | 110556704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 161 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13098919,90 | 13098919,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105568 | 110556874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 163 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 235353,98 | 235353,98 |  |  |  |  |  |  |
| 105568 | 110556804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 163 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 14599203,97 | 14599203,97 |  |  |  |  |  |  |
| 105568 | 110556809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 163 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8275137,54 | 8275137,54 |  |  |  |  |  |  |
| 105568 | 110556801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 163 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 13527849,23 | 13527849,23 |  |  |  |  |  |  |
| 105528 | 110552804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 22/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7762710,41 | 7762710,41 |  |  |  |  |  |  |
| 105534 | 110553404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 24/2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7801807,55 | 7801807,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105523 | 110552374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 26 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 204797,99 | 204797,99 |  |  |  |  |  |  |
| 105523 | 110552302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 26 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15066373,85 | 15066373,85 |  |  |  |  |  |  |
| 105542 | 110554202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 19603351,70 | 19603351,70 |  |  |  |  |  |  |
| 105572 | 110557274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28/1 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 120758,54 | 120758,54 |  |  |  |  |  |  |
| 105539 | 110553974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4/4 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176979,16 | 176979,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105539 | 110553909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4/4 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7121824,58 | 7121824,58 |  |  |  |  |  |  |
| 105539 | 110553902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4/4 |  | 1969 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11473045,97 | 11473045,97 |  |  |  |  |  |  |
| 108430 | 110843074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 102 |  | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69508,13 | 69508,13 |  |  |  |  |  |  |
| 105606 | 110560674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 143 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 214347,78 | 214347,78 |  |  |  |  |  |  |
| 105606 | 110560609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 143 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 7591109,02 | 7591109,02 |  |  |  |  |  |  |
| 105606 | 110560602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 143 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16605061,44 | 16605061,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105628 | 110562874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 1а |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 198576,84 | 198576,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105628 | 110562802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 1а |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15206506,80 | 15206506,80 |  |  |  |  |  |  |
| 105623 | 110562374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 3 |  | 1948 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 97521,48 | 97521,48 |  |  |  |  |  |  |
| 107928 | 110792874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 101805,72 | 101805,72 |  |  |  |  |  |  |
| 107928 | 110792809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3060415,04 | 3060415,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107928 | 110792802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 60 | 2026 | 2026 | 6299045,70 | 6299045,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107932 | 110793274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43а |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205162,09 | 205162,09 |  |  |  |  |  |  |
| 107932 | 110793209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6424218,50 | 6424218,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107932 | 110793202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43а |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15983481,60 | 15983481,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107929 | 110792974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 47 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 197188,40 | 197188,40 |  |  |  |  |  |  |
| 105618 | 110561808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 11а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 986999,53 | 986999,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105619 | 110561974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 13 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 103957,94 | 103957,94 |  |  |  |  |  |  |
| 105621 | 110562174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 15 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 102238,84 | 102238,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105615 | 110561574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 7 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 85827,00 | 85827,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105615 | 110561508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 7 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3454832,26 | 3454832,26 |  |  |  |  |  |  |
| 105633 | 110563374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 10 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 194589,61 | 194589,61 |  |  |  |  |  |  |
| 105633 | 110563302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 10 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12834043,38 | 12834043,38 |  |  |  |  |  |  |
| 105635 | 110563574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 12 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 181603,72 | 181603,72 |  |  |  |  |  |  |
| 105636 | 110563674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 13 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 163708,19 | 163708,19 |  |  |  |  |  |  |
| 105636 | 110563609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 13 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4925379,84 | 4925379,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105638 | 110563874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 16 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 194569,77 | 194569,77 |  |  |  |  |  |  |
| 112755 | 111275574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 18 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 172584,99 | 172584,99 |  |  |  |  |  |  |
| 112755 | 111275509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5999100,16 | 5999100,16 |  |  |  |  |  |  |
| 112755 | 111275501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 18 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11408099,75 | 11408099,75 |  |  |  |  |  |  |
| 105640 | 110564074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 19 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 98604,59 | 98604,59 |  |  |  |  |  |  |
| 105641 | 110564101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 20 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8844920,90 | 8844920,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105645 | 110564574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 35 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 208751,09 | 208751,09 |  |  |  |  |  |  |
| 105645 | 110564509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 35 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5193185,66 | 5193185,66 |  |  |  |  |  |  |
| 105645 | 110564502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 35 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 18702893,40 | 18702893,40 |  |  |  |  |  |  |
| 105662 | 110566274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 4/1 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 214773,94 | 214773,94 |  |  |  |  |  |  |
| 105662 | 110566209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 4/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8126096,42 | 8126096,42 |  |  |  |  |  |  |
| 105662 | 110566202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 4/1 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 14321035,96 | 14321035,96 |  |  |  |  |  |  |
| 105654 | 110565474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 44 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 181281,89 | 181281,89 |  |  |  |  |  |  |
| 105654 | 110565402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 44 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11945839,75 | 11945839,75 |  |  |  |  |  |  |
| 105631 | 110563101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 8 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8844920,90 | 8844920,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105632 | 110563274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 9 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 116293,86 | 116293,86 |  |  |  |  |  |  |
| 105672 | 110567274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 12 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 112418,65 | 112418,65 |  |  |  |  |  |  |
| 105674 | 110567474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 18 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 106116,68 | 106116,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105675 | 110567574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 22 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 85355,66 | 85355,66 |  |  |  |  |  |  |
| 105675 | 110567502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 22 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 | 2026 | 2026 | 8363578,74 | 8363578,74 |  |  |  |  |  |  |
| 105676 | 110567674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 26 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 131208,00 | 131208,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105676 | 110567609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 26 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2630458,72 | 2630458,72 |  |  |  |  |  |  |
| 105676 | 110567602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 26 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10584616,70 | 10584616,70 |  |  |  |  |  |  |
| 105678 | 110567874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоселов ул | 3 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 142801,00 | 142801,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105707 | 110570774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 1 |  | 1984 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 188615,27 | 188615,27 |  |  |  |  |  |  |
| 108476 | 110847602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 14а |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 7672626,15 | 7672626,15 |  |  |  |  |  |  |
| 105710 | 110571074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 15/2 |  | 1976 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 197269,50 | 197269,50 |  |  |  |  |  |  |
| 108467 | 110846774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 15/3 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 178038,73 | 178038,73 |  |  |  |  |  |  |
| 108467 | 110846709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 15/3 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 7044416,83 | 7044416,83 |  |  |  |  |  |  |
| 108469 | 110846974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 15/4 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 295580,75 | 295580,75 |  |  |  |  |  |  |
| 108469 | 110846909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 15/4 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 14136901,38 | 14136901,38 |  |  |  |  |  |  |
| 108448 | 110844874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 16 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 68621,21 | 68621,21 |  |  |  |  |  |  |
| 108448 | 110844802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 16 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 5785687,35 | 5785687,35 |  |  |  |  |  |  |
| 108472 | 110847274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 19/9 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 149217,32 | 149217,32 |  |  |  |  |  |  |
| 108472 | 110847209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 19/9 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5624390,50 | 5624390,50 |  |  |  |  |  |  |
| 108451 | 110845174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 20 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 73792,33 | 73792,33 |  |  |  |  |  |  |
| 108452 | 110845274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 22 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 78489,54 | 78489,54 |  |  |  |  |  |  |
| 108453 | 110845374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 23 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 183623,27 | 183623,27 |  |  |  |  |  |  |
| 108477 | 110847774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 23а |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 199077,49 | 199077,49 |  |  |  |  |  |  |
| 108479 | 110847974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 26а | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 86121,23 | 86121,23 |  |  |  |  |  |  |
| 108480 | 110848074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 27а | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 169842,74 | 169842,74 |  |  |  |  |  |  |
| 108480 | 110848009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 27а |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5627355,71 | 5627355,71 |  |  |  |  |  |  |
| 108457 | 110845774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 28 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 86822,46 | 86822,46 |  |  |  |  |  |  |
| 108481 | 110848174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 28а |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 86231,45 | 86231,45 |  |  |  |  |  |  |
| 108458 | 110845802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 30 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8657719,20 | 8657719,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108460 | 110846074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 32 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 86670,43 | 86670,43 |  |  |  |  |  |  |
| 108461 | 110846174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 33 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 203749,19 | 203749,19 |  |  |  |  |  |  |
| 108484 | 110848474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 33а |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 208904,52 | 208904,52 |  |  |  |  |  |  |
| 108484 | 110848409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 33а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6824522,66 | 6824522,66 |  |  |  |  |  |  |
| 108484 | 110848401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 33а |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 4287062,80 | 4287062,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108463 | 110846374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 36 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 87320,66 | 87320,66 |  |  |  |  |  |  |
| 108437 | 110843702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 4 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8657719,20 | 8657719,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108439 | 110843974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 6 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 94808,30 | 94808,30 |  |  |  |  |  |  |
| 108439 | 110843902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 6 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8671593,75 | 8671593,75 |  |  |  |  |  |  |
| 108486 | 110848674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 9а |  | 1982 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 180943,96 | 180943,96 |  |  |  |  |  |  |
| 105737 | 110573774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обогатительная ул | 3 | 0 | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83770,53 | 83770,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105776 | 110577674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 100 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 172764,65 | 172764,65 |  |  |  |  |  |  |
| 105776 | 110577609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 100 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5737224,77 | 5737224,77 |  |  |  |  |  |  |
| 105747 | 110574708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 11 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10235946,43 | 10235946,43 |  |  |  |  |  |  |
| 105756 | 110575674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 31 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 299494,25 | 299494,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105756 | 110575609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 31 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13327553,47 | 13327553,47 |  |  |  |  |  |  |
| 105757 | 110575774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 33 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 300461,18 | 300461,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105757 | 110575709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 33 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13551661,38 | 13551661,38 |  |  |  |  |  |  |
| 105761 | 110576174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 60 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 216426,80 | 216426,80 |  |  |  |  |  |  |
| 105761 | 110576109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 60 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8317743,01 | 8317743,01 |  |  |  |  |  |  |
| 105765 | 110576574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 68 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 216353,78 | 216353,78 |  |  |  |  |  |  |
| 105770 | 110577001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 84 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8777749,86 | 8777749,86 |  |  |  |  |  |  |
| 105791 | 110579101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 90/1 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8715350,54 | 8715350,54 |  |  |  |  |  |  |
| 105774 | 110577474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 96 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 172758,34 | 172758,34 |  |  |  |  |  |  |
| 105774 | 110577409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 96 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5736132,32 | 5736132,32 |  |  |  |  |  |  |
| 105793 | 110579374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 96/1 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 490751,06 | 490751,06 |  |  |  |  |  |  |
| 105775 | 110577574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 98 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 173072,04 | 173072,04 |  |  |  |  |  |  |
| 105775 | 110577509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 98 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5790442,59 | 5790442,59 |  |  |  |  |  |  |
| 105801 | 110580174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Одоевского ул | 30 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64457,16 | 64457,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105819 | 110581974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Октябрьская ул | 97б |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 70704,25 | 70704,25 |  |  |  |  |  |  |
| 107963 | 110796374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 27 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 310698,96 | 310698,96 |  |  |  |  |  |  |
| 107966 | 110796674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 27/2 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 171549,98 | 171549,98 |  |  |  |  |  |  |
| 107966 | 110796609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 27/2 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6973875,90 | 6973875,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105828 | 110582874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Оловозаводская ул | 14 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 174538,60 | 174538,60 |  |  |  |  |  |  |
| 105828 | 110582801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Оловозаводская ул | 14 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10713144,30 | 10713144,30 |  |  |  |  |  |  |
| 105826 | 110582674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Оловозаводская ул | 8 |  | 1950 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 96998,99 | 96998,99 |  |  |  |  |  |  |
| 105723 | 110572374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 71 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 221264,26 | 221264,26 |  |  |  |  |  |  |
| 105723 | 110572309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 71 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9267704,58 | 9267704,58 |  |  |  |  |  |  |
| 105847 | 110584774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 90 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209925,26 | 209925,26 |  |  |  |  |  |  |
| 105849 | 110584974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Омская ул | 89а |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 128377,36 | 128377,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105849 | 110584909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Омская ул | 89а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4606228,96 | 4606228,96 |  |  |  |  |  |  |
| 105856 | 110585603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Орджоникидзе ул | 37 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 6107906,56 | 6107906,56 |  |  |  |  |  |  |
| 105856 | 110585601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Орджоникидзе ул | 37 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 21447985,71 | 21447985,71 |  |  |  |  |  |  |
| 105888 | 110588874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 1 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 198766,96 | 198766,96 |  |  |  |  |  |  |
| 105888 | 110588809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 5780142,37 | 5780142,37 |  |  |  |  |  |  |
| 105888 | 110588801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 16787235,39 | 16787235,39 |  |  |  |  |  |  |
| 105889 | 110588974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 3 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 198197,35 | 198197,35 |  |  |  |  |  |  |
| 105889 | 110588909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5070051,17 | 5070051,17 |  |  |  |  |  |  |
| 105892 | 110589274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 8 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63482,52 | 63482,52 |  |  |  |  |  |  |
| 105895 | 110589574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Партизанская ул | 35а |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 82301,03 | 82301,03 |  |  |  |  |  |  |
| 105901 | 110590101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 16 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9059280,94 | 9059280,94 |  |  |  |  |  |  |
| 105902 | 110590209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 18 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7091548,16 | 7091548,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105947 | 110594708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 100 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 16921566,06 | 16921566,06 |  |  |  |  |  |  |
| 105949 | 110594974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 104 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205260,42 | 205260,42 |  |  |  |  |  |  |
| 105949 | 110594909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 104 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 6372249,18 | 6372249,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105950 | 110595074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 106 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206723,35 | 206723,35 |  |  |  |  |  |  |
| 105950 | 110595009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 106 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6593391,87 | 6593391,87 |  |  |  |  |  |  |
| 105950 | 110595001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 106 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 65 | 2026 | 2026 | 50451960,12 | 50451960,12 |  |  |  |  |  |  |
| 105951 | 110595174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 110 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 161648,68 | 161648,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105951 | 110595106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 110 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 2635417,92 | 2635417,92 |  |  |  |  |  |  |
| 105951 | 110595107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 110 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2026 | 2028 | 2665007,17 | 2665007,17 |  |  |  |  |  |  |
| 105951 | 110595105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 110 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 2635417,92 | 2635417,92 |  |  |  |  |  |  |
| 105956 | 110595674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 122 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 214271,40 | 214271,40 |  |  |  |  |  |  |
| 105956 | 110595606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 122 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3976133,25 | 3976133,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105956 | 110595607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 122 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4020775,42 | 4020775,42 |  |  |  |  |  |  |
| 105956 | 110595605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 122 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3976133,25 | 3976133,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105956 | 110595609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 122 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7881263,21 | 7881263,21 |  |  |  |  |  |  |
| 105956 | 110595602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 122 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16159688,39 | 16159688,39 |  |  |  |  |  |  |
| 105960 | 110596074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 144 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 112761,46 | 112761,46 |  |  |  |  |  |  |
| 105971 | 110597174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 172 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 103086,67 | 103086,67 |  |  |  |  |  |  |
| 115266 | 111526674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 200 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 144199,70 | 144199,70 |  |  |  |  |  |  |
| 115266 | 111526602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 200 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12990741,17 | 12990741,17 |  |  |  |  |  |  |
| 105978 | 110597874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 208 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 129826,53 | 129826,53 |  |  |  |  |  |  |
| 106002 | 110600274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 12 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 178855,97 | 178855,97 |  |  |  |  |  |  |
| 106002 | 110600209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5243750,40 | 5243750,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106002 | 110600202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 12 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 14276911,95 | 14276911,95 |  |  |  |  |  |  |
| 106009 | 110600974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 3/1 |  | 1952 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 101389,57 | 101389,57 |  |  |  |  |  |  |
| 105997 | 110599774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 4 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 196969,53 | 196969,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105997 | 110599709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5063964,67 | 5063964,67 |  |  |  |  |  |  |
| 105997 | 110599702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 4 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15926595,95 | 15926595,95 |  |  |  |  |  |  |
| 105999 | 110599974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 6 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 200720,95 | 200720,95 |  |  |  |  |  |  |
| 105999 | 110599909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 6 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4989990,34 | 4989990,34 |  |  |  |  |  |  |
| 105999 | 110599902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 6 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16960249,92 | 16960249,92 |  |  |  |  |  |  |
| 112335 | 111233574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петровского ул | 11 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 82361,43 | 82361,43 |  |  |  |  |  |  |
| 106017 | 110601774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петропавловская ул | 1 |  | 1948 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 228485,77 | 228485,77 |  |  |  |  |  |  |
| 106017 | 110601702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петропавловская ул | 1 |  | 1948 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 22646040,51 | 22646040,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106025 | 110602574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петропавловская ул | 21 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 100431,67 | 100431,67 |  |  |  |  |  |  |
| 106019 | 110601974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петропавловская ул | 7 | 0 | 1947 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 141945,24 | 141945,24 |  |  |  |  |  |  |
| 106069 | 110606974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 108 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 229459,41 | 229459,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106069 | 110606908 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 108 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 19306926,23 | 19306926,23 |  |  |  |  |  |  |
| 106069 | 110606909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 108 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9024088,67 | 9024088,67 |  |  |  |  |  |  |
| 106070 | 110607074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 110 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 292910,43 | 292910,43 |  |  |  |  |  |  |
| 106070 | 110607008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 110 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 25857083,85 | 25857083,85 |  |  |  |  |  |  |
| 106072 | 110607208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 114 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 19694246,75 | 19694246,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106074 | 110607474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 118 | 0 | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 348091,28 | 348091,28 |  |  |  |  |  |  |
| 106074 | 110607406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 118 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 67 <*> | 2026 | 2028 | 3935815,18 | 3935815,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106074 | 110607407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 118 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 67 <*> | 2026 | 2028 | 4717741,38 | 4717741,38 |  |  |  |  |  |  |
| 106074 | 110607405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 118 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 67 <*> | 2026 | 2028 | 3935815,18 | 3935815,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106077 | 110607774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 124 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 227514,69 | 227514,69 |  |  |  |  |  |  |
| 106077 | 110607709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 124 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9717559,06 | 9717559,06 |  |  |  |  |  |  |
| 106078 | 110607874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 126 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 225012,66 | 225012,66 |  |  |  |  |  |  |
| 106078 | 110607809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 126 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9218232,29 | 9218232,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106078 | 110607801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 126 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11242890,29 | 11242890,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106079 | 110607974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 128 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 224318,09 | 224318,09 |  |  |  |  |  |  |
| 106079 | 110607909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 128 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9167917,25 | 9167917,25 |  |  |  |  |  |  |
| 106079 | 110607901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 128 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11242890,29 | 11242890,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106092 | 110609274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 14/1 | 0 | 1994 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 260588,16 | 260588,16 |  |  |  |  |  |  |
| 106036 | 110603674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 28 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 168370,51 | 168370,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106036 | 110603609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 28 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5352527,01 | 5352527,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106036 | 110603602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 28 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12749214,94 | 12749214,94 |  |  |  |  |  |  |
| 106040 | 110604074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 40 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 179897,78 | 179897,78 |  |  |  |  |  |  |
| 106040 | 110604001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 40 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8980364,14 | 8980364,14 |  |  |  |  |  |  |
| 106041 | 110604174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 42 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 193432,45 | 193432,45 |  |  |  |  |  |  |
| 106041 | 110604101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 42 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9570955,41 | 9570955,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106042 | 110604204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 46 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12867365,69 | 12867365,69 |  |  |  |  |  |  |
| 106042 | 110604202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 46 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12025678,28 | 12025678,28 |  |  |  |  |  |  |
| 106043 | 110604374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 48 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 179727,60 | 179727,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106043 | 110604304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 48 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12838731,16 | 12838731,16 |  |  |  |  |  |  |
| 106043 | 110604301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 48 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9163891,57 | 9163891,57 |  |  |  |  |  |  |
| 106044 | 110604474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 50 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 193112,77 | 193112,77 |  |  |  |  |  |  |
| 106044 | 110604404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 50 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13528162,49 | 13528162,49 |  |  |  |  |  |  |
| 106044 | 110604402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 50 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12893922,27 | 12893922,27 |  |  |  |  |  |  |
| 106045 | 110604574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 52 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 193096,11 | 193096,11 |  |  |  |  |  |  |
| 106045 | 110604504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 52 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13716489,58 | 13716489,58 |  |  |  |  |  |  |
| 106045 | 110604502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 52 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12749214,94 | 12749214,94 |  |  |  |  |  |  |
| 106046 | 110604674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 53 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 222045,42 | 222045,42 |  |  |  |  |  |  |
| 115422 | 111542274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 53/2 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 145129,88 | 145129,88 |  |  |  |  |  |  |
| 115422 | 111542209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 53/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4973447,55 | 4973447,55 |  |  |  |  |  |  |
| 115422 | 111542202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 53/2 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10683403,50 | 10683403,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106047 | 110604774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 55 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 229478,85 | 229478,85 |  |  |  |  |  |  |
| 106047 | 110604704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 55 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11464163,68 | 11464163,68 |  |  |  |  |  |  |
| 106047 | 110604709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 55 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6498130,41 | 6498130,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106047 | 110604702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 55 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 20718865,52 | 20718865,52 |  |  |  |  |  |  |
| 106051 | 110605174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 60 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 180723,19 | 180723,19 |  |  |  |  |  |  |
| 106051 | 110605104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 60 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13069459,38 | 13069459,38 |  |  |  |  |  |  |
| 106053 | 110605374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 66 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 180552,02 | 180552,02 |  |  |  |  |  |  |
| 106053 | 110605301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 66 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8855565,49 | 8855565,49 |  |  |  |  |  |  |
| 106062 | 110606274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 90 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 225741,20 | 225741,20 |  |  |  |  |  |  |
| 106062 | 110606208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 90 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 20129648,44 | 20129648,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106062 | 110606209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 90 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9408630,37 | 9408630,37 |  |  |  |  |  |  |
| 106063 | 110606308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 92 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 19754682,11 | 19754682,11 |  |  |  |  |  |  |
| 106064 | 110606474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 94 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 228587,17 | 228587,17 |  |  |  |  |  |  |
| 106064 | 110606408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 94 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 20237497,17 | 20237497,17 |  |  |  |  |  |  |
| 106064 | 110606409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 94 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9459039,04 | 9459039,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106064 | 110606401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 94 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10484922,00 | 10484922,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106126 | 110612674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Писарева ул | 20 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 203951,86 | 203951,86 |  |  |  |  |  |  |
| 106126 | 110612606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Писарева ул | 20 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3063342,65 | 3063342,65 |  |  |  |  |  |  |
| 106126 | 110612607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Писарева ул | 20 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3097736,43 | 3097736,43 |  |  |  |  |  |  |
| 106126 | 110612605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Писарева ул | 20 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3063342,65 | 3063342,65 |  |  |  |  |  |  |
| 106126 | 110612602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Писарева ул | 20 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16192987,31 | 16192987,31 |  |  |  |  |  |  |
| 106128 | 110612874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 180064,89 | 180064,89 |  |  |  |  |  |  |
| 106128 | 110612806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3579765,51 | 3579765,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106128 | 110612807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3619957,45 | 3619957,45 |  |  |  |  |  |  |
| 106128 | 110612805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3579765,51 | 3579765,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106128 | 110612809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7095605,82 | 7095605,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106128 | 110612801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9143336,50 | 9143336,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106175 | 110617574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1/1 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 224816,33 | 224816,33 |  |  |  |  |  |  |
| 106175 | 110617509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9299541,63 | 9299541,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106139 | 110613974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 18 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 77929,26 | 77929,26 |  |  |  |  |  |  |
| 106181 | 110618174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 18/2 |  | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206880,27 | 206880,27 |  |  |  |  |  |  |
| 106146 | 110614674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 26 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80671,09 | 80671,09 |  |  |  |  |  |  |
| 106176 | 110617674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 3/1 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 225220,17 | 225220,17 |  |  |  |  |  |  |
| 106176 | 110617609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 3/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9369458,30 | 9369458,30 |  |  |  |  |  |  |
| 106176 | 110617601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 3/1 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10912540,91 | 10912540,91 |  |  |  |  |  |  |
| 106157 | 110615774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 38 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62570,79 | 62570,79 |  |  |  |  |  |  |
| 106158 | 110615874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 39 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 78846,25 | 78846,25 |  |  |  |  |  |  |
| 106160 | 110616074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 41 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 61641,02 | 61641,02 |  |  |  |  |  |  |
| 106160 | 110616002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 41 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 | 2026 | 2026 | 3439500,95 | 3439500,95 |  |  |  |  |  |  |
| 106162 | 110616274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 43 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63618,42 | 63618,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106162 | 110616202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 43 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 | 2026 | 2026 | 3635132,10 | 3635132,10 |  |  |  |  |  |  |
| 106169 | 110616974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 50 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64061,17 | 64061,17 |  |  |  |  |  |  |
| 106173 | 110617374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 56 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 173903,69 | 173903,69 |  |  |  |  |  |  |
| 106195 | 110619509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3316250,76 | 3316250,76 |  |  |  |  |  |  |
| 106192 | 110619206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1674614,72 | 1674614,72 |  |  |  |  |  |  |
| 106192 | 110619207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1693416,51 | 1693416,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106192 | 110619205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1674614,72 | 1674614,72 |  |  |  |  |  |  |
| 106243 | 110624374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 2 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 121856,06 | 121856,06 |  |  |  |  |  |  |
| 106243 | 110624301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 2 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8043387,23 | 8043387,23 |  |  |  |  |  |  |
| 106248 | 110624874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 25 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 97329,31 | 97329,31 |  |  |  |  |  |  |
| 106249 | 110624902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 27 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8670761,28 | 8670761,28 |  |  |  |  |  |  |
| 106252 | 110625274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 33 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 133964,94 | 133964,94 |  |  |  |  |  |  |
| 106252 | 110625202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 33 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11196761,85 | 11196761,85 |  |  |  |  |  |  |
| 106253 | 110625374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 35 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 110728,68 | 110728,68 |  |  |  |  |  |  |
| 106245 | 110624574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 4 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 119322,94 | 119322,94 |  |  |  |  |  |  |
| 106245 | 110624509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3265483,14 | 3265483,14 |  |  |  |  |  |  |
| 106296 | 110629609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3122528,51 | 3122528,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106297 | 110629774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 3 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 203079,01 | 203079,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106297 | 110629701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 3 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 17391936,88 | 17391936,88 |  |  |  |  |  |  |
| 106301 | 110630174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 3 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 159357,27 | 159357,27 |  |  |  |  |  |  |
| 106302 | 110630274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 4 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 174192,57 | 174192,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107977 | 110797774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 18 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69424,43 | 69424,43 |  |  |  |  |  |  |
| 107977 | 110797702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 18 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 4155427,73 | 4155427,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107986 | 110798674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 14 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 143348,21 | 143348,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107996 | 110799674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 1а |  | 1949 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 154467,18 | 154467,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107996 | 110799606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 1а |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1962863,55 | 1962863,55 |  |  |  |  |  |  |
| 107996 | 110799607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 1а |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1984901,67 | 1984901,67 |  |  |  |  |  |  |
| 107996 | 110799605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 1а |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1962863,55 | 1962863,55 |  |  |  |  |  |  |
| 107980 | 110798008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3428120,50 | 3428120,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107994 | 110799474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 32 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 161084,62 | 161084,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107982 | 110798274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 6 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 168639,55 | 168639,55 |  |  |  |  |  |  |
| 107982 | 110798209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 6 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5041959,65 | 5041959,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107982 | 110798201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 6 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9160776,30 | 9160776,30 |  |  |  |  |  |  |
| 106416 | 110641674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 2 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 101450,18 | 101450,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106416 | 110641606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 1083236,13 | 1083236,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106416 | 110641607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2026 | 2028 | 1095398,20 | 1095398,20 |  |  |  |  |  |  |
| 106416 | 110641605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 1083236,13 | 1083236,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106418 | 110641874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 4 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 104271,02 | 104271,02 |  |  |  |  |  |  |
| 106418 | 110641806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1350777,66 | 1350777,66 |  |  |  |  |  |  |
| 106418 | 110641807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1365943,56 | 1365943,56 |  |  |  |  |  |  |
| 106418 | 110641805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1350777,66 | 1350777,66 |  |  |  |  |  |  |
| 106419 | 110641974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 5 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 112163,97 | 112163,97 |  |  |  |  |  |  |
| 106420 | 110642074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 6 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 103843,02 | 103843,02 |  |  |  |  |  |  |
| 106421 | 110642174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 7 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 146148,75 | 146148,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106421 | 110642106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2604317,60 | 2604317,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106421 | 110642107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2633557,66 | 2633557,66 |  |  |  |  |  |  |
| 106421 | 110642105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2604317,60 | 2604317,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106421 | 110642109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5162128,93 | 5162128,93 |  |  |  |  |  |  |
| 106423 | 110642374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 9 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 167215,73 | 167215,73 |  |  |  |  |  |  |
| 106423 | 110642309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 5108286,85 | 5108286,85 |  |  |  |  |  |  |
| 106423 | 110642302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 9 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 | 2026 | 2028 | 13234933,25 | 13234933,25 |  |  |  |  |  |  |
| 106442 | 110644274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Радиостанция N 2 ул | 1 |  | 1987 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 109011,84 | 109011,84 |  |  |  |  |  |  |
| 106474 | 110647402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Революции ул | 1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10614030,75 | 10614030,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106486 | 110648674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 2/2 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 238415,52 | 238415,52 |  |  |  |  |  |  |
| 106486 | 110648609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 2/2 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8309939,81 | 8309939,81 |  |  |  |  |  |  |
| 106481 | 110648174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 3 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 533095,63 | 533095,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106482 | 110648274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 7 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 322282,69 | 322282,69 |  |  |  |  |  |  |
| 106483 | 110648374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 8 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 230015,15 | 230015,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106483 | 110648309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7665551,55 | 7665551,55 |  |  |  |  |  |  |
| 106485 | 110648509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 8/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11182297,73 | 11182297,73 |  |  |  |  |  |  |
| 106490 | 110649074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 10 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 122027,30 | 122027,30 |  |  |  |  |  |  |
| 106490 | 110649002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 10 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8491224,60 | 8491224,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108010 | 110801074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 11/1 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 217724,02 | 217724,02 |  |  |  |  |  |  |
| 108010 | 110801009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 11/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5080195,33 | 5080195,33 |  |  |  |  |  |  |
| 108010 | 110801001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 11/1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9093085,84 | 9093085,84 |  |  |  |  |  |  |
| 112835 | 111283574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 13 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 211073,80 | 211073,80 |  |  |  |  |  |  |
| 112835 | 111283509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7192521,57 | 7192521,57 |  |  |  |  |  |  |
| 112835 | 111283501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 13 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9053041,01 | 9053041,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106493 | 110649374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 23 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 196345,46 | 196345,46 |  |  |  |  |  |  |
| 106493 | 110649302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 23 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15123259,50 | 15123259,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106496 | 110649674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 37 | 0 | 1948 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 99114,11 | 99114,11 |  |  |  |  |  |  |
| 106487 | 110648774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 4 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 118942,78 | 118942,78 |  |  |  |  |  |  |
| 106487 | 110648702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 4 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8546722,80 | 8546722,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106498 | 110649874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 41 | 0 | 1947 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 96842,18 | 96842,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106488 | 110648874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 6 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 118898,90 | 118898,90 |  |  |  |  |  |  |
| 106488 | 110648802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 6 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8505099,15 | 8505099,15 |  |  |  |  |  |  |
| 108015 | 110801574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 7а | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 161875,67 | 161875,67 |  |  |  |  |  |  |
| 106489 | 110648974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 8 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 181340,87 | 181340,87 |  |  |  |  |  |  |
| 108016 | 110801674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 9а | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 162212,30 | 162212,30 |  |  |  |  |  |  |
| 108016 | 110801601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 9а |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9756452,39 | 9756452,39 |  |  |  |  |  |  |
| 106514 | 110651474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 26 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 125039,46 | 125039,46 |  |  |  |  |  |  |
| 106514 | 110651402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 26 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11585249,25 | 11585249,25 |  |  |  |  |  |  |
| 106515 | 110651574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 28 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 145614,16 | 145614,16 |  |  |  |  |  |  |
| 106515 | 110651502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 28 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13069826,10 | 13069826,10 |  |  |  |  |  |  |
| 106508 | 110650874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 3 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209981,62 | 209981,62 |  |  |  |  |  |  |
| 106508 | 110650809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6708567,10 | 6708567,10 |  |  |  |  |  |  |
| 106523 | 110652374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 4а |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 251039,63 | 251039,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106517 | 110651774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 5/1 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 204575,63 | 204575,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106517 | 110651709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 5/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6671423,87 | 6671423,87 |  |  |  |  |  |  |
| 106520 | 110652074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/2 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 195157,44 | 195157,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106520 | 110652009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5007157,38 | 5007157,38 |  |  |  |  |  |  |
| 106520 | 110652002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/2 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15522846,54 | 15522846,54 |  |  |  |  |  |  |
| 106549 | 110654974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Российская ул | 14 |  | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 242673,76 | 242673,76 |  |  |  |  |  |  |
| 106549 | 110654909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Российская ул | 14 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9405353,02 | 9405353,02 |  |  |  |  |  |  |
| 106550 | 110655074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Российская ул | 15 |  | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 213413,88 | 213413,88 |  |  |  |  |  |  |
| 106550 | 110655009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Российская ул | 15 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7925601,00 | 7925601,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106565 | 110656574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рубиновая ул | 1 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 156875,42 | 156875,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106565 | 110656509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рубиновая ул | 1 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 50 | 2026 | 2028 | 4163007,20 | 4163007,20 |  |  |  |  |  |  |
| 106565 | 110656501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рубиновая ул | 1 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2026 | 2026 | 7474338,06 | 7474338,06 |  |  |  |  |  |  |
| 106566 | 110656674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рубиновая ул | 3 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 147648,06 | 147648,06 |  |  |  |  |  |  |
| 106566 | 110656609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рубиновая ул | 3 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 5773275,55 | 5773275,55 |  |  |  |  |  |  |
| 106567 | 110656774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рубиновая ул | 5 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166646,30 | 166646,30 |  |  |  |  |  |  |
| 106567 | 110656709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рубиновая ул | 5 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 5834764,77 | 5834764,77 |  |  |  |  |  |  |
| 106568 | 110656874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рубиновая ул | 7 |  | 1979 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 239596,08 | 239596,08 |  |  |  |  |  |  |
| 106579 | 110657974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 19 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 169594,91 | 169594,91 |  |  |  |  |  |  |
| 106579 | 110657902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 19 |  | 1972 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10810635,68 | 10810635,68 |  |  |  |  |  |  |
| 106574 | 110657474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 3 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 495572,38 | 495572,38 |  |  |  |  |  |  |
| 106575 | 110657574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 5 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 476454,95 | 476454,95 |  |  |  |  |  |  |
| 104476 | 110447674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 11 | 0 | 1985 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 260095,57 | 260095,57 |  |  |  |  |  |  |
| 106595 | 110659574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 4а |  | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 85622,23 | 85622,23 |  |  |  |  |  |  |
| 106601 | 110660174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Самотечная ул | 36 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 68695,88 | 68695,88 |  |  |  |  |  |  |
| 106607 | 110660774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Свердлова ул | 27 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 118991,47 | 118991,47 |  |  |  |  |  |  |
| 106643 | 110664374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Северная ул | 21 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 101895,31 | 101895,31 |  |  |  |  |  |  |
| 106645 | 110664574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Северная ул | 23/2 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 59692,20 | 59692,20 |  |  |  |  |  |  |
| 106645 | 110664502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Северная ул | 23/2 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3268843,98 | 3268843,98 |  |  |  |  |  |  |
| 106655 | 110665574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 33 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 477605,99 | 477605,99 |  |  |  |  |  |  |
| 108023 | 110802374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 40 |  | 1947 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 111570,04 | 111570,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106590 | 110659074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 78 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 119868,66 | 119868,66 |  |  |  |  |  |  |
| 106590 | 110659008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 78 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 6848895,26 | 6848895,26 |  |  |  |  |  |  |
| 106590 | 110659009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 78 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3201184,77 | 3201184,77 |  |  |  |  |  |  |
| 106591 | 110659108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 83 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 18088869,98 | 18088869,98 |  |  |  |  |  |  |
| 106698 | 110669874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 1/2 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 117998,35 | 117998,35 |  |  |  |  |  |  |
| 106698 | 110669809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 1/2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3297008,06 | 3297008,06 |  |  |  |  |  |  |
| 106693 | 110669374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 25 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 95803,99 | 95803,99 |  |  |  |  |  |  |
| 106693 | 110669302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 25 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 6940049,91 | 6940049,91 |  |  |  |  |  |  |
| 106694 | 110669474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 30 | 0 | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 113545,17 | 113545,17 |  |  |  |  |  |  |
| 106705 | 110670574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 1 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 118029,84 | 118029,84 |  |  |  |  |  |  |
| 106705 | 110670509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2795886,56 | 2795886,56 |  |  |  |  |  |  |
| 106705 | 110670502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8328892,37 | 8328892,37 |  |  |  |  |  |  |
| 108032 | 110803208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибирская ул | 33 |  | 1934 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 14743555,93 | 14743555,93 |  |  |  |  |  |  |
| 106729 | 110672974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибирская ул | 40 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 266202,93 | 266202,93 |  |  |  |  |  |  |
| 106729 | 110672902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибирская ул | 40 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 22714025,81 | 22714025,81 |  |  |  |  |  |  |
| 108033 | 110803374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибирская ул | 41 |  | 1989 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 433878,44 | 433878,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106740 | 110674009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5549323,71 | 5549323,71 |  |  |  |  |  |  |
| 106741 | 110674174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 11 |  | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 203048,01 | 203048,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106741 | 110674106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 11 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3101214,18 | 3101214,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106741 | 110674105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 11 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3101214,18 | 3101214,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106742 | 110674274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 12 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 168403,66 | 168403,66 |  |  |  |  |  |  |
| 106742 | 110674209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5588027,58 | 5588027,58 |  |  |  |  |  |  |
| 106776 | 110677674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 15/1 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205740,78 | 205740,78 |  |  |  |  |  |  |
| 106776 | 110677604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 15/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11332114,46 | 11332114,46 |  |  |  |  |  |  |
| 106776 | 110677602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 15/1 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16131939,29 | 16131939,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106746 | 110674674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 16 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 179922,19 | 179922,19 |  |  |  |  |  |  |
| 106746 | 110674604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12871495,67 | 12871495,67 |  |  |  |  |  |  |
| 106746 | 110674602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 16 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11915900,30 | 11915900,30 |  |  |  |  |  |  |
| 106749 | 110674974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 19 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 161704,54 | 161704,54 |  |  |  |  |  |  |
| 106749 | 110674904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9383039,23 | 9383039,23 |  |  |  |  |  |  |
| 106752 | 110675201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 22 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 13162853,50 | 13162853,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106754 | 110675474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 24 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 180641,41 | 180641,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106754 | 110675404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 24 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13084492,50 | 13084492,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106754 | 110675409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 24 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7416567,05 | 7416567,05 |  |  |  |  |  |  |
| 106754 | 110675402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 24 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11920890,21 | 11920890,21 |  |  |  |  |  |  |
| 106757 | 110675774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 27 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206542,40 | 206542,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106757 | 110675704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11808714,15 | 11808714,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106764 | 110676474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 40 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 374911,98 | 374911,98 |  |  |  |  |  |  |
| 106764 | 110676404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 40 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 33210270,51 | 33210270,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106764 | 110676409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 40 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 18824283,62 | 18824283,62 |  |  |  |  |  |  |
| 106764 | 110676402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 40 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 31758844,95 | 31758844,95 |  |  |  |  |  |  |
| 106738 | 110673874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 8 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 169192,77 | 169192,77 |  |  |  |  |  |  |
| 106738 | 110673809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5574293,95 | 5574293,95 |  |  |  |  |  |  |
| 106807 | 110680774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 12 | 0 | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 235049,95 | 235049,95 |  |  |  |  |  |  |
| 106833 | 110683301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 17а |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8901296,18 | 8901296,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106811 | 110681174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 20 |  | 1947 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 320561,00 | 320561,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106811 | 110681101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 20 |  | 1947 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 16183436,44 | 16183436,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106814 | 110681408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 26 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 21942375,25 | 21942375,25 |  |  |  |  |  |  |
| 106815 | 110681574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 32 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 121614,16 | 121614,16 |  |  |  |  |  |  |
| 106804 | 110680474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 4 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206891,01 | 206891,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106804 | 110680401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 4 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12865701,10 | 12865701,10 |  |  |  |  |  |  |
| 106817 | 110681774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 40 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 216732,74 | 216732,74 |  |  |  |  |  |  |
| 106817 | 110681709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 40 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6603379,97 | 6603379,97 |  |  |  |  |  |  |
| 106817 | 110681702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 40 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 18661269,75 | 18661269,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106819 | 110681974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 50 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 266868,59 | 266868,59 |  |  |  |  |  |  |
| 106819 | 110681907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 50 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6465237,96 | 6465237,96 |  |  |  |  |  |  |
| 106819 | 110681905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 50 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6393455,22 | 6393455,22 |  |  |  |  |  |  |
| 106819 | 110681909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 50 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12672740,14 | 12672740,14 |  |  |  |  |  |  |
| 106819 | 110681902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 50 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 24057082,25 | 24057082,25 |  |  |  |  |  |  |
| 106820 | 110682074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 51 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 188830,52 | 188830,52 |  |  |  |  |  |  |
| 106820 | 110682009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 51 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 6544855,97 | 6544855,97 |  |  |  |  |  |  |
| 106820 | 110682003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 51 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3660653,82 | 3660653,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106805 | 110680574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 7 |  | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 517525,49 | 517525,49 |  |  |  |  |  |  |
| 106852 | 110685274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 57 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 156004,64 | 156004,64 |  |  |  |  |  |  |
| 106853 | 110685374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 59 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 168109,76 | 168109,76 |  |  |  |  |  |  |
| 106854 | 110685474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 61 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 170641,66 | 170641,66 |  |  |  |  |  |  |
| 106855 | 110685574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 63 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 155839,68 | 155839,68 |  |  |  |  |  |  |
| 108041 | 110804174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 11 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 134194,43 | 134194,43 |  |  |  |  |  |  |
| 108041 | 110804102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 11 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 60 | 2026 | 2026 | 12960217,16 | 12960217,16 |  |  |  |  |  |  |
| 106903 | 110690374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 2 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 163238,39 | 163238,39 |  |  |  |  |  |  |
| 106903 | 110690309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5547763,07 | 5547763,07 |  |  |  |  |  |  |
| 106903 | 110690301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 2 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9543046,92 | 9543046,92 |  |  |  |  |  |  |
| 108039 | 110803974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 3 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 133562,48 | 133562,48 |  |  |  |  |  |  |
| 108039 | 110803902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 3 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12756261,27 | 12756261,27 |  |  |  |  |  |  |
| 108040 | 110804074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 5 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 128221,11 | 128221,11 |  |  |  |  |  |  |
| 108040 | 110804002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12679951,25 | 12679951,25 |  |  |  |  |  |  |
| 106906 | 110690674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 7 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 135141,32 | 135141,32 |  |  |  |  |  |  |
| 106906 | 110690602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 7 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 13627583,01 | 13627583,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106908 | 110690874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 9 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 124477,67 | 124477,67 |  |  |  |  |  |  |
| 106908 | 110690802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12077795,78 | 12077795,78 |  |  |  |  |  |  |
| 106915 | 110691574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Спартака ул | 8/6 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 119715,14 | 119715,14 |  |  |  |  |  |  |
| 106915 | 110691509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Спартака ул | 8/6 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3213357,76 | 3213357,76 |  |  |  |  |  |  |
| 106942 | 110694206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 12 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8847845,63 | 8847845,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106942 | 110694207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 12 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8947185,13 | 8947185,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106942 | 110694205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 12 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8847845,63 | 8847845,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106942 | 110694209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 12 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 17537692,00 | 17537692,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106943 | 110694308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 13 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12648686,15 | 12648686,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106946 | 110694604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 16 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10599731,34 | 10599731,34 |  |  |  |  |  |  |
| 106948 | 110694874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 19 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 183374,01 | 183374,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106948 | 110694809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 19 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7771519,01 | 7771519,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106968 | 110696874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 19/1 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 236385,36 | 236385,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106968 | 110696809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 19/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12082162,75 | 12082162,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106952 | 110695274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 23 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 182360,88 | 182360,88 |  |  |  |  |  |  |
| 106967 | 110696774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/1 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206161,68 | 206161,68 |  |  |  |  |  |  |
| 106967 | 110696709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6616177,22 | 6616177,22 |  |  |  |  |  |  |
| 106972 | 110697274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/2 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 187152,20 | 187152,20 |  |  |  |  |  |  |
| 106972 | 110697209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6386607,07 | 6386607,07 |  |  |  |  |  |  |
| 106972 | 110697202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/2 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 14707023,00 | 14707023,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106966 | 110696674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 50 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 170288,62 | 170288,62 |  |  |  |  |  |  |
| 106966 | 110696609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 50 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5947442,98 | 5947442,98 |  |  |  |  |  |  |
| 106939 | 110693974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 8 |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 402271,71 | 402271,71 |  |  |  |  |  |  |
| 106986 | 110698674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 44/1 |  | 1979 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 224706,58 | 224706,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107014 | 110701474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 16 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 77210,39 | 77210,39 |  |  |  |  |  |  |
| 107014 | 110701402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 16 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 6940049,91 | 6940049,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107045 | 110704502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 16а |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 7653201,78 | 7653201,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107016 | 110701674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 31 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 174807,03 | 174807,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107016 | 110701609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 31 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6790188,58 | 6790188,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107017 | 110701774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 33 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 175256,85 | 175256,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107017 | 110701709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 33 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6868064,51 | 6868064,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107019 | 110701974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 35 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 175426,32 | 175426,32 |  |  |  |  |  |  |
| 107019 | 110701909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 35 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6897404,54 | 6897404,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107021 | 110702174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 37 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176940,34 | 176940,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107021 | 110702109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 37 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7150072,16 | 7150072,16 |  |  |  |  |  |  |
| 107022 | 110702274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 39 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206094,24 | 206094,24 |  |  |  |  |  |  |
| 107022 | 110702209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 39 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7143205,34 | 7143205,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107022 | 110702202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 39 |  | 1969 | Ремонт крыши | 2008 | 25 | 2026 | 2028 | 13634923,61 | 13634923,61 |  |  |  |  |  |  |
| 107023 | 110702374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 41 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 226200,14 | 226200,14 |  |  |  |  |  |  |
| 107023 | 110702309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 41 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 9443666,74 | 9443666,74 |  |  |  |  |  |  |
| 107029 | 110702974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 49 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 179733,62 | 179733,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107029 | 110702909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 49 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6792529,54 | 6792529,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107030 | 110703074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 52 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 152197,52 | 152197,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107031 | 110703174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 54 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 179734,52 | 179734,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107031 | 110703109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 54 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6792685,60 | 6792685,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107032 | 110703274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 55 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 160705,80 | 160705,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107032 | 110703209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 55 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4416923,33 | 4416923,33 |  |  |  |  |  |  |
| 107032 | 110703202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 55 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12595316,49 | 12595316,49 |  |  |  |  |  |  |
| 107033 | 110703374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 59 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 164293,20 | 164293,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107054 | 110705474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 61а |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 146526,68 | 146526,68 |  |  |  |  |  |  |
| 107054 | 110705409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 61а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5562120,96 | 5562120,96 |  |  |  |  |  |  |
| 107054 | 110705402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 61а |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10174207,52 | 10174207,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107035 | 110703574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 62 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166279,31 | 166279,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107035 | 110703509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 62 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 5180544,48 | 5180544,48 |  |  |  |  |  |  |
| 107037 | 110703774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 64 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 175796,82 | 175796,82 |  |  |  |  |  |  |
| 107037 | 110703709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 64 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6097732,61 | 6097732,61 |  |  |  |  |  |  |
| 107057 | 110705774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 65/1 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 149735,04 | 149735,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107057 | 110705709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 65/1 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 6097732,61 | 6097732,61 |  |  |  |  |  |  |
| 107039 | 110703974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 66 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166216,54 | 166216,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107039 | 110703909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 66 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5180076,29 | 5180076,29 |  |  |  |  |  |  |
| 107058 | 110705874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 67/1 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 137971,26 | 137971,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107058 | 110705809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 67/1 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2026 | 2028 | 4045022,82 | 4045022,82 |  |  |  |  |  |  |
| 107041 | 110704174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 68 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166017,83 | 166017,83 |  |  |  |  |  |  |
| 107041 | 110704109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 68 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5136222,30 | 5136222,30 |  |  |  |  |  |  |
| 107064 | 110706408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 16 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 17115894,12 | 17115894,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107066 | 110706674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 18 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 216684,57 | 216684,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107068 | 110706874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 20 |  | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 300880,35 | 300880,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107068 | 110706809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 20 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13624231,14 | 13624231,14 |  |  |  |  |  |  |
| 107081 | 110708174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 20/2 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166231,90 | 166231,90 |  |  |  |  |  |  |
| 107081 | 110708109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 20/2 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5825400,93 | 5825400,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107069 | 110706974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 21 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 250627,37 | 250627,37 |  |  |  |  |  |  |
| 107069 | 110706909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 21 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10998766,46 | 10998766,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107080 | 110708074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 21/1 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 252215,69 | 252215,69 |  |  |  |  |  |  |
| 107080 | 110708009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 21/1 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11155610,78 | 11155610,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107082 | 110708274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 21/2 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 256671,16 | 256671,16 |  |  |  |  |  |  |
| 107082 | 110708209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 21/2 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11341014,82 | 11341014,82 |  |  |  |  |  |  |
| 107070 | 110707074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 23 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 241392,65 | 241392,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107070 | 110707009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 23 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11226151,71 | 11226151,71 |  |  |  |  |  |  |
| 107115 | 110711574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Строителей пр-кт | 9 | 0 | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 184216,79 | 184216,79 |  |  |  |  |  |  |
| 107115 | 110711502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Строителей пр-кт | 9 |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15841961,19 | 15841961,19 |  |  |  |  |  |  |
| 108043 | 110804374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сурикова ул | 37 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60525,26 | 60525,26 |  |  |  |  |  |  |
| 108043 | 110804302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сурикова ул | 37 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 4509228,75 | 4509228,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107118 | 110711874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухановская ул | 6 |  | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 192665,13 | 192665,13 |  |  |  |  |  |  |
| 107118 | 110711809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухановская ул | 6 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 67 <*> | 2026 | 2028 | 7634026,62 | 7634026,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107119 | 110711974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 37 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 96207,81 | 96207,81 |  |  |  |  |  |  |
| 107119 | 110711902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 37 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9573439,50 | 9573439,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107137 | 110713774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 8 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 147893,85 | 147893,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107154 | 110715474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 21 |  | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 491924,66 | 491924,66 |  |  |  |  |  |  |
| 107154 | 110715401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 21 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 32942693,10 | 32942693,10 |  |  |  |  |  |  |
| 107158 | 110715874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 1 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 206742,72 | 206742,72 |  |  |  |  |  |  |
| 107158 | 110715809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6300927,94 | 6300927,94 |  |  |  |  |  |  |
| 107158 | 110715802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 1 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16566212,70 | 16566212,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107164 | 110716474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 13 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 201179,26 | 201179,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107165 | 110716574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 15 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 201165,01 | 201165,01 |  |  |  |  |  |  |
| 107166 | 110716674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 17 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 201262,19 | 201262,19 |  |  |  |  |  |  |
| 107168 | 110716874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 21 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 210801,90 | 210801,90 |  |  |  |  |  |  |
| 107168 | 110716809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 21 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7410074,78 | 7410074,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107168 | 110716801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 21 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12504685,29 | 12504685,29 |  |  |  |  |  |  |
| 107169 | 110716974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 23 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 197399,90 | 197399,90 |  |  |  |  |  |  |
| 107169 | 110716909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 23 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5061467,65 | 5061467,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107181 | 110718174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 23/1 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 196489,82 | 196489,82 |  |  |  |  |  |  |
| 107181 | 110718109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 23/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4998417,79 | 4998417,79 |  |  |  |  |  |  |
| 107181 | 110718102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 23/1 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15872485,20 | 15872485,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107171 | 110717174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 27 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 207228,99 | 207228,99 |  |  |  |  |  |  |
| 107171 | 110717109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 27 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6800956,99 | 6800956,99 |  |  |  |  |  |  |
| 107159 | 110715974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 3 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205677,53 | 205677,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107159 | 110715909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6466199,71 | 6466199,71 |  |  |  |  |  |  |
| 107159 | 110715902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 3 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16052854,35 | 16052854,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107172 | 110717274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 31 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 197021,08 | 197021,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107172 | 110717209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5041647,52 | 5041647,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107173 | 110717374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 33 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166039,31 | 166039,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107173 | 110717309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5328961,34 | 5328961,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107174 | 110717474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 35 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166448,53 | 166448,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107174 | 110717409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5163533,50 | 5163533,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107174 | 110717402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 35 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12958829,70 | 12958829,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107175 | 110717574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 37 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 160031,18 | 160031,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107175 | 110717509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 37 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4061253,47 | 4061253,47 |  |  |  |  |  |  |
| 107175 | 110717502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 37 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12958829,70 | 12958829,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107184 | 110718474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 37/1 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 198535,19 | 198535,19 |  |  |  |  |  |  |
| 107184 | 110718409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 37/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5352527,01 | 5352527,01 |  |  |  |  |  |  |
| 107184 | 110718402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 37/1 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15872485,20 | 15872485,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107176 | 110717674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 39 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 198850,44 | 198850,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107176 | 110717609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 39 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5208636,00 | 5208636,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107176 | 110717602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 39 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16163850,75 | 16163850,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107177 | 110717774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 198774,28 | 198774,28 |  |  |  |  |  |  |
| 107177 | 110717706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2702185,20 | 2702185,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107177 | 110717707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2732524,08 | 2732524,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107177 | 110717705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 2702185,20 | 2702185,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107177 | 110717702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15927983,40 | 15927983,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107186 | 110718674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/2 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 197155,21 | 197155,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107186 | 110718609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5018706,11 | 5018706,11 |  |  |  |  |  |  |
| 107186 | 110718602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/2 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16025105,25 | 16025105,25 |  |  |  |  |  |  |
| 107188 | 110718874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/1 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 204452,15 | 204452,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107188 | 110718809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6310759,97 | 6310759,97 |  |  |  |  |  |  |
| 107188 | 110718802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/1 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15969607,05 | 15969607,05 |  |  |  |  |  |  |
| 107190 | 110719074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/3 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 144098,13 | 144098,13 |  |  |  |  |  |  |
| 107190 | 110719002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/3 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 15955732,50 | 15955732,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107179 | 110717974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 47 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209120,40 | 209120,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107179 | 110717909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7175666,66 | 7175666,66 |  |  |  |  |  |  |
| 107162 | 110716274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 9 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 268886,72 | 268886,72 |  |  |  |  |  |  |
| 107162 | 110716209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9458726,91 | 9458726,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107162 | 110716202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 9 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 23142749,40 | 23142749,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107237 | 110723774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 2а | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 194090,58 | 194090,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107237 | 110723702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 2а |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15262005,00 | 15262005,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107232 | 110723274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 3 | 0 | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 192768,86 | 192768,86 |  |  |  |  |  |  |
| 107233 | 110723374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 4 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 201651,84 | 201651,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107233 | 110723309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6393005,70 | 6393005,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107236 | 110723674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 4/1 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 162810,26 | 162810,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107236 | 110723606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 4/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1671701,52 | 1671701,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107236 | 110723607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 4/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1690470,61 | 1690470,61 |  |  |  |  |  |  |
| 107236 | 110723605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 4/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 1671701,52 | 1671701,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107236 | 110723602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 4/1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15955732,50 | 15955732,50 |  |  |  |  |  |  |
| 108049 | 110804974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 40 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205116,41 | 205116,41 |  |  |  |  |  |  |
| 108049 | 110804906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 40 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3251361,83 | 3251361,83 |  |  |  |  |  |  |
| 108049 | 110804907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 40 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3287866,61 | 3287866,61 |  |  |  |  |  |  |
| 108049 | 110804905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 40 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3251361,83 | 3251361,83 |  |  |  |  |  |  |
| 108049 | 110804909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 40 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6444662,88 | 6444662,88 |  |  |  |  |  |  |
| 108049 | 110804902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 40 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15941857,95 | 15941857,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107240 | 110724074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 3 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 175621,49 | 175621,49 |  |  |  |  |  |  |
| 107240 | 110724009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 3 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6956708,86 | 6956708,86 |  |  |  |  |  |  |
| 107240 | 110724002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 3 |  | 1969 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11380732,67 | 11380732,67 |  |  |  |  |  |  |
| 107258 | 110725874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 15 |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64014,16 | 64014,16 |  |  |  |  |  |  |
| 107259 | 110725974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 17 |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64037,46 | 64037,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107262 | 110726274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 18а |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83520,99 | 83520,99 |  |  |  |  |  |  |
| 107261 | 110726174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 20 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83426,25 | 83426,25 |  |  |  |  |  |  |
| 107261 | 110726102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 20 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 7923755,51 | 7923755,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107267 | 110726774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 20б |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 57900,13 | 57900,13 |  |  |  |  |  |  |
| 107267 | 110726702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 20б |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 65 | 2026 | 2026 | 3619870,10 | 3619870,10 |  |  |  |  |  |  |
| 107280 | 110728074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тенистая ул | 19 |  | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 147459,85 | 147459,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107280 | 110728009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тенистая ул | 19 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5533717,31 | 5533717,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107295 | 110729574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 22 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 131999,03 | 131999,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107297 | 110729774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 26 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 106612,75 | 106612,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107297 | 110729702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 26 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8144360,85 | 8144360,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107304 | 110730474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 40 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 143018,38 | 143018,38 |  |  |  |  |  |  |
| 107304 | 110730404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 40 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9805481,12 | 9805481,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107304 | 110730402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 40 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11493677,22 | 11493677,22 |  |  |  |  |  |  |
| 107307 | 110730774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 46 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 186722,57 | 186722,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107307 | 110730704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 46 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13406933,81 | 13406933,81 |  |  |  |  |  |  |
| 107307 | 110730702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 46 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15724027,52 | 15724027,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107289 | 110728974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 6 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 459405,92 | 459405,92 |  |  |  |  |  |  |
| 107321 | 110732174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 62 |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 184093,28 | 184093,28 |  |  |  |  |  |  |
| 107324 | 110732474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 73 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 169272,91 | 169272,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107324 | 110732409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 73 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5429466,56 | 5429466,56 |  |  |  |  |  |  |
| 107326 | 110732674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 77 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 174471,33 | 174471,33 |  |  |  |  |  |  |
| 107326 | 110732601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 77 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8737961,12 | 8737961,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107328 | 110732874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 83/1 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 170923,34 | 170923,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107328 | 110732809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 83/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6885231,55 | 6885231,55 |  |  |  |  |  |  |
| 107330 | 110733074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 85 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 171400,51 | 171400,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107330 | 110733009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 85 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6928149,15 | 6928149,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107331 | 110733174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 85/1 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 195459,26 | 195459,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107331 | 110733109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 85/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5264194,78 | 5264194,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107332 | 110733274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 87 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 171435,35 | 171435,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107332 | 110733209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 87 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6939853,95 | 6939853,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107346 | 110734674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 12 |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 343291,06 | 343291,06 |  |  |  |  |  |  |
| 107346 | 110734602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 12 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 32896558,05 | 32896558,05 |  |  |  |  |  |  |
| 107348 | 110734874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 15 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 171070,67 | 171070,67 |  |  |  |  |  |  |
| 107348 | 110734809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 15 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6979182,08 | 6979182,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107348 | 110734802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 15 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15950182,68 | 15950182,68 |  |  |  |  |  |  |
| 107337 | 110733774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 2 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205379,82 | 205379,82 |  |  |  |  |  |  |
| 107352 | 110735274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 21 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 213124,72 | 213124,72 |  |  |  |  |  |  |
| 107352 | 110735209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 21 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7196017,40 | 7196017,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107352 | 110735202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 21 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16874227,71 | 16874227,71 |  |  |  |  |  |  |
| 107353 | 110735374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 22 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 176644,51 | 176644,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107353 | 110735309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 22 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6560150,24 | 6560150,24 |  |  |  |  |  |  |
| 107353 | 110735302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 22 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13499937,15 | 13499937,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107338 | 110733874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 3 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 172034,19 | 172034,19 |  |  |  |  |  |  |
| 107338 | 110733809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2026 | 2028 | 6378179,62 | 6378179,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107338 | 110733802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 3 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12595316,49 | 12595316,49 |  |  |  |  |  |  |
| 107360 | 110736074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 35 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 208767,16 | 208767,16 |  |  |  |  |  |  |
| 107360 | 110736009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 35 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6560150,24 | 6560150,24 |  |  |  |  |  |  |
| 107396 | 110739674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 39/1 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 167204,52 | 167204,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107396 | 110739609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 39/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5351122,43 | 5351122,43 |  |  |  |  |  |  |
| 107398 | 110739874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 43/1 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 175119,16 | 175119,16 |  |  |  |  |  |  |
| 107398 | 110739809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 43/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6721364,35 | 6721364,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107370 | 110737074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 45 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64386,92 | 64386,92 |  |  |  |  |  |  |
| 107371 | 110737102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 47 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3474187,32 | 3474187,32 |  |  |  |  |  |  |
| 107399 | 110739974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 47/1 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 172323,80 | 172323,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107399 | 110739909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 47/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6237409,89 | 6237409,89 |  |  |  |  |  |  |
| 107340 | 110734074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 5 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 165694,83 | 165694,83 |  |  |  |  |  |  |
| 107340 | 110734002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 5 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 60 | 2026 | 2028 | 12732674,54 | 12732674,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107383 | 110738374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 5/1 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 157955,01 | 157955,01 |  |  |  |  |  |  |
| 107383 | 110738309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 5/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4005850,75 | 4005850,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107383 | 110738302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 5/1 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12681338,70 | 12681338,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107341 | 110734174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 7 |  | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 351688,09 | 351688,09 |  |  |  |  |  |  |
| 107341 | 110734102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 7 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 32965930,80 | 32965930,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107342 | 110734274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 8 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 202086,62 | 202086,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107342 | 110734209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6496632,19 | 6496632,19 |  |  |  |  |  |  |
| 107376 | 110737674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 95 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63879,39 | 63879,39 |  |  |  |  |  |  |
| 107376 | 110737602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 95 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3662881,20 | 3662881,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107377 | 110737774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 97 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64338,46 | 64338,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107377 | 110737702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 97 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3704504,85 | 3704504,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107400 | 110740074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 2 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 210639,23 | 210639,23 |  |  |  |  |  |  |
| 107400 | 110740009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6832809,65 | 6832809,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107400 | 110740001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 2 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10988521,27 | 10988521,27 |  |  |  |  |  |  |
| 107401 | 110740174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 4 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 194878,40 | 194878,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107401 | 110740109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 4 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5153233,28 | 5153233,28 |  |  |  |  |  |  |
| 107401 | 110740102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 4 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13698544,94 | 13698544,94 |  |  |  |  |  |  |
| 107402 | 110740274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 6 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 223909,60 | 223909,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107402 | 110740209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 6 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8186181,06 | 8186181,06 |  |  |  |  |  |  |
| 108053 | 110805374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толбухина ул | 19 |  | 1995 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 216740,53 | 216740,53 |  |  |  |  |  |  |
| 108522 | 110852274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тополевая ул | 8 |  | 1941 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 94767,32 | 94767,32 |  |  |  |  |  |  |
| 108058 | 110805874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 37 |  | 1950 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 115254,33 | 115254,33 |  |  |  |  |  |  |
| 108059 | 110805974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 41 |  | 1950 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 117407,48 | 117407,48 |  |  |  |  |  |  |
| 107432 | 110743274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 54 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 208903,66 | 208903,66 |  |  |  |  |  |  |
| 108062 | 110806274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 58 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209115,22 | 209115,22 |  |  |  |  |  |  |
| 107434 | 110743409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8551995,07 | 8551995,07 |  |  |  |  |  |  |
| 107434 | 110743402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16070891,27 | 16070891,27 |  |  |  |  |  |  |
| 107439 | 110743974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/1 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 203872,05 | 203872,05 |  |  |  |  |  |  |
| 107439 | 110743909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6727294,78 | 6727294,78 |  |  |  |  |  |  |
| 108066 | 110806674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/2 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205214,71 | 205214,71 |  |  |  |  |  |  |
| 108066 | 110806607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3287388,89 | 3287388,89 |  |  |  |  |  |  |
| 108066 | 110806609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6443726,50 | 6443726,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107440 | 110744006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3253723,88 | 3253723,88 |  |  |  |  |  |  |
| 107440 | 110744007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3290255,18 | 3290255,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107440 | 110744005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3253723,88 | 3253723,88 |  |  |  |  |  |  |
| 107440 | 110744001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/3 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11044827,58 | 11044827,58 |  |  |  |  |  |  |
| 108537 | 110853774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 197 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 163388,47 | 163388,47 |  |  |  |  |  |  |
| 108537 | 110853709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 197 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5558999,68 | 5558999,68 |  |  |  |  |  |  |
| 108539 | 110853974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 223 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 254742,25 | 254742,25 |  |  |  |  |  |  |
| 108539 | 110853909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 223 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10275565,89 | 10275565,89 |  |  |  |  |  |  |
| 108539 | 110853902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 223 |  | 1970 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 19415732,03 | 19415732,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107555 | 110755574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 13 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 103705,55 | 103705,55 |  |  |  |  |  |  |
| 107555 | 110755508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 13 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8243916,93 | 8243916,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107556 | 110755674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 17 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 97948,85 | 97948,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107557 | 110755774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 19 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 189033,32 | 189033,32 |  |  |  |  |  |  |
| 107548 | 110754874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 4 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 72092,63 | 72092,63 |  |  |  |  |  |  |
| 107548 | 110754802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 4 |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 6218573,31 | 6218573,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107550 | 110755074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 6 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 72109,76 | 72109,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107550 | 110755002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 6 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 6218573,31 | 6218573,31 |  |  |  |  |  |  |
| 108590 | 110859004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 32 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12215379,51 | 12215379,51 |  |  |  |  |  |  |
| 108590 | 110859002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 32 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15539496,00 | 15539496,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108582 | 110858274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 7 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 188692,24 | 188692,24 |  |  |  |  |  |  |
| 108582 | 110858209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6747739,17 | 6747739,17 |  |  |  |  |  |  |
| 108582 | 110858202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 7 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 14568277,50 | 14568277,50 |  |  |  |  |  |  |
| 114547 | 111454703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул/Ленина ул | 24/9 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7272226,25 | 7272226,25 |  |  |  |  |  |  |
| 114547 | 111454701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул/Ленина ул | 24/9 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 18483003,84 | 18483003,84 |  |  |  |  |  |  |
| 108599 | 110859974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 11 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 201819,36 | 201819,36 |  |  |  |  |  |  |
| 108599 | 110859904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 11 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10229409,80 | 10229409,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108599 | 110859909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 11 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5798245,79 | 5798245,79 |  |  |  |  |  |  |
| 108599 | 110859902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 11 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16052854,35 | 16052854,35 |  |  |  |  |  |  |
| 108611 | 110861174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 13 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 133191,66 | 133191,66 |  |  |  |  |  |  |
| 108621 | 110862174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 1а |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 117820,76 | 117820,76 |  |  |  |  |  |  |
| 108621 | 110862102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 1а |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9884229,42 | 9884229,42 |  |  |  |  |  |  |
| 108615 | 110861574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 23 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 77043,02 | 77043,02 |  |  |  |  |  |  |
| 108617 | 110861774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 27 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 82761,33 | 82761,33 |  |  |  |  |  |  |
| 108617 | 110861702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 27 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 7968154,07 | 7968154,07 |  |  |  |  |  |  |
| 108618 | 110861874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 29 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 135786,77 | 135786,77 |  |  |  |  |  |  |
| 108618 | 110861802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 29 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12489869,91 | 12489869,91 |  |  |  |  |  |  |
| 108607 | 110860774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 3 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 87814,89 | 87814,89 |  |  |  |  |  |  |
| 108620 | 110862074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 33 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83424,65 | 83424,65 |  |  |  |  |  |  |
| 108620 | 110862002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 33 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8066663,37 | 8066663,37 |  |  |  |  |  |  |
| 108625 | 110862574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученых ул | 5 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 188027,17 | 188027,17 |  |  |  |  |  |  |
| 108625 | 110862502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученых ул | 5 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16019555,43 | 16019555,43 |  |  |  |  |  |  |
| 108627 | 110862774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученых ул | 9 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 187272,34 | 187272,34 |  |  |  |  |  |  |
| 108627 | 110862704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученых ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 13445370,16 | 13445370,16 |  |  |  |  |  |  |
| 108629 | 110862974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 2 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 171679,27 | 171679,27 |  |  |  |  |  |  |
| 108076 | 110807674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 33 |  | 1951 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 159192,48 | 159192,48 |  |  |  |  |  |  |
| 108077 | 110807774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 37 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205079,45 | 205079,45 |  |  |  |  |  |  |
| 108077 | 110807704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 37 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11358546,33 | 11358546,33 |  |  |  |  |  |  |
| 108077 | 110807709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 37 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6438264,26 | 6438264,26 |  |  |  |  |  |  |
| 108077 | 110807702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 37 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15941857,95 | 15941857,95 |  |  |  |  |  |  |
| 108639 | 110863974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 2 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 199458,28 | 199458,28 |  |  |  |  |  |  |
| 108639 | 110863904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8857981,10 | 8857981,10 |  |  |  |  |  |  |
| 108639 | 110863909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5020891,01 | 5020891,01 |  |  |  |  |  |  |
| 108639 | 110863902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 2 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 16593961,80 | 16593961,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108647 | 110864704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 6в |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6670743,70 | 6670743,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108647 | 110864702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 6в |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9630325,16 | 9630325,16 |  |  |  |  |  |  |
| 108641 | 110864174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 8 | 0 | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 325914,59 | 325914,59 |  |  |  |  |  |  |
| 108641 | 110864104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 8 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 22240217,63 | 22240217,63 |  |  |  |  |  |  |
| 108655 | 110865574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 17 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 220737,59 | 220737,59 |  |  |  |  |  |  |
| 108655 | 110865504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 17 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12610205,60 | 12610205,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108655 | 110865502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 17 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 20423337,60 | 20423337,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108657 | 110865704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 20 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7510781,63 | 7510781,63 |  |  |  |  |  |  |
| 108659 | 110865974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 23 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 198986,87 | 198986,87 |  |  |  |  |  |  |
| 108659 | 110865904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15222280,28 | 15222280,28 |  |  |  |  |  |  |
| 108659 | 110865909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8628310,37 | 8628310,37 |  |  |  |  |  |  |
| 108659 | 110865902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 23 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 14423982,18 | 14423982,18 |  |  |  |  |  |  |
| 108669 | 110866974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 26/1 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 94837,83 | 94837,83 |  |  |  |  |  |  |
| 108669 | 110866902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 26/1 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 9712185,00 | 9712185,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108663 | 110866374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 27 |  | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 236103,33 | 236103,33 |  |  |  |  |  |  |
| 108663 | 110866309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 27 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10777779,84 | 10777779,84 |  |  |  |  |  |  |
| 108663 | 110866301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 27 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 11020455,04 | 11020455,04 |  |  |  |  |  |  |
| 108650 | 110865002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 4 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 10419787,05 | 10419787,05 |  |  |  |  |  |  |
| 108689 | 110868974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 1 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 96744,88 | 96744,88 |  |  |  |  |  |  |
| 108690 | 110869074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 2 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 150788,23 | 150788,23 |  |  |  |  |  |  |
| 108693 | 110869374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 5 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 108881,76 | 108881,76 |  |  |  |  |  |  |
| 108711 | 110871174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 11 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 81885,54 | 81885,54 |  |  |  |  |  |  |
| 108712 | 110871274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 12 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 81292,11 | 81292,11 |  |  |  |  |  |  |
| 108713 | 110871374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 13 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80549,58 | 80549,58 |  |  |  |  |  |  |
| 108715 | 110871574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 17 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 218456,04 | 218456,04 |  |  |  |  |  |  |
| 108715 | 110871509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 17 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9208712,38 | 9208712,38 |  |  |  |  |  |  |
| 108717 | 110871774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 19 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 224321,28 | 224321,28 |  |  |  |  |  |  |
| 108717 | 110871709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 19 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9064509,25 | 9064509,25 |  |  |  |  |  |  |
| 108704 | 110870474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 2 |  | 1948 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 93622,61 | 93622,61 |  |  |  |  |  |  |
| 108708 | 110870874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 7 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83421,06 | 83421,06 |  |  |  |  |  |  |
| 108709 | 110870974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 9 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 81882,16 | 81882,16 |  |  |  |  |  |  |
| 112925 | 111292574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 14 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 73570,91 | 73570,91 |  |  |  |  |  |  |
| 112925 | 111292504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 14 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8709301,82 | 8709301,82 |  |  |  |  |  |  |
| 112925 | 111292509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 14 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 4936616,45 | 4936616,45 |  |  |  |  |  |  |
| 112925 | 111292502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 14 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3628888,55 | 3628888,55 |  |  |  |  |  |  |
| 108725 | 110872574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 2 | 0 | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 294641,70 | 294641,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108725 | 110872504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 2 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 19286180,60 | 19286180,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108725 | 110872501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 2 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 16182624,15 | 16182624,15 |  |  |  |  |  |  |
| 108746 | 110874674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 16 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 117986,80 | 117986,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108763 | 110876374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 20а |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80139,48 | 80139,48 |  |  |  |  |  |  |
| 108749 | 110874974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 22 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 132551,24 | 132551,24 |  |  |  |  |  |  |
| 108753 | 110875374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 30 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 132065,51 | 132065,51 |  |  |  |  |  |  |
| 108755 | 110875574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 32 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 75118,03 | 75118,03 |  |  |  |  |  |  |
| 108756 | 110875674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 33 |  | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 110591,24 | 110591,24 |  |  |  |  |  |  |
| 108765 | 110876574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 37/1 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 99766,98 | 99766,98 |  |  |  |  |  |  |
| 108765 | 110876502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 37/1 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 7880744,40 | 7880744,40 |  |  |  |  |  |  |
| 108759 | 110875974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 39 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 151047,16 | 151047,16 |  |  |  |  |  |  |
| 108760 | 110876074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 41 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 135827,25 | 135827,25 |  |  |  |  |  |  |
| 108761 | 110876174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 43 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 110879,69 | 110879,69 |  |  |  |  |  |  |
| 108771 | 110877174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хасановская ул | 35/2 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 79256,87 | 79256,87 |  |  |  |  |  |  |
| 108771 | 110877102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хасановская ул | 35/2 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 60 | 2026 | 2026 | 7678175,97 | 7678175,97 |  |  |  |  |  |  |
| 108772 | 110877274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хасановская ул | 36/1 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 104406,72 | 104406,72 |  |  |  |  |  |  |
| 108773 | 110877374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хасановская ул | 36/2 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 103267,93 | 103267,93 |  |  |  |  |  |  |
| 108789 | 110878974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 1/1 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 71743,34 | 71743,34 |  |  |  |  |  |  |
| 108789 | 110878902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 1/1 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 65 | 2026 | 2026 | 6153362,93 | 6153362,93 |  |  |  |  |  |  |
| 108791 | 110879174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 1/2 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 68131,84 | 68131,84 |  |  |  |  |  |  |
| 108791 | 110879102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 1/2 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 63 | 2026 | 2026 | 4037494,05 | 4037494,05 |  |  |  |  |  |  |
| 108780 | 110878074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 10 | 0 | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 72328,42 | 72328,42 |  |  |  |  |  |  |
| 108780 | 110878002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 10 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 6368418,45 | 6368418,45 |  |  |  |  |  |  |
| 108782 | 110878274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 12 | 0 | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69901,24 | 69901,24 |  |  |  |  |  |  |
| 108784 | 110878474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 14 | 0 | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64804,93 | 64804,93 |  |  |  |  |  |  |
| 108786 | 110878674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 16 | 0 | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65212,38 | 65212,38 |  |  |  |  |  |  |
| 108788 | 110878874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 18 | 0 | 1956 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65221,39 | 65221,39 |  |  |  |  |  |  |
| 108774 | 110877474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 2 | 0 | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69296,20 | 69296,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108777 | 110877774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 6 | 0 | 1955 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 70854,91 | 70854,91 |  |  |  |  |  |  |
| 108777 | 110877702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 6 |  | 1955 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 4108254,26 | 4108254,26 |  |  |  |  |  |  |
| 108821 | 110882174 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 17 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 158668,35 | 158668,35 |  |  |  |  |  |  |
| 108821 | 110882104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 17 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10977211,51 | 10977211,51 |  |  |  |  |  |  |
| 108825 | 110882574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 27 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 158324,32 | 158324,32 |  |  |  |  |  |  |
| 108825 | 110882504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10984645,47 | 10984645,47 |  |  |  |  |  |  |
| 108817 | 110881774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 7 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 131247,16 | 131247,16 |  |  |  |  |  |  |
| 108817 | 110881704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8124496,66 | 8124496,66 |  |  |  |  |  |  |
| 108817 | 110881702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 7 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8784733,03 | 8784733,03 |  |  |  |  |  |  |
| 108862 | 110886274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Часовая ул | 25 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 203608,46 | 203608,46 |  |  |  |  |  |  |
| 108862 | 110886204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Часовая ул | 25 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11262730,79 | 11262730,79 |  |  |  |  |  |  |
| 108862 | 110886209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Часовая ул | 25 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6383953,98 | 6383953,98 |  |  |  |  |  |  |
| 108862 | 110886202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Часовая ул | 25 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15647717,49 | 15647717,49 |  |  |  |  |  |  |
| 108855 | 110885574 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Часовая ул | 9 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 205118,67 | 205118,67 |  |  |  |  |  |  |
| 108855 | 110885504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Часовая ул | 9 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 11057057,79 | 11057057,79 |  |  |  |  |  |  |
| 108872 | 110887274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 11 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83012,34 | 83012,34 |  |  |  |  |  |  |
| 108883 | 110888302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 11а |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 4278911,22 | 4278911,22 |  |  |  |  |  |  |
| 108874 | 110887409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 17 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 760854,79 | 760854,79 |  |  |  |  |  |  |
| 108874 | 110887402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 17 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 5494321,80 | 5494321,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108877 | 110887774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 23 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 75870,92 | 75870,92 |  |  |  |  |  |  |
| 108878 | 110887874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 27 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69918,26 | 69918,26 |  |  |  |  |  |  |
| 108879 | 110887902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 29 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3690630,30 | 3690630,30 |  |  |  |  |  |  |
| 108880 | 110888074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 31 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64320,31 | 64320,31 |  |  |  |  |  |  |
| 108881 | 110888102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 33 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3987545,67 | 3987545,67 |  |  |  |  |  |  |
| 108887 | 110888774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 33а |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69612,23 | 69612,23 |  |  |  |  |  |  |
| 108882 | 110888274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 35 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 79579,44 | 79579,44 |  |  |  |  |  |  |
| 108882 | 110888202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 35 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 7367386,05 | 7367386,05 |  |  |  |  |  |  |
| 108869 | 110886902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 5 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3676755,75 | 3676755,75 |  |  |  |  |  |  |
| 108102 | 110810274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 26 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209160,12 | 209160,12 |  |  |  |  |  |  |
| 108102 | 110810209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 26 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7529463,74 | 7529463,74 |  |  |  |  |  |  |
| 108902 | 110890274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 52 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 129606,58 | 129606,58 |  |  |  |  |  |  |
| 108902 | 110890202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 52 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5369141,01 | 5369141,01 |  |  |  |  |  |  |
| 108547 | 110854774 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чехова ул | 142 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 175786,69 | 175786,69 |  |  |  |  |  |  |
| 108547 | 110854709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чехова ул | 142 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7793367,97 | 7793367,97 |  |  |  |  |  |  |
| 108553 | 110855374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чехова ул | 376 |  | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65692,84 | 65692,84 |  |  |  |  |  |  |
| 108110 | 110811074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чкалова ул | 72 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 200592,47 | 200592,47 |  |  |  |  |  |  |
| 108113 | 110811374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шекспира ул | 6 | 0 | 1948 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 101868,90 | 101868,90 |  |  |  |  |  |  |
| 108114 | 110811474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шекспира ул | 7 |  | 1949 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80929,94 | 80929,94 |  |  |  |  |  |  |
| 108998 | 110899874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 12 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 225223,70 | 225223,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108998 | 110899809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 12 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9439062,85 | 9439062,85 |  |  |  |  |  |  |
| 109000 | 110900074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 16 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 244687,29 | 244687,29 |  |  |  |  |  |  |
| 109000 | 110900009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 16 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9370238,62 | 9370238,62 |  |  |  |  |  |  |
| 108993 | 110899374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 2 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 301022,33 | 301022,33 |  |  |  |  |  |  |
| 108993 | 110899306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 6181169,91 | 6181169,91 |  |  |  |  |  |  |
| 108993 | 110899307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2026 | 2028 | 6250569,21 | 6250569,21 |  |  |  |  |  |  |
| 108993 | 110899304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 21615213,99 | 21615213,99 |  |  |  |  |  |  |
| 108993 | 110899305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 6181169,91 | 6181169,91 |  |  |  |  |  |  |
| 108993 | 110899309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 12251960,38 | 12251960,38 |  |  |  |  |  |  |
| 108993 | 110899302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 2 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 23262951,10 | 23262951,10 |  |  |  |  |  |  |
| 109003 | 110900374 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 22 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 266425,20 | 266425,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109003 | 110900309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 22 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12174396,58 | 12174396,58 |  |  |  |  |  |  |
| 108996 | 110899674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 8 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 243022,11 | 243022,11 |  |  |  |  |  |  |
| 108996 | 110899609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9475113,63 | 9475113,63 |  |  |  |  |  |  |
| 109034 | 110903474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 14 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 84919,75 | 84919,75 |  |  |  |  |  |  |
| 109034 | 110903402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 14 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8301143,27 | 8301143,27 |  |  |  |  |  |  |
| 109036 | 110903674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 16 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 131738,50 | 131738,50 |  |  |  |  |  |  |
| 109036 | 110903602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 12509294,28 | 12509294,28 |  |  |  |  |  |  |
| 109038 | 110903874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 18 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 190108,26 | 190108,26 |  |  |  |  |  |  |
| 109038 | 110903809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 18 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2026 | 2028 | 9486506,30 | 9486506,30 |  |  |  |  |  |  |
| 109024 | 110902474 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 4 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83228,09 | 83228,09 |  |  |  |  |  |  |
| 109028 | 110902874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 8 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 133106,01 | 133106,01 |  |  |  |  |  |  |
| 109028 | 110902802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 8 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 60 | 2026 | 2026 | 12634165,23 | 12634165,23 |  |  |  |  |  |  |
| 109048 | 110904874 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Эйхе ул | 17 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 209978,57 | 209978,57 |  |  |  |  |  |  |
| 109048 | 110904806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Эйхе ул | 17 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3693206,90 | 3693206,90 |  |  |  |  |  |  |
| 109048 | 110904807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Эйхе ул | 17 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3734672,51 | 3734672,51 |  |  |  |  |  |  |
| 109048 | 110904804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Эйхе ул | 17 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 12914943,06 | 12914943,06 |  |  |  |  |  |  |
| 109048 | 110904805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Эйхе ул | 17 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 3693206,90 | 3693206,90 |  |  |  |  |  |  |
| 109048 | 110904809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Эйхе ул | 17 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7320462,84 | 7320462,84 |  |  |  |  |  |  |
| 109048 | 110904802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Эйхе ул | 17 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15891909,57 | 15891909,57 |  |  |  |  |  |  |
| 109056 | 110905610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Экваторная ул | 8 |  | 1997 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1999 | 33 <*> | 2026 | 2026 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109079 | 110907974 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Южная ул | 40/1 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 102066,52 | 102066,52 |  |  |  |  |  |  |
| 109079 | 110907903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Южная ул | 40/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 1918605,25 | 1918605,25 |  |  |  |  |  |  |
| 109080 | 110908074 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Южная ул | 40/2 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64294,29 | 64294,29 |  |  |  |  |  |  |
| 109082 | 110908204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ядринцевская ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15497061,62 | 15497061,62 |  |  |  |  |  |  |
| 109096 | 110909674 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 42 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 73335,04 | 73335,04 |  |  |  |  |  |  |
| 109102 | 110910274 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 48 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64330,35 | 64330,35 |  |  |  |  |  |  |
| 109102 | 110910202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 48 |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 3704504,85 | 3704504,85 |  |  |  |  |  |  |
| 105057 | 110505774 | городской округ Новосибирск | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 18 |  | 1976 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 293095,78 | 293095,78 |  |  |  |  |  |  |
| 109113 | 110911374 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 106 |  | 1937 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 90820,86 | 90820,86 |  |  |  |  |  |  |
| 109114 | 110911474 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 107 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 113187,63 | 113187,63 |  |  |  |  |  |  |
| 109115 | 110911574 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 108 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 125123,69 | 125123,69 |  |  |  |  |  |  |
| 109115 | 110911504 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 108 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 6248935,07 | 6248935,07 |  |  |  |  |  |  |
| 109123 | 110912374 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 117 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 136279,84 | 136279,84 |  |  |  |  |  |  |
| 109135 | 110913574 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 1 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 70425,55 | 70425,55 |  |  |  |  |  |  |
| 109146 | 110914674 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 13 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 70335,07 | 70335,07 |  |  |  |  |  |  |
| 109136 | 110913674 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 2 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 74034,02 | 74034,02 |  |  |  |  |  |  |
| 109137 | 110913774 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 3 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 70258,43 | 70258,43 |  |  |  |  |  |  |
| 109138 | 110913874 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 4 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 73232,64 | 73232,64 |  |  |  |  |  |  |
| 109139 | 110913974 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 5 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 73265,43 | 73265,43 |  |  |  |  |  |  |
| 113032 | 111303274 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 18 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 178899,14 | 178899,14 |  |  |  |  |  |  |
| 113032 | 111303204 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 18 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 8848344,48 | 8848344,48 |  |  |  |  |  |  |
| 109161 | 110916174 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 3 | 0 | 1954 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62784,71 | 62784,71 |  |  |  |  |  |  |
| 109166 | 110916674 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 1 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 169693,95 | 169693,95 |  |  |  |  |  |  |
| 109166 | 110916604 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7700210,04 | 7700210,04 |  |  |  |  |  |  |
| 109175 | 110917574 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 11 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 143556,30 | 143556,30 |  |  |  |  |  |  |
| 109175 | 110917504 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 11 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7065845,12 | 7065845,12 |  |  |  |  |  |  |
| 109178 | 110917874 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 14 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 145876,28 | 145876,28 |  |  |  |  |  |  |
| 109178 | 110917804 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 14 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7466177,84 | 7466177,84 |  |  |  |  |  |  |
| 109169 | 110916974 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 4 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 174540,99 | 174540,99 |  |  |  |  |  |  |
| 109169 | 110916904 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 9180670,21 | 9180670,21 |  |  |  |  |  |  |
| 109171 | 110917174 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 6 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 168826,76 | 168826,76 |  |  |  |  |  |  |
| 109171 | 110917104 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7435340,66 | 7435340,66 |  |  |  |  |  |  |
| 109207 | 110920774 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 1 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 98909,41 | 98909,41 |  |  |  |  |  |  |
| 109208 | 110920874 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 2 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 96623,72 | 96623,72 |  |  |  |  |  |  |
| 109210 | 110921074 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 4 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 99835,22 | 99835,22 |  |  |  |  |  |  |
| 109213 | 110921374 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 8 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 99905,85 | 99905,85 |  |  |  |  |  |  |
| 109214 | 110921474 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 9 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 99766,40 | 99766,40 |  |  |  |  |  |  |
| 111192 | 111119274 | Доволенский муниципальный округ | Баклушевский сельсовет | Баклуши с | Больничная ул | 3 |  | 1980 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80039,42 | 80039,42 |  |  |  |  |  |  |
| 111393 | 111139374 | Доволенский муниципальный округ | Доволенский сельсовет | Довольное с | Коммунальная ул | 2 |  | 1987 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 57307,70 | 57307,70 |  |  |  |  |  |  |
| 111394 | 111139474 | Доволенский муниципальный округ | Доволенский сельсовет | Довольное с | Коммунальная ул | 3а |  | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 90345,62 | 90345,62 |  |  |  |  |  |  |
| 111399 | 111139974 | Доволенский муниципальный округ | Доволенский сельсовет | Довольное с | Ленина ул | 72 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 97666,51 | 97666,51 |  |  |  |  |  |  |
| 111400 | 111140074 | Доволенский муниципальный округ | Доволенский сельсовет | Довольное с | Ленина ул | 74 |  | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 98103,92 | 98103,92 |  |  |  |  |  |  |
| 111403 | 111140374 | Доволенский муниципальный округ | Доволенский сельсовет | Довольное с | Ленина ул | 79 |  | 1975 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 99234,15 | 99234,15 |  |  |  |  |  |  |
| 111404 | 111140474 | Доволенский муниципальный округ | Доволенский сельсовет | Довольное с | Ленина ул | 82 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 68974,83 | 68974,83 |  |  |  |  |  |  |
| 111407 | 111140774 | Доволенский муниципальный округ | Доволенский сельсовет | Довольное с | Ленина ул | 94 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69649,24 | 69649,24 |  |  |  |  |  |  |
| 111423 | 111142374 | Доволенский муниципальный округ | Доволенский сельсовет | Довольное с | Рабочая ул | 8 |  | 1984 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 120242,06 | 120242,06 |  |  |  |  |  |  |
| 111432 | 111143274 | Доволенский муниципальный округ | Доволенский сельсовет | Довольное с | Юбилейная ул | 4 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 96845,87 | 96845,87 |  |  |  |  |  |  |
| 114654 | 111465474 | Доволенский муниципальный округ | Красногривенский сельсовет | Красная Грива п | Светлая ул | 2 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83825,19 | 83825,19 |  |  |  |  |  |  |
| 111942 | 111194274 | Доволенский муниципальный округ | Суздальский сельсовет | Суздалка с | Школьная ул | 21 |  | 1977 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 91593,96 | 91593,96 |  |  |  |  |  |  |
| 112044 | 111204474 | Доволенский муниципальный округ | Утянский сельсовет | Утянка с | Центральная ул | 39 |  | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83058,79 | 83058,79 |  |  |  |  |  |  |
| 112225 | 111222574 | Здвинский р-н | Верх-Урюмский сельсовет | Верх-Урюм с | Больничная ул | 18 | 0 | 2006 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 61354,60 | 61354,60 |  |  |  |  |  |  |
| 111449 | 111144974 | Здвинский р-н | Здвинский сельсовет | Здвинск с | Калинина ул | 4 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 56125,84 | 56125,84 |  |  |  |  |  |  |
| 111807 | 111180774 | Здвинский р-н | Сарыбалыкский сельсовет | Сарыбалык с | Береговая ул | 7 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 68500,77 | 68500,77 |  |  |  |  |  |  |
| 113576 | 111357674 | Искитимский р-н | Быстровский сельсовет | Быстровка с | Совхозная ул | 80 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 67542,31 | 67542,31 |  |  |  |  |  |  |
| 111328 | 111132874 | Искитимский р-н | Верх-Коенский сельсовет | Верх-Коен с | Центральная ул | 9 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69915,60 | 69915,60 |  |  |  |  |  |  |
| 113592 | 111359274 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Евсино ст | Линейная ул | 12 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 81329,26 | 81329,26 |  |  |  |  |  |  |
| 113591 | 111359174 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Евсино ст | Линейная ул | 6 | 0 | 1952 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69157,31 | 69157,31 |  |  |  |  |  |  |
| 114863 | 111486374 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Ургун д | Известковая ул | 12 | 0 | 1979 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 85516,25 | 85516,25 |  |  |  |  |  |  |
| 113640 | 111364074 | Искитимский р-н | Листвянский сельсовет | Листвянский п | Ломоносова ул | 9 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63605,37 | 63605,37 |  |  |  |  |  |  |
| 110157 | 111015774 | Искитимский р-н | Промышленный сельсовет | Керамкомбинат п | Школьная ул | 14 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 85935,71 | 85935,71 |  |  |  |  |  |  |
| 110568 | 111056874 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Вокзальная ул | 15 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64437,86 | 64437,86 |  |  |  |  |  |  |
| 110651 | 111065174 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 8 |  | 1975 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 94969,46 | 94969,46 |  |  |  |  |  |  |
| 110606 | 111060674 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 12 | 0 | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166932,04 | 166932,04 |  |  |  |  |  |  |
| 110607 | 111060774 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 18 | 0 | 1975 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 167031,20 | 167031,20 |  |  |  |  |  |  |
| 110602 | 111060274 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 2 | 0 | 1975 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 289970,95 | 289970,95 |  |  |  |  |  |  |
| 110604 | 111060474 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 8 | 0 | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 166778,79 | 166778,79 |  |  |  |  |  |  |
| 113680 | 111368074 | Искитимский р-н | Совхозный сельсовет | Сельская ж/д_ст | Центральная ул | 66 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 38126,11 | 38126,11 |  |  |  |  |  |  |
| 109969 | 110996974 | Искитимский р-н | Степной сельсовет | Степной п | Почтовая ул | 1 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64090,31 | 64090,31 |  |  |  |  |  |  |
| 109982 | 110998274 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 23 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64806,97 | 64806,97 |  |  |  |  |  |  |
| 109983 | 110998374 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 25 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65223,55 | 65223,55 |  |  |  |  |  |  |
| 109984 | 110998474 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 27 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65523,07 | 65523,07 |  |  |  |  |  |  |
| 109985 | 110998574 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 28 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 73889,90 | 73889,90 |  |  |  |  |  |  |
| 109986 | 110998674 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 29 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64760,76 | 64760,76 |  |  |  |  |  |  |
| 109987 | 110998774 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 30 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 76526,55 | 76526,55 |  |  |  |  |  |  |
| 110048 | 111004874 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 9 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66167,53 | 66167,53 |  |  |  |  |  |  |
| 101329 | 110132974 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Индустриальная ул | 4а | 0 | 1975 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 193323,84 | 193323,84 |  |  |  |  |  |  |
| 101333 | 110133374 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Коммунистическая ул | 13 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60236,20 | 60236,20 |  |  |  |  |  |  |
| 101334 | 110133474 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Коммунистическая ул | 55 | 0 | 1976 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 72528,74 | 72528,74 |  |  |  |  |  |  |
| 101341 | 110134174 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Кутузова ул | 26 | 0 | 1984 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 109950,37 | 109950,37 |  |  |  |  |  |  |
| 101349 | 110134974 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Кутузова ул | 7а | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 71259,45 | 71259,45 |  |  |  |  |  |  |
| 101363 | 110136374 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 143 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 133281,18 | 133281,18 |  |  |  |  |  |  |
| 101363 | 110136304 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 143 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2026 | 2028 | 7765463,73 | 7765463,73 |  |  |  |  |  |  |
| 101364 | 110136474 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 145 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 107805,67 | 107805,67 |  |  |  |  |  |  |
| 101364 | 110136404 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 145 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2026 | 2028 | 6240950,44 | 6240950,44 |  |  |  |  |  |  |
| 101366 | 110136674 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 149 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 105690,90 | 105690,90 |  |  |  |  |  |  |
| 101366 | 110136604 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 149 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2026 | 2028 | 5595021,57 | 5595021,57 |  |  |  |  |  |  |
| 101367 | 110136774 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 151 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 100196,10 | 100196,10 |  |  |  |  |  |  |
| 101368 | 110136874 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 153 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 136279,75 | 136279,75 |  |  |  |  |  |  |
| 101369 | 110136974 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 161561,49 | 161561,49 |  |  |  |  |  |  |
| 101369 | 110136904 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2026 | 2028 | 12065874,24 | 12065874,24 |  |  |  |  |  |  |
| 101370 | 110137074 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155а | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 160202,36 | 160202,36 |  |  |  |  |  |  |
| 101370 | 110137004 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2026 | 2028 | 11881952,46 | 11881952,46 |  |  |  |  |  |  |
| 101351 | 110135174 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 16 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 93527,88 | 93527,88 |  |  |  |  |  |  |
| 101371 | 110137174 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 16а | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 92113,99 | 92113,99 |  |  |  |  |  |  |
| 101352 | 110135274 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 18 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 117965,60 | 117965,60 |  |  |  |  |  |  |
| 101372 | 110137274 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 18а | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62594,09 | 62594,09 |  |  |  |  |  |  |
| 101353 | 110135374 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 20 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 85434,74 | 85434,74 |  |  |  |  |  |  |
| 101374 | 110137474 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 20а | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 59919,44 | 59919,44 |  |  |  |  |  |  |
| 101376 | 110137674 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Луначарского ул | 18 | 0 | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 82837,54 | 82837,54 |  |  |  |  |  |  |
| 101380 | 110138074 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Луначарского ул | 3а | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 72831,37 | 72831,37 |  |  |  |  |  |  |
| 101414 | 110141474 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 2 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 90272,10 | 90272,10 |  |  |  |  |  |  |
| 101415 | 110141574 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 4 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 90326,18 | 90326,18 |  |  |  |  |  |  |
| 101416 | 110141674 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 6 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 57855,82 | 57855,82 |  |  |  |  |  |  |
| 101439 | 110143974 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Транспортная ул | 4 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 79325,94 | 79325,94 |  |  |  |  |  |  |
| 101440 | 110144074 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Транспортная ул | 6 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 84255,61 | 84255,61 |  |  |  |  |  |  |
| 101457 | 110145774 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 82а | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 136476,79 | 136476,79 |  |  |  |  |  |  |
| 101457 | 110145704 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 82а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2026 | 2028 | 8741515,67 | 8741515,67 |  |  |  |  |  |  |
| 101454 | 110145474 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 84 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 191114,28 | 191114,28 |  |  |  |  |  |  |
| 101454 | 110145404 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 84 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2026 | 2028 | 15519638,84 | 15519638,84 |  |  |  |  |  |  |
| 101456 | 110145674 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 88 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 165617,66 | 165617,66 |  |  |  |  |  |  |
| 101456 | 110145604 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 88 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 15365452,92 | 15365452,92 |  |  |  |  |  |  |
| 101460 | 110146074 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Фрунзе ул | 91 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 59035,13 | 59035,13 |  |  |  |  |  |  |
| 111652 | 111165274 | Каргатский р-н | Беркутовский сельсовет | Набережное с | Школьная ул | 15 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 53061,73 | 53061,73 |  |  |  |  |  |  |
| 111654 | 111165474 | Каргатский р-н | Беркутовский сельсовет | Набережное с | Школьная ул | 19 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65278,00 | 65278,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101485 | 110148574 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Коммунистическая ул | 138 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 78256,92 | 78256,92 |  |  |  |  |  |  |
| 101488 | 110148874 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Крестьянская ул | 16 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 84900,49 | 84900,49 |  |  |  |  |  |  |
| 101491 | 110149174 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Ленина ул | 3 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 58471,18 | 58471,18 |  |  |  |  |  |  |
| 101493 | 110149374 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Мостовая ул | 20 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 76941,72 | 76941,72 |  |  |  |  |  |  |
| 101513 | 110151374 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 162 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 59163,35 | 59163,35 |  |  |  |  |  |  |
| 101514 | 110151474 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 164 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 59205,72 | 59205,72 |  |  |  |  |  |  |
| 101516 | 110151674 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 166 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 59194,00 | 59194,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101522 | 110152274 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 219 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62548,65 | 62548,65 |  |  |  |  |  |  |
| 101525 | 110152574 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 241 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 91558,47 | 91558,47 |  |  |  |  |  |  |
| 111634 | 111163474 | Каргатский р-н | Маршанский сельсовет | Маршанское с | Центральная ул | 48 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66132,97 | 66132,97 |  |  |  |  |  |  |
| 111635 | 111163574 | Каргатский р-н | Маршанский сельсовет | Маршанское с | Центральная ул | 52 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66132,97 | 66132,97 |  |  |  |  |  |  |
| 111636 | 111163674 | Каргатский р-н | Маршанский сельсовет | Маршанское с | Центральная ул | 54 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66132,97 | 66132,97 |  |  |  |  |  |  |
| 111637 | 111163774 | Каргатский р-н | Маршанский сельсовет | Маршанское с | Центральная ул | 58 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66132,97 | 66132,97 |  |  |  |  |  |  |
| 116303 | 111630374 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Карла Маркса ул | 64б | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 103992,26 | 103992,26 |  |  |  |  |  |  |
| 110164 | 111016474 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Карла Маркса ул | 70 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 95647,95 | 95647,95 |  |  |  |  |  |  |
| 110178 | 111017874 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Кирова ул | 26 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 99814,62 | 99814,62 |  |  |  |  |  |  |
| 110180 | 111018074 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Кирова ул | 42 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 97005,52 | 97005,52 |  |  |  |  |  |  |
| 110206 | 111020674 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Революционный пр-кт | 72 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 97025,35 | 97025,35 |  |  |  |  |  |  |
| 110229 | 111022974 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Чехова ул | 10 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 90967,37 | 90967,37 |  |  |  |  |  |  |
| 110226 | 111022674 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Чехова ул | 4 | 0 | 1975 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 105733,73 | 105733,73 |  |  |  |  |  |  |
| 111679 | 111167974 | Коченевский р-н | Кремлевский сельсовет | Новокремлевское с | 50 лет Октября ул | 3 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 84280,95 | 84280,95 |  |  |  |  |  |  |
| 113796 | 111379674 | Коченевский р-н | Кремлевский сельсовет | Новокремлевское с | 50 лет Октября ул | 6 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 57615,54 | 57615,54 |  |  |  |  |  |  |
| 111682 | 111168274 | Коченевский р-н | Кремлевский сельсовет | Новокремлевское с | Комарова ул | 12 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64059,82 | 64059,82 |  |  |  |  |  |  |
| 111683 | 111168374 | Коченевский р-н | Кремлевский сельсовет | Новокремлевское с | Комарова ул | 14 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64144,55 | 64144,55 |  |  |  |  |  |  |
| 113816 | 111381674 | Коченевский р-н | Прокудский сельсовет | Прокудское с | Новая ул | 2 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69683,70 | 69683,70 |  |  |  |  |  |  |
| 110315 | 111031574 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Военный городок ул | 132 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 102696,76 | 102696,76 |  |  |  |  |  |  |
| 110316 | 111031674 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Военный городок ул | 133 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 102696,76 | 102696,76 |  |  |  |  |  |  |
| 110324 | 111032474 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Ипподромская ул | 2а | 0 | 1980 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 73118,76 | 73118,76 |  |  |  |  |  |  |
| 110325 | 111032574 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 1 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65724,47 | 65724,47 |  |  |  |  |  |  |
| 110326 | 111032674 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 2 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65719,18 | 65719,18 |  |  |  |  |  |  |
| 110327 | 111032774 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 3 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64275,85 | 64275,85 |  |  |  |  |  |  |
| 110328 | 111032874 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 4 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64498,98 | 64498,98 |  |  |  |  |  |  |
| 110329 | 111032974 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 5 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65634,32 | 65634,32 |  |  |  |  |  |  |
| 110334 | 111033474 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 1 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60707,35 | 60707,35 |  |  |  |  |  |  |
| 110335 | 111033574 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 2 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60712,76 | 60712,76 |  |  |  |  |  |  |
| 110336 | 111033674 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 3 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60722,67 | 60722,67 |  |  |  |  |  |  |
| 110337 | 111033774 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 4 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60699,24 | 60699,24 |  |  |  |  |  |  |
| 110347 | 111034774 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Николая Бровина ул | 5 | 0 | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80067,11 | 80067,11 |  |  |  |  |  |  |
| 110348 | 111034874 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Николая Бровина ул | 6 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65783,62 | 65783,62 |  |  |  |  |  |  |
| 110350 | 111035074 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Первомайская ул | 1 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60374,90 | 60374,90 |  |  |  |  |  |  |
| 110355 | 111035574 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Промышленная ул | 9 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 73553,37 | 73553,37 |  |  |  |  |  |  |
| 110365 | 111036574 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Строительная ул | 17 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80137,42 | 80137,42 |  |  |  |  |  |  |
| 110375 | 111037574 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Юбилейная ул | 2 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 133315,46 | 133315,46 |  |  |  |  |  |  |
| 110377 | 111037774 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Юбилейная ул | 4 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 87376,90 | 87376,90 |  |  |  |  |  |  |
| 110390 | 111039074 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Южная ул | 6 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 70116,89 | 70116,89 |  |  |  |  |  |  |
| 113844 | 111384474 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 18 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 71874,44 | 71874,44 |  |  |  |  |  |  |
| 114883 | 111488374 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 22 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 72469,03 | 72469,03 |  |  |  |  |  |  |
| 113856 | 111385674 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Линейная ул | 100 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 50888,48 | 50888,48 |  |  |  |  |  |  |
| 113861 | 111386174 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 1 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 72720,71 | 72720,71 |  |  |  |  |  |  |
| 113859 | 111385974 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 3 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 72720,71 | 72720,71 |  |  |  |  |  |  |
| 113857 | 111385774 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 5 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 72559,71 | 72559,71 |  |  |  |  |  |  |
| 115167 | 111516774 | Коченевский р-н | Шагаловский сельсовет | Казаково д | Центральная ул | 21 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 85255,84 | 85255,84 |  |  |  |  |  |  |
| 111731 | 111173174 | Кочковский р-н | Новоцелинный сельсовет | Новоцелинное с | Садовая ул | 28 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 76261,25 | 76261,25 |  |  |  |  |  |  |
| 111732 | 111173274 | Кочковский р-н | Новоцелинный сельсовет | Новоцелинное с | Садовая ул | 30 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 75612,78 | 75612,78 |  |  |  |  |  |  |
| 111736 | 111173674 | Кочковский р-н | Новоцелинный сельсовет | Новоцелинное с | Садовая ул | 30а |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 75776,35 | 75776,35 |  |  |  |  |  |  |
| 111738 | 111173874 | Кочковский р-н | Новоцелинный сельсовет | Новоцелинное с | Юбилейная ул | 23 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 76061,21 | 76061,21 |  |  |  |  |  |  |
| 111740 | 111174074 | Кочковский р-н | Новоцелинный сельсовет | Новоцелинное с | Юбилейная ул | 27 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 75703,14 | 75703,14 |  |  |  |  |  |  |
| 111741 | 111174174 | Кочковский р-н | Новоцелинный сельсовет | Новоцелинное с | Юбилейная ул | 29 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 75710,19 | 75710,19 |  |  |  |  |  |  |
| 111799 | 111179974 | Кочковский р-н | Решетовский сельсовет | Решеты с | Олимпийская ул | 1 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 61334,49 | 61334,49 |  |  |  |  |  |  |
| 111800 | 111180074 | Кочковский р-н | Решетовский сельсовет | Решеты с | Олимпийская ул | 3 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 70199,19 | 70199,19 |  |  |  |  |  |  |
| 111490 | 111149074 | Краснозерский р-н | Зубковский сельсовет | Зубково ж/д_ст | Привокзальная ул | 2 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 97080,99 | 97080,99 |  |  |  |  |  |  |
| 111491 | 111149174 | Краснозерский р-н | Зубковский сельсовет | Зубково ж/д_ст | Привокзальная ул | 3 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 97080,99 | 97080,99 |  |  |  |  |  |  |
| 111628 | 111162874 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Ломоносова ул | 1 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 70270,60 | 70270,60 |  |  |  |  |  |  |
| 111628 | 111162802 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Ломоносова ул | 1 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 6117289,10 | 6117289,10 |  |  |  |  |  |  |
| 111629 | 111162974 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Ломоносова ул | 2 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 72936,73 | 72936,73 |  |  |  |  |  |  |
| 111629 | 111162902 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Ломоносова ул | 2 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 6364256,09 | 6364256,09 |  |  |  |  |  |  |
| 111784 | 111178474 | Краснозерский р-н | Половинский сельсовет | Половинное с | Строителей ул | 18 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69357,52 | 69357,52 |  |  |  |  |  |  |
| 111784 | 111178402 | Краснозерский р-н | Половинский сельсовет | Половинное с | Строителей ул | 18 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 5996164,27 | 5996164,27 |  |  |  |  |  |  |
| 110403 | 111040374 | Краснозерский р-н | р.п. Краснозерское | Краснозерское рп | Ленина ул | 47 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66117,68 | 66117,68 |  |  |  |  |  |  |
| 110447 | 111044774 | Краснозерский р-н | р.п. Краснозерское | Краснозерское рп | Тракторная ул | 5 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 84011,82 | 84011,82 |  |  |  |  |  |  |
| 113902 | 111390274 | Куйбышевский р-н | Абрамовский сельсовет | Абрамово с | Береговая ул | 13 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 61007,32 | 61007,32 |  |  |  |  |  |  |
| 113901 | 111390174 | Куйбышевский р-н | Абрамовский сельсовет | Абрамово с | Береговая ул | 15 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 61007,32 | 61007,32 |  |  |  |  |  |  |
| 111256 | 111125674 | Куйбышевский р-н | Булатовский сельсовет | Булатово с | Центральная ул | 6 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 78062,26 | 78062,26 |  |  |  |  |  |  |
| 111386 | 111138674 | Куйбышевский р-н | Горбуновский сельсовет | Горбуново с | Мира ул | 11 | 0 | 1978 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 87108,42 | 87108,42 |  |  |  |  |  |  |
| 111387 | 111138774 | Куйбышевский р-н | Горбуновский сельсовет | Горбуново с | Рабочая ул | 14 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 88132,58 | 88132,58 |  |  |  |  |  |  |
| 101621 | 110162174 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 2-й кв-л | 12 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 102106,80 | 102106,80 |  |  |  |  |  |  |
| 101630 | 110163074 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 3-й кв-л | 7 |  | 1952 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 104009,12 | 104009,12 |  |  |  |  |  |  |
| 101643 | 110164374 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 11 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 139639,67 | 139639,67 |  |  |  |  |  |  |
| 101645 | 110164574 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 13 |  | 1957 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 104806,94 | 104806,94 |  |  |  |  |  |  |
| 101655 | 110165574 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 11 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 98353,29 | 98353,29 |  |  |  |  |  |  |
| 101656 | 110165674 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 1 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 158844,95 | 158844,95 |  |  |  |  |  |  |
| 101668 | 110166874 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 13 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 197629,93 | 197629,93 |  |  |  |  |  |  |
| 101668 | 110166804 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7462047,86 | 7462047,86 |  |  |  |  |  |  |
| 101670 | 110167074 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 15 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 184389,37 | 184389,37 |  |  |  |  |  |  |
| 101670 | 110167004 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7358523,03 | 7358523,03 |  |  |  |  |  |  |
| 101671 | 110167174 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 16 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 197910,24 | 197910,24 |  |  |  |  |  |  |
| 101671 | 110167104 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7516838,93 | 7516838,93 |  |  |  |  |  |  |
| 101671 | 110167102 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 16 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 18732029,96 | 18732029,96 |  |  |  |  |  |  |
| 101658 | 110165874 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 3 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 198007,29 | 198007,29 |  |  |  |  |  |  |
| 101659 | 110165974 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 4 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 196391,35 | 196391,35 |  |  |  |  |  |  |
| 101659 | 110165904 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7083741,70 | 7083741,70 |  |  |  |  |  |  |
| 101660 | 110166074 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 5 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 203810,11 | 203810,11 |  |  |  |  |  |  |
| 101660 | 110166004 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7569427,34 | 7569427,34 |  |  |  |  |  |  |
| 101660 | 110166001 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 5 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2026 | 2026 | 8904003,80 | 8904003,80 |  |  |  |  |  |  |
| 101661 | 110166174 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 6 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 199730,41 | 199730,41 |  |  |  |  |  |  |
| 101661 | 110166104 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 7701311,37 | 7701311,37 |  |  |  |  |  |  |
| 101661 | 110166102 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 6 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 19066406,61 | 19066406,61 |  |  |  |  |  |  |
| 101679 | 110167974 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 3 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 131243,81 | 131243,81 |  |  |  |  |  |  |
| 101680 | 110168074 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 4 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 130415,09 | 130415,09 |  |  |  |  |  |  |
| 101682 | 110168274 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 6 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 105670,08 | 105670,08 |  |  |  |  |  |  |
| 101711 | 110171174 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 61 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 78508,50 | 78508,50 |  |  |  |  |  |  |
| 101764 | 110176474 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Дом школы-интернат тер | 1 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66958,84 | 66958,84 |  |  |  |  |  |  |
| 101744 | 110174474 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Песчаная ул | 4 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83542,10 | 83542,10 |  |  |  |  |  |  |
| 111659 | 111165974 | Куйбышевский р-н | Октябрьский сельсовет | Нагорное с | Омская ул | 28 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64194,78 | 64194,78 |  |  |  |  |  |  |
| 101812 | 110181274 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Новый городок ул | 74 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 84672,00 | 84672,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101816 | 110181674 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Осипенко ул | 88 |  | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 76070,91 | 76070,91 |  |  |  |  |  |  |
| 113924 | 111392474 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Розы Люксембург ул | 3 | 0 | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 87626,07 | 87626,07 |  |  |  |  |  |  |
| 101833 | 110183374 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Северная ул | 43 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 77313,23 | 77313,23 |  |  |  |  |  |  |
| 113940 | 111394074 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Советов ул | 104 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 42515,73 | 42515,73 |  |  |  |  |  |  |
| 113941 | 111394174 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Советов ул | 120 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 67459,62 | 67459,62 |  |  |  |  |  |  |
| 101858 | 110185874 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Строительная ул | 17 |  | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 75773,28 | 75773,28 |  |  |  |  |  |  |
| 113956 | 111395674 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Элеваторская ул | 74 | 0 | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 85810,46 | 85810,46 |  |  |  |  |  |  |
| 113955 | 111395574 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Элеваторская ул | 82 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60510,36 | 60510,36 |  |  |  |  |  |  |
| 115316 | 111531674 | Купинский р-н | Копкульский сельсовет | Чумашки с | Озерная ул | 25 |  | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 61683,65 | 61683,65 |  |  |  |  |  |  |
| 115197 | 111519774 | Купинский р-н | Медяковский сельсовет | Медяково с | Озерная ул | 1 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66324,11 | 66324,11 |  |  |  |  |  |  |
| 115198 | 111519874 | Купинский р-н | Медяковский сельсовет | Медяково с | Озерная ул | 5 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66324,11 | 66324,11 |  |  |  |  |  |  |
| 115199 | 111519974 | Купинский р-н | Медяковский сельсовет | Медяково с | Озерная ул | 7 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66324,11 | 66324,11 |  |  |  |  |  |  |
| 113964 | 111396474 | Кыштовский р-н | Кыштовский сельсовет | Кыштовка с | Каклемина ул | 39 | 0 | 1981 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62102,52 | 62102,52 |  |  |  |  |  |  |
| 111433 | 111143374 | Маслянинский муниципальный округ | Елбанский сельсовет | Елбань с | Советская ул | 1 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60922,72 | 60922,72 |  |  |  |  |  |  |
| 110693 | 111069374 | Маслянинский муниципальный округ | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Партизанская ул | 20 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 97099,98 | 97099,98 |  |  |  |  |  |  |
| 110694 | 111069474 | Маслянинский муниципальный округ | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Партизанская ул | 22 |  | 1975 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 96647,91 | 96647,91 |  |  |  |  |  |  |
| 110701 | 111070174 | Маслянинский муниципальный округ | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Садовая ул | 47 |  | 1977 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 90526,72 | 90526,72 |  |  |  |  |  |  |
| 110704 | 111070474 | Маслянинский муниципальный округ | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Совхозная ул | 19 |  | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69787,71 | 69787,71 |  |  |  |  |  |  |
| 110705 | 111070574 | Маслянинский муниципальный округ | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Совхозная ул | 24 |  | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69375,75 | 69375,75 |  |  |  |  |  |  |
| 110782 | 111078274 | Мошковский р-н | Барлакский сельсовет | Октябрьский п | Строительная ул | 10 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 110660,35 | 110660,35 |  |  |  |  |  |  |
| 110783 | 111078374 | Мошковский р-н | Барлакский сельсовет | Октябрьский п | Строительная ул | 11 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60959,91 | 60959,91 |  |  |  |  |  |  |
| 113990 | 111399074 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Большевистская ул | 4 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69213,19 | 69213,19 |  |  |  |  |  |  |
| 110741 | 111074174 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Гагарина ул | 1 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 127625,76 | 127625,76 |  |  |  |  |  |  |
| 113995 | 111399574 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Железнодорожная ул | 8 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 70994,27 | 70994,27 |  |  |  |  |  |  |
| 110760 | 111076074 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Западная ул | 4 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80764,86 | 80764,86 |  |  |  |  |  |  |
| 110751 | 111075174 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Пионерская ул | 20 | 0 | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 95464,32 | 95464,32 |  |  |  |  |  |  |
| 115042 | 111504274 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Пионерская ул | 4 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 53886,92 | 53886,92 |  |  |  |  |  |  |
| 110951 | 111095174 | Мошковский р-н | р.п. Станционно-Ояшинский | Станционно-Ояшинский рп | Рабочая ул | 5 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 67584,62 | 67584,62 |  |  |  |  |  |  |
| 109944 | 110994474 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Смоленский п | Победы ул | 5 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 68733,35 | 68733,35 |  |  |  |  |  |  |
| 109947 | 110994774 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Смоленский п | Победы ул | 8 |  | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 84601,52 | 84601,52 |  |  |  |  |  |  |
| 111866 | 111186674 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 1 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 70815,45 | 70815,45 |  |  |  |  |  |  |
| 111872 | 111187274 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 10 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 79334,98 | 79334,98 |  |  |  |  |  |  |
| 111880 | 111188074 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 19 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 82342,95 | 82342,95 |  |  |  |  |  |  |
| 111884 | 111188474 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 29 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83990,19 | 83990,19 |  |  |  |  |  |  |
| 111868 | 111186874 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 3 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 67650,02 | 67650,02 |  |  |  |  |  |  |
| 111885 | 111188574 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 30 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83944,22 | 83944,22 |  |  |  |  |  |  |
| 111886 | 111188674 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 32 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 71083,97 | 71083,97 |  |  |  |  |  |  |
| 111887 | 111188774 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 33 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69443,68 | 69443,68 |  |  |  |  |  |  |
| 111869 | 111186974 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 4 |  | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69386,89 | 69386,89 |  |  |  |  |  |  |
| 111871 | 111187174 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 7 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69258,89 | 69258,89 |  |  |  |  |  |  |
| 111930 | 111193074 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Коммунистическая ул | 4 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 90842,97 | 90842,97 |  |  |  |  |  |  |
| 114053 | 111405374 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Декабристов ул | 5 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 90128,82 | 90128,82 |  |  |  |  |  |  |
| 114056 | 111405674 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Ленина ул | 4 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64729,93 | 64729,93 |  |  |  |  |  |  |
| 114058 | 111405874 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Октябрьская ул | 4 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64729,93 | 64729,93 |  |  |  |  |  |  |
| 114061 | 111406174 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Трудовая ул | 9 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 93277,05 | 93277,05 |  |  |  |  |  |  |
| 114064 | 111406474 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Школьная ул | 3 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64729,93 | 64729,93 |  |  |  |  |  |  |
| 114065 | 111406574 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Школьная ул | 4 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64729,93 | 64729,93 |  |  |  |  |  |  |
| 114063 | 111406374 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Школьная ул | 5 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64729,93 | 64729,93 |  |  |  |  |  |  |
| 113321 | 111332174 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Барышево с | Тельмана ул | 16 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62218,48 | 62218,48 |  |  |  |  |  |  |
| 109898 | 110989874 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Пархоменко ул | 20 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 71024,57 | 71024,57 |  |  |  |  |  |  |
| 109899 | 110989974 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Пархоменко ул | 22 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63627,51 | 63627,51 |  |  |  |  |  |  |
| 115474 | 111547474 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Крахаль ж/д_ст | 94 Военный городок | 104 | 0 | 1995 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 76520,24 | 76520,24 |  |  |  |  |  |  |
| 110121 | 111012174 | Новосибирский р-н | Березовский сельсовет | Железнодорожный п | Новая ул | 43а | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 112709,41 | 112709,41 |  |  |  |  |  |  |
| 110127 | 111012774 | Новосибирский р-н | Березовский сельсовет | Железнодорожный п | Школьная ул | 26 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 110757,47 | 110757,47 |  |  |  |  |  |  |
| 114780 | 111478074 | Новосибирский р-н | Березовский сельсовет | Шелковичиха ж/д_ст | Железнодорожная ул | 1 | 0 | 1979 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 51792,05 | 51792,05 |  |  |  |  |  |  |
| 111243 | 111124374 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 10 | 0 | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 70595,23 | 70595,23 |  |  |  |  |  |  |
| 111244 | 111124474 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 11 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80851,60 | 80851,60 |  |  |  |  |  |  |
| 111247 | 111124774 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 14 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64754,97 | 64754,97 |  |  |  |  |  |  |
| 111238 | 111123874 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 5 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 92748,78 | 92748,78 |  |  |  |  |  |  |
| 111240 | 111124074 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 7 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 81415,62 | 81415,62 |  |  |  |  |  |  |
| 111353 | 111135374 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Верх-Тула с | Жилмассив ул | 1 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 101156,86 | 101156,86 |  |  |  |  |  |  |
| 111367 | 111136774 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Верх-Тула с | Рабочая ул | 24 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 90396,17 | 90396,17 |  |  |  |  |  |  |
| 110003 | 111000374 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Северная ул | 22 | 0 | 1995 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64488,25 | 64488,25 |  |  |  |  |  |  |
| 110010 | 111001074 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 11 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 61852,84 | 61852,84 |  |  |  |  |  |  |
| 113483 | 111348374 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 4 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 71351,55 | 71351,55 |  |  |  |  |  |  |
| 110006 | 111000674 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 7 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 96636,14 | 96636,14 |  |  |  |  |  |  |
| 113325 | 111332574 | Новосибирский р-н | Каменский сельсовет | Восход п | Военторговская ул | 2 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 86553,21 | 86553,21 |  |  |  |  |  |  |
| 111584 | 111158474 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Садовая ул | 20 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 86342,70 | 86342,70 |  |  |  |  |  |  |
| 111585 | 111158574 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Садовая ул | 24 |  | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 86366,14 | 86366,14 |  |  |  |  |  |  |
| 111586 | 111158674 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Садовая ул | 26 |  | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 102864,93 | 102864,93 |  |  |  |  |  |  |
| 110521 | 111052174 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 10 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80322,46 | 80322,46 |  |  |  |  |  |  |
| 110522 | 111052274 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 11 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80367,53 | 80367,53 |  |  |  |  |  |  |
| 110523 | 111052374 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 12 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80448,66 | 80448,66 |  |  |  |  |  |  |
| 110524 | 111052474 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 13 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80313,44 | 80313,44 |  |  |  |  |  |  |
| 110525 | 111052574 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 14 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80394,57 | 80394,57 |  |  |  |  |  |  |
| 110526 | 111052674 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 15 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 84784,17 | 84784,17 |  |  |  |  |  |  |
| 110527 | 111052774 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 16 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80376,54 | 80376,54 |  |  |  |  |  |  |
| 110518 | 111051874 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 7 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80785,80 | 80785,80 |  |  |  |  |  |  |
| 110519 | 111051974 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 8 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80412,60 | 80412,60 |  |  |  |  |  |  |
| 110520 | 111052074 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 9 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80331,47 | 80331,47 |  |  |  |  |  |  |
| 110935 | 111093574 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Сосновка п | Линейная ул | 12 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 68892,81 | 68892,81 |  |  |  |  |  |  |
| 111619 | 111161974 | Новосибирский р-н | Морской сельсовет | Ленинское с | Школьная ул | 9 |  | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 96141,37 | 96141,37 |  |  |  |  |  |  |
| 113429 | 111342974 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Краснобаева ул | 1 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63956,19 | 63956,19 |  |  |  |  |  |  |
| 114758 | 111475874 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Краснобаева ул | 2 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 39812,94 | 39812,94 |  |  |  |  |  |  |
| 113473 | 111347374 | Новосибирский р-н | Раздольненский сельсовет | Раздольное с | Ленина ул | 5 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64844,57 | 64844,57 |  |  |  |  |  |  |
| 113475 | 111347574 | Новосибирский р-н | Раздольненский сельсовет | Раздольное с | Ленина ул | 7 | 0 | 1930 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 97984,03 | 97984,03 |  |  |  |  |  |  |
| 112125 | 111212574 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Мочище ст | Космонавтов ул | 1а |  | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 213659,63 | 213659,63 |  |  |  |  |  |  |
| 113438 | 111343874 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Мочище ст | Школьная ул | 61 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 61562,36 | 61562,36 |  |  |  |  |  |  |
| 109966 | 110996674 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Садовый п | Совхозная ул | 2 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 100216,09 | 100216,09 |  |  |  |  |  |  |
| 111548 | 111154874 | Новосибирский р-н | Толмачевский сельсовет | Красноглинное с | Школьная ул | 3 |  | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80287,33 | 80287,33 |  |  |  |  |  |  |
| 111750 | 111175074 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 1 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62165,76 | 62165,76 |  |  |  |  |  |  |
| 111751 | 111175174 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 2 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62427,18 | 62427,18 |  |  |  |  |  |  |
| 111752 | 111175274 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 3 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 85391,21 | 85391,21 |  |  |  |  |  |  |
| 111753 | 111175374 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 4 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 86180,87 | 86180,87 |  |  |  |  |  |  |
| 112091 | 111209174 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Ярково с | Первомайская ул | 17 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 49537,71 | 49537,71 |  |  |  |  |  |  |
| 112093 | 111209374 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Ярково с | Подгорбунского ул | 4 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63948,54 | 63948,54 |  |  |  |  |  |  |
| 109817 | 110981774 | Ордынский р-н | Березовский сельсовет | Березовка д | Садовая ул | 8 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 78688,65 | 78688,65 |  |  |  |  |  |  |
| 111315 | 111131574 | Ордынский р-н | Верх-Ирменский сельсовет | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 16 | 0 | 1968 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 71821,35 | 71821,35 |  |  |  |  |  |  |
| 111316 | 111131674 | Ордынский р-н | Верх-Ирменский сельсовет | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 17 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 72051,22 | 72051,22 |  |  |  |  |  |  |
| 111516 | 111151674 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Клубная ул | 1 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 45676,94 | 45676,94 |  |  |  |  |  |  |
| 114148 | 111414874 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Клубная ул | 3 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 54743,80 | 54743,80 |  |  |  |  |  |  |
| 114149 | 111414974 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Клубная ул | 5 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 54743,80 | 54743,80 |  |  |  |  |  |  |
| 114143 | 111414374 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Телевизионная ул | 1 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 59706,32 | 59706,32 |  |  |  |  |  |  |
| 109823 | 110982374 | Ордынский р-н | Красноярский сельсовет | Красный Яр с | Советская ул | 46 | 0 | 1978 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 67520,05 | 67520,05 |  |  |  |  |  |  |
| 114166 | 111416674 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 12 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62631,29 | 62631,29 |  |  |  |  |  |  |
| 114162 | 111416274 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 13 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62631,29 | 62631,29 |  |  |  |  |  |  |
| 114163 | 111416374 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 14 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62446,50 | 62446,50 |  |  |  |  |  |  |
| 114165 | 111416574 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 15 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62631,29 | 62631,29 |  |  |  |  |  |  |
| 109923 | 110992374 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 16 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62630,39 | 62630,39 |  |  |  |  |  |  |
| 114161 | 111416174 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 17 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62630,39 | 62630,39 |  |  |  |  |  |  |
| 114164 | 111416474 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 18 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62441,99 | 62441,99 |  |  |  |  |  |  |
| 109924 | 110992474 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Школьная ул | 17 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62628,59 | 62628,59 |  |  |  |  |  |  |
| 109925 | 110992574 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Школьная ул | 21 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62597,94 | 62597,94 |  |  |  |  |  |  |
| 110803 | 111080374 | Ордынский р-н | р.п. Ордынское | Ордынское рп | Революции пр-кт | 69 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 84561,53 | 84561,53 |  |  |  |  |  |  |
| 111822 | 111182274 | Северный муниципальный округ | Северный сельсовет | Северное с | Урицкого ул | 17 | 0 | 1974 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 91050,54 | 91050,54 |  |  |  |  |  |  |
| 114791 | 111479174 | Сузунский муниципальный округ | Малышевский сельсовет | Малышево с | Школьная ул | 1 | 0 | 1977 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 49583,35 | 49583,35 |  |  |  |  |  |  |
| 110961 | 111096174 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 12 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 58086,07 | 58086,07 |  |  |  |  |  |  |
| 110963 | 111096374 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 14 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 70333,80 | 70333,80 |  |  |  |  |  |  |
| 110965 | 111096574 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 16 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66413,66 | 66413,66 |  |  |  |  |  |  |
| 110980 | 111098074 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Калинина ул | 102 | 0 | 1977 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 76789,15 | 76789,15 |  |  |  |  |  |  |
| 110991 | 111099174 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Ленина ул | 44 | 0 | 1976 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 100699,62 | 100699,62 |  |  |  |  |  |  |
| 109261 | 110926174 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Вокзальный пер | 2 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 126604,23 | 126604,23 |  |  |  |  |  |  |
| 109326 | 110932674 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 128 | 0 | 1959 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63892,01 | 63892,01 |  |  |  |  |  |  |
| 109329 | 110932974 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 133 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 93798,75 | 93798,75 |  |  |  |  |  |  |
| 109330 | 110933074 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 135 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63964,38 | 63964,38 |  |  |  |  |  |  |
| 109331 | 110933174 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 137 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64972,48 | 64972,48 |  |  |  |  |  |  |
| 109332 | 110933274 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 139 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66952,05 | 66952,05 |  |  |  |  |  |  |
| 109274 | 110927474 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Комсомольский пер | 49 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83074,13 | 83074,13 |  |  |  |  |  |  |
| 109373 | 110937374 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 116 | 0 | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 137523,48 | 137523,48 |  |  |  |  |  |  |
| 109373 | 110937304 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 116 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 5412751,79 | 5412751,79 |  |  |  |  |  |  |
| 109353 | 110935374 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 35 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 77223,54 | 77223,54 |  |  |  |  |  |  |
| 109357 | 110935774 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 66 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66170,23 | 66170,23 |  |  |  |  |  |  |
| 109362 | 110936274 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 95 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63588,45 | 63588,45 |  |  |  |  |  |  |
| 113282 | 111328274 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Перовский пер | 20 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69375,85 | 69375,85 |  |  |  |  |  |  |
| 109396 | 110939674 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Пушкина ул | 90 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63867,14 | 63867,14 |  |  |  |  |  |  |
| 114217 | 111421774 | Татарский муниципальный округ | Дмитриевский сельсовет | Дмитриевка с | Центральная ул | 18а | 0 | 1980 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 73582,78 | 73582,78 |  |  |  |  |  |  |
| 114224 | 111422474 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | 9 Мая ул | 21 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 72010,69 | 72010,69 |  |  |  |  |  |  |
| 114709 | 111470974 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | 9 Мая ул | 23 | 0 | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 81367,14 | 81367,14 |  |  |  |  |  |  |
| 114220 | 111422074 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 38 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 57144,09 | 57144,09 |  |  |  |  |  |  |
| 114222 | 111422274 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 40 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 56888,35 | 56888,35 |  |  |  |  |  |  |
| 114221 | 111422174 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 42 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 57782,58 | 57782,58 |  |  |  |  |  |  |
| 114219 | 111421974 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 44 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 57090,86 | 57090,86 |  |  |  |  |  |  |
| 114223 | 111422374 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 46 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69266,33 | 69266,33 |  |  |  |  |  |  |
| 114714 | 111471474 | Татарский муниципальный округ | Новопервомайский сельсовет | Новопервомайское с | Лысенкова ул | 20 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 98451,22 | 98451,22 |  |  |  |  |  |  |
| 114235 | 111423574 | Татарский муниципальный округ | Новопервомайский сельсовет | Новопервомайское с | Лысенкова ул | 22 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 98451,22 | 98451,22 |  |  |  |  |  |  |
| 114243 | 111424374 | Татарский муниципальный округ | Северотатарский сельсовет | Северотатарское с | Комсомольская ул | 17 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 56657,14 | 56657,14 |  |  |  |  |  |  |
| 114241 | 111424174 | Татарский муниципальный округ | Северотатарский сельсовет | Северотатарское с | Комсомольская ул | 20 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65341,94 | 65341,94 |  |  |  |  |  |  |
| 114240 | 111424074 | Татарский муниципальный округ | Северотатарский сельсовет | Северотатарское с | Комсомольская ул | 22 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66513,84 | 66513,84 |  |  |  |  |  |  |
| 114244 | 111424474 | Татарский муниципальный округ | Северотатарский сельсовет | Северотатарское с | Кооперативный пер | 7 | 0 | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62880,89 | 62880,89 |  |  |  |  |  |  |
| 114725 | 111472574 | Татарский муниципальный округ | Увальский сельсовет | Увальское с | Западная ул | 6 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66663,97 | 66663,97 |  |  |  |  |  |  |
| 114726 | 111472674 | Татарский муниципальный округ | Увальский сельсовет | Увальское с | Западная ул | 8 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66663,97 | 66663,97 |  |  |  |  |  |  |
| 114385 | 111438574 | Тогучинский р-н | Буготакский сельсовет | Буготак ж/д_ст | Привокзальная ул | 13 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 78213,11 | 78213,11 |  |  |  |  |  |  |
| 109470 | 110947074 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Комсомольская ул | 2 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 79397,29 | 79397,29 |  |  |  |  |  |  |
| 109472 | 110947274 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Комсомольская ул | 65 |  | 1970 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 50482,22 | 50482,22 |  |  |  |  |  |  |
| 109496 | 110949674 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Садовая ул | 22 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 94749,61 | 94749,61 |  |  |  |  |  |  |
| 109522 | 110952274 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Целинная ул | 6 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 63528,87 | 63528,87 |  |  |  |  |  |  |
| 109523 | 110952374 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Целинная ул | 7 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69691,63 | 69691,63 |  |  |  |  |  |  |
| 109524 | 110952474 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Целинная ул | 8 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 62709,29 | 62709,29 |  |  |  |  |  |  |
| 114381 | 111438174 | Тогучинский р-н | Гутовский сельсовет | Янченково с | Сосновый пер | 10 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 74436,14 | 74436,14 |  |  |  |  |  |  |
| 114330 | 111433074 | Тогучинский р-н | Кудринский сельсовет | Кудрино д | Сибирская ул | 1 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 91541,94 | 91541,94 |  |  |  |  |  |  |
| 114261 | 111426174 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Карьерная ул | 35 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60395,45 | 60395,45 |  |  |  |  |  |  |
| 114260 | 111426074 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Карьерная ул | 37 | 0 | 1958 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60330,55 | 60330,55 |  |  |  |  |  |  |
| 114284 | 111428474 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Планетная ул | 1 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 183045,32 | 183045,32 |  |  |  |  |  |  |
| 114284 | 111428404 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Планетная ул | 1 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2026 | 2028 | 10578255,44 | 10578255,44 |  |  |  |  |  |  |
| 114350 | 111435074 | Тогучинский р-н | Репьевский сельсовет | Репьево с | Центральная ул | 2 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69404,79 | 69404,79 |  |  |  |  |  |  |
| 114866 | 111486674 | Тогучинский р-н | Репьевский сельсовет | Репьево с | Центральная ул | 3 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69404,79 | 69404,79 |  |  |  |  |  |  |
| 114348 | 111434874 | Тогучинский р-н | Репьевский сельсовет | Репьево с | Центральная ул | 4 | 0 | 1971 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69404,79 | 69404,79 |  |  |  |  |  |  |
| 111042 | 111104274 | Чановский муниципальный округ | р.п. Чаны | Чаны рп | Ленина ул | 233 |  | 1975 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 76970,05 | 76970,05 |  |  |  |  |  |  |
| 114457 | 111445774 | Чановский муниципальный округ | Тебисский сельсовет | Тебисское с | Ленина ул | 6 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 43390,03 | 43390,03 |  |  |  |  |  |  |
| 112107 | 111210774 | Черепановский р-н | Безменовский сельсовет | Безменово ж/д_ст | Вокзальная ул | 40 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69215,71 | 69215,71 |  |  |  |  |  |  |
| 112108 | 111210874 | Черепановский р-н | Безменовский сельсовет | Безменово ж/д_ст | Вокзальная ул | 46 | 0 | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 68138,58 | 68138,58 |  |  |  |  |  |  |
| 112422 | 111242274 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 30 | 0 | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 69520,50 | 69520,50 |  |  |  |  |  |  |
| 109570 | 110957074 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 32 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83090,71 | 83090,71 |  |  |  |  |  |  |
| 109571 | 110957174 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 34 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 93073,29 | 93073,29 |  |  |  |  |  |  |
| 109585 | 110958574 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Заводская ул | 14 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 52303,60 | 52303,60 |  |  |  |  |  |  |
| 109580 | 110958074 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Заводская ул | 5 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66727,97 | 66727,97 |  |  |  |  |  |  |
| 114487 | 111448774 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 2 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 40800,87 | 40800,87 |  |  |  |  |  |  |
| 109595 | 110959574 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 56 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 36014,18 | 36014,18 |  |  |  |  |  |  |
| 109597 | 110959774 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 58 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65570,52 | 65570,52 |  |  |  |  |  |  |
| 109592 | 110959274 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 7 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 72593,27 | 72593,27 |  |  |  |  |  |  |
| 114488 | 111448874 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 75а | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 97770,45 | 97770,45 |  |  |  |  |  |  |
| 109614 | 110961474 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Красный проспект ул | 109 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64572,63 | 64572,63 |  |  |  |  |  |  |
| 109646 | 110964674 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 18 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 68313,69 | 68313,69 |  |  |  |  |  |  |
| 109651 | 110965174 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 35 |  | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66790,03 | 66790,03 |  |  |  |  |  |  |
| 109652 | 110965274 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 37 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 90563,64 | 90563,64 |  |  |  |  |  |  |
| 109655 | 110965574 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 41 |  | 1964 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 66975,05 | 66975,05 |  |  |  |  |  |  |
| 109668 | 110966874 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Пролетарская ул | 83 |  | 1953 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 100280,37 | 100280,37 |  |  |  |  |  |  |
| 109697 | 110969774 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 19 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 73886,07 | 73886,07 |  |  |  |  |  |  |
| 109698 | 110969874 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 21 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 57715,54 | 57715,54 |  |  |  |  |  |  |
| 109699 | 110969974 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 23 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 57652,44 | 57652,44 |  |  |  |  |  |  |
| 109704 | 110970474 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 25а |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 57693,00 | 57693,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109705 | 110970574 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 25б |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 67023,64 | 67023,64 |  |  |  |  |  |  |
| 109709 | 110970974 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Трудовая ул | 12 |  | 1962 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 67058,75 | 67058,75 |  |  |  |  |  |  |
| 109716 | 110971674 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Цыцаркина ул | 15 |  | 1963 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 52501,92 | 52501,92 |  |  |  |  |  |  |
| 115053 | 111505374 | Черепановский р-н | Майский сельсовет | Майский п | Шоссейная ул | 4 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 31750,93 | 31750,93 |  |  |  |  |  |  |
| 110661 | 111066174 | Черепановский р-н | Майский сельсовет | Майский п | Шоссейная ул | 5 | 0 | 1969 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 86566,66 | 86566,66 |  |  |  |  |  |  |
| 110663 | 111066374 | Черепановский р-н | Майский сельсовет | Майский п | Шоссейная ул | 9 | 0 | 1966 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 60855,66 | 60855,66 |  |  |  |  |  |  |
| 111761 | 111176174 | Черепановский р-н | Огнево-Заимковский сельсовет | Огнева Заимка с | Советская ул | 29 | 0 | 1960 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 80558,18 | 80558,18 |  |  |  |  |  |  |
| 110929 | 111092974 | Черепановский р-н | Пятилетский сельсовет | Пятилетка п | Школьная ул | 13 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 79068,10 | 79068,10 |  |  |  |  |  |  |
| 110930 | 111093074 | Черепановский р-н | Пятилетский сельсовет | Пятилетка п | Школьная ул | 14 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 78838,15 | 78838,15 |  |  |  |  |  |  |
| 110086 | 111008674 | Черепановский р-н | р.п. Дорогино | Дорогино рп | Светлая ул | 12 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 102063,68 | 102063,68 |  |  |  |  |  |  |
| 110082 | 111008274 | Черепановский р-н | р.п. Дорогино | Дорогино рп | Светлая ул | 4 |  | 1961 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 77377,79 | 77377,79 |  |  |  |  |  |  |
| 110114 | 111011474 | Черепановский р-н | р.п. Дорогино | Дорогино рп | Центральная ул | 21 |  | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 168324,23 | 168324,23 |  |  |  |  |  |  |
| 110919 | 111091974 | Черепановский р-н | р.п. Посевная | Посевная рп | Фурманова ул | 7 |  | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 76596,49 | 76596,49 |  |  |  |  |  |  |
| 111801 | 111180174 | Чистоозерный р-н | Романовский сельсовет | Романовка с | Центральная ул | 22 | 0 | 1967 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 61415,15 | 61415,15 |  |  |  |  |  |  |
| 109974 | 110997474 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Макаренко ул | 6 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 55403,42 | 55403,42 |  |  |  |  |  |  |
| 109979 | 110997974 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Школьная ул | 27 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 49980,94 | 49980,94 |  |  |  |  |  |  |
| 109980 | 110998074 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Школьная ул | 29 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 64192,56 | 64192,56 |  |  |  |  |  |  |
| 109897 | 110989774 | Чулымский р-н | Воздвиженский сельсовет | Воздвиженский п | Центральная ул | 16 | 0 | 1972 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 105544,11 | 105544,11 |  |  |  |  |  |  |
| 112103 | 111210374 | Чулымский р-н | Серебрянский сельсовет | Серебрянское с | Советская ул | 95 | 0 | 1973 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 83780,66 | 83780,66 |  |  |  |  |  |  |
| 112104 | 111210474 | Чулымский р-н | Серебрянский сельсовет | Серебрянское с | Советская ул | 96 | 0 | 1965 | Обследование технического состояния МКД | - | 0 | 2026 | 2028 | 65577,50 | 65577,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100095 | 110009502 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 23а |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12836872,41 | 12836872,41 |  |  |  |  |  |  |
| 100096 | 110009602 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 23б |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12631112,83 | 12631112,83 |  |  |  |  |  |  |
| 100139 | 110013902 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Островского ул | 2 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15900234,30 | 15900234,30 |  |  |  |  |  |  |
| 100140 | 110014002 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Островского ул | 4 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15912721,40 | 15912721,40 |  |  |  |  |  |  |
| 100825 | 110082509 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Московская ул | 63 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 948632,08 | 948632,08 |  |  |  |  |  |  |
| 100885 | 110088509 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Титова ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2045374,78 | 2045374,78 |  |  |  |  |  |  |
| 100885 | 110088502 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Титова ул | 53 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4545302,58 | 4545302,58 |  |  |  |  |  |  |
| 109901 | 110990101 | Болотнинский р-н | Дивинский сельсовет | Дивинка п | Октябрьская ул | 2 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 | 2027 | 2028 | 471505,20 | 471505,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109902 | 110990209 | Болотнинский р-н | Дивинский сельсовет | Дивинка п | Октябрьская ул | 4 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 868752,77 | 868752,77 |  |  |  |  |  |  |
| 109902 | 110990201 | Болотнинский р-н | Дивинский сельсовет | Дивинка п | Октябрьская ул | 4 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 | 2027 | 2028 | 471505,20 | 471505,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109903 | 110990309 | Болотнинский р-н | Дивинский сельсовет | Дивинка п | Октябрьская ул | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 852742,10 | 852742,10 |  |  |  |  |  |  |
| 109903 | 110990301 | Болотнинский р-н | Дивинский сельсовет | Дивинка п | Октябрьская ул | 6 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 | 2027 | 2028 | 471505,20 | 471505,20 |  |  |  |  |  |  |
| 100226 | 110022602 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Боровая ул | 98 |  | 1980 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 12227769,55 | 12227769,55 |  |  |  |  |  |  |
| 100239 | 110023909 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | БПВТ им Калинина тер | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 268700,78 | 268700,78 |  |  |  |  |  |  |
| 100239 | 110023902 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | БПВТ им Калинина тер | 4 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 2428046,25 | 2428046,25 |  |  |  |  |  |  |
| 100239 | 110023901 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | БПВТ им Калинина тер | 4 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 | 2027 | 2028 | 1220805,55 | 1220805,55 |  |  |  |  |  |  |
| 100295 | 110029501 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 25 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5830043,92 | 5830043,92 |  |  |  |  |  |  |
| 100297 | 110029709 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 33 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4531006,11 | 4531006,11 |  |  |  |  |  |  |
| 100297 | 110029701 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 33 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7667853,32 | 7667853,32 |  |  |  |  |  |  |
| 100299 | 110029909 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 38 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 2330422,34 | 2330422,34 |  |  |  |  |  |  |
| 100299 | 110029901 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 38 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 65 | 2027 | 2028 | 3064783,80 | 3064783,80 |  |  |  |  |  |  |
| 100321 | 110032109 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 47 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4046583,46 | 4046583,46 |  |  |  |  |  |  |
| 100321 | 110032101 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 47 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3524501,37 | 3524501,37 |  |  |  |  |  |  |
| 100304 | 110030409 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 2021653,06 | 2021653,06 |  |  |  |  |  |  |
| 100304 | 110030401 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 53 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5304433,50 | 5304433,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100306 | 110030609 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 58 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 4149273,57 | 4149273,57 |  |  |  |  |  |  |
| 100306 | 110030602 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 58 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15955732,50 | 15955732,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100306 | 110030601 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 58 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7151162,20 | 7151162,20 |  |  |  |  |  |  |
| 100332 | 110033209 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4473106,37 | 4473106,37 |  |  |  |  |  |  |
| 100332 | 110033201 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 11 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6789674,88 | 6789674,88 |  |  |  |  |  |  |
| 100334 | 110033409 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 13а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4776026,59 | 4776026,59 |  |  |  |  |  |  |
| 100334 | 110033401 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 13а |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4964163,91 | 4964163,91 |  |  |  |  |  |  |
| 100330 | 110033009 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2646221,18 | 2646221,18 |  |  |  |  |  |  |
| 100330 | 110033001 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 5 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4655131,55 | 4655131,55 |  |  |  |  |  |  |
| 100339 | 110033909 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1912230,65 | 1912230,65 |  |  |  |  |  |  |
| 100339 | 110033901 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 2 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2075015,80 | 2075015,80 |  |  |  |  |  |  |
| 100410 | 110041001 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кутузова ул | 1 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6542134,65 | 6542134,65 |  |  |  |  |  |  |
| 100468 | 110046809 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15б |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 767815,95 | 767815,95 |  |  |  |  |  |  |
| 100468 | 110046801 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15б |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1540250,32 | 1540250,32 |  |  |  |  |  |  |
| 100422 | 110042209 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 16 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6500533,79 | 6500533,79 |  |  |  |  |  |  |
| 100422 | 110042201 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 16 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7072578,00 | 7072578,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100469 | 110046909 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 16а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4334365,47 | 4334365,47 |  |  |  |  |  |  |
| 100436 | 110043609 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 38 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5399502,27 | 5399502,27 |  |  |  |  |  |  |
| 100436 | 110043601 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 38 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7446953,13 | 7446953,13 |  |  |  |  |  |  |
| 100438 | 110043801 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 40 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4352543,09 | 4352543,09 |  |  |  |  |  |  |
| 100442 | 110044209 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 44 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2008 | 44 | 2027 | 2028 | 3623337,89 | 3623337,89 |  |  |  |  |  |  |
| 100442 | 110044201 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 44 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3929917,26 | 3929917,26 |  |  |  |  |  |  |
| 100443 | 110044309 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 46 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5371410,75 | 5371410,75 |  |  |  |  |  |  |
| 100443 | 110044301 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 46 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8152835,71 | 8152835,71 |  |  |  |  |  |  |
| 100512 | 110051201 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Менделеева ул | 14 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 60 | 2027 | 2028 | 3174801,68 | 3174801,68 |  |  |  |  |  |  |
| 100534 | 110053409 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 26 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 57 | 2027 | 2028 | 9061544,03 | 9061544,03 |  |  |  |  |  |  |
| 100534 | 110053401 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 26 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 57 | 2027 | 2028 | 10569645,84 | 10569645,84 |  |  |  |  |  |  |
| 100540 | 110054009 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 32 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 6823274,14 | 6823274,14 |  |  |  |  |  |  |
| 100540 | 110054001 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 32 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 60 | 2027 | 2028 | 8573711,15 | 8573711,15 |  |  |  |  |  |  |
| 100580 | 110058009 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1080720,09 | 1080720,09 |  |  |  |  |  |  |
| 100580 | 110058001 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 11 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 60 | 2027 | 2028 | 1689231,50 | 1689231,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100581 | 110058109 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 13 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1080023,97 | 1080023,97 |  |  |  |  |  |  |
| 100581 | 110058101 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 13 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 60 | 2027 | 2028 | 1689231,50 | 1689231,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100583 | 110058309 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 15 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1031991,97 | 1031991,97 |  |  |  |  |  |  |
| 100583 | 110058301 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 15 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2027 | 2028 | 1742604,64 | 1742604,64 |  |  |  |  |  |  |
| 100576 | 110057601 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2027 | 2028 | 1178763,00 | 1178763,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100577 | 110057701 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 7 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2027 | 2028 | 1550466,27 | 1550466,27 |  |  |  |  |  |  |
| 100578 | 110057801 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 9 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2027 | 2028 | 2035330,78 | 2035330,78 |  |  |  |  |  |  |
| 100605 | 110060509 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 101а |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 52 | 2027 | 2028 | 5474881,18 | 5474881,18 |  |  |  |  |  |  |
| 100605 | 110060501 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 101а |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 55 | 2027 | 2028 | 5849866,88 | 5849866,88 |  |  |  |  |  |  |
| 100693 | 110069309 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Свердлова ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 4536140,62 | 4536140,62 |  |  |  |  |  |  |
| 100693 | 110069302 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Свердлова ул | 4 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 15983481,60 | 15983481,60 |  |  |  |  |  |  |
| 100693 | 110069301 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Свердлова ул | 4 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2027 | 2028 | 12180551,00 | 12180551,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100751 | 110075109 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4186884,99 | 4186884,99 |  |  |  |  |  |  |
| 100751 | 110075101 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6197267,89 | 6197267,89 |  |  |  |  |  |  |
| 100752 | 110075209 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5321002,08 | 5321002,08 |  |  |  |  |  |  |
| 100752 | 110075202 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 3 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 18147911,40 | 18147911,40 |  |  |  |  |  |  |
| 100752 | 110075201 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 3 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6605709,27 | 6605709,27 |  |  |  |  |  |  |
| 100934 | 110093409 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 15 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5569924,16 | 5569924,16 |  |  |  |  |  |  |
| 100935 | 110093509 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 16 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5804800,48 | 5804800,48 |  |  |  |  |  |  |
| 100936 | 110093609 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 17 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7398994,24 | 7398994,24 |  |  |  |  |  |  |
| 100941 | 110094109 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 22 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4391016,70 | 4391016,70 |  |  |  |  |  |  |
| 100941 | 110094101 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 22 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7401452,88 | 7401452,88 |  |  |  |  |  |  |
| 100927 | 110092709 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 8 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5560872,45 | 5560872,45 |  |  |  |  |  |  |
| 100927 | 110092701 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 8 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7860247,27 | 7860247,27 |  |  |  |  |  |  |
| 101082 | 110108209 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Комсомольская ул | 73 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2035095,13 | 2035095,13 |  |  |  |  |  |  |
| 101082 | 110108201 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Комсомольская ул | 73 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4284410,58 | 4284410,58 |  |  |  |  |  |  |
| 101188 | 110118809 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 56 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1778750,41 | 1778750,41 |  |  |  |  |  |  |
| 101188 | 110118801 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 56 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2157686,38 | 2157686,38 |  |  |  |  |  |  |
| 101217 | 110121709 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 12 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3107702,43 | 3107702,43 |  |  |  |  |  |  |
| 101217 | 110121701 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 12 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6063949,79 | 6063949,79 |  |  |  |  |  |  |
| 101218 | 110121809 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 13 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4202179,26 | 4202179,26 |  |  |  |  |  |  |
| 101218 | 110121801 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 13 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5979864,70 | 5979864,70 |  |  |  |  |  |  |
| 101219 | 110121909 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3367861,12 | 3367861,12 |  |  |  |  |  |  |
| 101219 | 110121901 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 14 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6063949,79 | 6063949,79 |  |  |  |  |  |  |
| 101222 | 110122209 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 17 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4670839,46 | 4670839,46 |  |  |  |  |  |  |
| 101222 | 110122201 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 17 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6640704,71 | 6640704,71 |  |  |  |  |  |  |
| 101224 | 110122409 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 19 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4587345,22 | 4587345,22 |  |  |  |  |  |  |
| 101213 | 110121309 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 5 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5819938,69 | 5819938,69 |  |  |  |  |  |  |
| 101213 | 110121301 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 5 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8303078,10 | 8303078,10 |  |  |  |  |  |  |
| 101268 | 110126809 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 12 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9087138,53 | 9087138,53 |  |  |  |  |  |  |
| 101282 | 110128209 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 38 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9151280,83 | 9151280,83 |  |  |  |  |  |  |
| 101877 | 110187710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1905 года ул | 59 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 33 <*> | 2027 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101928 | 110192801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 10 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6306382,05 | 6306382,05 |  |  |  |  |  |  |
| 101929 | 110192901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 12 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6306382,05 | 6306382,05 |  |  |  |  |  |  |
| 101909 | 110190904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 30 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 8701592,53 | 8701592,53 |  |  |  |  |  |  |
| 101909 | 110190901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 30 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 65 | 2027 | 2028 | 7489074,26 | 7489074,26 |  |  |  |  |  |  |
| 108355 | 110835501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Инская ул | 12 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5822381,71 | 5822381,71 |  |  |  |  |  |  |
| 105244 | 110524404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 8823013,94 | 8823013,94 |  |  |  |  |  |  |
| 105244 | 110524401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7681212,63 | 7681212,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105256 | 110525601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 14 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2815278,97 | 2815278,97 |  |  |  |  |  |  |
| 105246 | 110524601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 3 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6862951,07 | 6862951,07 |  |  |  |  |  |  |
| 105247 | 110524702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 4 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 7968154,07 | 7968154,07 |  |  |  |  |  |  |
| 101951 | 110195102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 39 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 3680918,12 | 3680918,12 |  |  |  |  |  |  |
| 101951 | 110195101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 39 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 786627,84 | 786627,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107571 | 110757101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 18/1 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6512706,91 | 6512706,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107572 | 110757201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 20/1 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11825654,19 | 11825654,19 |  |  |  |  |  |  |
| 101966 | 110196601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 25 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6377107,83 | 6377107,83 |  |  |  |  |  |  |
| 101967 | 110196707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 25/1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2171050,89 | 2171050,89 |  |  |  |  |  |  |
| 101967 | 110196701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 25/1 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6384966,25 | 6384966,25 |  |  |  |  |  |  |
| 107562 | 110756206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1741618,20 | 1741618,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107562 | 110756207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1761172,28 | 1761172,28 |  |  |  |  |  |  |
| 107562 | 110756204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6090343,84 | 6090343,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107562 | 110756205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1741618,20 | 1741618,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107562 | 110756201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 3 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5383017,70 | 5383017,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102010 | 110201004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 4 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10493728,52 | 10493728,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102013 | 110201304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Краснодонский пер | 7/1 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9766026,04 | 9766026,04 |  |  |  |  |  |  |
| 102015 | 110201506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Пархоменко пер | 1 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1901843,93 | 1901843,93 |  |  |  |  |  |  |
| 102015 | 110201505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Пархоменко пер | 1 |  | 1932 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1901843,93 | 1901843,93 |  |  |  |  |  |  |
| 102003 | 110200301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Порядковый пер | 5 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1989359,02 | 1989359,02 |  |  |  |  |  |  |
| 102004 | 110200401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Порядковый пер | 9 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2005861,71 | 2005861,71 |  |  |  |  |  |  |
| 101970 | 110197002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Портовая ул | 7 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 6784654,95 | 6784654,95 |  |  |  |  |  |  |
| 102063 | 110206304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 27а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11507776,27 | 11507776,27 |  |  |  |  |  |  |
| 102063 | 110206301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 27а |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3140224,63 | 3140224,63 |  |  |  |  |  |  |
| 102064 | 110206406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 29 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2050653,08 | 2050653,08 |  |  |  |  |  |  |
| 102064 | 110206407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 29 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2073676,86 | 2073676,86 |  |  |  |  |  |  |
| 102064 | 110206404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 29 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7171021,94 | 7171021,94 |  |  |  |  |  |  |
| 102064 | 110206405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 29 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2050653,08 | 2050653,08 |  |  |  |  |  |  |
| 102064 | 110206401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 29 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5256497,14 | 5256497,14 |  |  |  |  |  |  |
| 102065 | 110206501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 33 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9685502,65 | 9685502,65 |  |  |  |  |  |  |
| 102077 | 110207702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Шевцовой ул | 36/1 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 4080505,16 | 4080505,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102077 | 110207701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Шевцовой ул | 36/1 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1240058,68 | 1240058,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102105 | 110210502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 2 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 4714572,09 | 4714572,09 |  |  |  |  |  |  |
| 102107 | 110210701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 4 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1980714,76 | 1980714,76 |  |  |  |  |  |  |
| 102108 | 110210801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 5 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2000753,73 | 2000753,73 |  |  |  |  |  |  |
| 102127 | 110212701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 40 лет Комсомола ул | 53 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9665070,76 | 9665070,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107585 | 110758501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7626596,61 | 7626596,61 |  |  |  |  |  |  |
| 107594 | 110759401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/10 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7559800,04 | 7559800,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107587 | 110758701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/3 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7626596,61 | 7626596,61 |  |  |  |  |  |  |
| 107588 | 110758804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2009 | 30 | 2027 | 2028 | 12662794,01 | 12662794,01 |  |  |  |  |  |  |
| 107589 | 110758906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2481727,20 | 2481727,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107589 | 110758907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2509590,88 | 2509590,88 |  |  |  |  |  |  |
| 107589 | 110758904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8678464,64 | 8678464,64 |  |  |  |  |  |  |
| 107589 | 110758905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2481727,20 | 2481727,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107590 | 110759006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2486530,04 | 2486530,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107590 | 110759007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2514447,64 | 2514447,64 |  |  |  |  |  |  |
| 107590 | 110759004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8695259,89 | 8695259,89 |  |  |  |  |  |  |
| 107590 | 110759005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2486530,04 | 2486530,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107592 | 110759201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/8 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7622667,40 | 7622667,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102177 | 110217701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 2/4 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6443904,40 | 6443904,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107583 | 110758301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 33 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7131516,15 | 7131516,15 |  |  |  |  |  |  |
| 108126 | 110812601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 113 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 | 2027 | 2028 | 2402711,92 | 2402711,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102214 | 110221401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 154/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2383851,71 | 2383851,71 |  |  |  |  |  |  |
| 102215 | 110221501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 156/1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2027 | 2028 | 2316662,22 | 2316662,22 |  |  |  |  |  |  |
| 107609 | 110760909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 18/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11909528,55 | 11909528,55 |  |  |  |  |  |  |
| 107609 | 110760901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 18/1 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 24299926,43 | 24299926,43 |  |  |  |  |  |  |
| 102243 | 110224301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 10 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7643727,97 | 7643727,97 |  |  |  |  |  |  |
| 102266 | 110226607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 10 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3527679,03 | 3527679,03 |  |  |  |  |  |  |
| 102268 | 110226807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 14 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1827096,81 | 1827096,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102276 | 110227607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 2 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5238770,96 | 5238770,96 |  |  |  |  |  |  |
| 102273 | 110227307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 24 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3372979,32 | 3372979,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102351 | 110235109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 45 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6430929,25 | 6430929,25 |  |  |  |  |  |  |
| 102353 | 110235306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 52 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2800840,16 | 2800840,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102353 | 110235307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 52 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2832286,69 | 2832286,69 |  |  |  |  |  |  |
| 102353 | 110235305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 52 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2800840,16 | 2800840,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102356 | 110235609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 55 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6177169,18 | 6177169,18 |  |  |  |  |  |  |
| 102427 | 110242709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 11 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10005543,96 | 10005543,96 |  |  |  |  |  |  |
| 102429 | 110242909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 13 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10102022,72 | 10102022,72 |  |  |  |  |  |  |
| 102430 | 110243006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 14 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2699901,89 | 2699901,89 |  |  |  |  |  |  |
| 102430 | 110243007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 14 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2730215,13 | 2730215,13 |  |  |  |  |  |  |
| 102430 | 110243005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 14 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2699901,89 | 2699901,89 |  |  |  |  |  |  |
| 102431 | 110243109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 15 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10005543,96 | 10005543,96 |  |  |  |  |  |  |
| 102433 | 110243309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 17 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10054111,07 | 10054111,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102422 | 110242209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 3 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10106392,51 | 10106392,51 |  |  |  |  |  |  |
| 102424 | 110242409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 5 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11882088,70 | 11882088,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102426 | 110242609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 7 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9935034,24 | 9935034,24 |  |  |  |  |  |  |
| 102441 | 110244106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Баумана ул | 3 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2578169,70 | 2578169,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102441 | 110244107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Баумана ул | 3 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2607116,19 | 2607116,19 |  |  |  |  |  |  |
| 102441 | 110244105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Баумана ул | 3 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2578169,70 | 2578169,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102482 | 110248206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Березовая ул | 5/1 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 51 <*> | 2027 | 2028 | 2760055,43 | 2760055,43 |  |  |  |  |  |  |
| 102482 | 110248207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Березовая ул | 5/1 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 51 <*> | 2027 | 2028 | 2791044,05 | 2791044,05 |  |  |  |  |  |  |
| 102482 | 110248205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Березовая ул | 5/1 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 51 <*> | 2027 | 2028 | 2760055,43 | 2760055,43 |  |  |  |  |  |  |
| 102492 | 110249201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 15 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4336669,08 | 4336669,08 |  |  |  |  |  |  |
| 102514 | 110251406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3377337,83 | 3377337,83 |  |  |  |  |  |  |
| 102514 | 110251407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2027 | 2028 | 3415257,01 | 3415257,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102514 | 110251405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3377337,83 | 3377337,83 |  |  |  |  |  |  |
| 102514 | 110251401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 13 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9222641,71 | 9222641,71 |  |  |  |  |  |  |
| 102518 | 110251806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3338757,68 | 3338757,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102518 | 110251807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3376243,70 | 3376243,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102518 | 110251804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11675453,46 | 11675453,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102518 | 110251805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3338757,68 | 3338757,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102557 | 110255709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4251963,68 | 4251963,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102519 | 110251904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11838725,34 | 11838725,34 |  |  |  |  |  |  |
| 102521 | 110252106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 21 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3356630,52 | 3356630,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102521 | 110252107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 21 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3394317,21 | 3394317,21 |  |  |  |  |  |  |
| 102521 | 110252104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 21 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11737953,82 | 11737953,82 |  |  |  |  |  |  |
| 102521 | 110252105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 21 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3356630,52 | 3356630,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102507 | 110250706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3318837,72 | 3318837,72 |  |  |  |  |  |  |
| 102507 | 110250707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3356100,09 | 3356100,09 |  |  |  |  |  |  |
| 102507 | 110250705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3318837,72 | 3318837,72 |  |  |  |  |  |  |
| 102529 | 110252906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3289705,77 | 3289705,77 |  |  |  |  |  |  |
| 102529 | 110252907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3326641,06 | 3326641,06 |  |  |  |  |  |  |
| 102529 | 110252904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11503921,62 | 11503921,62 |  |  |  |  |  |  |
| 102529 | 110252905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3289705,77 | 3289705,77 |  |  |  |  |  |  |
| 102530 | 110253004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11718955,92 | 11718955,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102530 | 110253009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6642552,03 | 6642552,03 |  |  |  |  |  |  |
| 102530 | 110253002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 33 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15915496,31 | 15915496,31 |  |  |  |  |  |  |
| 102532 | 110253206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 36 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3328285,92 | 3328285,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102532 | 110253207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 36 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3365654,37 | 3365654,37 |  |  |  |  |  |  |
| 102532 | 110253204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 36 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11638834,30 | 11638834,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102532 | 110253205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 36 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3328285,92 | 3328285,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102532 | 110253209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 36 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6597137,41 | 6597137,41 |  |  |  |  |  |  |
| 102532 | 110253202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 36 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15876647,57 | 15876647,57 |  |  |  |  |  |  |
| 102534 | 110253406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 38 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3325766,40 | 3325766,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102534 | 110253407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 38 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3363106,56 | 3363106,56 |  |  |  |  |  |  |
| 102534 | 110253404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 38 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11630023,68 | 11630023,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102534 | 110253405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 38 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3325766,40 | 3325766,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102534 | 110253402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 38 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15927983,40 | 15927983,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102536 | 110253604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12426834,49 | 12426834,49 |  |  |  |  |  |  |
| 102536 | 110253609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7043792,58 | 7043792,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102536 | 110253602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 41 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15937695,59 | 15937695,59 |  |  |  |  |  |  |
| 102537 | 110253706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 43 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3267266,30 | 3267266,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102537 | 110253707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 43 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3303949,64 | 3303949,64 |  |  |  |  |  |  |
| 102537 | 110253704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 43 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11425452,00 | 11425452,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102537 | 110253705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 43 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3267266,30 | 3267266,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102537 | 110253702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 43 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15933533,22 | 15933533,22 |  |  |  |  |  |  |
| 102538 | 110253804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 45 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11493183,68 | 11493183,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102538 | 110253809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 45 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6514579,55 | 6514579,55 |  |  |  |  |  |  |
| 102538 | 110253802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 45 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15997356,15 | 15997356,15 |  |  |  |  |  |  |
| 102539 | 110253909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 46 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 6704041,25 | 6704041,25 |  |  |  |  |  |  |
| 102541 | 110254109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 48 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 6573415,68 | 6573415,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102509 | 110250906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3319940,01 | 3319940,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102509 | 110250907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3357214,75 | 3357214,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102509 | 110250905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3319940,01 | 3319940,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102509 | 110250901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 5 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9132662,80 | 9132662,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102543 | 110254309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 50 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6626945,63 | 6626945,63 |  |  |  |  |  |  |
| 102546 | 110254606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 53 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3355921,91 | 3355921,91 |  |  |  |  |  |  |
| 102546 | 110254607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 53 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3393600,64 | 3393600,64 |  |  |  |  |  |  |
| 102546 | 110254604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 53 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11735475,84 | 11735475,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102546 | 110254605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 53 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3355921,91 | 3355921,91 |  |  |  |  |  |  |
| 102547 | 110254704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 54 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 11609924,44 | 11609924,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102549 | 110254904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 57 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11758053,06 | 11758053,06 |  |  |  |  |  |  |
| 102549 | 110254909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 57 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6664713,12 | 6664713,12 |  |  |  |  |  |  |
| 102550 | 110255006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 59 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3611180,78 | 3611180,78 |  |  |  |  |  |  |
| 102550 | 110255007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 59 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3651725,44 | 3651725,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102550 | 110255004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 59 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12628102,18 | 12628102,18 |  |  |  |  |  |  |
| 102550 | 110255005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 59 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3611180,78 | 3611180,78 |  |  |  |  |  |  |
| 102510 | 110251007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 6 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3349173,24 | 3349173,24 |  |  |  |  |  |  |
| 102551 | 110255104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 61 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11816423,44 | 11816423,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102551 | 110255109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 61 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6697798,69 | 6697798,69 |  |  |  |  |  |  |
| 102552 | 110255209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 63 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6697798,69 | 6697798,69 |  |  |  |  |  |  |
| 102553 | 110255304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 65 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11683438,09 | 11683438,09 |  |  |  |  |  |  |
| 102553 | 110255309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 65 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6622419,78 | 6622419,78 |  |  |  |  |  |  |
| 102554 | 110255406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 67 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2324808,35 | 2324808,35 |  |  |  |  |  |  |
| 102554 | 110255407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 67 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2350910,21 | 2350910,21 |  |  |  |  |  |  |
| 102554 | 110255405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 67 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2324808,35 | 2324808,35 |  |  |  |  |  |  |
| 102511 | 110251106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3368440,77 | 3368440,77 |  |  |  |  |  |  |
| 102511 | 110251107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3406260,06 | 3406260,06 |  |  |  |  |  |  |
| 102511 | 110251105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3368440,77 | 3368440,77 |  |  |  |  |  |  |
| 102511 | 110251101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 7 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9083547,68 | 9083547,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102389 | 110238909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4348567,30 | 4348567,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102401 | 110240106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3476386,46 | 3476386,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102401 | 110240107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3515417,71 | 3515417,71 |  |  |  |  |  |  |
| 102401 | 110240104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12156733,80 | 12156733,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102401 | 110240105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3476386,46 | 3476386,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102401 | 110240109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6890693,79 | 6890693,79 |  |  |  |  |  |  |
| 102401 | 110240102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10/1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16274847,15 | 16274847,15 |  |  |  |  |  |  |
| 102407 | 110240709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3387056,99 | 3387056,99 |  |  |  |  |  |  |
| 102565 | 110256506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 13 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1299588,85 | 1299588,85 |  |  |  |  |  |  |
| 102565 | 110256507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 13 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1557777,44 | 1557777,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102565 | 110256504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 13 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5934237,45 | 5934237,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102565 | 110256505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 13 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1299588,85 | 1299588,85 |  |  |  |  |  |  |
| 102565 | 110256509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 13 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2321795,81 | 2321795,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102409 | 110240909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 14/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6940790,34 | 6940790,34 |  |  |  |  |  |  |
| 102566 | 110256609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 15 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2207858,94 | 2207858,94 |  |  |  |  |  |  |
| 102596 | 110259609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 18/1 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6426091,26 | 6426091,26 |  |  |  |  |  |  |
| 102570 | 110257001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 22 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9606918,45 | 9606918,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102579 | 110257904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 35 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 23912033,54 | 23912033,54 |  |  |  |  |  |  |
| 102580 | 110258004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 36 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9875608,18 | 9875608,18 |  |  |  |  |  |  |
| 102581 | 110258101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 38 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 22966232,45 | 22966232,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102582 | 110258204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 39 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 23603937,03 | 23603937,03 |  |  |  |  |  |  |
| 102397 | 110239709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 4/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6819840,74 | 6819840,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102584 | 110258404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 42 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 27284850,54 | 27284850,54 |  |  |  |  |  |  |
| 102607 | 110260702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 59/1 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8158235,40 | 8158235,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102387 | 110238706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 6 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3258762,92 | 3258762,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102387 | 110238707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 6 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3295350,79 | 3295350,79 |  |  |  |  |  |  |
| 102387 | 110238704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 6 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11395716,15 | 11395716,15 |  |  |  |  |  |  |
| 102387 | 110238705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 6 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3258762,92 | 3258762,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102398 | 110239809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 6/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3460407,07 | 3460407,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102388 | 110238809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6544387,78 | 6544387,78 |  |  |  |  |  |  |
| 102400 | 110240004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12313397,70 | 12313397,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102406 | 110240606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3440483,30 | 3440483,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102406 | 110240607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3479111,44 | 3479111,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102406 | 110240604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12031182,40 | 12031182,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102406 | 110240605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3440483,30 | 3440483,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102406 | 110240609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6819528,61 | 6819528,61 |  |  |  |  |  |  |
| 102406 | 110240602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/2 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15983481,60 | 15983481,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102410 | 110241009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3445737,06 | 3445737,06 |  |  |  |  |  |  |
| 108140 | 110814006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 153 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 57 | 2027 | 2028 | 3687947,40 | 3687947,40 |  |  |  |  |  |  |
| 108140 | 110814007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 153 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 57 | 2027 | 2028 | 3729353,96 | 3729353,96 |  |  |  |  |  |  |
| 108140 | 110814004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 153 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 12896550,88 | 12896550,88 |  |  |  |  |  |  |
| 108140 | 110814005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 153 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 57 | 2027 | 2028 | 3687947,40 | 3687947,40 |  |  |  |  |  |  |
| 108140 | 110814009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 153 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 57 | 2027 | 2028 | 7310037,76 | 7310037,76 |  |  |  |  |  |  |
| 108130 | 110813002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 22 |  | 1933 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 7365998,60 | 7365998,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108132 | 110813207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 26 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3203629,70 | 3203629,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108132 | 110813204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 26 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11078533,68 | 11078533,68 |  |  |  |  |  |  |
| 108136 | 110813606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 48 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2010 | 69 | 2027 | 2028 | 6452726,93 | 6452726,93 |  |  |  |  |  |  |
| 108136 | 110813604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 48 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2010 | 40 | 2027 | 2028 | 22564834,06 | 22564834,06 |  |  |  |  |  |  |
| 108136 | 110813605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 48 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2010 | 69 | 2027 | 2028 | 6452726,93 | 6452726,93 |  |  |  |  |  |  |
| 108201 | 110820109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 163/3 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6678914,94 | 6678914,94 |  |  |  |  |  |  |
| 108203 | 110820309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 163/5 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7157126,25 | 7157126,25 |  |  |  |  |  |  |
| 108172 | 110817209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 171 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13790127,17 | 13790127,17 |  |  |  |  |  |  |
| 108208 | 110820809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 171/1 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 6609778,59 | 6609778,59 |  |  |  |  |  |  |
| 108211 | 110821109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 171/4 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6873370,69 | 6873370,69 |  |  |  |  |  |  |
| 108174 | 110817409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 173 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10220871,63 | 10220871,63 |  |  |  |  |  |  |
| 108184 | 110818406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1082999,93 | 1082999,93 |  |  |  |  |  |  |
| 108184 | 110818407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1095159,35 | 1095159,35 |  |  |  |  |  |  |
| 108184 | 110818405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1082999,93 | 1082999,93 |  |  |  |  |  |  |
| 108218 | 110821806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 62 | 2027 | 2028 | 1350856,40 | 1350856,40 |  |  |  |  |  |  |
| 108218 | 110821807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 62 | 2027 | 2028 | 1366023,18 | 1366023,18 |  |  |  |  |  |  |
| 108218 | 110821805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 62 | 2027 | 2028 | 1350856,40 | 1350856,40 |  |  |  |  |  |  |
| 108218 | 110821802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186/3 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 62 | 2027 | 2028 | 6992773,20 | 6992773,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108185 | 110818506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 188 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 61 | 2027 | 2028 | 1362272,97 | 1362272,97 |  |  |  |  |  |  |
| 108185 | 110818507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 188 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 61 | 2027 | 2028 | 1377567,94 | 1377567,94 |  |  |  |  |  |  |
| 108185 | 110818505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 188 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 61 | 2027 | 2028 | 1362272,97 | 1362272,97 |  |  |  |  |  |  |
| 108220 | 110822006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 188/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 63 | 2027 | 2028 | 1352667,30 | 1352667,30 |  |  |  |  |  |  |
| 108220 | 110822007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 188/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 63 | 2027 | 2028 | 1367854,42 | 1367854,42 |  |  |  |  |  |  |
| 108220 | 110822005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 188/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 63 | 2027 | 2028 | 1352667,30 | 1352667,30 |  |  |  |  |  |  |
| 108186 | 110818606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 190 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 61 | 2027 | 2028 | 1141342,56 | 1141342,56 |  |  |  |  |  |  |
| 108186 | 110818607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 190 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 61 | 2027 | 2028 | 1154157,02 | 1154157,02 |  |  |  |  |  |  |
| 108186 | 110818605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 190 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 61 | 2027 | 2028 | 1141342,56 | 1141342,56 |  |  |  |  |  |  |
| 108187 | 110818706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 192 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1345738,62 | 1345738,62 |  |  |  |  |  |  |
| 108187 | 110818707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 192 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1360847,95 | 1360847,95 |  |  |  |  |  |  |
| 108187 | 110818705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 192 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1345738,62 | 1345738,62 |  |  |  |  |  |  |
| 108187 | 110818702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 192 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6992773,20 | 6992773,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108188 | 110818806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 194 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2449997,00 | 2449997,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108188 | 110818807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 194 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2477504,42 | 2477504,42 |  |  |  |  |  |  |
| 108188 | 110818805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 194 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2449997,00 | 2449997,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102366 | 110236609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 196 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 5700359,97 | 5700359,97 |  |  |  |  |  |  |
| 102367 | 110236709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 198 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7235850,72 | 7235850,72 |  |  |  |  |  |  |
| 102368 | 110236809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 200 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11640159,28 | 11640159,28 |  |  |  |  |  |  |
| 102374 | 110237409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 212 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 1601524,12 | 1601524,12 |  |  |  |  |  |  |
| 102380 | 110238009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 212/1 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 1603634,07 | 1603634,07 |  |  |  |  |  |  |
| 108152 | 110815209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 50 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15532113,54 | 15532113,54 |  |  |  |  |  |  |
| 102801 | 110280110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Варшавская ул | 15а |  | 2000 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2000 | 32 <*> | 2027 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102813 | 110281304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13037245,53 | 13037245,53 |  |  |  |  |  |  |
| 102816 | 110281601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 18 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9243309,36 | 9243309,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102852 | 110285206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 18а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3351197,81 | 3351197,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102852 | 110285207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 18а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3388823,50 | 3388823,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102852 | 110285204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 18а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11718955,92 | 11718955,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102852 | 110285205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 18а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3351197,81 | 3351197,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102852 | 110285202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 18а |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15927983,40 | 15927983,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102852 | 110285201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 18а |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9115374,28 | 9115374,28 |  |  |  |  |  |  |
| 102818 | 110281806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 20 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3346788,65 | 3346788,65 |  |  |  |  |  |  |
| 102818 | 110281807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 20 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3384364,83 | 3384364,83 |  |  |  |  |  |  |
| 102818 | 110281804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 20 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11703537,32 | 11703537,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102818 | 110281805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 20 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3346788,65 | 3346788,65 |  |  |  |  |  |  |
| 102818 | 110281802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 20 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15941857,95 | 15941857,95 |  |  |  |  |  |  |
| 102818 | 110281801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 20 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9220362,77 | 9220362,77 |  |  |  |  |  |  |
| 102819 | 110281901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 21 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10996444,27 | 10996444,27 |  |  |  |  |  |  |
| 102820 | 110282001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 22 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9168693,66 | 9168693,66 |  |  |  |  |  |  |
| 102822 | 110282204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 24 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11682336,76 | 11682336,76 |  |  |  |  |  |  |
| 102822 | 110282202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 24 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15940470,50 | 15940470,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102822 | 110282201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 24 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5282115,59 | 5282115,59 |  |  |  |  |  |  |
| 102824 | 110282404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 26 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11531454,82 | 11531454,82 |  |  |  |  |  |  |
| 102824 | 110282402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 26 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15939083,04 | 15939083,04 |  |  |  |  |  |  |
| 102824 | 110282401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 26 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5282115,59 | 5282115,59 |  |  |  |  |  |  |
| 102827 | 110282706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 33 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3327341,10 | 3327341,10 |  |  |  |  |  |  |
| 102827 | 110282707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 33 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3364698,94 | 3364698,94 |  |  |  |  |  |  |
| 102827 | 110282704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 33 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11635530,32 | 11635530,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102827 | 110282705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 33 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3327341,10 | 3327341,10 |  |  |  |  |  |  |
| 102827 | 110282702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 33 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16038979,80 | 16038979,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102854 | 110285406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 33/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3321435,98 | 3321435,98 |  |  |  |  |  |  |
| 102854 | 110285407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 33/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3358727,52 | 3358727,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102854 | 110285404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 33/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11614880,42 | 11614880,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102854 | 110285405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 33/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3321435,98 | 3321435,98 |  |  |  |  |  |  |
| 102854 | 110285402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 33/2 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16029267,62 | 16029267,62 |  |  |  |  |  |  |
| 102854 | 110285401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 33/2 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9280990,48 | 9280990,48 |  |  |  |  |  |  |
| 102828 | 110282801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 35 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9275293,13 | 9275293,13 |  |  |  |  |  |  |
| 102829 | 110282904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 37 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11003092,72 | 11003092,72 |  |  |  |  |  |  |
| 102829 | 110282902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 37 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16094478,00 | 16094478,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102831 | 110283104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13043853,50 | 13043853,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102832 | 110283206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 43 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3856046,63 | 3856046,63 |  |  |  |  |  |  |
| 102832 | 110283207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 43 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3899340,53 | 3899340,53 |  |  |  |  |  |  |
| 102832 | 110283204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 43 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13484384,70 | 13484384,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102832 | 110283205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 43 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3856046,63 | 3856046,63 |  |  |  |  |  |  |
| 102834 | 110283404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14061205,24 | 14061205,24 |  |  |  |  |  |  |
| 102838 | 110283806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 55 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3596929,74 | 3596929,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102838 | 110283807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 55 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3637314,40 | 3637314,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102838 | 110283804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 55 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12578267,09 | 12578267,09 |  |  |  |  |  |  |
| 102838 | 110283805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 55 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3596929,74 | 3596929,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102839 | 110283904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 59 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12888841,58 | 12888841,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102858 | 110285806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 63/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2679044,98 | 2679044,98 |  |  |  |  |  |  |
| 102858 | 110285807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 63/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2709124,06 | 2709124,06 |  |  |  |  |  |  |
| 102858 | 110285804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 63/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9368474,17 | 9368474,17 |  |  |  |  |  |  |
| 102858 | 110285805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 63/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2679044,98 | 2679044,98 |  |  |  |  |  |  |
| 102858 | 110285801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 63/1 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7785334,20 | 7785334,20 |  |  |  |  |  |  |
| 102859 | 110285906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 75/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3863368,98 | 3863368,98 |  |  |  |  |  |  |
| 102859 | 110285907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 75/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3906745,09 | 3906745,09 |  |  |  |  |  |  |
| 102859 | 110285904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 75/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13509990,58 | 13509990,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102859 | 110285905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 75/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3863368,98 | 3863368,98 |  |  |  |  |  |  |
| 102842 | 110284204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 77 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12975846,50 | 12975846,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102843 | 110284304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 79 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13688130,38 | 13688130,38 |  |  |  |  |  |  |
| 102808 | 110280806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3426862,14 | 3426862,14 |  |  |  |  |  |  |
| 102808 | 110280807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3465337,36 | 3465337,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102808 | 110280804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11983549,97 | 11983549,97 |  |  |  |  |  |  |
| 102808 | 110280805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3426862,14 | 3426862,14 |  |  |  |  |  |  |
| 102884 | 110288406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3645666,71 | 3645666,71 |  |  |  |  |  |  |
| 102884 | 110288407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3686598,56 | 3686598,56 |  |  |  |  |  |  |
| 102884 | 110288404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12748697,60 | 12748697,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102884 | 110288405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3645666,71 | 3645666,71 |  |  |  |  |  |  |
| 102892 | 110289206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12/3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2445194,16 | 2445194,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102892 | 110289207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12/3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2472647,66 | 2472647,66 |  |  |  |  |  |  |
| 102892 | 110289204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12/3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8550710,59 | 8550710,59 |  |  |  |  |  |  |
| 102892 | 110289205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12/3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2445194,16 | 2445194,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102892 | 110289202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12/3 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10029964,58 | 10029964,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102892 | 110289201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12/3 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6967969,99 | 6967969,99 |  |  |  |  |  |  |
| 102866 | 110286606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2670848,67 | 2670848,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102866 | 110286607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2700835,72 | 2700835,72 |  |  |  |  |  |  |
| 102866 | 110286604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9339812,10 | 9339812,10 |  |  |  |  |  |  |
| 102866 | 110286605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2670848,67 | 2670848,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102866 | 110286601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 8 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5950539,31 | 5950539,31 |  |  |  |  |  |  |
| 102898 | 110289806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенний проезд | 4а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3731487,86 | 3731487,86 |  |  |  |  |  |  |
| 102898 | 110289807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенний проезд | 4а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3773383,27 | 3773383,27 |  |  |  |  |  |  |
| 102898 | 110289804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенний проезд | 4а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13048809,48 | 13048809,48 |  |  |  |  |  |  |
| 102898 | 110289805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенний проезд | 4а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3731487,86 | 3731487,86 |  |  |  |  |  |  |
| 102915 | 110291506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2400393,95 | 2400393,95 |  |  |  |  |  |  |
| 102915 | 110291507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2427344,45 | 2427344,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102915 | 110291505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2400393,95 | 2400393,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107660 | 110766002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 12750711,45 | 12750711,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102934 | 110293406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4255012,62 | 4255012,62 |  |  |  |  |  |  |
| 102934 | 110293407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4302785,92 | 4302785,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102934 | 110293404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14879547,01 | 14879547,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102934 | 110293405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4255012,62 | 4255012,62 |  |  |  |  |  |  |
| 102942 | 110294204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12486856,86 | 12486856,86 |  |  |  |  |  |  |
| 102943 | 110294306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3324546,01 | 3324546,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102943 | 110294307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3361872,47 | 3361872,47 |  |  |  |  |  |  |
| 102943 | 110294304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11625756,03 | 11625756,03 |  |  |  |  |  |  |
| 102943 | 110294305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3324546,01 | 3324546,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102944 | 110294406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3435601,73 | 3435601,73 |  |  |  |  |  |  |
| 102944 | 110294407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3474175,07 | 3474175,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102944 | 110294404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12014111,82 | 12014111,82 |  |  |  |  |  |  |
| 102944 | 110294405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3435601,73 | 3435601,73 |  |  |  |  |  |  |
| 102945 | 110294506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3502369,01 | 3502369,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102945 | 110294507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3541691,98 | 3541691,98 |  |  |  |  |  |  |
| 102945 | 110294504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12247593,36 | 12247593,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102945 | 110294505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3502369,01 | 3502369,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102935 | 110293506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3925546,01 | 3925546,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102935 | 110293507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3969620,22 | 3969620,22 |  |  |  |  |  |  |
| 102935 | 110293504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13727420,26 | 13727420,26 |  |  |  |  |  |  |
| 102935 | 110293505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3925546,01 | 3925546,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102935 | 110293502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 3 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15961282,32 | 15961282,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102937 | 110293706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3071531,09 | 3071531,09 |  |  |  |  |  |  |
| 102937 | 110293707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3106016,81 | 3106016,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102937 | 110293704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 10740976,65 | 10740976,65 |  |  |  |  |  |  |
| 102937 | 110293705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3071531,09 | 3071531,09 |  |  |  |  |  |  |
| 102937 | 110293701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9586093,64 | 9586093,64 |  |  |  |  |  |  |
| 102939 | 110293904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 7 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 21745721,36 | 21745721,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102939 | 110293902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 7 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 23919724,20 | 23919724,20 |  |  |  |  |  |  |
| 102940 | 110294006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3283013,30 | 3283013,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102940 | 110294007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3319873,44 | 3319873,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102940 | 110294004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11480518,40 | 11480518,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102940 | 110294005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3283013,30 | 3283013,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102940 | 110294002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15733739,70 | 15733739,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102940 | 110294001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9096514,07 | 9096514,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102941 | 110294106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 9 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4550386,97 | 4550386,97 |  |  |  |  |  |  |
| 102941 | 110294107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 9 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4601476,60 | 4601476,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102941 | 110294104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 9 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15912455,01 | 15912455,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102941 | 110294105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 9 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4550386,97 | 4550386,97 |  |  |  |  |  |  |
| 102941 | 110294102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 9 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16106965,10 | 16106965,10 |  |  |  |  |  |  |
| 102954 | 110295406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 9 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3324900,32 | 3324900,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102954 | 110295407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 9 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3362230,75 | 3362230,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102954 | 110295404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 9 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11626995,03 | 11626995,03 |  |  |  |  |  |  |
| 102954 | 110295405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 9 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3324900,32 | 3324900,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102954 | 110295402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 9 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13953634,94 | 13953634,94 |  |  |  |  |  |  |
| 102975 | 110297506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 770 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2479554,11 | 2479554,11 |  |  |  |  |  |  |
| 102975 | 110297507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 770 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2507393,40 | 2507393,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102975 | 110297504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 770 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8670865,48 | 8670865,48 |  |  |  |  |  |  |
| 102975 | 110297505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 770 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2479554,11 | 2479554,11 |  |  |  |  |  |  |
| 102975 | 110297509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 770 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4914829,91 | 4914829,91 |  |  |  |  |  |  |
| 102975 | 110297502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 770 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11836933,59 | 11836933,59 |  |  |  |  |  |  |
| 102975 | 110297501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 770 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8926811,49 | 8926811,49 |  |  |  |  |  |  |
| 108228 | 110822802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Воинская ул | 7 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 16233223,50 | 16233223,50 |  |  |  |  |  |  |
| 108233 | 110823309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Воинская ул | 75а |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2770292,06 | 2770292,06 |  |  |  |  |  |  |
| 108233 | 110823301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Воинская ул | 75а |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3613021,48 | 3613021,48 |  |  |  |  |  |  |
| 102993 | 110299307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль | 17 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3795278,49 | 3795278,49 |  |  |  |  |  |  |
| 102993 | 110299304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль | 17 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13124525,78 | 13124525,78 |  |  |  |  |  |  |
| 108241 | 110824104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 14 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8901208,23 | 8901208,23 |  |  |  |  |  |  |
| 108243 | 110824309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 26 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11140940,77 | 11140940,77 |  |  |  |  |  |  |
| 108243 | 110824301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 26 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7190454,30 | 7190454,30 |  |  |  |  |  |  |
| 103068 | 110306809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6615084,77 | 6615084,77 |  |  |  |  |  |  |
| 103068 | 110306801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 12 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9557292,53 | 9557292,53 |  |  |  |  |  |  |
| 103071 | 110307104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11709594,63 | 11709594,63 |  |  |  |  |  |  |
| 103071 | 110307101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 16 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9147358,05 | 9147358,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103075 | 110307509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 26 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6630379,04 | 6630379,04 |  |  |  |  |  |  |
| 103075 | 110307501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 26 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9263898,42 | 9263898,42 |  |  |  |  |  |  |
| 103063 | 110306304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9285021,04 | 9285021,04 |  |  |  |  |  |  |
| 103063 | 110306301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 3 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8066668,13 | 8066668,13 |  |  |  |  |  |  |
| 103077 | 110307704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 32 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11514384,24 | 11514384,24 |  |  |  |  |  |  |
| 103078 | 110307804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 34 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11856621,92 | 11856621,92 |  |  |  |  |  |  |
| 103078 | 110307801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 34 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9237336,96 | 9237336,96 |  |  |  |  |  |  |
| 103064 | 110306404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11569450,64 | 11569450,64 |  |  |  |  |  |  |
| 103064 | 110306401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9247788,66 | 9247788,66 |  |  |  |  |  |  |
| 103065 | 110306506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2325753,17 | 2325753,17 |  |  |  |  |  |  |
| 103065 | 110306507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2351865,64 | 2351865,64 |  |  |  |  |  |  |
| 103065 | 110306504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8133031,95 | 8133031,95 |  |  |  |  |  |  |
| 103065 | 110306505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2325753,17 | 2325753,17 |  |  |  |  |  |  |
| 103065 | 110306502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 5 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11543625,60 | 11543625,60 |  |  |  |  |  |  |
| 103066 | 110306609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 6 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 6773957,92 | 6773957,92 |  |  |  |  |  |  |
| 103066 | 110306602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 6 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15997356,15 | 15997356,15 |  |  |  |  |  |  |
| 103066 | 110306601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 6 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9060365,34 | 9060365,34 |  |  |  |  |  |  |
| 108288 | 110828806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 1 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 55 | 2027 | 2028 | 3450246,44 | 3450246,44 |  |  |  |  |  |  |
| 108288 | 110828807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 1 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 55 | 2027 | 2028 | 3488984,20 | 3488984,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108288 | 110828804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 1 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 55 | 2027 | 2028 | 12065323,57 | 12065323,57 |  |  |  |  |  |  |
| 108288 | 110828805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 1 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 57 | 2027 | 2028 | 3450246,44 | 3450246,44 |  |  |  |  |  |  |
| 108302 | 110830202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 27 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 7162042,71 | 7162042,71 |  |  |  |  |  |  |
| 108290 | 110829006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 4 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 66 | 2027 | 2028 | 1352509,83 | 1352509,83 |  |  |  |  |  |  |
| 108290 | 110829007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 4 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 66 | 2027 | 2028 | 1367695,18 | 1367695,18 |  |  |  |  |  |  |
| 108290 | 110829005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 4 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 66 | 2027 | 2028 | 1352509,83 | 1352509,83 |  |  |  |  |  |  |
| 108290 | 110829001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 4 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 66 | 2027 | 2028 | 4711122,79 | 4711122,79 |  |  |  |  |  |  |
| 103119 | 110311906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3528115,35 | 3528115,35 |  |  |  |  |  |  |
| 103119 | 110311907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3567727,39 | 3567727,39 |  |  |  |  |  |  |
| 103119 | 110311904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12337626,92 | 12337626,92 |  |  |  |  |  |  |
| 103119 | 110311905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3528115,35 | 3528115,35 |  |  |  |  |  |  |
| 103119 | 110311909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6993227,84 | 6993227,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103119 | 110311902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15937695,59 | 15937695,59 |  |  |  |  |  |  |
| 103119 | 110311901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10426708,82 | 10426708,82 |  |  |  |  |  |  |
| 103125 | 110312506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 13 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 3880297,01 | 3880297,01 |  |  |  |  |  |  |
| 103125 | 110312507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 13 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2027 | 2028 | 3923863,18 | 3923863,18 |  |  |  |  |  |  |
| 103125 | 110312504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 13 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 13569186,96 | 13569186,96 |  |  |  |  |  |  |
| 103125 | 110312505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 13 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 3880297,01 | 3880297,01 |  |  |  |  |  |  |
| 103126 | 110312604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 17 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13442534,24 | 13442534,24 |  |  |  |  |  |  |
| 103126 | 110312601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 17 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12257406,35 | 12257406,35 |  |  |  |  |  |  |
| 103128 | 110312804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 21 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13321938,82 | 13321938,82 |  |  |  |  |  |  |
| 103128 | 110312801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 21 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12344006,14 | 12344006,14 |  |  |  |  |  |  |
| 103129 | 110312904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 20651827,32 | 20651827,32 |  |  |  |  |  |  |
| 103129 | 110312909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11705892,45 | 11705892,45 |  |  |  |  |  |  |
| 103129 | 110312902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 23 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 65 | 2027 | 2028 | 33369680,21 | 33369680,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103129 | 110312901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 23 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 18247526,28 | 18247526,28 |  |  |  |  |  |  |
| 103122 | 110312206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2689981,28 | 2689981,28 |  |  |  |  |  |  |
| 103122 | 110312207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2720183,14 | 2720183,14 |  |  |  |  |  |  |
| 103122 | 110312204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9406717,78 | 9406717,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103122 | 110312205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2689981,28 | 2689981,28 |  |  |  |  |  |  |
| 103122 | 110312201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 5 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7897712,10 | 7897712,10 |  |  |  |  |  |  |
| 103123 | 110312304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11493734,34 | 11493734,34 |  |  |  |  |  |  |
| 103124 | 110312406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3534099,21 | 3534099,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103124 | 110312407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3573778,43 | 3573778,43 |  |  |  |  |  |  |
| 103124 | 110312404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12358552,15 | 12358552,15 |  |  |  |  |  |  |
| 103124 | 110312405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3534099,21 | 3534099,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103124 | 110312402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 9 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 23567310,63 | 23567310,63 |  |  |  |  |  |  |
| 103159 | 110315902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Революции ул | 100 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 15736514,61 | 15736514,61 |  |  |  |  |  |  |
| 103181 | 110318106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2613687,06 | 2613687,06 |  |  |  |  |  |  |
| 103181 | 110318107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2643032,32 | 2643032,32 |  |  |  |  |  |  |
| 103181 | 110318105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2613687,06 | 2613687,06 |  |  |  |  |  |  |
| 103187 | 110318709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 21 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11131093,13 | 11131093,13 |  |  |  |  |  |  |
| 103187 | 110318701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 21 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9516516,40 | 9516516,40 |  |  |  |  |  |  |
| 103200 | 110320006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 27а |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1436808,74 | 1436808,74 |  |  |  |  |  |  |
| 103200 | 110320007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 27а |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1722258,73 | 1722258,73 |  |  |  |  |  |  |
| 103200 | 110320004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 27а |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6560816,71 | 6560816,71 |  |  |  |  |  |  |
| 103200 | 110320005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 27а |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1436808,74 | 1436808,74 |  |  |  |  |  |  |
| 103194 | 110319406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 29 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1442123,27 | 1442123,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103194 | 110319407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 29 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1728629,10 | 1728629,10 |  |  |  |  |  |  |
| 103194 | 110319404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 29 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6585084,15 | 6585084,15 |  |  |  |  |  |  |
| 103194 | 110319405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 29 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1442123,27 | 1442123,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103178 | 110317809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3301065,73 | 3301065,73 |  |  |  |  |  |  |
| 103178 | 110317802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 3 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7377098,24 | 7377098,24 |  |  |  |  |  |  |
| 103178 | 110317801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 3 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5421131,04 | 5421131,04 |  |  |  |  |  |  |
| 103196 | 110319606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 31 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1441130,35 | 1441130,35 |  |  |  |  |  |  |
| 103196 | 110319607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 31 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1727438,91 | 1727438,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103196 | 110319604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 31 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6580550,23 | 6580550,23 |  |  |  |  |  |  |
| 103196 | 110319605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 31 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1441130,35 | 1441130,35 |  |  |  |  |  |  |
| 103197 | 110319709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 33 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9468871,07 | 9468871,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103197 | 110319701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 33 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9516580,32 | 9516580,32 |  |  |  |  |  |  |
| 103179 | 110317906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1132366,77 | 1132366,77 |  |  |  |  |  |  |
| 103179 | 110317907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1145080,46 | 1145080,46 |  |  |  |  |  |  |
| 103179 | 110317905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1132366,77 | 1132366,77 |  |  |  |  |  |  |
| 103179 | 110317901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 5 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5288677,37 | 5288677,37 |  |  |  |  |  |  |
| 103180 | 110318006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1662410,79 | 1662410,79 |  |  |  |  |  |  |
| 103180 | 110318007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1681075,57 | 1681075,57 |  |  |  |  |  |  |
| 103180 | 110318004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5813359,85 | 5813359,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103180 | 110318005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1662410,79 | 1662410,79 |  |  |  |  |  |  |
| 103180 | 110318009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3295135,30 | 3295135,30 |  |  |  |  |  |  |
| 103180 | 110318002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 9 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7288301,12 | 7288301,12 |  |  |  |  |  |  |
| 103180 | 110318001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 9 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5073356,66 | 5073356,66 |  |  |  |  |  |  |
| 103215 | 110321509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гидромонтажная ул | 58 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6066988,00 | 6066988,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103227 | 110322709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 17 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6376306,85 | 6376306,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103227 | 110322701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 17 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7426206,90 | 7426206,90 |  |  |  |  |  |  |
| 107671 | 110767106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 182 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2734387,82 | 2734387,82 |  |  |  |  |  |  |
| 107671 | 110767107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 182 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2765088,25 | 2765088,25 |  |  |  |  |  |  |
| 107671 | 110767105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 182 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2734387,82 | 2734387,82 |  |  |  |  |  |  |
| 107671 | 110767109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 182 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5419946,66 | 5419946,66 |  |  |  |  |  |  |
| 107671 | 110767101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 182 |  | 1967 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7347489,05 | 7347489,05 |  |  |  |  |  |  |
| 107672 | 110767209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 188 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8991627,36 | 8991627,36 |  |  |  |  |  |  |
| 103228 | 110322808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 19 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13995292,76 | 13995292,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107674 | 110767409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 190 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9074341,28 | 9074341,28 |  |  |  |  |  |  |
| 107674 | 110767401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 190 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9584654,05 | 9584654,05 |  |  |  |  |  |  |
| 107697 | 110769709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 190/1 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10219694,98 | 10219694,98 |  |  |  |  |  |  |
| 107697 | 110769701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 190/1 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12777408,10 | 12777408,10 |  |  |  |  |  |  |
| 107676 | 110767609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 192 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8905011,84 | 8905011,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107676 | 110767601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 192 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9584654,05 | 9584654,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103262 | 110326209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 19а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3338052,90 | 3338052,90 |  |  |  |  |  |  |
| 103262 | 110326201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 19а |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3992077,36 | 3992077,36 |  |  |  |  |  |  |
| 107680 | 110768006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 202 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3383479,16 | 3383479,16 |  |  |  |  |  |  |
| 107680 | 110768007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 202 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3421467,29 | 3421467,29 |  |  |  |  |  |  |
| 107680 | 110768004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 202 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11831842,04 | 11831842,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107680 | 110768005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 202 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3383479,16 | 3383479,16 |  |  |  |  |  |  |
| 107680 | 110768009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 202 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6706538,27 | 6706538,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103263 | 110326309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 21а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6494759,42 | 6494759,42 |  |  |  |  |  |  |
| 103263 | 110326301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 21а |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10013198,76 | 10013198,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107701 | 110770101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 223/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9237572,71 | 9237572,71 |  |  |  |  |  |  |
| 107704 | 110770404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 229/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5707632,36 | 5707632,36 |  |  |  |  |  |  |
| 107704 | 110770401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 229/1 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5379088,49 | 5379088,49 |  |  |  |  |  |  |
| 103230 | 110323006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 23 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2930674,17 | 2930674,17 |  |  |  |  |  |  |
| 103230 | 110323007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 23 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2963578,42 | 2963578,42 |  |  |  |  |  |  |
| 103230 | 110323004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 23 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10248407,70 | 10248407,70 |  |  |  |  |  |  |
| 103230 | 110323005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 23 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2930674,17 | 2930674,17 |  |  |  |  |  |  |
| 103230 | 110323001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 23 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6542134,65 | 6542134,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107691 | 110769106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 231 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3359307,51 | 3359307,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107691 | 110769107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 231 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3397024,25 | 3397024,25 |  |  |  |  |  |  |
| 107691 | 110769104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 231 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11747315,11 | 11747315,11 |  |  |  |  |  |  |
| 107691 | 110769105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 231 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3359307,51 | 3359307,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107691 | 110769109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 231 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6658626,62 | 6658626,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107691 | 110769101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 231 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9701219,49 | 9701219,49 |  |  |  |  |  |  |
| 107705 | 110770501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 231а |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9665856,60 | 9665856,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107706 | 110770607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 233/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2027 | 2028 | 3492805,91 | 3492805,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107694 | 110769402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 235 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 6618160,35 | 6618160,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107708 | 110770801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 235/1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7976296,30 | 7976296,30 |  |  |  |  |  |  |
| 103232 | 110323206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 25 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3645509,24 | 3645509,24 |  |  |  |  |  |  |
| 103232 | 110323207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 25 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3686439,32 | 3686439,32 |  |  |  |  |  |  |
| 103232 | 110323204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 25 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12748146,93 | 12748146,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103232 | 110323205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 25 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3645509,24 | 3645509,24 |  |  |  |  |  |  |
| 103232 | 110323209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 25 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7225919,26 | 7225919,26 |  |  |  |  |  |  |
| 103232 | 110323201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 25 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6691444,63 | 6691444,63 |  |  |  |  |  |  |
| 103265 | 110326504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12717309,75 | 12717309,75 |  |  |  |  |  |  |
| 103265 | 110326501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27а |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6271019,16 | 6271019,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103221 | 110322104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12006402,52 | 12006402,52 |  |  |  |  |  |  |
| 103221 | 110322101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 3 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7162949,83 | 7162949,83 |  |  |  |  |  |  |
| 103239 | 110323906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 33 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3746683,71 | 3746683,71 |  |  |  |  |  |  |
| 103239 | 110323907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 33 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3788749,73 | 3788749,73 |  |  |  |  |  |  |
| 103239 | 110323904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 33 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13101948,55 | 13101948,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103239 | 110323905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 33 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3746683,71 | 3746683,71 |  |  |  |  |  |  |
| 103241 | 110324101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 35 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8152548,86 | 8152548,86 |  |  |  |  |  |  |
| 103243 | 110324304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 37 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13211806,02 | 13211806,02 |  |  |  |  |  |  |
| 103269 | 110326901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 3а |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9754263,83 | 9754263,83 |  |  |  |  |  |  |
| 103276 | 110327606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 9а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2815878,54 | 2815878,54 |  |  |  |  |  |  |
| 103276 | 110327607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 9а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2847493,92 | 2847493,92 |  |  |  |  |  |  |
| 103276 | 110327604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 9а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9846973,65 | 9846973,65 |  |  |  |  |  |  |
| 103276 | 110327605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 9а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2815878,54 | 2815878,54 |  |  |  |  |  |  |
| 103220 | 110322006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул/Советская ул | 1/48 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4294632,07 | 4294632,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103220 | 110322007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул/Советская ул | 1/48 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4342850,20 | 4342850,20 |  |  |  |  |  |  |
| 103220 | 110322004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул/Советская ул | 1/48 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15018094,07 | 15018094,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103220 | 110322005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул/Советская ул | 1/48 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4294632,07 | 4294632,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103220 | 110322002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул/Советская ул | 1/48 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 19063631,70 | 19063631,70 |  |  |  |  |  |  |
| 103284 | 110328409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горбольницы тер | 1 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 <*> | 2027 | 2028 | 5426145,66 | 5426145,66 |  |  |  |  |  |  |
| 103284 | 110328401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горбольницы тер | 1 |  | 1975 | Ремонт фасада | - | 65 <*> | 2027 | 2028 | 17389111,78 | 17389111,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103377 | 110337704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12892420,90 | 12892420,90 |  |  |  |  |  |  |
| 103378 | 110337804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 5 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11770718,33 | 11770718,33 |  |  |  |  |  |  |
| 103379 | 110337906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3967535,39 | 3967535,39 |  |  |  |  |  |  |
| 103379 | 110337907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4012081,03 | 4012081,03 |  |  |  |  |  |  |
| 103379 | 110337904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13874254,81 | 13874254,81 |  |  |  |  |  |  |
| 103379 | 110337905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3967535,39 | 3967535,39 |  |  |  |  |  |  |
| 103416 | 110341602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гэсстроевская ул | 61 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 4523103,30 | 4523103,30 |  |  |  |  |  |  |
| 103466 | 110346606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3344347,86 | 3344347,86 |  |  |  |  |  |  |
| 103466 | 110346607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3381896,64 | 3381896,64 |  |  |  |  |  |  |
| 103466 | 110346604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11695002,03 | 11695002,03 |  |  |  |  |  |  |
| 103466 | 110346605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3344347,86 | 3344347,86 |  |  |  |  |  |  |
| 103466 | 110346609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6628974,46 | 6628974,46 |  |  |  |  |  |  |
| 103466 | 110346601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9140010,43 | 9140010,43 |  |  |  |  |  |  |
| 103467 | 110346706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2742733,73 | 2742733,73 |  |  |  |  |  |  |
| 103467 | 110346707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2773527,87 | 2773527,87 |  |  |  |  |  |  |
| 103467 | 110346704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9591190,22 | 9591190,22 |  |  |  |  |  |  |
| 103467 | 110346705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2742733,73 | 2742733,73 |  |  |  |  |  |  |
| 103467 | 110346709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5436489,44 | 5436489,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103467 | 110346701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/3 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9228142,61 | 9228142,61 |  |  |  |  |  |  |
| 103469 | 110346909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/5 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5198491,84 | 5198491,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103474 | 110347401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 33 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6254516,48 | 6254516,48 |  |  |  |  |  |  |
| 103500 | 110350006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 72 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2936343,09 | 2936343,09 |  |  |  |  |  |  |
| 103500 | 110350007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 72 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2969310,99 | 2969310,99 |  |  |  |  |  |  |
| 103500 | 110350004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 72 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10268231,61 | 10268231,61 |  |  |  |  |  |  |
| 103500 | 110350005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 72 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2936343,09 | 2936343,09 |  |  |  |  |  |  |
| 103500 | 110350009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 72 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5820250,82 | 5820250,82 |  |  |  |  |  |  |
| 103500 | 110350001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 72 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7840345,63 | 7840345,63 |  |  |  |  |  |  |
| 103523 | 110352306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 19 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4284601,23 | 4284601,23 |  |  |  |  |  |  |
| 103523 | 110352307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 19 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4332706,74 | 4332706,74 |  |  |  |  |  |  |
| 103523 | 110352304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 19 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14983016,78 | 14983016,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103523 | 110352305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 19 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4284601,23 | 4284601,23 |  |  |  |  |  |  |
| 103440 | 110344009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 56 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3210704,67 | 3210704,67 |  |  |  |  |  |  |
| 103440 | 110344001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 56 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6011691,30 | 6011691,30 |  |  |  |  |  |  |
| 103443 | 110344301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 64 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8149672,50 | 8149672,50 |  |  |  |  |  |  |
| 103444 | 110344406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 66 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3030588,89 | 3030588,89 |  |  |  |  |  |  |
| 103444 | 110344407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 66 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3064614,93 | 3064614,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103444 | 110344404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 66 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10597804,01 | 10597804,01 |  |  |  |  |  |  |
| 103444 | 110344405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 66 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3030588,89 | 3030588,89 |  |  |  |  |  |  |
| 103444 | 110344401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 66 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8149672,50 | 8149672,50 |  |  |  |  |  |  |
| 103445 | 110344506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 68 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3691490,48 | 3691490,48 |  |  |  |  |  |  |
| 103445 | 110344507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 68 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3732936,82 | 3732936,82 |  |  |  |  |  |  |
| 103445 | 110344504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 68 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12908940,82 | 12908940,82 |  |  |  |  |  |  |
| 103445 | 110344505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 68 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3691490,48 | 3691490,48 |  |  |  |  |  |  |
| 103448 | 110344804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 68а |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12926011,40 | 12926011,40 |  |  |  |  |  |  |
| 103448 | 110344801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 68а |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8053794,00 | 8053794,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103446 | 110344601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 70 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8149672,50 | 8149672,50 |  |  |  |  |  |  |
| 103544 | 110354406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Депутатская ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3683210,91 | 3683210,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103544 | 110354407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Депутатская ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4414952,36 | 4414952,36 |  |  |  |  |  |  |
| 103544 | 110354404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Депутатская ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16818433,06 | 16818433,06 |  |  |  |  |  |  |
| 103544 | 110354405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Депутатская ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3683210,91 | 3683210,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103544 | 110354409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Депутатская ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6580283,93 | 6580283,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103554 | 110355409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 44 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 6582779,52 | 6582779,52 |  |  |  |  |  |  |
| 103554 | 110355401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 44 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 6384868,91 | 6384868,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103550 | 110355006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 5 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6915531,26 | 6915531,26 |  |  |  |  |  |  |
| 103550 | 110355007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 5 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6993175,63 | 6993175,63 |  |  |  |  |  |  |
| 103550 | 110355004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 5 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 24183235,56 | 24183235,56 |  |  |  |  |  |  |
| 103550 | 110355005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 5 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6915531,26 | 6915531,26 |  |  |  |  |  |  |
| 103558 | 110355806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1400695,65 | 1400695,65 |  |  |  |  |  |  |
| 103558 | 110355807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1416422,01 | 1416422,01 |  |  |  |  |  |  |
| 103558 | 110355804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4898156,28 | 4898156,28 |  |  |  |  |  |  |
| 103558 | 110355805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1400695,65 | 1400695,65 |  |  |  |  |  |  |
| 103558 | 110355809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2776378,56 | 2776378,56 |  |  |  |  |  |  |
| 103558 | 110355801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 3 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5359442,44 | 5359442,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103560 | 110356006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1383531,42 | 1383531,42 |  |  |  |  |  |  |
| 103560 | 110356007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1399065,07 | 1399065,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103560 | 110356004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4838133,90 | 4838133,90 |  |  |  |  |  |  |
| 103560 | 110356005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1383531,42 | 1383531,42 |  |  |  |  |  |  |
| 103560 | 110356001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 5 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5359442,44 | 5359442,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103561 | 110356106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1101187,71 | 1101187,71 |  |  |  |  |  |  |
| 103561 | 110356107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1113551,33 | 1113551,33 |  |  |  |  |  |  |
| 103561 | 110356105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1101187,71 | 1101187,71 |  |  |  |  |  |  |
| 103561 | 110356101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 7 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5359442,44 | 5359442,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106350 | 110635009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 11 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8731156,54 | 8731156,54 |  |  |  |  |  |  |
| 106350 | 110635001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 11 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9463207,95 | 9463207,95 |  |  |  |  |  |  |
| 106354 | 110635406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 17 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4025169,41 | 4025169,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106354 | 110635407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 17 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4070362,14 | 4070362,14 |  |  |  |  |  |  |
| 106354 | 110635404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 17 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14075797,84 | 14075797,84 |  |  |  |  |  |  |
| 106354 | 110635405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 17 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4025169,41 | 4025169,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106354 | 110635409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 17 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7978459,87 | 7978459,87 |  |  |  |  |  |  |
| 103563 | 110356301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 18 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 26048304,77 | 26048304,77 |  |  |  |  |  |  |
| 106384 | 110638404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 18/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5622004,11 | 5622004,11 |  |  |  |  |  |  |
| 106384 | 110638409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 18/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3186670,82 | 3186670,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106342 | 110634204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 2 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 24819252,48 | 24819252,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106342 | 110634201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 2 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 18431138,27 | 18431138,27 |  |  |  |  |  |  |
| 106385 | 110638509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 20/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6446379,58 | 6446379,58 |  |  |  |  |  |  |
| 103564 | 110356409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 22 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6541734,69 | 6541734,69 |  |  |  |  |  |  |
| 106357 | 110635704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11255572,16 | 11255572,16 |  |  |  |  |  |  |
| 106357 | 110635709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6379896,32 | 6379896,32 |  |  |  |  |  |  |
| 112527 | 111252706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 28/2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1233462,51 | 1233462,51 |  |  |  |  |  |  |
| 112527 | 111252707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 28/2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1247311,25 | 1247311,25 |  |  |  |  |  |  |
| 112527 | 111252705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 28/2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1233462,51 | 1233462,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106359 | 110635909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 30 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6426871,58 | 6426871,58 |  |  |  |  |  |  |
| 106397 | 110639704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 32/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 18004785,48 | 18004785,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106362 | 110636206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 37 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1609658,34 | 1609658,34 |  |  |  |  |  |  |
| 106362 | 110636207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 37 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1627730,84 | 1627730,84 |  |  |  |  |  |  |
| 106362 | 110636204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 37 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5628887,41 | 5628887,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106362 | 110636205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 37 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1609658,34 | 1609658,34 |  |  |  |  |  |  |
| 106362 | 110636209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 37 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3190572,42 | 3190572,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106362 | 110636201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 37 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5258854,66 | 5258854,66 |  |  |  |  |  |  |
| 106364 | 110636404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 41 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5680649,82 | 5680649,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106364 | 110636409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 41 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3219912,45 | 3219912,45 |  |  |  |  |  |  |
| 106365 | 110636506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 45 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2216232,78 | 2216232,78 |  |  |  |  |  |  |
| 106365 | 110636507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 45 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2241115,61 | 2241115,61 |  |  |  |  |  |  |
| 106365 | 110636504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 45 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7750045,14 | 7750045,14 |  |  |  |  |  |  |
| 106365 | 110636505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 45 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2216232,78 | 2216232,78 |  |  |  |  |  |  |
| 106366 | 110636604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 49 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9149557,69 | 9149557,69 |  |  |  |  |  |  |
| 106366 | 110636609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 49 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5186162,78 | 5186162,78 |  |  |  |  |  |  |
| 106368 | 110636806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2619592,19 | 2619592,19 |  |  |  |  |  |  |
| 106368 | 110636807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2649003,75 | 2649003,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106368 | 110636804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9160570,97 | 9160570,97 |  |  |  |  |  |  |
| 106368 | 110636805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2619592,19 | 2619592,19 |  |  |  |  |  |  |
| 106370 | 110637004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 57 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5990948,99 | 5990948,99 |  |  |  |  |  |  |
| 106371 | 110637106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 58 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3184909,49 | 3184909,49 |  |  |  |  |  |  |
| 106371 | 110637107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 58 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3220668,17 | 3220668,17 |  |  |  |  |  |  |
| 106371 | 110637104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 58 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11137454,73 | 11137454,73 |  |  |  |  |  |  |
| 106371 | 110637105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 58 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3184909,49 | 3184909,49 |  |  |  |  |  |  |
| 106402 | 110640206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 69/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3380014,82 | 3380014,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106402 | 110640207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 69/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3417964,05 | 3417964,05 |  |  |  |  |  |  |
| 106402 | 110640204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 69/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11819727,43 | 11819727,43 |  |  |  |  |  |  |
| 106402 | 110640205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 69/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3380014,82 | 3380014,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106347 | 110634704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 7 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 32732294,16 | 32732294,16 |  |  |  |  |  |  |
| 106348 | 110634806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 9 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2673053,25 | 2673053,25 |  |  |  |  |  |  |
| 106348 | 110634807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 9 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2703065,05 | 2703065,05 |  |  |  |  |  |  |
| 106348 | 110634804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 9 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9347521,40 | 9347521,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106348 | 110634805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 9 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2673053,25 | 2673053,25 |  |  |  |  |  |  |
| 106348 | 110634809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 9 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5298372,80 | 5298372,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106348 | 110634801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 9 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5949609,78 | 5949609,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103573 | 110357306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3024447,56 | 3024447,56 |  |  |  |  |  |  |
| 103573 | 110357307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3058404,65 | 3058404,65 |  |  |  |  |  |  |
| 103573 | 110357304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10576328,12 | 10576328,12 |  |  |  |  |  |  |
| 103573 | 110357305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3024447,56 | 3024447,56 |  |  |  |  |  |  |
| 103574 | 110357407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 17 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5121094,08 | 5121094,08 |  |  |  |  |  |  |
| 103574 | 110357404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 17 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 17709354,24 | 17709354,24 |  |  |  |  |  |  |
| 103594 | 110359404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 27/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11377268,90 | 11377268,90 |  |  |  |  |  |  |
| 103595 | 110359504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 29/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9544934,44 | 9544934,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103610 | 110361004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 32 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11570276,64 | 11570276,64 |  |  |  |  |  |  |
| 112531 | 111253104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 34 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9439206,96 | 9439206,96 |  |  |  |  |  |  |
| 103612 | 110361204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 37 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13020725,61 | 13020725,61 |  |  |  |  |  |  |
| 103615 | 110361504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 45 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12099464,74 | 12099464,74 |  |  |  |  |  |  |
| 103616 | 110361604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12886914,26 | 12886914,26 |  |  |  |  |  |  |
| 103629 | 110362904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 14 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 40249408,42 | 40249408,42 |  |  |  |  |  |  |
| 103722 | 110372202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 16 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11863506,27 | 11863506,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103724 | 110372404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4621998,28 | 4621998,28 |  |  |  |  |  |  |
| 103724 | 110372402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 19 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7214766,00 | 7214766,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103715 | 110371504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13476400,07 | 13476400,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103715 | 110371502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 3 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15245355,54 | 15245355,54 |  |  |  |  |  |  |
| 103716 | 110371604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 5 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11641587,62 | 11641587,62 |  |  |  |  |  |  |
| 103717 | 110371704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5600252,88 | 5600252,88 |  |  |  |  |  |  |
| 103717 | 110371702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 6 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8144360,85 | 8144360,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103718 | 110371804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11460143,84 | 11460143,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103718 | 110371802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 7 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16247098,05 | 16247098,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103719 | 110371904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9163324,29 | 9163324,29 |  |  |  |  |  |  |
| 103719 | 110371902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 8 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15492322,53 | 15492322,53 |  |  |  |  |  |  |
| 103429 | 110342904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 179 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9363490,66 | 9363490,66 |  |  |  |  |  |  |
| 103785 | 110378504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11539164,12 | 11539164,12 |  |  |  |  |  |  |
| 103786 | 110378602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/3 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12745161,63 | 12745161,63 |  |  |  |  |  |  |
| 103787 | 110378702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/4 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16008455,79 | 16008455,79 |  |  |  |  |  |  |
| 103768 | 110376804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 21340983,32 | 21340983,32 |  |  |  |  |  |  |
| 103451 | 110345102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 394/1 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14319923,06 | 14319923,06 |  |  |  |  |  |  |
| 103773 | 110377304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 406 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12542749,26 | 12542749,26 |  |  |  |  |  |  |
| 103773 | 110377302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 406 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15848898,47 | 15848898,47 |  |  |  |  |  |  |
| 103774 | 110377404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5769306,73 | 5769306,73 |  |  |  |  |  |  |
| 103774 | 110377402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8061113,55 | 8061113,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103796 | 110379602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408а |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8061113,55 | 8061113,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103753 | 110375304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 61 |  | 1934 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2008 | 55 | 2027 | 2028 | 7854671,30 | 7854671,30 |  |  |  |  |  |  |
| 103420 | 110342006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 77а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1625169,14 | 1625169,14 |  |  |  |  |  |  |
| 103420 | 110342007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 77а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1643415,78 | 1643415,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103420 | 110342005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 77а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1625169,14 | 1625169,14 |  |  |  |  |  |  |
| 103420 | 110342002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 77а |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 8163785,22 | 8163785,22 |  |  |  |  |  |  |
| 103423 | 110342309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 89 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 11546852,96 | 11546852,96 |  |  |  |  |  |  |
| 103874 | 110387401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 14 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7799481,85 | 7799481,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103877 | 110387701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 24 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7761761,43 | 7761761,43 |  |  |  |  |  |  |
| 103888 | 110388801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 105 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9173133,67 | 9173133,67 |  |  |  |  |  |  |
| 103892 | 110389202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 109 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13454151,14 | 13454151,14 |  |  |  |  |  |  |
| 103892 | 110389201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 109 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7307937,68 | 7307937,68 |  |  |  |  |  |  |
| 103893 | 110389302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 111 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15969607,05 | 15969607,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103894 | 110389402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 19291174,32 | 19291174,32 |  |  |  |  |  |  |
| 103894 | 110389401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10137361,80 | 10137361,80 |  |  |  |  |  |  |
| 103895 | 110389501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10021843,03 | 10021843,03 |  |  |  |  |  |  |
| 103915 | 110391504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 117/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12970064,52 | 12970064,52 |  |  |  |  |  |  |
| 103897 | 110389702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 119 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9491579,66 | 9491579,66 |  |  |  |  |  |  |
| 103897 | 110389701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 119 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7522276,08 | 7522276,08 |  |  |  |  |  |  |
| 103968 | 110396806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2170409,01 | 2170409,01 |  |  |  |  |  |  |
| 103968 | 110396807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2194777,35 | 2194777,35 |  |  |  |  |  |  |
| 103968 | 110396805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2170409,01 | 2170409,01 |  |  |  |  |  |  |
| 103968 | 110396801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/5 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4203468,86 | 4203468,86 |  |  |  |  |  |  |
| 103961 | 110396109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 78 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 11569515,30 | 11569515,30 |  |  |  |  |  |  |
| 103977 | 110397704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12022867,74 | 12022867,74 |  |  |  |  |  |  |
| 103977 | 110397709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4703998,47 | 4703998,47 |  |  |  |  |  |  |
| 103986 | 110398606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1291647,68 | 1291647,68 |  |  |  |  |  |  |
| 103986 | 110398607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1306149,70 | 1306149,70 |  |  |  |  |  |  |
| 103986 | 110398605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1291647,68 | 1291647,68 |  |  |  |  |  |  |
| 103986 | 110398601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 3 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4478120,64 | 4478120,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104036 | 110403606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2988386,93 | 2988386,93 |  |  |  |  |  |  |
| 104036 | 110403607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3021939,15 | 3021939,15 |  |  |  |  |  |  |
| 104036 | 110403605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2988386,93 | 2988386,93 |  |  |  |  |  |  |
| 104058 | 110405804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12494015,50 | 12494015,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104066 | 110406609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 11 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7667685,52 | 7667685,52 |  |  |  |  |  |  |
| 104066 | 110406601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 11 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16317881,51 | 16317881,51 |  |  |  |  |  |  |
| 104140 | 110414004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 129 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 19417545,58 | 19417545,58 |  |  |  |  |  |  |
| 104140 | 110414009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 129 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7597197,83 | 7597197,83 |  |  |  |  |  |  |
| 104140 | 110414001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 129 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16758922,61 | 16758922,61 |  |  |  |  |  |  |
| 104198 | 110419809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 129/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7538197,60 | 7538197,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104067 | 110406709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 13 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7638294,81 | 7638294,81 |  |  |  |  |  |  |
| 104067 | 110406701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 13 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16812614,57 | 16812614,57 |  |  |  |  |  |  |
| 104143 | 110414304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 135 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12362406,80 | 12362406,80 |  |  |  |  |  |  |
| 104143 | 110414302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 135 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13556332,56 | 13556332,56 |  |  |  |  |  |  |
| 104143 | 110414301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 135 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7964307,40 | 7964307,40 |  |  |  |  |  |  |
| 104144 | 110414401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 137 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7964307,40 | 7964307,40 |  |  |  |  |  |  |
| 104147 | 110414704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 143 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 20892467,49 | 20892467,49 |  |  |  |  |  |  |
| 104147 | 110414702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 143 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 19594121,24 | 19594121,24 |  |  |  |  |  |  |
| 104147 | 110414701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 143 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12435441,45 | 12435441,45 |  |  |  |  |  |  |
| 104068 | 110406804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 15 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12336800,92 | 12336800,92 |  |  |  |  |  |  |
| 104150 | 110415002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 153 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12833958,75 | 12833958,75 |  |  |  |  |  |  |
| 104150 | 110415001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 153 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7957915,50 | 7957915,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104156 | 110415601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 185 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12138218,10 | 12138218,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104201 | 110420109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 185/1 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 3834788,33 | 3834788,33 |  |  |  |  |  |  |
| 104157 | 110415701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 189 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12138218,10 | 12138218,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104158 | 110415801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 193 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12144610,00 | 12144610,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104159 | 110415901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 195 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12007184,15 | 12007184,15 |  |  |  |  |  |  |
| 104160 | 110416009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 197 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11637807,09 | 11637807,09 |  |  |  |  |  |  |
| 104160 | 110416001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 197 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 26689378,45 | 26689378,45 |  |  |  |  |  |  |
| 104162 | 110416201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 203 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8028226,40 | 8028226,40 |  |  |  |  |  |  |
| 104163 | 110416301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 205 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7868428,90 | 7868428,90 |  |  |  |  |  |  |
| 104164 | 110416401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 207 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7868428,90 | 7868428,90 |  |  |  |  |  |  |
| 104166 | 110416601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 211 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8044206,15 | 8044206,15 |  |  |  |  |  |  |
| 104167 | 110416701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 213 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7906780,30 | 7906780,30 |  |  |  |  |  |  |
| 104168 | 110416801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 215 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6545305,60 | 6545305,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104169 | 110416901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 217 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12000792,25 | 12000792,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104173 | 110417301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 225 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8049319,67 | 8049319,67 |  |  |  |  |  |  |
| 104176 | 110417601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 231 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12169218,82 | 12169218,82 |  |  |  |  |  |  |
| 104181 | 110418101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 241 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7901986,38 | 7901986,38 |  |  |  |  |  |  |
| 104073 | 110407304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 25 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12526504,67 | 12526504,67 |  |  |  |  |  |  |
| 104073 | 110407301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 25 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9663892,00 | 9663892,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104186 | 110418601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 251 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8031422,35 | 8031422,35 |  |  |  |  |  |  |
| 104187 | 110418701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 253 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8040051,42 | 8040051,42 |  |  |  |  |  |  |
| 104075 | 110407504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 31 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13129757,08 | 13129757,08 |  |  |  |  |  |  |
| 104076 | 110407601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 32 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 9267935,41 | 9267935,41 |  |  |  |  |  |  |
| 104079 | 110407904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 35 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12811996,42 | 12811996,42 |  |  |  |  |  |  |
| 104082 | 110408201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 38 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 7179382,08 | 7179382,08 |  |  |  |  |  |  |
| 104084 | 110408404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 41 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12933445,37 | 12933445,37 |  |  |  |  |  |  |
| 104086 | 110408601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 43 |  | 1967 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9719686,78 | 9719686,78 |  |  |  |  |  |  |
| 104095 | 110409501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 58 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 13112343,66 | 13112343,66 |  |  |  |  |  |  |
| 104098 | 110409801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 62 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 6599317,16 | 6599317,16 |  |  |  |  |  |  |
| 104100 | 110410001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 64 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 6389343,24 | 6389343,24 |  |  |  |  |  |  |
| 104101 | 110410101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 66 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 14869476,97 | 14869476,97 |  |  |  |  |  |  |
| 104104 | 110410401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 70 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6809610,67 | 6809610,67 |  |  |  |  |  |  |
| 104108 | 110410809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 74 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 67 <*> | 2027 | 2028 | 11130639,55 | 11130639,55 |  |  |  |  |  |  |
| 104108 | 110410801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 74 |  | 1974 | Ремонт фасада | - | 67 <*> | 2027 | 2028 | 23250536,25 | 23250536,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104111 | 110411104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 77 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12271547,24 | 12271547,24 |  |  |  |  |  |  |
| 104111 | 110411101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 77 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7933945,88 | 7933945,88 |  |  |  |  |  |  |
| 104224 | 110422404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 15 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 20678809,86 | 20678809,86 |  |  |  |  |  |  |
| 104266 | 110426604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 15 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13037245,53 | 13037245,53 |  |  |  |  |  |  |
| 104262 | 110426204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12074134,20 | 12074134,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104262 | 110426202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 7 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 65 | 2027 | 2028 | 13180822,50 | 13180822,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104263 | 110426302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 9 |  | 1967 | Ремонт крыши | 2004 | 24 | 2027 | 2028 | 5417792,61 | 5417792,61 |  |  |  |  |  |  |
| 107773 | 110777304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9173786,91 | 9173786,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107773 | 110777302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10616029,27 | 10616029,27 |  |  |  |  |  |  |
| 115730 | 111573002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 22/1 |  | 1981 | Ремонт крыши | - | 57 <*> | 2027 | 2028 | 5275103,91 | 5275103,91 |  |  |  |  |  |  |
| 104284 | 110428406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 47 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3747478,93 | 3747478,93 |  |  |  |  |  |  |
| 104284 | 110428407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 47 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3789553,89 | 3789553,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104284 | 110428405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 47 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3747478,93 | 3747478,93 |  |  |  |  |  |  |
| 104285 | 110428506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 49 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3674719,92 | 3674719,92 |  |  |  |  |  |  |
| 104285 | 110428507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 49 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3715977,97 | 3715977,97 |  |  |  |  |  |  |
| 104285 | 110428504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 49 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12850295,10 | 12850295,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104285 | 110428505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 49 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3674719,92 | 3674719,92 |  |  |  |  |  |  |
| 104351 | 110435106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карамзина ул | 34 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1414710,48 | 1414710,48 |  |  |  |  |  |  |
| 104351 | 110435107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карамзина ул | 34 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1430594,19 | 1430594,19 |  |  |  |  |  |  |
| 104351 | 110435105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карамзина ул | 34 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1414710,48 | 1414710,48 |  |  |  |  |  |  |
| 104351 | 110435102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карамзина ул | 34 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7782235,10 | 7782235,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104360 | 110436006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3270730,64 | 3270730,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104360 | 110436007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3307452,88 | 3307452,88 |  |  |  |  |  |  |
| 104360 | 110436004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11437566,61 | 11437566,61 |  |  |  |  |  |  |
| 104360 | 110436005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3270730,64 | 3270730,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104379 | 110437904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5571618,35 | 5571618,35 |  |  |  |  |  |  |
| 104362 | 110436206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3182547,44 | 3182547,44 |  |  |  |  |  |  |
| 104362 | 110436207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3218279,60 | 3218279,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104362 | 110436204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11129194,77 | 11129194,77 |  |  |  |  |  |  |
| 104362 | 110436205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3182547,44 | 3182547,44 |  |  |  |  |  |  |
| 104386 | 110438604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 3а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9479680,76 | 9479680,76 |  |  |  |  |  |  |
| 104386 | 110438602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 3а |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15705990,60 | 15705990,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104372 | 110437202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 41 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15878035,02 | 15878035,02 |  |  |  |  |  |  |
| 104373 | 110437306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 43 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3300492,47 | 3300492,47 |  |  |  |  |  |  |
| 104373 | 110437307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 43 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3337548,86 | 3337548,86 |  |  |  |  |  |  |
| 104373 | 110437304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 43 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11541642,11 | 11541642,11 |  |  |  |  |  |  |
| 104373 | 110437305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 43 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3300492,47 | 3300492,47 |  |  |  |  |  |  |
| 104374 | 110437406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 45 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3346158,77 | 3346158,77 |  |  |  |  |  |  |
| 104374 | 110437407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 45 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3383727,88 | 3383727,88 |  |  |  |  |  |  |
| 104374 | 110437404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 45 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11701334,67 | 11701334,67 |  |  |  |  |  |  |
| 104374 | 110437405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 45 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3346158,77 | 3346158,77 |  |  |  |  |  |  |
| 104374 | 110437402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 45 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16034817,44 | 16034817,44 |  |  |  |  |  |  |
| 104356 | 110435606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3257109,48 | 3257109,48 |  |  |  |  |  |  |
| 104356 | 110435607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3293678,79 | 3293678,79 |  |  |  |  |  |  |
| 104356 | 110435604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11389934,18 | 11389934,18 |  |  |  |  |  |  |
| 104356 | 110435605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3257109,48 | 3257109,48 |  |  |  |  |  |  |
| 104377 | 110437706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 6/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3425917,32 | 3425917,32 |  |  |  |  |  |  |
| 104377 | 110437707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 6/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3464381,93 | 3464381,93 |  |  |  |  |  |  |
| 104377 | 110437704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 6/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11980245,98 | 11980245,98 |  |  |  |  |  |  |
| 104377 | 110437705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 6/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3425917,32 | 3425917,32 |  |  |  |  |  |  |
| 104358 | 110435806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3293091,38 | 3293091,38 |  |  |  |  |  |  |
| 104358 | 110435807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3330064,68 | 3330064,68 |  |  |  |  |  |  |
| 104358 | 110435804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11515760,90 | 11515760,90 |  |  |  |  |  |  |
| 104358 | 110435805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3293091,38 | 3293091,38 |  |  |  |  |  |  |
| 104378 | 110437806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1696896,72 | 1696896,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104378 | 110437807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1715948,69 | 1715948,69 |  |  |  |  |  |  |
| 104378 | 110437804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5933955,26 | 5933955,26 |  |  |  |  |  |  |
| 104378 | 110437805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1696896,72 | 1696896,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104383 | 110438304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11681786,10 | 11681786,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104401 | 110440107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каунасская ул | 2 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2753861,97 | 2753861,97 |  |  |  |  |  |  |
| 108365 | 110836506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 317 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 3363244,26 | 3363244,26 |  |  |  |  |  |  |
| 108365 | 110836507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 317 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2027 | 2028 | 3401005,20 | 3401005,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108365 | 110836504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 317 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 11761081,71 | 11761081,71 |  |  |  |  |  |  |
| 108365 | 110836505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 317 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 3363244,26 | 3363244,26 |  |  |  |  |  |  |
| 108365 | 110836502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 317 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 15961282,32 | 15961282,32 |  |  |  |  |  |  |
| 108360 | 110836004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 80 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 19777923,56 | 19777923,56 |  |  |  |  |  |  |
| 104460 | 110446006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ключ-Камышенское Плато ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2830113,83 | 2830113,83 |  |  |  |  |  |  |
| 104460 | 110446007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ключ-Камышенское Плато ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2861889,03 | 2861889,03 |  |  |  |  |  |  |
| 104460 | 110446005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ключ-Камышенское Плато ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2830113,83 | 2830113,83 |  |  |  |  |  |  |
| 104540 | 110454004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Комсомольский пр-кт | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11169943,91 | 11169943,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107785 | 110778506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 18 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1657371,75 | 1657371,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107785 | 110778507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 18 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1675979,95 | 1675979,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107785 | 110778504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 18 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5795738,60 | 5795738,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107785 | 110778505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 18 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1657371,75 | 1657371,75 |  |  |  |  |  |  |
| 104552 | 110455206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2690217,48 | 2690217,48 |  |  |  |  |  |  |
| 104552 | 110455207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2720421,99 | 2720421,99 |  |  |  |  |  |  |
| 104552 | 110455204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9407543,78 | 9407543,78 |  |  |  |  |  |  |
| 104552 | 110455205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2690217,48 | 2690217,48 |  |  |  |  |  |  |
| 104553 | 110455306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2468972,13 | 2468972,13 |  |  |  |  |  |  |
| 104553 | 110455307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2496692,60 | 2496692,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104553 | 110455304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8633860,86 | 8633860,86 |  |  |  |  |  |  |
| 104553 | 110455305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2468972,13 | 2468972,13 |  |  |  |  |  |  |
| 104553 | 110455302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 14 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16038979,80 | 16038979,80 |  |  |  |  |  |  |
| 104563 | 110456306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2792179,31 | 2792179,31 |  |  |  |  |  |  |
| 104563 | 110456307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2823528,60 | 2823528,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104563 | 110456304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9764098,72 | 9764098,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104563 | 110456305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2792179,31 | 2792179,31 |  |  |  |  |  |  |
| 104568 | 110456806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 16 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4782993,78 | 4782993,78 |  |  |  |  |  |  |
| 104568 | 110456807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 16 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4836695,01 | 4836695,01 |  |  |  |  |  |  |
| 104568 | 110456804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 16 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16725868,34 | 16725868,34 |  |  |  |  |  |  |
| 104568 | 110456805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 16 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4782993,78 | 4782993,78 |  |  |  |  |  |  |
| 104577 | 110457706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 38 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3560632,91 | 3560632,91 |  |  |  |  |  |  |
| 104577 | 110457707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 38 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3600610,04 | 3600610,04 |  |  |  |  |  |  |
| 104577 | 110457704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 38 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12451339,04 | 12451339,04 |  |  |  |  |  |  |
| 104577 | 110457705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 38 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3560632,91 | 3560632,91 |  |  |  |  |  |  |
| 104577 | 110457702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 38 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16599511,62 | 16599511,62 |  |  |  |  |  |  |
| 104607 | 110460706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 20 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3710229,41 | 3710229,41 |  |  |  |  |  |  |
| 104607 | 110460707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 20 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3751886,14 | 3751886,14 |  |  |  |  |  |  |
| 104607 | 110460704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 20 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12974469,84 | 12974469,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104607 | 110460705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 20 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3710229,41 | 3710229,41 |  |  |  |  |  |  |
| 104637 | 110463704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 25/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4429816,55 | 4429816,55 |  |  |  |  |  |  |
| 104624 | 110462406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 43 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2584397,64 | 2584397,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104624 | 110462407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 43 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2613414,06 | 2613414,06 |  |  |  |  |  |  |
| 104624 | 110462404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 43 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9037497,57 | 9037497,57 |  |  |  |  |  |  |
| 104624 | 110462405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 43 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2584397,64 | 2584397,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104596 | 110459606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 6 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2852883,99 | 2852883,99 |  |  |  |  |  |  |
| 104596 | 110459607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 6 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2884914,85 | 2884914,85 |  |  |  |  |  |  |
| 104596 | 110459604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 6 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9976379,69 | 9976379,69 |  |  |  |  |  |  |
| 104596 | 110459605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 6 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2852883,99 | 2852883,99 |  |  |  |  |  |  |
| 104596 | 110459602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 6 |  | 1969 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9110324,53 | 9110324,53 |  |  |  |  |  |  |
| 104597 | 110459707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 7 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4778493,52 | 4778493,52 |  |  |  |  |  |  |
| 104597 | 110459704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 7 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16524600,64 | 16524600,64 |  |  |  |  |  |  |
| 107817 | 110781706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 60 |  | 1996 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 37 <*> | 2027 | 2028 | 6216995,81 | 6216995,81 |  |  |  |  |  |  |
| 107817 | 110781707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 60 |  | 1996 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 37 <*> | 2027 | 2028 | 7452122,89 | 7452122,89 |  |  |  |  |  |  |
| 107817 | 110781704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 60 |  | 1996 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 37 <*> | 2027 | 2028 | 28388308,62 | 28388308,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107817 | 110781705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 60 |  | 1996 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 37 <*> | 2027 | 2028 | 6216995,81 | 6216995,81 |  |  |  |  |  |  |
| 104759 | 110475906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2834696,21 | 2834696,21 |  |  |  |  |  |  |
| 104759 | 110475907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2866522,86 | 2866522,86 |  |  |  |  |  |  |
| 104759 | 110475904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9912778,00 | 9912778,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104759 | 110475905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2834696,21 | 2834696,21 |  |  |  |  |  |  |
| 104760 | 110476004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9806499,84 | 9806499,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104760 | 110476002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/3 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11854773,93 | 11854773,93 |  |  |  |  |  |  |
| 104761 | 110476106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171б |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 2499442,58 | 2499442,58 |  |  |  |  |  |  |
| 104761 | 110476107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171б |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2027 | 2028 | 2527505,16 | 2527505,16 |  |  |  |  |  |  |
| 104761 | 110476104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171б |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 8740414,34 | 8740414,34 |  |  |  |  |  |  |
| 104761 | 110476105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171б |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 2499442,58 | 2499442,58 |  |  |  |  |  |  |
| 104762 | 110476207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 173 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2027 | 2028 | 5517915,18 | 5517915,18 |  |  |  |  |  |  |
| 104762 | 110476204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 173 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 19081608,93 | 19081608,93 |  |  |  |  |  |  |
| 104770 | 110477006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 188 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 55 | 2027 | 2028 | 5405512,78 | 5405512,78 |  |  |  |  |  |  |
| 104770 | 110477007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 188 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 55 | 2027 | 2028 | 6479422,98 | 6479422,98 |  |  |  |  |  |  |
| 104770 | 110477004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 188 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 55 | 2027 | 2028 | 24682880,56 | 24682880,56 |  |  |  |  |  |  |
| 104770 | 110477005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 188 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 55 | 2027 | 2028 | 5405512,78 | 5405512,78 |  |  |  |  |  |  |
| 104770 | 110477009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 188 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9657282,68 | 9657282,68 |  |  |  |  |  |  |
| 104735 | 110473504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 30 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 33127749,25 | 33127749,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104708 | 110470804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 33 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 20201108,84 | 20201108,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104710 | 110471002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 59 |  | 1932 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 27957218,25 | 27957218,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104720 | 110472004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 67а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15368756,91 | 15368756,91 |  |  |  |  |  |  |
| 104712 | 110471206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 71 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5617506,05 | 5617506,05 |  |  |  |  |  |  |
| 104712 | 110471207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 71 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5680576,79 | 5680576,79 |  |  |  |  |  |  |
| 104712 | 110471204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 71 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 19644112,20 | 19644112,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104712 | 110471205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 71 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5617506,05 | 5617506,05 |  |  |  |  |  |  |
| 104712 | 110471202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 71 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 28040465,55 | 28040465,55 |  |  |  |  |  |  |
| 104796 | 110479606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 92/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2666833,19 | 2666833,19 |  |  |  |  |  |  |
| 104796 | 110479607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 92/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2696775,15 | 2696775,15 |  |  |  |  |  |  |
| 104796 | 110479604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 92/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9325770,17 | 9325770,17 |  |  |  |  |  |  |
| 104796 | 110479605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 92/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2666833,19 | 2666833,19 |  |  |  |  |  |  |
| 104797 | 110479706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 94/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3559136,94 | 3559136,94 |  |  |  |  |  |  |
| 104797 | 110479707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 94/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3599097,28 | 3599097,28 |  |  |  |  |  |  |
| 104797 | 110479704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 94/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12446107,73 | 12446107,73 |  |  |  |  |  |  |
| 104797 | 110479705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 94/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3559136,94 | 3559136,94 |  |  |  |  |  |  |
| 104726 | 110472606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 94/2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4303497,63 | 4303497,63 |  |  |  |  |  |  |
| 104726 | 110472607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 94/2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4351815,30 | 4351815,30 |  |  |  |  |  |  |
| 104726 | 110472604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 94/2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15049096,46 | 15049096,46 |  |  |  |  |  |  |
| 104726 | 110472605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 94/2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4303497,63 | 4303497,63 |  |  |  |  |  |  |
| 104833 | 110483307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 11 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1910298,67 | 1910298,67 |  |  |  |  |  |  |
| 104850 | 110485006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 109 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3560711,64 | 3560711,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104850 | 110485007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 109 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3600689,66 | 3600689,66 |  |  |  |  |  |  |
| 104850 | 110485004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 109 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12451614,37 | 12451614,37 |  |  |  |  |  |  |
| 104850 | 110485005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 109 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3560711,64 | 3560711,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104850 | 110485002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 109 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12025678,28 | 12025678,28 |  |  |  |  |  |  |
| 104860 | 110486009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 127 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 22989537,30 | 22989537,30 |  |  |  |  |  |  |
| 104900 | 110490002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 43 |  | 1971 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10578604,96 | 10578604,96 |  |  |  |  |  |  |
| 104918 | 110491801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 69а |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 6471159,56 | 6471159,56 |  |  |  |  |  |  |
| 104892 | 110489207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул/Красный пр-кт | 7/66 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8006327,40 | 8006327,40 |  |  |  |  |  |  |
| 104892 | 110489204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул/Красный пр-кт | 7/66 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 27686835,26 | 27686835,26 |  |  |  |  |  |  |
| 104938 | 110493801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 102 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6986346,70 | 6986346,70 |  |  |  |  |  |  |
| 104934 | 110493406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 97 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1981681,22 | 1981681,22 |  |  |  |  |  |  |
| 104934 | 110493407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 97 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2003930,61 | 2003930,61 |  |  |  |  |  |  |
| 104934 | 110493405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 97 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1981681,22 | 1981681,22 |  |  |  |  |  |  |
| 104934 | 110493401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 97 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4706675,57 | 4706675,57 |  |  |  |  |  |  |
| 104315 | 110431503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 13 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3133710,54 | 3133710,54 |  |  |  |  |  |  |
| 104317 | 110431703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 13г |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3133710,54 | 3133710,54 |  |  |  |  |  |  |
| 104317 | 110431701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 13г |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4873006,24 | 4873006,24 |  |  |  |  |  |  |
| 107847 | 110784702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 20 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 3668431,02 | 3668431,02 |  |  |  |  |  |  |
| 107854 | 110785402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 38/1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 65 | 2027 | 2026 | 3729479,04 | 3729479,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107855 | 110785502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 40/1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2026 | 3719766,86 | 3719766,86 |  |  |  |  |  |  |
| 105006 | 110500601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 26а |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7896140,42 | 7896140,42 |  |  |  |  |  |  |
| 107860 | 110786002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 7 |  | 1970 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14894329,43 | 14894329,43 |  |  |  |  |  |  |
| 107860 | 110786001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 7 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7878016,75 | 7878016,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107861 | 110786102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 9 |  | 1969 | Ремонт крыши | 2004 | 27 <*> | 2027 | 2028 | 9342355,25 | 9342355,25 |  |  |  |  |  |  |
| 107861 | 110786101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 9 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6893664,15 | 6893664,15 |  |  |  |  |  |  |
| 102285 | 110228504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 66 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 63 <*> | 2027 | 2028 | 14133066,89 | 14133066,89 |  |  |  |  |  |  |
| 102289 | 110228904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 73 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11924904,25 | 11924904,25 |  |  |  |  |  |  |
| 102290 | 110229004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 75 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11680409,44 | 11680409,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102291 | 110229104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 77 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11978593,99 | 11978593,99 |  |  |  |  |  |  |
| 105025 | 110502504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 13 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 19278168,44 | 19278168,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105028 | 110502804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 18 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 31759546,20 | 31759546,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105035 | 110503504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 50 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 24414789,77 | 24414789,77 |  |  |  |  |  |  |
| 105035 | 110503501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 50 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15072449,56 | 15072449,56 |  |  |  |  |  |  |
| 112692 | 111269202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лениногорская ул | 82 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 10928983,04 | 10928983,04 |  |  |  |  |  |  |
| 105054 | 110505404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лермонтова ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12635811,48 | 12635811,48 |  |  |  |  |  |  |
| 105989 | 110598906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2153087,31 | 2153087,31 |  |  |  |  |  |  |
| 105989 | 110598907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2177261,17 | 2177261,17 |  |  |  |  |  |  |
| 105989 | 110598905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2153087,31 | 2153087,31 |  |  |  |  |  |  |
| 105170 | 110517004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 33 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 64 <*> | 2027 | 2028 | 15145877,29 | 15145877,29 |  |  |  |  |  |  |
| 105170 | 110517009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 33 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 64 <*> | 2027 | 2028 | 5925889,33 | 5925889,33 |  |  |  |  |  |  |
| 105151 | 110515104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13379758,54 | 13379758,54 |  |  |  |  |  |  |
| 105153 | 110515304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9837612,36 | 9837612,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105292 | 110529204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 32 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 4707351,20 | 4707351,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105294 | 110529404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 5382740,60 | 5382740,60 |  |  |  |  |  |  |
| 105298 | 110529804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 39 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10100829,75 | 10100829,75 |  |  |  |  |  |  |
| 105334 | 110533404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 43 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9668007,85 | 9668007,85 |  |  |  |  |  |  |
| 105324 | 110532404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 9 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13113404,46 | 13113404,46 |  |  |  |  |  |  |
| 105324 | 110532402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 9 |  | 1969 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16303276,91 | 16303276,91 |  |  |  |  |  |  |
| 102695 | 110269502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 10 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 8058338,64 | 8058338,64 |  |  |  |  |  |  |
| 102701 | 110270102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 18 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8022264,81 | 8022264,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102703 | 110270302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 22 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 8022264,81 | 8022264,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102706 | 110270606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1134020,21 | 1134020,21 |  |  |  |  |  |  |
| 102706 | 110270607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1146752,46 | 1146752,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102706 | 110270605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1134020,21 | 1134020,21 |  |  |  |  |  |  |
| 102706 | 110270602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8184597,05 | 8184597,05 |  |  |  |  |  |  |
| 102710 | 110271006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1826652,00 | 1826652,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102710 | 110271007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1847160,80 | 1847160,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102710 | 110271005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1826652,00 | 1826652,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102710 | 110271002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28а |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9110029,53 | 9110029,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105373 | 110537302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 20 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8185984,50 | 8185984,50 |  |  |  |  |  |  |
| 105376 | 110537602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 28 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8272006,71 | 8272006,71 |  |  |  |  |  |  |
| 105377 | 110537702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 29 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13634520,29 | 13634520,29 |  |  |  |  |  |  |
| 105378 | 110537802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 31 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13634520,29 | 13634520,29 |  |  |  |  |  |  |
| 105383 | 110538302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 40 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16373356,46 | 16373356,46 |  |  |  |  |  |  |
| 105394 | 110539402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 64 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 13569309,90 | 13569309,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105122 | 110512202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мочищенское ш | 6 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 7203666,36 | 7203666,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105398 | 110539802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 2 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8065275,92 | 8065275,92 |  |  |  |  |  |  |
| 105428 | 110542802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 1/1 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16802080,05 | 16802080,05 |  |  |  |  |  |  |
| 105434 | 110543406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 13/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3251283,09 | 3251283,09 |  |  |  |  |  |  |
| 105434 | 110543407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 13/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3287786,99 | 3287786,99 |  |  |  |  |  |  |
| 105434 | 110543404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 13/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11369559,61 | 11369559,61 |  |  |  |  |  |  |
| 105434 | 110543405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 13/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3251283,09 | 3251283,09 |  |  |  |  |  |  |
| 105434 | 110543402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 13/1 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15941857,95 | 15941857,95 |  |  |  |  |  |  |
| 105436 | 110543606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2125687,53 | 2125687,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105436 | 110543607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2149553,76 | 2149553,76 |  |  |  |  |  |  |
| 105436 | 110543604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7433413,34 | 7433413,34 |  |  |  |  |  |  |
| 105436 | 110543605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2125687,53 | 2125687,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105436 | 110543602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15/1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12570342,30 | 12570342,30 |  |  |  |  |  |  |
| 105429 | 110542906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 3/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3453710,78 | 3453710,78 |  |  |  |  |  |  |
| 105429 | 110542907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 3/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3492487,44 | 3492487,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105429 | 110542904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 3/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12077438,18 | 12077438,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105429 | 110542905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 3/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3453710,78 | 3453710,78 |  |  |  |  |  |  |
| 105429 | 110542902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 3/1 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15927983,40 | 15927983,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107885 | 110788506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 32 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3395131,94 | 3395131,94 |  |  |  |  |  |  |
| 107885 | 110788507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 32 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3433250,90 | 3433250,90 |  |  |  |  |  |  |
| 107885 | 110788504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 32 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11872591,17 | 11872591,17 |  |  |  |  |  |  |
| 107885 | 110788505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 32 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3395131,94 | 3395131,94 |  |  |  |  |  |  |
| 107885 | 110788509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 32 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6729635,74 | 6729635,74 |  |  |  |  |  |  |
| 105443 | 110544304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 33/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9854682,94 | 9854682,94 |  |  |  |  |  |  |
| 105423 | 110542304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9430671,66 | 9430671,66 |  |  |  |  |  |  |
| 107894 | 110789406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 53 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2653448,24 | 2653448,24 |  |  |  |  |  |  |
| 107894 | 110789407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 53 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2683239,92 | 2683239,92 |  |  |  |  |  |  |
| 107894 | 110789405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 53 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2653448,24 | 2653448,24 |  |  |  |  |  |  |
| 105432 | 110543206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 9/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3500873,04 | 3500873,04 |  |  |  |  |  |  |
| 105432 | 110543207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 9/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3540179,22 | 3540179,22 |  |  |  |  |  |  |
| 105432 | 110543204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 9/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12242362,05 | 12242362,05 |  |  |  |  |  |  |
| 105432 | 110543205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 9/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3500873,04 | 3500873,04 |  |  |  |  |  |  |
| 105432 | 110543202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 9/1 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15983481,60 | 15983481,60 |  |  |  |  |  |  |
| 105471 | 110547101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 13 |  | 1967 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10046989,97 | 10046989,97 |  |  |  |  |  |  |
| 105505 | 110550506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Некрасова ул | 61 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4322315,30 | 4322315,30 |  |  |  |  |  |  |
| 105505 | 110550507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Некрасова ул | 61 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4370844,24 | 4370844,24 |  |  |  |  |  |  |
| 105505 | 110550504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Некрасова ул | 61 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15114900,80 | 15114900,80 |  |  |  |  |  |  |
| 105505 | 110550505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Некрасова ул | 61 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4322315,30 | 4322315,30 |  |  |  |  |  |  |
| 105505 | 110550502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Некрасова ул | 61 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16023717,80 | 16023717,80 |  |  |  |  |  |  |
| 105516 | 110551606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 12 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2852411,58 | 2852411,58 |  |  |  |  |  |  |
| 105516 | 110551604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 12 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9974727,70 | 9974727,70 |  |  |  |  |  |  |
| 105516 | 110551605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 12 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2852411,58 | 2852411,58 |  |  |  |  |  |  |
| 105559 | 110555904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 143 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13812029,78 | 13812029,78 |  |  |  |  |  |  |
| 105561 | 110556104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 149 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14115445,64 | 14115445,64 |  |  |  |  |  |  |
| 105523 | 110552306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 26 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3524414,81 | 3524414,81 |  |  |  |  |  |  |
| 105523 | 110552304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 26 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12324686,32 | 12324686,32 |  |  |  |  |  |  |
| 105523 | 110552305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 26 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3524414,81 | 3524414,81 |  |  |  |  |  |  |
| 105542 | 110554206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3348599,55 | 3348599,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105542 | 110554207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3386196,07 | 3386196,07 |  |  |  |  |  |  |
| 105542 | 110554204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11709869,96 | 11709869,96 |  |  |  |  |  |  |
| 105572 | 110557204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5693760,12 | 5693760,12 |  |  |  |  |  |  |
| 105539 | 110553904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4/4 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12564500,49 | 12564500,49 |  |  |  |  |  |  |
| 105514 | 110551406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3664326,90 | 3664326,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105514 | 110551404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12813951,28 | 12813951,28 |  |  |  |  |  |  |
| 105514 | 110551405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3664326,90 | 3664326,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105514 | 110551402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 6 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14110417,35 | 14110417,35 |  |  |  |  |  |  |
| 105515 | 110551506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 8 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3664326,90 | 3664326,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105515 | 110551504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 8 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12813951,28 | 12813951,28 |  |  |  |  |  |  |
| 105515 | 110551505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 8 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3664326,90 | 3664326,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105606 | 110560604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 143 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 13392423,81 | 13392423,81 |  |  |  |  |  |  |
| 105628 | 110562804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 1а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10256117,00 | 10256117,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107928 | 110792804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5399260,52 | 5399260,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107932 | 110793204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11333766,45 | 11333766,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107929 | 110792904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 47 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7897898,42 | 7897898,42 |  |  |  |  |  |  |
| 105615 | 110561502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 7 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 7932080,24 | 7932080,24 |  |  |  |  |  |  |
| 105633 | 110563304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14059277,92 | 14059277,92 |  |  |  |  |  |  |
| 105635 | 110563504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13373425,90 | 13373425,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105635 | 110563502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 12 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11924632,64 | 11924632,64 |  |  |  |  |  |  |
| 105636 | 110563604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 13 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8689477,92 | 8689477,92 |  |  |  |  |  |  |
| 105636 | 110563602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 13 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12611965,95 | 12611965,95 |  |  |  |  |  |  |
| 105638 | 110563804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14083231,80 | 14083231,80 |  |  |  |  |  |  |
| 105638 | 110563802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12811588,79 | 12811588,79 |  |  |  |  |  |  |
| 112755 | 111275504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10583762,08 | 10583762,08 |  |  |  |  |  |  |
| 105641 | 110564104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 20 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13970621,01 | 13970621,01 |  |  |  |  |  |  |
| 105666 | 110566604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 32/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13157014,95 | 13157014,95 |  |  |  |  |  |  |
| 105645 | 110564504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 35 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9161947,63 | 9161947,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105652 | 110565204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 42 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13162246,26 | 13162246,26 |  |  |  |  |  |  |
| 105654 | 110565404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 44 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13246773,18 | 13246773,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105631 | 110563104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13178766,18 | 13178766,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105632 | 110563204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 4724146,46 | 4724146,46 |  |  |  |  |  |  |
| 105672 | 110567202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 9398620,17 | 9398620,17 |  |  |  |  |  |  |
| 105674 | 110567402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 18 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 9352834,16 | 9352834,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105676 | 110567604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 26 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4640720,86 | 4640720,86 |  |  |  |  |  |  |
| 108467 | 110846704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 15/3 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 12427935,82 | 12427935,82 |  |  |  |  |  |  |
| 108452 | 110845202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 22 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 7311887,85 | 7311887,85 |  |  |  |  |  |  |
| 108460 | 110846002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 32 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 8012552,63 | 8012552,63 |  |  |  |  |  |  |
| 108484 | 110848404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 33а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12039993,03 | 12039993,03 |  |  |  |  |  |  |
| 105786 | 110578604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 35/2 |  | 1996 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 37 <*> | 2027 | 2028 | 18034002,01 | 18034002,01 |  |  |  |  |  |  |
| 105761 | 110576104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 60 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14674369,60 | 14674369,60 |  |  |  |  |  |  |
| 105761 | 110576102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 60 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16066728,90 | 16066728,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105767 | 110576704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 74 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13612689,41 | 13612689,41 |  |  |  |  |  |  |
| 105769 | 110576904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 82 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9862667,57 | 9862667,57 |  |  |  |  |  |  |
| 105788 | 110578804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 82/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13402886,43 | 13402886,43 |  |  |  |  |  |  |
| 105770 | 110577004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 84 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15878671,77 | 15878671,77 |  |  |  |  |  |  |
| 105789 | 110578904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 86/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9561179,03 | 9561179,03 |  |  |  |  |  |  |
| 105791 | 110579104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 90/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15642161,58 | 15642161,58 |  |  |  |  |  |  |
| 105792 | 110579204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 94/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16488807,48 | 16488807,48 |  |  |  |  |  |  |
| 105792 | 110579201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 94/1 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9515301,94 | 9515301,94 |  |  |  |  |  |  |
| 105793 | 110579309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 96/1 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11602258,47 | 11602258,47 |  |  |  |  |  |  |
| 105793 | 110579301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 96/1 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 23484799,39 | 23484799,39 |  |  |  |  |  |  |
| 105801 | 110580102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Одоевского ул | 30 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 3728091,59 | 3728091,59 |  |  |  |  |  |  |
| 107963 | 110796301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 27 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16494297,95 | 16494297,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107966 | 110796601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 27/2 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7758488,22 | 7758488,22 |  |  |  |  |  |  |
| 105723 | 110572304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 71 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16350315,49 | 16350315,49 |  |  |  |  |  |  |
| 105723 | 110572302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 71 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15901621,76 | 15901621,76 |  |  |  |  |  |  |
| 105723 | 110572301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 71 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9253289,55 | 9253289,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105725 | 110572504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 88 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13261090,45 | 13261090,45 |  |  |  |  |  |  |
| 105849 | 110584901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Омская ул | 89а |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5419952,27 | 5419952,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105888 | 110588804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 10197471,28 | 10197471,28 |  |  |  |  |  |  |
| 105889 | 110588904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8944710,68 | 8944710,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105889 | 110588901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 3 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14616661,20 | 14616661,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105892 | 110589202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 8 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2026 | 3621257,55 | 3621257,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105901 | 110590104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12418849,86 | 12418849,86 |  |  |  |  |  |  |
| 105902 | 110590204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 18 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12511086,08 | 12511086,08 |  |  |  |  |  |  |
| 105906 | 110590604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 24 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10938389,70 | 10938389,70 |  |  |  |  |  |  |
| 105906 | 110590602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 24 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9082280,43 | 9082280,43 |  |  |  |  |  |  |
| 105949 | 110594904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 104 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 11242080,89 | 11242080,89 |  |  |  |  |  |  |
| 105949 | 110594902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 104 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 65 | 2027 | 2028 | 16084765,82 | 16084765,82 |  |  |  |  |  |  |
| 105949 | 110594901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 104 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 58 | 2027 | 2028 | 9970370,38 | 9970370,38 |  |  |  |  |  |  |
| 105950 | 110595004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 106 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 11632226,34 | 11632226,34 |  |  |  |  |  |  |
| 105951 | 110595104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 110 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 9215912,70 | 9215912,70 |  |  |  |  |  |  |
| 105951 | 110595101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 110 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2027 | 2028 | 8117713,00 | 8117713,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105956 | 110595604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 122 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13904321,07 | 13904321,07 |  |  |  |  |  |  |
| 105956 | 110595601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 122 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7347622,70 | 7347622,70 |  |  |  |  |  |  |
| 105971 | 110597101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 172 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4941374,50 | 4941374,50 |  |  |  |  |  |  |
| 105975 | 110597509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 188 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 11559192,29 | 11559192,29 |  |  |  |  |  |  |
| 105978 | 110597801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 208 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5210525,38 | 5210525,38 |  |  |  |  |  |  |
| 106002 | 110600204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9251155,20 | 9251155,20 |  |  |  |  |  |  |
| 106002 | 110600201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 12 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9578981,77 | 9578981,77 |  |  |  |  |  |  |
| 105997 | 110599704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8933972,74 | 8933972,74 |  |  |  |  |  |  |
| 105997 | 110599701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 4 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8949954,54 | 8949954,54 |  |  |  |  |  |  |
| 105999 | 110599906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 6 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2517472,89 | 2517472,89 |  |  |  |  |  |  |
| 105999 | 110599907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 6 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2545737,91 | 2545737,91 |  |  |  |  |  |  |
| 105999 | 110599904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 6 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8803465,37 | 8803465,37 |  |  |  |  |  |  |
| 105999 | 110599905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 6 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2517472,89 | 2517472,89 |  |  |  |  |  |  |
| 105999 | 110599901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 6 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9184960,59 | 9184960,59 |  |  |  |  |  |  |
| 106025 | 110602502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петропавловская ул | 21 |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2026 | 8156847,95 | 8156847,95 |  |  |  |  |  |  |
| 106074 | 110607404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 118 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 67 <*> | 2027 | 2028 | 17971885,36 | 17971885,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106074 | 110607402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 118 |  | 1974 | Ремонт крыши | - | 67 <*> | 2027 | 2028 | 20346349,87 | 20346349,87 |  |  |  |  |  |  |
| 106077 | 110607701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 124 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9789194,85 | 9789194,85 |  |  |  |  |  |  |
| 106092 | 110609204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 14/1 |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 40 <*> | 2027 | 2028 | 16141940,78 | 16141940,78 |  |  |  |  |  |  |
| 106036 | 110603604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 28 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9443061,60 | 9443061,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106036 | 110603601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 28 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7516874,40 | 7516874,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106040 | 110604004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 40 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12717309,75 | 12717309,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106041 | 110604104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 42 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13785873,24 | 13785873,24 |  |  |  |  |  |  |
| 106044 | 110604406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 50 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3868565,49 | 3868565,49 |  |  |  |  |  |  |
| 106044 | 110604407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 50 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3911999,95 | 3911999,95 |  |  |  |  |  |  |
| 106044 | 110604405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 50 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3868565,49 | 3868565,49 |  |  |  |  |  |  |
| 106045 | 110604506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 52 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3922420,23 | 3922420,23 |  |  |  |  |  |  |
| 106045 | 110604507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 52 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3966459,34 | 3966459,34 |  |  |  |  |  |  |
| 106045 | 110604505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 52 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3922420,23 | 3922420,23 |  |  |  |  |  |  |
| 106047 | 110604706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 55 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3278336,44 | 3278336,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106047 | 110604707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 55 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3315144,07 | 3315144,07 |  |  |  |  |  |  |
| 106047 | 110604705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 55 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3278336,44 | 3278336,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106047 | 110604701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 55 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10905129,43 | 10905129,43 |  |  |  |  |  |  |
| 106051 | 110605106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 60 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3737392,98 | 3737392,98 |  |  |  |  |  |  |
| 106051 | 110605107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 60 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3779354,69 | 3779354,69 |  |  |  |  |  |  |
| 106051 | 110605105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 60 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3737392,98 | 3737392,98 |  |  |  |  |  |  |
| 106051 | 110605102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 60 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11950829,66 | 11950829,66 |  |  |  |  |  |  |
| 106065 | 110606501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 96 |  | 1967 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8948660,00 | 8948660,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106126 | 110612601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Писарева ул | 20 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6612860,43 | 6612860,43 |  |  |  |  |  |  |
| 106175 | 110617501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1/1 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9491971,50 | 9491971,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106155 | 110615502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 35 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2026 | 7103769,60 | 7103769,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106195 | 110619501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 13 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6559816,10 | 6559816,10 |  |  |  |  |  |  |
| 106252 | 110625201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 33 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4755758,62 | 4755758,62 |  |  |  |  |  |  |
| 106245 | 110624501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 4 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5833894,55 | 5833894,55 |  |  |  |  |  |  |
| 106296 | 110629601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 1 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5595195,04 | 5595195,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106299 | 110629902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 12 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16370581,55 | 16370581,55 |  |  |  |  |  |  |
| 106302 | 110630202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 4 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15939083,04 | 15939083,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106302 | 110630201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 4 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6561780,70 | 6561780,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107986 | 110798602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 14 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8768515,83 | 8768515,83 |  |  |  |  |  |  |
| 107990 | 110799002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 24 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9514507,08 | 9514507,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107991 | 110799101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 26 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5851784,45 | 5851784,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107993 | 110799302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 30 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7839145,47 | 7839145,47 |  |  |  |  |  |  |
| 107994 | 110799402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 32 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10324119,65 | 10324119,65 |  |  |  |  |  |  |
| 106416 | 110641602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 8166560,13 | 8166560,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106416 | 110641601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4114668,71 | 4114668,71 |  |  |  |  |  |  |
| 106418 | 110641802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 8099962,29 | 8099962,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106420 | 110642002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 6 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 7812759,11 | 7812759,11 |  |  |  |  |  |  |
| 106420 | 110642001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 6 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4282053,06 | 4282053,06 |  |  |  |  |  |  |
| 106421 | 110642104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9107156,56 | 9107156,56 |  |  |  |  |  |  |
| 106421 | 110642102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 7 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 10665366,59 | 10665366,59 |  |  |  |  |  |  |
| 106421 | 110642101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 7 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7529152,20 | 7529152,20 |  |  |  |  |  |  |
| 106423 | 110642301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 9 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 60 | 2027 | 2028 | 7780228,72 | 7780228,72 |  |  |  |  |  |  |
| 106486 | 110648601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 2/2 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12157393,80 | 12157393,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106481 | 110648109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 3 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11343126,34 | 11343126,34 |  |  |  |  |  |  |
| 106481 | 110648101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 3 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 24238084,80 | 24238084,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106482 | 110648209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 7 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 8128825,07 | 8128825,07 |  |  |  |  |  |  |
| 106482 | 110648201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 7 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 16681900,22 | 16681900,22 |  |  |  |  |  |  |
| 106483 | 110648301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 8 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10759804,87 | 10759804,87 |  |  |  |  |  |  |
| 106485 | 110648501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 8/1 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10760763,65 | 10760763,65 |  |  |  |  |  |  |
| 106490 | 110649001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 10 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6144891,52 | 6144891,52 |  |  |  |  |  |  |
| 106493 | 110649301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 23 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9494150,12 | 9494150,12 |  |  |  |  |  |  |
| 108013 | 110801301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 3а |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8310279,15 | 8310279,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106487 | 110648701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 4 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6770421,75 | 6770421,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106488 | 110648801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 6 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6743310,20 | 6743310,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108015 | 110801501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 7а |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8243482,58 | 8243482,58 |  |  |  |  |  |  |
| 106489 | 110648901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 8 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9332659,59 | 9332659,59 |  |  |  |  |  |  |
| 106438 | 110643801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 12 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16860240,11 | 16860240,11 |  |  |  |  |  |  |
| 106515 | 110651501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 28 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7529938,04 | 7529938,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106508 | 110650801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 3 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9553481,19 | 9553481,19 |  |  |  |  |  |  |
| 106523 | 110652301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 4а |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15420577,57 | 15420577,57 |  |  |  |  |  |  |
| 106517 | 110651701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 5/1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10018228,15 | 10018228,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106520 | 110652001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/2 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8965357,04 | 8965357,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106549 | 110654901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Российская ул | 14 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9375766,76 | 9375766,76 |  |  |  |  |  |  |
| 106550 | 110655001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Российская ул | 15 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6999130,50 | 6999130,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106566 | 110656601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рубиновая ул | 3 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 6999130,50 | 6999130,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106567 | 110656701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рубиновая ул | 5 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 6999130,50 | 6999130,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106579 | 110657901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 19 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6404364,21 | 6404364,21 |  |  |  |  |  |  |
| 106574 | 110657409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 3 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 13154081,74 | 13154081,74 |  |  |  |  |  |  |
| 106574 | 110657401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 3 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 23912417,50 | 23912417,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106575 | 110657509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 5 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13136811,48 | 13136811,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106575 | 110657501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 5 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 24480178,01 | 24480178,01 |  |  |  |  |  |  |
| 104476 | 110447602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 11 |  | 1985 | Ремонт крыши | - | 52 <*> | 2027 | 2028 | 12458552,80 | 12458552,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106601 | 110660101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Самотечная ул | 36 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1844097,57 | 1844097,57 |  |  |  |  |  |  |
| 106655 | 110665509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 33 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 13198859,40 | 13198859,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106655 | 110665501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 33 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 23594100,88 | 23594100,88 |  |  |  |  |  |  |
| 106590 | 110659001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 78 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4667901,48 | 4667901,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106698 | 110669801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 1/2 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5701676,63 | 5701676,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106705 | 110670501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4286768,11 | 4286768,11 |  |  |  |  |  |  |
| 106711 | 110671101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 19 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5005813,54 | 5005813,54 |  |  |  |  |  |  |
| 106707 | 110670701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 3 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4290697,32 | 4290697,32 |  |  |  |  |  |  |
| 106749 | 110674901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 19 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5979622,45 | 5979622,45 |  |  |  |  |  |  |
| 106754 | 110675401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 24 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10137361,80 | 10137361,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106757 | 110675701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 27 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9484327,10 | 9484327,10 |  |  |  |  |  |  |
| 106764 | 110676401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 40 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 18362770,01 | 18362770,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106833 | 110683307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 17а |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2022004,12 | 2022004,12 |  |  |  |  |  |  |
| 106815 | 110681504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 32 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6349155,92 | 6349155,92 |  |  |  |  |  |  |
| 106816 | 110681604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 35 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 28774396,66 | 28774396,66 |  |  |  |  |  |  |
| 112880 | 111288010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 36/1 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1995 | 39 <*> | 2027 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106817 | 110681704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 40 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11649847,58 | 11649847,58 |  |  |  |  |  |  |
| 106817 | 110681701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 40 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8408509,40 | 8408509,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106819 | 110681904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 50 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 22357564,13 | 22357564,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106819 | 110681901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 50 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10306317,83 | 10306317,83 |  |  |  |  |  |  |
| 106838 | 110683806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 50а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1599029,12 | 1599029,12 |  |  |  |  |  |  |
| 106838 | 110683807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 50а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1616982,27 | 1616982,27 |  |  |  |  |  |  |
| 106838 | 110683804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 50а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5591717,59 | 5591717,59 |  |  |  |  |  |  |
| 106838 | 110683805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 50а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1599029,12 | 1599029,12 |  |  |  |  |  |  |
| 106838 | 110683802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 50а |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7880744,40 | 7880744,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106820 | 110682006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 51 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 3301909,70 | 3301909,70 |  |  |  |  |  |  |
| 106820 | 110682007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 51 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2027 | 2028 | 3338982,00 | 3338982,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106820 | 110682004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 51 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 11546598,08 | 11546598,08 |  |  |  |  |  |  |
| 106820 | 110682005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 51 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 3301909,70 | 3301909,70 |  |  |  |  |  |  |
| 106820 | 110682002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 51 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14901266,70 | 14901266,70 |  |  |  |  |  |  |
| 106820 | 110682001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 51 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9047398,95 | 9047398,95 |  |  |  |  |  |  |
| 106805 | 110680504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 7 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 36386775,79 | 36386775,79 |  |  |  |  |  |  |
| 106852 | 110685201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 57 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6836825,40 | 6836825,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106853 | 110685301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 59 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6836825,40 | 6836825,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106854 | 110685401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 61 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6836825,40 | 6836825,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106855 | 110685501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 63 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6836825,40 | 6836825,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106858 | 110685806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 71 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3818647,50 | 3818647,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106858 | 110685807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 71 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3861521,50 | 3861521,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106858 | 110685804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 71 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13353602,00 | 13353602,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106858 | 110685805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 71 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3818647,50 | 3818647,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106858 | 110685802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 71 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12499719,54 | 12499719,54 |  |  |  |  |  |  |
| 106863 | 110686306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 79 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3382534,34 | 3382534,34 |  |  |  |  |  |  |
| 106863 | 110686307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 79 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3420511,86 | 3420511,86 |  |  |  |  |  |  |
| 106863 | 110686304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 79 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11828538,05 | 11828538,05 |  |  |  |  |  |  |
| 106863 | 110686305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 79 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3382534,34 | 3382534,34 |  |  |  |  |  |  |
| 106865 | 110686506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 81 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3381825,72 | 3381825,72 |  |  |  |  |  |  |
| 106865 | 110686507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 81 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3419795,29 | 3419795,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106865 | 110686504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 81 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11826060,06 | 11826060,06 |  |  |  |  |  |  |
| 106865 | 110686505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 81 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3381825,72 | 3381825,72 |  |  |  |  |  |  |
| 106903 | 110690306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2798871,78 | 2798871,78 |  |  |  |  |  |  |
| 106903 | 110690307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2830296,21 | 2830296,21 |  |  |  |  |  |  |
| 106903 | 110690304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9787501,94 | 9787501,94 |  |  |  |  |  |  |
| 106903 | 110690305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2798871,78 | 2798871,78 |  |  |  |  |  |  |
| 106915 | 110691506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Спартака ул | 8/6 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1621153,65 | 1621153,65 |  |  |  |  |  |  |
| 106915 | 110691507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Спартака ул | 8/6 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1639355,21 | 1639355,21 |  |  |  |  |  |  |
| 106915 | 110691504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Спартака ул | 8/6 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5669085,88 | 5669085,88 |  |  |  |  |  |  |
| 106915 | 110691505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Спартака ул | 8/6 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1621153,65 | 1621153,65 |  |  |  |  |  |  |
| 106915 | 110691502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Спартака ул | 8/6 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 65 | 2027 | 2028 | 8144360,85 | 8144360,85 |  |  |  |  |  |  |
| 106915 | 110691501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Спартака ул | 8/6 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5262783,87 | 5262783,87 |  |  |  |  |  |  |
| 106941 | 110694106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 11 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7378756,77 | 7378756,77 |  |  |  |  |  |  |
| 106941 | 110694107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 11 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8844690,25 | 8844690,25 |  |  |  |  |  |  |
| 106941 | 110694104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 11 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 33693190,54 | 33693190,54 |  |  |  |  |  |  |
| 106941 | 110694105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 11 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7378756,77 | 7378756,77 |  |  |  |  |  |  |
| 106946 | 110694606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 16 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3031140,03 | 3031140,03 |  |  |  |  |  |  |
| 106946 | 110694605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 16 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3031140,03 | 3031140,03 |  |  |  |  |  |  |
| 106948 | 110694806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 19 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3920766,80 | 3920766,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106948 | 110694804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 19 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13710707,60 | 13710707,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106948 | 110694805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 19 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3920766,80 | 3920766,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106948 | 110694802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 19 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13431951,86 | 13431951,86 |  |  |  |  |  |  |
| 106948 | 110694801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 19 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9195137,24 | 9195137,24 |  |  |  |  |  |  |
| 106968 | 110696802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 19/1 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14037858,68 | 14037858,68 |  |  |  |  |  |  |
| 106968 | 110696801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 19/1 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9320029,39 | 9320029,39 |  |  |  |  |  |  |
| 106949 | 110694901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 20 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14234741,99 | 14234741,99 |  |  |  |  |  |  |
| 106967 | 110696701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9280990,48 | 9280990,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106972 | 110697206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3222072,41 | 3222072,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106972 | 110697207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3258248,34 | 3258248,34 |  |  |  |  |  |  |
| 106972 | 110697204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11267411,44 | 11267411,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106972 | 110697205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3222072,41 | 3222072,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106972 | 110697201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/2 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9275293,13 | 9275293,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106966 | 110696601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 50 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7886645,82 | 7886645,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106988 | 210698806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 48а |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2016 | 9 <*> | 2027 | 2028 | 1530608,40 | 1530608,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106988 | 110698807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 48а |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 50 | 2027 | 2028 | 1547793,36 | 1547793,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106988 | 210698804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 48а |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2016 | 9 <*> | 2027 | 2028 | 5352454,08 | 5352454,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107016 | 110701601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 31 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7988596,62 | 7988596,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107017 | 110701701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 33 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7892398,53 | 7892398,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107019 | 110701901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 35 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7892398,53 | 7892398,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107021 | 110702101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 37 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7924677,62 | 7924677,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107023 | 110702306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 41 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 4764372,95 | 4764372,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107023 | 110702307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 41 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2027 | 2028 | 4817865,12 | 4817865,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107023 | 110702304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 41 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 16660752,32 | 16660752,32 |  |  |  |  |  |  |
| 107023 | 110702305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 41 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 4764372,95 | 4764372,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107023 | 110702301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 41 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9522013,43 | 9522013,43 |  |  |  |  |  |  |
| 107029 | 110702901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 49 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8855977,45 | 8855977,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107030 | 110703001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 52 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6485860,93 | 6485860,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107031 | 110703101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 54 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8855977,45 | 8855977,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107032 | 110703204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 55 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7792446,26 | 7792446,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107032 | 110703201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 55 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7687106,44 | 7687106,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107054 | 110705404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 61а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9812832,48 | 9812832,48 |  |  |  |  |  |  |
| 107054 | 110705401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 61а |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8130321,33 | 8130321,33 |  |  |  |  |  |  |
| 107035 | 110703501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 62 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8120908,95 | 8120908,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107037 | 110703701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 64 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8058907,52 | 8058907,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107057 | 110705701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 65/1 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 6643740,86 | 6643740,86 |  |  |  |  |  |  |
| 107039 | 110703901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 66 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7794282,86 | 7794282,86 |  |  |  |  |  |  |
| 107058 | 110705801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 67/1 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 6599317,16 | 6599317,16 |  |  |  |  |  |  |
| 107041 | 110704101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 68 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7970379,71 | 7970379,71 |  |  |  |  |  |  |
| 107067 | 110706704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 19 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 19852538,53 | 19852538,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107068 | 110706801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 20 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12027861,95 | 12027861,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107081 | 110708101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 20/2 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6273649,85 | 6273649,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107069 | 110706901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 21 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9382030,82 | 9382030,82 |  |  |  |  |  |  |
| 107080 | 110708001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 21/1 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9320988,18 | 9320988,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107082 | 110708201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 21/2 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9507631,66 | 9507631,66 |  |  |  |  |  |  |
| 107070 | 110707001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 23 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9392897,05 | 9392897,05 |  |  |  |  |  |  |
| 107115 | 110711501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Строителей пр-кт | 9 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7848596,98 | 7848596,98 |  |  |  |  |  |  |
| 107118 | 110711804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухановская ул | 6 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 67 <*> | 2027 | 2028 | 13468140,11 | 13468140,11 |  |  |  |  |  |  |
| 107118 | 110711801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухановская ул | 6 |  | 1974 | Ремонт фасада | - | 67 <*> | 2027 | 2028 | 11353845,22 | 11353845,22 |  |  |  |  |  |  |
| 107137 | 110713701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 8 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5524167,62 | 5524167,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107154 | 110715409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 21 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14360030,81 | 14360030,81 |  |  |  |  |  |  |
| 107158 | 110715804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11116254,17 | 11116254,17 |  |  |  |  |  |  |
| 107158 | 110715801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10255238,10 | 10255238,10 |  |  |  |  |  |  |
| 107163 | 110716304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9933703,23 | 9933703,23 |  |  |  |  |  |  |
| 107163 | 110716301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 11 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7922760,05 | 7922760,05 |  |  |  |  |  |  |
| 107164 | 110716404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9917183,31 | 9917183,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107164 | 110716401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 13 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7938739,80 | 7938739,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107165 | 110716506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 15 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2834711,95 | 2834711,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107165 | 110716507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 15 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2866538,78 | 2866538,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107165 | 110716504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 15 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9912833,06 | 9912833,06 |  |  |  |  |  |  |
| 107165 | 110716505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 15 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2834711,95 | 2834711,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107165 | 110716501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 15 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7938739,80 | 7938739,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107166 | 110716606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 17 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2843199,59 | 2843199,59 |  |  |  |  |  |  |
| 107166 | 110716607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 17 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2875121,71 | 2875121,71 |  |  |  |  |  |  |
| 107166 | 110716604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 17 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9942513,85 | 9942513,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107166 | 110716605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 17 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2843199,59 | 2843199,59 |  |  |  |  |  |  |
| 107166 | 110716601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 17 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7938739,80 | 7938739,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107168 | 110716806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 21 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3738416,54 | 3738416,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107168 | 110716807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 21 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3780389,74 | 3780389,74 |  |  |  |  |  |  |
| 107168 | 110716804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 21 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13073038,69 | 13073038,69 |  |  |  |  |  |  |
| 107168 | 110716805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 21 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3738416,54 | 3738416,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107169 | 110716901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 23 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9532263,46 | 9532263,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107181 | 110718106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 23/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2521724,58 | 2521724,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107181 | 110718107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 23/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2550037,33 | 2550037,33 |  |  |  |  |  |  |
| 107181 | 110718104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 23/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8818333,30 | 8818333,30 |  |  |  |  |  |  |
| 107181 | 110718105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 23/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2521724,58 | 2521724,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107181 | 110718101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 23/1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9744440,80 | 9744440,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107171 | 110717106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 27 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3431113,83 | 3431113,83 |  |  |  |  |  |  |
| 107171 | 110717107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 27 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3469636,78 | 3469636,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107171 | 110717104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 27 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11998417,90 | 11998417,90 |  |  |  |  |  |  |
| 107171 | 110717105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 27 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3431113,83 | 3431113,83 |  |  |  |  |  |  |
| 107171 | 110717101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 27 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9261147,97 | 9261147,97 |  |  |  |  |  |  |
| 107159 | 110715904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11407830,76 | 11407830,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107159 | 110715901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 3 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9461537,68 | 9461537,68 |  |  |  |  |  |  |
| 107172 | 110717201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 31 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9284723,23 | 9284723,23 |  |  |  |  |  |  |
| 107173 | 110717306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2688485,31 | 2688485,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107173 | 110717307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2718670,37 | 2718670,37 |  |  |  |  |  |  |
| 107173 | 110717304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9401486,47 | 9401486,47 |  |  |  |  |  |  |
| 107173 | 110717305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2688485,31 | 2688485,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107173 | 110717301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 33 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7642313,45 | 7642313,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107174 | 110717406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2605026,21 | 2605026,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107174 | 110717407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2634274,23 | 2634274,23 |  |  |  |  |  |  |
| 107174 | 110717404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9109634,55 | 9109634,55 |  |  |  |  |  |  |
| 107174 | 110717405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2605026,21 | 2605026,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107174 | 110717401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 35 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7379056,38 | 7379056,38 |  |  |  |  |  |  |
| 107175 | 110717501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 37 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7379056,38 | 7379056,38 |  |  |  |  |  |  |
| 107184 | 110718406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 37/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2700374,30 | 2700374,30 |  |  |  |  |  |  |
| 107184 | 110718407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 37/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2730692,84 | 2730692,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107184 | 110718404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 37/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9443061,60 | 9443061,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107184 | 110718405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 37/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2700374,30 | 2700374,30 |  |  |  |  |  |  |
| 107184 | 110718401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 37/1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9276864,81 | 9276864,81 |  |  |  |  |  |  |
| 107176 | 110717606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 39 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2627780,63 | 2627780,63 |  |  |  |  |  |  |
| 107176 | 110717607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 39 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2657284,13 | 2657284,13 |  |  |  |  |  |  |
| 107176 | 110717604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 39 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9189205,50 | 9189205,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107176 | 110717605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 39 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2627780,63 | 2627780,63 |  |  |  |  |  |  |
| 107176 | 110717601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 39 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9512617,41 | 9512617,41 |  |  |  |  |  |  |
| 107177 | 110717704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9449394,24 | 9449394,24 |  |  |  |  |  |  |
| 107186 | 110718606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2531960,13 | 2531960,13 |  |  |  |  |  |  |
| 107186 | 110718607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2560387,80 | 2560387,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107186 | 110718604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8854126,46 | 8854126,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107186 | 110718605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2531960,13 | 2531960,13 |  |  |  |  |  |  |
| 107186 | 110718601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/2 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9296510,86 | 9296510,86 |  |  |  |  |  |  |
| 107188 | 110718806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3183807,20 | 3183807,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107188 | 110718807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3219553,50 | 3219553,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107188 | 110718804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11133600,08 | 11133600,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107188 | 110718805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3183807,20 | 3183807,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107188 | 110718801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9406528,74 | 9406528,74 |  |  |  |  |  |  |
| 107179 | 110717901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 47 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9312227,70 | 9312227,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107162 | 110716204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 16687321,86 | 16687321,86 |  |  |  |  |  |  |
| 107162 | 110716201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 9 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10507886,30 | 10507886,30 |  |  |  |  |  |  |
| 107237 | 110723704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 2а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8819159,29 | 8819159,29 |  |  |  |  |  |  |
| 107237 | 110723701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 2а |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9901609,20 | 9901609,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107233 | 110723301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 4 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10184512,32 | 10184512,32 |  |  |  |  |  |  |
| 107236 | 110723601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 4/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9280794,02 | 9280794,02 |  |  |  |  |  |  |
| 108049 | 110804904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 40 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11369834,94 | 11369834,94 |  |  |  |  |  |  |
| 108049 | 110804901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 40 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9139342,46 | 9139342,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107240 | 110724001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 3 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8007772,32 | 8007772,32 |  |  |  |  |  |  |
| 107280 | 110728001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тенистая ул | 19 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7088105,75 | 7088105,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107304 | 110730406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 40 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2804013,18 | 2804013,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107304 | 110730407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 40 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2835495,33 | 2835495,33 |  |  |  |  |  |  |
| 107304 | 110730405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 40 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2804013,18 | 2804013,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107307 | 110730706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 46 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3833898,47 | 3833898,47 |  |  |  |  |  |  |
| 107307 | 110730707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 46 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3876943,70 | 3876943,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107307 | 110730705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 46 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3833898,47 | 3833898,47 |  |  |  |  |  |  |
| 107289 | 110728906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 6 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7418692,31 | 7418692,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107289 | 110728907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 6 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8892559,76 | 8892559,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107289 | 110728904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 6 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 33875545,86 | 33875545,86 |  |  |  |  |  |  |
| 107289 | 110728905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 6 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7418692,31 | 7418692,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107289 | 110728909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 6 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13253952,33 | 13253952,33 |  |  |  |  |  |  |
| 107289 | 110728901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 6 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 20300674,40 | 20300674,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107324 | 110732406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 73 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2739190,65 | 2739190,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107324 | 110732407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 73 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2769945,01 | 2769945,01 |  |  |  |  |  |  |
| 107324 | 110732405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 73 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2739190,65 | 2739190,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107324 | 110732401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 73 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6396054,74 | 6396054,74 |  |  |  |  |  |  |
| 107328 | 110732801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 83/1 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7906141,11 | 7906141,11 |  |  |  |  |  |  |
| 107330 | 110733001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 85 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 15812282,22 | 15812282,22 |  |  |  |  |  |  |
| 107331 | 110733101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 85/1 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7625536,70 | 7625536,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107332 | 110733201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 87 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7992687,44 | 7992687,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107346 | 110734607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 12 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6415300,93 | 6415300,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107346 | 110734604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 12 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 22184875,90 | 22184875,90 |  |  |  |  |  |  |
| 107348 | 110734807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 15 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3560561,68 | 3560561,68 |  |  |  |  |  |  |
| 107348 | 110734801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 15 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8198689,59 | 8198689,59 |  |  |  |  |  |  |
| 107337 | 110733706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3298209,15 | 3298209,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107337 | 110733707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3335239,91 | 3335239,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107337 | 110733704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11533657,48 | 11533657,48 |  |  |  |  |  |  |
| 107337 | 110733705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3298209,15 | 3298209,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107352 | 110735201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 21 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11195105,13 | 11195105,13 |  |  |  |  |  |  |
| 107353 | 110735306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 22 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3309625,73 | 3309625,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107353 | 110735307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 22 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3346784,67 | 3346784,67 |  |  |  |  |  |  |
| 107353 | 110735304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 22 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11573580,62 | 11573580,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107353 | 110735305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 22 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3309625,73 | 3309625,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107353 | 110735301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 22 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9079225,55 | 9079225,55 |  |  |  |  |  |  |
| 107338 | 110733806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3217820,72 | 3217820,72 |  |  |  |  |  |  |
| 107338 | 110733807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3253948,91 | 3253948,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107338 | 110733804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 11252543,51 | 11252543,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107338 | 110733805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3217820,72 | 3217820,72 |  |  |  |  |  |  |
| 107338 | 110733801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 3 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 59 | 2027 | 2028 | 9519454,24 | 9519454,24 |  |  |  |  |  |  |
| 107360 | 110736001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 35 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8820822,00 | 8820822,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107396 | 110739601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 39/1 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8341429,50 | 8341429,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107398 | 110739801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 43/1 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7794282,86 | 7794282,86 |  |  |  |  |  |  |
| 107399 | 110739901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 47/1 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7794282,86 | 7794282,86 |  |  |  |  |  |  |
| 107340 | 110734006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 2616915,20 | 2616915,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107340 | 110734007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2027 | 2028 | 2646296,70 | 2646296,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107340 | 110734004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 9151209,68 | 9151209,68 |  |  |  |  |  |  |
| 107340 | 110734005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 2616915,20 | 2616915,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107383 | 110738306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 5/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2020969,98 | 2020969,98 |  |  |  |  |  |  |
| 107383 | 110738307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 5/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2043660,49 | 2043660,49 |  |  |  |  |  |  |
| 107383 | 110738304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 5/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7067221,78 | 7067221,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107383 | 110738305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 5/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2020969,98 | 2020969,98 |  |  |  |  |  |  |
| 107383 | 110738301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 5/1 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7446717,38 | 7446717,38 |  |  |  |  |  |  |
| 107341 | 110734107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 7 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6668409,73 | 6668409,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107341 | 110734104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 7 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 23060156,33 | 23060156,33 |  |  |  |  |  |  |
| 107342 | 110734206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3277580,58 | 3277580,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107342 | 110734207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3314379,73 | 3314379,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107342 | 110734204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11461520,50 | 11461520,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107342 | 110734205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3277580,58 | 3277580,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107342 | 110734201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 8 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9152976,82 | 9152976,82 |  |  |  |  |  |  |
| 107401 | 110740101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 4 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8082237,96 | 8082237,96 |  |  |  |  |  |  |
| 107402 | 110740201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 6 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12140455,27 | 12140455,27 |  |  |  |  |  |  |
| 108053 | 110805306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толбухина ул | 19 |  | 1995 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 39 <*> | 2027 | 2028 | 2257910,42 | 2257910,42 |  |  |  |  |  |  |
| 108053 | 110805307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толбухина ул | 19 |  | 1995 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 39 <*> | 2027 | 2028 | 2706488,22 | 2706488,22 |  |  |  |  |  |  |
| 108053 | 110805304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толбухина ул | 19 |  | 1995 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 39 <*> | 2027 | 2028 | 10310165,84 | 10310165,84 |  |  |  |  |  |  |
| 108053 | 110805305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толбухина ул | 19 |  | 1995 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 39 <*> | 2027 | 2028 | 2257910,42 | 2257910,42 |  |  |  |  |  |  |
| 108058 | 110805806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 37 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1398412,34 | 1398412,34 |  |  |  |  |  |  |
| 108058 | 110805807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 37 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1414113,06 | 1414113,06 |  |  |  |  |  |  |
| 108058 | 110805804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 37 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4890171,65 | 4890171,65 |  |  |  |  |  |  |
| 108058 | 110805805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 37 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1398412,34 | 1398412,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107432 | 110743204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 54 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12815052,61 | 12815052,61 |  |  |  |  |  |  |
| 107436 | 110743606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 54/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3693065,18 | 3693065,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107436 | 110743607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 54/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3734529,20 | 3734529,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107436 | 110743605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 54/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3693065,18 | 3693065,18 |  |  |  |  |  |  |
| 108062 | 110806206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 58 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3557719,71 | 3557719,71 |  |  |  |  |  |  |
| 108062 | 110806207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 58 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3597664,13 | 3597664,13 |  |  |  |  |  |  |
| 108062 | 110806204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 58 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12441151,75 | 12441151,75 |  |  |  |  |  |  |
| 108062 | 110806205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 58 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3557719,71 | 3557719,71 |  |  |  |  |  |  |
| 107434 | 110743401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9379417,19 | 9379417,19 |  |  |  |  |  |  |
| 107439 | 110743906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3393950,91 | 3393950,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107439 | 110743907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3432056,61 | 3432056,61 |  |  |  |  |  |  |
| 107439 | 110743905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3393950,91 | 3393950,91 |  |  |  |  |  |  |
| 108066 | 110806601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/2 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9249753,26 | 9249753,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107440 | 110744004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11378094,90 | 11378094,90 |  |  |  |  |  |  |
| 108537 | 110853701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 197 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3956586,10 | 3956586,10 |  |  |  |  |  |  |
| 108539 | 110853904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 223 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 18128409,54 | 18128409,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107556 | 110755601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 17 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4396785,99 | 4396785,99 |  |  |  |  |  |  |
| 107557 | 110755704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 19 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12207119,55 | 12207119,55 |  |  |  |  |  |  |
| 108582 | 110858204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11904529,68 | 11904529,68 |  |  |  |  |  |  |
| 108582 | 110858201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 7 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13437898,20 | 13437898,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108599 | 110859901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 11 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7630525,82 | 7630525,82 |  |  |  |  |  |  |
| 108629 | 110862901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 2 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6328778,55 | 6328778,55 |  |  |  |  |  |  |
| 108077 | 110807701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 37 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9139342,46 | 9139342,46 |  |  |  |  |  |  |
| 108639 | 110863901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 2 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10106713,96 | 10106713,96 |  |  |  |  |  |  |
| 108655 | 110865501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 17 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4576743,81 | 4576743,81 |  |  |  |  |  |  |
| 108657 | 110865701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 20 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2746124,87 | 2746124,87 |  |  |  |  |  |  |
| 108659 | 110865901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 23 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9222641,71 | 9222641,71 |  |  |  |  |  |  |
| 108715 | 110871501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 17 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3473358,46 | 3473358,46 |  |  |  |  |  |  |
| 108717 | 110871701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 19 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3555174,78 | 3555174,78 |  |  |  |  |  |  |
| 112925 | 111292501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 14 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3211539,79 | 3211539,79 |  |  |  |  |  |  |
| 108862 | 110886201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Часовая ул | 25 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11724762,64 | 11724762,64 |  |  |  |  |  |  |
| 108102 | 110810201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 26 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9514343,15 | 9514343,15 |  |  |  |  |  |  |
| 108902 | 110890204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 52 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5852547,06 | 5852547,06 |  |  |  |  |  |  |
| 108902 | 110890209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 52 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2289834,09 | 2289834,09 |  |  |  |  |  |  |
| 108902 | 110890201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 52 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10570360,74 | 10570360,74 |  |  |  |  |  |  |
| 108547 | 110854701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чехова ул | 142 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7151162,20 | 7151162,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108998 | 110899801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 12 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9694275,14 | 9694275,14 |  |  |  |  |  |  |
| 109000 | 110900001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 16 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9506033,68 | 9506033,68 |  |  |  |  |  |  |
| 108993 | 110899301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 2 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12038504,46 | 12038504,46 |  |  |  |  |  |  |
| 109003 | 110900301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 22 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11902996,18 | 11902996,18 |  |  |  |  |  |  |
| 108996 | 110899601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 8 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9714729,22 | 9714729,22 |  |  |  |  |  |  |
| 109038 | 110903801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 18 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4950804,60 | 4950804,60 |  |  |  |  |  |  |
| 109048 | 110904801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Эйхе ул | 17 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9316156,91 | 9316156,91 |  |  |  |  |  |  |
| 109122 | 110912202 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 116 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9671948,81 | 9671948,81 |  |  |  |  |  |  |
| 109146 | 110914602 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 13 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5796786,99 | 5796786,99 |  |  |  |  |  |  |
| 109137 | 110913702 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 3 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5749613,52 | 5749613,52 |  |  |  |  |  |  |
| 109138 | 110913802 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5791237,17 | 5791237,17 |  |  |  |  |  |  |
| 109139 | 110913902 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5785687,35 | 5785687,35 |  |  |  |  |  |  |
| 109209 | 110920902 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 3 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8109674,48 | 8109674,48 |  |  |  |  |  |  |
| 109213 | 110921302 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 8 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8122161,57 | 8122161,57 |  |  |  |  |  |  |
| 111449 | 111144902 | Здвинский р-н | Здвинский сельсовет | Здвинск с | Калинина ул | 4 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2885906,40 | 2885906,40 |  |  |  |  |  |  |
| 111807 | 111180702 | Здвинский р-н | Сарыбалыкский сельсовет | Сарыбалык с | Береговая ул | 7 |  | 1961 | Ремонт крыши | 2009 | 20 <*> | 2027 | 2028 | 4079117,70 | 4079117,70 |  |  |  |  |  |  |
| 113576 | 111357602 | Искитимский р-н | Быстровский сельсовет | Быстровка с | Совхозная ул | 80 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 5799561,90 | 5799561,90 |  |  |  |  |  |  |
| 113592 | 111359202 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Евсино ст | Линейная ул | 12 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 8111061,93 | 8111061,93 |  |  |  |  |  |  |
| 113591 | 111359102 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Евсино ст | Линейная ул | 6 |  | 1952 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5966056,50 | 5966056,50 |  |  |  |  |  |  |
| 110157 | 111015702 | Искитимский р-н | Промышленный сельсовет | Керамкомбинат п | Школьная ул | 14 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 8380228,20 | 8380228,20 |  |  |  |  |  |  |
| 110568 | 111056802 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Вокзальная ул | 15 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5286203,55 | 5286203,55 |  |  |  |  |  |  |
| 110606 | 111060602 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 12 |  | 1974 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 12374971,84 | 12374971,84 |  |  |  |  |  |  |
| 110607 | 111060702 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 18 |  | 1975 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 12374971,84 | 12374971,84 |  |  |  |  |  |  |
| 110602 | 111060202 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 2 |  | 1975 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 24700044,60 | 24700044,60 |  |  |  |  |  |  |
| 110604 | 111060402 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 8 |  | 1974 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 12374971,84 | 12374971,84 |  |  |  |  |  |  |
| 113680 | 111368002 | Искитимский р-н | Совхозный сельсовет | Сельская ж/д_ст | Центральная ул | 66 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1690752,66 | 1690752,66 |  |  |  |  |  |  |
| 109969 | 110996902 | Искитимский р-н | Степной сельсовет | Степной п | Почтовая ул | 1 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 3607383,00 | 3607383,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109983 | 110998302 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 25 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5244579,90 | 5244579,90 |  |  |  |  |  |  |
| 109984 | 110998402 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 27 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5272329,00 | 5272329,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109986 | 110998602 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 29 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5202956,25 | 5202956,25 |  |  |  |  |  |  |
| 101341 | 110134102 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Кутузова ул | 26 |  | 1984 | Ремонт крыши | - | 65 | 2027 | 2028 | 10433661,60 | 10433661,60 |  |  |  |  |  |  |
| 101376 | 110137602 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Луначарского ул | 18 |  | 1974 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 7631002,50 | 7631002,50 |  |  |  |  |  |  |
| 101416 | 110141602 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 6 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 65 | 2027 | 2028 | 4283767,31 | 4283767,31 |  |  |  |  |  |  |
| 101460 | 110146002 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Фрунзе ул | 91 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 4398232,35 | 4398232,35 |  |  |  |  |  |  |
| 116303 | 111630309 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Карла Маркса ул | 64б |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2400556,03 | 2400556,03 |  |  |  |  |  |  |
| 116303 | 111630302 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Карла Маркса ул | 64б |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 9295948,50 | 9295948,50 |  |  |  |  |  |  |
| 110164 | 111016409 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Карла Маркса ул | 70 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 1102299,69 | 1102299,69 |  |  |  |  |  |  |
| 110178 | 111017802 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Кирова ул | 26 |  | 1971 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 10267167,00 | 10267167,00 |  |  |  |  |  |  |
| 110180 | 111018009 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Кирова ул | 42 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1364387,36 | 1364387,36 |  |  |  |  |  |  |
| 110206 | 111020609 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Революционный пр-кт | 72 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 1368216,00 | 1368216,00 |  |  |  |  |  |  |
| 110206 | 111020602 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Революционный пр-кт | 72 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10128421,50 | 10128421,50 |  |  |  |  |  |  |
| 110226 | 111022602 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Чехова ул | 4 |  | 1975 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 10405912,50 | 10405912,50 |  |  |  |  |  |  |
| 110326 | 111032602 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5119708,95 | 5119708,95 |  |  |  |  |  |  |
| 110334 | 111033402 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 1 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 4509228,75 | 4509228,75 |  |  |  |  |  |  |
| 110335 | 111033502 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 2 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4509228,75 | 4509228,75 |  |  |  |  |  |  |
| 110336 | 111033602 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 3 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 4509228,75 | 4509228,75 |  |  |  |  |  |  |
| 110337 | 111033702 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 4 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 4509228,75 | 4509228,75 |  |  |  |  |  |  |
| 110350 | 111035002 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Первомайская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3246644,70 | 3246644,70 |  |  |  |  |  |  |
| 110355 | 111035502 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Промышленная ул | 9 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 6604285,80 | 6604285,80 |  |  |  |  |  |  |
| 110365 | 111036502 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Строительная ул | 17 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6611628,10 | 6611628,10 |  |  |  |  |  |  |
| 113844 | 111384402 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 18 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4037494,05 | 4037494,05 |  |  |  |  |  |  |
| 114883 | 111488302 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 22 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4037494,05 | 4037494,05 |  |  |  |  |  |  |
| 113856 | 111385602 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Линейная ул | 100 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2315107,41 | 2315107,41 |  |  |  |  |  |  |
| 113861 | 111386102 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 1 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4037494,05 | 4037494,05 |  |  |  |  |  |  |
| 113859 | 111385902 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 3 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4037494,05 | 4037494,05 |  |  |  |  |  |  |
| 113857 | 111385702 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 5 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4037494,05 | 4037494,05 |  |  |  |  |  |  |
| 111490 | 111149009 | Краснозерский р-н | Зубковский сельсовет | Зубково ж/д_ст | Привокзальная ул | 2 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 1865590,88 | 1865590,88 |  |  |  |  |  |  |
| 111491 | 111149109 | Краснозерский р-н | Зубковский сельсовет | Зубково ж/д_ст | Привокзальная ул | 3 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 1865590,88 | 1865590,88 |  |  |  |  |  |  |
| 111629 | 111162909 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Ломоносова ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 910693,76 | 910693,76 |  |  |  |  |  |  |
| 113902 | 111390209 | Куйбышевский р-н | Абрамовский сельсовет | Абрамово с | Береговая ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 755285,86 | 755285,86 |  |  |  |  |  |  |
| 113901 | 111390109 | Куйбышевский р-н | Абрамовский сельсовет | Абрамово с | Береговая ул | 15 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 755285,86 | 755285,86 |  |  |  |  |  |  |
| 111256 | 111125609 | Куйбышевский р-н | Булатовский сельсовет | Булатово с | Центральная ул | 6 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 1296167,99 | 1296167,99 |  |  |  |  |  |  |
| 111386 | 111138609 | Куйбышевский р-н | Горбуновский сельсовет | Горбуново с | Мира ул | 11 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 1668938,11 | 1668938,11 |  |  |  |  |  |  |
| 101621 | 110162109 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 2-й кв-л | 12 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 1768308,67 | 1768308,67 |  |  |  |  |  |  |
| 101643 | 110164309 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 11 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2586070,94 | 2586070,94 |  |  |  |  |  |  |
| 101643 | 110164302 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 11 |  | 1957 | Ремонт крыши | 1995 | 39 <*> | 2027 | 2028 | 20552370,92 | 20552370,92 |  |  |  |  |  |  |
| 101645 | 110164509 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 13 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1606809,76 | 1606809,76 |  |  |  |  |  |  |
| 101645 | 110164502 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 13 |  | 1957 | Ремонт крыши | 1996 | 43 | 2027 | 2028 | 13359804,20 | 13359804,20 |  |  |  |  |  |  |
| 101655 | 110165509 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 1379527,88 | 1379527,88 |  |  |  |  |  |  |
| 101656 | 110165609 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3284054,75 | 3284054,75 |  |  |  |  |  |  |
| 101668 | 110166809 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4229646,53 | 4229646,53 |  |  |  |  |  |  |
| 101670 | 110167009 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4170966,46 | 4170966,46 |  |  |  |  |  |  |
| 101671 | 110167109 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4260703,26 | 4260703,26 |  |  |  |  |  |  |
| 101658 | 110165809 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4218097,79 | 4218097,79 |  |  |  |  |  |  |
| 101659 | 110165909 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4015214,59 | 4015214,59 |  |  |  |  |  |  |
| 101660 | 110166009 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4290511,49 | 4290511,49 |  |  |  |  |  |  |
| 101679 | 110167909 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 57 | 2027 | 2028 | 2846940,41 | 2846940,41 |  |  |  |  |  |  |
| 101679 | 110167902 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 3 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 57 | 2027 | 2028 | 13674756,48 | 13674756,48 |  |  |  |  |  |  |
| 101680 | 110168009 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2735213,79 | 2735213,79 |  |  |  |  |  |  |
| 101680 | 110168002 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 4 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 13602608,82 | 13602608,82 |  |  |  |  |  |  |
| 101682 | 110168202 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 6 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 10706990,24 | 10706990,24 |  |  |  |  |  |  |
| 101711 | 110171109 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 61 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 960117,99 | 960117,99 |  |  |  |  |  |  |
| 101711 | 110171102 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 61 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7339636,95 | 7339636,95 |  |  |  |  |  |  |
| 101764 | 110176409 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Дом школы-интернат тер | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 757548,24 | 757548,24 |  |  |  |  |  |  |
| 101764 | 110176402 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Дом школы-интернат тер | 1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5516521,08 | 5516521,08 |  |  |  |  |  |  |
| 101744 | 110174402 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Песчаная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8116611,75 | 8116611,75 |  |  |  |  |  |  |
| 111659 | 111165909 | Куйбышевский р-н | Октябрьский сельсовет | Нагорное с | Омская ул | 28 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 700640,75 | 700640,75 |  |  |  |  |  |  |
| 101811 | 110181108 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Новый городок ул | 73 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5823163,68 | 5823163,68 |  |  |  |  |  |  |
| 101812 | 110181209 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Новый городок ул | 74 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1058096,32 | 1058096,32 |  |  |  |  |  |  |
| 101816 | 110181609 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Осипенко ул | 88 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1144936,79 | 1144936,79 |  |  |  |  |  |  |
| 101833 | 110183309 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Северная ул | 43 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1219247,17 | 1219247,17 |  |  |  |  |  |  |
| 113940 | 111394002 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Советов ул | 104 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 1942437,00 | 1942437,00 |  |  |  |  |  |  |
| 113941 | 111394102 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Советов ул | 120 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5860887,41 | 5860887,41 |  |  |  |  |  |  |
| 101858 | 110185809 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Строительная ул | 17 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1074281,02 | 1074281,02 |  |  |  |  |  |  |
| 113955 | 111395509 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Элеваторская ул | 82 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 676102,67 | 676102,67 |  |  |  |  |  |  |
| 115316 | 111531602 | Купинский р-н | Копкульский сельсовет | Чумашки с | Озерная ул | 25 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3033864,06 | 3033864,06 |  |  |  |  |  |  |
| 115197 | 111519709 | Купинский р-н | Медяковский сельсовет | Медяково с | Озерная ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 685674,26 | 685674,26 |  |  |  |  |  |  |
| 115198 | 111519809 | Купинский р-н | Медяковский сельсовет | Медяково с | Озерная ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 685674,26 | 685674,26 |  |  |  |  |  |  |
| 115199 | 111519909 | Купинский р-н | Медяковский сельсовет | Медяково с | Озерная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 685674,26 | 685674,26 |  |  |  |  |  |  |
| 113964 | 111396402 | Кыштовский р-н | Кыштовский сельсовет | Кыштовка с | Каклемина ул | 39 |  | 1981 | Ремонт крыши | - | 57 <*> | 2027 | 2028 | 4944889,62 | 4944889,62 |  |  |  |  |  |  |
| 110782 | 111078209 | Мошковский р-н | Барлакский сельсовет | Октябрьский п | Строительная ул | 10 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3259396,64 | 3259396,64 |  |  |  |  |  |  |
| 110783 | 111078302 | Мошковский р-н | Барлакский сельсовет | Октябрьский п | Строительная ул | 11 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 4617450,24 | 4617450,24 |  |  |  |  |  |  |
| 113990 | 111399009 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Большевистская ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 558076,20 | 558076,20 |  |  |  |  |  |  |
| 113990 | 111399002 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Большевистская ул | 4 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6054021,15 | 6054021,15 |  |  |  |  |  |  |
| 110741 | 111074109 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Гагарина ул | 1 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 56 | 2027 | 2028 | 3277140,10 | 3277140,10 |  |  |  |  |  |  |
| 113995 | 111399509 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Железнодорожная ул | 8 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1130840,44 | 1130840,44 |  |  |  |  |  |  |
| 113995 | 111399502 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Железнодорожная ул | 8 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5860193,68 | 5860193,68 |  |  |  |  |  |  |
| 114006 | 111400602 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Первомайская ул | 37 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 | 2027 | 2028 | 1182111,66 | 1182111,66 |  |  |  |  |  |  |
| 110751 | 111075109 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Пионерская ул | 20 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 67 <*> | 2027 | 2028 | 1372740,75 | 1372740,75 |  |  |  |  |  |  |
| 115042 | 111504209 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Пионерская ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 406009,66 | 406009,66 |  |  |  |  |  |  |
| 115042 | 111504202 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Пионерская ул | 4 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2697212,52 | 2697212,52 |  |  |  |  |  |  |
| 110951 | 111095102 | Мошковский р-н | р.п. Станционно-Ояшинский | Станционно-Ояшинский рп | Рабочая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5688565,50 | 5688565,50 |  |  |  |  |  |  |
| 109944 | 110994402 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Смоленский п | Победы ул | 5 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 5827311,00 | 5827311,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109947 | 110994709 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Смоленский п | Победы ул | 8 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1184789,43 | 1184789,43 |  |  |  |  |  |  |
| 111866 | 111186609 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 866316,36 | 866316,36 |  |  |  |  |  |  |
| 111866 | 111186602 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 6054992,37 | 6054992,37 |  |  |  |  |  |  |
| 111872 | 111187209 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 10 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1240304,68 | 1240304,68 |  |  |  |  |  |  |
| 111880 | 111188002 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 19 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 7908493,50 | 7908493,50 |  |  |  |  |  |  |
| 111884 | 111188409 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 29 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1200800,10 | 1200800,10 |  |  |  |  |  |  |
| 111884 | 111188402 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 29 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 8185984,50 | 8185984,50 |  |  |  |  |  |  |
| 111868 | 111186802 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 3 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5535945,45 | 5535945,45 |  |  |  |  |  |  |
| 111885 | 111188509 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 30 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1191924,62 | 1191924,62 |  |  |  |  |  |  |
| 111885 | 111188502 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 30 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 8185984,50 | 8185984,50 |  |  |  |  |  |  |
| 111886 | 111188609 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 32 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 859355,20 | 859355,20 |  |  |  |  |  |  |
| 111886 | 111188602 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 32 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6104802,00 | 6104802,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111887 | 111188702 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 33 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5827311,00 | 5827311,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111869 | 111186902 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 4 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5827311,00 | 5827311,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111871 | 111187102 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 7 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 5827311,00 | 5827311,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111930 | 111193009 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Коммунистическая ул | 4 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2027 | 2028 | 1142674,41 | 1142674,41 |  |  |  |  |  |  |
| 111930 | 111193002 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Коммунистическая ул | 4 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 60 | 2027 | 2028 | 8740966,50 | 8740966,50 |  |  |  |  |  |  |
| 114053 | 111405302 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Декабристов ул | 5 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 8602221,00 | 8602221,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114056 | 111405609 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Ленина ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 529048,16 | 529048,16 |  |  |  |  |  |  |
| 114056 | 111405602 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Ленина ул | 4 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3746128,50 | 3746128,50 |  |  |  |  |  |  |
| 114058 | 111405809 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Октябрьская ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 529048,16 | 529048,16 |  |  |  |  |  |  |
| 114064 | 111406409 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Школьная ул | 3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 529048,16 | 529048,16 |  |  |  |  |  |  |
| 114065 | 111406509 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Школьная ул | 4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 529048,16 | 529048,16 |  |  |  |  |  |  |
| 114065 | 111406502 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Школьная ул | 4 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3746128,50 | 3746128,50 |  |  |  |  |  |  |
| 114063 | 111406309 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Школьная ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 529048,16 | 529048,16 |  |  |  |  |  |  |
| 114063 | 111406302 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Школьная ул | 5 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3746128,50 | 3746128,50 |  |  |  |  |  |  |
| 113321 | 111332102 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Барышево с | Тельмана ул | 16 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3349871,35 | 3349871,35 |  |  |  |  |  |  |
| 109898 | 110989802 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Пархоменко ул | 20 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6163352,60 | 6163352,60 |  |  |  |  |  |  |
| 109899 | 110989902 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Пархоменко ул | 22 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 55 | 2027 | 2028 | 5000387,82 | 5000387,82 |  |  |  |  |  |  |
| 115906 | 111590609 | Новосибирский р-н | Березовский сельсовет | Березовка п | Военный городок тер | 2 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 <*> | 2027 | 2028 | 4056415,49 | 4056415,49 |  |  |  |  |  |  |
| 110121 | 111012109 | Новосибирский р-н | Березовский сельсовет | Железнодорожный п | Новая ул | 43а |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 1739245,83 | 1739245,83 |  |  |  |  |  |  |
| 110127 | 111012709 | Новосибирский р-н | Березовский сельсовет | Железнодорожный п | Школьная ул | 26 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 1734721,07 | 1734721,07 |  |  |  |  |  |  |
| 111243 | 111124302 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 10 |  | 1974 | Ремонт крыши | - | 67 <*> | 2027 | 2028 | 5979931,05 | 5979931,05 |  |  |  |  |  |  |
| 111244 | 111124409 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 11 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1188444,04 | 1188444,04 |  |  |  |  |  |  |
| 111247 | 111124702 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 14 |  | 1967 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5248742,27 | 5248742,27 |  |  |  |  |  |  |
| 111238 | 111123809 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 5 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1197493,55 | 1197493,55 |  |  |  |  |  |  |
| 111240 | 111124009 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 7 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1189140,16 | 1189140,16 |  |  |  |  |  |  |
| 110010 | 111001009 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 11 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 755459,89 | 755459,89 |  |  |  |  |  |  |
| 110006 | 111000609 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1213330,19 | 1213330,19 |  |  |  |  |  |  |
| 111584 | 111158409 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Садовая ул | 20 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2660207,29 | 2660207,29 |  |  |  |  |  |  |
| 111585 | 111158509 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Садовая ул | 24 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2664732,05 | 2664732,05 |  |  |  |  |  |  |
| 111586 | 111158609 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Садовая ул | 26 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 3386151,86 | 3386151,86 |  |  |  |  |  |  |
| 110521 | 111052109 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 10 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1082460,38 | 1082460,38 |  |  |  |  |  |  |
| 110521 | 111052102 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 10 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7575504,30 | 7575504,30 |  |  |  |  |  |  |
| 110522 | 111052209 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1095686,58 | 1095686,58 |  |  |  |  |  |  |
| 110523 | 111052309 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1106824,44 | 1106824,44 |  |  |  |  |  |  |
| 110523 | 111052302 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 12 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7575504,30 | 7575504,30 |  |  |  |  |  |  |
| 110524 | 111052409 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1080720,09 | 1080720,09 |  |  |  |  |  |  |
| 110524 | 111052402 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 13 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7575504,30 | 7575504,30 |  |  |  |  |  |  |
| 110525 | 111052509 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1099341,19 | 1099341,19 |  |  |  |  |  |  |
| 110526 | 111052609 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 15 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1564520,71 | 1564520,71 |  |  |  |  |  |  |
| 110527 | 111052709 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1092902,12 | 1092902,12 |  |  |  |  |  |  |
| 110518 | 111051809 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1171911,29 | 1171911,29 |  |  |  |  |  |  |
| 110518 | 111051802 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 7 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7575504,30 | 7575504,30 |  |  |  |  |  |  |
| 110519 | 111051909 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 8 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1099863,28 | 1099863,28 |  |  |  |  |  |  |
| 110519 | 111051902 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 8 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7575504,30 | 7575504,30 |  |  |  |  |  |  |
| 110520 | 111052009 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1084200,67 | 1084200,67 |  |  |  |  |  |  |
| 110520 | 111052002 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 9 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 7575504,30 | 7575504,30 |  |  |  |  |  |  |
| 112715 | 111271509 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Дом отдыха Мочище мкр | 37/6 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 892246,68 | 892246,68 |  |  |  |  |  |  |
| 113449 | 111344909 | Новосибирский р-н | Плотниковский сельсовет | Плотниково с | Березовая Роща ул | 2 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2561184,79 | 2561184,79 |  |  |  |  |  |  |
| 113446 | 111344609 | Новосибирский р-н | Плотниковский сельсовет | Плотниково с | Березовая Роща ул | 3 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 7000664,58 | 7000664,58 |  |  |  |  |  |  |
| 113473 | 111347309 | Новосибирский р-н | Раздольненский сельсовет | Раздольное с | Ленина ул | 5 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 752849,45 | 752849,45 |  |  |  |  |  |  |
| 113475 | 111347509 | Новосибирский р-н | Раздольненский сельсовет | Раздольное с | Ленина ул | 7 |  | 1930 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1635872,60 | 1635872,60 |  |  |  |  |  |  |
| 113350 | 111335009 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Иня-Восточная ж/д_ст | Железнодорожная ул | 3 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 779127,83 | 779127,83 |  |  |  |  |  |  |
| 112125 | 111212509 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Мочище ст | Космонавтов ул | 1а |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6837163,84 | 6837163,84 |  |  |  |  |  |  |
| 113438 | 111343809 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Мочище ст | Школьная ул | 61 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 946195,67 | 946195,67 |  |  |  |  |  |  |
| 109966 | 110996609 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Садовый п | Совхозная ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1486729,75 | 1486729,75 |  |  |  |  |  |  |
| 111548 | 111154809 | Новосибирский р-н | Толмачевский сельсовет | Красноглинное с | Школьная ул | 3 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1566261,00 | 1566261,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111752 | 111175209 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 3 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 1310438,37 | 1310438,37 |  |  |  |  |  |  |
| 111753 | 111175309 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 1462887,77 | 1462887,77 |  |  |  |  |  |  |
| 112091 | 111209109 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Ярково с | Первомайская ул | 17 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 431591,92 | 431591,92 |  |  |  |  |  |  |
| 112093 | 111209309 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Ярково с | Подгорбунского ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2027 | 2028 | 716999,48 | 716999,48 |  |  |  |  |  |  |
| 109817 | 110981709 | Ордынский р-н | Березовский сельсовет | Березовка д | Садовая ул | 8 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 64 | 2027 | 2028 | 1115525,89 | 1115525,89 |  |  |  |  |  |  |
| 114148 | 111414809 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Клубная ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 946717,76 | 946717,76 |  |  |  |  |  |  |
| 114149 | 111414909 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Клубная ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 946717,76 | 946717,76 |  |  |  |  |  |  |
| 114161 | 111416109 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 17 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 701684,93 | 701684,93 |  |  |  |  |  |  |
| 109924 | 110992409 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Школьная ул | 17 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 701336,87 | 701336,87 |  |  |  |  |  |  |
| 109925 | 110992509 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Школьная ул | 21 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 695593,91 | 695593,91 |  |  |  |  |  |  |
| 109926 | 110992609 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Школьная ул | 24 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 696116,00 | 696116,00 |  |  |  |  |  |  |
| 110803 | 111080309 | Ордынский р-н | р.п. Ордынское | Ордынское рп | Революции пр-кт | 69 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1112741,43 | 1112741,43 |  |  |  |  |  |  |
| 111822 | 111182209 | Северный муниципальный округ | Северный сельсовет | Северное с | Урицкого ул | 17 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 67 <*> | 2027 | 2028 | 1241696,92 | 1241696,92 |  |  |  |  |  |  |
| 109261 | 110926109 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Вокзальный пер | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 2669256,80 | 2669256,80 |  |  |  |  |  |  |
| 109261 | 110926102 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Вокзальный пер | 2 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12639715,05 | 12639715,05 |  |  |  |  |  |  |
| 109326 | 110932609 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 128 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 523653,26 | 523653,26 |  |  |  |  |  |  |
| 109329 | 110932909 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 133 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 50 | 2027 | 2028 | 1403543,89 | 1403543,89 |  |  |  |  |  |  |
| 109330 | 110933009 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 135 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 729877,63 | 729877,63 |  |  |  |  |  |  |
| 109331 | 110933109 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 137 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 760680,76 | 760680,76 |  |  |  |  |  |  |
| 109333 | 110933302 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 141 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 11793367,50 | 11793367,50 |  |  |  |  |  |  |
| 113266 | 111326609 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 105 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 3315426,48 | 3315426,48 |  |  |  |  |  |  |
| 109373 | 110937302 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 116 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 12514844,10 | 12514844,10 |  |  |  |  |  |  |
| 109353 | 110935309 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1073932,96 | 1073932,96 |  |  |  |  |  |  |
| 109357 | 110935709 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 66 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 778953,80 | 778953,80 |  |  |  |  |  |  |
| 114224 | 111422409 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | 9 Мая ул | 21 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1228296,68 | 1228296,68 |  |  |  |  |  |  |
| 114220 | 111422009 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 38 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 518780,45 | 518780,45 |  |  |  |  |  |  |
| 114222 | 111422209 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 40 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 516344,04 | 516344,04 |  |  |  |  |  |  |
| 114219 | 111421909 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 44 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 513733,61 | 513733,61 |  |  |  |  |  |  |
| 114235 | 111423509 | Татарский муниципальный округ | Новопервомайский сельсовет | Новопервомайское с | Лысенкова ул | 22 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1740290,00 | 1740290,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114241 | 111424109 | Татарский муниципальный округ | Северотатарский сельсовет | Северотатарское с | Комсомольская ул | 20 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 527307,87 | 527307,87 |  |  |  |  |  |  |
| 114240 | 111424009 | Татарский муниципальный округ | Северотатарский сельсовет | Северотатарское с | Комсомольская ул | 22 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 545058,83 | 545058,83 |  |  |  |  |  |  |
| 114244 | 111424409 | Татарский муниципальный округ | Северотатарский сельсовет | Северотатарское с | Кооперативный пер | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 474403,05 | 474403,05 |  |  |  |  |  |  |
| 114725 | 111472509 | Татарский муниципальный округ | Увальский сельсовет | Увальское с | Западная ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 61 | 2027 | 2028 | 661310,20 | 661310,20 |  |  |  |  |  |  |
| 114726 | 111472609 | Татарский муниципальный округ | Увальский сельсовет | Увальское с | Западная ул | 8 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 61 | 2027 | 2028 | 661310,20 | 661310,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109472 | 110947209 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Комсомольская ул | 65 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 280360,72 | 280360,72 |  |  |  |  |  |  |
| 114330 | 111433009 | Тогучинский р-н | Кудринский сельсовет | Кудрино д | Сибирская ул | 1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1364735,42 | 1364735,42 |  |  |  |  |  |  |
| 114284 | 111428409 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Планетная ул | 1 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 5995978,88 | 5995978,88 |  |  |  |  |  |  |
| 114284 | 111428402 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Планетная ул | 1 |  | 1967 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 14236675,76 | 14236675,76 |  |  |  |  |  |  |
| 114350 | 111435009 | Тогучинский р-н | Репьевский сельсовет | Репьево с | Центральная ул | 2 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1452550,45 | 1452550,45 |  |  |  |  |  |  |
| 114866 | 111486609 | Тогучинский р-н | Репьевский сельсовет | Репьево с | Центральная ул | 3 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1452550,45 | 1452550,45 |  |  |  |  |  |  |
| 114348 | 111434809 | Тогучинский р-н | Репьевский сельсовет | Репьево с | Центральная ул | 4 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1452550,45 | 1452550,45 |  |  |  |  |  |  |
| 115684 | 111568409 | Чановский муниципальный округ | Озеро-Карачинский сельсовет | Тармакуль д | Центральная ул | 42 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1698349,01 | 1698349,01 |  |  |  |  |  |  |
| 111042 | 111104209 | Чановский муниципальный округ | р.п. Чаны | Чаны рп | Ленина ул | 233 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 <*> | 2027 | 2028 | 1257359,53 | 1257359,53 |  |  |  |  |  |  |
| 114457 | 111445709 | Чановский муниципальный округ | Тебисский сельсовет | Тебисское с | Ленина ул | 6 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 479449,90 | 479449,90 |  |  |  |  |  |  |
| 112107 | 111210709 | Черепановский р-н | Безменовский сельсовет | Безменово ж/д_ст | Вокзальная ул | 40 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 706731,77 | 706731,77 |  |  |  |  |  |  |
| 112108 | 111210809 | Черепановский р-н | Безменовский сельсовет | Безменово ж/д_ст | Вокзальная ул | 46 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 716651,42 | 716651,42 |  |  |  |  |  |  |
| 112422 | 111242209 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 30 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 483584,20 | 483584,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109570 | 110957009 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 32 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 893116,83 | 893116,83 |  |  |  |  |  |  |
| 109571 | 110957109 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 34 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1089247,51 | 1089247,51 |  |  |  |  |  |  |
| 109580 | 110958009 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Заводская ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 703251,19 | 703251,19 |  |  |  |  |  |  |
| 109595 | 110959509 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 56 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 560373,38 | 560373,38 |  |  |  |  |  |  |
| 109597 | 110959709 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 58 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 524697,44 | 524697,44 |  |  |  |  |  |  |
| 109592 | 110959209 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 986918,46 | 986918,46 |  |  |  |  |  |  |
| 109614 | 110961409 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Красный проспект ул | 109 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 257562,92 | 257562,92 |  |  |  |  |  |  |
| 109646 | 110964609 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 751805,28 | 751805,28 |  |  |  |  |  |  |
| 109651 | 110965109 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 35 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 676798,78 | 676798,78 |  |  |  |  |  |  |
| 109652 | 110965209 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 37 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1117788,27 | 1117788,27 |  |  |  |  |  |  |
| 109655 | 110965509 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 41 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 498593,09 | 498593,09 |  |  |  |  |  |  |
| 109697 | 110969709 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 19 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 724482,73 | 724482,73 |  |  |  |  |  |  |
| 109698 | 110969809 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 21 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 738579,08 | 738579,08 |  |  |  |  |  |  |
| 109699 | 110969909 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 23 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 726397,05 | 726397,05 |  |  |  |  |  |  |
| 109704 | 110970409 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 25а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 734228,35 | 734228,35 |  |  |  |  |  |  |
| 109705 | 110970509 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 25б |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 730747,77 | 730747,77 |  |  |  |  |  |  |
| 109709 | 110970909 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Трудовая ул | 12 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 726048,99 | 726048,99 |  |  |  |  |  |  |
| 109716 | 110971609 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Цыцаркина ул | 15 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2027 | 2028 | 513907,64 | 513907,64 |  |  |  |  |  |  |
| 110661 | 111066109 | Черепановский р-н | Майский сельсовет | Майский п | Шоссейная ул | 5 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1564172,65 | 1564172,65 |  |  |  |  |  |  |
| 110663 | 111066309 | Черепановский р-н | Майский сельсовет | Майский п | Шоссейная ул | 9 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 703077,16 | 703077,16 |  |  |  |  |  |  |
| 111761 | 111176109 | Черепановский р-н | Огнево-Заимковский сельсовет | Огнева Заимка с | Советская ул | 29 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 739275,19 | 739275,19 |  |  |  |  |  |  |
| 110929 | 111092909 | Черепановский р-н | Пятилетский сельсовет | Пятилетка п | Школьная ул | 13 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1278591,06 | 1278591,06 |  |  |  |  |  |  |
| 110930 | 111093009 | Черепановский р-н | Пятилетский сельсовет | Пятилетка п | Школьная ул | 14 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1265016,80 | 1265016,80 |  |  |  |  |  |  |
| 110086 | 111008609 | Черепановский р-н | р.п. Дорогино | Дорогино рп | Светлая ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 57 | 2027 | 2028 | 1833743,57 | 1833743,57 |  |  |  |  |  |  |
| 110082 | 111008209 | Черепановский р-н | р.п. Дорогино | Дорогино рп | Светлая ул | 4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 1009890,29 | 1009890,29 |  |  |  |  |  |  |
| 110114 | 111011409 | Черепановский р-н | р.п. Дорогино | Дорогино рп | Центральная ул | 21 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 6508024,86 | 6508024,86 |  |  |  |  |  |  |
| 110919 | 111091909 | Черепановский р-н | р.п. Посевная | Посевная рп | Фурманова ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2027 | 2028 | 681671,59 | 681671,59 |  |  |  |  |  |  |
| 112103 | 111210309 | Чулымский р-н | Серебрянский сельсовет | Серебрянское с | Советская ул | 95 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2027 | 2028 | 1508831,43 | 1508831,43 |  |  |  |  |  |  |
| 111154 | 111115409 | Баганский р-н | Баганский сельсовет | Баган с | Вокзальная ул | 26 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2641934,25 | 2641934,25 |  |  |  |  |  |  |
| 111162 | 111116209 | Баганский р-н | Баганский сельсовет | Баган с | Куйбышева ул | 34 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1309916,28 | 1309916,28 |  |  |  |  |  |  |
| 111180 | 111118009 | Баганский р-н | Баганский сельсовет | Баган с | Строителей ул | 22 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1370304,35 | 1370304,35 |  |  |  |  |  |  |
| 111188 | 111118809 | Баганский р-н | Баганский сельсовет | Баган с | Учительская ул | 21 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1210023,64 | 1210023,64 |  |  |  |  |  |  |
| 111183 | 111118309 | Баганский р-н | Баганский сельсовет | Баган с | Учительская ул | 6 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 637468,23 | 637468,23 |  |  |  |  |  |  |
| 111184 | 111118409 | Баганский р-н | Баганский сельсовет | Баган с | Учительская ул | 7 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 635205,85 | 635205,85 |  |  |  |  |  |  |
| 111622 | 111162207 | Баганский р-н | Лозовской сельсовет | Лозовское с | Победа ул | 9а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2004 | 27 <*> | 2028 | 2028 | 1009864,25 | 1009864,25 |  |  |  |  |  |  |
| 111622 | 111162204 | Баганский р-н | Лозовской сельсовет | Лозовское с | Победа ул | 9а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2004 | 27 <*> | 2028 | 2028 | 2474581,20 | 2474581,20 |  |  |  |  |  |  |
| 111622 | 111162205 | Баганский р-н | Лозовской сельсовет | Лозовское с | Победа ул | 9а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2004 | 27 <*> | 2028 | 2028 | 672770,48 | 672770,48 |  |  |  |  |  |  |
| 111622 | 111162209 | Баганский р-н | Лозовской сельсовет | Лозовское с | Победа ул | 9а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2004 | 27 <*> | 2028 | 2028 | 1459233,17 | 1459233,17 |  |  |  |  |  |  |
| 111622 | 111162202 | Баганский р-н | Лозовской сельсовет | Лозовское с | Победа ул | 9а |  | 1963 | Ремонт крыши | 2004 | 27 <*> | 2028 | 2028 | 13291818,90 | 13291818,90 |  |  |  |  |  |  |
| 111622 | 111162201 | Баганский р-н | Лозовской сельсовет | Лозовское с | Победа ул | 9а |  | 1963 | Ремонт фасада | 2004 | 27 <*> | 2028 | 2028 | 3536289,00 | 3536289,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100001 | 110000109 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Гутова пер | 17 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1722034,36 | 1722034,36 |  |  |  |  |  |  |
| 100001 | 110000103 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Гутова пер | 17 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1958995,14 | 1958995,14 |  |  |  |  |  |  |
| 100001 | 110000101 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Гутова пер | 17 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2202361,50 | 2202361,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100014 | 110001409 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 11 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3686456,31 | 3686456,31 |  |  |  |  |  |  |
| 100014 | 110001403 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 11 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3053953,28 | 3053953,28 |  |  |  |  |  |  |
| 100014 | 110001401 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 11 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4882672,10 | 4882672,10 |  |  |  |  |  |  |
| 100015 | 110001509 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3738717,22 | 3738717,22 |  |  |  |  |  |  |
| 100015 | 110001503 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 13 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 | 2028 | 2028 | 3098671,88 | 3098671,88 |  |  |  |  |  |  |
| 100015 | 110001501 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 13 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 4909744,36 | 4909744,36 |  |  |  |  |  |  |
| 100016 | 110001609 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 15 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3504369,76 | 3504369,76 |  |  |  |  |  |  |
| 100016 | 110001603 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 15 |  | 1959 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4163806,26 | 4163806,26 |  |  |  |  |  |  |
| 100016 | 110001601 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 15 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9038951,14 | 9038951,14 |  |  |  |  |  |  |
| 100013 | 110001309 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 9 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3666669,21 | 3666669,21 |  |  |  |  |  |  |
| 100013 | 110001303 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 9 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3147821,44 | 3147821,44 |  |  |  |  |  |  |
| 100013 | 110001301 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ермака ул | 9 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4920667,56 | 4920667,56 |  |  |  |  |  |  |
| 100034 | 110003406 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Калинина ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1261695,38 | 1261695,38 |  |  |  |  |  |  |
| 100034 | 110003407 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Калинина ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1893871,83 | 1893871,83 |  |  |  |  |  |  |
| 100034 | 110003404 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Калинина ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4640762,00 | 4640762,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100034 | 110003405 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Калинина ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1261695,38 | 1261695,38 |  |  |  |  |  |  |
| 100034 | 110003409 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Калинина ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2736606,03 | 2736606,03 |  |  |  |  |  |  |
| 100034 | 110003402 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Калинина ул | 7 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12444916,37 | 12444916,37 |  |  |  |  |  |  |
| 100034 | 110003403 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Калинина ул | 7 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3057225,37 | 3057225,37 |  |  |  |  |  |  |
| 100034 | 110003401 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Калинина ул | 7 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4310972,04 | 4310972,04 |  |  |  |  |  |  |
| 100023 | 110002306 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Карла Маркса ул | 110 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3454490,25 | 3454490,25 |  |  |  |  |  |  |
| 100023 | 110002307 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Карла Маркса ул | 110 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3493275,66 | 3493275,66 |  |  |  |  |  |  |
| 100023 | 110002304 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Карла Маркса ул | 110 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12080163,97 | 12080163,97 |  |  |  |  |  |  |
| 100023 | 110002305 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Карла Маркса ул | 110 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3454490,25 | 3454490,25 |  |  |  |  |  |  |
| 100024 | 110002408 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Карла Маркса ул | 112 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12100794,57 | 12100794,57 |  |  |  |  |  |  |
| 100026 | 110002608 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Карла Маркса ул | 114 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14458975,52 | 14458975,52 |  |  |  |  |  |  |
| 100033 | 110003309 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Карла Маркса ул | 124 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2869546,78 | 2869546,78 |  |  |  |  |  |  |
| 100033 | 110003301 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Карла Маркса ул | 124 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4195610,44 | 4195610,44 |  |  |  |  |  |  |
| 100050 | 110005007 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 13 |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 650504,32 | 650504,32 |  |  |  |  |  |  |
| 100050 | 110005004 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 13 |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1594002,14 | 1594002,14 |  |  |  |  |  |  |
| 100050 | 110005005 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 13 |  | 1946 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 433365,28 | 433365,28 |  |  |  |  |  |  |
| 100050 | 110005002 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 13 |  | 1946 | Ремонт крыши | 1977 | 50 | 2028 | 2028 | 7533880,65 | 7533880,65 |  |  |  |  |  |  |
| 100051 | 110005107 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 15 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 688971,90 | 688971,90 |  |  |  |  |  |  |
| 100051 | 110005104 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 15 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1688263,47 | 1688263,47 |  |  |  |  |  |  |
| 100051 | 110005105 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 15 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 458992,34 | 458992,34 |  |  |  |  |  |  |
| 100051 | 110005102 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 15 |  | 1950 | Ремонт крыши | 1975 | 65 <*> | 2028 | 2028 | 6661171,46 | 6661171,46 |  |  |  |  |  |  |
| 100052 | 110005207 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 17 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1186424,89 | 1186424,89 |  |  |  |  |  |  |
| 100052 | 110005204 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 17 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1964 | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2907227,12 | 2907227,12 |  |  |  |  |  |  |
| 100052 | 110005205 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 17 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 790394,99 | 790394,99 |  |  |  |  |  |  |
| 100054 | 110005409 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 32 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1708790,75 | 1708790,75 |  |  |  |  |  |  |
| 100054 | 110005401 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 32 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3371262,18 | 3371262,18 |  |  |  |  |  |  |
| 100057 | 110005709 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 38 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1978 | 60 | 2028 | 2028 | 887373,87 | 887373,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100057 | 110005701 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 38 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1925312,90 | 1925312,90 |  |  |  |  |  |  |
| 100068 | 110006802 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 4а |  | 1971 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11256422,42 | 11256422,42 |  |  |  |  |  |  |
| 100070 | 110007006 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 5а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 837444,79 | 837444,79 |  |  |  |  |  |  |
| 100070 | 110007007 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 5а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1257049,14 | 1257049,14 |  |  |  |  |  |  |
| 100070 | 110007004 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 5а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3080285,49 | 3080285,49 |  |  |  |  |  |  |
| 100070 | 110007005 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 5а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 837444,79 | 837444,79 |  |  |  |  |  |  |
| 100070 | 110007009 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 5а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1816410,28 | 1816410,28 |  |  |  |  |  |  |
| 100070 | 110007002 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 5а |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8157541,67 | 8157541,67 |  |  |  |  |  |  |
| 100070 | 110007001 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 5а |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3410161,36 | 3410161,36 |  |  |  |  |  |  |
| 100072 | 110007206 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 818268,62 | 818268,62 |  |  |  |  |  |  |
| 100072 | 110007207 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1228264,70 | 1228264,70 |  |  |  |  |  |  |
| 100072 | 110007204 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3009751,81 | 3009751,81 |  |  |  |  |  |  |
| 100072 | 110007205 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 818268,62 | 818268,62 |  |  |  |  |  |  |
| 100072 | 110007209 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1774817,35 | 1774817,35 |  |  |  |  |  |  |
| 100072 | 110007202 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7а |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8113143,11 | 8113143,11 |  |  |  |  |  |  |
| 100072 | 110007203 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7а |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1993079,44 | 1993079,44 |  |  |  |  |  |  |
| 100072 | 110007201 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7а |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3385878,84 | 3385878,84 |  |  |  |  |  |  |
| 100073 | 110007306 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7б |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1697148,67 | 1697148,67 |  |  |  |  |  |  |
| 100073 | 110007307 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7б |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1716203,47 | 1716203,47 |  |  |  |  |  |  |
| 100073 | 110007304 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7б |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5934836,33 | 5934836,33 |  |  |  |  |  |  |
| 100073 | 110007305 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7б |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1697148,67 | 1697148,67 |  |  |  |  |  |  |
| 100073 | 110007309 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7б |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3363990,73 | 3363990,73 |  |  |  |  |  |  |
| 100073 | 110007303 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7б |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3072358,80 | 3072358,80 |  |  |  |  |  |  |
| 100073 | 110007301 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 7б |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6071965,38 | 6071965,38 |  |  |  |  |  |  |
| 100074 | 110007406 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 9а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1082442,36 | 1082442,36 |  |  |  |  |  |  |
| 100074 | 110007407 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 9а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1624803,52 | 1624803,52 |  |  |  |  |  |  |
| 100074 | 110007404 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 9а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3981434,41 | 3981434,41 |  |  |  |  |  |  |
| 100074 | 110007405 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 9а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1082442,36 | 1082442,36 |  |  |  |  |  |  |
| 100074 | 110007409 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 9а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2347807,84 | 2347807,84 |  |  |  |  |  |  |
| 100074 | 110007402 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 9а |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8087475,20 | 8087475,20 |  |  |  |  |  |  |
| 100074 | 110007403 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 9а |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1986773,85 | 1986773,85 |  |  |  |  |  |  |
| 100074 | 110007401 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Кирова ул | 9а |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3033664,46 | 3033664,46 |  |  |  |  |  |  |
| 100075 | 110007509 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Комарова ул | 20 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 742059,66 | 742059,66 |  |  |  |  |  |  |
| 100075 | 110007501 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Комарова ул | 20 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2022835,89 | 2022835,89 |  |  |  |  |  |  |
| 100080 | 110008006 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 10 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1659901,68 | 1659901,68 |  |  |  |  |  |  |
| 100080 | 110008007 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 10 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2491600,66 | 2491600,66 |  |  |  |  |  |  |
| 100080 | 110008004 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 10 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6105442,56 | 6105442,56 |  |  |  |  |  |  |
| 100080 | 110008005 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 10 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1659901,68 | 1659901,68 |  |  |  |  |  |  |
| 100080 | 110008009 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 10 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3600311,95 | 3600311,95 |  |  |  |  |  |  |
| 100080 | 110008002 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 10 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12644987,38 | 12644987,38 |  |  |  |  |  |  |
| 100080 | 110008003 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 10 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3106374,93 | 3106374,93 |  |  |  |  |  |  |
| 100080 | 110008001 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 10 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4300716,81 | 4300716,81 |  |  |  |  |  |  |
| 100082 | 110008206 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 12 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1286086,82 | 1286086,82 |  |  |  |  |  |  |
| 100082 | 110008207 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 12 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1930484,67 | 1930484,67 |  |  |  |  |  |  |
| 100082 | 110008204 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 12 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4730478,48 | 4730478,48 |  |  |  |  |  |  |
| 100082 | 110008205 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 12 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1286086,82 | 1286086,82 |  |  |  |  |  |  |
| 100082 | 110008209 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 12 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2789510,84 | 2789510,84 |  |  |  |  |  |  |
| 100082 | 110008201 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 12 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4352189,46 | 4352189,46 |  |  |  |  |  |  |
| 100084 | 110008406 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1274083,66 | 1274083,66 |  |  |  |  |  |  |
| 100084 | 110008407 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1912467,30 | 1912467,30 |  |  |  |  |  |  |
| 100084 | 110008404 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4686328,53 | 4686328,53 |  |  |  |  |  |  |
| 100084 | 110008405 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1274083,66 | 1274083,66 |  |  |  |  |  |  |
| 100085 | 110008506 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1307148,50 | 1307148,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100085 | 110008507 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1962099,39 | 1962099,39 |  |  |  |  |  |  |
| 100085 | 110008504 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4807947,48 | 4807947,48 |  |  |  |  |  |  |
| 100085 | 110008505 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1307148,50 | 1307148,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100086 | 110008602 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 18 |  | 1976 | Ремонт крыши | 2007 | 68 | 2028 | 2028 | 22274076,08 | 22274076,08 |  |  |  |  |  |  |
| 100095 | 110009506 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 23а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1727634,86 | 1727634,86 |  |  |  |  |  |  |
| 100095 | 110009507 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 23а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1747031,95 | 1747031,95 |  |  |  |  |  |  |
| 100095 | 110009504 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 23а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6041444,88 | 6041444,88 |  |  |  |  |  |  |
| 100095 | 110009505 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 23а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1727634,86 | 1727634,86 |  |  |  |  |  |  |
| 100095 | 110009509 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 23а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3424418,71 | 3424418,71 |  |  |  |  |  |  |
| 100095 | 110009503 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 23а |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3153513,52 | 3153513,52 |  |  |  |  |  |  |
| 100095 | 110009501 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 23а |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6191924,16 | 6191924,16 |  |  |  |  |  |  |
| 100096 | 110009606 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 23б |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1676740,56 | 1676740,56 |  |  |  |  |  |  |
| 100096 | 110009607 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 23б |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1695566,22 | 1695566,22 |  |  |  |  |  |  |
| 100096 | 110009604 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 23б |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5863470,27 | 5863470,27 |  |  |  |  |  |  |
| 100096 | 110009605 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 23б |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1676740,56 | 1676740,56 |  |  |  |  |  |  |
| 100087 | 110008707 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 25 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1156881,69 | 1156881,69 |  |  |  |  |  |  |
| 100087 | 110008704 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 25 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2834834,18 | 2834834,18 |  |  |  |  |  |  |
| 100087 | 110008705 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 25 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 770713,34 | 770713,34 |  |  |  |  |  |  |
| 100088 | 110008806 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 27 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 564332,87 | 564332,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100088 | 110008807 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 27 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 847093,64 | 847093,64 |  |  |  |  |  |  |
| 100088 | 110008804 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 27 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2075726,52 | 2075726,52 |  |  |  |  |  |  |
| 100088 | 110008805 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 27 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 564332,87 | 564332,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100089 | 110008906 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 29 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 568617,42 | 568617,42 |  |  |  |  |  |  |
| 100089 | 110008907 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 29 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 853524,98 | 853524,98 |  |  |  |  |  |  |
| 100089 | 110008904 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 29 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2091485,93 | 2091485,93 |  |  |  |  |  |  |
| 100089 | 110008905 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 29 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 568617,42 | 568617,42 |  |  |  |  |  |  |
| 100090 | 110009006 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 31 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 569724,66 | 569724,66 |  |  |  |  |  |  |
| 100090 | 110009007 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 31 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 855187,01 | 855187,01 |  |  |  |  |  |  |
| 100090 | 110009004 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 31 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2095558,58 | 2095558,58 |  |  |  |  |  |  |
| 100090 | 110009005 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Коммунистическая ул | 31 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 569724,66 | 569724,66 |  |  |  |  |  |  |
| 112209 | 111220907 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 122 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 262862,21 | 262862,21 |  |  |  |  |  |  |
| 112209 | 111220904 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 122 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 623999,61 | 623999,61 |  |  |  |  |  |  |
| 112209 | 111220905 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 122 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 282270,81 | 282270,81 |  |  |  |  |  |  |
| 112209 | 111220902 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 122 |  | 1958 | Ремонт крыши | 1988 | 48 <*> | 2028 | 2028 | 3895973,64 | 3895973,64 |  |  |  |  |  |  |
| 100105 | 110010509 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 125 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 508512,74 | 508512,74 |  |  |  |  |  |  |
| 100105 | 110010501 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 125 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1434161,65 | 1434161,65 |  |  |  |  |  |  |
| 112211 | 111221107 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 126 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 665360,64 | 665360,64 |  |  |  |  |  |  |
| 112211 | 111221104 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 126 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1579476,89 | 1579476,89 |  |  |  |  |  |  |
| 112211 | 111221105 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 126 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 714487,99 | 714487,99 |  |  |  |  |  |  |
| 112211 | 111221102 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ленина ул | 126 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8384390,57 | 8384390,57 |  |  |  |  |  |  |
| 100123 | 110012308 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Максима Горького ул | 18 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 19671575,14 | 19671575,14 |  |  |  |  |  |  |
| 100139 | 110013908 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Островского ул | 2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11305284,96 | 11305284,96 |  |  |  |  |  |  |
| 100139 | 110013906 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Островского ул | 2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2665856,87 | 2665856,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100139 | 110013907 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Островского ул | 2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2695787,87 | 2695787,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100139 | 110013904 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Островского ул | 2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9322356,06 | 9322356,06 |  |  |  |  |  |  |
| 100139 | 110013905 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Островского ул | 2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2665856,87 | 2665856,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100140 | 110014008 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Островского ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13521325,96 | 13521325,96 |  |  |  |  |  |  |
| 100140 | 110014006 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Островского ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3188413,19 | 3188413,19 |  |  |  |  |  |  |
| 100140 | 110014007 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Островского ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3224211,21 | 3224211,21 |  |  |  |  |  |  |
| 100140 | 110014004 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Островского ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11149707,01 | 11149707,01 |  |  |  |  |  |  |
| 100140 | 110014005 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Островского ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3188413,19 | 3188413,19 |  |  |  |  |  |  |
| 100147 | 110014708 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2269598,08 | 2269598,08 |  |  |  |  |  |  |
| 100148 | 110014808 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2261951,84 | 2261951,84 |  |  |  |  |  |  |
| 100148 | 110014806 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 543543,98 | 543543,98 |  |  |  |  |  |  |
| 100148 | 110014807 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 815888,41 | 815888,41 |  |  |  |  |  |  |
| 100148 | 110014804 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1999260,93 | 1999260,93 |  |  |  |  |  |  |
| 100148 | 110014805 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 543543,98 | 543543,98 |  |  |  |  |  |  |
| 100148 | 110014802 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 2 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7914598,30 | 7914598,30 |  |  |  |  |  |  |
| 100149 | 110014908 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2274573,14 | 2274573,14 |  |  |  |  |  |  |
| 100149 | 110014906 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 546576,87 | 546576,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100149 | 110014907 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 820440,93 | 820440,93 |  |  |  |  |  |  |
| 100149 | 110014904 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2010416,46 | 2010416,46 |  |  |  |  |  |  |
| 100149 | 110014905 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 546576,87 | 546576,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100149 | 110014902 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 3 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8109674,48 | 8109674,48 |  |  |  |  |  |  |
| 100150 | 110015006 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 556862,99 | 556862,99 |  |  |  |  |  |  |
| 100150 | 110015007 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 835880,95 | 835880,95 |  |  |  |  |  |  |
| 100150 | 110015004 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2048250,85 | 2048250,85 |  |  |  |  |  |  |
| 100150 | 110015005 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 556862,99 | 556862,99 |  |  |  |  |  |  |
| 100150 | 110015002 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 4 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8038914,27 | 8038914,27 |  |  |  |  |  |  |
| 100151 | 110015108 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 5 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2192401,09 | 2192401,09 |  |  |  |  |  |  |
| 100152 | 110015208 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 6 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 2666301,10 | 2666301,10 |  |  |  |  |  |  |
| 100153 | 110015308 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 7 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 57 <*> | 2028 | 2028 | 3396066,39 | 3396066,39 |  |  |  |  |  |  |
| 100154 | 110015408 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Перевозникова ул | 8 |  | 1993 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 41 <*> | 2028 | 2028 | 3422110,35 | 3422110,35 |  |  |  |  |  |  |
| 100158 | 110015802 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Профессиональный пер | 19 |  | 1978 | Ремонт крыши | - | 61 <*> | 2028 | 2028 | 10931640,95 | 10931640,95 |  |  |  |  |  |  |
| 100161 | 110016108 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Пушкина ул | 15 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13811315,51 | 13811315,51 |  |  |  |  |  |  |
| 100163 | 110016306 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Работницы пер | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 756808,61 | 756808,61 |  |  |  |  |  |  |
| 100163 | 110016307 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Работницы пер | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1136009,96 | 1136009,96 |  |  |  |  |  |  |
| 100163 | 110016304 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Работницы пер | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2783689,89 | 2783689,89 |  |  |  |  |  |  |
| 100163 | 110016305 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Работницы пер | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 756808,61 | 756808,61 |  |  |  |  |  |  |
| 100164 | 110016402 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Сельская ул | 4 |  | 1983 | Ремонт крыши | - | 55 <*> | 2028 | 2028 | 10740982,88 | 10740982,88 |  |  |  |  |  |  |
| 100170 | 110017006 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 332766,64 | 332766,64 |  |  |  |  |  |  |
| 100170 | 110017007 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 499500,41 | 499500,41 |  |  |  |  |  |  |
| 100170 | 110017004 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1223980,69 | 1223980,69 |  |  |  |  |  |  |
| 100170 | 110017005 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 332766,64 | 332766,64 |  |  |  |  |  |  |
| 100170 | 110017009 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 721767,87 | 721767,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100170 | 110017002 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 12 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5199765,10 | 5199765,10 |  |  |  |  |  |  |
| 100170 | 110017001 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 12 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1721386,90 | 1721386,90 |  |  |  |  |  |  |
| 100180 | 110018008 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 20а |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9239697,95 | 9239697,95 |  |  |  |  |  |  |
| 113118 | 111311807 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 555335,01 | 555335,01 |  |  |  |  |  |  |
| 113118 | 111311804 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1360798,32 | 1360798,32 |  |  |  |  |  |  |
| 113118 | 111311805 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 369963,59 | 369963,59 |  |  |  |  |  |  |
| 113118 | 111311809 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 802447,72 | 802447,72 |  |  |  |  |  |  |
| 113118 | 111311802 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 6 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5979931,05 | 5979931,05 |  |  |  |  |  |  |
| 113118 | 111311801 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 6 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1733960,37 | 1733960,37 |  |  |  |  |  |  |
| 100169 | 110016906 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 491840,55 | 491840,55 |  |  |  |  |  |  |
| 100169 | 110016907 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 738278,81 | 738278,81 |  |  |  |  |  |  |
| 100169 | 110016904 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1809085,60 | 1809085,60 |  |  |  |  |  |  |
| 100169 | 110016905 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 491840,55 | 491840,55 |  |  |  |  |  |  |
| 100169 | 110016902 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Ульяновская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7410258,41 | 7410258,41 |  |  |  |  |  |  |
| 100195 | 110019506 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Фрунзе ул | 2а |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 635541,44 | 635541,44 |  |  |  |  |  |  |
| 100195 | 110019507 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Фрунзе ул | 2а |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 953981,48 | 953981,48 |  |  |  |  |  |  |
| 100195 | 110019504 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Фрунзе ул | 2а |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2337645,52 | 2337645,52 |  |  |  |  |  |  |
| 100195 | 110019505 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Фрунзе ул | 2а |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 635541,44 | 635541,44 |  |  |  |  |  |  |
| 100192 | 110019206 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Фрунзе ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 327342,75 | 327342,75 |  |  |  |  |  |  |
| 100192 | 110019207 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Фрунзе ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 491358,87 | 491358,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100192 | 110019204 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Фрунзе ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1204030,58 | 1204030,58 |  |  |  |  |  |  |
| 100192 | 110019205 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Фрунзе ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 327342,75 | 327342,75 |  |  |  |  |  |  |
| 100192 | 110019202 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Фрунзе ул | 4 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5001775,28 | 5001775,28 |  |  |  |  |  |  |
| 100198 | 110019808 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Халтурина пер | 31 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 63 <*> | 2028 | 2028 | 907865,94 | 907865,94 |  |  |  |  |  |  |
| 100199 | 110019908 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Халтурина пер | 33 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 63 <*> | 2028 | 2028 | 894843,96 | 894843,96 |  |  |  |  |  |  |
| 100200 | 110020008 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Халтурина пер | 35 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 61 <*> | 2028 | 2028 | 867130,51 | 867130,51 |  |  |  |  |  |  |
| 100201 | 110020108 | Барабинский р-н | город Барабинск | Барабинск г | Халтурина пер | 37 |  | 1979 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 60 <*> | 2028 | 2028 | 901188,00 | 901188,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111717 | 111171704 | Барабинский р-н | Новоспасский сельсовет | Новоспасск с | А кв-л | 2 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2186632,62 | 2186632,62 |  |  |  |  |  |  |
| 111717 | 111171705 | Барабинский р-н | Новоспасский сельсовет | Новоспасск с | А кв-л | 2 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 594485,19 | 594485,19 |  |  |  |  |  |  |
| 111947 | 111194707 | Барабинский р-н | Таскаевский сельсовет | Таскаево с | Рямовская ул | 25 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 479339,26 | 479339,26 |  |  |  |  |  |  |
| 111947 | 111194704 | Барабинский р-н | Таскаевский сельсовет | Таскаево с | Рямовская ул | 25 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1174577,60 | 1174577,60 |  |  |  |  |  |  |
| 111947 | 111194705 | Барабинский р-н | Таскаевский сельсовет | Таскаево с | Рямовская ул | 25 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 319335,30 | 319335,30 |  |  |  |  |  |  |
| 112067 | 111206702 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 10 |  | 1963 | Ремонт крыши | 2011 | 33 | 2028 | 2028 | 5084606,34 | 5084606,34 |  |  |  |  |  |  |
| 112068 | 111206807 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 12 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 509026,98 | 509026,98 |  |  |  |  |  |  |
| 112068 | 111206804 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 12 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1247324,68 | 1247324,68 |  |  |  |  |  |  |
| 112068 | 111206805 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 12 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 339113,23 | 339113,23 |  |  |  |  |  |  |
| 112068 | 111206802 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 12 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5195186,50 | 5195186,50 |  |  |  |  |  |  |
| 112070 | 111207007 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 512748,48 | 512748,48 |  |  |  |  |  |  |
| 112070 | 111207004 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1256443,89 | 1256443,89 |  |  |  |  |  |  |
| 112070 | 111207005 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 341592,49 | 341592,49 |  |  |  |  |  |  |
| 112070 | 111207002 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 14 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5180618,22 | 5180618,22 |  |  |  |  |  |  |
| 112071 | 111207107 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 519227,99 | 519227,99 |  |  |  |  |  |  |
| 112071 | 111207104 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1272321,34 | 1272321,34 |  |  |  |  |  |  |
| 112071 | 111207105 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 345909,13 | 345909,13 |  |  |  |  |  |  |
| 112071 | 111207102 | Барабинский р-н | Шубинский сельсовет | Шубинское с | Школьная ул | 15 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5237503,88 | 5237503,88 |  |  |  |  |  |  |
| 112131 | 111213107 | Барабинский р-н | Щербаковский сельсовет | Труновское ж/д_ст | Северная ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 515349,92 | 515349,92 |  |  |  |  |  |  |
| 112131 | 111213104 | Барабинский р-н | Щербаковский сельсовет | Труновское ж/д_ст | Северная ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1262818,48 | 1262818,48 |  |  |  |  |  |  |
| 112131 | 111213105 | Барабинский р-н | Щербаковский сельсовет | Труновское ж/д_ст | Северная ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 343325,57 | 343325,57 |  |  |  |  |  |  |
| 109807 | 110980705 | Болотнинский р-н | Байкальский сельсовет | Байкал д | Центральная ул | 8 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 63 <*> | 2028 | 2028 | 536772,15 | 536772,15 |  |  |  |  |  |  |
| 109896 | 110989605 | Болотнинский р-н | Боровской сельсовет | Бор п | Центральная ул | 34 |  | 1979 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 50 | 2028 | 2028 | 539179,20 | 539179,20 |  |  |  |  |  |  |
| 100763 | 110076309 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 680279,36 | 680279,36 |  |  |  |  |  |  |
| 100763 | 110076301 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 3 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1332002,19 | 1332002,19 |  |  |  |  |  |  |
| 100765 | 110076507 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 441642,48 | 441642,48 |  |  |  |  |  |  |
| 100765 | 110076504 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1082205,04 | 1082205,04 |  |  |  |  |  |  |
| 100765 | 110076505 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 294221,75 | 294221,75 |  |  |  |  |  |  |
| 100765 | 110076509 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 638164,34 | 638164,34 |  |  |  |  |  |  |
| 100765 | 110076502 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 7 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1312532,43 | 1312532,43 |  |  |  |  |  |  |
| 100765 | 110076501 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 7 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 917470,54 | 917470,54 |  |  |  |  |  |  |
| 100767 | 110076707 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 9 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 973130,96 | 973130,96 |  |  |  |  |  |  |
| 100767 | 110076704 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 9 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2384569,60 | 2384569,60 |  |  |  |  |  |  |
| 100767 | 110076705 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 9 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 648298,80 | 648298,80 |  |  |  |  |  |  |
| 100767 | 110076709 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 9 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1406154,32 | 1406154,32 |  |  |  |  |  |  |
| 100767 | 110076702 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 9 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5605318,20 | 5605318,20 |  |  |  |  |  |  |
| 100767 | 110076701 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | 50 лет Октября ул | 9 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1980321,84 | 1980321,84 |  |  |  |  |  |  |
| 100785 | 110078507 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Забабонова ул | 16 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 561356,86 | 561356,86 |  |  |  |  |  |  |
| 100785 | 110078501 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Забабонова ул | 16 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1481312,17 | 1481312,17 |  |  |  |  |  |  |
| 100825 | 110082507 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Московская ул | 63 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 656502,09 | 656502,09 |  |  |  |  |  |  |
| 100825 | 110082504 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Московская ул | 63 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1608699,12 | 1608699,12 |  |  |  |  |  |  |
| 100825 | 110082505 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Московская ул | 63 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 437360,99 | 437360,99 |  |  |  |  |  |  |
| 100825 | 110082502 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Московская ул | 63 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 60 | 2028 | 2028 | 3607383,00 | 3607383,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100839 | 110083907 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Нечетный парк ул | 1 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 650359,80 | 650359,80 |  |  |  |  |  |  |
| 100849 | 110084907 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Нечетный парк ул | 11 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1156568,55 | 1156568,55 |  |  |  |  |  |  |
| 100849 | 110084904 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Нечетный парк ул | 11 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2834066,87 | 2834066,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100866 | 110086606 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Пушкина ул | 34 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 786303,00 | 786303,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100866 | 110086607 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Пушкина ул | 34 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1180282,60 | 1180282,60 |  |  |  |  |  |  |
| 100866 | 110086604 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Пушкина ул | 34 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2892176,00 | 2892176,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100866 | 110086605 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Пушкина ул | 34 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 786303,00 | 786303,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100868 | 110086806 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Пушкина ул | 36 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 934898,22 | 934898,22 |  |  |  |  |  |  |
| 100868 | 110086807 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Пушкина ул | 36 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1403331,92 | 1403331,92 |  |  |  |  |  |  |
| 100868 | 110086804 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Пушкина ул | 36 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3438738,24 | 3438738,24 |  |  |  |  |  |  |
| 100868 | 110086805 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Пушкина ул | 36 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 934898,22 | 934898,22 |  |  |  |  |  |  |
| 100868 | 110086802 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Пушкина ул | 36 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8083312,83 | 8083312,83 |  |  |  |  |  |  |
| 100875 | 110087508 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Советская ул | 40а |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 953609,83 | 953609,83 |  |  |  |  |  |  |
| 100892 | 110089206 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Степная ул | 35 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1667134,89 | 1667134,89 |  |  |  |  |  |  |
| 100892 | 110089204 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Степная ул | 35 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5829879,77 | 5829879,77 |  |  |  |  |  |  |
| 100892 | 110089205 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Степная ул | 35 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1667134,89 | 1667134,89 |  |  |  |  |  |  |
| 100892 | 110089209 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Степная ул | 35 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3304499,14 | 3304499,14 |  |  |  |  |  |  |
| 100892 | 110089202 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Степная ул | 35 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7343799,32 | 7343799,32 |  |  |  |  |  |  |
| 100892 | 110089203 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Степная ул | 35 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1804082,00 | 1804082,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100892 | 110089201 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Степная ул | 35 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5291074,19 | 5291074,19 |  |  |  |  |  |  |
| 100885 | 110088507 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Титова ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1043486,61 | 1043486,61 |  |  |  |  |  |  |
| 100885 | 110088504 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Титова ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3608501,19 | 3608501,19 |  |  |  |  |  |  |
| 100885 | 110088505 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Титова ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1031900,91 | 1031900,91 |  |  |  |  |  |  |
| 100885 | 110088503 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Титова ул | 53 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 | 2028 | 2028 | 1116601,67 | 1116601,67 |  |  |  |  |  |  |
| 100885 | 110088501 | Болотнинский р-н | город Болотное | Болотное г | Титова ул | 53 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 58 | 2028 | 2028 | 3701315,82 | 3701315,82 |  |  |  |  |  |  |
| 109901 | 110990103 | Болотнинский р-н | Дивинский сельсовет | Дивинка п | Октябрьская ул | 2 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 61 | 2028 | 2028 | 637376,41 | 637376,41 |  |  |  |  |  |  |
| 109902 | 110990203 | Болотнинский р-н | Дивинский сельсовет | Дивинка п | Октябрьская ул | 4 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 61 | 2028 | 2028 | 637376,41 | 637376,41 |  |  |  |  |  |  |
| 109903 | 110990303 | Болотнинский р-н | Дивинский сельсовет | Дивинка п | Октябрьская ул | 6 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 637376,41 | 637376,41 |  |  |  |  |  |  |
| 100239 | 110023906 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | БПВТ им Калинина тер | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 123882,84 | 123882,84 |  |  |  |  |  |  |
| 100239 | 110023907 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | БПВТ им Калинина тер | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 185954,73 | 185954,73 |  |  |  |  |  |  |
| 100239 | 110023904 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | БПВТ им Калинина тер | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 455665,28 | 455665,28 |  |  |  |  |  |  |
| 100239 | 110023905 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | БПВТ им Калинина тер | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 123882,84 | 123882,84 |  |  |  |  |  |  |
| 100260 | 110026009 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Герцена ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 428807,46 | 428807,46 |  |  |  |  |  |  |
| 100260 | 110026001 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Герцена ул | 13 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1258918,88 | 1258918,88 |  |  |  |  |  |  |
| 100257 | 110025703 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Герцена ул | 3 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2535871,92 | 2535871,92 |  |  |  |  |  |  |
| 100295 | 110029503 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 25 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5600050,49 | 5600050,49 |  |  |  |  |  |  |
| 100296 | 110029603 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 31 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4427550,57 | 4427550,57 |  |  |  |  |  |  |
| 100297 | 110029706 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 33 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2285913,26 | 2285913,26 |  |  |  |  |  |  |
| 100297 | 110029707 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 33 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2311578,43 | 2311578,43 |  |  |  |  |  |  |
| 100297 | 110029704 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 33 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7993713,96 | 7993713,96 |  |  |  |  |  |  |
| 100297 | 110029705 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 33 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2285913,26 | 2285913,26 |  |  |  |  |  |  |
| 100297 | 110029703 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 33 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3527725,05 | 3527725,05 |  |  |  |  |  |  |
| 100298 | 110029803 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 35 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 56 | 2028 | 2028 | 3558400,92 | 3558400,92 |  |  |  |  |  |  |
| 100299 | 110029903 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 38 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 | 2028 | 2028 | 2235930,08 | 2235930,08 |  |  |  |  |  |  |
| 100321 | 110032103 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 47 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3668834,05 | 3668834,05 |  |  |  |  |  |  |
| 100304 | 110030406 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1019933,19 | 1019933,19 |  |  |  |  |  |  |
| 100304 | 110030407 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1031384,53 | 1031384,53 |  |  |  |  |  |  |
| 100304 | 110030404 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3566650,73 | 3566650,73 |  |  |  |  |  |  |
| 100304 | 110030405 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1019933,19 | 1019933,19 |  |  |  |  |  |  |
| 100304 | 110030403 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 53 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3135755,60 | 3135755,60 |  |  |  |  |  |  |
| 100305 | 110030509 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 56 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 10935092,35 | 10935092,35 |  |  |  |  |  |  |
| 100305 | 110030503 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 56 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5071743,84 | 5071743,84 |  |  |  |  |  |  |
| 100306 | 110030606 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 58 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2093327,45 | 2093327,45 |  |  |  |  |  |  |
| 100306 | 110030607 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 58 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2116830,35 | 2116830,35 |  |  |  |  |  |  |
| 100306 | 110030604 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 58 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7320251,88 | 7320251,88 |  |  |  |  |  |  |
| 100306 | 110030605 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 58 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2093327,45 | 2093327,45 |  |  |  |  |  |  |
| 100306 | 110030603 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 58 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100308 | 110030809 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 66 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 8229098,66 | 8229098,66 |  |  |  |  |  |  |
| 100308 | 110030803 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 66 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3803807,88 | 3803807,88 |  |  |  |  |  |  |
| 100308 | 110030801 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 66 |  | 1973 | Ремонт фасада | 2022 | 3 <*> | 2028 | 2028 | 9917192,65 | 9917192,65 |  |  |  |  |  |  |
| 100322 | 110032209 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 68 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 5467077,98 | 5467077,98 |  |  |  |  |  |  |
| 100322 | 110032203 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | К. Маркса ул | 68 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2294555,08 | 2294555,08 |  |  |  |  |  |  |
| 100328 | 110032803 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2374312,34 | 2374312,34 |  |  |  |  |  |  |
| 100332 | 110033206 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2256702,57 | 2256702,57 |  |  |  |  |  |  |
| 100332 | 110033207 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2282039,78 | 2282039,78 |  |  |  |  |  |  |
| 100332 | 110033204 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7891565,78 | 7891565,78 |  |  |  |  |  |  |
| 100332 | 110033205 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2256702,57 | 2256702,57 |  |  |  |  |  |  |
| 100332 | 110033203 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 11 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3534541,91 | 3534541,91 |  |  |  |  |  |  |
| 100334 | 110033406 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 13а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2409527,21 | 2409527,21 |  |  |  |  |  |  |
| 100334 | 110033407 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 13а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2436580,26 | 2436580,26 |  |  |  |  |  |  |
| 100334 | 110033404 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 13а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8425985,20 | 8425985,20 |  |  |  |  |  |  |
| 100334 | 110033405 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 13а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2409527,21 | 2409527,21 |  |  |  |  |  |  |
| 100334 | 110033403 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 13а |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3827666,89 | 3827666,89 |  |  |  |  |  |  |
| 100330 | 110033006 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1335030,66 | 1335030,66 |  |  |  |  |  |  |
| 100330 | 110033007 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1350019,76 | 1350019,76 |  |  |  |  |  |  |
| 100330 | 110033004 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4668529,39 | 4668529,39 |  |  |  |  |  |  |
| 100330 | 110033005 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1335030,66 | 1335030,66 |  |  |  |  |  |  |
| 100330 | 110033003 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Кирова ул | 5 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2287056,53 | 2287056,53 |  |  |  |  |  |  |
| 100362 | 110036202 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 16а |  | 1985 | Ремонт крыши | - | 52 <*> | 2028 | 2028 | 12348349,50 | 12348349,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100339 | 110033906 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 881622,18 | 881622,18 |  |  |  |  |  |  |
| 100339 | 110033907 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1323361,76 | 1323361,76 |  |  |  |  |  |  |
| 100339 | 110033904 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3242778,56 | 3242778,56 |  |  |  |  |  |  |
| 100339 | 110033905 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 881622,18 | 881622,18 |  |  |  |  |  |  |
| 100339 | 110033903 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 2 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1990523,12 | 1990523,12 |  |  |  |  |  |  |
| 100340 | 110034009 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 4 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1206369,03 | 1206369,03 |  |  |  |  |  |  |
| 100340 | 110034003 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 4 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 985036,27 | 985036,27 |  |  |  |  |  |  |
| 100341 | 110034106 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 56 | 2028 | 2028 | 549208,58 | 549208,58 |  |  |  |  |  |  |
| 100341 | 110034107 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 56 | 2028 | 2028 | 824391,27 | 824391,27 |  |  |  |  |  |  |
| 100341 | 110034104 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 56 | 2028 | 2028 | 2020096,40 | 2020096,40 |  |  |  |  |  |  |
| 100341 | 110034105 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Комсомольская ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 56 | 2028 | 2028 | 549208,58 | 549208,58 |  |  |  |  |  |  |
| 100454 | 110045403 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 116 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3510682,90 | 3510682,90 |  |  |  |  |  |  |
| 100464 | 110046409 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 12а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5058190,30 | 5058190,30 |  |  |  |  |  |  |
| 100457 | 110045703 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 130 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2999418,40 | 2999418,40 |  |  |  |  |  |  |
| 100459 | 110045906 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 134 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1315131,89 | 1315131,89 |  |  |  |  |  |  |
| 100459 | 110045907 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 134 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1974082,87 | 1974082,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100459 | 110045904 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 134 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4837311,92 | 4837311,92 |  |  |  |  |  |  |
| 100459 | 110045905 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 134 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1315131,89 | 1315131,89 |  |  |  |  |  |  |
| 100459 | 110045902 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 134 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 | 2028 | 2028 | 9323697,60 | 9323697,60 |  |  |  |  |  |  |
| 100420 | 110042006 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3263093,34 | 3263093,34 |  |  |  |  |  |  |
| 100420 | 110042007 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3299729,84 | 3299729,84 |  |  |  |  |  |  |
| 100420 | 110042004 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11410859,41 | 11410859,41 |  |  |  |  |  |  |
| 100420 | 110042005 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3263093,34 | 3263093,34 |  |  |  |  |  |  |
| 100420 | 110042009 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6467916,42 | 6467916,42 |  |  |  |  |  |  |
| 100420 | 110042002 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 14 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12487095,00 | 12487095,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100420 | 110042003 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 14 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3067587,00 | 3067587,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100420 | 110042001 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 14 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7072578,00 | 7072578,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100468 | 110046806 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15б |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 353996,82 | 353996,82 |  |  |  |  |  |  |
| 100468 | 110046807 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15б |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 531368,04 | 531368,04 |  |  |  |  |  |  |
| 100468 | 110046804 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15б |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1302069,44 | 1302069,44 |  |  |  |  |  |  |
| 100468 | 110046805 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 15б |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 353996,82 | 353996,82 |  |  |  |  |  |  |
| 100422 | 110042206 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 16 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3279548,96 | 3279548,96 |  |  |  |  |  |  |
| 100422 | 110042207 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 16 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3316370,21 | 3316370,21 |  |  |  |  |  |  |
| 100422 | 110042204 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 16 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11468403,80 | 11468403,80 |  |  |  |  |  |  |
| 100422 | 110042205 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 16 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3279548,96 | 3279548,96 |  |  |  |  |  |  |
| 100422 | 110042202 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 16 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13652557,20 | 13652557,20 |  |  |  |  |  |  |
| 100422 | 110042203 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 16 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3353895,12 | 3353895,12 |  |  |  |  |  |  |
| 100424 | 110042406 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3270179,49 | 3270179,49 |  |  |  |  |  |  |
| 100424 | 110042407 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3306895,55 | 3306895,55 |  |  |  |  |  |  |
| 100424 | 110042404 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2018 | 8 <*> | 2028 | 2028 | 11435639,29 | 11435639,29 |  |  |  |  |  |  |
| 100424 | 110042405 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3270179,49 | 3270179,49 |  |  |  |  |  |  |
| 100424 | 110042409 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6481962,18 | 6481962,18 |  |  |  |  |  |  |
| 100424 | 110042402 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 18 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17204442,00 | 17204442,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100424 | 110042403 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 18 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4226453,20 | 4226453,20 |  |  |  |  |  |  |
| 100426 | 110042606 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 21 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 550010,93 | 550010,93 |  |  |  |  |  |  |
| 100426 | 110042607 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 21 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 825595,64 | 825595,64 |  |  |  |  |  |  |
| 100426 | 110042604 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 21 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2023047,60 | 2023047,60 |  |  |  |  |  |  |
| 100426 | 110042605 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 21 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 550010,93 | 550010,93 |  |  |  |  |  |  |
| 100436 | 110043606 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 38 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2724073,53 | 2724073,53 |  |  |  |  |  |  |
| 100436 | 110043607 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 38 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2754658,16 | 2754658,16 |  |  |  |  |  |  |
| 100436 | 110043604 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 38 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9525936,54 | 9525936,54 |  |  |  |  |  |  |
| 100436 | 110043605 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 38 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2724073,53 | 2724073,53 |  |  |  |  |  |  |
| 100436 | 110043602 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 38 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16302596,25 | 16302596,25 |  |  |  |  |  |  |
| 100436 | 110043603 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 38 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4004905,25 | 4004905,25 |  |  |  |  |  |  |
| 100438 | 110043803 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 40 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4004905,25 | 4004905,25 |  |  |  |  |  |  |
| 100441 | 110044102 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 43 |  | 1984 | Ремонт крыши | - | 53 <*> | 2028 | 2028 | 10617276,75 | 10617276,75 |  |  |  |  |  |  |
| 100442 | 110044204 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 44 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2008 | 44 | 2028 | 2028 | 6392383,04 | 6392383,04 |  |  |  |  |  |  |
| 100442 | 110044203 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 44 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4004905,25 | 4004905,25 |  |  |  |  |  |  |
| 100443 | 110044306 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 46 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2709901,23 | 2709901,23 |  |  |  |  |  |  |
| 100443 | 110044307 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 46 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2740326,74 | 2740326,74 |  |  |  |  |  |  |
| 100443 | 110044304 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 46 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9476376,78 | 9476376,78 |  |  |  |  |  |  |
| 100443 | 110044305 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 46 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2709901,23 | 2709901,23 |  |  |  |  |  |  |
| 100443 | 110044303 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 46 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4434367,43 | 4434367,43 |  |  |  |  |  |  |
| 100444 | 110044406 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 52 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2267016,86 | 2267016,86 |  |  |  |  |  |  |
| 100444 | 110044407 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 52 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2292469,87 | 2292469,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100444 | 110044404 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 52 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7927634,28 | 7927634,28 |  |  |  |  |  |  |
| 100444 | 110044405 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 52 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2267016,86 | 2267016,86 |  |  |  |  |  |  |
| 100444 | 110044402 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 52 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13257132,53 | 13257132,53 |  |  |  |  |  |  |
| 100451 | 110045106 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 96 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 54 | 2028 | 2028 | 2469602,01 | 2469602,01 |  |  |  |  |  |  |
| 100451 | 110045107 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 96 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2019 | 7 <*> | 2028 | 2028 | 2497329,55 | 2497329,55 |  |  |  |  |  |  |
| 100451 | 110045104 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 96 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 7 <*> | 2028 | 2028 | 8636063,51 | 8636063,51 |  |  |  |  |  |  |
| 100451 | 110045105 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 96 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 54 | 2028 | 2028 | 2469602,01 | 2469602,01 |  |  |  |  |  |  |
| 100451 | 110045102 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул | 96 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 54 | 2028 | 2028 | 15539496,00 | 15539496,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100336 | 110033608 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ленина ул/Кирова ул | 110/2 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12583576,24 | 12583576,24 |  |  |  |  |  |  |
| 100512 | 110051203 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Менделеева ул | 14 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1987114,69 | 1987114,69 |  |  |  |  |  |  |
| 100513 | 110051306 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3661177,50 | 3661177,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100513 | 110051307 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3702283,50 | 3702283,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100513 | 110051304 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12802938,00 | 12802938,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100513 | 110051305 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3661177,50 | 3661177,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100513 | 110051302 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 1 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 | 2028 | 2028 | 10945238,45 | 10945238,45 |  |  |  |  |  |  |
| 100522 | 110052206 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 13 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3653304,00 | 3653304,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100522 | 110052207 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 13 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3694321,60 | 3694321,60 |  |  |  |  |  |  |
| 100522 | 110052204 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 13 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 12775404,80 | 12775404,80 |  |  |  |  |  |  |
| 100522 | 110052205 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 13 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3653304,00 | 3653304,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100523 | 110052306 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 14 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3649209,78 | 3649209,78 |  |  |  |  |  |  |
| 100523 | 110052307 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 14 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3690181,41 | 3690181,41 |  |  |  |  |  |  |
| 100523 | 110052305 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 14 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3649209,78 | 3649209,78 |  |  |  |  |  |  |
| 100523 | 110052302 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 14 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10945238,45 | 10945238,45 |  |  |  |  |  |  |
| 100524 | 110052406 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 15 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3655587,32 | 3655587,32 |  |  |  |  |  |  |
| 100524 | 110052407 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 15 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3696630,55 | 3696630,55 |  |  |  |  |  |  |
| 100524 | 110052404 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 15 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12783389,43 | 12783389,43 |  |  |  |  |  |  |
| 100524 | 110052405 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 15 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3655587,32 | 3655587,32 |  |  |  |  |  |  |
| 100568 | 110056809 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 15а |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5394352,16 | 5394352,16 |  |  |  |  |  |  |
| 100568 | 110056803 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 15а |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2287192,87 | 2287192,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100568 | 110056801 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 15а |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6754448,57 | 6754448,57 |  |  |  |  |  |  |
| 100514 | 110051403 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 2 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2998702,63 | 2998702,63 |  |  |  |  |  |  |
| 100529 | 110052903 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 20 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3781141,82 | 3781141,82 |  |  |  |  |  |  |
| 100531 | 110053109 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 23 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8986009,06 | 8986009,06 |  |  |  |  |  |  |
| 100531 | 110053103 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 23 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3772961,59 | 3772961,59 |  |  |  |  |  |  |
| 100531 | 110053101 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 23 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9306606,40 | 9306606,40 |  |  |  |  |  |  |
| 100532 | 110053209 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 24 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9081364,16 | 9081364,16 |  |  |  |  |  |  |
| 100532 | 110053203 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 24 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 4 <*> | 2028 | 2028 | 3764781,36 | 3764781,36 |  |  |  |  |  |  |
| 100532 | 110053201 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 24 |  | 1968 | Ремонт фасада | 2021 | 4 <*> | 2028 | 2028 | 9288709,08 | 9288709,08 |  |  |  |  |  |  |
| 100533 | 110053309 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 25 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9093225,02 | 9093225,02 |  |  |  |  |  |  |
| 100533 | 110053303 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 25 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3833597,56 | 3833597,56 |  |  |  |  |  |  |
| 100533 | 110053301 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 25 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9378195,68 | 9378195,68 |  |  |  |  |  |  |
| 100534 | 110053403 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 26 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 57 | 2028 | 2028 | 5343736,55 | 5343736,55 |  |  |  |  |  |  |
| 100535 | 110053509 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 27 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9053428,70 | 9053428,70 |  |  |  |  |  |  |
| 100535 | 110053503 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 27 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3788810,79 | 3788810,79 |  |  |  |  |  |  |
| 100536 | 110053609 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 28 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9037198,05 | 9037198,05 |  |  |  |  |  |  |
| 100536 | 110053603 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 28 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3800399,45 | 3800399,45 |  |  |  |  |  |  |
| 100536 | 110053601 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 28 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 55 | 2028 | 2028 | 10373094,92 | 10373094,92 |  |  |  |  |  |  |
| 100537 | 110053709 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 29 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9011135,36 | 9011135,36 |  |  |  |  |  |  |
| 100537 | 110053702 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 29 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13838886,10 | 13838886,10 |  |  |  |  |  |  |
| 100537 | 110053703 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 29 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3781141,82 | 3781141,82 |  |  |  |  |  |  |
| 100537 | 110053701 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 29 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9324503,72 | 9324503,72 |  |  |  |  |  |  |
| 100515 | 110051503 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 3 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2994612,51 | 2994612,51 |  |  |  |  |  |  |
| 100538 | 110053809 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 30 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6793778,05 | 6793778,05 |  |  |  |  |  |  |
| 100538 | 110053803 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 30 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2983978,21 | 2983978,21 |  |  |  |  |  |  |
| 100538 | 110053801 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 30 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8322892,99 | 8322892,99 |  |  |  |  |  |  |
| 100539 | 110053909 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 31 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6791593,15 | 6791593,15 |  |  |  |  |  |  |
| 100539 | 110053903 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 31 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2983978,21 | 2983978,21 |  |  |  |  |  |  |
| 100539 | 110053901 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 31 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8322892,99 | 8322892,99 |  |  |  |  |  |  |
| 100540 | 110054003 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 32 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2904118,70 | 2904118,70 |  |  |  |  |  |  |
| 100541 | 110054109 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 33 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6763033,44 | 6763033,44 |  |  |  |  |  |  |
| 100541 | 110054103 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 33 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2866591,88 | 2866591,88 |  |  |  |  |  |  |
| 100542 | 110054209 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 34 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 6887416,45 | 6887416,45 |  |  |  |  |  |  |
| 100542 | 110054203 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 34 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2892632,29 | 2892632,29 |  |  |  |  |  |  |
| 100542 | 110054201 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 34 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8988034,10 | 8988034,10 |  |  |  |  |  |  |
| 100543 | 110054309 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 35 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 50 | 2028 | 2028 | 6856671,84 | 6856671,84 |  |  |  |  |  |  |
| 100543 | 110054303 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 35 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2872011,29 | 2872011,29 |  |  |  |  |  |  |
| 100544 | 110054409 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 36 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 6804234,34 | 6804234,34 |  |  |  |  |  |  |
| 100546 | 110054609 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 38 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 61 | 2028 | 2028 | 6899745,50 | 6899745,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100546 | 110054603 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 38 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3118031,76 | 3118031,76 |  |  |  |  |  |  |
| 100516 | 110051606 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 56 | 2028 | 2028 | 3647320,14 | 3647320,14 |  |  |  |  |  |  |
| 100516 | 110051607 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3688270,56 | 3688270,56 |  |  |  |  |  |  |
| 100516 | 110051604 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 56 | 2028 | 2028 | 12754479,57 | 12754479,57 |  |  |  |  |  |  |
| 100516 | 110051605 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3647320,14 | 3647320,14 |  |  |  |  |  |  |
| 100516 | 110051602 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 4 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10917918,70 | 10917918,70 |  |  |  |  |  |  |
| 100548 | 110054809 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 43 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 8138581,54 | 8138581,54 |  |  |  |  |  |  |
| 100548 | 110054803 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 43 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3428914,66 | 3428914,66 |  |  |  |  |  |  |
| 100548 | 110054801 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 43 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 10450468,86 | 10450468,86 |  |  |  |  |  |  |
| 100549 | 110054903 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 44 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4383104,64 | 4383104,64 |  |  |  |  |  |  |
| 100517 | 110051703 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 5 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 55 | 2028 | 2028 | 2982308,08 | 2982308,08 |  |  |  |  |  |  |
| 100518 | 110051806 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3645666,71 | 3645666,71 |  |  |  |  |  |  |
| 100518 | 110051807 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3686598,56 | 3686598,56 |  |  |  |  |  |  |
| 100518 | 110051804 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 12748697,60 | 12748697,60 |  |  |  |  |  |  |
| 100518 | 110051805 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3645666,71 | 3645666,71 |  |  |  |  |  |  |
| 100518 | 110051802 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 6 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 | 2028 | 2028 | 10960208,17 | 10960208,17 |  |  |  |  |  |  |
| 100565 | 110056509 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 68 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5419946,66 | 5419946,66 |  |  |  |  |  |  |
| 100565 | 110056503 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 68 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2264560,89 | 2264560,89 |  |  |  |  |  |  |
| 100566 | 110056609 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 69 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5453968,61 | 5453968,61 |  |  |  |  |  |  |
| 100566 | 110056603 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 69 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2287192,87 | 2287192,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100566 | 110056601 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 69 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 7302106,56 | 7302106,56 |  |  |  |  |  |  |
| 100519 | 110051906 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3944466,03 | 3944466,03 |  |  |  |  |  |  |
| 100519 | 110051905 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3944466,03 | 3944466,03 |  |  |  |  |  |  |
| 100519 | 110051902 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 7 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 | 2028 | 2028 | 11769820,75 | 11769820,75 |  |  |  |  |  |  |
| 100520 | 110052007 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 56 | 2028 | 2028 | 3966300,10 | 3966300,10 |  |  |  |  |  |  |
| 100520 | 110052002 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 8 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 60 | 2028 | 2028 | 8288237,19 | 8288237,19 |  |  |  |  |  |  |
| 100521 | 110052106 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 9 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 56 | 2028 | 2028 | 3645745,44 | 3645745,44 |  |  |  |  |  |  |
| 100521 | 110052107 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 9 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3686678,18 | 3686678,18 |  |  |  |  |  |  |
| 100521 | 110052104 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 9 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 56 | 2028 | 2028 | 12748972,93 | 12748972,93 |  |  |  |  |  |  |
| 100521 | 110052105 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 9 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3645745,44 | 3645745,44 |  |  |  |  |  |  |
| 100521 | 110052102 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Микрорайон ул | 9 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10853049,90 | 10853049,90 |  |  |  |  |  |  |
| 100580 | 110058006 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 498259,35 | 498259,35 |  |  |  |  |  |  |
| 100580 | 110058007 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 747913,77 | 747913,77 |  |  |  |  |  |  |
| 100580 | 110058004 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1832695,20 | 1832695,20 |  |  |  |  |  |  |
| 100580 | 110058005 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 498259,35 | 498259,35 |  |  |  |  |  |  |
| 100581 | 110058106 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 13 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 497938,41 | 497938,41 |  |  |  |  |  |  |
| 100581 | 110058107 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 13 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 747432,02 | 747432,02 |  |  |  |  |  |  |
| 100581 | 110058104 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 13 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1831514,72 | 1831514,72 |  |  |  |  |  |  |
| 100581 | 110058105 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 13 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 497938,41 | 497938,41 |  |  |  |  |  |  |
| 100583 | 110058306 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 15 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 475793,55 | 475793,55 |  |  |  |  |  |  |
| 100583 | 110058307 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 15 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 714191,41 | 714191,41 |  |  |  |  |  |  |
| 100583 | 110058304 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 15 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1750061,60 | 1750061,60 |  |  |  |  |  |  |
| 100583 | 110058305 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 15 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 475793,55 | 475793,55 |  |  |  |  |  |  |
| 100576 | 110057603 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2082550,73 | 2082550,73 |  |  |  |  |  |  |
| 100577 | 110057703 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Новосибирская ул | 7 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1960188,09 | 1960188,09 |  |  |  |  |  |  |
| 100605 | 110060503 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 101а |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2294555,08 | 2294555,08 |  |  |  |  |  |  |
| 100599 | 110059909 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 103 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 5497354,40 | 5497354,40 |  |  |  |  |  |  |
| 100599 | 110059903 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 103 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2535871,92 | 2535871,92 |  |  |  |  |  |  |
| 100599 | 110059901 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 103 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8277510,50 | 8277510,50 |  |  |  |  |  |  |
| 100600 | 110060009 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 105 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7025533,09 | 7025533,09 |  |  |  |  |  |  |
| 100600 | 110060003 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 105 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2914889,34 | 2914889,34 |  |  |  |  |  |  |
| 100601 | 110060109 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 107 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9053896,90 | 9053896,90 |  |  |  |  |  |  |
| 100601 | 110060103 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 107 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3771086,95 | 3771086,95 |  |  |  |  |  |  |
| 100588 | 110058810 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 55 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100597 | 110059706 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 95 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3637557,00 | 3637557,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100597 | 110059707 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 95 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3678397,80 | 3678397,80 |  |  |  |  |  |  |
| 100597 | 110059704 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 95 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12720338,40 | 12720338,40 |  |  |  |  |  |  |
| 100597 | 110059705 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 95 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3637557,00 | 3637557,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100597 | 110059702 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Островского ул | 95 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12524669,08 | 12524669,08 |  |  |  |  |  |  |
| 100656 | 110065606 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Попова ул | 3 |  | 1979 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 <*> | 2028 | 2028 | 2179306,07 | 2179306,07 |  |  |  |  |  |  |
| 100656 | 110065607 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Попова ул | 3 |  | 1979 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 <*> | 2028 | 2028 | 2203774,30 | 2203774,30 |  |  |  |  |  |  |
| 100656 | 110065605 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Попова ул | 3 |  | 1979 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 <*> | 2028 | 2028 | 2179306,07 | 2179306,07 |  |  |  |  |  |  |
| 100692 | 110069203 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Свердлова ул | 2 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3524316,62 | 3524316,62 |  |  |  |  |  |  |
| 100693 | 110069306 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Свердлова ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2288503,64 | 2288503,64 |  |  |  |  |  |  |
| 100693 | 110069307 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Свердлова ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2314197,89 | 2314197,89 |  |  |  |  |  |  |
| 100693 | 110069304 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Свердлова ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8002772,38 | 8002772,38 |  |  |  |  |  |  |
| 100693 | 110069305 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Свердлова ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2288503,64 | 2288503,64 |  |  |  |  |  |  |
| 100693 | 110069303 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Свердлова ул | 4 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3926511,36 | 3926511,36 |  |  |  |  |  |  |
| 100713 | 110071310 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 17/1 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100716 | 110071610 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Северный мкр | 17/2 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100727 | 110072709 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Спортивная ул | 1 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 52 | 2028 | 2028 | 10867516,64 | 10867516,64 |  |  |  |  |  |  |
| 100727 | 110072703 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Спортивная ул | 1 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4994031,64 | 4994031,64 |  |  |  |  |  |  |
| 100728 | 110072809 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Спортивная ул | 5 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6833574,37 | 6833574,37 |  |  |  |  |  |  |
| 100728 | 110072803 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Спортивная ул | 5 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3323219,25 | 3323219,25 |  |  |  |  |  |  |
| 100728 | 110072801 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Спортивная ул | 5 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 8031422,35 | 8031422,35 |  |  |  |  |  |  |
| 100751 | 110075106 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2112302,58 | 2112302,58 |  |  |  |  |  |  |
| 100751 | 110075107 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2136018,53 | 2136018,53 |  |  |  |  |  |  |
| 100751 | 110075104 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7386606,90 | 7386606,90 |  |  |  |  |  |  |
| 100751 | 110075105 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2112302,58 | 2112302,58 |  |  |  |  |  |  |
| 100751 | 110075103 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3554992,49 | 3554992,49 |  |  |  |  |  |  |
| 100752 | 110075206 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2684469,83 | 2684469,83 |  |  |  |  |  |  |
| 100752 | 110075207 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2714609,81 | 2714609,81 |  |  |  |  |  |  |
| 100752 | 110075204 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9387444,54 | 9387444,54 |  |  |  |  |  |  |
| 100752 | 110075205 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2684469,83 | 2684469,83 |  |  |  |  |  |  |
| 100752 | 110075203 | городской округ Бердск | г.о. Бердск | Бердск г | Ушакова ул | 3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4458226,44 | 4458226,44 |  |  |  |  |  |  |
| 101204 | 110120406 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Вокзальная ул | 3 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 64 <*> | 2028 | 2028 | 2858474,18 | 2858474,18 |  |  |  |  |  |  |
| 101204 | 110120405 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Вокзальная ул | 3 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 64 <*> | 2028 | 2028 | 2858474,18 | 2858474,18 |  |  |  |  |  |  |
| 101204 | 110120409 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Вокзальная ул | 3 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 64 <*> | 2028 | 2028 | 5665903,52 | 5665903,52 |  |  |  |  |  |  |
| 101204 | 110120403 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Вокзальная ул | 3 |  | 1976 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 64 <*> | 2028 | 2028 | 3437401,66 | 3437401,66 |  |  |  |  |  |  |
| 101205 | 110120506 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Гагарина ул | 10а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 839177,87 | 839177,87 |  |  |  |  |  |  |
| 101205 | 110120507 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Гагарина ул | 10а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1259650,58 | 1259650,58 |  |  |  |  |  |  |
| 101205 | 110120504 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Гагарина ул | 10а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3086660,08 | 3086660,08 |  |  |  |  |  |  |
| 101205 | 110120505 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Гагарина ул | 10а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 839177,87 | 839177,87 |  |  |  |  |  |  |
| 100930 | 110093003 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 11 |  | 1974 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 4956198,06 | 4956198,06 |  |  |  |  |  |  |
| 100933 | 110093308 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 14 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11899421,29 | 11899421,29 |  |  |  |  |  |  |
| 100933 | 110093309 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 14 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5561808,83 | 5561808,83 |  |  |  |  |  |  |
| 100933 | 110093303 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 14 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2989193,11 | 2989193,11 |  |  |  |  |  |  |
| 100933 | 110093301 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 14 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7933881,96 | 7933881,96 |  |  |  |  |  |  |
| 100934 | 110093408 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 15 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11916783,93 | 11916783,93 |  |  |  |  |  |  |
| 100935 | 110093508 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 16 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12419298,92 | 12419298,92 |  |  |  |  |  |  |
| 100935 | 110093503 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 16 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3650428,53 | 3650428,53 |  |  |  |  |  |  |
| 100936 | 110093603 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 17 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4103408,88 | 4103408,88 |  |  |  |  |  |  |
| 100938 | 110093808 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 19 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9468317,23 | 9468317,23 |  |  |  |  |  |  |
| 100939 | 110093908 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 20 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9363807,47 | 9363807,47 |  |  |  |  |  |  |
| 100939 | 110093906 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 20 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2208044,34 | 2208044,34 |  |  |  |  |  |  |
| 100939 | 110093907 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 20 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2232835,24 | 2232835,24 |  |  |  |  |  |  |
| 100939 | 110093904 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 20 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 7721410,61 | 7721410,61 |  |  |  |  |  |  |
| 100939 | 110093905 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 20 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2208044,34 | 2208044,34 |  |  |  |  |  |  |
| 100941 | 110094108 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 22 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9394525,99 | 9394525,99 |  |  |  |  |  |  |
| 100941 | 110094103 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 22 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3943553,51 | 3943553,51 |  |  |  |  |  |  |
| 100961 | 210096110 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 56 |  | 1997 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100925 | 110092509 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 6 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9972957,79 | 9972957,79 |  |  |  |  |  |  |
| 100925 | 110092503 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 6 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5215681,84 | 5215681,84 |  |  |  |  |  |  |
| 100925 | 110092501 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 6 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12104660,63 | 12104660,63 |  |  |  |  |  |  |
| 100927 | 110092703 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 8 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2982376,25 | 2982376,25 |  |  |  |  |  |  |
| 100928 | 110092809 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 9 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 9503673,34 | 9503673,34 |  |  |  |  |  |  |
| 100928 | 110092803 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 9 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4734309,27 | 4734309,27 |  |  |  |  |  |  |
| 100928 | 110092801 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Индустриальный мкр | 9 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 11917441,87 | 11917441,87 |  |  |  |  |  |  |
| 101127 | 110112709 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Нагорная ул | 13 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 7589548,38 | 7589548,38 |  |  |  |  |  |  |
| 101127 | 110112703 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Нагорная ул | 13 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4948699,52 | 4948699,52 |  |  |  |  |  |  |
| 101127 | 110112701 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Нагорная ул | 13 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 9475672,16 | 9475672,16 |  |  |  |  |  |  |
| 101116 | 110111606 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Нагорная ул | 2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 976139,01 | 976139,01 |  |  |  |  |  |  |
| 101116 | 110111607 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Нагорная ул | 2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1465236,54 | 1465236,54 |  |  |  |  |  |  |
| 101116 | 110111604 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Нагорная ул | 2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3590429,92 | 3590429,92 |  |  |  |  |  |  |
| 101116 | 110111605 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Нагорная ул | 2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 976139,01 | 976139,01 |  |  |  |  |  |  |
| 100992 | 210099210 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Подгорный мкр | 31 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100975 | 110097508 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Подгорный мкр | 5 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 19567699,79 | 19567699,79 |  |  |  |  |  |  |
| 100975 | 110097509 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Подгорный мкр | 5 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 9145974,66 | 9145974,66 |  |  |  |  |  |  |
| 100975 | 110097503 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Подгорный мкр | 5 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5050270,73 | 5050270,73 |  |  |  |  |  |  |
| 100975 | 110097501 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Подгорный мкр | 5 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 12021885,52 | 12021885,52 |  |  |  |  |  |  |
| 101044 | 110104406 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Пушкина ул | 26 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 689058,18 | 689058,18 |  |  |  |  |  |  |
| 101044 | 110104407 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Пушкина ул | 26 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1034312,96 | 1034312,96 |  |  |  |  |  |  |
| 101044 | 110104405 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Пушкина ул | 26 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 689058,18 | 689058,18 |  |  |  |  |  |  |
| 101045 | 110104508 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Пушкина ул | 36 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11786564,10 | 11786564,10 |  |  |  |  |  |  |
| 101188 | 110118806 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 56 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 820081,94 | 820081,94 |  |  |  |  |  |  |
| 101188 | 110118807 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 56 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1230986,58 | 1230986,58 |  |  |  |  |  |  |
| 101188 | 110118804 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 56 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3016421,52 | 3016421,52 |  |  |  |  |  |  |
| 101188 | 110118805 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 56 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 820081,94 | 820081,94 |  |  |  |  |  |  |
| 101188 | 110118803 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 56 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2024607,42 | 2024607,42 |  |  |  |  |  |  |
| 101189 | 110118906 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 58 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 663703,92 | 663703,92 |  |  |  |  |  |  |
| 101189 | 110118907 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 58 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 996254,86 | 996254,86 |  |  |  |  |  |  |
| 101189 | 110118904 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 58 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2441232,64 | 2441232,64 |  |  |  |  |  |  |
| 101189 | 110118905 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 58 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 663703,92 | 663703,92 |  |  |  |  |  |  |
| 101189 | 110118902 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 58 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6671854,86 | 6671854,86 |  |  |  |  |  |  |
| 101190 | 110119006 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 60 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 626314,41 | 626314,41 |  |  |  |  |  |  |
| 101190 | 110119007 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 60 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 940131,22 | 940131,22 |  |  |  |  |  |  |
| 101190 | 110119004 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 60 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2303706,72 | 2303706,72 |  |  |  |  |  |  |
| 101190 | 110119005 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Украинская ул | 60 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 626314,41 | 626314,41 |  |  |  |  |  |  |
| 101217 | 110121708 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 12 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6648890,96 | 6648890,96 |  |  |  |  |  |  |
| 101217 | 110121706 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 12 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1567850,06 | 1567850,06 |  |  |  |  |  |  |
| 101217 | 110121707 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 12 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1585453,15 | 1585453,15 |  |  |  |  |  |  |
| 101217 | 110121704 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 12 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5482686,12 | 5482686,12 |  |  |  |  |  |  |
| 101217 | 110121705 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 12 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1567850,06 | 1567850,06 |  |  |  |  |  |  |
| 101217 | 110121703 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 12 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3224374,78 | 3224374,78 |  |  |  |  |  |  |
| 101218 | 110121806 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 13 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2120018,61 | 2120018,61 |  |  |  |  |  |  |
| 101218 | 110121807 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 13 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2143821,19 | 2143821,19 |  |  |  |  |  |  |
| 101218 | 110121804 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 13 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 7413589,43 | 7413589,43 |  |  |  |  |  |  |
| 101218 | 110121805 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 13 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2120018,61 | 2120018,61 |  |  |  |  |  |  |
| 101218 | 110121803 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 13 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3050544,85 | 3050544,85 |  |  |  |  |  |  |
| 101219 | 110121903 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 14 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3236304,29 | 3236304,29 |  |  |  |  |  |  |
| 101220 | 110122003 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 15 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3312993,96 | 3312993,96 |  |  |  |  |  |  |
| 101221 | 110122103 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 16 |  | 1959 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3002826,83 | 3002826,83 |  |  |  |  |  |  |
| 101222 | 110122203 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 17 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2488835,59 | 2488835,59 |  |  |  |  |  |  |
| 101223 | 110122306 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 18 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2217177,60 | 2217177,60 |  |  |  |  |  |  |
| 101223 | 110122307 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 18 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2242071,04 | 2242071,04 |  |  |  |  |  |  |
| 101223 | 110122304 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 18 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7753349,12 | 7753349,12 |  |  |  |  |  |  |
| 101223 | 110122305 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 18 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2217177,60 | 2217177,60 |  |  |  |  |  |  |
| 101224 | 110122408 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 19 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9814568,42 | 9814568,42 |  |  |  |  |  |  |
| 101224 | 110122403 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 19 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2496674,98 | 2496674,98 |  |  |  |  |  |  |
| 101224 | 110122401 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 19 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6501521,09 | 6501521,09 |  |  |  |  |  |  |
| 101227 | 110122708 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 22 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9797873,57 | 9797873,57 |  |  |  |  |  |  |
| 101213 | 110121303 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 5 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3118031,76 | 3118031,76 |  |  |  |  |  |  |
| 101214 | 110121408 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Центральный мкр | 7 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12296424,82 | 12296424,82 |  |  |  |  |  |  |
| 101247 | 110124703 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Юбилейный пр-кт | 11 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2723335,57 | 2723335,57 |  |  |  |  |  |  |
| 101268 | 110126803 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 12 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4961310,71 | 4961310,71 |  |  |  |  |  |  |
| 101268 | 110126801 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 12 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12169218,82 | 12169218,82 |  |  |  |  |  |  |
| 101277 | 410127710 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 32 |  | 1991 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 21 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101281 | 110128109 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 37 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9305628,13 | 9305628,13 |  |  |  |  |  |  |
| 101281 | 110128103 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 37 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4986192,25 | 4986192,25 |  |  |  |  |  |  |
| 101281 | 110128101 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 37 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12140455,27 | 12140455,27 |  |  |  |  |  |  |
| 101282 | 110128203 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 38 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4961310,71 | 4961310,71 |  |  |  |  |  |  |
| 101282 | 110128201 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 38 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12169218,82 | 12169218,82 |  |  |  |  |  |  |
| 101283 | 110128309 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 39 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 9190296,83 | 9190296,83 |  |  |  |  |  |  |
| 101283 | 110128303 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 39 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4955857,22 | 4955857,22 |  |  |  |  |  |  |
| 101283 | 110128301 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 39 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 11688867,53 | 11688867,53 |  |  |  |  |  |  |
| 101263 | 110126308 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 7 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 21281926,99 | 21281926,99 |  |  |  |  |  |  |
| 101263 | 110126309 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 7 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9947207,23 | 9947207,23 |  |  |  |  |  |  |
| 101263 | 110126303 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 7 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5362823,76 | 5362823,76 |  |  |  |  |  |  |
| 101263 | 110126301 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 7 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12918988,69 | 12918988,69 |  |  |  |  |  |  |
| 101295 | 110129506 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 72 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 445143,78 | 445143,78 |  |  |  |  |  |  |
| 101295 | 110129507 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 72 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 668184,48 | 668184,48 |  |  |  |  |  |  |
| 101295 | 110129504 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 72 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1637325,76 | 1637325,76 |  |  |  |  |  |  |
| 101295 | 110129505 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 72 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 445143,78 | 445143,78 |  |  |  |  |  |  |
| 101264 | 110126408 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 8 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 19494910,24 | 19494910,24 |  |  |  |  |  |  |
| 101264 | 110126409 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 8 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9111952,70 | 9111952,70 |  |  |  |  |  |  |
| 101264 | 110126401 | городской округ Искитим | г.о. Искитим | Искитим г | Южный мкр | 8 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13453671,12 | 13453671,12 |  |  |  |  |  |  |
| 101883 | 110188309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1905 года ул | 30/1 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3984117,52 | 3984117,52 |  |  |  |  |  |  |
| 101883 | 110188303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1905 года ул | 30/1 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2456114,66 | 2456114,66 |  |  |  |  |  |  |
| 101883 | 110188301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1905 года ул | 30/1 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13601324,01 | 13601324,01 |  |  |  |  |  |  |
| 101928 | 110192804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 10 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5721674,29 | 5721674,29 |  |  |  |  |  |  |
| 101929 | 110192904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Краснодонский пер | 12 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6682582,97 | 6682582,97 |  |  |  |  |  |  |
| 101910 | 110191010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 1 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101909 | 110190903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-й Пархоменко пер | 30 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 58 | 2028 | 2028 | 3592485,22 | 3592485,22 |  |  |  |  |  |  |
| 108355 | 110835503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Инская ул | 12 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7668967,50 | 7668967,50 |  |  |  |  |  |  |
| 105244 | 110524403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3080539,03 | 3080539,03 |  |  |  |  |  |  |
| 105256 | 110525604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 14 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3616400,48 | 3616400,48 |  |  |  |  |  |  |
| 105246 | 110524603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 3 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2912162,59 | 2912162,59 |  |  |  |  |  |  |
| 105247 | 110524709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1809901,60 | 1809901,60 |  |  |  |  |  |  |
| 105250 | 110525009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 7 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4866855,84 | 4866855,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105250 | 110525003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 7 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2613584,12 | 2613584,12 |  |  |  |  |  |  |
| 105251 | 110525109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 8 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1964 | 62 | 2028 | 2028 | 993705,59 | 993705,59 |  |  |  |  |  |  |
| 105252 | 110525206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 9 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 738001,53 | 738001,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105252 | 110525207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 9 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1107779,53 | 1107779,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105252 | 110525204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 9 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2714513,76 | 2714513,76 |  |  |  |  |  |  |
| 105252 | 110525205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Механическая ул | 9 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 738001,53 | 738001,53 |  |  |  |  |  |  |
| 101951 | 110195104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 1-я Шевцовой ул | 39 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1289379,28 | 1289379,28 |  |  |  |  |  |  |
| 101965 | 110196509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 18 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7109027,33 | 7109027,33 |  |  |  |  |  |  |
| 101965 | 110196503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 18 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5070380,47 | 5070380,47 |  |  |  |  |  |  |
| 101965 | 110196501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 18 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9653750,49 | 9653750,49 |  |  |  |  |  |  |
| 107571 | 110757103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 18/1 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2486108,84 | 2486108,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107572 | 110757203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 20/1 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5029138,47 | 5029138,47 |  |  |  |  |  |  |
| 107574 | 110757409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 20/2 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11460345,34 | 11460345,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107574 | 110757403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 20/2 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6666889,08 | 6666889,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107574 | 110757401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 20/2 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 23877262,05 | 23877262,05 |  |  |  |  |  |  |
| 101967 | 110196704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 25/1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7507752,98 | 7507752,98 |  |  |  |  |  |  |
| 107567 | 110756703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 28 |  | 1950 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2402943,15 | 2402943,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107562 | 110756203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2000748,41 | 2000748,41 |  |  |  |  |  |  |
| 101962 | 110196206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3264589,31 | 3264589,31 |  |  |  |  |  |  |
| 101962 | 110196207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3301242,60 | 3301242,60 |  |  |  |  |  |  |
| 101962 | 110196204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11416090,72 | 11416090,72 |  |  |  |  |  |  |
| 101962 | 110196205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3264589,31 | 3264589,31 |  |  |  |  |  |  |
| 101962 | 110196209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6470881,63 | 6470881,63 |  |  |  |  |  |  |
| 101962 | 110196203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 5 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4090116,00 | 4090116,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101962 | 110196201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 25 лет Октября ул | 5 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8593182,27 | 8593182,27 |  |  |  |  |  |  |
| 101996 | 110199611 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Пархоменко пер | 11 |  | 1933 | Ремонт фундамента | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 20164829,04 | 20164829,04 |  |  |  |  |  |  |
| 102004 | 110200407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Порядковый пер | 9 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 529681,93 | 529681,93 |  |  |  |  |  |  |
| 102004 | 110200404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-й Порядковый пер | 9 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1297937,76 | 1297937,76 |  |  |  |  |  |  |
| 102048 | 110204806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Ольховская ул | 19 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2810524,56 | 2810524,56 |  |  |  |  |  |  |
| 102048 | 110204807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Ольховская ул | 19 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2842079,82 | 2842079,82 |  |  |  |  |  |  |
| 102048 | 110204804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Ольховская ул | 19 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9828251,07 | 9828251,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102048 | 110204805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Ольховская ул | 19 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2810524,56 | 2810524,56 |  |  |  |  |  |  |
| 102048 | 110204809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Ольховская ул | 19 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5570860,54 | 5570860,54 |  |  |  |  |  |  |
| 102048 | 110204802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Ольховская ул | 19 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13069826,10 | 13069826,10 |  |  |  |  |  |  |
| 102048 | 110204803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Ольховская ул | 19 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3210741,06 | 3210741,06 |  |  |  |  |  |  |
| 102048 | 110204801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Ольховская ул | 19 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6107171,10 | 6107171,10 |  |  |  |  |  |  |
| 101970 | 110197006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Портовая ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1413901,17 | 1413901,17 |  |  |  |  |  |  |
| 101970 | 110197007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Портовая ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2122340,81 | 2122340,81 |  |  |  |  |  |  |
| 101970 | 110197004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Портовая ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5200604,64 | 5200604,64 |  |  |  |  |  |  |
| 101970 | 110197005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Портовая ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1413901,17 | 1413901,17 |  |  |  |  |  |  |
| 101970 | 110197009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Портовая ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3066739,04 | 3066739,04 |  |  |  |  |  |  |
| 101970 | 110197003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Портовая ул | 7 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1666722,27 | 1666722,27 |  |  |  |  |  |  |
| 102063 | 110206303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 27а |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2374312,34 | 2374312,34 |  |  |  |  |  |  |
| 102064 | 110206403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 29 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1997339,98 | 1997339,98 |  |  |  |  |  |  |
| 102065 | 110206509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 33 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6987786,44 | 6987786,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102065 | 110206503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Союза Молодежи ул | 33 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6220384,75 | 6220384,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102077 | 110207704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 2-я Шевцовой ул | 36/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1357256,88 | 1357256,88 |  |  |  |  |  |  |
| 102103 | 110210308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Крашенинникова пер | 12 |  | 1940 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8283984,57 | 8283984,57 |  |  |  |  |  |  |
| 102080 | 110208003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Крашенинникова пер | 5 |  | 1955 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3224374,78 | 3224374,78 |  |  |  |  |  |  |
| 102099 | 110209908 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Крашенинникова пер | 6 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8844931,53 | 8844931,53 |  |  |  |  |  |  |
| 102100 | 110210008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Крашенинникова пер | 8 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8185484,96 | 8185484,96 |  |  |  |  |  |  |
| 102105 | 110210507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 2 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 938806,42 | 938806,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102105 | 110210504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 2 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2300460,40 | 2300460,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102107 | 110210707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 4 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 943021,71 | 943021,71 |  |  |  |  |  |  |
| 102107 | 110210704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 3-й Порядковый пер | 4 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2310789,60 | 2310789,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102127 | 110212703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | 40 лет Комсомола ул | 53 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3962981,56 | 3962981,56 |  |  |  |  |  |  |
| 107580 | 110758010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Абаканская ул | 16а |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107585 | 110758503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3115305,02 | 3115305,02 |  |  |  |  |  |  |
| 107594 | 110759403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/10 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3118713,45 | 3118713,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107586 | 110758609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5014960,58 | 5014960,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107587 | 110758703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/3 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3115305,02 | 3115305,02 |  |  |  |  |  |  |
| 107588 | 110758803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/4 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3916286,07 | 3916286,07 |  |  |  |  |  |  |
| 107589 | 110758903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/5 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3122121,88 | 3122121,88 |  |  |  |  |  |  |
| 107590 | 110759003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/6 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3156206,18 | 3156206,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107591 | 110759106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2614080,74 | 2614080,74 |  |  |  |  |  |  |
| 107591 | 110759107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2643430,42 | 2643430,42 |  |  |  |  |  |  |
| 107591 | 110759104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9141297,73 | 9141297,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107591 | 110759105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2614080,74 | 2614080,74 |  |  |  |  |  |  |
| 107591 | 110759109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5181480,86 | 5181480,86 |  |  |  |  |  |  |
| 107591 | 110759102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/7 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12667464,15 | 12667464,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107591 | 110759103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/7 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3111896,59 | 3111896,59 |  |  |  |  |  |  |
| 107591 | 110759101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/7 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7599092,14 | 7599092,14 |  |  |  |  |  |  |
| 107592 | 110759203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/8 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3088037,58 | 3088037,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107593 | 110759303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 1/9 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3227783,21 | 3227783,21 |  |  |  |  |  |  |
| 102176 | 110217607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 2 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5966488,62 | 5966488,62 |  |  |  |  |  |  |
| 102176 | 110217603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 2 |  | 1936 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7682601,22 | 7682601,22 |  |  |  |  |  |  |
| 102193 | 110219303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 2/1 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3477961,97 | 3477961,97 |  |  |  |  |  |  |
| 102177 | 110217703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 2/4 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3101671,30 | 3101671,30 |  |  |  |  |  |  |
| 107581 | 110758107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 25 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1167034,53 | 1167034,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107581 | 110758104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 25 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2859712,80 | 2859712,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107583 | 110758306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 33 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1740377,39 | 1740377,39 |  |  |  |  |  |  |
| 107583 | 110758307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 33 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2612398,97 | 2612398,97 |  |  |  |  |  |  |
| 107583 | 110758304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 33 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6401447,92 | 6401447,92 |  |  |  |  |  |  |
| 107583 | 110758305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 33 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1740377,39 | 1740377,39 |  |  |  |  |  |  |
| 107583 | 110758309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Авиастроителей ул | 33 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3774863,04 | 3774863,04 |  |  |  |  |  |  |
| 108126 | 110812604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 113 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 1665952,40 | 1665952,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102214 | 110221409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 154/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1866809,08 | 1866809,08 |  |  |  |  |  |  |
| 102214 | 110221403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 154/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1899858,88 | 1899858,88 |  |  |  |  |  |  |
| 102215 | 110221509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 156/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1176958,13 | 1176958,13 |  |  |  |  |  |  |
| 108125 | 110812509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 77 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9045937,63 | 9045937,63 |  |  |  |  |  |  |
| 108125 | 110812503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 77 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4683864,51 | 4683864,51 |  |  |  |  |  |  |
| 108125 | 110812501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Автогенная ул | 77 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9118364,95 | 9118364,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107601 | 110760106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 11 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 6354123,85 | 6354123,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107601 | 110760107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 11 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 7616494,08 | 7616494,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107601 | 110760104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 11 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 29014468,44 | 29014468,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107601 | 110760105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 11 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 6354123,85 | 6354123,85 |  |  |  |  |  |  |
| 102233 | 110223309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 12/1 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9011135,36 | 9011135,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102222 | 110222203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 14 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1363372,00 | 1363372,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102238 | 110223803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 18 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6100067,17 | 6100067,17 |  |  |  |  |  |  |
| 107609 | 110760903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 18/1 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6731649,25 | 6731649,25 |  |  |  |  |  |  |
| 107609 | 310760910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 18/1 |  | 1969 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107603 | 110760306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 24 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6090860,87 | 6090860,87 |  |  |  |  |  |  |
| 107603 | 110760304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 24 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 21299408,19 | 21299408,19 |  |  |  |  |  |  |
| 107603 | 110760305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 24 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6090860,87 | 6090860,87 |  |  |  |  |  |  |
| 107603 | 110760303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 24 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5412586,84 | 5412586,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107605 | 110760507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 28 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4597201,06 | 4597201,06 |  |  |  |  |  |  |
| 107605 | 110760509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 28 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9011135,36 | 9011135,36 |  |  |  |  |  |  |
| 107605 | 110760503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 28 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4393466,27 | 4393466,27 |  |  |  |  |  |  |
| 107605 | 110760501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 28 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9444096,17 | 9444096,17 |  |  |  |  |  |  |
| 107611 | 110761106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 28/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4578833,93 | 4578833,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107611 | 110761107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 28/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4630242,95 | 4630242,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107611 | 110761104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 28/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16011932,46 | 16011932,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107611 | 110761105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 28/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4578833,93 | 4578833,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107612 | 110761209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 30/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6878208,67 | 6878208,67 |  |  |  |  |  |  |
| 107612 | 110761203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 30/1 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4127608,73 | 4127608,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107612 | 110761201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 30/1 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9409196,40 | 9409196,40 |  |  |  |  |  |  |
| 112681 | 111268109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 6/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6864162,91 | 6864162,91 |  |  |  |  |  |  |
| 112681 | 111268103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 6/1 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3787447,42 | 3787447,42 |  |  |  |  |  |  |
| 112681 | 111268101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 6/1 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9355824,03 | 9355824,03 |  |  |  |  |  |  |
| 102234 | 110223406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 6/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3451427,46 | 3451427,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102234 | 110223409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 6/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6841221,50 | 6841221,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102234 | 110223403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 6/2 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3749273,00 | 3749273,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102234 | 110223401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 6/2 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9907445,00 | 9907445,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107598 | 110759809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 7 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 9630478,60 | 9630478,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107598 | 110759803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 7 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4472882,69 | 4472882,69 |  |  |  |  |  |  |
| 107598 | 110759801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Адриена Лежена ул | 7 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 20975978,64 | 20975978,64 |  |  |  |  |  |  |
| 106407 | 110640710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академика Коптюга пр-кт | 5 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3335685,00 | 3335685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102243 | 110224309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5865665,44 | 5865665,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102243 | 110224303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 10 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3843345,67 | 3843345,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102245 | 110224503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 15 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3843345,67 | 3843345,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102246 | 110224603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 17 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3828007,73 | 3828007,73 |  |  |  |  |  |  |
| 102247 | 110224703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 19 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3830734,48 | 3830734,48 |  |  |  |  |  |  |
| 102239 | 110223903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 2 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3843345,67 | 3843345,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102249 | 110224904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 23 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9759665,87 | 9759665,87 |  |  |  |  |  |  |
| 102249 | 110224903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 23 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2799002,72 | 2799002,72 |  |  |  |  |  |  |
| 102250 | 110225003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 25 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3868227,21 | 3868227,21 |  |  |  |  |  |  |
| 102252 | 110225203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 29 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3876748,28 | 3876748,28 |  |  |  |  |  |  |
| 102253 | 110225303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 34 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3868227,21 | 3868227,21 |  |  |  |  |  |  |
| 102240 | 110224004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10427648,84 | 10427648,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102240 | 110224003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 4 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3843345,67 | 3843345,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102241 | 110224103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 6 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2846039,05 | 2846039,05 |  |  |  |  |  |  |
| 102242 | 110224203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Академическая ул | 8 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3840618,92 | 3840618,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102260 | 110226009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аксенова ул | 31 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1972 | 55 | 2028 | 2028 | 1920758,07 | 1920758,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102260 | 110226003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аксенова ул | 31 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2881827,57 | 2881827,57 |  |  |  |  |  |  |
| 102260 | 110226001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аксенова ул | 31 |  | 1954 | Ремонт фасада | 1972 | 50 | 2028 | 2028 | 3111934,32 | 3111934,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102263 | 110226309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аксенова ул | 48 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3863965,89 | 3863965,89 |  |  |  |  |  |  |
| 102263 | 110226301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аксенова ул | 48 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3856558,91 | 3856558,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107615 | 110761506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Алейская ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2061156,92 | 2061156,92 |  |  |  |  |  |  |
| 107615 | 110761507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Алейская ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3093906,09 | 3093906,09 |  |  |  |  |  |  |
| 107615 | 110761504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Алейская ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7581337,68 | 7581337,68 |  |  |  |  |  |  |
| 107615 | 110761505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Алейская ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2061156,92 | 2061156,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102266 | 110226604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 10 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12199134,92 | 12199134,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102268 | 110226804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 14 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6318318,74 | 6318318,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102268 | 110226801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 14 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4345706,26 | 4345706,26 |  |  |  |  |  |  |
| 102275 | 110227504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 16а |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8941131,37 | 8941131,37 |  |  |  |  |  |  |
| 102276 | 110227601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 2 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16435885,43 | 16435885,43 |  |  |  |  |  |  |
| 102271 | 110227104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 20 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12171877,06 | 12171877,06 |  |  |  |  |  |  |
| 102271 | 110227101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 20 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9685502,65 | 9685502,65 |  |  |  |  |  |  |
| 102273 | 110227304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 24 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11664164,85 | 11664164,85 |  |  |  |  |  |  |
| 102273 | 110227301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Александра Невского ул | 24 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6890262,66 | 6890262,66 |  |  |  |  |  |  |
| 102298 | 110229806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Амурская ул | 65/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 859316,85 | 859316,85 |  |  |  |  |  |  |
| 102298 | 110229807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Амурская ул | 65/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1289880,27 | 1289880,27 |  |  |  |  |  |  |
| 102298 | 110229804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Амурская ул | 65/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3160735,20 | 3160735,20 |  |  |  |  |  |  |
| 102298 | 110229805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Амурская ул | 65/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 859316,85 | 859316,85 |  |  |  |  |  |  |
| 102298 | 110229802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Амурская ул | 65/1 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2026 | 7360448,78 | 7360448,78 |  |  |  |  |  |  |
| 102302 | 110230206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Амурская ул | 65б |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 235409,49 | 235409,49 |  |  |  |  |  |  |
| 102302 | 110230207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Амурская ул | 65б |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 353362,16 | 353362,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102302 | 110230204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Амурская ул | 65б |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 865882,08 | 865882,08 |  |  |  |  |  |  |
| 102302 | 110230205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Амурская ул | 65б |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 235409,49 | 235409,49 |  |  |  |  |  |  |
| 102302 | 110230209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Амурская ул | 65б |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 510601,09 | 510601,09 |  |  |  |  |  |  |
| 102302 | 110230202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Амурская ул | 65б |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2026 | 3468637,50 | 3468637,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102302 | 110230201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Амурская ул | 65б |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1237701,15 | 1237701,15 |  |  |  |  |  |  |
| 102319 | 110231910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Арбузова ул | 12 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102341 | 110234107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 25 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 676300,80 | 676300,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102341 | 110234104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 25 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1605447,36 | 1605447,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102345 | 110234508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 31 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1302866,09 | 1302866,09 |  |  |  |  |  |  |
| 102350 | 110235007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 37 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 531247,61 | 531247,61 |  |  |  |  |  |  |
| 102350 | 110235004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 37 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1301774,32 | 1301774,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102350 | 110235001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 37 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3181088,42 | 3181088,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102351 | 110235103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 45 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3942190,14 | 3942190,14 |  |  |  |  |  |  |
| 102351 | 110235101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 45 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7017176,14 | 7017176,14 |  |  |  |  |  |  |
| 102352 | 110235206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 51 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2938941,35 | 2938941,35 |  |  |  |  |  |  |
| 102352 | 110235207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 51 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2971938,41 | 2971938,41 |  |  |  |  |  |  |
| 102352 | 110235204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 51 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10277317,56 | 10277317,56 |  |  |  |  |  |  |
| 102352 | 110235205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 51 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2938941,35 | 2938941,35 |  |  |  |  |  |  |
| 102352 | 110235202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 51 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16097252,91 | 16097252,91 |  |  |  |  |  |  |
| 102353 | 110235301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 52 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4336264,96 | 4336264,96 |  |  |  |  |  |  |
| 102356 | 110235603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 55 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3889018,63 | 3889018,63 |  |  |  |  |  |  |
| 102356 | 110235601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 55 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 20635290,37 | 20635290,37 |  |  |  |  |  |  |
| 102358 | 110235803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Аэропорт ул | 57 |  | 1975 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 3351509,22 | 3351509,22 |  |  |  |  |  |  |
| 102414 | 110241406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бакинская ул | 72б |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 242309,70 | 242309,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102414 | 110241407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бакинская ул | 72б |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 363719,74 | 363719,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102414 | 110241404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бакинская ул | 72б |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 891262,40 | 891262,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102414 | 110241405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бакинская ул | 72б |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 242309,70 | 242309,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102414 | 110241409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бакинская ул | 72б |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 525567,58 | 525567,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102414 | 110241402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бакинская ул | 72б |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2026 | 3669818,48 | 3669818,48 |  |  |  |  |  |  |
| 102414 | 110241401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бакинская ул | 72б |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1289566,72 | 1289566,72 |  |  |  |  |  |  |
| 102419 | 110241907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бардина ул | 10 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3200854,15 | 3200854,15 |  |  |  |  |  |  |
| 102419 | 110241904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бардина ул | 10 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7843404,24 | 7843404,24 |  |  |  |  |  |  |
| 102418 | 110241807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бардина ул | 3 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1962400,48 | 1962400,48 |  |  |  |  |  |  |
| 102418 | 110241804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бардина ул | 3 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4808685,28 | 4808685,28 |  |  |  |  |  |  |
| 102418 | 110241801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бардина ул | 3 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5937036,31 | 5937036,31 |  |  |  |  |  |  |
| 102427 | 110242703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 11 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5797057,74 | 5797057,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102427 | 110242701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 11 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11936873,25 | 11936873,25 |  |  |  |  |  |  |
| 102429 | 110242903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 13 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5433719,11 | 5433719,11 |  |  |  |  |  |  |
| 102429 | 110242901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 13 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11936873,25 | 11936873,25 |  |  |  |  |  |  |
| 102431 | 110243103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 15 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5797057,74 | 5797057,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102431 | 110243101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 15 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11936873,25 | 11936873,25 |  |  |  |  |  |  |
| 102434 | 110243409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 19 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 9211053,34 | 9211053,34 |  |  |  |  |  |  |
| 102434 | 110243403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 19 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4965400,82 | 4965400,82 |  |  |  |  |  |  |
| 102434 | 110243401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 19 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 11936873,25 | 11936873,25 |  |  |  |  |  |  |
| 102422 | 110242203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 3 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5374071,58 | 5374071,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102422 | 110242201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 3 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11927285,40 | 11927285,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102424 | 110242403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 5 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5367595,56 | 5367595,56 |  |  |  |  |  |  |
| 102426 | 110242603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 7 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5384978,56 | 5384978,56 |  |  |  |  |  |  |
| 102426 | 110242601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Барьерная ул | 7 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11936873,25 | 11936873,25 |  |  |  |  |  |  |
| 102441 | 110244104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Баумана ул | 3 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9015718,81 | 9015718,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102441 | 110244109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Баумана ул | 3 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5110300,07 | 5110300,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102441 | 110244103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Баумана ул | 3 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3091446,01 | 3091446,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102441 | 110244101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Баумана ул | 3 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6279663,42 | 6279663,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102456 | 110245609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Белинского ул | 202 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10832402,24 | 10832402,24 |  |  |  |  |  |  |
| 102456 | 110245603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Белинского ул | 202 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5236030,17 | 5236030,17 |  |  |  |  |  |  |
| 102456 | 110245601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Белинского ул | 202 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13911011,57 | 13911011,57 |  |  |  |  |  |  |
| 102459 | 210245910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Беловежская ул | 12 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102491 | 110249103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 13 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4098296,23 | 4098296,23 |  |  |  |  |  |  |
| 102492 | 110249209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 15 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3649868,77 | 3649868,77 |  |  |  |  |  |  |
| 102492 | 110249203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 15 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1983706,26 | 1983706,26 |  |  |  |  |  |  |
| 102493 | 110249306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 21 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 341640,63 | 341640,63 |  |  |  |  |  |  |
| 102493 | 110249307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 21 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 512820,75 | 512820,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102493 | 110249304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 21 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1256620,96 | 1256620,96 |  |  |  |  |  |  |
| 102493 | 110249305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 21 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 341640,63 | 341640,63 |  |  |  |  |  |  |
| 102493 | 110249301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 21 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1822367,60 | 1822367,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102494 | 110249406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 23 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 341560,40 | 341560,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102494 | 110249407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 23 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 512700,31 | 512700,31 |  |  |  |  |  |  |
| 102494 | 110249404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 23 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1256325,84 | 1256325,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102494 | 110249405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 23 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 341560,40 | 341560,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102494 | 110249409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 23 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 740841,45 | 740841,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102494 | 110249401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 23 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1807436,60 | 1807436,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102495 | 110249508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 25 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1465807,83 | 1465807,83 |  |  |  |  |  |  |
| 102497 | 110249708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 29 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1978005,83 | 1978005,83 |  |  |  |  |  |  |
| 102487 | 110248707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бетонная ул | 5 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1991666,67 | 1991666,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102506 | 110250606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3332852,55 | 3332852,55 |  |  |  |  |  |  |
| 102506 | 110250607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3370272,27 | 3370272,27 |  |  |  |  |  |  |
| 102506 | 110250604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11654803,56 | 11654803,56 |  |  |  |  |  |  |
| 102506 | 110250605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3332852,55 | 3332852,55 |  |  |  |  |  |  |
| 102506 | 110250609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6606189,12 | 6606189,12 |  |  |  |  |  |  |
| 102506 | 110250602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 1 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15955732,50 | 15955732,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102506 | 110250603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102506 | 110250601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9233643,50 | 9233643,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102514 | 110251403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 13 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102517 | 110251708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 16 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14010318,12 | 14010318,12 |  |  |  |  |  |  |
| 102518 | 110251803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102518 | 110251801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9711042,52 | 9711042,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102557 | 110255703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17/1 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3033843,54 | 3033843,54 |  |  |  |  |  |  |
| 102557 | 110255701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17/1 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7762003,77 | 7762003,77 |  |  |  |  |  |  |
| 102558 | 110255809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6242560,00 | 6242560,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102558 | 110255803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17/2 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102558 | 110255801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 17/2 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7501533,84 | 7501533,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102519 | 110251903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 19 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3940145,08 | 3940145,08 |  |  |  |  |  |  |
| 102519 | 110251901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 19 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9670964,57 | 9670964,57 |  |  |  |  |  |  |
| 102521 | 110252103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 21 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102521 | 110252101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 21 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9158595,59 | 9158595,59 |  |  |  |  |  |  |
| 102522 | 110252208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 22 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11330794,70 | 11330794,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102525 | 110252506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3323719,29 | 3323719,29 |  |  |  |  |  |  |
| 102525 | 110252507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3361036,47 | 3361036,47 |  |  |  |  |  |  |
| 102525 | 110252504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11622865,05 | 11622865,05 |  |  |  |  |  |  |
| 102525 | 110252505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3323719,29 | 3323719,29 |  |  |  |  |  |  |
| 102525 | 110252509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6588085,70 | 6588085,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102525 | 110252502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 27 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15973769,42 | 15973769,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102525 | 110252503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 27 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3924125,46 | 3924125,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102525 | 110252501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 27 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 9292385,19 | 9292385,19 |  |  |  |  |  |  |
| 102527 | 110252706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 29 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2406141,60 | 2406141,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102527 | 110252707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 29 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2433156,64 | 2433156,64 |  |  |  |  |  |  |
| 102527 | 110252704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 29 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8414145,92 | 8414145,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102527 | 110252705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 29 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2406141,60 | 2406141,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102527 | 110252709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 29 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4769315,84 | 4769315,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102527 | 110252702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 29 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15900234,30 | 15900234,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102527 | 110252703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 29 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3906060,78 | 3906060,78 |  |  |  |  |  |  |
| 102527 | 110252701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 29 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9569198,03 | 9569198,03 |  |  |  |  |  |  |
| 102507 | 110250703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3921057,87 | 3921057,87 |  |  |  |  |  |  |
| 102528 | 110252810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 30 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102529 | 110252903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 31 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3909810,05 | 3909810,05 |  |  |  |  |  |  |
| 102529 | 110252901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 31 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9327787,37 | 9327787,37 |  |  |  |  |  |  |
| 102530 | 110253003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 33 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3909810,05 | 3909810,05 |  |  |  |  |  |  |
| 102530 | 110253001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 33 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9263898,42 | 9263898,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102531 | 110253106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 35 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3543075,00 | 3543075,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102531 | 110253107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 35 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3582855,00 | 3582855,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102531 | 110253104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 35 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12389940,00 | 12389940,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102531 | 110253105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 35 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3543075,00 | 3543075,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102531 | 110253109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 35 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7022880,00 | 7022880,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102531 | 110253102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 35 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 18480900,60 | 18480900,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102531 | 110253103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 35 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4540028,76 | 4540028,76 |  |  |  |  |  |  |
| 102531 | 110253101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 35 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9276864,81 | 9276864,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102532 | 110253203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 36 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3900266,45 | 3900266,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102532 | 110253201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 36 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9141739,28 | 9141739,28 |  |  |  |  |  |  |
| 102533 | 110253303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 37 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3939122,55 | 3939122,55 |  |  |  |  |  |  |
| 102508 | 110250808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11601919,06 | 11601919,06 |  |  |  |  |  |  |
| 102536 | 110253603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 41 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3915263,54 | 3915263,54 |  |  |  |  |  |  |
| 102536 | 110253601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 41 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9292385,19 | 9292385,19 |  |  |  |  |  |  |
| 102537 | 110253703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 43 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3914241,01 | 3914241,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102537 | 110253701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 43 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9209046,65 | 9209046,65 |  |  |  |  |  |  |
| 102538 | 110253803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 45 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3929919,79 | 3929919,79 |  |  |  |  |  |  |
| 102538 | 110253801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 45 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9377020,37 | 9377020,37 |  |  |  |  |  |  |
| 102539 | 110253908 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 46 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 14343213,43 | 14343213,43 |  |  |  |  |  |  |
| 102539 | 110253903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 46 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3909469,21 | 3909469,21 |  |  |  |  |  |  |
| 102539 | 110253901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 46 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9209046,65 | 9209046,65 |  |  |  |  |  |  |
| 102541 | 110254108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 48 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 14063741,64 | 14063741,64 |  |  |  |  |  |  |
| 102541 | 110254103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 48 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4044443,04 | 4044443,04 |  |  |  |  |  |  |
| 102541 | 110254101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 48 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9130501,74 | 9130501,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102542 | 110254206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 49 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3269077,20 | 3269077,20 |  |  |  |  |  |  |
| 102542 | 110254207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 49 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3305780,88 | 3305780,88 |  |  |  |  |  |  |
| 102542 | 110254204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 49 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11431784,64 | 11431784,64 |  |  |  |  |  |  |
| 102542 | 110254205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 49 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3269077,20 | 3269077,20 |  |  |  |  |  |  |
| 102542 | 110254209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 49 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6479777,28 | 6479777,28 |  |  |  |  |  |  |
| 102542 | 110254202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 49 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16023717,80 | 16023717,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102542 | 110254203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 49 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3936395,81 | 3936395,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102542 | 110254201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 49 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10830435,15 | 10830435,15 |  |  |  |  |  |  |
| 102509 | 110250908 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14079100,90 | 14079100,90 |  |  |  |  |  |  |
| 102509 | 110250903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 5 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3895835,49 | 3895835,49 |  |  |  |  |  |  |
| 102543 | 110254303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 50 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3899243,92 | 3899243,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102543 | 110254301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 50 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9196591,05 | 9196591,05 |  |  |  |  |  |  |
| 102544 | 110254407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 51 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3305780,88 | 3305780,88 |  |  |  |  |  |  |
| 102544 | 110254409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 51 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6479777,28 | 6479777,28 |  |  |  |  |  |  |
| 102544 | 110254402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 51 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16023717,80 | 16023717,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102544 | 110254403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 51 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3936395,81 | 3936395,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102544 | 110254401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 51 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10830435,15 | 10830435,15 |  |  |  |  |  |  |
| 102545 | 110254508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 52 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 14288454,32 | 14288454,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102547 | 110254708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 54 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 14079434,80 | 14079434,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102547 | 110254701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 54 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9142839,46 | 9142839,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102548 | 110254806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 55 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1458018,75 | 1458018,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102548 | 110254807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 55 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1747682,52 | 1747682,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102548 | 110254804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 55 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6657666,76 | 6657666,76 |  |  |  |  |  |  |
| 102548 | 110254805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 55 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1458018,75 | 1458018,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102548 | 110254802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 55 |  | 1969 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5114655,70 | 5114655,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102548 | 110254810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 55 |  | 1969 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 27 | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102549 | 110254903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 57 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3921057,87 | 3921057,87 |  |  |  |  |  |  |
| 102550 | 110255003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 59 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3924125,46 | 3924125,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102550 | 110255001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 59 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9228299,77 | 9228299,77 |  |  |  |  |  |  |
| 102551 | 110255103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 61 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102552 | 110255203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 63 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3907765,00 | 3907765,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102552 | 110255201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 63 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9151837,35 | 9151837,35 |  |  |  |  |  |  |
| 102553 | 110255303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 65 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3915263,54 | 3915263,54 |  |  |  |  |  |  |
| 102554 | 110255404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 67 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8129727,96 | 8129727,96 |  |  |  |  |  |  |
| 102554 | 110255409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 67 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4608101,73 | 4608101,73 |  |  |  |  |  |  |
| 102554 | 110255403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 67 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2764918,42 | 2764918,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102554 | 110255401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 67 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6405398,14 | 6405398,14 |  |  |  |  |  |  |
| 102555 | 110255509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 69 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4842353,79 | 4842353,79 |  |  |  |  |  |  |
| 102555 | 110255503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 69 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2880123,35 | 2880123,35 |  |  |  |  |  |  |
| 102555 | 110255501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 69 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6120530,42 | 6120530,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102511 | 110251108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14284781,45 | 14284781,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102511 | 110251103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 7 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3916286,07 | 3916286,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102556 | 110255603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Блюхера ул | 73 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2680730,20 | 2680730,20 |  |  |  |  |  |  |
| 102389 | 110238901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7728756,07 | 7728756,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102401 | 110240103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3998088,39 | 3998088,39 |  |  |  |  |  |  |
| 102401 | 110240101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10200229,16 | 10200229,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102407 | 110240703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 10/2 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1973480,97 | 1973480,97 |  |  |  |  |  |  |
| 102565 | 110256503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 13 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1745116,16 | 1745116,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102565 | 110256501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 13 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10274884,15 | 10274884,15 |  |  |  |  |  |  |
| 102409 | 110240903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 14/2 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3933328,22 | 3933328,22 |  |  |  |  |  |  |
| 102409 | 110240901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 14/2 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9308298,49 | 9308298,49 |  |  |  |  |  |  |
| 102566 | 110256603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 15 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1745116,16 | 1745116,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102567 | 110256706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 17 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1313498,49 | 1313498,49 |  |  |  |  |  |  |
| 102567 | 110256707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 17 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1574450,50 | 1574450,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102567 | 110256704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 17 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5997752,23 | 5997752,23 |  |  |  |  |  |  |
| 102567 | 110256705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 17 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1313498,49 | 1313498,49 |  |  |  |  |  |  |
| 102567 | 110256709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 17 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2346646,23 | 2346646,23 |  |  |  |  |  |  |
| 102567 | 110256702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 17 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6387082,24 | 6387082,24 |  |  |  |  |  |  |
| 102567 | 110256703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 17 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1745116,16 | 1745116,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102567 | 110256701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 17 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10274884,15 | 10274884,15 |  |  |  |  |  |  |
| 102405 | 110240504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 2/2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10639103,81 | 10639103,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102405 | 110240509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 2/2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6030469,02 | 6030469,02 |  |  |  |  |  |  |
| 102405 | 110240503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 2/2 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3912877,64 | 3912877,64 |  |  |  |  |  |  |
| 102405 | 110240501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 2/2 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9669785,81 | 9669785,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102569 | 110256901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 20 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9650139,76 | 9650139,76 |  |  |  |  |  |  |
| 102580 | 110258001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 36 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10070565,23 | 10070565,23 |  |  |  |  |  |  |
| 102385 | 110238509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6520197,86 | 6520197,86 |  |  |  |  |  |  |
| 102385 | 110238503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 4 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4424142,14 | 4424142,14 |  |  |  |  |  |  |
| 102385 | 110238501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 4 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10117715,75 | 10117715,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102397 | 110239703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 4/1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3926511,36 | 3926511,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102397 | 110239701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 4/1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9103979,57 | 9103979,57 |  |  |  |  |  |  |
| 102584 | 110258402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 42 |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 39320474,70 | 39320474,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102386 | 110238606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3448041,86 | 3448041,86 |  |  |  |  |  |  |
| 102386 | 110238607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3486754,87 | 3486754,87 |  |  |  |  |  |  |
| 102386 | 110238604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12057614,28 | 12057614,28 |  |  |  |  |  |  |
| 102386 | 110238605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3448041,86 | 3448041,86 |  |  |  |  |  |  |
| 102386 | 110238609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6834510,75 | 6834510,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102386 | 110238602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 5 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15886359,75 | 15886359,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102386 | 110238603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 5 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3902652,35 | 3902652,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107630 | 110763004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 52 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9439206,96 | 9439206,96 |  |  |  |  |  |  |
| 102605 | 110260508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 56/1 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4734993,36 | 4734993,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102607 | 110260701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 59/1 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5418380,59 | 5418380,59 |  |  |  |  |  |  |
| 102387 | 110238703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 6 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3964004,09 | 3964004,09 |  |  |  |  |  |  |
| 102387 | 110238701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 6 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9673715,02 | 9673715,02 |  |  |  |  |  |  |
| 102398 | 110239803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 6/1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2017790,56 | 2017790,56 |  |  |  |  |  |  |
| 102398 | 110239801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 6/1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5658062,40 | 5658062,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102608 | 110260808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 60/1 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4932660,38 | 4932660,38 |  |  |  |  |  |  |
| 102591 | 110259108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 62 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9675667,27 | 9675667,27 |  |  |  |  |  |  |
| 102388 | 110238803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3946961,94 | 3946961,94 |  |  |  |  |  |  |
| 102388 | 110238801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9752299,22 | 9752299,22 |  |  |  |  |  |  |
| 102400 | 110240003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3998088,39 | 3998088,39 |  |  |  |  |  |  |
| 102400 | 110240001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11657966,07 | 11657966,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102406 | 110240603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/2 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3926511,36 | 3926511,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102406 | 110240601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Богдана Хмельницкого ул | 8/2 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9103979,57 | 9103979,57 |  |  |  |  |  |  |
| 108137 | 110813706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 143 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 447310,13 | 447310,13 |  |  |  |  |  |  |
| 108137 | 110813707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 143 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 671436,28 | 671436,28 |  |  |  |  |  |  |
| 108137 | 110813704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 143 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1645294,00 | 1645294,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108137 | 110813705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 143 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 447310,13 | 447310,13 |  |  |  |  |  |  |
| 107640 | 110764003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 149 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4439718,67 | 4439718,67 |  |  |  |  |  |  |
| 108140 | 110814003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 153 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 57 | 2028 | 2028 | 3769723,58 | 3769723,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102621 | 110262106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 163 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3261833,58 | 3261833,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102621 | 110262107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 163 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3298455,93 | 3298455,93 |  |  |  |  |  |  |
| 102621 | 110262104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 163 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11406454,10 | 11406454,10 |  |  |  |  |  |  |
| 102621 | 110262105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 163 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3261833,58 | 3261833,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102621 | 110262109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 163 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6465419,39 | 6465419,39 |  |  |  |  |  |  |
| 102621 | 110262102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 163 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1623322,35 | 1623322,35 |  |  |  |  |  |  |
| 102621 | 110262103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 163 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 398786,31 | 398786,31 |  |  |  |  |  |  |
| 102621 | 110262101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 163 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3461241,09 | 3461241,09 |  |  |  |  |  |  |
| 108142 | 110814209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 165 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11142657,47 | 11142657,47 |  |  |  |  |  |  |
| 108142 | 110814201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 165 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12099547,11 | 12099547,11 |  |  |  |  |  |  |
| 102614 | 110261404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 169 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9549615,09 | 9549615,09 |  |  |  |  |  |  |
| 102616 | 110261604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 173 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9547687,76 | 9547687,76 |  |  |  |  |  |  |
| 108130 | 110813009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 22 |  | 1933 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3471487,62 | 3471487,62 |  |  |  |  |  |  |
| 108130 | 110813003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 22 |  | 1933 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 | 2028 | 2028 | 1809535,49 | 1809535,49 |  |  |  |  |  |  |
| 108130 | 110813001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 22 |  | 1933 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 4400715,20 | 4400715,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108135 | 110813501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 40 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 1320214,56 | 1320214,56 |  |  |  |  |  |  |
| 108136 | 110813603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 48 |  | 1941 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3817441,60 | 3817441,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102619 | 210261910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 48/2 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3302685,00 | 3302685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102619 | 310261910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Большевистская ул | 48/2 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 27 <*> | 2028 | 2028 | 3302685,00 | 3302685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108160 | 110816007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 158 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 639520,47 | 639520,47 |  |  |  |  |  |  |
| 108160 | 110816004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 158 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1567087,20 | 1567087,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108160 | 110816001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 158 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2125584,73 | 2125584,73 |  |  |  |  |  |  |
| 108200 | 110820009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 163/2 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6803766,14 | 6803766,14 |  |  |  |  |  |  |
| 108200 | 110820003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 163/2 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3033502,70 | 3033502,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108200 | 110820001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 163/2 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7758488,22 | 7758488,22 |  |  |  |  |  |  |
| 108202 | 110820209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 163/4 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7006025,09 | 7006025,09 |  |  |  |  |  |  |
| 108202 | 110820203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 163/4 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3033502,70 | 3033502,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108202 | 110820201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 163/4 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7862356,60 | 7862356,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108203 | 110820303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 163/5 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3033502,70 | 3033502,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108203 | 110820301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 163/5 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7718219,25 | 7718219,25 |  |  |  |  |  |  |
| 108166 | 110816609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 165 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14763576,76 | 14763576,76 |  |  |  |  |  |  |
| 108166 | 110816603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 165 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7607615,76 | 7607615,76 |  |  |  |  |  |  |
| 108166 | 110816601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 165 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 24047286,59 | 24047286,59 |  |  |  |  |  |  |
| 108166 | 110816610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 165 |  | 1970 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 25 | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108207 | 110820710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 165/3 |  | 2000 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108168 | 110816809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 167 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13841628,29 | 13841628,29 |  |  |  |  |  |  |
| 108170 | 110817009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 169 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13794965,15 | 13794965,15 |  |  |  |  |  |  |
| 108170 | 110817001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 169 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9679254,17 | 9679254,17 |  |  |  |  |  |  |
| 108172 | 110817203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 171 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4645690,09 | 4645690,09 |  |  |  |  |  |  |
| 108172 | 110817201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 171 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9818597,59 | 9818597,59 |  |  |  |  |  |  |
| 108208 | 110820803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 171/1 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3033502,70 | 3033502,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108211 | 110821103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 171/4 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3033502,70 | 3033502,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108211 | 110821101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 171/4 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6317753,96 | 6317753,96 |  |  |  |  |  |  |
| 108174 | 110817403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 173 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5068335,41 | 5068335,41 |  |  |  |  |  |  |
| 108174 | 110817401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 173 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16799511,18 | 16799511,18 |  |  |  |  |  |  |
| 108176 | 110817609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 175 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14889782,55 | 14889782,55 |  |  |  |  |  |  |
| 108176 | 110817603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 175 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7570123,03 | 7570123,03 |  |  |  |  |  |  |
| 108176 | 110817601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 175 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 24312870,03 | 24312870,03 |  |  |  |  |  |  |
| 108178 | 110817809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 177 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10287061,29 | 10287061,29 |  |  |  |  |  |  |
| 108178 | 110817803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 177 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5086400,09 | 5086400,09 |  |  |  |  |  |  |
| 108178 | 110817801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 177 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16809418,62 | 16809418,62 |  |  |  |  |  |  |
| 108182 | 110818209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 183 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11260604,16 | 11260604,16 |  |  |  |  |  |  |
| 108182 | 110818203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 183 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7566714,60 | 7566714,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108182 | 110818201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 183 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 23090738,75 | 23090738,75 |  |  |  |  |  |  |
| 108216 | 110821604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 184/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 4802891,41 | 4802891,41 |  |  |  |  |  |  |
| 108216 | 110821601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 184/3 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 4418003,72 | 4418003,72 |  |  |  |  |  |  |
| 102625 | 110262509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 185 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1922079,02 | 1922079,02 |  |  |  |  |  |  |
| 102625 | 110262503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 185 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1431540,60 | 1431540,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102625 | 110262501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 185 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4953722,50 | 4953722,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102634 | 110263409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 185/1 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2337112,42 | 2337112,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102634 | 110263403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 185/1 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 702136,58 | 702136,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102634 | 110263401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 185/1 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4953722,50 | 4953722,50 |  |  |  |  |  |  |
| 108184 | 110818404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3787191,66 | 3787191,66 |  |  |  |  |  |  |
| 108184 | 110818409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2146660,32 | 2146660,32 |  |  |  |  |  |  |
| 108218 | 110821804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 4723871,12 | 4723871,12 |  |  |  |  |  |  |
| 108218 | 110821809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 61 | 2028 | 2028 | 2677590,05 | 2677590,05 |  |  |  |  |  |  |
| 108218 | 110821803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186/3 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 61 | 2028 | 2028 | 1717848,72 | 1717848,72 |  |  |  |  |  |  |
| 108218 | 110821801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 186/3 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 62 | 2028 | 2028 | 4335883,24 | 4335883,24 |  |  |  |  |  |  |
| 108185 | 110818504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 188 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4763794,26 | 4763794,26 |  |  |  |  |  |  |
| 108220 | 110822004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 188/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 4730203,76 | 4730203,76 |  |  |  |  |  |  |
| 108220 | 110822009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 188/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 63 | 2028 | 2028 | 2681179,52 | 2681179,52 |  |  |  |  |  |  |
| 108220 | 110822003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 188/3 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 63 | 2028 | 2028 | 1820101,62 | 1820101,62 |  |  |  |  |  |  |
| 108220 | 110822001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 188/3 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 63 | 2028 | 2028 | 4700435,34 | 4700435,34 |  |  |  |  |  |  |
| 108186 | 110818604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 190 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3991212,67 | 3991212,67 |  |  |  |  |  |  |
| 108186 | 110818601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 190 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 61 | 2028 | 2028 | 4488729,50 | 4488729,50 |  |  |  |  |  |  |
| 108187 | 110818704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 192 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 4705974,54 | 4705974,54 |  |  |  |  |  |  |
| 108188 | 110818804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 194 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 8567505,84 | 8567505,84 |  |  |  |  |  |  |
| 108188 | 110818801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 194 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8006394,05 | 8006394,05 |  |  |  |  |  |  |
| 102366 | 110236603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 196 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3330717,80 | 3330717,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102366 | 110236601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 196 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 13041393,57 | 13041393,57 |  |  |  |  |  |  |
| 102367 | 110236703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 198 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3530110,95 | 3530110,95 |  |  |  |  |  |  |
| 102367 | 110236701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 198 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17142117,02 | 17142117,02 |  |  |  |  |  |  |
| 102368 | 110236803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 200 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6072458,89 | 6072458,89 |  |  |  |  |  |  |
| 102368 | 110236801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 200 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 24055276,46 | 24055276,46 |  |  |  |  |  |  |
| 108191 | 110819109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 203 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7432778,64 | 7432778,64 |  |  |  |  |  |  |
| 108191 | 110819103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 203 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5038682,07 | 5038682,07 |  |  |  |  |  |  |
| 108191 | 110819101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 203 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16808779,43 | 16808779,43 |  |  |  |  |  |  |
| 112448 | 111244809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 205/1 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1670714,59 | 1670714,59 |  |  |  |  |  |  |
| 112448 | 111244803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 205/1 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 862878,14 | 862878,14 |  |  |  |  |  |  |
| 112448 | 111244801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 205/1 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4551096,72 | 4551096,72 |  |  |  |  |  |  |
| 108192 | 110819209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 207 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7489747,08 | 7489747,08 |  |  |  |  |  |  |
| 108192 | 110819203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 207 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5133095,58 | 5133095,58 |  |  |  |  |  |  |
| 108192 | 110819201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 207 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16984556,68 | 16984556,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102372 | 110237206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 208 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4399513,52 | 4399513,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102372 | 110237204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 208 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 20089244,29 | 20089244,29 |  |  |  |  |  |  |
| 102372 | 110237205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 208 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4399513,52 | 4399513,52 |  |  |  |  |  |  |
| 108193 | 110819309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 209 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7688941,23 | 7688941,23 |  |  |  |  |  |  |
| 108193 | 110819303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 209 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5133095,58 | 5133095,58 |  |  |  |  |  |  |
| 108193 | 110819301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 209 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16582186,58 | 16582186,58 |  |  |  |  |  |  |
| 108194 | 110819409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 211 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7518114,08 | 7518114,08 |  |  |  |  |  |  |
| 108194 | 110819403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 211 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5133095,58 | 5133095,58 |  |  |  |  |  |  |
| 108194 | 110819401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 211 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17044640,54 | 17044640,54 |  |  |  |  |  |  |
| 102374 | 110237402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 212 |  | 1973 | Ремонт крыши | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4697998,38 | 4697998,38 |  |  |  |  |  |  |
| 102374 | 110237403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 212 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 1283614,74 | 1283614,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102380 | 110238002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 212/1 |  | 1973 | Ремонт крыши | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4701740,81 | 4701740,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102380 | 110238003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 212/1 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 1284637,27 | 1284637,27 |  |  |  |  |  |  |
| 102375 | 110237509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 214 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 1842370,10 | 1842370,10 |  |  |  |  |  |  |
| 102375 | 110237503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 214 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 1284637,27 | 1284637,27 |  |  |  |  |  |  |
| 102375 | 110237501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 214 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5950858,90 | 5950858,90 |  |  |  |  |  |  |
| 102381 | 110238109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 214/1 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 1832000,12 | 1832000,12 |  |  |  |  |  |  |
| 102381 | 110238103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 214/1 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 1284637,27 | 1284637,27 |  |  |  |  |  |  |
| 102381 | 110238101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 214/1 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5950858,90 | 5950858,90 |  |  |  |  |  |  |
| 108197 | 110819709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 217 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 11482695,09 | 11482695,09 |  |  |  |  |  |  |
| 108197 | 110819703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 217 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 7575235,68 | 7575235,68 |  |  |  |  |  |  |
| 108197 | 110819701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 217 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 24376469,44 | 24376469,44 |  |  |  |  |  |  |
| 108198 | 110819809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 219 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 11533177,41 | 11533177,41 |  |  |  |  |  |  |
| 108198 | 110819803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 219 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 7511838,88 | 7511838,88 |  |  |  |  |  |  |
| 108198 | 110819801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 219 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 23846900,52 | 23846900,52 |  |  |  |  |  |  |
| 108150 | 110815009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 24 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14592296,13 | 14592296,13 |  |  |  |  |  |  |
| 107641 | 110764106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 243 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4136455,15 | 4136455,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107641 | 110764107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 243 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4958242,38 | 4958242,38 |  |  |  |  |  |  |
| 107641 | 110764104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 243 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 18888056,04 | 18888056,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107641 | 110764105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 243 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4136455,15 | 4136455,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107641 | 110764109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 243 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7390032,78 | 7390032,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107641 | 110764103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 243 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4212819,48 | 4212819,48 |  |  |  |  |  |  |
| 107641 | 110764101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 243 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16623733,93 | 16623733,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107653 | 110765309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 243/1 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7236163,31 | 7236163,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107653 | 110765303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 243/1 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4467770,04 | 4467770,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107653 | 110765301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 243/1 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16397908,10 | 16397908,10 |  |  |  |  |  |  |
| 107642 | 110764201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 245 |  | 1967 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12211724,95 | 12211724,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107648 | 110764803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 256 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5412586,84 | 5412586,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107650 | 110765003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 260 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5385319,40 | 5385319,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102632 | 110263209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 262 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9608236,22 | 9608236,22 |  |  |  |  |  |  |
| 102632 | 110263203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 262 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8482900,58 | 8482900,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107654 | 110765409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 266/1 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3774842,53 | 3774842,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107654 | 110765403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 266/1 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2256380,66 | 2256380,66 |  |  |  |  |  |  |
| 107654 | 110765401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 266/1 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 9552886,31 | 9552886,31 |  |  |  |  |  |  |
| 108152 | 110815203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бориса Богаткова ул | 50 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5508022,88 | 5508022,88 |  |  |  |  |  |  |
| 102649 | 110264906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Боровая Партия ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 904248,45 | 904248,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102649 | 110264907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Боровая Партия ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1357324,99 | 1357324,99 |  |  |  |  |  |  |
| 102649 | 110264904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Боровая Партия ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3326002,40 | 3326002,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102649 | 110264905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Боровая Партия ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 904248,45 | 904248,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102664 | 110266404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 1 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1288789,04 | 1288789,04 |  |  |  |  |  |  |
| 102664 | 110266401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 1 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1241630,36 | 1241630,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102672 | 110267201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1553609,63 | 1553609,63 |  |  |  |  |  |  |
| 102673 | 110267307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 18 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 380821,79 | 380821,79 |  |  |  |  |  |  |
| 102673 | 110267304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 18 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 933169,44 | 933169,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102673 | 110267305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 18 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 253703,07 | 253703,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102673 | 110267309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 18 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 550279,70 | 550279,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102673 | 110267301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 18 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1798399,42 | 1798399,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102665 | 110266504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 3 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1320071,76 | 1320071,76 |  |  |  |  |  |  |
| 102665 | 110266501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бородина ул | 3 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1269134,83 | 1269134,83 |  |  |  |  |  |  |
| 102675 | 110267507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 26 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 629885,51 | 629885,51 |  |  |  |  |  |  |
| 102675 | 110267504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 26 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1543477,60 | 1543477,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102676 | 110267607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 28 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 589298,24 | 589298,24 |  |  |  |  |  |  |
| 102676 | 110267604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 28 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1444022,16 | 1444022,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102680 | 110268007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ботаническая ул | 34 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 962893,82 | 962893,82 |  |  |  |  |  |  |
| 102685 | 110268501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Брюсова ул | 1 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1429839,52 | 1429839,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102686 | 110268601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Брюсова ул | 3 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1429839,52 | 1429839,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102722 | 110272204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 17 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4545731,32 | 4545731,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102722 | 110272201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 17 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 5481247,95 | 5481247,95 |  |  |  |  |  |  |
| 102724 | 110272404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 19 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7193048,50 | 7193048,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102724 | 110272401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 19 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5567690,57 | 5567690,57 |  |  |  |  |  |  |
| 102755 | 110275506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 42а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 327679,74 | 327679,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102755 | 110275507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 42а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 491864,71 | 491864,71 |  |  |  |  |  |  |
| 102755 | 110275504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 42а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1205270,08 | 1205270,08 |  |  |  |  |  |  |
| 102755 | 110275505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 42а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 327679,74 | 327679,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102755 | 110275509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 42а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 710734,44 | 710734,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102755 | 110275501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 42а |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1689560,30 | 1689560,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102743 | 110274306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 44 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 404384,40 | 404384,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102743 | 110274307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 44 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 607002,48 | 607002,48 |  |  |  |  |  |  |
| 102743 | 110274304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 44 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1487404,80 | 1487404,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102743 | 110274305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 44 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 404384,40 | 404384,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102743 | 110274309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 44 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 877106,16 | 877106,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102743 | 110274303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 44 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 897098,78 | 897098,78 |  |  |  |  |  |  |
| 102743 | 110274301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 44 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1471096,22 | 1471096,22 |  |  |  |  |  |  |
| 102744 | 110274406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 46 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 412407,90 | 412407,90 |  |  |  |  |  |  |
| 102744 | 110274407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 46 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 619046,18 | 619046,18 |  |  |  |  |  |  |
| 102744 | 110274404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 46 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1516916,80 | 1516916,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102744 | 110274405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 46 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 412407,90 | 412407,90 |  |  |  |  |  |  |
| 102744 | 110274409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 46 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 894509,06 | 894509,06 |  |  |  |  |  |  |
| 102744 | 110274402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 46 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2026 | 3651781,56 | 3651781,56 |  |  |  |  |  |  |
| 102744 | 110274403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 46 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 897098,78 | 897098,78 |  |  |  |  |  |  |
| 102744 | 110274401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 46 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1473453,75 | 1473453,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102745 | 110274506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 48 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 420591,87 | 420591,87 |  |  |  |  |  |  |
| 102745 | 110274507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 48 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 631330,75 | 631330,75 |  |  |  |  |  |  |
| 102745 | 110274504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 48 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1547019,04 | 1547019,04 |  |  |  |  |  |  |
| 102745 | 110274505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 48 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 420591,87 | 420591,87 |  |  |  |  |  |  |
| 102745 | 110274509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 48 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 912260,02 | 912260,02 |  |  |  |  |  |  |
| 102745 | 110274502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 48 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2026 | 3746128,50 | 3746128,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102745 | 110274503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 48 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 920276,10 | 920276,10 |  |  |  |  |  |  |
| 102745 | 110274501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 48 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1488777,67 | 1488777,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102747 | 110274706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 50 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 408717,09 | 408717,09 |  |  |  |  |  |  |
| 102747 | 110274707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 50 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 613506,08 | 613506,08 |  |  |  |  |  |  |
| 102747 | 110274704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 50 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1503341,28 | 1503341,28 |  |  |  |  |  |  |
| 102747 | 110274705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 50 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 408717,09 | 408717,09 |  |  |  |  |  |  |
| 102747 | 110274709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 50 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 886503,73 | 886503,73 |  |  |  |  |  |  |
| 102747 | 110274702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 50 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2026 | 3619870,10 | 3619870,10 |  |  |  |  |  |  |
| 102747 | 110274703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 50 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 889259,39 | 889259,39 |  |  |  |  |  |  |
| 102747 | 110274701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 50 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1465988,25 | 1465988,25 |  |  |  |  |  |  |
| 102748 | 110274806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 333296,19 | 333296,19 |  |  |  |  |  |  |
| 102748 | 110274807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 500295,30 | 500295,30 |  |  |  |  |  |  |
| 102748 | 110274804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1225928,48 | 1225928,48 |  |  |  |  |  |  |
| 102748 | 110274805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 333296,19 | 333296,19 |  |  |  |  |  |  |
| 102748 | 110274809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 53 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 722916,47 | 722916,47 |  |  |  |  |  |  |
| 102748 | 110274802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 53 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2026 | 3746128,50 | 3746128,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102748 | 110274801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурденко ул | 53 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1398012,92 | 1398012,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102758 | 110275804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурлинская ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11652050,24 | 11652050,24 |  |  |  |  |  |  |
| 102758 | 110275809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурлинская ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6604628,48 | 6604628,48 |  |  |  |  |  |  |
| 102758 | 110275802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурлинская ул | 2 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15961282,32 | 15961282,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102758 | 110275801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Бурлинская ул | 2 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9665856,60 | 9665856,60 |  |  |  |  |  |  |
| 102786 | 110278603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 2 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3831757,01 | 3831757,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102786 | 110278601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 2 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4898546,11 | 4898546,11 |  |  |  |  |  |  |
| 102789 | 110278904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 6 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1202909,12 | 1202909,12 |  |  |  |  |  |  |
| 102790 | 110279007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 6а |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 370102,90 | 370102,90 |  |  |  |  |  |  |
| 102790 | 110279004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 6а |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 906903,76 | 906903,76 |  |  |  |  |  |  |
| 102790 | 110279009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 6а |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 534791,12 | 534791,12 |  |  |  |  |  |  |
| 102793 | 110279306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 8 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 244315,58 | 244315,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102793 | 110279307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 8 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 366730,67 | 366730,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102793 | 110279304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 8 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 898640,40 | 898640,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102793 | 110279305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 8 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 244315,58 | 244315,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102793 | 110279309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 8 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 529918,31 | 529918,31 |  |  |  |  |  |  |
| 102793 | 110279301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вавилова ул | 8 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1952817,37 | 1952817,37 |  |  |  |  |  |  |
| 102800 | 110280010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Варшавская ул | 15 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102851 | 110285109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 11/2 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 2934616,74 | 2934616,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102811 | 110281103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 13 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4011040,42 | 4011040,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102811 | 110281101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 13 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11207442,85 | 11207442,85 |  |  |  |  |  |  |
| 102812 | 110281203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 14 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102812 | 110281201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 14 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9659098,36 | 9659098,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102813 | 110281303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 15 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3929919,79 | 3929919,79 |  |  |  |  |  |  |
| 102813 | 110281301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 15 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9536192,67 | 9536192,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102814 | 110281406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3301516,02 | 3301516,02 |  |  |  |  |  |  |
| 102814 | 110281407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3338583,91 | 3338583,91 |  |  |  |  |  |  |
| 102814 | 110281404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11545221,42 | 11545221,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102814 | 110281405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3301516,02 | 3301516,02 |  |  |  |  |  |  |
| 102814 | 110281409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6544075,65 | 6544075,65 |  |  |  |  |  |  |
| 102814 | 110281402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14831893,95 | 14831893,95 |  |  |  |  |  |  |
| 102814 | 110281403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3643611,67 | 3643611,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102814 | 110281401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9093920,79 | 9093920,79 |  |  |  |  |  |  |
| 102816 | 110281608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 18 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14282778,07 | 14282778,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102816 | 110281603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 18 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3912877,64 | 3912877,64 |  |  |  |  |  |  |
| 102852 | 110285208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 18а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14211658,01 | 14211658,01 |  |  |  |  |  |  |
| 102852 | 110285203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 18а |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3912877,64 | 3912877,64 |  |  |  |  |  |  |
| 102817 | 110281706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3637399,53 | 3637399,53 |  |  |  |  |  |  |
| 102817 | 110281707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3678238,56 | 3678238,56 |  |  |  |  |  |  |
| 102817 | 110281704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12719787,74 | 12719787,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102817 | 110281705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3637399,53 | 3637399,53 |  |  |  |  |  |  |
| 102817 | 110281709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7209844,67 | 7209844,67 |  |  |  |  |  |  |
| 102817 | 110281702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 19 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 20922821,40 | 20922821,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102817 | 110281703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 19 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5139912,44 | 5139912,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102817 | 110281701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 19 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 9597920,56 | 9597920,56 |  |  |  |  |  |  |
| 102818 | 110281803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 20 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3916286,07 | 3916286,07 |  |  |  |  |  |  |
| 102820 | 110282003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 22 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3933328,22 | 3933328,22 |  |  |  |  |  |  |
| 102821 | 110282103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 23 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3936736,65 | 3936736,65 |  |  |  |  |  |  |
| 102822 | 110282203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 24 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3915945,23 | 3915945,23 |  |  |  |  |  |  |
| 102824 | 110282403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 26 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3915604,38 | 3915604,38 |  |  |  |  |  |  |
| 102850 | 110285003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 31/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3940145,08 | 3940145,08 |  |  |  |  |  |  |
| 102854 | 110285403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 33/2 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3937759,18 | 3937759,18 |  |  |  |  |  |  |
| 102828 | 110282803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 35 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3882201,77 | 3882201,77 |  |  |  |  |  |  |
| 102842 | 110284203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 77 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3268002,68 | 3268002,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102860 | 110286006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 85а |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 40 <*> | 2028 | 2028 | 1858992,50 | 1858992,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102860 | 110286007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 85а |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 40 <*> | 2028 | 2028 | 2228317,50 | 2228317,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102860 | 110286004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 85а |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 40 <*> | 2028 | 2028 | 8488610,00 | 8488610,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102860 | 110286005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 85а |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 40 <*> | 2028 | 2028 | 1858992,50 | 1858992,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102808 | 110280803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 9 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4011040,42 | 4011040,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102808 | 110280801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 9 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11207442,85 | 11207442,85 |  |  |  |  |  |  |
| 112455 | 111245509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 9/1 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 2965484,41 | 2965484,41 |  |  |  |  |  |  |
| 112455 | 111245503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ватутина ул | 9/1 |  | 1975 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 2182758,57 | 2182758,57 |  |  |  |  |  |  |
| 102861 | 210286110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вахтангова ул | 39 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102861 | 310286110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вахтангова ул | 39 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 27 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102867 | 110286706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2436407,33 | 2436407,33 |  |  |  |  |  |  |
| 102867 | 110286707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2463762,18 | 2463762,18 |  |  |  |  |  |  |
| 102867 | 110286704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8519983,54 | 8519983,54 |  |  |  |  |  |  |
| 102867 | 110286705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2436407,33 | 2436407,33 |  |  |  |  |  |  |
| 102867 | 110286709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4829306,84 | 4829306,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102867 | 110286702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10018363,04 | 10018363,04 |  |  |  |  |  |  |
| 102867 | 110286703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2737276,05 | 2737276,05 |  |  |  |  |  |  |
| 102867 | 110286701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6949241,72 | 6949241,72 |  |  |  |  |  |  |
| 102892 | 110289203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 12/3 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2740445,89 | 2740445,89 |  |  |  |  |  |  |
| 102885 | 110288506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 14/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2666754,45 | 2666754,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102885 | 110288507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 14/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2696695,53 | 2696695,53 |  |  |  |  |  |  |
| 102885 | 110288504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 14/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9325494,84 | 9325494,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102885 | 110288505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 14/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2666754,45 | 2666754,45 |  |  |  |  |  |  |
| 102873 | 110287306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1738772,69 | 1738772,69 |  |  |  |  |  |  |
| 102873 | 110287307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2609990,23 | 2609990,23 |  |  |  |  |  |  |
| 102873 | 110287304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6395545,52 | 6395545,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102873 | 110287305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1738772,69 | 1738772,69 |  |  |  |  |  |  |
| 102873 | 110287309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3771382,46 | 3771382,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102873 | 110287303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 31 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2425438,79 | 2425438,79 |  |  |  |  |  |  |
| 102873 | 110287301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 31 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4692262,58 | 4692262,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102876 | 110287606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 37 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 63 <*> | 2028 | 2028 | 1524264,50 | 1524264,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102877 | 310287710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вертковская ул | 38 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3335685,00 | 3335685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102896 | 110289604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенний проезд | 4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10917739,80 | 10917739,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102896 | 110289603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенний проезд | 4 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3308903,84 | 3308903,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102902 | 110290206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 10 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 1991 | 69 | 2028 | 2028 | 362742,44 | 362742,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102902 | 110290207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 10 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 1991 | 69 | 2028 | 2028 | 544495,68 | 544495,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102902 | 110290204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 10 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1991 | 69 | 2028 | 2028 | 1334237,52 | 1334237,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102902 | 110290205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 10 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1991 | 69 | 2028 | 2028 | 362742,44 | 362742,44 |  |  |  |  |  |  |
| 102902 | 110290209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 10 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1991 | 69 | 2028 | 2028 | 786785,11 | 786785,11 |  |  |  |  |  |  |
| 102902 | 110290203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 10 |  | 1959 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 | 2028 | 2028 | 920276,10 | 920276,10 |  |  |  |  |  |  |
| 102902 | 110290201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 10 |  | 1959 | Ремонт фасада | 1991 | 69 | 2028 | 2028 | 1388582,81 | 1388582,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102904 | 110290407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 14 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2107888,37 | 2107888,37 |  |  |  |  |  |  |
| 102904 | 110290404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 14 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 5165190,24 | 5165190,24 |  |  |  |  |  |  |
| 102905 | 110290506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9335923,89 | 9335923,89 |  |  |  |  |  |  |
| 102905 | 110290507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9440743,31 | 9440743,31 |  |  |  |  |  |  |
| 102905 | 110290505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9335923,89 | 9335923,89 |  |  |  |  |  |  |
| 102905 | 110290509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 18505132,74 | 18505132,74 |  |  |  |  |  |  |
| 102905 | 110290502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 48893914,20 | 48893914,20 |  |  |  |  |  |  |
| 102905 | 110290503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12011307,32 | 12011307,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102905 | 110290501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 22883326,12 | 22883326,12 |  |  |  |  |  |  |
| 102901 | 110290107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 8 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1810649,86 | 1810649,86 |  |  |  |  |  |  |
| 102901 | 110290104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Весенняя ул | 8 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4436834,08 | 4436834,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107661 | 110766106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 10 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1714942,89 | 1714942,89 |  |  |  |  |  |  |
| 107661 | 110766107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 10 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2574220,44 | 2574220,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107661 | 110766104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 10 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6307894,88 | 6307894,88 |  |  |  |  |  |  |
| 107661 | 110766105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 10 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1714942,89 | 1714942,89 |  |  |  |  |  |  |
| 107661 | 110766109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 10 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3719695,85 | 3719695,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107661 | 110766103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 10 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3127234,53 | 3127234,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107661 | 110766101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 10 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4535487,10 | 4535487,10 |  |  |  |  |  |  |
| 102915 | 110291504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8394046,68 | 8394046,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102915 | 110291509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4757923,17 | 4757923,17 |  |  |  |  |  |  |
| 102915 | 110291503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 14 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2249563,80 | 2249563,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102920 | 110292009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 22 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5758917,66 | 5758917,66 |  |  |  |  |  |  |
| 102920 | 110292003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 22 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2690614,64 | 2690614,64 |  |  |  |  |  |  |
| 102910 | 110291006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2695896,00 | 2695896,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102910 | 110291007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4046683,20 | 4046683,20 |  |  |  |  |  |  |
| 102910 | 110291004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9916032,00 | 9916032,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102910 | 110291005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2695896,00 | 2695896,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102910 | 110291009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5847374,40 | 5847374,40 |  |  |  |  |  |  |
| 102910 | 110291003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2985784,68 | 2985784,68 |  |  |  |  |  |  |
| 102910 | 110291001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4738627,26 | 4738627,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107660 | 110766006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1761318,72 | 1761318,72 |  |  |  |  |  |  |
| 107660 | 110766007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2643833,02 | 2643833,02 |  |  |  |  |  |  |
| 107660 | 110766004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6478474,24 | 6478474,24 |  |  |  |  |  |  |
| 107660 | 110766005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1761318,72 | 1761318,72 |  |  |  |  |  |  |
| 107660 | 110766009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3820284,61 | 3820284,61 |  |  |  |  |  |  |
| 107660 | 110766003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3132347,17 | 3132347,17 |  |  |  |  |  |  |
| 107660 | 110766001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ветлужская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4548846,42 | 4548846,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102934 | 110293403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3879134,18 | 3879134,18 |  |  |  |  |  |  |
| 102935 | 110293503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 3 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3921057,87 | 3921057,87 |  |  |  |  |  |  |
| 102947 | 110294709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 33 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3816281,94 | 3816281,94 |  |  |  |  |  |  |
| 102947 | 110294703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 33 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3708371,84 | 3708371,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102947 | 110294701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 33 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6346459,99 | 6346459,99 |  |  |  |  |  |  |
| 102937 | 110293703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3481711,25 | 3481711,25 |  |  |  |  |  |  |
| 102939 | 110293903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 7 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5876133,32 | 5876133,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102940 | 110294003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировская ул | 8 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3865159,62 | 3865159,62 |  |  |  |  |  |  |
| 102955 | 110295508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 11 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 21182492,46 | 21182492,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102952 | 110295207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 2 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1016006,53 | 1016006,53 |  |  |  |  |  |  |
| 102952 | 110295204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 2 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2489632,32 | 2489632,32 |  |  |  |  |  |  |
| 102952 | 110295201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 2 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 3009774,86 | 3009774,86 |  |  |  |  |  |  |
| 102953 | 110295306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3801719,48 | 3801719,48 |  |  |  |  |  |  |
| 102953 | 110295307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3844403,42 | 3844403,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102953 | 110295304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13294405,62 | 13294405,62 |  |  |  |  |  |  |
| 102953 | 110295305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3801719,48 | 3801719,48 |  |  |  |  |  |  |
| 102953 | 110295302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 7 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15275879,55 | 15275879,55 |  |  |  |  |  |  |
| 102953 | 110295303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 7 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3752681,43 | 3752681,43 |  |  |  |  |  |  |
| 102954 | 110295403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 9 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3427858,05 | 3427858,05 |  |  |  |  |  |  |
| 102956 | 110295610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Владимировский спуск | 9/1 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3335685,00 | 3335685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102973 | 110297303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 429 |  | 1951 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4263945,93 | 4263945,93 |  |  |  |  |  |  |
| 102975 | 110297503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного городка тер | 770 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2907867,97 | 2907867,97 |  |  |  |  |  |  |
| 114637 | 111463709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Военного санатория Ельцовка тер | 146 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 1410887,91 | 1410887,91 |  |  |  |  |  |  |
| 108228 | 110822806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Воинская ул | 7 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2263830,53 | 2263830,53 |  |  |  |  |  |  |
| 108228 | 110822807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Воинская ул | 7 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3398129,96 | 3398129,96 |  |  |  |  |  |  |
| 108228 | 110822804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Воинская ул | 7 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8326810,80 | 8326810,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108228 | 110822805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Воинская ул | 7 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2263830,53 | 2263830,53 |  |  |  |  |  |  |
| 108228 | 110822809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Воинская ул | 7 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4910228,24 | 4910228,24 |  |  |  |  |  |  |
| 108233 | 110823303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Воинская ул | 75а |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4686250,41 | 4686250,41 |  |  |  |  |  |  |
| 102983 | 110298303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль | 2 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15378836,16 | 15378836,16 |  |  |  |  |  |  |
| 102986 | 110298610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль | 5 |  | 1973 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 23 | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102996 | 210299610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль | 6/1 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102988 | 110298803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль | 7 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3762906,72 | 3762906,72 |  |  |  |  |  |  |
| 102997 | 110299710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вокзальная магистраль | 8/1 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103004 | 210300410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Волховская ул | 33 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3368685,00 | 3368685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103004 | 310300410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Волховская ул | 33 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103011 | 110301107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восточный п | 18а |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2033446,26 | 2033446,26 |  |  |  |  |  |  |
| 108243 | 110824303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 26 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 60 | 2028 | 2028 | 4621149,39 | 4621149,39 |  |  |  |  |  |  |
| 108237 | 110823709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6486331,97 | 6486331,97 |  |  |  |  |  |  |
| 108238 | 110823806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5267214,03 | 5267214,03 |  |  |  |  |  |  |
| 108238 | 110823807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5326351,86 | 5326351,86 |  |  |  |  |  |  |
| 108238 | 110823804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 18419160,14 | 18419160,14 |  |  |  |  |  |  |
| 108238 | 110823805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5267214,03 | 5267214,03 |  |  |  |  |  |  |
| 108238 | 110823809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10440369,47 | 10440369,47 |  |  |  |  |  |  |
| 108238 | 110823802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 5 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15896071,94 | 15896071,94 |  |  |  |  |  |  |
| 108238 | 110823803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 5 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3905038,25 | 3905038,25 |  |  |  |  |  |  |
| 108238 | 110823801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 5 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7190454,30 | 7190454,30 |  |  |  |  |  |  |
| 108239 | 110823906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 7 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6089128,70 | 6089128,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108239 | 110823907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 7 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6157494,60 | 6157494,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108239 | 110823904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 7 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 21293350,88 | 21293350,88 |  |  |  |  |  |  |
| 108239 | 110823905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 7 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6089128,70 | 6089128,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108239 | 110823902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Восход ул | 7 |  | 1967 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 23894750,01 | 23894750,01 |  |  |  |  |  |  |
| 103027 | 110302710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 117/2 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103020 | 210302010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 122 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103028 | 110302810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 122/1 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103031 | 110303110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 129/1 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3335685,00 | 3335685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108285 | 110828510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 129/2 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103022 | 110302210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 131 |  | 2000 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103023 | 110302310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выборная ул | 152 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103067 | 110306706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3306870,00 | 3306870,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103067 | 110306707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3343998,00 | 3343998,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103067 | 110306704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11563944,00 | 11563944,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103067 | 110306705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3306870,00 | 3306870,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103067 | 110306702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 11 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12764586,00 | 12764586,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103068 | 110306808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14152892,14 | 14152892,14 |  |  |  |  |  |  |
| 103068 | 110306803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 12 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4256788,23 | 4256788,23 |  |  |  |  |  |  |
| 103069 | 110306906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3306870,00 | 3306870,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103069 | 110306907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3343998,00 | 3343998,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103069 | 110306904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11563944,00 | 11563944,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103069 | 110306905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3306870,00 | 3306870,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103069 | 110306902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 13 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12764586,00 | 12764586,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103071 | 110307103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 16 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3915263,54 | 3915263,54 |  |  |  |  |  |  |
| 103073 | 110307306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 20 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2676990,00 | 2676990,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103073 | 110307307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 20 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2707046,00 | 2707046,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103073 | 110307304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 20 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9361288,00 | 9361288,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103073 | 110307305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 20 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2676990,00 | 2676990,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103073 | 110307309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 20 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5306176,00 | 5306176,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103073 | 110307302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 20 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11543625,60 | 11543625,60 |  |  |  |  |  |  |
| 103073 | 110307303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 20 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2835813,76 | 2835813,76 |  |  |  |  |  |  |
| 103073 | 110307301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 20 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7312456,27 | 7312456,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103075 | 110307503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 26 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3909469,21 | 3909469,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103063 | 110306303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 3 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3106443,10 | 3106443,10 |  |  |  |  |  |  |
| 103077 | 110307703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 32 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3007257,79 | 3007257,79 |  |  |  |  |  |  |
| 103078 | 110307803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 34 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3939122,55 | 3939122,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103064 | 110306403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3929919,79 | 3929919,79 |  |  |  |  |  |  |
| 103066 | 110306603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Выставочная ул | 6 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3929919,79 | 3929919,79 |  |  |  |  |  |  |
| 103081 | 110308107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Вяземская ул | 2 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 57 <*> | 2028 | 2028 | 8725252,43 | 8725252,43 |  |  |  |  |  |  |
| 103090 | 110309004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Галилея ул | 5 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1932445,76 | 1932445,76 |  |  |  |  |  |  |
| 103090 | 110309001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Галилея ул | 5 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2298587,85 | 2298587,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103091 | 110309101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Галилея ул | 7 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2012148,44 | 2012148,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103092 | 110309210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Галущака ул | 1 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3434685,00 | 3434685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103094 | 110309410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Галущака ул | 3 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3500685,00 | 3500685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108295 | 110829506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1374870,57 | 1374870,57 |  |  |  |  |  |  |
| 108295 | 110829507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1390306,98 | 1390306,98 |  |  |  |  |  |  |
| 108295 | 110829505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1374870,57 | 1374870,57 |  |  |  |  |  |  |
| 108295 | 110829509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2725189,57 | 2725189,57 |  |  |  |  |  |  |
| 108295 | 110829502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 13 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8199859,05 | 8199859,05 |  |  |  |  |  |  |
| 108295 | 110829503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 13 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2014382,13 | 2014382,13 |  |  |  |  |  |  |
| 108295 | 110829501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 13 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4715052,00 | 4715052,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108296 | 110829606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 350386,25 | 350386,25 |  |  |  |  |  |  |
| 108296 | 110829607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 525948,38 | 525948,38 |  |  |  |  |  |  |
| 108296 | 110829604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1288789,04 | 1288789,04 |  |  |  |  |  |  |
| 108296 | 110829605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 350386,25 | 350386,25 |  |  |  |  |  |  |
| 108296 | 110829609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 759984,64 | 759984,64 |  |  |  |  |  |  |
| 108296 | 110829601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 16 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2244366,81 | 2244366,81 |  |  |  |  |  |  |
| 108302 | 110830206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 27 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 715295,03 | 715295,03 |  |  |  |  |  |  |
| 108302 | 110830207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 27 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1073695,86 | 1073695,86 |  |  |  |  |  |  |
| 108302 | 110830204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 27 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2630994,80 | 2630994,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108302 | 110830205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 27 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 715295,03 | 715295,03 |  |  |  |  |  |  |
| 108302 | 110830209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 27 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1551468,54 | 1551468,54 |  |  |  |  |  |  |
| 108302 | 110830201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 27 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3292285,06 | 3292285,06 |  |  |  |  |  |  |
| 108289 | 110828906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 3669680,88 | 3669680,88 |  |  |  |  |  |  |
| 108289 | 110828907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 55 | 2028 | 2028 | 3710882,35 | 3710882,35 |  |  |  |  |  |  |
| 108289 | 110828904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 12832673,86 | 12832673,86 |  |  |  |  |  |  |
| 108289 | 110828905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 3669680,88 | 3669680,88 |  |  |  |  |  |  |
| 108289 | 110828902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 3 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 | 2028 | 2028 | 9742795,37 | 9742795,37 |  |  |  |  |  |  |
| 108290 | 110829004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гаранина ул | 4 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 4729653,10 | 4729653,10 |  |  |  |  |  |  |
| 103108 | 110310801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 15 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1186621,42 | 1186621,42 |  |  |  |  |  |  |
| 103114 | 110311407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 31 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 352398,66 | 352398,66 |  |  |  |  |  |  |
| 103114 | 110311404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 31 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 863521,12 | 863521,12 |  |  |  |  |  |  |
| 103116 | 110311607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 42 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 801267,36 | 801267,36 |  |  |  |  |  |  |
| 103116 | 110311604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гастелло ул | 42 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1963433,36 | 1963433,36 |  |  |  |  |  |  |
| 103119 | 110311903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3915263,54 | 3915263,54 |  |  |  |  |  |  |
| 103129 | 110312903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 23 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8197614,99 | 8197614,99 |  |  |  |  |  |  |
| 103120 | 110312009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6682660,48 | 6682660,48 |  |  |  |  |  |  |
| 103120 | 110312003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 3 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3909810,05 | 3909810,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103120 | 110312001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 3 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9136120,51 | 9136120,51 |  |  |  |  |  |  |
| 103122 | 110312208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11407591,01 | 11407591,01 |  |  |  |  |  |  |
| 103122 | 110312203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геодезическая ул | 5 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3098262,87 | 3098262,87 |  |  |  |  |  |  |
| 103138 | 110313801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Геологическая ул | 34 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1799543,79 | 1799543,79 |  |  |  |  |  |  |
| 103159 | 110315904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Революции ул | 100 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8034346,88 | 8034346,88 |  |  |  |  |  |  |
| 103159 | 110315901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Революции ул | 100 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6178682,73 | 6178682,73 |  |  |  |  |  |  |
| 103176 | 110317609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7070854,07 | 7070854,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103176 | 110317603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 1 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3906060,78 | 3906060,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103181 | 110318104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9139921,07 | 9139921,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103181 | 110318103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 11 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3897539,71 | 3897539,71 |  |  |  |  |  |  |
| 103182 | 110318204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 12 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2859653,78 | 2859653,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103182 | 110318201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 12 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 2695438,06 | 2695438,06 |  |  |  |  |  |  |
| 103177 | 110317703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 2 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3897539,71 | 3897539,71 |  |  |  |  |  |  |
| 103187 | 110318703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 21 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4899277,28 | 4899277,28 |  |  |  |  |  |  |
| 103178 | 110317803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1812262,23 | 1812262,23 |  |  |  |  |  |  |
| 103197 | 110319703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 33 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4145673,41 | 4145673,41 |  |  |  |  |  |  |
| 103179 | 110317904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3959824,82 | 3959824,82 |  |  |  |  |  |  |
| 103179 | 110317909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2244512,45 | 2244512,45 |  |  |  |  |  |  |
| 103179 | 110317903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 5 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1992909,02 | 1992909,02 |  |  |  |  |  |  |
| 103180 | 110318003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Героев Труда ул | 9 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1790448,28 | 1790448,28 |  |  |  |  |  |  |
| 103211 | 110321103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гидромонтажная ул | 50 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5184222,03 | 5184222,03 |  |  |  |  |  |  |
| 103224 | 110322406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3699049,04 | 3699049,04 |  |  |  |  |  |  |
| 103224 | 110322407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3740580,24 | 3740580,24 |  |  |  |  |  |  |
| 103224 | 110322404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12935372,69 | 12935372,69 |  |  |  |  |  |  |
| 103224 | 110322405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3699049,04 | 3699049,04 |  |  |  |  |  |  |
| 103224 | 110322402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 12 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13999420,95 | 13999420,95 |  |  |  |  |  |  |
| 103225 | 110322506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3622833,56 | 3622833,56 |  |  |  |  |  |  |
| 103225 | 110322507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3663509,05 | 3663509,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103225 | 110322504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12668851,32 | 12668851,32 |  |  |  |  |  |  |
| 103225 | 110322505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3622833,56 | 3622833,56 |  |  |  |  |  |  |
| 103225 | 110322502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 14 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12587042,93 | 12587042,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103226 | 110322606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3638895,50 | 3638895,50 |  |  |  |  |  |  |
| 103226 | 110322607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3679751,32 | 3679751,32 |  |  |  |  |  |  |
| 103226 | 110322604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12725019,04 | 12725019,04 |  |  |  |  |  |  |
| 103226 | 110322605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3638895,50 | 3638895,50 |  |  |  |  |  |  |
| 103226 | 110322602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13999420,95 | 13999420,95 |  |  |  |  |  |  |
| 103227 | 110322708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 17 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13642029,73 | 13642029,73 |  |  |  |  |  |  |
| 103227 | 110322703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 17 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3989567,32 | 3989567,32 |  |  |  |  |  |  |
| 112484 | 111248409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 186 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9362672,26 | 9362672,26 |  |  |  |  |  |  |
| 112484 | 111248403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 186 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4042057,14 | 4042057,14 |  |  |  |  |  |  |
| 112484 | 111248401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 186 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16579629,82 | 16579629,82 |  |  |  |  |  |  |
| 107672 | 110767203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 188 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4114656,70 | 4114656,70 |  |  |  |  |  |  |
| 103228 | 110322803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 19 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3943553,51 | 3943553,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107674 | 110767403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 190 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2809875,61 | 2809875,61 |  |  |  |  |  |  |
| 107697 | 110769703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 190/1 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5151501,10 | 5151501,10 |  |  |  |  |  |  |
| 107676 | 110767603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 192 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4350179,21 | 4350179,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107677 | 110767709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 194 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7154891,47 | 7154891,47 |  |  |  |  |  |  |
| 107677 | 110767703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 194 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4467770,04 | 4467770,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107677 | 110767701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 194 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16883564,66 | 16883564,66 |  |  |  |  |  |  |
| 107678 | 110767806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 199 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2656203,96 | 2656203,96 |  |  |  |  |  |  |
| 107678 | 110767807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 199 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2686026,58 | 2686026,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107678 | 110767804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 199 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9288600,35 | 9288600,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107678 | 110767805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 199 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2656203,96 | 2656203,96 |  |  |  |  |  |  |
| 103262 | 110326208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 19а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7141722,93 | 7141722,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103262 | 110326203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 19а |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1992227,34 | 1992227,34 |  |  |  |  |  |  |
| 103255 | 110325510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 200 |  | 1998 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107680 | 110768003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 202 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3923102,93 | 3923102,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103229 | 110322908 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 21 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13080081,08 | 13080081,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107686 | 110768607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 215 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1884357,30 | 1884357,30 |  |  |  |  |  |  |
| 107686 | 110768604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 215 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4617447,52 | 4617447,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107687 | 110768707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 219 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2437283,57 | 2437283,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107687 | 110768704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 219 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5972343,44 | 5972343,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103263 | 110326308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 21а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13895457,55 | 13895457,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103263 | 110326303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 21а |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3918331,13 | 3918331,13 |  |  |  |  |  |  |
| 107688 | 110768808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 223 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14013657,09 | 14013657,09 |  |  |  |  |  |  |
| 107701 | 110770108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 223/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13687773,62 | 13687773,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107701 | 110770103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 223/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3946961,94 | 3946961,94 |  |  |  |  |  |  |
| 107702 | 110770208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 225/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15247673,62 | 15247673,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107702 | 110770203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 225/1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3924125,46 | 3924125,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107702 | 110770201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 225/1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9673715,02 | 9673715,02 |  |  |  |  |  |  |
| 107703 | 110770308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 225/2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13385596,83 | 13385596,83 |  |  |  |  |  |  |
| 107703 | 110770303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 225/2 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4192368,90 | 4192368,90 |  |  |  |  |  |  |
| 107690 | 110769008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 229 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14232025,73 | 14232025,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107704 | 110770403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 229/1 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2011996,23 | 2011996,23 |  |  |  |  |  |  |
| 103230 | 110323003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 23 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3959913,97 | 3959913,97 |  |  |  |  |  |  |
| 107691 | 110769108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 231 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14246049,40 | 14246049,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107691 | 110769103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 231 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3950370,37 | 3950370,37 |  |  |  |  |  |  |
| 107705 | 110770508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 231а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11518110,91 | 11518110,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107705 | 110770503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 231а |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107692 | 110769206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 232 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2161209,96 | 2161209,96 |  |  |  |  |  |  |
| 107692 | 110769207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 232 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3244091,03 | 3244091,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107692 | 110769204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 232 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7949352,32 | 7949352,32 |  |  |  |  |  |  |
| 107692 | 110769205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 232 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2161209,96 | 2161209,96 |  |  |  |  |  |  |
| 107706 | 110770603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 233/1 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4015812,23 | 4015812,23 |  |  |  |  |  |  |
| 107707 | 110770708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 233/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13977596,21 | 13977596,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107707 | 110770706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 233/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3296004,57 | 3296004,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107707 | 110770707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 233/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3333010,58 | 3333010,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107707 | 110770704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 233/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11525948,18 | 11525948,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107707 | 110770705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 233/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3296004,57 | 3296004,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107707 | 110770709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 233/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6533151,17 | 6533151,17 |  |  |  |  |  |  |
| 107707 | 110770702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 233/2 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16215186,59 | 16215186,59 |  |  |  |  |  |  |
| 107707 | 110770703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 233/2 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3983432,14 | 3983432,14 |  |  |  |  |  |  |
| 107707 | 110770701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 233/2 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8003800,77 | 8003800,77 |  |  |  |  |  |  |
| 107694 | 110769404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 235 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2162344,24 | 2162344,24 |  |  |  |  |  |  |
| 107694 | 110769401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 235 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2216074,44 | 2216074,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107708 | 110770803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 235/1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3115305,02 | 3115305,02 |  |  |  |  |  |  |
| 107695 | 110769509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 236 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1520317,34 | 1520317,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107695 | 110769501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 236 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 2467936,80 | 2467936,80 |  |  |  |  |  |  |
| 103232 | 110323203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 25 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3946961,94 | 3946961,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103234 | 110323406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3547169,22 | 3547169,22 |  |  |  |  |  |  |
| 103234 | 110323407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3586995,19 | 3586995,19 |  |  |  |  |  |  |
| 103234 | 110323404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12404257,26 | 12404257,26 |  |  |  |  |  |  |
| 103234 | 110323405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3547169,22 | 3547169,22 |  |  |  |  |  |  |
| 103234 | 110323409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7030995,33 | 7030995,33 |  |  |  |  |  |  |
| 103234 | 110323402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16066728,90 | 16066728,90 |  |  |  |  |  |  |
| 103234 | 110323403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3946961,94 | 3946961,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103234 | 110323401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6691444,63 | 6691444,63 |  |  |  |  |  |  |
| 103265 | 110326506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3636690,92 | 3636690,92 |  |  |  |  |  |  |
| 103265 | 110326507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3677521,99 | 3677521,99 |  |  |  |  |  |  |
| 103265 | 110326505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3636690,92 | 3636690,92 |  |  |  |  |  |  |
| 103265 | 110326503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 27а |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3767678,52 | 3767678,52 |  |  |  |  |  |  |
| 103221 | 110322103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4073073,85 | 4073073,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103238 | 110323809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 32 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5662626,18 | 5662626,18 |  |  |  |  |  |  |
| 103238 | 110323803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 32 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3997747,55 | 3997747,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103238 | 110323801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 32 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6125638,39 | 6125638,39 |  |  |  |  |  |  |
| 103269 | 110326903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гоголя ул | 3а |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3945939,41 | 3945939,41 |  |  |  |  |  |  |
| 103314 | 110331410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 52 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3302685,00 | 3302685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103315 | 110331510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 53 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3467685,00 | 3467685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103305 | 110330510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Горский мкр | 54 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103355 | 110335503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Грибоедова ул | 80 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5526428,40 | 5526428,40 |  |  |  |  |  |  |
| 103371 | 110337103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гризодубовой ул | 37/4 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2852855,91 | 2852855,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103386 | 110338610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Громова ул | 21 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103398 | 110339809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гурьевская ул | 47 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9513973,57 | 9513973,57 |  |  |  |  |  |  |
| 103398 | 110339803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гурьевская ул | 47 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4634101,43 | 4634101,43 |  |  |  |  |  |  |
| 103401 | 110340101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродский Тракт ул | 20 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4384998,36 | 4384998,36 |  |  |  |  |  |  |
| 103402 | 110340206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродский Тракт ул | 21 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1768860,81 | 1768860,81 |  |  |  |  |  |  |
| 103402 | 110340207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродский Тракт ул | 21 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2655154,10 | 2655154,10 |  |  |  |  |  |  |
| 103402 | 110340204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродский Тракт ул | 21 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6506215,52 | 6506215,52 |  |  |  |  |  |  |
| 103402 | 110340205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродский Тракт ул | 21 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1768860,81 | 1768860,81 |  |  |  |  |  |  |
| 103402 | 110340209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродский Тракт ул | 21 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3836643,33 | 3836643,33 |  |  |  |  |  |  |
| 103402 | 110340203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродский Тракт ул | 21 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4072392,16 | 4072392,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103402 | 110340201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродский Тракт ул | 21 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5410522,17 | 5410522,17 |  |  |  |  |  |  |
| 103408 | 110340806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродское ш | 13 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 3113134,45 | 3113134,45 |  |  |  |  |  |  |
| 103414 | 110341406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродское ш | 15/2 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 61 <*> | 2028 | 2028 | 2195273,31 | 2195273,31 |  |  |  |  |  |  |
| 103414 | 110341407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродское ш | 15/2 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 61 <*> | 2028 | 2028 | 2631407,03 | 2631407,03 |  |  |  |  |  |  |
| 103414 | 110341404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродское ш | 15/2 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 61 <*> | 2028 | 2028 | 10024149,62 | 10024149,62 |  |  |  |  |  |  |
| 103414 | 110341405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гусинобродское ш | 15/2 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 61 <*> | 2028 | 2028 | 2195273,31 | 2195273,31 |  |  |  |  |  |  |
| 103416 | 110341604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Гэсстроевская ул | 61 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1209992,00 | 1209992,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107712 | 110771204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даурская ул | 4а |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4205460,00 | 4205460,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107710 | 110771007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даурская ул | 5 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1478123,30 | 1478123,30 |  |  |  |  |  |  |
| 107710 | 110771004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даурская ул | 5 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3622007,76 | 3622007,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107710 | 110771001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Даурская ул | 5 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3102086,61 | 3102086,61 |  |  |  |  |  |  |
| 103465 | 110346506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1259040,94 | 1259040,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103465 | 110346505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1259040,94 | 1259040,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103465 | 110346509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2249354,46 | 2249354,46 |  |  |  |  |  |  |
| 103482 | 110348206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 23/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1275356,34 | 1275356,34 |  |  |  |  |  |  |
| 103482 | 110348205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 23/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1275356,34 | 1275356,34 |  |  |  |  |  |  |
| 103482 | 110348209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 23/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2278502,92 | 2278502,92 |  |  |  |  |  |  |
| 103464 | 110346409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 23/3 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 10282606,97 | 10282606,97 |  |  |  |  |  |  |
| 103464 | 110346401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 23/3 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 20326242,00 | 20326242,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103466 | 110346608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14182608,97 | 14182608,97 |  |  |  |  |  |  |
| 103466 | 110346602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15958507,41 | 15958507,41 |  |  |  |  |  |  |
| 103466 | 110346603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3920376,19 | 3920376,19 |  |  |  |  |  |  |
| 103483 | 110348306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3265612,86 | 3265612,86 |  |  |  |  |  |  |
| 103483 | 110348307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3302277,64 | 3302277,64 |  |  |  |  |  |  |
| 103483 | 110348304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11419670,03 | 11419670,03 |  |  |  |  |  |  |
| 103483 | 110348305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3265612,86 | 3265612,86 |  |  |  |  |  |  |
| 103483 | 110348309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6472910,46 | 6472910,46 |  |  |  |  |  |  |
| 103483 | 110348302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/1 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12913459,92 | 12913459,92 |  |  |  |  |  |  |
| 103483 | 110348303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3172328,05 | 3172328,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103483 | 110348301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5201488,20 | 5201488,20 |  |  |  |  |  |  |
| 103486 | 110348606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3242307,30 | 3242307,30 |  |  |  |  |  |  |
| 103486 | 110348607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3278710,42 | 3278710,42 |  |  |  |  |  |  |
| 103486 | 110348604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11338171,76 | 11338171,76 |  |  |  |  |  |  |
| 103486 | 110348605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3242307,30 | 3242307,30 |  |  |  |  |  |  |
| 103486 | 110348609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6426715,52 | 6426715,52 |  |  |  |  |  |  |
| 103486 | 110348602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/2 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13098508,50 | 13098508,50 |  |  |  |  |  |  |
| 103486 | 110348603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/2 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3578851,50 | 3578851,50 |  |  |  |  |  |  |
| 103486 | 110348601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/2 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8907911,99 | 8907911,99 |  |  |  |  |  |  |
| 103467 | 110346702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/3 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15922433,58 | 15922433,58 |  |  |  |  |  |  |
| 103467 | 110346703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3911514,27 | 3911514,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103469 | 110346903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 25/5 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3701554,98 | 3701554,98 |  |  |  |  |  |  |
| 103470 | 110347008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13890115,20 | 13890115,20 |  |  |  |  |  |  |
| 103470 | 110347006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3275376,00 | 3275376,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103470 | 110347007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3312150,40 | 3312150,40 |  |  |  |  |  |  |
| 103470 | 110347004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11453811,20 | 11453811,20 |  |  |  |  |  |  |
| 103470 | 110347005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3275376,00 | 3275376,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103470 | 110347009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6492262,40 | 6492262,40 |  |  |  |  |  |  |
| 103470 | 110347003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 27 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3920035,34 | 3920035,34 |  |  |  |  |  |  |
| 103470 | 110347001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 27 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9732260,25 | 9732260,25 |  |  |  |  |  |  |
| 103471 | 110347106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 29 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2533298,63 | 2533298,63 |  |  |  |  |  |  |
| 103471 | 110347107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 29 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2561741,33 | 2561741,33 |  |  |  |  |  |  |
| 103471 | 110347104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 29 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8858807,10 | 8858807,10 |  |  |  |  |  |  |
| 103471 | 110347105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 29 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2533298,63 | 2533298,63 |  |  |  |  |  |  |
| 103471 | 110347109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 29 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5021359,20 | 5021359,20 |  |  |  |  |  |  |
| 103471 | 110347102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 29 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15973769,42 | 15973769,42 |  |  |  |  |  |  |
| 103471 | 110347103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 29 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3924125,46 | 3924125,46 |  |  |  |  |  |  |
| 103471 | 110347101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 29 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9084333,52 | 9084333,52 |  |  |  |  |  |  |
| 103472 | 110347206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3085624,65 | 3085624,65 |  |  |  |  |  |  |
| 103472 | 110347207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3120268,61 | 3120268,61 |  |  |  |  |  |  |
| 103472 | 110347204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10790261,08 | 10790261,08 |  |  |  |  |  |  |
| 103472 | 110347205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3085624,65 | 3085624,65 |  |  |  |  |  |  |
| 103472 | 110347209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 31 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6116148,16 | 6116148,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103472 | 110347202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 31 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16188824,94 | 16188824,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103472 | 110347203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 31 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3976956,12 | 3976956,12 |  |  |  |  |  |  |
| 103472 | 110347201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 31 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3526465,98 | 3526465,98 |  |  |  |  |  |  |
| 103474 | 110347409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 33 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6630379,04 | 6630379,04 |  |  |  |  |  |  |
| 103474 | 110347403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 33 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3495004,12 | 3495004,12 |  |  |  |  |  |  |
| 103475 | 110347509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 34 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 7000406,78 | 7000406,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103475 | 110347503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 34 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4157262,07 | 4157262,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103475 | 110347501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 34 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9676058,22 | 9676058,22 |  |  |  |  |  |  |
| 103477 | 110347709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 36 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6858232,48 | 6858232,48 |  |  |  |  |  |  |
| 103477 | 110347703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 36 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7794738,57 | 7794738,57 |  |  |  |  |  |  |
| 103477 | 110347701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 36 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8058587,93 | 8058587,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103494 | 110349406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 41а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1405396,26 | 1405396,26 |  |  |  |  |  |  |
| 103494 | 110349407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 41а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2109574,49 | 2109574,49 |  |  |  |  |  |  |
| 103494 | 110349404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 41а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5169321,92 | 5169321,92 |  |  |  |  |  |  |
| 103494 | 110349405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дачная ул | 41а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1405396,26 | 1405396,26 |  |  |  |  |  |  |
| 103500 | 110350002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 72 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12065308,68 | 12065308,68 |  |  |  |  |  |  |
| 103500 | 110350003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Декабристов ул | 72 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2963970,73 | 2963970,73 |  |  |  |  |  |  |
| 103511 | 310351110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демакова ул | 6 |  | 1998 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103523 | 110352302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 19 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 19774008,66 | 19774008,66 |  |  |  |  |  |  |
| 103440 | 110344003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 56 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2007565,27 | 2007565,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103524 | 110352406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 60 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 1996 | 35 | 2028 | 2028 | 3872974,65 | 3872974,65 |  |  |  |  |  |  |
| 103524 | 110352407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 60 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 1996 | 35 | 2028 | 2028 | 3916458,61 | 3916458,61 |  |  |  |  |  |  |
| 103524 | 110352404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 60 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1996 | 35 | 2028 | 2028 | 13543581,08 | 13543581,08 |  |  |  |  |  |  |
| 103524 | 110352405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 60 |  | 1939 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1996 | 35 | 2028 | 2028 | 3872974,65 | 3872974,65 |  |  |  |  |  |  |
| 103442 | 110344206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 62 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3739125,15 | 3739125,15 |  |  |  |  |  |  |
| 103442 | 110344207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 62 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3781106,31 | 3781106,31 |  |  |  |  |  |  |
| 103442 | 110344204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 62 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13075516,68 | 13075516,68 |  |  |  |  |  |  |
| 103442 | 110344205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 62 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3739125,15 | 3739125,15 |  |  |  |  |  |  |
| 103442 | 110344202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 62 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14069045,61 | 14069045,61 |  |  |  |  |  |  |
| 103443 | 110344306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 64 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3743691,78 | 3743691,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103443 | 110344307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 64 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3785724,21 | 3785724,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103443 | 110344305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 64 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3743691,78 | 3743691,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103443 | 110344303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Демьяна Бедного ул | 64 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3575443,07 | 3575443,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103533 | 110353309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дениса Давыдова ул | 11 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 11452061,86 | 11452061,86 |  |  |  |  |  |  |
| 103540 | 110354010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Деповская ул | 36 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103544 | 110354402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Депутатская ул | 38 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 26881940,63 | 26881940,63 |  |  |  |  |  |  |
| 103544 | 110354403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Депутатская ул | 38 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6603833,13 | 6603833,13 |  |  |  |  |  |  |
| 103544 | 110354410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Депутатская ул | 38 |  | 1958 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 64 | 2028 | 2028 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 112519 | 111251910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Депутатская ул | 48 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3401685,00 | 3401685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103549 | 110354906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4148940,83 | 4148940,83 |  |  |  |  |  |  |
| 103549 | 110354907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4195523,21 | 4195523,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103549 | 110354904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14508619,74 | 14508619,74 |  |  |  |  |  |  |
| 103549 | 110354905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4148940,83 | 4148940,83 |  |  |  |  |  |  |
| 103549 | 110354909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8223792,48 | 8223792,48 |  |  |  |  |  |  |
| 103549 | 110354902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 1 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 23309244,00 | 23309244,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103549 | 110354903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5726162,40 | 5726162,40 |  |  |  |  |  |  |
| 103549 | 110354901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15915086,19 | 15915086,19 |  |  |  |  |  |  |
| 103552 | 110355210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 20 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3302685,00 | 3302685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103553 | 110355309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 42 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 13237150,94 | 13237150,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103553 | 110355303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 42 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6651891,99 | 6651891,99 |  |  |  |  |  |  |
| 103553 | 110355301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 42 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 23857447,16 | 23857447,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103554 | 110355403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 44 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2266605,95 | 2266605,95 |  |  |  |  |  |  |
| 103555 | 110355509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 46 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 7324499,55 | 7324499,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103555 | 110355503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 46 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4439139,23 | 4439139,23 |  |  |  |  |  |  |
| 103555 | 110355501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 46 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 15815158,58 | 15815158,58 |  |  |  |  |  |  |
| 103556 | 110355606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 59 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2009 | 23 | 2028 | 2028 | 3411666,78 | 3411666,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103556 | 110355604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 59 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 15578496,80 | 15578496,80 |  |  |  |  |  |  |
| 103556 | 110355605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 59 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2009 | 23 | 2028 | 2028 | 3411666,78 | 3411666,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103556 | 110355609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 59 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 6095153,56 | 6095153,56 |  |  |  |  |  |  |
| 103556 | 110355601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Державина ул | 59 |  | 1974 | Ремонт фасада | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 21554467,30 | 21554467,30 |  |  |  |  |  |  |
| 103558 | 110355803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 3 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2008928,64 | 2008928,64 |  |  |  |  |  |  |
| 103560 | 110356003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 5 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2000407,57 | 2000407,57 |  |  |  |  |  |  |
| 103561 | 110356104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3850793,35 | 3850793,35 |  |  |  |  |  |  |
| 103561 | 110356109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2182711,10 | 2182711,10 |  |  |  |  |  |  |
| 103561 | 110356103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Детский проезд | 7 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1985069,63 | 1985069,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106350 | 110635003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 11 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4069665,42 | 4069665,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106354 | 110635403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 17 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3543062,99 | 3543062,99 |  |  |  |  |  |  |
| 103563 | 110356302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 18 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 41138040,75 | 41138040,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106384 | 110638408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 18/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6817842,84 | 6817842,84 |  |  |  |  |  |  |
| 106384 | 110638403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 18/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2008587,80 | 2008587,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106355 | 110635506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 19 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3962811,29 | 3962811,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106355 | 110635507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 19 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4007303,89 | 4007303,89 |  |  |  |  |  |  |
| 106355 | 110635504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 19 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13857734,89 | 13857734,89 |  |  |  |  |  |  |
| 106355 | 110635505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 19 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3962811,29 | 3962811,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106355 | 110635502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 19 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12958791,08 | 12958791,08 |  |  |  |  |  |  |
| 106385 | 110638503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 20/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3946961,94 | 3946961,94 |  |  |  |  |  |  |
| 106385 | 110638501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 20/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9532263,46 | 9532263,46 |  |  |  |  |  |  |
| 103564 | 110356403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 22 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3790174,16 | 3790174,16 |  |  |  |  |  |  |
| 106386 | 110638608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 22/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13915491,37 | 13915491,37 |  |  |  |  |  |  |
| 106386 | 110638603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 22/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3981046,24 | 3981046,24 |  |  |  |  |  |  |
| 106389 | 110638903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 22/2 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3974229,38 | 3974229,38 |  |  |  |  |  |  |
| 106356 | 110635609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6546416,61 | 6546416,61 |  |  |  |  |  |  |
| 106356 | 110635603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 23 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3991271,53 | 3991271,53 |  |  |  |  |  |  |
| 106356 | 110635601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 23 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9787662,11 | 9787662,11 |  |  |  |  |  |  |
| 106357 | 110635708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13649709,36 | 13649709,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106357 | 110635703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3946961,94 | 3946961,94 |  |  |  |  |  |  |
| 106387 | 110638708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14697812,04 | 14697812,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106387 | 110638709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6869781,22 | 6869781,22 |  |  |  |  |  |  |
| 106387 | 110638703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24/1 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3946961,94 | 3946961,94 |  |  |  |  |  |  |
| 106387 | 110638701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24/1 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9634422,92 | 9634422,92 |  |  |  |  |  |  |
| 106390 | 110639008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7507674,05 | 7507674,05 |  |  |  |  |  |  |
| 106390 | 110639006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1770356,48 | 1770356,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106390 | 110639007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1790233,22 | 1790233,22 |  |  |  |  |  |  |
| 106390 | 110639004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6190840,02 | 6190840,02 |  |  |  |  |  |  |
| 106390 | 110639005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1770356,48 | 1770356,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106390 | 110639009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3509099,04 | 3509099,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106390 | 110639003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24/2 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2011314,54 | 2011314,54 |  |  |  |  |  |  |
| 106390 | 110639001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 24/2 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5363371,65 | 5363371,65 |  |  |  |  |  |  |
| 112527 | 111252704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 28/2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4313351,11 | 4313351,11 |  |  |  |  |  |  |
| 106359 | 110635908 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 30 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13750212,36 | 13750212,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106359 | 110635903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 30 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3984454,67 | 3984454,67 |  |  |  |  |  |  |
| 106392 | 110639208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 30/3 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5897288,81 | 5897288,81 |  |  |  |  |  |  |
| 106392 | 110639203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 30/3 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1997339,98 | 1997339,98 |  |  |  |  |  |  |
| 106392 | 110639201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 30/3 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6766099,62 | 6766099,62 |  |  |  |  |  |  |
| 106393 | 110639303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 30/4 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3923102,93 | 3923102,93 |  |  |  |  |  |  |
| 106393 | 110639301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 30/4 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9485112,94 | 9485112,94 |  |  |  |  |  |  |
| 106360 | 110636006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 33 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3419539,79 | 3419539,79 |  |  |  |  |  |  |
| 106360 | 110636007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 33 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3457932,79 | 3457932,79 |  |  |  |  |  |  |
| 106360 | 110636004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 33 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11957944,09 | 11957944,09 |  |  |  |  |  |  |
| 106360 | 110636005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 33 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3419539,79 | 3419539,79 |  |  |  |  |  |  |
| 106360 | 110636009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 33 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6778015,58 | 6778015,58 |  |  |  |  |  |  |
| 106360 | 110636002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 33 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16025105,25 | 16025105,25 |  |  |  |  |  |  |
| 106360 | 110636003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 33 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3936736,65 | 3936736,65 |  |  |  |  |  |  |
| 106360 | 110636001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 33 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8703200,15 | 8703200,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106361 | 110636109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 35 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6843562,46 | 6843562,46 |  |  |  |  |  |  |
| 106361 | 110636102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 35 |  | 1964 | Ремонт крыши | 1993 | 35 | 2028 | 2028 | 18421240,04 | 18421240,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106361 | 110636103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 35 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4525372,51 | 4525372,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106361 | 110636101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 35 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9885892,36 | 9885892,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106362 | 110636202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 37 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8199859,05 | 8199859,05 |  |  |  |  |  |  |
| 106362 | 110636203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 37 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2014382,13 | 2014382,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106399 | 110639907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 3а |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2162085,02 | 2162085,02 |  |  |  |  |  |  |
| 106400 | 110640007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 3б |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2315762,64 | 2315762,64 |  |  |  |  |  |  |
| 106364 | 110636402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 41 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8144360,85 | 8144360,85 |  |  |  |  |  |  |
| 106364 | 110636403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 41 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2000748,41 | 2000748,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106364 | 110636401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 41 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5269856,45 | 5269856,45 |  |  |  |  |  |  |
| 106365 | 110636503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 45 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3088037,58 | 3088037,58 |  |  |  |  |  |  |
| 106365 | 110636501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 45 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7360196,17 | 7360196,17 |  |  |  |  |  |  |
| 106366 | 110636603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 49 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3091446,01 | 3091446,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106367 | 110636703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 51 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3091446,01 | 3091446,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106367 | 110636701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 51 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7445852,95 | 7445852,95 |  |  |  |  |  |  |
| 106368 | 110636803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 53 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3091446,01 | 3091446,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106368 | 110636801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 53 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7296542,97 | 7296542,97 |  |  |  |  |  |  |
| 106369 | 110636906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 55 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2634000,69 | 2634000,69 |  |  |  |  |  |  |
| 106369 | 110636907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 55 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2663574,03 | 2663574,03 |  |  |  |  |  |  |
| 106369 | 110636904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 55 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9210956,73 | 9210956,73 |  |  |  |  |  |  |
| 106369 | 110636905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 55 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2634000,69 | 2634000,69 |  |  |  |  |  |  |
| 106369 | 110636909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 55 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5220965,06 | 5220965,06 |  |  |  |  |  |  |
| 106369 | 110636902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 55 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12556467,75 | 12556467,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106369 | 110636903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 55 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3084629,15 | 3084629,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106369 | 110636901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 55 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7360196,17 | 7360196,17 |  |  |  |  |  |  |
| 106370 | 110637003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 57 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2024607,42 | 2024607,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106370 | 110637001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 57 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5316221,13 | 5316221,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106372 | 110637206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 61 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3260495,09 | 3260495,09 |  |  |  |  |  |  |
| 106372 | 110637207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 61 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3297102,41 | 3297102,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106372 | 110637204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 61 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11401773,45 | 11401773,45 |  |  |  |  |  |  |
| 106372 | 110637205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 61 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3260495,09 | 3260495,09 |  |  |  |  |  |  |
| 106372 | 110637209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 61 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6462766,30 | 6462766,30 |  |  |  |  |  |  |
| 106372 | 110637202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 61 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14867967,78 | 14867967,78 |  |  |  |  |  |  |
| 106372 | 110637203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 61 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3652473,59 | 3652473,59 |  |  |  |  |  |  |
| 106372 | 110637201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 61 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9601024,64 | 9601024,64 |  |  |  |  |  |  |
| 106401 | 110640103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 67/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3829030,26 | 3829030,26 |  |  |  |  |  |  |
| 106401 | 110640101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 67/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9691082,13 | 9691082,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106374 | 110637402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 69 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 25185083,16 | 25185083,16 |  |  |  |  |  |  |
| 106402 | 110640203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 69/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3783766,31 | 3783766,31 |  |  |  |  |  |  |
| 106347 | 110634708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 7 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 39694677,05 | 39694677,05 |  |  |  |  |  |  |
| 106404 | 110640407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 7а |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 957955,90 | 957955,90 |  |  |  |  |  |  |
| 106404 | 110640404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 7а |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2347384,48 | 2347384,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106380 | 110638008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 81 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 29799639,46 | 29799639,46 |  |  |  |  |  |  |
| 106406 | 110640601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 81/2 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11134359,55 | 11134359,55 |  |  |  |  |  |  |
| 106348 | 110634808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 9 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 11335803,15 | 11335803,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106348 | 110634802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дзержинского пр-кт | 9 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13832926,35 | 13832926,35 |  |  |  |  |  |  |
| 103570 | 110357008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 11 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15535893,51 | 15535893,51 |  |  |  |  |  |  |
| 103571 | 110357102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 12 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14100705,17 | 14100705,17 |  |  |  |  |  |  |
| 103571 | 110357103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 12 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3463987,41 | 3463987,41 |  |  |  |  |  |  |
| 103572 | 110357208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 13 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11638647,73 | 11638647,73 |  |  |  |  |  |  |
| 103572 | 110357209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 13 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5439922,85 | 5439922,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103572 | 110357203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 13 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2757419,87 | 2757419,87 |  |  |  |  |  |  |
| 103572 | 110357201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 13 |  | 1967 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7371983,80 | 7371983,80 |  |  |  |  |  |  |
| 103573 | 110357308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 14 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12825985,46 | 12825985,46 |  |  |  |  |  |  |
| 103573 | 110357303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 14 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3566922,00 | 3566922,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103573 | 110357301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 14 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8502810,44 | 8502810,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103576 | 110357610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 19 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3302685,00 | 3302685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103567 | 110356710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 3 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103569 | 110356908 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Димитрова пр-кт | 9 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15431383,75 | 15431383,75 |  |  |  |  |  |  |
| 103585 | 110358506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 11 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5436116,35 | 5436116,35 |  |  |  |  |  |  |
| 103585 | 110358507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 11 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5497150,54 | 5497150,54 |  |  |  |  |  |  |
| 103585 | 110358504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 11 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 19009802,34 | 19009802,34 |  |  |  |  |  |  |
| 103585 | 110358505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 11 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5436116,35 | 5436116,35 |  |  |  |  |  |  |
| 103588 | 110358807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 16 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 6303197,37 | 6303197,37 |  |  |  |  |  |  |
| 103588 | 110358804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 16 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 21797208,44 | 21797208,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103578 | 110357803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 3 |  | 1975 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 3490914,01 | 3490914,01 |  |  |  |  |  |  |
| 103581 | 110358109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 7 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 14077222,50 | 14077222,50 |  |  |  |  |  |  |
| 103581 | 110358103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 7 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 55 | 2028 | 2028 | 5378502,54 | 5378502,54 |  |  |  |  |  |  |
| 103581 | 110358101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 7 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11936873,25 | 11936873,25 |  |  |  |  |  |  |
| 103582 | 110358209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 8 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11141721,09 | 11141721,09 |  |  |  |  |  |  |
| 103582 | 110358203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Динамовцев ул | 8 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4080231,55 | 4080231,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103601 | 110360106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 22 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 331210,08 | 331210,08 |  |  |  |  |  |  |
| 103601 | 110360107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 22 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 497163,94 | 497163,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103601 | 110360104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 22 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1218255,36 | 1218255,36 |  |  |  |  |  |  |
| 103601 | 110360105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 22 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 331210,08 | 331210,08 |  |  |  |  |  |  |
| 103601 | 110360102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 22 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2026 | 3531072,98 | 3531072,98 |  |  |  |  |  |  |
| 103606 | 110360602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 27 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11899683,10 | 11899683,10 |  |  |  |  |  |  |
| 103594 | 110359408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 27/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13797291,83 | 13797291,83 |  |  |  |  |  |  |
| 103594 | 110359406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 27/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3253487,67 | 3253487,67 |  |  |  |  |  |  |
| 103594 | 110359407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 27/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3290016,32 | 3290016,32 |  |  |  |  |  |  |
| 103594 | 110359405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 27/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3253487,67 | 3253487,67 |  |  |  |  |  |  |
| 103594 | 110359403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 27/1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3944916,88 | 3944916,88 |  |  |  |  |  |  |
| 103713 | 110371309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 29 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5051323,49 | 5051323,49 |  |  |  |  |  |  |
| 103713 | 110371303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 29 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2956608,52 | 2956608,52 |  |  |  |  |  |  |
| 103713 | 110371301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 29 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7758232,54 | 7758232,54 |  |  |  |  |  |  |
| 103595 | 110359506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 29/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2729506,25 | 2729506,25 |  |  |  |  |  |  |
| 103595 | 110359507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 29/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2760151,87 | 2760151,87 |  |  |  |  |  |  |
| 103595 | 110359505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 29/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2729506,25 | 2729506,25 |  |  |  |  |  |  |
| 103595 | 110359503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 29/1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3775177,07 | 3775177,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103596 | 110359606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 212141,34 | 212141,34 |  |  |  |  |  |  |
| 103596 | 110359607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 318435,43 | 318435,43 |  |  |  |  |  |  |
| 103596 | 110359604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 780297,28 | 780297,28 |  |  |  |  |  |  |
| 103596 | 110359605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 212141,34 | 212141,34 |  |  |  |  |  |  |
| 103596 | 110359609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 460132,68 | 460132,68 |  |  |  |  |  |  |
| 103596 | 110359602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/3 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2026 | 3402039,66 | 3402039,66 |  |  |  |  |  |  |
| 103596 | 110359601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/3 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1292710,09 | 1292710,09 |  |  |  |  |  |  |
| 103597 | 110359706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 205481,84 | 205481,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103597 | 110359707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 308439,16 | 308439,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103597 | 110359704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 755802,32 | 755802,32 |  |  |  |  |  |  |
| 103597 | 110359705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 205481,84 | 205481,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103597 | 110359709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 445688,27 | 445688,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103597 | 110359702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/4 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2026 | 3293818,17 | 3293818,17 |  |  |  |  |  |  |
| 103597 | 110359701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 30/4 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1273064,04 | 1273064,04 |  |  |  |  |  |  |
| 103609 | 110360906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 31 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2013 | 45 | 2028 | 2028 | 3711567,90 | 3711567,90 |  |  |  |  |  |  |
| 103609 | 110360905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 31 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2013 | 45 | 2028 | 2028 | 3711567,90 | 3711567,90 |  |  |  |  |  |  |
| 103610 | 110361006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 32 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3308680,91 | 3308680,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103610 | 110361007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 32 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3345829,24 | 3345829,24 |  |  |  |  |  |  |
| 103610 | 110361005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 32 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3308680,91 | 3308680,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103610 | 110361003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 32 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3942190,14 | 3942190,14 |  |  |  |  |  |  |
| 103610 | 110361001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 32 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9799449,74 | 9799449,74 |  |  |  |  |  |  |
| 112531 | 111253106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 34 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2699272,01 | 2699272,01 |  |  |  |  |  |  |
| 112531 | 111253107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 34 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2729578,18 | 2729578,18 |  |  |  |  |  |  |
| 112531 | 111253105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 34 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2699272,01 | 2699272,01 |  |  |  |  |  |  |
| 112531 | 111253103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 34 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3942190,14 | 3942190,14 |  |  |  |  |  |  |
| 112531 | 111253101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 34 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9799449,74 | 9799449,74 |  |  |  |  |  |  |
| 103612 | 110361201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 37 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7762962,55 | 7762962,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103615 | 110361507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 45 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3498856,96 | 3498856,96 |  |  |  |  |  |  |
| 103616 | 110361606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3685191,68 | 3685191,68 |  |  |  |  |  |  |
| 103616 | 110361607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3726567,30 | 3726567,30 |  |  |  |  |  |  |
| 103616 | 110361605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Донского ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3685191,68 | 3685191,68 |  |  |  |  |  |  |
| 103622 | 110362208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дмитрия Шамшурина ул | 6 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17623083,66 | 17623083,66 |  |  |  |  |  |  |
| 103643 | 110364307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 114 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2028 | 2028 | 362997,12 | 362997,12 |  |  |  |  |  |  |
| 103643 | 110364304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 114 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 889491,68 | 889491,68 |  |  |  |  |  |  |
| 103643 | 110364305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 114 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 241828,29 | 241828,29 |  |  |  |  |  |  |
| 103643 | 110364301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 114 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1980321,84 | 1980321,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103629 | 110362907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 14 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11639103,52 | 11639103,52 |  |  |  |  |  |  |
| 103631 | 110363103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 20 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3692011,38 | 3692011,38 |  |  |  |  |  |  |
| 103633 | 110363309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 24 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5119523,46 | 5119523,46 |  |  |  |  |  |  |
| 103633 | 110363303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Добролюбова ул | 24 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3135755,60 | 3135755,60 |  |  |  |  |  |  |
| 103720 | 110372009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6512394,66 | 6512394,66 |  |  |  |  |  |  |
| 103720 | 110372003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 10 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3932646,53 | 3932646,53 |  |  |  |  |  |  |
| 103720 | 110372001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 10 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9665856,60 | 9665856,60 |  |  |  |  |  |  |
| 103722 | 110372201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 16 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5314864,85 | 5314864,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103723 | 110372306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4456755,31 | 4456755,31 |  |  |  |  |  |  |
| 103723 | 110372307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4506793,69 | 4506793,69 |  |  |  |  |  |  |
| 103723 | 110372304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15585030,19 | 15585030,19 |  |  |  |  |  |  |
| 103723 | 110372305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4456755,31 | 4456755,31 |  |  |  |  |  |  |
| 103723 | 110372302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 18 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11863506,27 | 11863506,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103724 | 110372406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1321724,45 | 1321724,45 |  |  |  |  |  |  |
| 103724 | 110372407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1336564,15 | 1336564,15 |  |  |  |  |  |  |
| 103724 | 110372405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1321724,45 | 1321724,45 |  |  |  |  |  |  |
| 103724 | 110372403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 19 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1772383,60 | 1772383,60 |  |  |  |  |  |  |
| 103724 | 110372401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 19 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3948856,05 | 3948856,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103725 | 110372507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 20 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3735564,24 | 3735564,24 |  |  |  |  |  |  |
| 103726 | 110372606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 22 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3718181,64 | 3718181,64 |  |  |  |  |  |  |
| 103726 | 110372607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 22 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3759927,66 | 3759927,66 |  |  |  |  |  |  |
| 103726 | 110372604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 22 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13002278,37 | 13002278,37 |  |  |  |  |  |  |
| 103726 | 110372605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 22 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3718181,64 | 3718181,64 |  |  |  |  |  |  |
| 103726 | 110372602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 22 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11903425,53 | 11903425,53 |  |  |  |  |  |  |
| 103715 | 110371506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3853763,31 | 3853763,31 |  |  |  |  |  |  |
| 103715 | 110371507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3897031,57 | 3897031,57 |  |  |  |  |  |  |
| 103715 | 110371505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3853763,31 | 3853763,31 |  |  |  |  |  |  |
| 103716 | 110371606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 5 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3329073,27 | 3329073,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103716 | 110371607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 5 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3366450,56 | 3366450,56 |  |  |  |  |  |  |
| 103716 | 110371605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 5 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3329073,27 | 3329073,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103717 | 110371706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1601469,90 | 1601469,90 |  |  |  |  |  |  |
| 103717 | 110371707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1619450,46 | 1619450,46 |  |  |  |  |  |  |
| 103717 | 110371705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1601469,90 | 1601469,90 |  |  |  |  |  |  |
| 103717 | 110371703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 6 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2000748,41 | 2000748,41 |  |  |  |  |  |  |
| 103717 | 110371701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 6 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5265141,40 | 5265141,40 |  |  |  |  |  |  |
| 103718 | 110371808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13897794,83 | 13897794,83 |  |  |  |  |  |  |
| 103718 | 110371806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3277186,91 | 3277186,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103718 | 110371807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3313981,64 | 3313981,64 |  |  |  |  |  |  |
| 103718 | 110371805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3277186,91 | 3277186,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103718 | 110371803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 7 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3991271,53 | 3991271,53 |  |  |  |  |  |  |
| 103718 | 110371801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 7 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6518559,39 | 6518559,39 |  |  |  |  |  |  |
| 103719 | 110371906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2620379,54 | 2620379,54 |  |  |  |  |  |  |
| 103719 | 110371907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2649799,94 | 2649799,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103719 | 110371905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2620379,54 | 2620379,54 |  |  |  |  |  |  |
| 103719 | 110371903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 8 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3805852,94 | 3805852,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103719 | 110371901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Достоевского ул | 8 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6192042,04 | 6192042,04 |  |  |  |  |  |  |
| 103727 | 110372710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дружбы ул | 5 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3467685,00 | 3467685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103745 | 110374506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 14 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 57 <*> | 2028 | 2028 | 13193991,50 | 13193991,50 |  |  |  |  |  |  |
| 103745 | 110374504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 14 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 57 <*> | 2028 | 2028 | 60246960,75 | 60246960,75 |  |  |  |  |  |  |
| 103745 | 110374505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 14 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 57 <*> | 2028 | 2028 | 13193991,50 | 13193991,50 |  |  |  |  |  |  |
| 103428 | 110342803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 177/1 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2522238,20 | 2522238,20 |  |  |  |  |  |  |
| 103428 | 110342801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 177/1 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9907445,00 | 9907445,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103429 | 110342906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 179 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2677619,88 | 2677619,88 |  |  |  |  |  |  |
| 103429 | 110342907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 179 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2707682,95 | 2707682,95 |  |  |  |  |  |  |
| 103429 | 110342905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 179 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2677619,88 | 2677619,88 |  |  |  |  |  |  |
| 103781 | 110378108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 183б |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14338538,87 | 14338538,87 |  |  |  |  |  |  |
| 103783 | 110378308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 185б |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12618969,32 | 12618969,32 |  |  |  |  |  |  |
| 103783 | 110378306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 185б |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2975631,86 | 2975631,86 |  |  |  |  |  |  |
| 103783 | 110378307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 185б |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3009040,87 | 3009040,87 |  |  |  |  |  |  |
| 103783 | 110378304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 185б |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10405622,28 | 10405622,28 |  |  |  |  |  |  |
| 103783 | 110378305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 185б |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2975631,86 | 2975631,86 |  |  |  |  |  |  |
| 103783 | 110378309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 185б |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5898126,75 | 5898126,75 |  |  |  |  |  |  |
| 103783 | 110378302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 185б |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16008455,79 | 16008455,79 |  |  |  |  |  |  |
| 103783 | 110378303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 185б |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3932646,53 | 3932646,53 |  |  |  |  |  |  |
| 103783 | 110378301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 185б |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9711435,44 | 9711435,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103784 | 110378409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5198335,78 | 5198335,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103785 | 110378503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/2 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3904697,41 | 3904697,41 |  |  |  |  |  |  |
| 103785 | 110378501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/2 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9702791,17 | 9702791,17 |  |  |  |  |  |  |
| 103786 | 110378606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2510544,21 | 2510544,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103786 | 110378607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2538731,43 | 2538731,43 |  |  |  |  |  |  |
| 103786 | 110378605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2510544,21 | 2510544,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103786 | 110378603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/3 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3130983,80 | 3130983,80 |  |  |  |  |  |  |
| 103786 | 110378601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/3 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7621488,64 | 7621488,64 |  |  |  |  |  |  |
| 103787 | 110378706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3105544,61 | 3105544,61 |  |  |  |  |  |  |
| 103787 | 110378707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3140412,22 | 3140412,22 |  |  |  |  |  |  |
| 103787 | 110378705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3105544,61 | 3105544,61 |  |  |  |  |  |  |
| 103787 | 110378703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/4 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3932646,53 | 3932646,53 |  |  |  |  |  |  |
| 103787 | 110378701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/4 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8988460,80 | 8988460,80 |  |  |  |  |  |  |
| 103436 | 110343606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2704074,84 | 2704074,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103436 | 110343607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2734434,94 | 2734434,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103436 | 110343604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9456002,21 | 9456002,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103436 | 110343605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2704074,84 | 2704074,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103436 | 110343609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5359862,02 | 5359862,02 |  |  |  |  |  |  |
| 103436 | 110343602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/5 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12770413,31 | 12770413,31 |  |  |  |  |  |  |
| 103436 | 110343603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/5 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3137187,14 | 3137187,14 |  |  |  |  |  |  |
| 103436 | 110343601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 266/5 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10120859,12 | 10120859,12 |  |  |  |  |  |  |
| 103768 | 110376806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6102749,85 | 6102749,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103768 | 110376807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6171268,69 | 6171268,69 |  |  |  |  |  |  |
| 103768 | 110376805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6102749,85 | 6102749,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103768 | 110376803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7198604,16 | 7198604,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103768 | 110376801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13394283,97 | 13394283,97 |  |  |  |  |  |  |
| 103790 | 110379006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3214513,85 | 3214513,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103790 | 110379007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3250604,91 | 3250604,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103790 | 110379004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11240979,56 | 11240979,56 |  |  |  |  |  |  |
| 103790 | 110379005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3214513,85 | 3214513,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103790 | 110379009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6371624,93 | 6371624,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103790 | 110379002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270/1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16034817,44 | 16034817,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103790 | 110379003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3939122,55 | 3939122,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103790 | 110379001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 270/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9351519,80 | 9351519,80 |  |  |  |  |  |  |
| 103450 | 110345010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 274 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3302685,00 | 3302685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103770 | 110377006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 394 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3530949,81 | 3530949,81 |  |  |  |  |  |  |
| 103770 | 110377007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 394 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3570593,67 | 3570593,67 |  |  |  |  |  |  |
| 103770 | 110377004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 394 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12347538,87 | 12347538,87 |  |  |  |  |  |  |
| 103770 | 110377005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 394 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3530949,81 | 3530949,81 |  |  |  |  |  |  |
| 103770 | 110377009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 394 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6998846,14 | 6998846,14 |  |  |  |  |  |  |
| 103770 | 110377002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 394 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17631778,14 | 17631778,14 |  |  |  |  |  |  |
| 103770 | 110377003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 394 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4331432,84 | 4331432,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103770 | 110377001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 394 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9786483,35 | 9786483,35 |  |  |  |  |  |  |
| 103451 | 110345106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 394/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3626612,84 | 3626612,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103451 | 110345107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 394/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3667330,76 | 3667330,76 |  |  |  |  |  |  |
| 103451 | 110345105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 394/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3626612,84 | 3626612,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103742 | 110374206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 4 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1796260,29 | 1796260,29 |  |  |  |  |  |  |
| 103742 | 110374207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 4 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1816427,87 | 1816427,87 |  |  |  |  |  |  |
| 103742 | 110374205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 4 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1796260,29 | 1796260,29 |  |  |  |  |  |  |
| 103773 | 110377306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 406 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3586772,93 | 3586772,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103773 | 110377307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 406 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3627043,55 | 3627043,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103773 | 110377305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 406 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3586772,93 | 3586772,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103774 | 110377403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1980297,83 | 1980297,83 |  |  |  |  |  |  |
| 103774 | 110377401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5383017,70 | 5383017,70 |  |  |  |  |  |  |
| 103796 | 110379603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408а |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1980297,83 | 1980297,83 |  |  |  |  |  |  |
| 103796 | 110379601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 408а |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5413272,62 | 5413272,62 |  |  |  |  |  |  |
| 103776 | 110377603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 412 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3073722,17 | 3073722,17 |  |  |  |  |  |  |
| 103753 | 110375307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 61 |  | 1934 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2271370,83 | 2271370,83 |  |  |  |  |  |  |
| 103420 | 110342003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 77а |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2005520,21 | 2005520,21 |  |  |  |  |  |  |
| 103420 | 110342001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 77а |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5489106,37 | 5489106,37 |  |  |  |  |  |  |
| 103422 | 110342203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 87 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3122121,88 | 3122121,88 |  |  |  |  |  |  |
| 103422 | 110342201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 87 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7924677,62 | 7924677,62 |  |  |  |  |  |  |
| 103423 | 110342303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 89 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6704381,81 | 6704381,81 |  |  |  |  |  |  |
| 103423 | 110342301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 89 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 22046557,97 | 22046557,97 |  |  |  |  |  |  |
| 103425 | 110342503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 91/1 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2958517,24 | 2958517,24 |  |  |  |  |  |  |
| 103425 | 110342501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Дуси Ковальчук ул | 91/1 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8309470,00 | 8309470,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103806 | 110380610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ельцовская ул | 2 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103814 | 110381410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ельцовская ул | 2/1 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108347 | 110834701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 37/1 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5894290,59 | 5894290,59 |  |  |  |  |  |  |
| 107746 | 110774606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 39 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3663618,29 | 3663618,29 |  |  |  |  |  |  |
| 107746 | 110774607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 39 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3704751,69 | 3704751,69 |  |  |  |  |  |  |
| 107746 | 110774604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 39 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12811473,29 | 12811473,29 |  |  |  |  |  |  |
| 107746 | 110774605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 39 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3663618,29 | 3663618,29 |  |  |  |  |  |  |
| 107746 | 110774601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 39 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7816974,11 | 7816974,11 |  |  |  |  |  |  |
| 108342 | 110834206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 47 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3618503,13 | 3618503,13 |  |  |  |  |  |  |
| 108342 | 110834207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 47 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3659130,00 | 3659130,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108342 | 110834204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 47 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12653708,06 | 12653708,06 |  |  |  |  |  |  |
| 108342 | 110834205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 47 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3618503,13 | 3618503,13 |  |  |  |  |  |  |
| 108349 | 110834909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 51/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11603982,66 | 11603982,66 |  |  |  |  |  |  |
| 108349 | 110834903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 51/2 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5607208,19 | 5607208,19 |  |  |  |  |  |  |
| 108349 | 110834901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 51/2 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 31318712,03 | 31318712,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107747 | 110774706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 57 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3642989,72 | 3642989,72 |  |  |  |  |  |  |
| 107747 | 110774707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 57 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3683891,51 | 3683891,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107747 | 110774705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 57 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3642989,72 | 3642989,72 |  |  |  |  |  |  |
| 103839 | 110383906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 63 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3558585,80 | 3558585,80 |  |  |  |  |  |  |
| 103839 | 110383907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 63 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3598539,94 | 3598539,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103839 | 110383904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 63 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12444180,40 | 12444180,40 |  |  |  |  |  |  |
| 103839 | 110383905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 63 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3558585,80 | 3558585,80 |  |  |  |  |  |  |
| 103839 | 110383902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 63 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11900930,58 | 11900930,58 |  |  |  |  |  |  |
| 103840 | 110384006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 65 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3698891,57 | 3698891,57 |  |  |  |  |  |  |
| 103840 | 110384007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 65 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3740421,00 | 3740421,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103840 | 110384004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 65 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12934822,03 | 12934822,03 |  |  |  |  |  |  |
| 103840 | 110384005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 65 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3698891,57 | 3698891,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107741 | 110774104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 7 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5001405,78 | 5001405,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107741 | 110774101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 7 |  | 1949 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5113473,89 | 5113473,89 |  |  |  |  |  |  |
| 103844 | 110384410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 8/2 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3335685,00 | 3335685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103842 | 110384203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Есенина ул | 9/1 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4366539,67 | 4366539,67 |  |  |  |  |  |  |
| 103849 | 110384910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Железнодорожная ул | 4 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3335685,00 | 3335685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103851 | 110385110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Железнодорожная ул | 6 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3335685,00 | 3335685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103862 | 110386210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Железнодорожная ул | 6/2 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103872 | 110387203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 10 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3349464,16 | 3349464,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103872 | 110387201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 10 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7799481,85 | 7799481,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103873 | 110387306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2335437,57 | 2335437,57 |  |  |  |  |  |  |
| 103873 | 110387307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2361658,78 | 2361658,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103873 | 110387304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8166897,78 | 8166897,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103873 | 110387305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2335437,57 | 2335437,57 |  |  |  |  |  |  |
| 103873 | 110387309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4629170,37 | 4629170,37 |  |  |  |  |  |  |
| 103873 | 110387302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 12 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13634520,29 | 13634520,29 |  |  |  |  |  |  |
| 103873 | 110387303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 12 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3349464,16 | 3349464,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103873 | 110387301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 12 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7800267,69 | 7800267,69 |  |  |  |  |  |  |
| 103874 | 110387406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2302290,14 | 2302290,14 |  |  |  |  |  |  |
| 103874 | 110387407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2328139,18 | 2328139,18 |  |  |  |  |  |  |
| 103874 | 110387404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8050983,01 | 8050983,01 |  |  |  |  |  |  |
| 103874 | 110387405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2302290,14 | 2302290,14 |  |  |  |  |  |  |
| 103874 | 110387409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4563467,42 | 4563467,42 |  |  |  |  |  |  |
| 103874 | 110387403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 14 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3355258,49 | 3355258,49 |  |  |  |  |  |  |
| 103868 | 110386804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10916858,73 | 10916858,73 |  |  |  |  |  |  |
| 103876 | 110387603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 22 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2393399,55 | 2393399,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103877 | 110387703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 24 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3249256,32 | 3249256,32 |  |  |  |  |  |  |
| 103880 | 110388003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 30 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3273456,17 | 3273456,17 |  |  |  |  |  |  |
| 103869 | 110386906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2265442,16 | 2265442,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103869 | 110386907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2290877,49 | 2290877,49 |  |  |  |  |  |  |
| 103869 | 110386904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7922127,64 | 7922127,64 |  |  |  |  |  |  |
| 103869 | 110386905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2265442,16 | 2265442,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103869 | 110386909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4490429,47 | 4490429,47 |  |  |  |  |  |  |
| 103869 | 110386903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 4 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3349464,16 | 3349464,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103869 | 110386901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 4 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6526417,81 | 6526417,81 |  |  |  |  |  |  |
| 103870 | 110387004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7857424,62 | 7857424,62 |  |  |  |  |  |  |
| 103870 | 110387009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4453754,43 | 4453754,43 |  |  |  |  |  |  |
| 103870 | 110387003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 6 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3355258,49 | 3355258,49 |  |  |  |  |  |  |
| 103870 | 110387001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 6 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9241501,92 | 9241501,92 |  |  |  |  |  |  |
| 103871 | 110387104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 8 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8035564,42 | 8035564,42 |  |  |  |  |  |  |
| 103871 | 110387109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 8 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4554727,84 | 4554727,84 |  |  |  |  |  |  |
| 103871 | 110387103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 8 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3355258,49 | 3355258,49 |  |  |  |  |  |  |
| 103871 | 110387101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жемчужная ул | 8 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7799481,85 | 7799481,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103888 | 110388809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 105 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4806599,53 | 4806599,53 |  |  |  |  |  |  |
| 103888 | 110388803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 105 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2679025,98 | 2679025,98 |  |  |  |  |  |  |
| 103890 | 110389009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 107 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5189128,00 | 5189128,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103890 | 110389003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 107 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3097922,03 | 3097922,03 |  |  |  |  |  |  |
| 103890 | 110389001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 107 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7307937,68 | 7307937,68 |  |  |  |  |  |  |
| 103892 | 110389206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 109 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2641952,93 | 2641952,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103892 | 110389207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 109 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2671615,55 | 2671615,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103892 | 110389205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 109 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2641952,93 | 2641952,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103892 | 110389203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 109 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3305154,57 | 3305154,57 |  |  |  |  |  |  |
| 103893 | 110389303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 111 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3923102,93 | 3923102,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103894 | 110389406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3409146,77 | 3409146,77 |  |  |  |  |  |  |
| 103894 | 110389407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3447423,08 | 3447423,08 |  |  |  |  |  |  |
| 103894 | 110389405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3409146,77 | 3409146,77 |  |  |  |  |  |  |
| 103894 | 110389403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 113 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4739081,07 | 4739081,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103895 | 110389503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 115 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4165101,46 | 4165101,46 |  |  |  |  |  |  |
| 103896 | 110389606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 117 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4196890,44 | 4196890,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103896 | 110389607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 117 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4244011,18 | 4244011,18 |  |  |  |  |  |  |
| 103896 | 110389605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 117 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4196890,44 | 4196890,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103897 | 110389706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 119 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2666990,66 | 2666990,66 |  |  |  |  |  |  |
| 103897 | 110389707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 119 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2696934,39 | 2696934,39 |  |  |  |  |  |  |
| 103897 | 110389705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 119 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2666990,66 | 2666990,66 |  |  |  |  |  |  |
| 103897 | 110389703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 119 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2331706,96 | 2331706,96 |  |  |  |  |  |  |
| 103882 | 110388204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 97/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2053444,96 | 2053444,96 |  |  |  |  |  |  |
| 103882 | 110388209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 97/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1210893,78 | 1210893,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103882 | 110388201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 97/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2691508,85 | 2691508,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103883 | 110388306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 97/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 551294,69 | 551294,69 |  |  |  |  |  |  |
| 103883 | 110388307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 97/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 827522,63 | 827522,63 |  |  |  |  |  |  |
| 103883 | 110388304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 97/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2027769,52 | 2027769,52 |  |  |  |  |  |  |
| 103883 | 110388305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 97/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 551294,69 | 551294,69 |  |  |  |  |  |  |
| 103883 | 110388309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 97/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1195753,26 | 1195753,26 |  |  |  |  |  |  |
| 103885 | 110388507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2305405,05 | 2305405,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103885 | 110388505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1535858,37 | 1535858,37 |  |  |  |  |  |  |
| 103885 | 110388503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3244825,36 | 3244825,36 |  |  |  |  |  |  |
| 103885 | 110388501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4754344,10 | 4754344,10 |  |  |  |  |  |  |
| 103886 | 110388606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 212221,58 | 212221,58 |  |  |  |  |  |  |
| 103886 | 110388607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 318555,87 | 318555,87 |  |  |  |  |  |  |
| 103886 | 110388604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 780592,40 | 780592,40 |  |  |  |  |  |  |
| 103886 | 110388605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 212221,58 | 212221,58 |  |  |  |  |  |  |
| 103886 | 110388609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 460306,71 | 460306,71 |  |  |  |  |  |  |
| 103886 | 110388602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2026 | 3316017,45 | 3316017,45 |  |  |  |  |  |  |
| 103886 | 110388601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1387011,13 | 1387011,13 |  |  |  |  |  |  |
| 103887 | 110388706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 215270,51 | 215270,51 |  |  |  |  |  |  |
| 103887 | 110388707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 323132,47 | 323132,47 |  |  |  |  |  |  |
| 103887 | 110388704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 791806,96 | 791806,96 |  |  |  |  |  |  |
| 103887 | 110388705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 215270,51 | 215270,51 |  |  |  |  |  |  |
| 103887 | 110388709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 466919,81 | 466919,81 |  |  |  |  |  |  |
| 103887 | 110388702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/2 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2026 | 3343766,55 | 3343766,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103887 | 110388701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Жуковского ул | 99/2 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1398798,76 | 1398798,76 |  |  |  |  |  |  |
| 103964 | 110396409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3914782,36 | 3914782,36 |  |  |  |  |  |  |
| 103964 | 110396403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/1 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2431914,81 | 2431914,81 |  |  |  |  |  |  |
| 103964 | 110396401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/1 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4009758,81 | 4009758,81 |  |  |  |  |  |  |
| 103966 | 110396609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/3 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2507061,77 | 2507061,77 |  |  |  |  |  |  |
| 103966 | 110396603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/3 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1571286,23 | 1571286,23 |  |  |  |  |  |  |
| 103966 | 110396601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/3 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1779146,29 | 1779146,29 |  |  |  |  |  |  |
| 103967 | 110396709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6175419,07 | 6175419,07 |  |  |  |  |  |  |
| 103967 | 110396703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/4 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2735605,92 | 2735605,92 |  |  |  |  |  |  |
| 103967 | 110396701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/4 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4712301,55 | 4712301,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103968 | 110396804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7589801,91 | 7589801,91 |  |  |  |  |  |  |
| 103968 | 110396809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4302060,22 | 4302060,22 |  |  |  |  |  |  |
| 103968 | 110396803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 39/5 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1759090,72 | 1759090,72 |  |  |  |  |  |  |
| 103940 | 110394006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 43 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1235458,53 | 1235458,53 |  |  |  |  |  |  |
| 103940 | 110394007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 43 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1854488,93 | 1854488,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103940 | 110394004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 43 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4544257,76 | 4544257,76 |  |  |  |  |  |  |
| 103940 | 110394005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 43 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1235458,53 | 1235458,53 |  |  |  |  |  |  |
| 103944 | 110394407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 48 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1052498,94 | 1052498,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103944 | 110394404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 48 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2579053,68 | 2579053,68 |  |  |  |  |  |  |
| 103944 | 110394401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 48 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1752034,74 | 1752034,74 |  |  |  |  |  |  |
| 103922 | 110392209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 6 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12433618,88 | 12433618,88 |  |  |  |  |  |  |
| 103922 | 110392203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 6 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4117383,44 | 4117383,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103955 | 110395509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 66 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5142776,99 | 5142776,99 |  |  |  |  |  |  |
| 103955 | 110395503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 66 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3128938,74 | 3128938,74 |  |  |  |  |  |  |
| 103955 | 110395501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 66 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7970954,98 | 7970954,98 |  |  |  |  |  |  |
| 103956 | 110395609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 68 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9232590,18 | 9232590,18 |  |  |  |  |  |  |
| 103956 | 110395603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 68 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5576191,48 | 5576191,48 |  |  |  |  |  |  |
| 103956 | 110395601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 68 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12324637,86 | 12324637,86 |  |  |  |  |  |  |
| 103957 | 110395709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 70 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10789618,22 | 10789618,22 |  |  |  |  |  |  |
| 103957 | 110395703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 70 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6718015,53 | 6718015,53 |  |  |  |  |  |  |
| 103957 | 110395701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 70 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 23370384,38 | 23370384,38 |  |  |  |  |  |  |
| 103958 | 110395809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 72 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5294939,39 | 5294939,39 |  |  |  |  |  |  |
| 103958 | 110395803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 72 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3122121,88 | 3122121,88 |  |  |  |  |  |  |
| 103958 | 110395801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 72 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7964499,16 | 7964499,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103961 | 110396103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 78 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6698246,64 | 6698246,64 |  |  |  |  |  |  |
| 103923 | 110392309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 8 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14139086,27 | 14139086,27 |  |  |  |  |  |  |
| 103923 | 110392303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 8 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4928589,78 | 4928589,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103923 | 110392301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 8 |  | 1967 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15151033,76 | 15151033,76 |  |  |  |  |  |  |
| 103962 | 110396209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 80 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 8255161,34 | 8255161,34 |  |  |  |  |  |  |
| 103962 | 110396203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 80 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4945631,93 | 4945631,93 |  |  |  |  |  |  |
| 103962 | 110396201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Забалуева ул | 80 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 13023336,45 | 13023336,45 |  |  |  |  |  |  |
| 103981 | 110398107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 16 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2028 | 2028 | 2800677,94 | 2800677,94 |  |  |  |  |  |  |
| 103981 | 110398104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 16 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 9685078,43 | 9685078,43 |  |  |  |  |  |  |
| 103977 | 110397706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2632989,50 | 2632989,50 |  |  |  |  |  |  |
| 103977 | 110397707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3156084,05 | 3156084,05 |  |  |  |  |  |  |
| 103977 | 110397705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2632989,50 | 2632989,50 |  |  |  |  |  |  |
| 103977 | 110397703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Залесского ул | 7 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3484437,99 | 3484437,99 |  |  |  |  |  |  |
| 103992 | 110399202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 11 |  | 1983 | Ремонт крыши | 2012 | 12 | 2028 | 2028 | 20851578,06 | 20851578,06 |  |  |  |  |  |  |
| 103993 | 110399306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 14 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 5992048,44 | 5992048,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103993 | 110399307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 14 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 6059324,38 | 6059324,38 |  |  |  |  |  |  |
| 103993 | 110399305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 14 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 5992048,44 | 5992048,44 |  |  |  |  |  |  |
| 103995 | 110399509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 18 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 | 2028 | 2028 | 7484205,18 | 7484205,18 |  |  |  |  |  |  |
| 103995 | 110399503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 18 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3749273,00 | 3749273,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103996 | 110399609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 20 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6895063,58 | 6895063,58 |  |  |  |  |  |  |
| 103996 | 110399603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 20 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2045058,00 | 2045058,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103996 | 110399601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 20 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5704770,75 | 5704770,75 |  |  |  |  |  |  |
| 103997 | 110399709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 22 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13802300,16 | 13802300,16 |  |  |  |  |  |  |
| 103997 | 110399703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 22 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2839222,19 | 2839222,19 |  |  |  |  |  |  |
| 103997 | 110399701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 22 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5051016,60 | 5051016,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104003 | 110400309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 22а |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2831277,80 | 2831277,80 |  |  |  |  |  |  |
| 104003 | 110400301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 22а |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2042851,24 | 2042851,24 |  |  |  |  |  |  |
| 103999 | 110399901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 26 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2311554,24 | 2311554,24 |  |  |  |  |  |  |
| 103986 | 110398604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4516821,46 | 4516821,46 |  |  |  |  |  |  |
| 103986 | 110398609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2560229,92 | 2560229,92 |  |  |  |  |  |  |
| 103986 | 110398603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1994954,08 | 1994954,08 |  |  |  |  |  |  |
| 103987 | 110398709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 4 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5494560,85 | 5494560,85 |  |  |  |  |  |  |
| 103987 | 110398703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 4 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2501446,78 | 2501446,78 |  |  |  |  |  |  |
| 103987 | 110398701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 4 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6996158,27 | 6996158,27 |  |  |  |  |  |  |
| 104005 | 110400509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 4а |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5982713,44 | 5982713,44 |  |  |  |  |  |  |
| 104005 | 110400503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 4а |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3708371,84 | 3708371,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104005 | 110400501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 4а |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3181568,23 | 3181568,23 |  |  |  |  |  |  |
| 103990 | 110399009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 8 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5429466,56 | 5429466,56 |  |  |  |  |  |  |
| 103990 | 110399003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 8 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2317732,40 | 2317732,40 |  |  |  |  |  |  |
| 103991 | 110399104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Звездная ул | 9 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2011 | 30 | 2028 | 2028 | 19379793,48 | 19379793,48 |  |  |  |  |  |  |
| 104039 | 110403903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 13 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3827666,89 | 3827666,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104041 | 110404103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 17 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3870272,27 | 3870272,27 |  |  |  |  |  |  |
| 104042 | 110404203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 19 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3872999,01 | 3872999,01 |  |  |  |  |  |  |
| 104043 | 110404303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 21 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2846039,05 | 2846039,05 |  |  |  |  |  |  |
| 104044 | 110404403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 23 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2844675,68 | 2844675,68 |  |  |  |  |  |  |
| 104049 | 110404910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 31/1 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104036 | 110403604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Золотодолинская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10450226,06 | 10450226,06 |  |  |  |  |  |  |
| 104058 | 110405806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3572836,83 | 3572836,83 |  |  |  |  |  |  |
| 104058 | 110405807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3612950,98 | 3612950,98 |  |  |  |  |  |  |
| 104058 | 110405805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3572836,83 | 3572836,83 |  |  |  |  |  |  |
| 104066 | 110406603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 11 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4223044,77 | 4223044,77 |  |  |  |  |  |  |
| 104196 | 110419610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 117/1 |  | 1971 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104197 | 110419703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 117/2 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2008 | 15 | 2028 | 2028 | 2941475,09 | 2941475,09 |  |  |  |  |  |  |
| 104135 | 110413509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 119 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10575895,45 | 10575895,45 |  |  |  |  |  |  |
| 104135 | 110413503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 119 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5532222,73 | 5532222,73 |  |  |  |  |  |  |
| 104135 | 110413501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 119 |  | 1967 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13633922,70 | 13633922,70 |  |  |  |  |  |  |
| 104138 | 110413804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 125 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12518520,04 | 12518520,04 |  |  |  |  |  |  |
| 104138 | 110413802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 125 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15009488,19 | 15009488,19 |  |  |  |  |  |  |
| 104140 | 110414006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 129 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4252412,54 | 4252412,54 |  |  |  |  |  |  |
| 104140 | 110414007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 129 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5097236,96 | 5097236,96 |  |  |  |  |  |  |
| 104140 | 110414005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 129 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4252412,54 | 4252412,54 |  |  |  |  |  |  |
| 104140 | 110414003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 129 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4471860,16 | 4471860,16 |  |  |  |  |  |  |
| 104198 | 110419803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 129/1 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4482085,45 | 4482085,45 |  |  |  |  |  |  |
| 104067 | 110406703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 13 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4209751,89 | 4209751,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104143 | 110414306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 135 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3535201,50 | 3535201,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104143 | 110414307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 135 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3574893,10 | 3574893,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104143 | 110414305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 135 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3535201,50 | 3535201,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104143 | 110414303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 135 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3703940,88 | 3703940,88 |  |  |  |  |  |  |
| 104144 | 110414403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 137 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3152797,75 | 3152797,75 |  |  |  |  |  |  |
| 104145 | 110414506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 139 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3549452,54 | 3549452,54 |  |  |  |  |  |  |
| 104145 | 110414507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 139 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3589304,14 | 3589304,14 |  |  |  |  |  |  |
| 104145 | 110414504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 139 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12412241,89 | 12412241,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104145 | 110414505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 139 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3549452,54 | 3549452,54 |  |  |  |  |  |  |
| 104145 | 110414509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 139 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7035521,18 | 7035521,18 |  |  |  |  |  |  |
| 104145 | 110414502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 139 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11519202,62 | 11519202,62 |  |  |  |  |  |  |
| 104145 | 110414503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 139 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3147344,26 | 3147344,26 |  |  |  |  |  |  |
| 104145 | 110414501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 139 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7957915,50 | 7957915,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104146 | 110414603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 141 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3701554,98 | 3701554,98 |  |  |  |  |  |  |
| 104147 | 110414706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 143 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5974490,54 | 5974490,54 |  |  |  |  |  |  |
| 104147 | 110414707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 143 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6041569,34 | 6041569,34 |  |  |  |  |  |  |
| 104147 | 110414705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 143 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5974490,54 | 5974490,54 |  |  |  |  |  |  |
| 104147 | 110414703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 143 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5353621,00 | 5353621,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104148 | 110414809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 145 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12001321,60 | 12001321,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104148 | 110414803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 145 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4744534,56 | 4744534,56 |  |  |  |  |  |  |
| 104148 | 110414801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 145 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 25932786,00 | 25932786,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104068 | 110406806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 15 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3527879,15 | 3527879,15 |  |  |  |  |  |  |
| 104068 | 110406807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 15 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3567488,53 | 3567488,53 |  |  |  |  |  |  |
| 104068 | 110406805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 15 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3527879,15 | 3527879,15 |  |  |  |  |  |  |
| 104149 | 110414909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 151 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8841493,79 | 8841493,79 |  |  |  |  |  |  |
| 104149 | 110414903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 151 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4891437,89 | 4891437,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104149 | 110414901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 151 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12435441,45 | 12435441,45 |  |  |  |  |  |  |
| 104150 | 110415003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 153 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3152797,75 | 3152797,75 |  |  |  |  |  |  |
| 104151 | 110415103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 155 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3726095,68 | 3726095,68 |  |  |  |  |  |  |
| 104152 | 110415204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 157 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12170775,73 | 12170775,73 |  |  |  |  |  |  |
| 104152 | 110415209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 157 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6898653,06 | 6898653,06 |  |  |  |  |  |  |
| 104152 | 110415202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 157 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13556332,56 | 13556332,56 |  |  |  |  |  |  |
| 104152 | 110415203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 157 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3703940,88 | 3703940,88 |  |  |  |  |  |  |
| 104152 | 110415201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 157 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7957915,50 | 7957915,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104154 | 110415406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 181 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5674352,72 | 5674352,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104154 | 110415407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 181 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5738061,71 | 5738061,71 |  |  |  |  |  |  |
| 104154 | 110415404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 181 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 19842901,91 | 19842901,91 |  |  |  |  |  |  |
| 104154 | 110415405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 181 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5674352,72 | 5674352,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104154 | 110415402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 181 |  | 1970 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 18241856,17 | 18241856,17 |  |  |  |  |  |  |
| 104154 | 110415403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 181 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4984147,19 | 4984147,19 |  |  |  |  |  |  |
| 104154 | 110415401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 181 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12007184,15 | 12007184,15 |  |  |  |  |  |  |
| 104156 | 110415603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 185 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4986533,09 | 4986533,09 |  |  |  |  |  |  |
| 104201 | 110420103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 185/1 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2228090,69 | 2228090,69 |  |  |  |  |  |  |
| 104157 | 110415703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 189 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4986192,25 | 4986192,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104158 | 110415803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 193 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4986533,09 | 4986533,09 |  |  |  |  |  |  |
| 104202 | 110420203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 193/1 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2052215,70 | 2052215,70 |  |  |  |  |  |  |
| 104159 | 110415903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 195 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5291587,58 | 5291587,58 |  |  |  |  |  |  |
| 104160 | 110416003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 197 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6779367,27 | 6779367,27 |  |  |  |  |  |  |
| 104072 | 110407210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 20 |  | 1973 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104162 | 110416203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 203 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3132006,33 | 3132006,33 |  |  |  |  |  |  |
| 104163 | 110416303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 205 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3122121,88 | 3122121,88 |  |  |  |  |  |  |
| 104164 | 110416403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 207 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2849106,64 | 2849106,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104166 | 110416603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 211 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3126212,00 | 3126212,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104167 | 110416703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 213 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3127916,21 | 3127916,21 |  |  |  |  |  |  |
| 104168 | 110416803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 215 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2499401,72 | 2499401,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104169 | 110416903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 217 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4778618,86 | 4778618,86 |  |  |  |  |  |  |
| 104170 | 110417009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 219 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11416739,87 | 11416739,87 |  |  |  |  |  |  |
| 104170 | 110417003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 219 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6290598,41 | 6290598,41 |  |  |  |  |  |  |
| 104170 | 110417001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 219 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 22832505,99 | 22832505,99 |  |  |  |  |  |  |
| 104171 | 110417109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 221 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7573675,88 | 7573675,88 |  |  |  |  |  |  |
| 104171 | 110417103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 221 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4212819,48 | 4212819,48 |  |  |  |  |  |  |
| 104172 | 110417209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 223 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6909421,47 | 6909421,47 |  |  |  |  |  |  |
| 104172 | 110417203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 223 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3132347,17 | 3132347,17 |  |  |  |  |  |  |
| 104172 | 110417201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 223 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7920203,29 | 7920203,29 |  |  |  |  |  |  |
| 104173 | 110417303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 225 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3165068,10 | 3165068,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104174 | 110417409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 227 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11300458,62 | 11300458,62 |  |  |  |  |  |  |
| 104174 | 110417403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 227 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6677114,37 | 6677114,37 |  |  |  |  |  |  |
| 104174 | 110417401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 227 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 26838629,32 | 26838629,32 |  |  |  |  |  |  |
| 104175 | 110417509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 229 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11417755,77 | 11417755,77 |  |  |  |  |  |  |
| 104175 | 110417503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 229 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6478743,74 | 6478743,74 |  |  |  |  |  |  |
| 104175 | 110417501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 229 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 23309661,33 | 23309661,33 |  |  |  |  |  |  |
| 104176 | 110417603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 231 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4983124,66 | 4983124,66 |  |  |  |  |  |  |
| 104177 | 110417709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 233 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7610326,36 | 7610326,36 |  |  |  |  |  |  |
| 104177 | 110417703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 233 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4199526,60 | 4199526,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104177 | 110417701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 233 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16775221,96 | 16775221,96 |  |  |  |  |  |  |
| 104181 | 110418103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 241 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3111896,59 | 3111896,59 |  |  |  |  |  |  |
| 104183 | 110418309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 245 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7022255,74 | 7022255,74 |  |  |  |  |  |  |
| 104183 | 110418303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 245 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3132006,33 | 3132006,33 |  |  |  |  |  |  |
| 104183 | 110418301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 245 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8030783,16 | 8030783,16 |  |  |  |  |  |  |
| 104184 | 110418409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 247 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5482060,13 | 5482060,13 |  |  |  |  |  |  |
| 104184 | 110418403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 247 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2503150,99 | 2503150,99 |  |  |  |  |  |  |
| 104184 | 110418401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 247 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6645338,84 | 6645338,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104185 | 110418509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 249 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5799026,11 | 5799026,11 |  |  |  |  |  |  |
| 104073 | 110407303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 25 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3490232,32 | 3490232,32 |  |  |  |  |  |  |
| 104186 | 110418603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 251 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3132006,33 | 3132006,33 |  |  |  |  |  |  |
| 104187 | 110418703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 253 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2851151,70 | 2851151,70 |  |  |  |  |  |  |
| 104188 | 110418803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 255 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3258459,08 | 3258459,08 |  |  |  |  |  |  |
| 104188 | 110418801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 255 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7883449,87 | 7883449,87 |  |  |  |  |  |  |
| 104189 | 110418909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 257 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11065327,76 | 11065327,76 |  |  |  |  |  |  |
| 104189 | 110418903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 257 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5105828,14 | 5105828,14 |  |  |  |  |  |  |
| 104189 | 110418901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 257 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12388460,99 | 12388460,99 |  |  |  |  |  |  |
| 104204 | 110420409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 257/1 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11343649,92 | 11343649,92 |  |  |  |  |  |  |
| 104204 | 110420403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 257/1 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6221748,12 | 6221748,12 |  |  |  |  |  |  |
| 104204 | 110420401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 257/1 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 22685811,89 | 22685811,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104075 | 110407506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 31 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3754635,95 | 3754635,95 |  |  |  |  |  |  |
| 104075 | 110407507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 31 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3796791,25 | 3796791,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104075 | 110407505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 31 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3754635,95 | 3754635,95 |  |  |  |  |  |  |
| 104076 | 110407603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 32 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3725413,99 | 3725413,99 |  |  |  |  |  |  |
| 104077 | 110407706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 33 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3712827,66 | 3712827,66 |  |  |  |  |  |  |
| 104077 | 110407707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 33 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3754513,56 | 3754513,56 |  |  |  |  |  |  |
| 104077 | 110407704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 33 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12983555,79 | 12983555,79 |  |  |  |  |  |  |
| 104077 | 110407705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 33 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3712827,66 | 3712827,66 |  |  |  |  |  |  |
| 104077 | 110407702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 33 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11975779,20 | 11975779,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104079 | 110407906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 35 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3663767,88 | 3663767,88 |  |  |  |  |  |  |
| 104079 | 110407907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 35 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3704902,97 | 3704902,97 |  |  |  |  |  |  |
| 104079 | 110407905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 35 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3663767,88 | 3663767,88 |  |  |  |  |  |  |
| 104082 | 110408203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 38 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2515762,18 | 2515762,18 |  |  |  |  |  |  |
| 104086 | 110408603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 43 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3929919,79 | 3929919,79 |  |  |  |  |  |  |
| 104093 | 110409306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 51 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3779673,68 | 3779673,68 |  |  |  |  |  |  |
| 104093 | 110409307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 51 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3822110,10 | 3822110,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104093 | 110409304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 51 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13217312,66 | 13217312,66 |  |  |  |  |  |  |
| 104093 | 110409305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 51 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3779673,68 | 3779673,68 |  |  |  |  |  |  |
| 104093 | 110409302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 51 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12986235,57 | 12986235,57 |  |  |  |  |  |  |
| 104095 | 110409503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 58 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4969831,78 | 4969831,78 |  |  |  |  |  |  |
| 104098 | 110409803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 62 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2508604,48 | 2508604,48 |  |  |  |  |  |  |
| 104099 | 110409910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 63 |  | 1968 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 28 | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104100 | 110410003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 64 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2481677,88 | 2481677,88 |  |  |  |  |  |  |
| 104101 | 110410103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 66 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6234018,47 | 6234018,47 |  |  |  |  |  |  |
| 104104 | 110410403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 70 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2494970,76 | 2494970,76 |  |  |  |  |  |  |
| 104106 | 110410609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 72 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 13640929,98 | 13640929,98 |  |  |  |  |  |  |
| 104106 | 110410603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 72 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6234018,47 | 6234018,47 |  |  |  |  |  |  |
| 104106 | 110410601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 72 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 13448877,20 | 13448877,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104108 | 110410803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 74 |  | 1974 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 6680522,80 | 6680522,80 |  |  |  |  |  |  |
| 104113 | 110411303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зорге ул | 79 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3679400,19 | 3679400,19 |  |  |  |  |  |  |
| 108352 | 110835209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зыряновская ул | 119 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9417369,95 | 9417369,95 |  |  |  |  |  |  |
| 108352 | 110835203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зыряновская ул | 119 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5508022,88 | 5508022,88 |  |  |  |  |  |  |
| 108352 | 110835201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зыряновская ул | 119 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13280729,80 | 13280729,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108353 | 110835306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зыряновская ул | 125 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5470744,01 | 5470744,01 |  |  |  |  |  |  |
| 108353 | 110835307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зыряновская ул | 125 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5532166,98 | 5532166,98 |  |  |  |  |  |  |
| 108353 | 110835305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зыряновская ул | 125 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5470744,01 | 5470744,01 |  |  |  |  |  |  |
| 104209 | 110420910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зыряновская ул | 55 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3368685,00 | 3368685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104210 | 110421010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Зыряновская ул | 57 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3368685,00 | 3368685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104224 | 110422406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 15 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5913392,18 | 5913392,18 |  |  |  |  |  |  |
| 104224 | 110422407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 15 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5979785,00 | 5979785,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104224 | 110422405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 15 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5913392,18 | 5913392,18 |  |  |  |  |  |  |
| 104224 | 110422403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 15 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5338623,91 | 5338623,91 |  |  |  |  |  |  |
| 108354 | 110835410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 17 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104216 | 110421603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 3 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3137800,66 | 3137800,66 |  |  |  |  |  |  |
| 104218 | 110421803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Иванова ул | 7 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5129005,46 | 5129005,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107768 | 110776807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 46 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 335657,92 | 335657,92 |  |  |  |  |  |  |
| 107768 | 110776804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 46 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 822499,44 | 822499,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107768 | 110776805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 46 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 223614,95 | 223614,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107768 | 110776802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 46 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2026 | 3324342,18 | 3324342,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107769 | 110776907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 48 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 332406,12 | 332406,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107769 | 110776904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 48 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 814531,20 | 814531,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107769 | 110776905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 48 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 221448,60 | 221448,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107769 | 110776902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 48 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2026 | 3346541,46 | 3346541,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107771 | 110777107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 52 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1572184,60 | 1572184,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107771 | 110777104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 52 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3852496,48 | 3852496,48 |  |  |  |  |  |  |
| 107771 | 110777105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 52 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1047387,69 | 1047387,69 |  |  |  |  |  |  |
| 107771 | 110777109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 52 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2271774,57 | 2271774,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107771 | 110777103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 52 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2425097,95 | 2425097,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107771 | 110777101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Игарская ул | 52 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2684436,27 | 2684436,27 |  |  |  |  |  |  |
| 104265 | 110426503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 13 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1457444,67 | 1457444,67 |  |  |  |  |  |  |
| 104266 | 110426606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 15 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3728180,99 | 3728180,99 |  |  |  |  |  |  |
| 104266 | 110426607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 15 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3770039,27 | 3770039,27 |  |  |  |  |  |  |
| 104266 | 110426605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 15 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3728180,99 | 3728180,99 |  |  |  |  |  |  |
| 104267 | 110426705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 17 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2004 | 25 | 2028 | 2028 | 1432036,60 | 1432036,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104268 | 110426803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 19 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3828348,58 | 3828348,58 |  |  |  |  |  |  |
| 104260 | 110426003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 3 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3241416,93 | 3241416,93 |  |  |  |  |  |  |
| 104261 | 110426103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 5 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1455740,45 | 1455740,45 |  |  |  |  |  |  |
| 104262 | 110426206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3452765,96 | 3452765,96 |  |  |  |  |  |  |
| 104262 | 110426207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3491532,01 | 3491532,01 |  |  |  |  |  |  |
| 104262 | 110426205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ильича ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3452765,96 | 3452765,96 |  |  |  |  |  |  |
| 107776 | 110777601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 11 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4569740,49 | 4569740,49 |  |  |  |  |  |  |
| 107777 | 110777708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3926294,82 | 3926294,82 |  |  |  |  |  |  |
| 107777 | 110777706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 943483,37 | 943483,37 |  |  |  |  |  |  |
| 107777 | 110777707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1416218,68 | 1416218,68 |  |  |  |  |  |  |
| 107777 | 110777704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3470316,08 | 3470316,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107777 | 110777705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 943483,37 | 943483,37 |  |  |  |  |  |  |
| 107777 | 110777702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 13 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2026 | 8056951,19 | 8056951,19 |  |  |  |  |  |  |
| 107778 | 110777808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 15 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3912938,94 | 3912938,94 |  |  |  |  |  |  |
| 107772 | 110777206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 3 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3664956,78 | 3664956,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107772 | 110777207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 3 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3706105,21 | 3706105,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107772 | 110777204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 3 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12816153,94 | 12816153,94 |  |  |  |  |  |  |
| 107772 | 110777205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 3 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3664956,78 | 3664956,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107772 | 110777202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 3 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11950829,66 | 11950829,66 |  |  |  |  |  |  |
| 107773 | 110777306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2623371,47 | 2623371,47 |  |  |  |  |  |  |
| 107773 | 110777307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2652825,46 | 2652825,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107773 | 110777305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2623371,47 | 2623371,47 |  |  |  |  |  |  |
| 107774 | 110777406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2688327,84 | 2688327,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107774 | 110777407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2718511,14 | 2718511,14 |  |  |  |  |  |  |
| 107774 | 110777404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9400935,81 | 9400935,81 |  |  |  |  |  |  |
| 107774 | 110777405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2688327,84 | 2688327,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107774 | 110777402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 5 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8853344,27 | 8853344,27 |  |  |  |  |  |  |
| 104272 | 110427206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3595040,10 | 3595040,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104272 | 110427207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3635403,54 | 3635403,54 |  |  |  |  |  |  |
| 104272 | 110427204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12571659,12 | 12571659,12 |  |  |  |  |  |  |
| 104272 | 110427205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3595040,10 | 3595040,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104272 | 110427202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11925880,12 | 11925880,12 |  |  |  |  |  |  |
| 104272 | 110427203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3258459,08 | 3258459,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107775 | 110777506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2805485,52 | 2805485,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107775 | 110777507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2836984,21 | 2836984,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107775 | 110777504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9810629,82 | 9810629,82 |  |  |  |  |  |  |
| 107775 | 110777505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2805485,52 | 2805485,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107775 | 110777509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5560872,45 | 5560872,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107775 | 110777502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 8 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11920890,21 | 11920890,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107775 | 110777503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 8 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3257095,71 | 3257095,71 |  |  |  |  |  |  |
| 107775 | 110777501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Индустриальная ул | 8 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7612752,90 | 7612752,90 |  |  |  |  |  |  |
| 104273 | 110427310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Инская ул | 56 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104275 | 110427503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 25 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3157228,71 | 3157228,71 |  |  |  |  |  |  |
| 104275 | 110427501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 25 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7814097,75 | 7814097,75 |  |  |  |  |  |  |
| 104277 | 110427703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 29 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3135755,60 | 3135755,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104277 | 110427701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 29 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7814097,75 | 7814097,75 |  |  |  |  |  |  |
| 104279 | 110427909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 31 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12489528,16 | 12489528,16 |  |  |  |  |  |  |
| 104279 | 110427903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 31 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6739488,64 | 6739488,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104279 | 110427901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 31 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 24082442,04 | 24082442,04 |  |  |  |  |  |  |
| 104283 | 110428304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 45 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12371200,35 | 12371200,35 |  |  |  |  |  |  |
| 104284 | 110428403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 47 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3272092,80 | 3272092,80 |  |  |  |  |  |  |
| 104284 | 110428401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 47 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8149672,50 | 8149672,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104285 | 110428501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ипподромская ул | 49 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8053794,00 | 8053794,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104331 | 110433109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каинская ул | 11 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2563819,39 | 2563819,39 |  |  |  |  |  |  |
| 104331 | 110433103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каинская ул | 11 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1964278,21 | 1964278,21 |  |  |  |  |  |  |
| 104331 | 110433101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каинская ул | 11 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4384998,36 | 4384998,36 |  |  |  |  |  |  |
| 104340 | 110434002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каменская ул | 44 |  | 1983 | Ремонт крыши | - | 40 | 2028 | 2028 | 22034186,25 | 22034186,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104341 | 110434103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каменская ул | 54 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3658608,76 | 3658608,76 |  |  |  |  |  |  |
| 104341 | 110434101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каменская ул | 54 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8459431,96 | 8459431,96 |  |  |  |  |  |  |
| 104344 | 110434408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каменская ул | 82 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17738812,36 | 17738812,36 |  |  |  |  |  |  |
| 104347 | 110434708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каменская ул | 84в |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10790883,25 | 10790883,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104348 | 110434807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Караваева ул | 2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 673001,96 | 673001,96 |  |  |  |  |  |  |
| 104348 | 110434804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Караваева ул | 2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1649130,56 | 1649130,56 |  |  |  |  |  |  |
| 104348 | 110434805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Караваева ул | 2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 448353,18 | 448353,18 |  |  |  |  |  |  |
| 104348 | 110434801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Караваева ул | 2 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2263067,79 | 2263067,79 |  |  |  |  |  |  |
| 104349 | 110434907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Караваева ул | 4 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 677939,87 | 677939,87 |  |  |  |  |  |  |
| 104349 | 110434905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Караваева ул | 4 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 451642,82 | 451642,82 |  |  |  |  |  |  |
| 104349 | 110434909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Караваева ул | 4 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 979609,24 | 979609,24 |  |  |  |  |  |  |
| 104349 | 110434901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Караваева ул | 4 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2263067,79 | 2263067,79 |  |  |  |  |  |  |
| 104351 | 110435104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карамзина ул | 34 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4947165,38 | 4947165,38 |  |  |  |  |  |  |
| 104351 | 110435109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карамзина ул | 34 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2804157,95 | 2804157,95 |  |  |  |  |  |  |
| 104351 | 110435103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карамзина ул | 34 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1911788,39 | 1911788,39 |  |  |  |  |  |  |
| 104351 | 110435101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карамзина ул | 34 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4498159,61 | 4498159,61 |  |  |  |  |  |  |
| 104360 | 110436001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9263898,42 | 9263898,42 |  |  |  |  |  |  |
| 104379 | 110437908 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6756739,69 | 6756739,69 |  |  |  |  |  |  |
| 104379 | 110437903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1997339,98 | 1997339,98 |  |  |  |  |  |  |
| 104379 | 110437901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5452368,26 | 5452368,26 |  |  |  |  |  |  |
| 104384 | 110438408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10/2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13972921,66 | 13972921,66 |  |  |  |  |  |  |
| 104384 | 110438403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10/2 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3946961,94 | 3946961,94 |  |  |  |  |  |  |
| 104384 | 110438401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 10/2 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10119287,43 | 10119287,43 |  |  |  |  |  |  |
| 104380 | 110438008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 12/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7144394,11 | 7144394,11 |  |  |  |  |  |  |
| 104380 | 110438003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 12/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1987114,69 | 1987114,69 |  |  |  |  |  |  |
| 104380 | 110438001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 12/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5440973,55 | 5440973,55 |  |  |  |  |  |  |
| 104362 | 110436203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 14 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104362 | 110436201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 14 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9286687,84 | 9286687,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104381 | 110438103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 14/1 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3940145,08 | 3940145,08 |  |  |  |  |  |  |
| 104365 | 110436508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 19 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13684434,65 | 13684434,65 |  |  |  |  |  |  |
| 104366 | 110436601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 22 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9627271,76 | 9627271,76 |  |  |  |  |  |  |
| 104385 | 110438510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 24а |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104367 | 110436708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 25 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11720118,60 | 11720118,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104368 | 110436808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 27 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14005977,46 | 14005977,46 |  |  |  |  |  |  |
| 104369 | 110436903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 28 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104369 | 110436901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 28 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9286687,84 | 9286687,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104370 | 110437008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 29 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13876759,32 | 13876759,32 |  |  |  |  |  |  |
| 104355 | 110435508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14252393,45 | 14252393,45 |  |  |  |  |  |  |
| 104371 | 110437104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 39 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11304030,59 | 11304030,59 |  |  |  |  |  |  |
| 104371 | 110437102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 39 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 60 | 2028 | 2028 | 16069503,81 | 16069503,81 |  |  |  |  |  |  |
| 104373 | 110437301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 43 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9656701,54 | 9656701,54 |  |  |  |  |  |  |
| 104374 | 110437408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 45 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14190288,60 | 14190288,60 |  |  |  |  |  |  |
| 112703 | 111270310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 47/1 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104375 | 110437503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 53 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4107158,15 | 4107158,15 |  |  |  |  |  |  |
| 104375 | 110437501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 53 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9430575,51 | 9430575,51 |  |  |  |  |  |  |
| 104376 | 110437606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 55 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3292304,03 | 3292304,03 |  |  |  |  |  |  |
| 104376 | 110437607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 55 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3329268,49 | 3329268,49 |  |  |  |  |  |  |
| 104376 | 110437604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 55 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 11513007,58 | 11513007,58 |  |  |  |  |  |  |
| 104376 | 110437605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 55 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3292304,03 | 3292304,03 |  |  |  |  |  |  |
| 104376 | 110437602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 55 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15937695,59 | 15937695,59 |  |  |  |  |  |  |
| 104377 | 110437703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 6/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3926511,36 | 3926511,36 |  |  |  |  |  |  |
| 104378 | 110437803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1997339,98 | 1997339,98 |  |  |  |  |  |  |
| 104378 | 110437801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5452368,26 | 5452368,26 |  |  |  |  |  |  |
| 104383 | 110438308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 8/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14166581,92 | 14166581,92 |  |  |  |  |  |  |
| 104359 | 110435901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Карла Маркса пр-кт | 9 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6484846,77 | 6484846,77 |  |  |  |  |  |  |
| 104394 | 110439409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 8/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 601792,28 | 601792,28 |  |  |  |  |  |  |
| 104394 | 110439403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 8/1 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 906983,22 | 906983,22 |  |  |  |  |  |  |
| 104394 | 110439401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 8/1 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1156933,90 | 1156933,90 |  |  |  |  |  |  |
| 104395 | 110439501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Катодная ул | 8/2 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1445163,44 | 1445163,44 |  |  |  |  |  |  |
| 104401 | 110440104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каунасская ул | 2 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 9523183,22 | 9523183,22 |  |  |  |  |  |  |
| 104401 | 110440101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Каунасская ул | 2 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8527564,46 | 8527564,46 |  |  |  |  |  |  |
| 104437 | 110443706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 110 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3572021,28 | 3572021,28 |  |  |  |  |  |  |
| 104437 | 110443707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 110 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4281672,75 | 4281672,75 |  |  |  |  |  |  |
| 104437 | 110443704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 110 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2010 | 19 <*> | 2028 | 2028 | 16310714,32 | 16310714,32 |  |  |  |  |  |  |
| 104437 | 110443705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 110 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3572021,28 | 3572021,28 |  |  |  |  |  |  |
| 104438 | 110443804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 112 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2010 | 19 <*> | 2028 | 2028 | 7728230,28 | 7728230,28 |  |  |  |  |  |  |
| 104439 | 110443906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 114 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1692470,51 | 1692470,51 |  |  |  |  |  |  |
| 104439 | 110443907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 114 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2028712,68 | 2028712,68 |  |  |  |  |  |  |
| 104439 | 110443904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 114 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2010 | 19 <*> | 2028 | 2028 | 7728230,28 | 7728230,28 |  |  |  |  |  |  |
| 104439 | 110443905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 114 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1692470,51 | 1692470,51 |  |  |  |  |  |  |
| 108363 | 110836307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 312 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 514265,99 | 514265,99 |  |  |  |  |  |  |
| 108363 | 110836301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 312 |  | 1948 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1653018,65 | 1653018,65 |  |  |  |  |  |  |
| 108365 | 110836503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 317 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 | 2028 | 2028 | 3921057,87 | 3921057,87 |  |  |  |  |  |  |
| 108365 | 110836501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 317 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 9126768,99 | 9126768,99 |  |  |  |  |  |  |
| 108369 | 110836907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 353 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 614469,57 | 614469,57 |  |  |  |  |  |  |
| 108369 | 110836905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 353 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 409358,97 | 409358,97 |  |  |  |  |  |  |
| 108369 | 110836909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 353 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 887895,96 | 887895,96 |  |  |  |  |  |  |
| 108369 | 110836901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 353 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1849086,23 | 1849086,23 |  |  |  |  |  |  |
| 108357 | 110835710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 46 |  | 2000 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3467685,00 | 3467685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108358 | 110835806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 76 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8439919,59 | 8439919,59 |  |  |  |  |  |  |
| 108358 | 110835807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 76 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8534679,09 | 8534679,09 |  |  |  |  |  |  |
| 108358 | 110835804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 76 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 29513938,41 | 29513938,41 |  |  |  |  |  |  |
| 108358 | 110835805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 76 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8439919,59 | 8439919,59 |  |  |  |  |  |  |
| 108358 | 110835803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 76 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6816860,00 | 6816860,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108358 | 110835801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кирова ул | 76 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7190454,30 | 7190454,30 |  |  |  |  |  |  |
| 108371 | 110837103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кленовая ул | 8 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1448582,75 | 1448582,75 |  |  |  |  |  |  |
| 104455 | 110445502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Клубная ул | 96 |  | 1957 | Ремонт крыши | - | 65 | 2028 | 2028 | 5952181,95 | 5952181,95 |  |  |  |  |  |  |
| 104455 | 110445501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Клубная ул | 96 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 1748498,45 | 1748498,45 |  |  |  |  |  |  |
| 104459 | 110445909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ключ-Камышенское Плато ул | 1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3739361,12 | 3739361,12 |  |  |  |  |  |  |
| 104459 | 110445903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ключ-Камышенское Плато ул | 1 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3122121,88 | 3122121,88 |  |  |  |  |  |  |
| 104459 | 110445901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ключ-Камышенское Плато ул | 1 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4037656,20 | 4037656,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104468 | 110446810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ключ-Камышенское Плато ул | 10 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104460 | 110446004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ключ-Камышенское Плато ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9896753,67 | 9896753,67 |  |  |  |  |  |  |
| 104461 | 110446103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ключ-Камышенское Плато ул | 3 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4113634,17 | 4113634,17 |  |  |  |  |  |  |
| 104482 | 110448209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1475243,83 | 1475243,83 |  |  |  |  |  |  |
| 104482 | 110448201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 2925689,77 | 2925689,77 |  |  |  |  |  |  |
| 104489 | 110448906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 17 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2113470,14 | 2113470,14 |  |  |  |  |  |  |
| 104489 | 110448907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 17 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3172431,02 | 3172431,02 |  |  |  |  |  |  |
| 104489 | 110448904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 17 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7773755,92 | 7773755,92 |  |  |  |  |  |  |
| 104489 | 110448905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 17 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2113470,14 | 2113470,14 |  |  |  |  |  |  |
| 104491 | 110449101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 21 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2693240,17 | 2693240,17 |  |  |  |  |  |  |
| 104492 | 110449201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 23 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2134769,28 | 2134769,28 |  |  |  |  |  |  |
| 104494 | 110449401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колхидская ул | 27 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1752820,58 | 1752820,58 |  |  |  |  |  |  |
| 104504 | 110450403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Колыванская ул | 8 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2593474,39 | 2593474,39 |  |  |  |  |  |  |
| 104506 | 110450607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кольцова ул | 128 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1138852,27 | 1138852,27 |  |  |  |  |  |  |
| 104506 | 110450604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кольцова ул | 128 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2790654,72 | 2790654,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104505 | 110450508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кольцова ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10996897,70 | 10996897,70 |  |  |  |  |  |  |
| 104505 | 110450509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кольцова ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5139967,84 | 5139967,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104515 | 110451510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Коммунистическая ул | 50 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3632685,00 | 3632685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104542 | 110454209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Комсомольский пр-кт | 13 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6040613,18 | 6040613,18 |  |  |  |  |  |  |
| 104542 | 110454203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Комсомольский пр-кт | 13 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3651655,56 | 3651655,56 |  |  |  |  |  |  |
| 104542 | 110454201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Комсомольский пр-кт | 13 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8250920,20 | 8250920,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104541 | 110454106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Комсомольский пр-кт | 7 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2252135,94 | 2252135,94 |  |  |  |  |  |  |
| 104541 | 110454107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Комсомольский пр-кт | 7 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2277421,88 | 2277421,88 |  |  |  |  |  |  |
| 104541 | 110454104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Комсомольский пр-кт | 7 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7875596,53 | 7875596,53 |  |  |  |  |  |  |
| 104541 | 110454105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Комсомольский пр-кт | 7 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2252135,94 | 2252135,94 |  |  |  |  |  |  |
| 104541 | 110454103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Комсомольский пр-кт | 7 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2944883,52 | 2944883,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107785 | 110778503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 18 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4475268,59 | 4475268,59 |  |  |  |  |  |  |
| 104546 | 110454608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14287786,53 | 14287786,53 |  |  |  |  |  |  |
| 104546 | 110454603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 27 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1667744,80 | 1667744,80 |  |  |  |  |  |  |
| 104547 | 110454703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 32 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6474994,47 | 6474994,47 |  |  |  |  |  |  |
| 104545 | 110454507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 5 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1376835,78 | 1376835,78 |  |  |  |  |  |  |
| 104545 | 110454504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 5 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3373811,84 | 3373811,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104545 | 110454501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 5 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2826280,75 | 2826280,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107790 | 110779007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 7а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2028 | 2028 | 1372620,49 | 1372620,49 |  |  |  |  |  |  |
| 107790 | 110779004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 7а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 3363482,64 | 3363482,64 |  |  |  |  |  |  |
| 107790 | 110779001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Королева ул | 7а |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 3633733,41 | 3633733,41 |  |  |  |  |  |  |
| 104552 | 110455201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 12 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9936186,25 | 9936186,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104554 | 110455403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 12/1 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4098637,08 | 4098637,08 |  |  |  |  |  |  |
| 104553 | 110455303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 14 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3940145,08 | 3940145,08 |  |  |  |  |  |  |
| 104553 | 110455301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Космическая ул | 14 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9295803,60 | 9295803,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104563 | 110456301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 10 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8933844,78 | 8933844,78 |  |  |  |  |  |  |
| 104568 | 110456803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 16 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6094272,84 | 6094272,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104568 | 110456801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 16 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9757235,35 | 9757235,35 |  |  |  |  |  |  |
| 104556 | 110455609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6509429,44 | 6509429,44 |  |  |  |  |  |  |
| 104556 | 110455603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 2 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3749273,00 | 3749273,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104590 | 210459010 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 20 |  | 1990 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104585 | 110458507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 40/1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 744059,79 | 744059,79 |  |  |  |  |  |  |
| 104585 | 110458504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 40/1 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1823251,36 | 1823251,36 |  |  |  |  |  |  |
| 104585 | 110458501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 40/1 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2084052,98 | 2084052,98 |  |  |  |  |  |  |
| 104579 | 110457909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 42 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2419003,10 | 2419003,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104579 | 110457903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 42 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2667437,32 | 2667437,32 |  |  |  |  |  |  |
| 104579 | 110457901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 42 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3897383,40 | 3897383,40 |  |  |  |  |  |  |
| 104580 | 110458009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 44 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3852455,45 | 3852455,45 |  |  |  |  |  |  |
| 104580 | 110458003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 44 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3105079,73 | 3105079,73 |  |  |  |  |  |  |
| 104580 | 110458001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 44 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6599108,20 | 6599108,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104561 | 110456108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Костычева ул | 8 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 20186410,93 | 20186410,93 |  |  |  |  |  |  |
| 104633 | 110463310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 10/1 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104592 | 110459203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 2 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2215479,50 | 2215479,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104592 | 110459201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 2 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6411075,70 | 6411075,70 |  |  |  |  |  |  |
| 104637 | 110463703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 25/1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1987114,69 | 1987114,69 |  |  |  |  |  |  |
| 104614 | 110461403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 29 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3118713,45 | 3118713,45 |  |  |  |  |  |  |
| 104614 | 110461401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 29 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8049479,47 | 8049479,47 |  |  |  |  |  |  |
| 104616 | 110461603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 31 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3534541,91 | 3534541,91 |  |  |  |  |  |  |
| 104617 | 110461709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 32 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 8878479,64 | 8878479,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104617 | 110461703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 32 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6625987,92 | 6625987,92 |  |  |  |  |  |  |
| 104617 | 110461701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 32 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 23404325,36 | 23404325,36 |  |  |  |  |  |  |
| 104618 | 110461803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 33 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3986158,89 | 3986158,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104618 | 110461801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 33 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9689431,86 | 9689431,86 |  |  |  |  |  |  |
| 104619 | 110461906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 35 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2453855,01 | 2453855,01 |  |  |  |  |  |  |
| 104619 | 110461907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 35 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2481405,75 | 2481405,75 |  |  |  |  |  |  |
| 104619 | 110461904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 35 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8580997,11 | 8580997,11 |  |  |  |  |  |  |
| 104619 | 110461905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 35 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2453855,01 | 2453855,01 |  |  |  |  |  |  |
| 104619 | 110461909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 35 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4863890,62 | 4863890,62 |  |  |  |  |  |  |
| 104619 | 110461902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 35 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15792012,81 | 15792012,81 |  |  |  |  |  |  |
| 104619 | 110461903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 35 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3879475,03 | 3879475,03 |  |  |  |  |  |  |
| 104619 | 110461901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 35 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9699254,89 | 9699254,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104594 | 110459409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 4 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5574762,14 | 5574762,14 |  |  |  |  |  |  |
| 104594 | 110459403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 4 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2522919,89 | 2522919,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104594 | 110459401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 4 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6599636,75 | 6599636,75 |  |  |  |  |  |  |
| 104644 | 110464409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 50 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 11552713,91 | 11552713,91 |  |  |  |  |  |  |
| 104644 | 110464403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 50 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6022014,12 | 6022014,12 |  |  |  |  |  |  |
| 104644 | 110464401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 50 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 23303461,18 | 23303461,18 |  |  |  |  |  |  |
| 104596 | 110459603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 6 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2489176,43 | 2489176,43 |  |  |  |  |  |  |
| 104596 | 110459601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 6 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6474994,70 | 6474994,70 |  |  |  |  |  |  |
| 104598 | 110459806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3412689,84 | 3412689,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104598 | 110459807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3451005,94 | 3451005,94 |  |  |  |  |  |  |
| 104598 | 110459804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11933990,21 | 11933990,21 |  |  |  |  |  |  |
| 104598 | 110459805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3412689,84 | 3412689,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104598 | 110459809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6764438,02 | 6764438,02 |  |  |  |  |  |  |
| 104598 | 110459803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 8 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2507581,95 | 2507581,95 |  |  |  |  |  |  |
| 104598 | 110459801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Котовского ул | 8 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6599636,75 | 6599636,75 |  |  |  |  |  |  |
| 104657 | 110465710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 11 |  | 1970 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 26 | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 112640 | 111264004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 29 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11628096,36 | 11628096,36 |  |  |  |  |  |  |
| 112640 | 111264003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 29 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3834483,75 | 3834483,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107809 | 110780906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 29/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6272590,62 | 6272590,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107809 | 110780907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 29/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7518762,69 | 7518762,69 |  |  |  |  |  |  |
| 107809 | 110780904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 29/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 28642168,00 | 28642168,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107809 | 110780905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 29/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6272590,62 | 6272590,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107809 | 110780909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 29/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11206370,84 | 11206370,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104667 | 110466706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 31 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3384030,30 | 3384030,30 |  |  |  |  |  |  |
| 104667 | 110466707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 31 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3422024,62 | 3422024,62 |  |  |  |  |  |  |
| 104667 | 110466704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 31 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11833769,36 | 11833769,36 |  |  |  |  |  |  |
| 104667 | 110466705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 31 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3384030,30 | 3384030,30 |  |  |  |  |  |  |
| 112641 | 211264110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 37 |  | 1969 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 27 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107813 | 110781309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 37/1 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5814218,69 | 5814218,69 |  |  |  |  |  |  |
| 107813 | 110781303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 37/1 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4572068,00 | 4572068,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107813 | 110781301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 37/1 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 22603803,81 | 22603803,81 |  |  |  |  |  |  |
| 107803 | 110780309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 39 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7542104,90 | 7542104,90 |  |  |  |  |  |  |
| 107803 | 110780303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 39 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4976307,80 | 4976307,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107803 | 110780301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 39 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16622072,03 | 16622072,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107803 | 110780310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 39 |  | 1969 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104673 | 110467309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 41 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6615058,90 | 6615058,90 |  |  |  |  |  |  |
| 104673 | 110467303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 41 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4076823,12 | 4076823,12 |  |  |  |  |  |  |
| 104673 | 110467301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 41 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14158058,50 | 14158058,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104655 | 110465503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 5/1 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4035581,12 | 4035581,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107810 | 110781003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 5/2 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2961925,67 | 2961925,67 |  |  |  |  |  |  |
| 107810 | 110781001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 5/2 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6423859,50 | 6423859,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104675 | 110467503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 51 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5385319,40 | 5385319,40 |  |  |  |  |  |  |
| 104676 | 110467609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 53 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9004268,54 | 9004268,54 |  |  |  |  |  |  |
| 104676 | 110467603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 53 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6357403,64 | 6357403,64 |  |  |  |  |  |  |
| 107806 | 110780606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 55 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4115793,39 | 4115793,39 |  |  |  |  |  |  |
| 107806 | 110780607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 55 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4162003,61 | 4162003,61 |  |  |  |  |  |  |
| 107806 | 110780604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 55 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14392704,97 | 14392704,97 |  |  |  |  |  |  |
| 107806 | 110780605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 55 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4115793,39 | 4115793,39 |  |  |  |  |  |  |
| 107807 | 110780709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 57 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9026117,50 | 9026117,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107807 | 110780703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 57 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3780971,40 | 3780971,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107807 | 110780701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кошурникова ул | 57 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9391107,32 | 9391107,32 |  |  |  |  |  |  |
| 104683 | 110468306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 47 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6522657,92 | 6522657,92 |  |  |  |  |  |  |
| 104683 | 110468307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 47 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7818510,72 | 7818510,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104683 | 110468304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 47 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 29784035,84 | 29784035,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104683 | 110468305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 47 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6522657,92 | 6522657,92 |  |  |  |  |  |  |
| 104683 | 110468309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 47 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11653131,52 | 11653131,52 |  |  |  |  |  |  |
| 104683 | 110468303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 47 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5583008,34 | 5583008,34 |  |  |  |  |  |  |
| 104683 | 110468301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 47 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 20351809,60 | 20351809,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107822 | 110782203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 47/1 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2568592,85 | 2568592,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107822 | 110782201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 47/1 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6462210,90 | 6462210,90 |  |  |  |  |  |  |
| 107823 | 110782309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 47/2 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4022861,73 | 4022861,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107823 | 110782303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 47/2 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2520874,83 | 2520874,83 |  |  |  |  |  |  |
| 107823 | 110782301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 47/2 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6385508,10 | 6385508,10 |  |  |  |  |  |  |
| 107819 | 110781906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 62 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1785228,75 | 1785228,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107819 | 110781907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 62 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2679723,25 | 2679723,25 |  |  |  |  |  |  |
| 107819 | 110781904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 62 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6566420,00 | 6566420,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107819 | 110781905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 62 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1785228,75 | 1785228,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107826 | 110782607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красина ул | 72а |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2570366,45 | 2570366,45 |  |  |  |  |  |  |
| 114631 | 111463101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноводская ул | 16 |  | 1950 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 891930,67 | 891930,67 |  |  |  |  |  |  |
| 104693 | 110469301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красносельская ул | 6 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1506852,04 | 1506852,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107833 | 110783309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1355685,91 | 1355685,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107833 | 110783303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 12 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2058010,03 | 2058010,03 |  |  |  |  |  |  |
| 104701 | 110470103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 17 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2093798,55 | 2093798,55 |  |  |  |  |  |  |
| 107829 | 110782906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1330857,95 | 1330857,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107829 | 110782907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1997688,52 | 1997688,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107829 | 110782904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4895155,44 | 4895155,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107829 | 110782905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1330857,95 | 1330857,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107829 | 110782909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2886619,02 | 2886619,02 |  |  |  |  |  |  |
| 107829 | 110782903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 2 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3114964,18 | 3114964,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107831 | 110783106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 6 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1368889,34 | 1368889,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107831 | 110783107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 6 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2054775,66 | 2054775,66 |  |  |  |  |  |  |
| 107831 | 110783104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 6 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5035042,32 | 5035042,32 |  |  |  |  |  |  |
| 107831 | 110783105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 6 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1368889,34 | 1368889,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107831 | 110783109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 6 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2969108,77 | 2969108,77 |  |  |  |  |  |  |
| 107831 | 110783103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 6 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3114964,18 | 3114964,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107831 | 110783101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красноуфимская ул | 6 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4899331,95 | 4899331,95 |  |  |  |  |  |  |
| 104730 | 110473007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 10 |  | 1927 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1407306,35 | 1407306,35 |  |  |  |  |  |  |
| 104774 | 110477409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 100/1 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8213144,60 | 8213144,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104774 | 110477403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 100/1 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4498105,07 | 4498105,07 |  |  |  |  |  |  |
| 104774 | 110477401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 100/1 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17524352,64 | 17524352,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104775 | 110477509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 100/2 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8299183,35 | 8299183,35 |  |  |  |  |  |  |
| 104775 | 110477503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 100/2 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4494696,64 | 4494696,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104775 | 110477501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 100/2 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17525631,02 | 17525631,02 |  |  |  |  |  |  |
| 104759 | 110475901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171/2 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7716621,28 | 7716621,28 |  |  |  |  |  |  |
| 104761 | 110476103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171б |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3264594,25 | 3264594,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104761 | 110476101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 171б |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7374341,33 | 7374341,33 |  |  |  |  |  |  |
| 104770 | 110477003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 188 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5259548,33 | 5259548,33 |  |  |  |  |  |  |
| 104787 | 110478710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 232/1 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104708 | 110470801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 33 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15573030,91 | 15573030,91 |  |  |  |  |  |  |
| 104710 | 110471003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 59 |  | 1932 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6867986,45 | 6867986,45 |  |  |  |  |  |  |
| 104710 | 110471001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 59 |  | 1932 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13752235,00 | 13752235,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104720 | 110472003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 67а |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4011722,11 | 4011722,11 |  |  |  |  |  |  |
| 104720 | 110472001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 67а |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6483196,50 | 6483196,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104744 | 110474406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 70 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3998233,59 | 3998233,59 |  |  |  |  |  |  |
| 104744 | 110474407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 70 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 4792560,42 | 4792560,42 |  |  |  |  |  |  |
| 104744 | 110474404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 70 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 18256902,92 | 18256902,92 |  |  |  |  |  |  |
| 104744 | 110474405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 70 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3998233,59 | 3998233,59 |  |  |  |  |  |  |
| 104744 | 110474409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 70 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 7143091,42 | 7143091,42 |  |  |  |  |  |  |
| 104744 | 110474403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 70 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 53 | 2028 | 2028 | 4455124,77 | 4455124,77 |  |  |  |  |  |  |
| 104744 | 110474401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 70 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17068056,03 | 17068056,03 |  |  |  |  |  |  |
| 104712 | 110471203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 71 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6888437,03 | 6888437,03 |  |  |  |  |  |  |
| 104712 | 110471201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 71 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13512553,19 | 13512553,19 |  |  |  |  |  |  |
| 104714 | 110471406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 77 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2450233,20 | 2450233,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104714 | 110471407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 77 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2477743,28 | 2477743,28 |  |  |  |  |  |  |
| 104714 | 110471404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 77 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8568331,84 | 8568331,84 |  |  |  |  |  |  |
| 104714 | 110471405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 77 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2450233,20 | 2450233,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104714 | 110471402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 77 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11801692,23 | 11801692,23 |  |  |  |  |  |  |
| 104794 | 110479408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 81/2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14728196,67 | 14728196,67 |  |  |  |  |  |  |
| 104794 | 110479403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 81/2 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3851525,90 | 3851525,90 |  |  |  |  |  |  |
| 104722 | 110472208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 81/3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14468491,58 | 14468491,58 |  |  |  |  |  |  |
| 104795 | 110479510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 82/1 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104723 | 110472308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 85/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 18220558,95 | 18220558,95 |  |  |  |  |  |  |
| 104715 | 110471508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 87 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 33161648,35 | 33161648,35 |  |  |  |  |  |  |
| 104724 | 110472409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 87/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7703085,66 | 7703085,66 |  |  |  |  |  |  |
| 104724 | 110472403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 87/1 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4505944,46 | 4505944,46 |  |  |  |  |  |  |
| 104724 | 110472401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 87/1 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 18707812,92 | 18707812,92 |  |  |  |  |  |  |
| 104725 | 110472508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 87/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 32377992,09 | 32377992,09 |  |  |  |  |  |  |
| 104725 | 110472503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 87/2 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4454818,01 | 4454818,01 |  |  |  |  |  |  |
| 104725 | 110472501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 87/2 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17558549,30 | 17558549,30 |  |  |  |  |  |  |
| 104749 | 110474906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 88 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1961127,74 | 1961127,74 |  |  |  |  |  |  |
| 104749 | 110474907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 88 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2350743,89 | 2350743,89 |  |  |  |  |  |  |
| 104749 | 110474904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 88 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8954984,22 | 8954984,22 |  |  |  |  |  |  |
| 104749 | 110474905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 88 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1961127,74 | 1961127,74 |  |  |  |  |  |  |
| 104749 | 110474902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 88 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5239403,40 | 5239403,40 |  |  |  |  |  |  |
| 104749 | 110474903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 88 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1431540,60 | 1431540,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104716 | 110471606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4947707,40 | 4947707,40 |  |  |  |  |  |  |
| 104716 | 110471607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5003257,96 | 5003257,96 |  |  |  |  |  |  |
| 104716 | 110471604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17301862,88 | 17301862,88 |  |  |  |  |  |  |
| 104716 | 110471605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4947707,40 | 4947707,40 |  |  |  |  |  |  |
| 104716 | 110471609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9807061,76 | 9807061,76 |  |  |  |  |  |  |
| 104716 | 110471602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 19627803,12 | 19627803,12 |  |  |  |  |  |  |
| 104716 | 110471603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5362823,76 | 5362823,76 |  |  |  |  |  |  |
| 104716 | 110471601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12703135,93 | 12703135,93 |  |  |  |  |  |  |
| 101860 | 110186006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2791943,10 | 2791943,10 |  |  |  |  |  |  |
| 101860 | 110186007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2823289,74 | 2823289,74 |  |  |  |  |  |  |
| 101860 | 110186004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9763272,72 | 9763272,72 |  |  |  |  |  |  |
| 101860 | 110186005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2791943,10 | 2791943,10 |  |  |  |  |  |  |
| 101860 | 110186002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90/1 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13003228,26 | 13003228,26 |  |  |  |  |  |  |
| 101861 | 110186106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90/2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2793202,86 | 2793202,86 |  |  |  |  |  |  |
| 101861 | 110186107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90/2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2824563,64 | 2824563,64 |  |  |  |  |  |  |
| 101861 | 110186104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90/2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9767678,03 | 9767678,03 |  |  |  |  |  |  |
| 101861 | 110186105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90/2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2793202,86 | 2793202,86 |  |  |  |  |  |  |
| 101861 | 110186102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90/2 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13003228,26 | 13003228,26 |  |  |  |  |  |  |
| 101862 | 110186206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90/3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2202091,97 | 2202091,97 |  |  |  |  |  |  |
| 101862 | 110186207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90/3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2226816,04 | 2226816,04 |  |  |  |  |  |  |
| 101862 | 110186204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90/3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7700595,51 | 7700595,51 |  |  |  |  |  |  |
| 101862 | 110186205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90/3 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2202091,97 | 2202091,97 |  |  |  |  |  |  |
| 101862 | 110186202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 90/3 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11836933,59 | 11836933,59 |  |  |  |  |  |  |
| 104717 | 110471706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 92 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2216575,18 | 2216575,18 |  |  |  |  |  |  |
| 104717 | 110471707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 92 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2656940,93 | 2656940,93 |  |  |  |  |  |  |
| 104717 | 110471704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 92 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 10121419,10 | 10121419,10 |  |  |  |  |  |  |
| 104717 | 110471705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 92 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2216575,18 | 2216575,18 |  |  |  |  |  |  |
| 104717 | 110471702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 92 |  | 1967 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5855657,04 | 5855657,04 |  |  |  |  |  |  |
| 104718 | 110471809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 94 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12003038,30 | 12003038,30 |  |  |  |  |  |  |
| 104797 | 110479701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 94/1 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7899110,02 | 7899110,02 |  |  |  |  |  |  |
| 104726 | 110472601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 94/2 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5720750,50 | 5720750,50 |  |  |  |  |  |  |
| 104751 | 110475106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 98 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4235178,58 | 4235178,58 |  |  |  |  |  |  |
| 104751 | 110475107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 98 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5076579,14 | 5076579,14 |  |  |  |  |  |  |
| 104751 | 110475104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 98 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 19338851,17 | 19338851,17 |  |  |  |  |  |  |
| 104751 | 110475105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 98 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4235178,58 | 4235178,58 |  |  |  |  |  |  |
| 104751 | 110475102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 98 |  | 1969 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17665521,80 | 17665521,80 |  |  |  |  |  |  |
| 104751 | 110475110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 98 |  | 1969 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 27 | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 112655 | 311265510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный пр-кт | 99 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 27 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104799 | 110479903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный Факел ул | 10 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3820850,03 | 3820850,03 |  |  |  |  |  |  |
| 104800 | 110480009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный Факел ул | 11 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5710069,63 | 5710069,63 |  |  |  |  |  |  |
| 104800 | 110480003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный Факел ул | 11 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2621423,51 | 2621423,51 |  |  |  |  |  |  |
| 104798 | 110479803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Красный Факел ул | 9 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2590406,80 | 2590406,80 |  |  |  |  |  |  |
| 104833 | 110483308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 11 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8011190,72 | 8011190,72 |  |  |  |  |  |  |
| 104834 | 110483408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 13 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8408862,05 | 8408862,05 |  |  |  |  |  |  |
| 104827 | 110482708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 3 |  | 1941 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8177137,53 | 8177137,53 |  |  |  |  |  |  |
| 104829 | 110482908 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крашенинникова ул | 5 |  | 1942 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8108688,65 | 8108688,65 |  |  |  |  |  |  |
| 104846 | 110484608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 100 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15334219,73 | 15334219,73 |  |  |  |  |  |  |
| 104848 | 110484803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 106 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4068302,05 | 4068302,05 |  |  |  |  |  |  |
| 104848 | 110484801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 106 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12512144,25 | 12512144,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104867 | 110486703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 106/1 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3120758,51 | 3120758,51 |  |  |  |  |  |  |
| 104849 | 110484909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 108 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8877229,31 | 8877229,31 |  |  |  |  |  |  |
| 104849 | 110484903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 108 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5764848,08 | 5764848,08 |  |  |  |  |  |  |
| 104849 | 110484901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 108 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 27229014,61 | 27229014,61 |  |  |  |  |  |  |
| 104875 | 110487509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 119/1 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13212300,51 | 13212300,51 |  |  |  |  |  |  |
| 104875 | 110487503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 119/1 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6815837,47 | 6815837,47 |  |  |  |  |  |  |
| 104875 | 110487501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 119/1 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 25886555,81 | 25886555,81 |  |  |  |  |  |  |
| 104858 | 110485803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 125 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3299701,08 | 3299701,08 |  |  |  |  |  |  |
| 104858 | 110485801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 125 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8206560,41 | 8206560,41 |  |  |  |  |  |  |
| 104860 | 110486003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 127 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 16155958,20 | 16155958,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104860 | 110486001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 127 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 59963372,69 | 59963372,69 |  |  |  |  |  |  |
| 104883 | 110488310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 261/2 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104842 | 110484208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 92 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11815947,04 | 11815947,04 |  |  |  |  |  |  |
| 104844 | 110484408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 96 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15080791,90 | 15080791,90 |  |  |  |  |  |  |
| 104845 | 110484508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кропоткина ул | 98 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14936882,30 | 14936882,30 |  |  |  |  |  |  |
| 104913 | 110491310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 28/1 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3401685,00 | 3401685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104890 | 110489006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 3 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5286267,90 | 5286267,90 |  |  |  |  |  |  |
| 104890 | 110489007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 3 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5345619,66 | 5345619,66 |  |  |  |  |  |  |
| 104890 | 110489005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 3 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5286267,90 | 5286267,90 |  |  |  |  |  |  |
| 104898 | 110489809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 40 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7168331,65 | 7168331,65 |  |  |  |  |  |  |
| 104898 | 110489803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 40 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3395137,12 | 3395137,12 |  |  |  |  |  |  |
| 104898 | 110489801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 40 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9374999,73 | 9374999,73 |  |  |  |  |  |  |
| 104900 | 110490003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 43 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2890348,64 | 2890348,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104901 | 110490106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 45 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4712244,17 | 4712244,17 |  |  |  |  |  |  |
| 104901 | 110490104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 45 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 21517248,20 | 21517248,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104901 | 110490105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 45 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4712244,17 | 4712244,17 |  |  |  |  |  |  |
| 104901 | 110490109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 45 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8418715,47 | 8418715,47 |  |  |  |  |  |  |
| 104901 | 110490103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 45 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4448001,15 | 4448001,15 |  |  |  |  |  |  |
| 104901 | 110490101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 45 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17617035,19 | 17617035,19 |  |  |  |  |  |  |
| 104902 | 110490203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 47 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2995328,28 | 2995328,28 |  |  |  |  |  |  |
| 104902 | 110490201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 47 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6489056,88 | 6489056,88 |  |  |  |  |  |  |
| 104903 | 110490310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 48 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3368685,00 | 3368685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104904 | 110490409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 53 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7700358,36 | 7700358,36 |  |  |  |  |  |  |
| 104904 | 110490403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 53 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4501172,66 | 4501172,66 |  |  |  |  |  |  |
| 104905 | 110490509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 55 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7170516,54 | 7170516,54 |  |  |  |  |  |  |
| 104905 | 110490503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 55 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2828996,90 | 2828996,90 |  |  |  |  |  |  |
| 104905 | 110490501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 55 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8014164,22 | 8014164,22 |  |  |  |  |  |  |
| 104906 | 110490609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 57 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13281530,20 | 13281530,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104906 | 110490603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 57 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4501172,66 | 4501172,66 |  |  |  |  |  |  |
| 104906 | 110490601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 57 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15866293,78 | 15866293,78 |  |  |  |  |  |  |
| 104907 | 110490703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 64 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4275534,59 | 4275534,59 |  |  |  |  |  |  |
| 104909 | 110490903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 67 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3109510,69 | 3109510,69 |  |  |  |  |  |  |
| 104909 | 110490901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 67 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7814736,94 | 7814736,94 |  |  |  |  |  |  |
| 104917 | 110491709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 67а |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 8252217,60 | 8252217,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104917 | 110491703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 67а |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3544767,20 | 3544767,20 |  |  |  |  |  |  |
| 104917 | 110491701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 67а |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 26270709,00 | 26270709,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104910 | 110491003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 69 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 55 | 2028 | 2028 | 3749273,00 | 3749273,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104918 | 110491803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 69а |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2454069,60 | 2454069,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104911 | 110491103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 71 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2757419,87 | 2757419,87 |  |  |  |  |  |  |
| 104911 | 110491101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 71 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6471159,56 | 6471159,56 |  |  |  |  |  |  |
| 104912 | 110491203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 89 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3947984,47 | 3947984,47 |  |  |  |  |  |  |
| 104912 | 110491201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Крылова ул | 89 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 9116127,78 | 9116127,78 |  |  |  |  |  |  |
| 104938 | 110493803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 102 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1591736,81 | 1591736,81 |  |  |  |  |  |  |
| 104939 | 110493903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 103 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2658575,40 | 2658575,40 |  |  |  |  |  |  |
| 104934 | 110493404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 97 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6929831,11 | 6929831,11 |  |  |  |  |  |  |
| 104936 | 110493606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 99/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 217035,68 | 217035,68 |  |  |  |  |  |  |
| 104936 | 110493607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 99/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 325782,09 | 325782,09 |  |  |  |  |  |  |
| 104936 | 110493604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 99/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 798299,60 | 798299,60 |  |  |  |  |  |  |
| 104936 | 110493605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кубовая ул | 99/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 217035,68 | 217035,68 |  |  |  |  |  |  |
| 104310 | 110431007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 11/1 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 372993,39 | 372993,39 |  |  |  |  |  |  |
| 104310 | 110431004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 11/1 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 913986,64 | 913986,64 |  |  |  |  |  |  |
| 104310 | 110431001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 11/1 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1829802,24 | 1829802,24 |  |  |  |  |  |  |
| 104311 | 110431107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 11/2 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 370223,34 | 370223,34 |  |  |  |  |  |  |
| 104311 | 110431104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 11/2 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 907198,88 | 907198,88 |  |  |  |  |  |  |
| 104311 | 110431101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 11/2 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1213197,01 | 1213197,01 |  |  |  |  |  |  |
| 104314 | 110431408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 12а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1999375,24 | 1999375,24 |  |  |  |  |  |  |
| 104321 | 110432108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 17а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1240761,25 | 1240761,25 |  |  |  |  |  |  |
| 104323 | 110432308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 20 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5071895,43 | 5071895,43 |  |  |  |  |  |  |
| 104328 | 110432808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 24 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8904031,30 | 8904031,30 |  |  |  |  |  |  |
| 104328 | 110432804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 24 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7869965,04 | 7869965,04 |  |  |  |  |  |  |
| 104328 | 110432801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Кузьмы Минина ул | 24 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6472194,71 | 6472194,71 |  |  |  |  |  |  |
| 107847 | 110784706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 20 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 239341,01 | 239341,01 |  |  |  |  |  |  |
| 107847 | 110784707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 20 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 359263,57 | 359263,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107847 | 110784705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 20 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 239341,01 | 239341,01 |  |  |  |  |  |  |
| 107847 | 110784709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 20 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 519128,51 | 519128,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107847 | 110784701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 20 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1319035,80 | 1319035,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107848 | 110784801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 24 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1158331,11 | 1158331,11 |  |  |  |  |  |  |
| 107849 | 110784909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 26 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 523653,26 | 523653,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107854 | 110785406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 38/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 240945,71 | 240945,71 |  |  |  |  |  |  |
| 107854 | 110785407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 38/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 361672,31 | 361672,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107854 | 110785404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 38/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 886245,36 | 886245,36 |  |  |  |  |  |  |
| 107854 | 110785405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 38/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 240945,71 | 240945,71 |  |  |  |  |  |  |
| 107854 | 110785409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 38/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 522609,09 | 522609,09 |  |  |  |  |  |  |
| 107854 | 110785401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 38/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1538678,64 | 1538678,64 |  |  |  |  |  |  |
| 107855 | 110785506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 40/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 241025,94 | 241025,94 |  |  |  |  |  |  |
| 107855 | 110785507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 40/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 361792,75 | 361792,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107855 | 110785504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 40/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 886540,48 | 886540,48 |  |  |  |  |  |  |
| 107855 | 110785505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 40/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 241025,94 | 241025,94 |  |  |  |  |  |  |
| 107855 | 110785509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 40/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 522783,12 | 522783,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107855 | 110785501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 40/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1497029,01 | 1497029,01 |  |  |  |  |  |  |
| 107852 | 110785209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 42 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 525393,55 | 525393,55 |  |  |  |  |  |  |
| 107840 | 110784001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Куприна ул | 6 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5868722,99 | 5868722,99 |  |  |  |  |  |  |
| 104969 | 110496903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Курганская ул | 34 |  | 1974 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2010 | 19 <*> | 2028 | 2028 | 2491903,17 | 2491903,17 |  |  |  |  |  |  |
| 104994 | 110499401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лаврова ул | 5 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2278941,80 | 2278941,80 |  |  |  |  |  |  |
| 104996 | 110499604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лаврова ул | 9 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3094628,32 | 3094628,32 |  |  |  |  |  |  |
| 104996 | 110499601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лаврова ул | 9 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 2608995,44 | 2608995,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107857 | 110785706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 1 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4128076,05 | 4128076,05 |  |  |  |  |  |  |
| 107857 | 110785707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 1 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4174424,17 | 4174424,17 |  |  |  |  |  |  |
| 107857 | 110785704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 1 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14435656,76 | 14435656,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107857 | 110785705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 1 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4128076,05 | 4128076,05 |  |  |  |  |  |  |
| 107858 | 110785803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 3 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2567229,48 | 2567229,48 |  |  |  |  |  |  |
| 107858 | 110785801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 3 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6900056,05 | 6900056,05 |  |  |  |  |  |  |
| 105008 | 110500809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 30а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2816330,94 | 2816330,94 |  |  |  |  |  |  |
| 105008 | 110500803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 30а |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2099592,88 | 2099592,88 |  |  |  |  |  |  |
| 105008 | 110500801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 30а |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5870239,74 | 5870239,74 |  |  |  |  |  |  |
| 107859 | 110785903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 5 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2341250,57 | 2341250,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107860 | 110786003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 7 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3658949,61 | 3658949,61 |  |  |  |  |  |  |
| 107861 | 110786103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лазарева ул | 9 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2552573,23 | 2552573,23 |  |  |  |  |  |  |
| 102284 | 110228403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 62 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5603458,92 | 5603458,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102285 | 110228506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 66 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 63 <*> | 2028 | 2028 | 4041546,29 | 4041546,29 |  |  |  |  |  |  |
| 102285 | 110228507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 66 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 63 <*> | 2028 | 2028 | 4086922,89 | 4086922,89 |  |  |  |  |  |  |
| 102285 | 110228505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 66 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 63 <*> | 2028 | 2028 | 4041546,29 | 4041546,29 |  |  |  |  |  |  |
| 102288 | 110228803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 69 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3413883,49 | 3413883,49 |  |  |  |  |  |  |
| 102289 | 110228906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 73 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3410091,59 | 3410091,59 |  |  |  |  |  |  |
| 102289 | 110228907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 73 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3448378,51 | 3448378,51 |  |  |  |  |  |  |
| 102289 | 110228905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 73 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3410091,59 | 3410091,59 |  |  |  |  |  |  |
| 102289 | 110228903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 73 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3881520,08 | 3881520,08 |  |  |  |  |  |  |
| 102290 | 110229003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 75 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3881520,08 | 3881520,08 |  |  |  |  |  |  |
| 102291 | 110229106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 77 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3425444,91 | 3425444,91 |  |  |  |  |  |  |
| 102291 | 110229107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 77 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3463904,21 | 3463904,21 |  |  |  |  |  |  |
| 102291 | 110229105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 77 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3425444,91 | 3425444,91 |  |  |  |  |  |  |
| 102291 | 110229103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лейтенанта Амосова ул | 77 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3881520,08 | 3881520,08 |  |  |  |  |  |  |
| 105032 | 110503210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 28 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105046 | 110504609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 30/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6761472,80 | 6761472,80 |  |  |  |  |  |  |
| 105046 | 110504602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 30/1 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14013295,50 | 14013295,50 |  |  |  |  |  |  |
| 105035 | 110503503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 50 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5930668,20 | 5930668,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105040 | 110504009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 75 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 5466453,73 | 5466453,73 |  |  |  |  |  |  |
| 105040 | 110504003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 75 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2973514,33 | 2973514,33 |  |  |  |  |  |  |
| 105040 | 110504001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 75 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7529152,20 | 7529152,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105042 | 110504208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 79 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14138868,47 | 14138868,47 |  |  |  |  |  |  |
| 105042 | 110504203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленина ул | 79 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3776540,44 | 3776540,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107866 | 210786610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 101 |  | 1997 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3302685,00 | 3302685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105048 | 110504803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 141 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4672957,53 | 4672957,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105049 | 110504903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 143 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4701588,34 | 4701588,34 |  |  |  |  |  |  |
| 108378 | 110837809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 145 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9073873,09 | 9073873,09 |  |  |  |  |  |  |
| 108378 | 110837803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 145 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4682841,98 | 4682841,98 |  |  |  |  |  |  |
| 108378 | 110837801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 145 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9875485,50 | 9875485,50 |  |  |  |  |  |  |
| 108379 | 110837909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 147 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11837610,46 | 11837610,46 |  |  |  |  |  |  |
| 108379 | 110837903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 147 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7561601,96 | 7561601,96 |  |  |  |  |  |  |
| 108379 | 110837901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 147 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13333503,40 | 13333503,40 |  |  |  |  |  |  |
| 108380 | 110838009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 149 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11344376,67 | 11344376,67 |  |  |  |  |  |  |
| 108380 | 110838003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 149 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7562965,33 | 7562965,33 |  |  |  |  |  |  |
| 108381 | 110838109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 184 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11496526,94 | 11496526,94 |  |  |  |  |  |  |
| 108381 | 110838103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 184 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7569782,19 | 7569782,19 |  |  |  |  |  |  |
| 108381 | 110838101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 184 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 25081815,60 | 25081815,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108384 | 110838407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 347 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2028 | 2028 | 1868459,62 | 1868459,62 |  |  |  |  |  |  |
| 108384 | 110838404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 347 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 4578491,68 | 4578491,68 |  |  |  |  |  |  |
| 108384 | 110838401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ленинградская ул | 347 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 3664369,59 | 3664369,59 |  |  |  |  |  |  |
| 112692 | 111269206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лениногорская ул | 82 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1475778,40 | 1475778,40 |  |  |  |  |  |  |
| 112692 | 111269207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лениногорская ул | 82 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2215221,83 | 2215221,83 |  |  |  |  |  |  |
| 112692 | 111269204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лениногорская ул | 82 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5428201,18 | 5428201,18 |  |  |  |  |  |  |
| 112692 | 111269205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лениногорская ул | 82 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1475778,40 | 1475778,40 |  |  |  |  |  |  |
| 112692 | 111269209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лениногорская ул | 82 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3200950,20 | 3200950,20 |  |  |  |  |  |  |
| 112692 | 111269203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лениногорская ул | 82 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2684820,31 | 2684820,31 |  |  |  |  |  |  |
| 112692 | 111269201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лениногорская ул | 82 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3237669,04 | 3237669,04 |  |  |  |  |  |  |
| 105054 | 110505406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лермонтова ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3613385,36 | 3613385,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105054 | 110505407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лермонтова ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3653954,77 | 3653954,77 |  |  |  |  |  |  |
| 105054 | 110505405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лермонтова ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3613385,36 | 3613385,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105062 | 110506203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лескова ул | 214/1 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1151708,50 | 1151708,50 |  |  |  |  |  |  |
| 108387 | 110838709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лескова ул | 250 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11329153,95 | 11329153,95 |  |  |  |  |  |  |
| 108387 | 110838703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лескова ул | 250 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5746612,98 | 5746612,98 |  |  |  |  |  |  |
| 108387 | 110838701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лескова ул | 250 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11901717,80 | 11901717,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108390 | 110839009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лескова ул | 280 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11624583,10 | 11624583,10 |  |  |  |  |  |  |
| 108390 | 110839003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лескова ул | 280 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5760928,39 | 5760928,39 |  |  |  |  |  |  |
| 108390 | 110839001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лескова ул | 280 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11901717,80 | 11901717,80 |  |  |  |  |  |  |
| 112693 | 111269303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Линейная ул | 41 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13497382,80 | 13497382,80 |  |  |  |  |  |  |
| 105085 | 110508504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Линейная ул | 47 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2015 | 12 <*> | 2028 | 2028 | 22223979,91 | 22223979,91 |  |  |  |  |  |  |
| 105085 | 110508509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Линейная ул | 47 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8695227,27 | 8695227,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105085 | 110508501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Линейная ул | 47 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 25714613,70 | 25714613,70 |  |  |  |  |  |  |
| 105087 | 110508710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Линейная ул | 51 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108396 | 110839601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Лобова ул | 42 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1909988,98 | 1909988,98 |  |  |  |  |  |  |
| 105114 | 110511407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ломоносова ул | 66 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 942419,53 | 942419,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105116 | 110511603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 3 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2958517,24 | 2958517,24 |  |  |  |  |  |  |
| 105117 | 110511703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 3/1 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2621764,36 | 2621764,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105118 | 110511803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 5 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2844675,68 | 2844675,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105118 | 110511801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 5 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9396093,00 | 9396093,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105119 | 110511909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 5/1 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4199994,37 | 4199994,37 |  |  |  |  |  |  |
| 105989 | 110598904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7529228,87 | 7529228,87 |  |  |  |  |  |  |
| 105989 | 110598909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4267726,14 | 4267726,14 |  |  |  |  |  |  |
| 105989 | 110598903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 6 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3475916,91 | 3475916,91 |  |  |  |  |  |  |
| 105989 | 110598901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | М. Перевозчикова ул | 6 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6675727,79 | 6675727,79 |  |  |  |  |  |  |
| 105137 | 110513706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магаданская ул | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 253863,54 | 253863,54 |  |  |  |  |  |  |
| 105137 | 110513707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магаданская ул | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 381062,67 | 381062,67 |  |  |  |  |  |  |
| 105137 | 110513704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магаданская ул | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 933759,68 | 933759,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105137 | 110513705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магаданская ул | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 253863,54 | 253863,54 |  |  |  |  |  |  |
| 105137 | 110513709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магаданская ул | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 550627,76 | 550627,76 |  |  |  |  |  |  |
| 105137 | 110513701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магаданская ул | 10 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1540250,32 | 1540250,32 |  |  |  |  |  |  |
| 105131 | 110513108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Магаданская ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3385381,68 | 3385381,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105161 | 110516108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 15 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 25318407,82 | 25318407,82 |  |  |  |  |  |  |
| 105166 | 110516603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 24 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3633386,38 | 3633386,38 |  |  |  |  |  |  |
| 105166 | 110516601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 24 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7654300,25 | 7654300,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105167 | 110516708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 27 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17202373,44 | 17202373,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105179 | 110517903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 31/2 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5876133,32 | 5876133,32 |  |  |  |  |  |  |
| 105179 | 110517901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 31/2 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11204361,51 | 11204361,51 |  |  |  |  |  |  |
| 105170 | 110517006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 33 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 64 <*> | 2028 | 2028 | 3316923,77 | 3316923,77 |  |  |  |  |  |  |
| 105170 | 110517007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 33 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 64 <*> | 2028 | 2028 | 3975895,16 | 3975895,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105170 | 110517005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 33 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 64 <*> | 2028 | 2028 | 3316923,77 | 3316923,77 |  |  |  |  |  |  |
| 105170 | 110517001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 33 |  | 1976 | Ремонт фасада | - | 64 <*> | 2028 | 2028 | 20899075,07 | 20899075,07 |  |  |  |  |  |  |
| 105151 | 110515106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3826127,33 | 3826127,33 |  |  |  |  |  |  |
| 105151 | 110515107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3869085,31 | 3869085,31 |  |  |  |  |  |  |
| 105151 | 110515105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3826127,33 | 3826127,33 |  |  |  |  |  |  |
| 105153 | 110515306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2813201,55 | 2813201,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105153 | 110515307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2844786,87 | 2844786,87 |  |  |  |  |  |  |
| 105153 | 110515305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Макаренко ул | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2813201,55 | 2813201,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105188 | 110518803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Максима Горького ул | 26а |  | 1948 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1990523,12 | 1990523,12 |  |  |  |  |  |  |
| 105181 | 110518106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Максима Горького ул | 34 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3345843,83 | 3345843,83 |  |  |  |  |  |  |
| 105181 | 110518107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Максима Горького ул | 34 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3383409,41 | 3383409,41 |  |  |  |  |  |  |
| 105181 | 110518105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Максима Горького ул | 34 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3345843,83 | 3345843,83 |  |  |  |  |  |  |
| 105183 | 210518310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Максима Горького ул | 51 |  | 1998 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 27 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 112493 | 111249310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Максима Горького ул | 86 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105192 | 110519203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мальцева ул | 1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3328672,74 | 3328672,74 |  |  |  |  |  |  |
| 105200 | 110520004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марата ул | 11б |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 942023,04 | 942023,04 |  |  |  |  |  |  |
| 105195 | 110519510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марата ул | 6 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105204 | 110520407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 1 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2901929,52 | 2901929,52 |  |  |  |  |  |  |
| 105204 | 110520404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 1 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7110916,40 | 7110916,40 |  |  |  |  |  |  |
| 105204 | 110520401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 1 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3616837,81 | 3616837,81 |  |  |  |  |  |  |
| 105218 | 110521806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 20а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1780173,95 | 1780173,95 |  |  |  |  |  |  |
| 105218 | 110521807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 20а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2672135,72 | 2672135,72 |  |  |  |  |  |  |
| 105218 | 110521804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 20а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 6547827,44 | 6547827,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105218 | 110521805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 20а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1780173,95 | 1780173,95 |  |  |  |  |  |  |
| 105218 | 110521809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 20а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3861181,42 | 3861181,42 |  |  |  |  |  |  |
| 105218 | 110521803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 20а |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 61 | 2028 | 2028 | 3172907,49 | 3172907,49 |  |  |  |  |  |  |
| 105218 | 110521801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Марии Ульяновой ул | 20а |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 61 | 2028 | 2028 | 4477334,80 | 4477334,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108406 | 110840608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Медкадры ул | 9 |  | 2005 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 25 <*> | 2028 | 2028 | 22099640,74 | 22099640,74 |  |  |  |  |  |  |
| 105279 | 110527907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 18 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2438126,63 | 2438126,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105279 | 110527904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 18 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5974409,28 | 5974409,28 |  |  |  |  |  |  |
| 105279 | 110527901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 18 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4286768,11 | 4286768,11 |  |  |  |  |  |  |
| 105280 | 110528007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 19 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3171384,01 | 3171384,01 |  |  |  |  |  |  |
| 105281 | 110528107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 20 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2039480,16 | 2039480,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105281 | 110528104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 20 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4997562,08 | 4997562,08 |  |  |  |  |  |  |
| 105282 | 110528207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 21 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1695150,78 | 1695150,78 |  |  |  |  |  |  |
| 105286 | 110528607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 26 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2114391,97 | 2114391,97 |  |  |  |  |  |  |
| 105286 | 110528604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 26 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5181126,72 | 5181126,72 |  |  |  |  |  |  |
| 105288 | 110528807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 28 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3317437,17 | 3317437,17 |  |  |  |  |  |  |
| 105288 | 110528804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 28 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8129080,40 | 8129080,40 |  |  |  |  |  |  |
| 105288 | 110528801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 28 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6730736,73 | 6730736,73 |  |  |  |  |  |  |
| 105292 | 110529206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 32 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1346132,30 | 1346132,30 |  |  |  |  |  |  |
| 105292 | 110529207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 32 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1361246,04 | 1361246,04 |  |  |  |  |  |  |
| 105292 | 110529205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 32 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1346132,30 | 1346132,30 |  |  |  |  |  |  |
| 105292 | 110529201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 32 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4382640,83 | 4382640,83 |  |  |  |  |  |  |
| 105294 | 110529406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1539269,25 | 1539269,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105294 | 110529407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1556551,45 | 1556551,45 |  |  |  |  |  |  |
| 105294 | 110529405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1539269,25 | 1539269,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105294 | 110529401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5364157,49 | 5364157,49 |  |  |  |  |  |  |
| 105314 | 110531406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 722676,65 | 722676,65 |  |  |  |  |  |  |
| 105314 | 110531407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1084776,06 | 1084776,06 |  |  |  |  |  |  |
| 105314 | 110531404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2658145,84 | 2658145,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105314 | 110531405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 722676,65 | 722676,65 |  |  |  |  |  |  |
| 105314 | 110531403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 34а |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1322470,84 | 1322470,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105298 | 110529806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 39 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2888472,21 | 2888472,21 |  |  |  |  |  |  |
| 105298 | 110529807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 39 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2920902,63 | 2920902,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105298 | 110529805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 39 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2888472,21 | 2888472,21 |  |  |  |  |  |  |
| 105298 | 110529809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 39 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5725363,90 | 5725363,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105298 | 110529803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 39 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3127234,53 | 3127234,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105298 | 110529801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 39 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6466693,82 | 6466693,82 |  |  |  |  |  |  |
| 105304 | 110530408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мира ул | 46 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4266535,87 | 4266535,87 |  |  |  |  |  |  |
| 105328 | 110532803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 23 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15337935,00 | 15337935,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105330 | 110533006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 27 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4778427,15 | 4778427,15 |  |  |  |  |  |  |
| 105330 | 110533007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 27 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4832077,11 | 4832077,11 |  |  |  |  |  |  |
| 105330 | 110533005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 27 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4778427,15 | 4778427,15 |  |  |  |  |  |  |
| 105330 | 110533001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 27 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10044828,90 | 10044828,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105322 | 110532209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5025104,74 | 5025104,74 |  |  |  |  |  |  |
| 105322 | 110532203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 3 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2979308,66 | 2979308,66 |  |  |  |  |  |  |
| 105322 | 110532201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 3 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7897712,10 | 7897712,10 |  |  |  |  |  |  |
| 105332 | 110533203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 31 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3067587,00 | 3067587,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105333 | 110533308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 37 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 26947023,83 | 26947023,83 |  |  |  |  |  |  |
| 105339 | 110533903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 37а |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2962607,36 | 2962607,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105334 | 110533408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 43 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11724459,26 | 11724459,26 |  |  |  |  |  |  |
| 105334 | 110533406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 43 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2764700,79 | 2764700,79 |  |  |  |  |  |  |
| 105334 | 110533407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 43 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2795741,57 | 2795741,57 |  |  |  |  |  |  |
| 105334 | 110533405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 43 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2764700,79 | 2764700,79 |  |  |  |  |  |  |
| 105324 | 110532406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 9 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2871815,36 | 2871815,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105324 | 110532407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 9 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3442357,31 | 3442357,31 |  |  |  |  |  |  |
| 105324 | 110532405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мичурина ул | 9 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2871815,36 | 2871815,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102687 | 110268706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 1 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 778423,92 | 778423,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102687 | 110268707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 1 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1168455,69 | 1168455,69 |  |  |  |  |  |  |
| 102687 | 110268704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 1 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2863195,22 | 2863195,22 |  |  |  |  |  |  |
| 102687 | 110268705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 1 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 778423,92 | 778423,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102695 | 110269506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 597670,52 | 597670,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102695 | 110269507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 897135,21 | 897135,21 |  |  |  |  |  |  |
| 102695 | 110269504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2198348,88 | 2198348,88 |  |  |  |  |  |  |
| 102695 | 110269505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 597670,52 | 597670,52 |  |  |  |  |  |  |
| 102695 | 110269509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 10 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1296342,02 | 1296342,02 |  |  |  |  |  |  |
| 102695 | 110269503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 10 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1979616,14 | 1979616,14 |  |  |  |  |  |  |
| 102695 | 110269501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 10 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2035841,58 | 2035841,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102699 | 110269904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 14 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2856171,36 | 2856171,36 |  |  |  |  |  |  |
| 102699 | 110269901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 14 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2188569,97 | 2188569,97 |  |  |  |  |  |  |
| 102701 | 110270106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 18 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1117170,92 | 1117170,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102701 | 110270107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 18 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1129713,99 | 1129713,99 |  |  |  |  |  |  |
| 102701 | 110270105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 18 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1117170,92 | 1117170,92 |  |  |  |  |  |  |
| 102701 | 110270109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 18 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2214392,10 | 2214392,10 |  |  |  |  |  |  |
| 102701 | 110270103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 18 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1970754,23 | 1970754,23 |  |  |  |  |  |  |
| 102701 | 110270101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 18 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4692262,58 | 4692262,58 |  |  |  |  |  |  |
| 102704 | 110270409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 24 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2949141,41 | 2949141,41 |  |  |  |  |  |  |
| 102704 | 110270403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 24 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1968368,33 | 1968368,33 |  |  |  |  |  |  |
| 102704 | 110270401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 24 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4535290,64 | 4535290,64 |  |  |  |  |  |  |
| 102705 | 110270509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 26 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3505041,38 | 3505041,38 |  |  |  |  |  |  |
| 102705 | 110270503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 26 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1949621,96 | 1949621,96 |  |  |  |  |  |  |
| 102705 | 110270501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 26 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4606566,51 | 4606566,51 |  |  |  |  |  |  |
| 102706 | 110270609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2247789,79 | 2247789,79 |  |  |  |  |  |  |
| 102706 | 110270603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2010632,86 | 2010632,86 |  |  |  |  |  |  |
| 102706 | 110270601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4690140,81 | 4690140,81 |  |  |  |  |  |  |
| 102710 | 110271009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 3620684,80 | 3620684,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102710 | 110271003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28а |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2237975,14 | 2237975,14 |  |  |  |  |  |  |
| 102710 | 110271001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 28а |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5753070,70 | 5753070,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102689 | 110268907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 3 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1172670,98 | 1172670,98 |  |  |  |  |  |  |
| 102689 | 110268904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 3 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2873524,42 | 2873524,42 |  |  |  |  |  |  |
| 102689 | 110268901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 3 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2343380,84 | 2343380,84 |  |  |  |  |  |  |
| 102690 | 110269009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4266633,70 | 4266633,70 |  |  |  |  |  |  |
| 102690 | 110269003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 4 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3901970,66 | 3901970,66 |  |  |  |  |  |  |
| 102690 | 110269001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 4 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7771898,80 | 7771898,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102694 | 110269406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 450840,47 | 450840,47 |  |  |  |  |  |  |
| 102694 | 110269407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 676735,50 | 676735,50 |  |  |  |  |  |  |
| 102694 | 110269404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1658279,28 | 1658279,28 |  |  |  |  |  |  |
| 102694 | 110269405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 450840,47 | 450840,47 |  |  |  |  |  |  |
| 102694 | 110269409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 977868,95 | 977868,95 |  |  |  |  |  |  |
| 102694 | 110269401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодежи б-р | 9 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2231280,48 | 2231280,48 |  |  |  |  |  |  |
| 107881 | 310788110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодости ул | 21 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105341 | 110534103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодости ул | 3 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4921772,92 | 4921772,92 |  |  |  |  |  |  |
| 105342 | 110534203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодости ул | 6 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5000166,81 | 5000166,81 |  |  |  |  |  |  |
| 105342 | 110534201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Молодости ул | 6 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11940069,20 | 11940069,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105355 | 110535506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2208752,96 | 2208752,96 |  |  |  |  |  |  |
| 105355 | 110535507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2233551,81 | 2233551,81 |  |  |  |  |  |  |
| 105355 | 110535504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7723888,60 | 7723888,60 |  |  |  |  |  |  |
| 105355 | 110535505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2208752,96 | 2208752,96 |  |  |  |  |  |  |
| 105355 | 110535502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 1 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13634520,29 | 13634520,29 |  |  |  |  |  |  |
| 105355 | 110535503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3349464,16 | 3349464,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105364 | 110536403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 11 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3361052,82 | 3361052,82 |  |  |  |  |  |  |
| 105365 | 110536509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 12 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2997365,18 | 2997365,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105365 | 110536503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 12 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1985069,63 | 1985069,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105365 | 110536501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 12 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3944926,84 | 3944926,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105367 | 110536709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 14 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3003155,16 | 3003155,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105367 | 110536703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 14 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1993931,55 | 1993931,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105367 | 110536701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 14 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4074590,77 | 4074590,77 |  |  |  |  |  |  |
| 105368 | 110536803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 15 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3349464,16 | 3349464,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105368 | 110536801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 15 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7529152,20 | 7529152,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105369 | 110536909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 16 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4656949,76 | 4656949,76 |  |  |  |  |  |  |
| 105369 | 110536903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 16 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3916286,07 | 3916286,07 |  |  |  |  |  |  |
| 105369 | 110536901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 16 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6903621,97 | 6903621,97 |  |  |  |  |  |  |
| 105371 | 110537109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 18 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2727951,90 | 2727951,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105371 | 110537103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 18 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1992909,02 | 1992909,02 |  |  |  |  |  |  |
| 105371 | 110537101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 18 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3913493,16 | 3913493,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105372 | 110537203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 19 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3312312,27 | 3312312,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105373 | 110537306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 20 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1131736,89 | 1131736,89 |  |  |  |  |  |  |
| 105373 | 110537307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 20 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1144443,51 | 1144443,51 |  |  |  |  |  |  |
| 105373 | 110537305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 20 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1131736,89 | 1131736,89 |  |  |  |  |  |  |
| 105373 | 110537303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 20 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2010973,70 | 2010973,70 |  |  |  |  |  |  |
| 105374 | 110537403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 21 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3312312,27 | 3312312,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105375 | 110537506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1669024,53 | 1669024,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105375 | 110537507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1687763,56 | 1687763,56 |  |  |  |  |  |  |
| 105375 | 110537504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5836487,74 | 5836487,74 |  |  |  |  |  |  |
| 105375 | 110537505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1669024,53 | 1669024,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105376 | 110537606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 28 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1117958,27 | 1117958,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105376 | 110537607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 28 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1130510,18 | 1130510,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105376 | 110537605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 28 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1117958,27 | 1117958,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105376 | 110537609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 28 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2215952,74 | 2215952,74 |  |  |  |  |  |  |
| 105376 | 110537603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 28 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2032105,97 | 2032105,97 |  |  |  |  |  |  |
| 105376 | 110537601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 28 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4239617,59 | 4239617,59 |  |  |  |  |  |  |
| 105377 | 110537706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 29 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2285755,79 | 2285755,79 |  |  |  |  |  |  |
| 105377 | 110537707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 29 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2311419,19 | 2311419,19 |  |  |  |  |  |  |
| 105377 | 110537705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 29 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2285755,79 | 2285755,79 |  |  |  |  |  |  |
| 105377 | 110537709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 29 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4530693,98 | 4530693,98 |  |  |  |  |  |  |
| 105377 | 110537703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 29 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3349464,16 | 3349464,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105377 | 110537701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 29 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7529152,20 | 7529152,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105356 | 110535603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 3 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3349464,16 | 3349464,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105378 | 110537806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 31 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3104820,24 | 3104820,24 |  |  |  |  |  |  |
| 105378 | 110537807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 31 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3139679,72 | 3139679,72 |  |  |  |  |  |  |
| 105378 | 110537805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 31 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3104820,24 | 3104820,24 |  |  |  |  |  |  |
| 105379 | 110537906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 32 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3114221,20 | 3114221,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105379 | 110537907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 32 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3149186,23 | 3149186,23 |  |  |  |  |  |  |
| 105379 | 110537904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 32 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10890261,66 | 10890261,66 |  |  |  |  |  |  |
| 105379 | 110537905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 32 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3114221,20 | 3114221,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105379 | 110537902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 32 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 60 | 2028 | 2028 | 13634520,29 | 13634520,29 |  |  |  |  |  |  |
| 105395 | 110539503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 3а |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1793515,87 | 1793515,87 |  |  |  |  |  |  |
| 105357 | 110535703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 4 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3070995,43 | 3070995,43 |  |  |  |  |  |  |
| 105357 | 110535701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 4 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6141355,23 | 6141355,23 |  |  |  |  |  |  |
| 105383 | 110538306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 40 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2774857,61 | 2774857,61 |  |  |  |  |  |  |
| 105383 | 110538307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 40 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2806012,42 | 2806012,42 |  |  |  |  |  |  |
| 105383 | 110538305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 40 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2774857,61 | 2774857,61 |  |  |  |  |  |  |
| 105384 | 110538406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 42 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2334650,22 | 2334650,22 |  |  |  |  |  |  |
| 105384 | 110538407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 42 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2360862,59 | 2360862,59 |  |  |  |  |  |  |
| 105384 | 110538404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 42 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8164144,46 | 8164144,46 |  |  |  |  |  |  |
| 105384 | 110538405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 42 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2334650,22 | 2334650,22 |  |  |  |  |  |  |
| 105384 | 110538402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 42 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13505486,97 | 13505486,97 |  |  |  |  |  |  |
| 105387 | 110538707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 48 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2282278,64 | 2282278,64 |  |  |  |  |  |  |
| 105358 | 110535803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 5 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2808546,32 | 2808546,32 |  |  |  |  |  |  |
| 105388 | 110538806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 50 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2276780,00 | 2276780,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105388 | 110538807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 50 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2302342,62 | 2302342,62 |  |  |  |  |  |  |
| 105388 | 110538804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 50 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7961775,44 | 7961775,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105388 | 110538805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 50 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2276780,00 | 2276780,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105390 | 110539002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 56 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 60 | 2028 | 2028 | 8518973,70 | 8518973,70 |  |  |  |  |  |  |
| 105359 | 110535909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 6 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2986269,03 | 2986269,03 |  |  |  |  |  |  |
| 105359 | 110535903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 6 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2004156,84 | 2004156,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105359 | 110535901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 6 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3905634,74 | 3905634,74 |  |  |  |  |  |  |
| 105393 | 110539307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 62 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2314683,57 | 2314683,57 |  |  |  |  |  |  |
| 105393 | 110539304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 62 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8004451,90 | 8004451,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105393 | 110539302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 62 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13547110,62 | 13547110,62 |  |  |  |  |  |  |
| 105394 | 110539406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 64 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2326540,52 | 2326540,52 |  |  |  |  |  |  |
| 105394 | 110539407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 64 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2352661,83 | 2352661,83 |  |  |  |  |  |  |
| 105394 | 110539405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 64 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2326540,52 | 2326540,52 |  |  |  |  |  |  |
| 105396 | 110539603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 7а |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1723302,21 | 1723302,21 |  |  |  |  |  |  |
| 105362 | 110536207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Морской пр-кт | 9 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2847892,01 | 2847892,01 |  |  |  |  |  |  |
| 108407 | 110840701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Московская ул | 163 |  | 1977 | Ремонт фасада | - | 63 <*> | 2028 | 2028 | 11327085,99 | 11327085,99 |  |  |  |  |  |  |
| 105127 | 110512709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мочищенское ш | 16 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3332133,26 | 3332133,26 |  |  |  |  |  |  |
| 105127 | 110512701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мочищенское ш | 16 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7437994,53 | 7437994,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105122 | 110512209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мочищенское ш | 6 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 963250,52 | 963250,52 |  |  |  |  |  |  |
| 105122 | 110512201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мочищенское ш | 6 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2310375,48 | 2310375,48 |  |  |  |  |  |  |
| 105403 | 110540303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 12 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2240361,04 | 2240361,04 |  |  |  |  |  |  |
| 105398 | 110539806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1125595,56 | 1125595,56 |  |  |  |  |  |  |
| 105398 | 110539807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1138233,22 | 1138233,22 |  |  |  |  |  |  |
| 105398 | 110539805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1125595,56 | 1125595,56 |  |  |  |  |  |  |
| 105398 | 110539809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2231090,94 | 2231090,94 |  |  |  |  |  |  |
| 105398 | 110539803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 2 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1981320,36 | 1981320,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105398 | 110539801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 2 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4937445,29 | 4937445,29 |  |  |  |  |  |  |
| 105399 | 110539909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2214079,97 | 2214079,97 |  |  |  |  |  |  |
| 105399 | 110539903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 4 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1981661,20 | 1981661,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105399 | 110539901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 4 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5014143,47 | 5014143,47 |  |  |  |  |  |  |
| 105400 | 110540006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1153625,22 | 1153625,22 |  |  |  |  |  |  |
| 105400 | 110540007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1166577,59 | 1166577,59 |  |  |  |  |  |  |
| 105400 | 110540005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1153625,22 | 1153625,22 |  |  |  |  |  |  |
| 105400 | 110540009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2286649,73 | 2286649,73 |  |  |  |  |  |  |
| 105400 | 110540003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 6 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2018472,25 | 2018472,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105400 | 110540001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 6 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4599022,43 | 4599022,43 |  |  |  |  |  |  |
| 105401 | 110540109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 8 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3621418,30 | 3621418,30 |  |  |  |  |  |  |
| 105401 | 110540103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 8 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2006201,90 | 2006201,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105401 | 110540101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мусы Джалиля ул | 8 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2299491,57 | 2299491,57 |  |  |  |  |  |  |
| 105404 | 110540406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мухачева ул | 3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 866297,30 | 866297,30 |  |  |  |  |  |  |
| 105404 | 110540407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мухачева ул | 3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1300358,29 | 1300358,29 |  |  |  |  |  |  |
| 105404 | 110540404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мухачева ул | 3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3186410,64 | 3186410,64 |  |  |  |  |  |  |
| 105404 | 110540405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мухачева ул | 3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 866297,30 | 866297,30 |  |  |  |  |  |  |
| 105404 | 110540409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мухачева ул | 3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1878991,11 | 1878991,11 |  |  |  |  |  |  |
| 105404 | 110540403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мухачева ул | 3 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1967277,63 | 1967277,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105404 | 110540401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Мухачева ул | 3 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3629450,57 | 3629450,57 |  |  |  |  |  |  |
| 105407 | 110540703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5231940,05 | 5231940,05 |  |  |  |  |  |  |
| 105407 | 110540701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10377043,61 | 10377043,61 |  |  |  |  |  |  |
| 105428 | 110542803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 1/1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4127608,73 | 4127608,73 |  |  |  |  |  |  |
| 105428 | 110542801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 1/1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10318105,46 | 10318105,46 |  |  |  |  |  |  |
| 105434 | 110543403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 13/1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3916286,07 | 3916286,07 |  |  |  |  |  |  |
| 105434 | 110543401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 13/1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9669785,81 | 9669785,81 |  |  |  |  |  |  |
| 105435 | 110543503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 14/1 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5177405,17 | 5177405,17 |  |  |  |  |  |  |
| 105435 | 110543501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 14/1 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10329310,40 | 10329310,40 |  |  |  |  |  |  |
| 105411 | 110541106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3211679,39 | 3211679,39 |  |  |  |  |  |  |
| 105411 | 110541107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3247738,63 | 3247738,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105411 | 110541105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3211679,39 | 3211679,39 |  |  |  |  |  |  |
| 105411 | 110541103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3964004,09 | 3964004,09 |  |  |  |  |  |  |
| 105411 | 110541101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9064687,47 | 9064687,47 |  |  |  |  |  |  |
| 105436 | 110543601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 15/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7516578,73 | 7516578,73 |  |  |  |  |  |  |
| 105437 | 110543703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 16/1 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5027434,25 | 5027434,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105437 | 110543701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 16/1 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11802643,35 | 11802643,35 |  |  |  |  |  |  |
| 105413 | 110541306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1337707,65 | 1337707,65 |  |  |  |  |  |  |
| 105413 | 110541307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1352726,81 | 1352726,81 |  |  |  |  |  |  |
| 105413 | 110541305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1337707,65 | 1337707,65 |  |  |  |  |  |  |
| 105413 | 110541303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 19 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2028015,85 | 2028015,85 |  |  |  |  |  |  |
| 105413 | 110541301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 19 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5410522,17 | 5410522,17 |  |  |  |  |  |  |
| 105415 | 110541501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 23 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5709142,13 | 5709142,13 |  |  |  |  |  |  |
| 107883 | 110788303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 28 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5330784,52 | 5330784,52 |  |  |  |  |  |  |
| 105441 | 110544104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 29/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9699671,03 | 9699671,03 |  |  |  |  |  |  |
| 105429 | 110542903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 3/1 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3912877,64 | 3912877,64 |  |  |  |  |  |  |
| 105429 | 110542901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 3/1 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9210068,24 | 9210068,24 |  |  |  |  |  |  |
| 105443 | 110544301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 33/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7866278,42 | 7866278,42 |  |  |  |  |  |  |
| 107888 | 110788806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 40 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3437727,57 | 3437727,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107888 | 110788807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 40 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3476324,78 | 3476324,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107888 | 110788804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 40 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12021545,78 | 12021545,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107888 | 110788805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 40 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3437727,57 | 3437727,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107888 | 110788809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 40 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6814066,37 | 6814066,37 |  |  |  |  |  |  |
| 107888 | 110788802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 40 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16052854,35 | 16052854,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107888 | 110788803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 40 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3943553,51 | 3943553,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107888 | 110788801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 40 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11100018,25 | 11100018,25 |  |  |  |  |  |  |
| 107889 | 110788903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 42 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107889 | 110788901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 42 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6007762,09 | 6007762,09 |  |  |  |  |  |  |
| 105421 | 110542106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 43 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2705255,87 | 2705255,87 |  |  |  |  |  |  |
| 105421 | 110542107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 43 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2735629,22 | 2735629,22 |  |  |  |  |  |  |
| 105421 | 110542105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 43 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2705255,87 | 2705255,87 |  |  |  |  |  |  |
| 107890 | 110789006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 44 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1716344,27 | 1716344,27 |  |  |  |  |  |  |
| 107890 | 110789007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 44 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1735614,58 | 1735614,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107890 | 110789005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 44 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1716344,27 | 1716344,27 |  |  |  |  |  |  |
| 107890 | 110789003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 44 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3943553,51 | 3943553,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107890 | 110789001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 44 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11080372,20 | 11080372,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105422 | 110542206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 45 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2662660,23 | 2662660,23 |  |  |  |  |  |  |
| 105422 | 110542207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 45 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2692555,34 | 2692555,34 |  |  |  |  |  |  |
| 105422 | 110542205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 45 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2662660,23 | 2662660,23 |  |  |  |  |  |  |
| 105422 | 110542201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 45 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6372724,30 | 6372724,30 |  |  |  |  |  |  |
| 107891 | 110789103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 46 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3902652,35 | 3902652,35 |  |  |  |  |  |  |
| 105423 | 110542306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2696831,22 | 2696831,22 |  |  |  |  |  |  |
| 105423 | 110542307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2727109,99 | 2727109,99 |  |  |  |  |  |  |
| 105423 | 110542305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 47 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2696831,22 | 2696831,22 |  |  |  |  |  |  |
| 105408 | 110540806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3215222,46 | 3215222,46 |  |  |  |  |  |  |
| 105408 | 110540807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3251321,48 | 3251321,48 |  |  |  |  |  |  |
| 105408 | 110540805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3215222,46 | 3215222,46 |  |  |  |  |  |  |
| 105408 | 110540803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 5 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3926511,36 | 3926511,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105408 | 110540801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 5 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9280794,02 | 9280794,02 |  |  |  |  |  |  |
| 105430 | 110543003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 5/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2004156,84 | 2004156,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105430 | 110543001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 5/1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5827018,43 | 5827018,43 |  |  |  |  |  |  |
| 107895 | 110789508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 55 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10535452,04 | 10535452,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107906 | 110790607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 61/1 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1687081,50 | 1687081,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107898 | 110789808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 63 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10558824,83 | 10558824,83 |  |  |  |  |  |  |
| 105409 | 110540903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 7 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3940145,08 | 3940145,08 |  |  |  |  |  |  |
| 105409 | 110540901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 7 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9453679,26 | 9453679,26 |  |  |  |  |  |  |
| 105410 | 110541003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 8 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7416743,68 | 7416743,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105432 | 110543203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 9/1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3926511,36 | 3926511,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105432 | 110543201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Народная ул | 9/1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9681573,44 | 9681573,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105455 | 110545510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нарымская ул | 17/2 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3467685,00 | 3467685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105448 | 110544810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нарымская ул | 20 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107907 | 110790701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нарымская ул | 7 |  | 1967 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10614708,74 | 10614708,74 |  |  |  |  |  |  |
| 105461 | 110546107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Нахимова ул | 67 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 579904,16 | 579904,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105474 | 110547409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 21 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7929611,84 | 7929611,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105474 | 110547403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 21 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3494322,44 | 3494322,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105481 | 110548109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 41 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1153638,24 | 1153638,24 |  |  |  |  |  |  |
| 105481 | 110548101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 41 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1929242,11 | 1929242,11 |  |  |  |  |  |  |
| 108409 | 110840910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 57/1 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105491 | 110549109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 65 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4196404,90 | 4196404,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105491 | 110549103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 65 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2498379,19 | 2498379,19 |  |  |  |  |  |  |
| 105491 | 110549101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 65 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6587556,06 | 6587556,06 |  |  |  |  |  |  |
| 105492 | 110549209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 67 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4100737,66 | 4100737,66 |  |  |  |  |  |  |
| 105492 | 110549203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 67 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2556322,50 | 2556322,50 |  |  |  |  |  |  |
| 105499 | 110549909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 83 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4411185,41 | 4411185,41 |  |  |  |  |  |  |
| 105499 | 110549903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 83 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3190631,32 | 3190631,32 |  |  |  |  |  |  |
| 105499 | 110549901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Невельского ул | 83 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 12751776,58 | 12751776,58 |  |  |  |  |  |  |
| 105503 | 110550310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Некрасова ул | 51 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 112719 | 111271909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Некрасова ул | 59 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8527961,22 | 8527961,22 |  |  |  |  |  |  |
| 112719 | 111271903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Некрасова ул | 59 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3915263,54 | 3915263,54 |  |  |  |  |  |  |
| 112719 | 111271901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Некрасова ул | 59 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9413601,32 | 9413601,32 |  |  |  |  |  |  |
| 105505 | 110550503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Некрасова ул | 61 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3936395,81 | 3936395,81 |  |  |  |  |  |  |
| 105505 | 110550501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Некрасова ул | 61 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10019485,50 | 10019485,50 |  |  |  |  |  |  |
| 105508 | 110550803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Некрасова ул | 84 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7941641,90 | 7941641,90 |  |  |  |  |  |  |
| 102168 | 110216806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 10 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3555515,13 | 3555515,13 |  |  |  |  |  |  |
| 102168 | 110216807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 10 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3595434,80 | 3595434,80 |  |  |  |  |  |  |
| 102168 | 110216804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 10 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12433442,46 | 12433442,46 |  |  |  |  |  |  |
| 102168 | 110216805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 10 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3555515,13 | 3555515,13 |  |  |  |  |  |  |
| 102168 | 110216802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 10 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14590476,78 | 14590476,78 |  |  |  |  |  |  |
| 105546 | 110554601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 110 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2510765,19 | 2510765,19 |  |  |  |  |  |  |
| 105549 | 110554904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 116 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2530949,12 | 2530949,12 |  |  |  |  |  |  |
| 105550 | 110555001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 118 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2995236,78 | 2995236,78 |  |  |  |  |  |  |
| 105527 | 110552710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 12/1 |  | 1972 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105582 | 110558203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 133/1 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2733220,02 | 2733220,02 |  |  |  |  |  |  |
| 105582 | 110558201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 133/1 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6608585,41 | 6608585,41 |  |  |  |  |  |  |
| 105583 | 110558303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 135а |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4121814,40 | 4121814,40 |  |  |  |  |  |  |
| 105584 | 110558403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 135б |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3114282,49 | 3114282,49 |  |  |  |  |  |  |
| 105584 | 110558401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 135б |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 7752096,32 | 7752096,32 |  |  |  |  |  |  |
| 105590 | 110559003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 139/3 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4737717,70 | 4737717,70 |  |  |  |  |  |  |
| 105561 | 110556106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 149 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4036507,25 | 4036507,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105561 | 110556107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 149 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4081827,27 | 4081827,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105561 | 110556105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 149 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4036507,25 | 4036507,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105564 | 110556406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 155 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3772508,79 | 3772508,79 |  |  |  |  |  |  |
| 105564 | 110556407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 155 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3814864,77 | 3814864,77 |  |  |  |  |  |  |
| 105564 | 110556405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 155 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3772508,79 | 3772508,79 |  |  |  |  |  |  |
| 105591 | 110559107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 155/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3799418,68 | 3799418,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105592 | 110559209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 155/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7590328,70 | 7590328,70 |  |  |  |  |  |  |
| 105565 | 110556503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 157 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3497049,18 | 3497049,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105566 | 110556607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 159 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3824896,76 | 3824896,76 |  |  |  |  |  |  |
| 105567 | 110556706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 161 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3745817,63 | 3745817,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105567 | 110556707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 161 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3787873,93 | 3787873,93 |  |  |  |  |  |  |
| 105567 | 110556705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 161 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3745817,63 | 3745817,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105567 | 110556701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 161 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7701280,72 | 7701280,72 |  |  |  |  |  |  |
| 105568 | 110556803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 163 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4815770,75 | 4815770,75 |  |  |  |  |  |  |
| 105569 | 110556910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 169 |  | 2000 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3335685,00 | 3335685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105569 | 210556910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 169 |  | 2000 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 27 <*> | 2028 | 2028 | 3335685,00 | 3335685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105528 | 110552806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 22/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2219854,59 | 2219854,59 |  |  |  |  |  |  |
| 105528 | 110552807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 22/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2244778,09 | 2244778,09 |  |  |  |  |  |  |
| 105528 | 110552805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 22/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2219854,59 | 2219854,59 |  |  |  |  |  |  |
| 105534 | 110553406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 24/2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2231034,96 | 2231034,96 |  |  |  |  |  |  |
| 105534 | 110553407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 24/2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2256083,98 | 2256083,98 |  |  |  |  |  |  |
| 105534 | 110553405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 24/2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2231034,96 | 2231034,96 |  |  |  |  |  |  |
| 105542 | 110554205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3348599,55 | 3348599,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105572 | 110557206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1246924,69 | 1246924,69 |  |  |  |  |  |  |
| 105572 | 110557207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1494650,52 | 1494650,52 |  |  |  |  |  |  |
| 105572 | 110557205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28/1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1246924,69 | 1246924,69 |  |  |  |  |  |  |
| 105575 | 110557506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1264989,72 | 1264989,72 |  |  |  |  |  |  |
| 105575 | 110557507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1516304,52 | 1516304,52 |  |  |  |  |  |  |
| 105575 | 110557504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5776249,44 | 5776249,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105575 | 110557505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1264989,72 | 1264989,72 |  |  |  |  |  |  |
| 105575 | 110557509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2259982,32 | 2259982,32 |  |  |  |  |  |  |
| 105575 | 110557502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28/2 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6096420,10 | 6096420,10 |  |  |  |  |  |  |
| 105575 | 110557503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28/2 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1665699,74 | 1665699,74 |  |  |  |  |  |  |
| 105575 | 110557501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 28/2 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8160969,17 | 8160969,17 |  |  |  |  |  |  |
| 105513 | 110551306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3537012,41 | 3537012,41 |  |  |  |  |  |  |
| 105513 | 110551307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3576724,34 | 3576724,34 |  |  |  |  |  |  |
| 105513 | 110551304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12368739,44 | 12368739,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105513 | 110551305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3537012,41 | 3537012,41 |  |  |  |  |  |  |
| 105526 | 110552606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3552759,41 | 3552759,41 |  |  |  |  |  |  |
| 105526 | 110552607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3592648,14 | 3592648,14 |  |  |  |  |  |  |
| 105526 | 110552604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12423805,84 | 12423805,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105526 | 110552605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3552759,41 | 3552759,41 |  |  |  |  |  |  |
| 105539 | 110553906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4/4 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3592992,99 | 3592992,99 |  |  |  |  |  |  |
| 105539 | 110553905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4/4 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3592992,99 | 3592992,99 |  |  |  |  |  |  |
| 105539 | 110553903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4/4 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3134733,07 | 3134733,07 |  |  |  |  |  |  |
| 105539 | 110553901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 4/4 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7933945,88 | 7933945,88 |  |  |  |  |  |  |
| 105543 | 110554310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Немировича-Данченко ул | 49 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3401685,00 | 3401685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108430 | 110843004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 102 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1312398,64 | 1312398,64 |  |  |  |  |  |  |
| 108430 | 110843001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 102 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1548108,74 | 1548108,74 |  |  |  |  |  |  |
| 105606 | 110560606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 143 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3829749,14 | 3829749,14 |  |  |  |  |  |  |
| 105606 | 110560607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 143 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3872747,78 | 3872747,78 |  |  |  |  |  |  |
| 105606 | 110560605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 143 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3829749,14 | 3829749,14 |  |  |  |  |  |  |
| 105606 | 110560603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 143 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4079209,02 | 4079209,02 |  |  |  |  |  |  |
| 105606 | 110560601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 143 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9788447,95 | 9788447,95 |  |  |  |  |  |  |
| 105609 | 110560910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 2/1 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108425 | 110842509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 70 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 11308351,37 | 11308351,37 |  |  |  |  |  |  |
| 108434 | 110843406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 93а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 2098706,90 | 2098706,90 |  |  |  |  |  |  |
| 108434 | 110843407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 93а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2028 | 2028 | 3150270,61 | 3150270,61 |  |  |  |  |  |  |
| 108434 | 110843404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 93а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 7719453,84 | 7719453,84 |  |  |  |  |  |  |
| 108434 | 110843405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 93а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 2098706,90 | 2098706,90 |  |  |  |  |  |  |
| 108434 | 110843401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Никитина ул | 93а |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 4526449,92 | 4526449,92 |  |  |  |  |  |  |
| 112752 | 111275206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 14 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 51 <*> | 2028 | 2028 | 5438056,08 | 5438056,08 |  |  |  |  |  |  |
| 112752 | 111275207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 14 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 51 <*> | 2028 | 2028 | 6518431,64 | 6518431,64 |  |  |  |  |  |  |
| 112752 | 111275205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 14 |  | 1986 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 51 <*> | 2028 | 2028 | 5438056,08 | 5438056,08 |  |  |  |  |  |  |
| 105628 | 110562801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 1а |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9876462,26 | 9876462,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107926 | 110792609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 25 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10819136,80 | 10819136,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107926 | 110792603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 25 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6367288,08 | 6367288,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107926 | 110792601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 25 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9513703,96 | 9513703,96 |  |  |  |  |  |  |
| 105623 | 110562307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 3 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1427539,76 | 1427539,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107928 | 110792806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1543993,35 | 1543993,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107928 | 110792807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1561328,59 | 1561328,59 |  |  |  |  |  |  |
| 107928 | 110792805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1543993,35 | 1543993,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107928 | 110792803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1547427,22 | 1547427,22 |  |  |  |  |  |  |
| 107928 | 110792801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6008940,85 | 6008940,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107932 | 110793206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3241047,54 | 3241047,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107932 | 110793207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3277436,52 | 3277436,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107932 | 110793205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3241047,54 | 3241047,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107932 | 110793203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43а |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3926511,36 | 3926511,36 |  |  |  |  |  |  |
| 107932 | 110793201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 43а |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10215946,00 | 10215946,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107929 | 110792906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 47 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2258513,48 | 2258513,48 |  |  |  |  |  |  |
| 107929 | 110792907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 47 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2283871,02 | 2283871,02 |  |  |  |  |  |  |
| 107929 | 110792905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 47 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2258513,48 | 2258513,48 |  |  |  |  |  |  |
| 105626 | 110562610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая Заря ул | 53 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105619 | 110561906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1219251,06 | 1219251,06 |  |  |  |  |  |  |
| 105619 | 110561907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1830160,65 | 1830160,65 |  |  |  |  |  |  |
| 105619 | 110561904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4484643,52 | 4484643,52 |  |  |  |  |  |  |
| 105619 | 110561905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1219251,06 | 1219251,06 |  |  |  |  |  |  |
| 105619 | 110561901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 13 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3625482,07 | 3625482,07 |  |  |  |  |  |  |
| 105620 | 110562008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 13/1 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10627941,51 | 10627941,51 |  |  |  |  |  |  |
| 105621 | 110562106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 15 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1181781,32 | 1181781,32 |  |  |  |  |  |  |
| 105621 | 110562107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 15 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1773916,57 | 1773916,57 |  |  |  |  |  |  |
| 105621 | 110562104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 15 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4346822,48 | 4346822,48 |  |  |  |  |  |  |
| 105621 | 110562105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 15 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1181781,32 | 1181781,32 |  |  |  |  |  |  |
| 105615 | 110561504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 7 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3053606,64 | 3053606,64 |  |  |  |  |  |  |
| 105615 | 110561501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 7 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1952817,37 | 1952817,37 |  |  |  |  |  |  |
| 105616 | 110561608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 9 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2250131,88 | 2250131,88 |  |  |  |  |  |  |
| 105616 | 110561609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 9 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1172781,43 | 1172781,43 |  |  |  |  |  |  |
| 105616 | 110561602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 9 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8022264,81 | 8022264,81 |  |  |  |  |  |  |
| 105616 | 110561601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новая ул | 9 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1952817,37 | 1952817,37 |  |  |  |  |  |  |
| 105633 | 110563306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4020445,31 | 4020445,31 |  |  |  |  |  |  |
| 105633 | 110563307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4065585,00 | 4065585,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105633 | 110563305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4020445,31 | 4020445,31 |  |  |  |  |  |  |
| 105635 | 110563506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3824316,42 | 3824316,42 |  |  |  |  |  |  |
| 105635 | 110563507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3867254,07 | 3867254,07 |  |  |  |  |  |  |
| 105635 | 110563505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3824316,42 | 3824316,42 |  |  |  |  |  |  |
| 105636 | 110563606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 13 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2484876,60 | 2484876,60 |  |  |  |  |  |  |
| 105636 | 110563607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 13 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2512775,64 | 2512775,64 |  |  |  |  |  |  |
| 105636 | 110563605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 13 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2484876,60 | 2484876,60 |  |  |  |  |  |  |
| 105636 | 110563603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 13 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3098262,87 | 3098262,87 |  |  |  |  |  |  |
| 105636 | 110563601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 13 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9263898,42 | 9263898,42 |  |  |  |  |  |  |
| 105638 | 110563806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4027295,25 | 4027295,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105638 | 110563807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4072511,85 | 4072511,85 |  |  |  |  |  |  |
| 105638 | 110563805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4027295,25 | 4027295,25 |  |  |  |  |  |  |
| 112755 | 111275506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3026573,40 | 3026573,40 |  |  |  |  |  |  |
| 112755 | 111275507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3060554,36 | 3060554,36 |  |  |  |  |  |  |
| 112755 | 111275505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3026573,40 | 3026573,40 |  |  |  |  |  |  |
| 112755 | 111275503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 18 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3265275,94 | 3265275,94 |  |  |  |  |  |  |
| 105640 | 110564006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 19 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1244170,47 | 1244170,47 |  |  |  |  |  |  |
| 105640 | 110564007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 19 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1258139,44 | 1258139,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105640 | 110564004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 19 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4350796,26 | 4350796,26 |  |  |  |  |  |  |
| 105640 | 110564005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 19 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1244170,47 | 1244170,47 |  |  |  |  |  |  |
| 105641 | 110564106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 20 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3995092,64 | 3995092,64 |  |  |  |  |  |  |
| 105641 | 110564107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 20 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4039947,68 | 4039947,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105641 | 110564105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 20 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3995092,64 | 3995092,64 |  |  |  |  |  |  |
| 105663 | 110566309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 20/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6069485,02 | 6069485,02 |  |  |  |  |  |  |
| 105663 | 110566303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 20/1 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3497049,18 | 3497049,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105663 | 110566301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 20/1 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3994937,50 | 3994937,50 |  |  |  |  |  |  |
| 105642 | 110564208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 21 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15074781,76 | 15074781,76 |  |  |  |  |  |  |
| 105643 | 110564303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 28 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3578851,50 | 3578851,50 |  |  |  |  |  |  |
| 105644 | 110564406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 30 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3147274,16 | 3147274,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105644 | 110564407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 30 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3182610,29 | 3182610,29 |  |  |  |  |  |  |
| 105644 | 110564404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 30 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11005846,04 | 11005846,04 |  |  |  |  |  |  |
| 105644 | 110564405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 30 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3147274,16 | 3147274,16 |  |  |  |  |  |  |
| 105644 | 110564402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 30 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12770422,05 | 12770422,05 |  |  |  |  |  |  |
| 105666 | 110566606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 32/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3762430,71 | 3762430,71 |  |  |  |  |  |  |
| 105666 | 110566607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 32/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3804673,53 | 3804673,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105666 | 110566605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 32/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3762430,71 | 3762430,71 |  |  |  |  |  |  |
| 105666 | 110566601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 32/1 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7701280,72 | 7701280,72 |  |  |  |  |  |  |
| 105645 | 110564503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 35 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4594563,64 | 4594563,64 |  |  |  |  |  |  |
| 105645 | 110564501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 35 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9618745,37 | 9618745,37 |  |  |  |  |  |  |
| 105646 | 110564603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 36 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2971469,27 | 2971469,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105648 | 110564806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 38 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2907053,67 | 2907053,67 |  |  |  |  |  |  |
| 105648 | 110564807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 38 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2939692,72 | 2939692,72 |  |  |  |  |  |  |
| 105648 | 110564804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 38 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10165808,10 | 10165808,10 |  |  |  |  |  |  |
| 105648 | 110564805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 38 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2907053,67 | 2907053,67 |  |  |  |  |  |  |
| 105648 | 110564802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 38 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13098508,50 | 13098508,50 |  |  |  |  |  |  |
| 105650 | 110565006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 40 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2772259,35 | 2772259,35 |  |  |  |  |  |  |
| 105650 | 110565007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 40 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2803384,99 | 2803384,99 |  |  |  |  |  |  |
| 105650 | 110565005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 40 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2772259,35 | 2772259,35 |  |  |  |  |  |  |
| 105650 | 110565009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 40 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5495013,44 | 5495013,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105652 | 110565206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 42 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3763926,68 | 3763926,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105652 | 110565207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 42 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3806186,30 | 3806186,30 |  |  |  |  |  |  |
| 105652 | 110565205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 42 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3763926,68 | 3763926,68 |  |  |  |  |  |  |
| 105654 | 110565406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 44 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3788098,32 | 3788098,32 |  |  |  |  |  |  |
| 105654 | 110565407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 44 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3830629,33 | 3830629,33 |  |  |  |  |  |  |
| 105654 | 110565405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 44 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3788098,32 | 3788098,32 |  |  |  |  |  |  |
| 105631 | 110563106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3768650,78 | 3768650,78 |  |  |  |  |  |  |
| 105631 | 110563107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3810963,44 | 3810963,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105631 | 110563105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3768650,78 | 3768650,78 |  |  |  |  |  |  |
| 105631 | 110563103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 8 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3272092,80 | 3272092,80 |  |  |  |  |  |  |
| 105632 | 110563206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2016 | 49 | 2028 | 2028 | 1350935,13 | 1350935,13 |  |  |  |  |  |  |
| 105632 | 110563207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1366102,80 | 1366102,80 |  |  |  |  |  |  |
| 105632 | 110563205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новогодняя ул | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016 | 49 | 2028 | 2028 | 1350935,13 | 1350935,13 |  |  |  |  |  |  |
| 105672 | 110567206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1825105,55 | 1825105,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105672 | 110567207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2739580,44 | 2739580,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105672 | 110567204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6713094,64 | 6713094,64 |  |  |  |  |  |  |
| 105672 | 110567205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1825105,55 | 1825105,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105672 | 110567209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3958637,66 | 3958637,66 |  |  |  |  |  |  |
| 105672 | 110567203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2308870,48 | 2308870,48 |  |  |  |  |  |  |
| 105672 | 110567201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 12 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3868700,17 | 3868700,17 |  |  |  |  |  |  |
| 105674 | 110567406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 18 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1278304,02 | 1278304,02 |  |  |  |  |  |  |
| 105674 | 110567407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 18 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1918802,28 | 1918802,28 |  |  |  |  |  |  |
| 105674 | 110567404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 18 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4701851,84 | 4701851,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105674 | 110567405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 18 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1278304,02 | 1278304,02 |  |  |  |  |  |  |
| 105674 | 110567409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 18 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2772630,03 | 2772630,03 |  |  |  |  |  |  |
| 105674 | 110567403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 18 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2297622,66 | 2297622,66 |  |  |  |  |  |  |
| 105674 | 110567401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 18 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3848936,24 | 3848936,24 |  |  |  |  |  |  |
| 105669 | 110566903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 2 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3190222,31 | 3190222,31 |  |  |  |  |  |  |
| 105675 | 110567506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 22 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 596065,82 | 596065,82 |  |  |  |  |  |  |
| 105675 | 110567507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 22 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2028 | 2028 | 894726,47 | 894726,47 |  |  |  |  |  |  |
| 105675 | 110567504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 22 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 2192446,48 | 2192446,48 |  |  |  |  |  |  |
| 105675 | 110567505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 22 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 596065,82 | 596065,82 |  |  |  |  |  |  |
| 105675 | 110567509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 22 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1292861,44 | 1292861,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105675 | 110567503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 22 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 | 2028 | 2028 | 2054601,60 | 2054601,60 |  |  |  |  |  |  |
| 105675 | 110567501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 22 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 2465972,20 | 2465972,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105676 | 110567606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 26 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1327078,43 | 1327078,43 |  |  |  |  |  |  |
| 105676 | 110567607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 26 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1341978,25 | 1341978,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105676 | 110567605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 26 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1327078,43 | 1327078,43 |  |  |  |  |  |  |
| 105676 | 110567603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 26 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2600223,08 | 2600223,08 |  |  |  |  |  |  |
| 105676 | 110567601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоморская ул | 26 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7120122,66 | 7120122,66 |  |  |  |  |  |  |
| 105678 | 110567806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоселов ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2230090,14 | 2230090,14 |  |  |  |  |  |  |
| 105678 | 110567807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоселов ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2255128,56 | 2255128,56 |  |  |  |  |  |  |
| 105678 | 110567804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоселов ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7798503,57 | 7798503,57 |  |  |  |  |  |  |
| 105678 | 110567805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоселов ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2230090,14 | 2230090,14 |  |  |  |  |  |  |
| 105678 | 110567801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоселов ул | 3 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4710574,62 | 4710574,62 |  |  |  |  |  |  |
| 105680 | 110568009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоселов ул | 8 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5662626,18 | 5662626,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105680 | 110568003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоселов ул | 8 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2587339,21 | 2587339,21 |  |  |  |  |  |  |
| 105680 | 110568001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоселов ул | 8 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7221153,15 | 7221153,15 |  |  |  |  |  |  |
| 105689 | 110568910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новосибирская ул | 10 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105691 | 110569110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новосибирская ул | 12 |  | 2000 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105706 | 110570610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новосибирская ул | 14а |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105702 | 110570204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новосибирская ул | 24 |  | 1981 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 57 <*> | 2028 | 2028 | 18907030,58 | 18907030,58 |  |  |  |  |  |  |
| 108467 | 110846706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 15/3 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3553940,43 | 3553940,43 |  |  |  |  |  |  |
| 108467 | 110846705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 15/3 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3553940,43 | 3553940,43 |  |  |  |  |  |  |
| 108467 | 110846703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 15/3 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3228805,74 | 3228805,74 |  |  |  |  |  |  |
| 108467 | 110846701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 15/3 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3547504,50 | 3547504,50 |  |  |  |  |  |  |
| 108469 | 110846903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 15/4 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5664810,66 | 5664810,66 |  |  |  |  |  |  |
| 108469 | 110846901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 15/4 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5752710,00 | 5752710,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108448 | 110844807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 16 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 526430,13 | 526430,13 |  |  |  |  |  |  |
| 108448 | 110844804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 16 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1289969,52 | 1289969,52 |  |  |  |  |  |  |
| 108448 | 110844805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 16 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 350707,19 | 350707,19 |  |  |  |  |  |  |
| 108472 | 110847203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 19/9 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2644941,68 | 2644941,68 |  |  |  |  |  |  |
| 108472 | 110847201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 19/9 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2876355,00 | 2876355,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108452 | 110845207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 22 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 680469,05 | 680469,05 |  |  |  |  |  |  |
| 108452 | 110845204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 22 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1667428,00 | 1667428,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108452 | 110845205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 22 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 453327,75 | 453327,75 |  |  |  |  |  |  |
| 108452 | 110845209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 22 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 983263,85 | 983263,85 |  |  |  |  |  |  |
| 108479 | 110847909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 26а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2016996,11 | 2016996,11 |  |  |  |  |  |  |
| 108479 | 110847903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 26а |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1908039,11 | 1908039,11 |  |  |  |  |  |  |
| 108479 | 110847901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 26а |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1398798,76 | 1398798,76 |  |  |  |  |  |  |
| 108480 | 110848003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 27а |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3228124,05 | 3228124,05 |  |  |  |  |  |  |
| 108480 | 110848001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 27а |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3835140,00 | 3835140,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108457 | 110845709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 28 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2016996,11 | 2016996,11 |  |  |  |  |  |  |
| 108457 | 110845703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 28 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1942464,26 | 1942464,26 |  |  |  |  |  |  |
| 108457 | 110845701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 28 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1950066,92 | 1950066,92 |  |  |  |  |  |  |
| 108481 | 110848109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 28а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2003421,85 | 2003421,85 |  |  |  |  |  |  |
| 108481 | 110848103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 28а |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1916901,03 | 1916901,03 |  |  |  |  |  |  |
| 108481 | 110848101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 28а |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1398798,76 | 1398798,76 |  |  |  |  |  |  |
| 105708 | 110570809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 29 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8491130,11 | 8491130,11 |  |  |  |  |  |  |
| 105708 | 110570803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 29 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3921398,72 | 3921398,72 |  |  |  |  |  |  |
| 105708 | 110570801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 29 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9252503,71 | 9252503,71 |  |  |  |  |  |  |
| 108460 | 110846007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 32 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1305055,33 | 1305055,33 |  |  |  |  |  |  |
| 108460 | 110846004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 32 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3197920,32 | 3197920,32 |  |  |  |  |  |  |
| 108460 | 110846005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 32 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 869426,46 | 869426,46 |  |  |  |  |  |  |
| 108460 | 110846009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 32 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1885778,24 | 1885778,24 |  |  |  |  |  |  |
| 108460 | 110846001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 32 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1952817,37 | 1952817,37 |  |  |  |  |  |  |
| 108461 | 110846103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 33 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4015812,23 | 4015812,23 |  |  |  |  |  |  |
| 108484 | 110848406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 33а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3443002,82 | 3443002,82 |  |  |  |  |  |  |
| 108484 | 110848405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 33а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3443002,82 | 3443002,82 |  |  |  |  |  |  |
| 108484 | 110848403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 33а |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4015812,23 | 4015812,23 |  |  |  |  |  |  |
| 108463 | 110846309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 36 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1972444,69 | 1972444,69 |  |  |  |  |  |  |
| 108463 | 110846303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 36 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1978252,77 | 1978252,77 |  |  |  |  |  |  |
| 108463 | 110846301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 36 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1445949,28 | 1445949,28 |  |  |  |  |  |  |
| 108439 | 110843909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Новоуральская ул | 6 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1956608,05 | 1956608,05 |  |  |  |  |  |  |
| 105737 | 110573707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обогатительная ул | 3 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1446327,93 | 1446327,93 |  |  |  |  |  |  |
| 105737 | 110573704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обогатительная ул | 3 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3544096,08 | 3544096,08 |  |  |  |  |  |  |
| 108497 | 110849707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обская ул | 100 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 61 | 2028 | 2028 | 1790710,93 | 1790710,93 |  |  |  |  |  |  |
| 108497 | 110849701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обская ул | 100 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 61 | 2028 | 2028 | 5414451,38 | 5414451,38 |  |  |  |  |  |  |
| 108498 | 110849809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обская ул | 102 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3043560,13 | 3043560,13 |  |  |  |  |  |  |
| 108498 | 110849803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обская ул | 102 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1994954,08 | 1994954,08 |  |  |  |  |  |  |
| 108498 | 110849801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обская ул | 102 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5001491,41 | 5001491,41 |  |  |  |  |  |  |
| 105743 | 110574310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обская ул | 50 |  | 2000 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3533685,00 | 3533685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105744 | 110574410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обская ул | 50/1 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105745 | 110574510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Обская ул | 80/1 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3302685,00 | 3302685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105778 | 110577803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 10/1 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1119669,26 | 1119669,26 |  |  |  |  |  |  |
| 105776 | 110577603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 100 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3370937,27 | 3370937,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105776 | 110577601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 100 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6201421,38 | 6201421,38 |  |  |  |  |  |  |
| 105751 | 110575108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 15 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 24353779,39 | 24353779,39 |  |  |  |  |  |  |
| 105780 | 110578008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 19/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14715508,58 | 14715508,58 |  |  |  |  |  |  |
| 105754 | 110575408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 21 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15289143,63 | 15289143,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105756 | 110575603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 31 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5872724,89 | 5872724,89 |  |  |  |  |  |  |
| 105756 | 110575601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 31 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11935594,87 | 11935594,87 |  |  |  |  |  |  |
| 105757 | 110575708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 33 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 28993612,10 | 28993612,10 |  |  |  |  |  |  |
| 105757 | 110575703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 33 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5852274,31 | 5852274,31 |  |  |  |  |  |  |
| 105757 | 110575701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 33 |  | 1967 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11771962,23 | 11771962,23 |  |  |  |  |  |  |
| 105786 | 110578606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 35/2 |  | 1996 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 37 <*> | 2028 | 2028 | 3949418,63 | 3949418,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105786 | 110578607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 35/2 |  | 1996 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 37 <*> | 2028 | 2028 | 4734047,42 | 4734047,42 |  |  |  |  |  |  |
| 105786 | 110578605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 35/2 |  | 1996 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 37 <*> | 2028 | 2028 | 3949418,63 | 3949418,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105759 | 110575910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 48 |  | 2000 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105761 | 110576106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 60 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4196339,30 | 4196339,30 |  |  |  |  |  |  |
| 105761 | 110576107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 60 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4243453,84 | 4243453,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105761 | 110576105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 60 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4196339,30 | 4196339,30 |  |  |  |  |  |  |
| 105761 | 110576103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 60 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3946961,94 | 3946961,94 |  |  |  |  |  |  |
| 105761 | 110576101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 60 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9069402,52 | 9069402,52 |  |  |  |  |  |  |
| 105765 | 110576503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 68 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3965367,46 | 3965367,46 |  |  |  |  |  |  |
| 105766 | 110576601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 70 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7594855,58 | 7594855,58 |  |  |  |  |  |  |
| 105767 | 110576706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 74 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3892737,14 | 3892737,14 |  |  |  |  |  |  |
| 105767 | 110576707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 74 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3936442,98 | 3936442,98 |  |  |  |  |  |  |
| 105767 | 110576705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 74 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3892737,14 | 3892737,14 |  |  |  |  |  |  |
| 105767 | 110576701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 74 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7926275,60 | 7926275,60 |  |  |  |  |  |  |
| 105769 | 110576906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 82 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2820366,44 | 2820366,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105769 | 110576907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 82 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2852032,20 | 2852032,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105769 | 110576905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 82 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2820366,44 | 2820366,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105769 | 110576901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 82 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5856897,97 | 5856897,97 |  |  |  |  |  |  |
| 105788 | 110578806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 82/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3832741,07 | 3832741,07 |  |  |  |  |  |  |
| 105788 | 110578807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 82/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3875773,30 | 3875773,30 |  |  |  |  |  |  |
| 105788 | 110578805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 82/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3832741,07 | 3832741,07 |  |  |  |  |  |  |
| 105788 | 110578801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 82/1 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7673475,95 | 7673475,95 |  |  |  |  |  |  |
| 105770 | 110577006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 84 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4540726,19 | 4540726,19 |  |  |  |  |  |  |
| 105770 | 110577007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 84 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4591707,35 | 4591707,35 |  |  |  |  |  |  |
| 105770 | 110577005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 84 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4540726,19 | 4540726,19 |  |  |  |  |  |  |
| 105789 | 110578906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 86/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2734151,61 | 2734151,61 |  |  |  |  |  |  |
| 105789 | 110578907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 86/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2764849,39 | 2764849,39 |  |  |  |  |  |  |
| 105789 | 110578905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 86/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2734151,61 | 2734151,61 |  |  |  |  |  |  |
| 105789 | 110578901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 86/1 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5903239,25 | 5903239,25 |  |  |  |  |  |  |
| 105791 | 110579106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 90/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4473092,82 | 4473092,82 |  |  |  |  |  |  |
| 105791 | 110579107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 90/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4523314,63 | 4523314,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105791 | 110579105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 90/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4473092,82 | 4473092,82 |  |  |  |  |  |  |
| 105792 | 110579206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 94/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4715202,95 | 4715202,95 |  |  |  |  |  |  |
| 105792 | 110579207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 94/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4768143,05 | 4768143,05 |  |  |  |  |  |  |
| 105792 | 110579205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 94/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4715202,95 | 4715202,95 |  |  |  |  |  |  |
| 105774 | 110577403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 96 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3370937,27 | 3370937,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105774 | 110577401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 96 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6344280,35 | 6344280,35 |  |  |  |  |  |  |
| 105793 | 110579303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 96/1 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7154294,57 | 7154294,57 |  |  |  |  |  |  |
| 105775 | 110577503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 98 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3370937,27 | 3370937,27 |  |  |  |  |  |  |
| 105775 | 110577501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Объединения ул | 98 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6028200,89 | 6028200,89 |  |  |  |  |  |  |
| 105801 | 110580106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Одоевского ул | 30 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 235249,02 | 235249,02 |  |  |  |  |  |  |
| 105801 | 110580107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Одоевского ул | 30 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 353121,28 | 353121,28 |  |  |  |  |  |  |
| 105801 | 110580104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Одоевского ул | 30 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 865291,84 | 865291,84 |  |  |  |  |  |  |
| 105801 | 110580105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Одоевского ул | 30 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 235249,02 | 235249,02 |  |  |  |  |  |  |
| 105801 | 110580109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Одоевского ул | 30 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 510253,03 | 510253,03 |  |  |  |  |  |  |
| 105801 | 110580101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Одоевского ул | 30 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1522175,95 | 1522175,95 |  |  |  |  |  |  |
| 105817 | 110581706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Октябрьская ул | 16а |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 670363,43 | 670363,43 |  |  |  |  |  |  |
| 105817 | 110581707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Октябрьская ул | 16а |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1006251,14 | 1006251,14 |  |  |  |  |  |  |
| 105817 | 110581705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Октябрьская ул | 16а |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 670363,43 | 670363,43 |  |  |  |  |  |  |
| 105817 | 110581709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Октябрьская ул | 16а |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1454012,30 | 1454012,30 |  |  |  |  |  |  |
| 105809 | 110580910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Октябрьская ул | 34 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3302685,00 | 3302685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 115836 | 111583610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Октябрьская ул | 49/1 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105819 | 110581903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Октябрьская ул | 97б |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1504481,00 | 1504481,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107961 | 110796109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 21 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7643382,11 | 7643382,11 |  |  |  |  |  |  |
| 107961 | 110796103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 21 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4023651,62 | 4023651,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107961 | 110796101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 21 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16498452,69 | 16498452,69 |  |  |  |  |  |  |
| 105821 | 110582109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 21/3 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6869937,28 | 6869937,28 |  |  |  |  |  |  |
| 105821 | 110582103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 21/3 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3374345,70 | 3374345,70 |  |  |  |  |  |  |
| 105821 | 110582101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 21/3 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4314532,50 | 4314532,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107962 | 110796209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 23 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7929240,18 | 7929240,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107962 | 110796203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 23 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4037626,18 | 4037626,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107962 | 110796201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 23 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16397460,67 | 16397460,67 |  |  |  |  |  |  |
| 107963 | 110796303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 27 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4090797,69 | 4090797,69 |  |  |  |  |  |  |
| 107966 | 110796603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 27/2 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2849106,64 | 2849106,64 |  |  |  |  |  |  |
| 107964 | 110796409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 29 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5756390,65 | 5756390,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107964 | 110796403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 29 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4049214,84 | 4049214,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107964 | 110796401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Олеко Дундича ул | 29 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 18165779,80 | 18165779,80 |  |  |  |  |  |  |
| 105828 | 110582803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Оловозаводская ул | 14 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3303109,51 | 3303109,51 |  |  |  |  |  |  |
| 105823 | 110582307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Оловозаводская ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1989980,55 | 1989980,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105823 | 110582304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Оловозаводская ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 4876267,76 | 4876267,76 |  |  |  |  |  |  |
| 105823 | 110582301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Оловозаводская ул | 4 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4180679,44 | 4180679,44 |  |  |  |  |  |  |
| 105826 | 110582607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Оловозаводская ул | 8 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1296745,18 | 1296745,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105826 | 110582604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Оловозаводская ул | 8 |  | 1950 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3177557,04 | 3177557,04 |  |  |  |  |  |  |
| 105845 | 110584510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 60 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3302685,00 | 3302685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105723 | 110572306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 71 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4675599,24 | 4675599,24 |  |  |  |  |  |  |
| 105723 | 110572307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 71 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4728094,70 | 4728094,70 |  |  |  |  |  |  |
| 105723 | 110572305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 71 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4675599,24 | 4675599,24 |  |  |  |  |  |  |
| 105723 | 110572303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 71 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3906401,62 | 3906401,62 |  |  |  |  |  |  |
| 105846 | 110584610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 73/1 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105725 | 110572506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 88 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3792192,54 | 3792192,54 |  |  |  |  |  |  |
| 105725 | 110572507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 88 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3834769,52 | 3834769,52 |  |  |  |  |  |  |
| 105725 | 110572505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 88 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3792192,54 | 3792192,54 |  |  |  |  |  |  |
| 105847 | 110584703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 90 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4085003,36 | 4085003,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105726 | 110572606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 92 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3660311,42 | 3660311,42 |  |  |  |  |  |  |
| 105726 | 110572607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 92 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3701407,69 | 3701407,69 |  |  |  |  |  |  |
| 105726 | 110572604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 92 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12799909,35 | 12799909,35 |  |  |  |  |  |  |
| 105726 | 110572605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 92 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3660311,42 | 3660311,42 |  |  |  |  |  |  |
| 105726 | 110572602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ольги Жилиной ул | 92 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11854773,93 | 11854773,93 |  |  |  |  |  |  |
| 105849 | 110584903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Омская ул | 89а |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2039263,67 | 2039263,67 |  |  |  |  |  |  |
| 105851 | 110585110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Орджоникидзе ул | 23 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105852 | 110585207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Орджоникидзе ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5521980,49 | 5521980,49 |  |  |  |  |  |  |
| 105852 | 110585205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Орджоникидзе ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4606758,38 | 4606758,38 |  |  |  |  |  |  |
| 105852 | 110585209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Орджоникидзе ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8230258,57 | 8230258,57 |  |  |  |  |  |  |
| 105852 | 110585202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Орджоникидзе ул | 27 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 31946567,61 | 31946567,61 |  |  |  |  |  |  |
| 105852 | 110585203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Орджоникидзе ул | 27 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7848012,33 | 7848012,33 |  |  |  |  |  |  |
| 105852 | 110585201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Орджоникидзе ул | 27 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 29469075,00 | 29469075,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105888 | 110588806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2916108,20 | 2916108,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105888 | 110588807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2948848,90 | 2948848,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105888 | 110588805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2916108,20 | 2916108,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105888 | 110588803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 60 | 2028 | 2028 | 3759498,29 | 3759498,29 |  |  |  |  |  |  |
| 105889 | 110588906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2557863,95 | 2557863,95 |  |  |  |  |  |  |
| 105889 | 110588907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2586582,45 | 2586582,45 |  |  |  |  |  |  |
| 105889 | 110588905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2557863,95 | 2557863,95 |  |  |  |  |  |  |
| 105889 | 110588903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 3 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3980023,71 | 3980023,71 |  |  |  |  |  |  |
| 105892 | 110589207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 8 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 361792,75 | 361792,75 |  |  |  |  |  |  |
| 105892 | 110589204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 8 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 886540,48 | 886540,48 |  |  |  |  |  |  |
| 105892 | 110589205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 8 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 241025,94 | 241025,94 |  |  |  |  |  |  |
| 105892 | 110589209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 8 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 522783,12 | 522783,12 |  |  |  |  |  |  |
| 105892 | 110589201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 8 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1496243,17 | 1496243,17 |  |  |  |  |  |  |
| 105893 | 110589308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Панфиловцев ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12230981,01 | 12230981,01 |  |  |  |  |  |  |
| 105895 | 110589504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Партизанская ул | 35а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2619780,24 | 2619780,24 |  |  |  |  |  |  |
| 105901 | 110590106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3551342,18 | 3551342,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105901 | 110590107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3591215,00 | 3591215,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105901 | 110590105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3551342,18 | 3551342,18 |  |  |  |  |  |  |
| 105902 | 110590206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 18 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3577718,40 | 3577718,40 |  |  |  |  |  |  |
| 105902 | 110590207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 18 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3617887,36 | 3617887,36 |  |  |  |  |  |  |
| 105902 | 110590205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 18 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3577718,40 | 3577718,40 |  |  |  |  |  |  |
| 105906 | 110590606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 24 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3127984,08 | 3127984,08 |  |  |  |  |  |  |
| 105906 | 110590607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 24 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3163103,63 | 3163103,63 |  |  |  |  |  |  |
| 105906 | 110590605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пархоменко ул | 24 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3127984,08 | 3127984,08 |  |  |  |  |  |  |
| 105949 | 110594906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 104 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3214828,79 | 3214828,79 |  |  |  |  |  |  |
| 105949 | 110594907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 104 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3250923,39 | 3250923,39 |  |  |  |  |  |  |
| 105949 | 110594905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 104 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3214828,79 | 3214828,79 |  |  |  |  |  |  |
| 105949 | 110594903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 104 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 58 | 2028 | 2028 | 3951392,90 | 3951392,90 |  |  |  |  |  |  |
| 105950 | 110595006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 106 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3326396,28 | 3326396,28 |  |  |  |  |  |  |
| 105950 | 110595007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 106 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3363743,51 | 3363743,51 |  |  |  |  |  |  |
| 105950 | 110595005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 106 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3326396,28 | 3326396,28 |  |  |  |  |  |  |
| 105950 | 110595003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 106 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3962981,56 | 3962981,56 |  |  |  |  |  |  |
| 105952 | 110595206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 114 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3259479,40 | 3259479,40 |  |  |  |  |  |  |
| 105952 | 110595207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 114 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3296075,32 | 3296075,32 |  |  |  |  |  |  |
| 105952 | 110595204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 114 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 11398221,67 | 11398221,67 |  |  |  |  |  |  |
| 105952 | 110595205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 114 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3259479,40 | 3259479,40 |  |  |  |  |  |  |
| 105952 | 110595209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 114 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 6460753,08 | 6460753,08 |  |  |  |  |  |  |
| 105952 | 110595202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 114 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 60 | 2028 | 2028 | 12595316,49 | 12595316,49 |  |  |  |  |  |  |
| 105952 | 110595203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 114 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3094172,75 | 3094172,75 |  |  |  |  |  |  |
| 105952 | 110595201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 114 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7388486,48 | 7388486,48 |  |  |  |  |  |  |
| 105953 | 110595306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 116 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2790919,55 | 2790919,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105953 | 110595307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 116 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2822254,69 | 2822254,69 |  |  |  |  |  |  |
| 105953 | 110595304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 116 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9759693,40 | 9759693,40 |  |  |  |  |  |  |
| 105953 | 110595305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 116 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2790919,55 | 2790919,55 |  |  |  |  |  |  |
| 105953 | 110595309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 116 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5532000,61 | 5532000,61 |  |  |  |  |  |  |
| 105953 | 110595303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 116 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2586657,53 | 2586657,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105953 | 110595301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 116 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8111321,10 | 8111321,10 |  |  |  |  |  |  |
| 105954 | 110595409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 118 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5539647,74 | 5539647,74 |  |  |  |  |  |  |
| 105954 | 110595403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 118 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2569274,53 | 2569274,53 |  |  |  |  |  |  |
| 105954 | 110595401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 118 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6826549,20 | 6826549,20 |  |  |  |  |  |  |
| 105956 | 110595603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 122 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3969798,42 | 3969798,42 |  |  |  |  |  |  |
| 105958 | 110595806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 130 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4318110,85 | 4318110,85 |  |  |  |  |  |  |
| 105958 | 110595807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 130 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4366592,59 | 4366592,59 |  |  |  |  |  |  |
| 105958 | 110595804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 130 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15100198,08 | 15100198,08 |  |  |  |  |  |  |
| 105958 | 110595805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 130 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4318110,85 | 4318110,85 |  |  |  |  |  |  |
| 105958 | 110595802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 130 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15989031,42 | 15989031,42 |  |  |  |  |  |  |
| 105960 | 110596006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 144 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 64 | 2028 | 2028 | 1339523,33 | 1339523,33 |  |  |  |  |  |  |
| 105960 | 110596007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 144 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 64 | 2028 | 2028 | 2010695,72 | 2010695,72 |  |  |  |  |  |  |
| 105960 | 110596004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 144 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 64 | 2028 | 2028 | 4927028,40 | 4927028,40 |  |  |  |  |  |  |
| 105960 | 110596005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 144 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 64 | 2028 | 2028 | 1339523,33 | 1339523,33 |  |  |  |  |  |  |
| 105960 | 110596001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 144 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 64 | 2028 | 2028 | 2774847,39 | 2774847,39 |  |  |  |  |  |  |
| 105971 | 110597109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 172 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2444430,43 | 2444430,43 |  |  |  |  |  |  |
| 105971 | 110597103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 172 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2000748,41 | 2000748,41 |  |  |  |  |  |  |
| 105987 | 110598709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 186а |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5580848,64 | 5580848,64 |  |  |  |  |  |  |
| 105987 | 110598703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 186а |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3592757,89 | 3592757,89 |  |  |  |  |  |  |
| 105975 | 110597503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 188 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8141375,90 | 8141375,90 |  |  |  |  |  |  |
| 115266 | 111526606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 200 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1972311,75 | 1972311,75 |  |  |  |  |  |  |
| 115266 | 111526607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 200 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1994455,95 | 1994455,95 |  |  |  |  |  |  |
| 115266 | 111526604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 200 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6897066,60 | 6897066,60 |  |  |  |  |  |  |
| 115266 | 111526605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 200 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1972311,75 | 1972311,75 |  |  |  |  |  |  |
| 105978 | 110597809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 208 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3709173,09 | 3709173,09 |  |  |  |  |  |  |
| 105978 | 110597803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Первомайская ул | 208 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2653803,60 | 2653803,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106001 | 110600109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 10 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5721134,57 | 5721134,57 |  |  |  |  |  |  |
| 106001 | 110600103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 10 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4615355,06 | 4615355,06 |  |  |  |  |  |  |
| 106001 | 110600101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 10 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10010865,94 | 10010865,94 |  |  |  |  |  |  |
| 106002 | 110600206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2645496,00 | 2645496,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106002 | 110600207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2675198,40 | 2675198,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106002 | 110600205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2645496,00 | 2645496,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106002 | 110600203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 12 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3507274,47 | 3507274,47 |  |  |  |  |  |  |
| 106006 | 110600609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 20 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2368292,68 | 2368292,68 |  |  |  |  |  |  |
| 106006 | 110600603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 20 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1417906,88 | 1417906,88 |  |  |  |  |  |  |
| 106006 | 110600601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 20 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8568742,58 | 8568742,58 |  |  |  |  |  |  |
| 106009 | 110600906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 3/1 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 941637,96 | 941637,96 |  |  |  |  |  |  |
| 106009 | 110600907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 3/1 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1413448,63 | 1413448,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106009 | 110600904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 3/1 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3463528,32 | 3463528,32 |  |  |  |  |  |  |
| 106009 | 110600905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 3/1 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 941637,96 | 941637,96 |  |  |  |  |  |  |
| 105997 | 110599706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2554793,28 | 2554793,28 |  |  |  |  |  |  |
| 105997 | 110599707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2583477,31 | 2583477,31 |  |  |  |  |  |  |
| 105997 | 110599705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2554793,28 | 2554793,28 |  |  |  |  |  |  |
| 105997 | 110599703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 4 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3912536,80 | 3912536,80 |  |  |  |  |  |  |
| 105999 | 110599903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермитина ул | 6 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4166464,83 | 4166464,83 |  |  |  |  |  |  |
| 106012 | 110601210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пермская ул | 59 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 112336 | 111233607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петровского ул | 1/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 66 | 2028 | 2028 | 283283,84 | 283283,84 |  |  |  |  |  |  |
| 112336 | 111233604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петровского ул | 1/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 66 | 2028 | 2028 | 672477,83 | 672477,83 |  |  |  |  |  |  |
| 112336 | 111233605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петровского ул | 1/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 66 | 2028 | 2028 | 304200,29 | 304200,29 |  |  |  |  |  |  |
| 112335 | 111233507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петровского ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 311131,52 | 311131,52 |  |  |  |  |  |  |
| 112335 | 111233504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петровского ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 738584,48 | 738584,48 |  |  |  |  |  |  |
| 112335 | 111233505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петровского ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 334104,12 | 334104,12 |  |  |  |  |  |  |
| 112335 | 111233509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петровского ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 451136,95 | 451136,95 |  |  |  |  |  |  |
| 112335 | 111233502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петровского ул | 11 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7510293,92 | 7510293,92 |  |  |  |  |  |  |
| 112335 | 111233501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петровского ул | 11 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 533215,81 | 533215,81 |  |  |  |  |  |  |
| 106025 | 110602507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петропавловская ул | 21 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1712975,45 | 1712975,45 |  |  |  |  |  |  |
| 106025 | 110602504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петропавловская ул | 21 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4197491,76 | 4197491,76 |  |  |  |  |  |  |
| 106025 | 110602501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петропавловская ул | 21 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3237276,12 | 3237276,12 |  |  |  |  |  |  |
| 106019 | 110601907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петропавловская ул | 7 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2001701,28 | 2001701,28 |  |  |  |  |  |  |
| 106067 | 110606710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 104 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3401685,00 | 3401685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106068 | 110606808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 106 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 19742962,32 | 19742962,32 |  |  |  |  |  |  |
| 106068 | 110606809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 106 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9227892,65 | 9227892,65 |  |  |  |  |  |  |
| 106070 | 110607003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 110 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5909535,93 | 5909535,93 |  |  |  |  |  |  |
| 106071 | 110607108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 112 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 19217775,73 | 19217775,73 |  |  |  |  |  |  |
| 106071 | 110607103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 112 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4499127,60 | 4499127,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106073 | 110607308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 116 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 25003876,85 | 25003876,85 |  |  |  |  |  |  |
| 106073 | 110607306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 116 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 5896070,48 | 5896070,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106073 | 110607307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 116 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 55 | 2028 | 2028 | 5962268,82 | 5962268,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106073 | 110607304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 116 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 20618236,82 | 20618236,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106073 | 110607305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 116 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 5896070,48 | 5896070,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106077 | 110607703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 124 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4134425,59 | 4134425,59 |  |  |  |  |  |  |
| 106078 | 110607803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 126 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4158284,60 | 4158284,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106079 | 110607903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 128 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4133062,22 | 4133062,22 |  |  |  |  |  |  |
| 106081 | 110608103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 132 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4069665,42 | 4069665,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106081 | 110608101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 132 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16631723,80 | 16631723,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106092 | 110609206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 14/1 |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 40 <*> | 2028 | 2028 | 3535060,14 | 3535060,14 |  |  |  |  |  |  |
| 106092 | 110609207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 14/1 |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 40 <*> | 2028 | 2028 | 4237368,56 | 4237368,56 |  |  |  |  |  |  |
| 106092 | 110609205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 14/1 |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 40 <*> | 2028 | 2028 | 3535060,14 | 3535060,14 |  |  |  |  |  |  |
| 106034 | 110603403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 24 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2903982,36 | 2903982,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106035 | 110603507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 26 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3236798,98 | 3236798,98 |  |  |  |  |  |  |
| 106035 | 110603504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 26 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11193237,00 | 11193237,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106035 | 110603509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 26 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6344563,43 | 6344563,43 |  |  |  |  |  |  |
| 106035 | 110603502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 26 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11347300,29 | 11347300,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106035 | 110603503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 26 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3100376,10 | 3100376,10 |  |  |  |  |  |  |
| 106035 | 110603501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 26 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8135514,44 | 8135514,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106036 | 110603606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 28 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2700374,30 | 2700374,30 |  |  |  |  |  |  |
| 106036 | 110603607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 28 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2730692,84 | 2730692,84 |  |  |  |  |  |  |
| 106036 | 110603605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 28 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2700374,30 | 2700374,30 |  |  |  |  |  |  |
| 106036 | 110603603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 28 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3483415,46 | 3483415,46 |  |  |  |  |  |  |
| 106040 | 110604006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 40 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3636690,92 | 3636690,92 |  |  |  |  |  |  |
| 106040 | 110604007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 40 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3677521,99 | 3677521,99 |  |  |  |  |  |  |
| 106040 | 110604005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 40 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3636690,92 | 3636690,92 |  |  |  |  |  |  |
| 106041 | 110604106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 42 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3942261,45 | 3942261,45 |  |  |  |  |  |  |
| 106041 | 110604107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 42 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3986523,33 | 3986523,33 |  |  |  |  |  |  |
| 106041 | 110604105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 42 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3942261,45 | 3942261,45 |  |  |  |  |  |  |
| 106042 | 110604206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 46 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3679601,49 | 3679601,49 |  |  |  |  |  |  |
| 106042 | 110604207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 46 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3720914,35 | 3720914,35 |  |  |  |  |  |  |
| 106042 | 110604205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 46 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3679601,49 | 3679601,49 |  |  |  |  |  |  |
| 106043 | 110604306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 48 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3671413,05 | 3671413,05 |  |  |  |  |  |  |
| 106043 | 110604307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 48 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3712633,97 | 3712633,97 |  |  |  |  |  |  |
| 106043 | 110604305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 48 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3671413,05 | 3671413,05 |  |  |  |  |  |  |
| 106046 | 110604603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 53 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4514465,54 | 4514465,54 |  |  |  |  |  |  |
| 115422 | 111542206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 53/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2509126,98 | 2509126,98 |  |  |  |  |  |  |
| 115422 | 111542207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 53/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2537298,29 | 2537298,29 |  |  |  |  |  |  |
| 115422 | 111542204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 53/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8774280,18 | 8774280,18 |  |  |  |  |  |  |
| 115422 | 111542205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 53/2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2509126,98 | 2509126,98 |  |  |  |  |  |  |
| 115422 | 111542203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 53/2 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2624491,10 | 2624491,10 |  |  |  |  |  |  |
| 106047 | 110604703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 55 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5089808,52 | 5089808,52 |  |  |  |  |  |  |
| 106048 | 110604806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 56 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1324958,63 | 1324958,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106048 | 110604807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 56 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1588187,42 | 1588187,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106048 | 110604804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 56 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6050082,01 | 6050082,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106048 | 110604805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 56 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1324958,63 | 1324958,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106053 | 110605306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 66 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3712906,40 | 3712906,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106053 | 110605307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 66 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3754593,18 | 3754593,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106053 | 110605304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 66 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12983831,12 | 12983831,12 |  |  |  |  |  |  |
| 106053 | 110605305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 66 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3712906,40 | 3712906,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106057 | 110605709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 78 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8183996,16 | 8183996,16 |  |  |  |  |  |  |
| 106057 | 110605703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 78 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3531133,48 | 3531133,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106057 | 110605701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 78 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8053794,00 | 8053794,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106058 | 110605806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 80 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4230274,08 | 4230274,08 |  |  |  |  |  |  |
| 106058 | 110605807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 80 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4277769,63 | 4277769,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106058 | 110605804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 80 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14793037,70 | 14793037,70 |  |  |  |  |  |  |
| 106058 | 110605805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 80 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4230274,08 | 4230274,08 |  |  |  |  |  |  |
| 106058 | 110605802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 80 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10715827,43 | 10715827,43 |  |  |  |  |  |  |
| 106108 | 110610810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 90/1 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3401685,00 | 3401685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106064 | 110606403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Петухова ул | 94 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4294621,80 | 4294621,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106117 | 110611709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Печатников ул | 10 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5677452,26 | 5677452,26 |  |  |  |  |  |  |
| 106117 | 110611703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Печатников ул | 10 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2571319,59 | 2571319,59 |  |  |  |  |  |  |
| 106117 | 110611701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Печатников ул | 10 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6538913,70 | 6538913,70 |  |  |  |  |  |  |
| 106124 | 110612410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Пирогова ул | 34 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3335685,00 | 3335685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106126 | 110612608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Писарева ул | 20 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12990930,58 | 12990930,58 |  |  |  |  |  |  |
| 106126 | 110612604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Писарева ул | 20 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10712342,12 | 10712342,12 |  |  |  |  |  |  |
| 106126 | 110612603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Писарева ул | 20 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3977978,65 | 3977978,65 |  |  |  |  |  |  |
| 106127 | 310612710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Писарева ул | 82 |  | 1998 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106128 | 110612804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12518244,71 | 12518244,71 |  |  |  |  |  |  |
| 106128 | 110612803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3336852,97 | 3336852,97 |  |  |  |  |  |  |
| 106175 | 110617506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4691661,18 | 4691661,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106175 | 110617507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4744336,97 | 4744336,97 |  |  |  |  |  |  |
| 106175 | 110617504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16406483,22 | 16406483,22 |  |  |  |  |  |  |
| 106175 | 110617505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4691661,18 | 4691661,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106175 | 110617503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 1/1 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4116701,75 | 4116701,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106135 | 110613507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 14 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3086679,87 | 3086679,87 |  |  |  |  |  |  |
| 106135 | 110613504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 14 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7563630,48 | 7563630,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106137 | 110613707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 16 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3059942,86 | 3059942,86 |  |  |  |  |  |  |
| 106137 | 110613704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 16 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7498113,84 | 7498113,84 |  |  |  |  |  |  |
| 106139 | 110613906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 18 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 601200,86 | 601200,86 |  |  |  |  |  |  |
| 106139 | 110613907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 18 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 902434,44 | 902434,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106139 | 110613904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 18 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2211334,16 | 2211334,16 |  |  |  |  |  |  |
| 106139 | 110613905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 18 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 601200,86 | 601200,86 |  |  |  |  |  |  |
| 106139 | 110613901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 18 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 2530411,24 | 2530411,24 |  |  |  |  |  |  |
| 106181 | 110618103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 18/2 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4109884,89 | 4109884,89 |  |  |  |  |  |  |
| 106140 | 110614006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 19 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 581543,28 | 581543,28 |  |  |  |  |  |  |
| 106140 | 110614007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 19 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 872927,38 | 872927,38 |  |  |  |  |  |  |
| 106140 | 110614004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 19 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2139029,76 | 2139029,76 |  |  |  |  |  |  |
| 106140 | 110614005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 19 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 581543,28 | 581543,28 |  |  |  |  |  |  |
| 106146 | 110614606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 26 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 622784,07 | 622784,07 |  |  |  |  |  |  |
| 106146 | 110614607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 26 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 934831,99 | 934831,99 |  |  |  |  |  |  |
| 106146 | 110614604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 26 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2290721,44 | 2290721,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106146 | 110614605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 26 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 622784,07 | 622784,07 |  |  |  |  |  |  |
| 106146 | 110614601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 26 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 2396425,18 | 2396425,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106129 | 110612909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 3 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9251942,11 | 9251942,11 |  |  |  |  |  |  |
| 106129 | 110612903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 3 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4116701,75 | 4116701,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106129 | 110612901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 3 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9501559,35 | 9501559,35 |  |  |  |  |  |  |
| 106176 | 110617603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 3/1 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4116701,75 | 4116701,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106155 | 110615506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 35 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 556830,90 | 556830,90 |  |  |  |  |  |  |
| 106155 | 110615507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 35 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 835832,78 | 835832,78 |  |  |  |  |  |  |
| 106155 | 110615504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 35 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2048132,80 | 2048132,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106155 | 110615505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 35 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 556830,90 | 556830,90 |  |  |  |  |  |  |
| 106157 | 110615706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 237977,01 | 237977,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106157 | 110615707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 357216,14 | 357216,14 |  |  |  |  |  |  |
| 106157 | 110615704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 875325,92 | 875325,92 |  |  |  |  |  |  |
| 106157 | 110615705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 237977,01 | 237977,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106157 | 110615709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 38 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 516170,01 | 516170,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106157 | 110615701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 38 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1469524,54 | 1469524,54 |  |  |  |  |  |  |
| 106158 | 110615806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 39 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 590128,43 | 590128,43 |  |  |  |  |  |  |
| 106158 | 110615807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 39 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 885814,14 | 885814,14 |  |  |  |  |  |  |
| 106158 | 110615804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 39 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2170607,60 | 2170607,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106158 | 110615805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 39 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 590128,43 | 590128,43 |  |  |  |  |  |  |
| 106158 | 110615801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 39 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 2471473,09 | 2471473,09 |  |  |  |  |  |  |
| 106160 | 110616006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 41 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 234526,91 | 234526,91 |  |  |  |  |  |  |
| 106160 | 110616007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 41 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 352037,35 | 352037,35 |  |  |  |  |  |  |
| 106160 | 110616004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 41 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 862635,76 | 862635,76 |  |  |  |  |  |  |
| 106160 | 110616005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 41 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 234526,91 | 234526,91 |  |  |  |  |  |  |
| 106160 | 110616009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 41 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 508686,77 | 508686,77 |  |  |  |  |  |  |
| 106160 | 110616001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 41 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1516282,14 | 1516282,14 |  |  |  |  |  |  |
| 106162 | 110616206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 43 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 241106,18 | 241106,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106162 | 110616207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 43 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 361913,19 | 361913,19 |  |  |  |  |  |  |
| 106162 | 110616204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 43 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 886835,60 | 886835,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106162 | 110616205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 43 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 241106,18 | 241106,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106162 | 110616209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 43 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 522957,15 | 522957,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106162 | 110616201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 43 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1516675,06 | 1516675,06 |  |  |  |  |  |  |
| 106166 | 110616606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 47 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 556509,96 | 556509,96 |  |  |  |  |  |  |
| 106166 | 110616607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 47 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 835351,03 | 835351,03 |  |  |  |  |  |  |
| 106166 | 110616604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 47 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2046952,32 | 2046952,32 |  |  |  |  |  |  |
| 106166 | 110616605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 47 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 556509,96 | 556509,96 |  |  |  |  |  |  |
| 106166 | 110616601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 47 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 2432180,99 | 2432180,99 |  |  |  |  |  |  |
| 106169 | 110616906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 50 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 237254,90 | 237254,90 |  |  |  |  |  |  |
| 106169 | 110616907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 50 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 356132,21 | 356132,21 |  |  |  |  |  |  |
| 106169 | 110616904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 50 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 872669,84 | 872669,84 |  |  |  |  |  |  |
| 106169 | 110616905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 50 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 237254,90 | 237254,90 |  |  |  |  |  |  |
| 106169 | 110616909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 50 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 514603,75 | 514603,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106169 | 110616901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 50 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1473453,75 | 1473453,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106173 | 110617303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Планировочная ул | 56 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 | 2028 | 2028 | 3093491,07 | 3093491,07 |  |  |  |  |  |  |
| 106194 | 110619408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5534342,78 | 5534342,78 |  |  |  |  |  |  |
| 106194 | 110619406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1305032,63 | 1305032,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106194 | 110619404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4563627,90 | 4563627,90 |  |  |  |  |  |  |
| 106194 | 110619405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1305032,63 | 1305032,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106195 | 110619503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 13 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2011996,23 | 2011996,23 |  |  |  |  |  |  |
| 107969 | 110796909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 29 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4304089,06 | 4304089,06 |  |  |  |  |  |  |
| 107969 | 110796902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 29 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11440953,93 | 11440953,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107969 | 110796903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 29 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2810591,38 | 2810591,38 |  |  |  |  |  |  |
| 107969 | 110796901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 29 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3285605,40 | 3285605,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106192 | 110619204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5856036,31 | 5856036,31 |  |  |  |  |  |  |
| 106192 | 110619203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 7 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1840552,20 | 1840552,20 |  |  |  |  |  |  |
| 106205 | 210620510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 74 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1998 | 33 <*> | 2028 | 2028 | 3302685,00 | 3302685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106193 | 110619306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3181366,41 | 3181366,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106193 | 110619307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3217085,31 | 3217085,31 |  |  |  |  |  |  |
| 106193 | 110619305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3181366,41 | 3181366,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106193 | 110619303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Плахотного ул | 9 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3689284,63 | 3689284,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106248 | 110624807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 25 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 888343,31 | 888343,31 |  |  |  |  |  |  |
| 106248 | 110624804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 25 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2176805,12 | 2176805,12 |  |  |  |  |  |  |
| 106248 | 110624809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 25 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1283637,90 | 1283637,90 |  |  |  |  |  |  |
| 106248 | 110624801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 25 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4961649,22 | 4961649,22 |  |  |  |  |  |  |
| 106249 | 110624904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 27 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2121912,80 | 2121912,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106252 | 110625206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2107578,48 | 2107578,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106252 | 110625207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2131241,39 | 2131241,39 |  |  |  |  |  |  |
| 106252 | 110625204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7370086,98 | 7370086,98 |  |  |  |  |  |  |
| 106252 | 110625205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2107578,48 | 2107578,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106252 | 110625209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 33 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4177521,15 | 4177521,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106252 | 110625203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 33 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2750603,01 | 2750603,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106253 | 110625303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 35 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2200482,41 | 2200482,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106254 | 110625408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 35/1 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2398716,05 | 2398716,05 |  |  |  |  |  |  |
| 106254 | 110625407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 35/1 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 865219,41 | 865219,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106254 | 110625404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 35/1 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2120142,08 | 2120142,08 |  |  |  |  |  |  |
| 106245 | 110624503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ползунова ул | 4 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1957461,35 | 1957461,35 |  |  |  |  |  |  |
| 106296 | 110629608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6680611,18 | 6680611,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106296 | 110629603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 1 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2165034,74 | 2165034,74 |  |  |  |  |  |  |
| 106299 | 110629906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 12 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3595827,45 | 3595827,45 |  |  |  |  |  |  |
| 106299 | 110629907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 12 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3636199,73 | 3636199,73 |  |  |  |  |  |  |
| 106299 | 110629904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 12 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2008 | 40 | 2028 | 2028 | 12574412,44 | 12574412,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106299 | 110629905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Потанинская ул | 12 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3595827,45 | 3595827,45 |  |  |  |  |  |  |
| 106301 | 110630104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 3 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10870107,36 | 10870107,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106302 | 110630209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5294627,26 | 5294627,26 |  |  |  |  |  |  |
| 106302 | 110630203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 4 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3915604,38 | 3915604,38 |  |  |  |  |  |  |
| 106305 | 110630506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2346303,00 | 2346303,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106305 | 110630507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2372646,20 | 2372646,20 |  |  |  |  |  |  |
| 106305 | 110630504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8204893,60 | 8204893,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106305 | 110630505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2346303,00 | 2346303,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106305 | 110630502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 7 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13597059,00 | 13597059,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106308 | 110630806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 7а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2322761,24 | 2322761,24 |  |  |  |  |  |  |
| 106308 | 110630807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 7а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2348840,12 | 2348840,12 |  |  |  |  |  |  |
| 106308 | 110630804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 7а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8122569,33 | 8122569,33 |  |  |  |  |  |  |
| 106308 | 110630805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 7а |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2322761,24 | 2322761,24 |  |  |  |  |  |  |
| 106308 | 110630802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Правды ул | 7а |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13613708,46 | 13613708,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107977 | 110797704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промкирпичная ул | 18 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1130309,60 | 1130309,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107984 | 110798408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 11 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4778733,86 | 4778733,86 |  |  |  |  |  |  |
| 106341 | 110634102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 12 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 60 | 2028 | 2028 | 11732521,19 | 11732521,19 |  |  |  |  |  |  |
| 106341 | 110634103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 12 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3205628,42 | 3205628,42 |  |  |  |  |  |  |
| 107986 | 110798606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 14 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2673446,93 | 2673446,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107986 | 110798607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 14 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2703463,15 | 2703463,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107986 | 110798604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 14 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9348898,06 | 9348898,06 |  |  |  |  |  |  |
| 107986 | 110798605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 14 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2673446,93 | 2673446,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107987 | 110798706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2667541,80 | 2667541,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107987 | 110798707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2697491,72 | 2697491,72 |  |  |  |  |  |  |
| 107987 | 110798704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9328248,16 | 9328248,16 |  |  |  |  |  |  |
| 107987 | 110798705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2667541,80 | 2667541,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107987 | 110798702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 18 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8744813,77 | 8744813,77 |  |  |  |  |  |  |
| 107996 | 110799608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 1а |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8324052,21 | 8324052,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107979 | 110797908 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6870932,47 | 6870932,47 |  |  |  |  |  |  |
| 107989 | 110798906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 22 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2663368,85 | 2663368,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107989 | 110798907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 22 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2693271,91 | 2693271,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107989 | 110798904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 22 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9313655,56 | 9313655,56 |  |  |  |  |  |  |
| 107989 | 110798905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 22 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2663368,85 | 2663368,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107990 | 110799006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 24 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2684784,77 | 2684784,77 |  |  |  |  |  |  |
| 107990 | 110799007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 24 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2714928,28 | 2714928,28 |  |  |  |  |  |  |
| 107990 | 110799004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 24 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9388545,87 | 9388545,87 |  |  |  |  |  |  |
| 107990 | 110799005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 24 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2684784,77 | 2684784,77 |  |  |  |  |  |  |
| 107991 | 110799106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 26 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2638882,26 | 2638882,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107991 | 110799107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 26 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2668510,40 | 2668510,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107991 | 110799104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 26 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9228027,31 | 9228027,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107991 | 110799105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 26 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2638882,26 | 2638882,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107992 | 110799206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 28 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2642110,40 | 2642110,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107992 | 110799207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 28 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2671774,78 | 2671774,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107992 | 110799204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 28 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9239315,92 | 9239315,92 |  |  |  |  |  |  |
| 107992 | 110799205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 28 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2642110,40 | 2642110,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107992 | 110799202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 28 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10324119,65 | 10324119,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107993 | 110799306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 30 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2655101,67 | 2655101,67 |  |  |  |  |  |  |
| 107993 | 110799307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 30 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2684911,92 | 2684911,92 |  |  |  |  |  |  |
| 107993 | 110799304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 30 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9284745,70 | 9284745,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107993 | 110799305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 30 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2655101,67 | 2655101,67 |  |  |  |  |  |  |
| 107994 | 110799406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 32 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2643842,57 | 2643842,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107994 | 110799407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 32 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2673526,40 | 2673526,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107994 | 110799404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 32 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9245373,23 | 9245373,23 |  |  |  |  |  |  |
| 107994 | 110799405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 32 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2643842,57 | 2643842,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107995 | 110799509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 34 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5426969,54 | 5426969,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107995 | 110799503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 34 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2505196,05 | 2505196,05 |  |  |  |  |  |  |
| 107995 | 110799501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 34 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6337568,85 | 6337568,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107999 | 110799906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 3б |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 546801,53 | 546801,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107999 | 110799907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 3б |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 820778,16 | 820778,16 |  |  |  |  |  |  |
| 107999 | 110799904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 3б |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2011242,80 | 2011242,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107999 | 110799905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 3б |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 546801,53 | 546801,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107999 | 110799901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 3б |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2086410,51 | 2086410,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106338 | 110633808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8484656,67 | 8484656,67 |  |  |  |  |  |  |
| 106338 | 110633803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 4 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3364120,41 | 3364120,41 |  |  |  |  |  |  |
| 107981 | 110798108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 5 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12422637,89 | 12422637,89 |  |  |  |  |  |  |
| 107982 | 110798206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 6 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2543691,65 | 2543691,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107982 | 110798207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 6 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2572251,03 | 2572251,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107982 | 110798204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 6 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8895150,92 | 8895150,92 |  |  |  |  |  |  |
| 107982 | 110798205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 6 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2543691,65 | 2543691,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107982 | 110798203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Промышленная ул | 6 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3364120,41 | 3364120,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106415 | 110641506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Псковская ул | 11 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 329846,09 | 329846,09 |  |  |  |  |  |  |
| 106415 | 110641507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Псковская ул | 11 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 495116,51 | 495116,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106415 | 110641504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Псковская ул | 11 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1213238,32 | 1213238,32 |  |  |  |  |  |  |
| 106415 | 110641505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Псковская ул | 11 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 329846,09 | 329846,09 |  |  |  |  |  |  |
| 106415 | 110641501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Псковская ул | 11 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1915097,71 | 1915097,71 |  |  |  |  |  |  |
| 106425 | 110642506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2668250,42 | 2668250,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106425 | 110642507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2698208,29 | 2698208,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106425 | 110642504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9330726,15 | 9330726,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106425 | 110642505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2668250,42 | 2668250,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106425 | 110642509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5288852,90 | 5288852,90 |  |  |  |  |  |  |
| 106425 | 110642502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 11 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13215508,88 | 13215508,88 |  |  |  |  |  |  |
| 106425 | 110642503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 11 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3246529,58 | 3246529,58 |  |  |  |  |  |  |
| 106425 | 110642501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 11 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7080436,42 | 7080436,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106416 | 110641604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3788017,66 | 3788017,66 |  |  |  |  |  |  |
| 106416 | 110641609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2147128,51 | 2147128,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106418 | 110641804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4723595,79 | 4723595,79 |  |  |  |  |  |  |
| 106418 | 110641809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2677433,98 | 2677433,98 |  |  |  |  |  |  |
| 106418 | 110641803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1989841,43 | 1989841,43 |  |  |  |  |  |  |
| 106419 | 110641906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1780119,62 | 1780119,62 |  |  |  |  |  |  |
| 106419 | 110641907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1800105,97 | 1800105,97 |  |  |  |  |  |  |
| 106419 | 110641904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6224981,19 | 6224981,19 |  |  |  |  |  |  |
| 106419 | 110641905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1780119,62 | 1780119,62 |  |  |  |  |  |  |
| 106419 | 110641903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2190938,80 | 2190938,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106420 | 110642006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1404632,40 | 1404632,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106420 | 110642007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1420402,96 | 1420402,96 |  |  |  |  |  |  |
| 106420 | 110642004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4911922,88 | 4911922,88 |  |  |  |  |  |  |
| 106420 | 110642005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1404632,40 | 1404632,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106420 | 110642009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2784181,76 | 2784181,76 |  |  |  |  |  |  |
| 106420 | 110642003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 6 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 60 | 2028 | 2028 | 1919286,93 | 1919286,93 |  |  |  |  |  |  |
| 106421 | 110642103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 7 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2620060,14 | 2620060,14 |  |  |  |  |  |  |
| 106422 | 110642206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2557470,27 | 2557470,27 |  |  |  |  |  |  |
| 106422 | 110642207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2586184,36 | 2586184,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106422 | 110642204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 8943334,02 | 8943334,02 |  |  |  |  |  |  |
| 106422 | 110642205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2557470,27 | 2557470,27 |  |  |  |  |  |  |
| 106422 | 110642209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 8 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 5069270,85 | 5069270,85 |  |  |  |  |  |  |
| 106422 | 110642202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 8 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 | 2028 | 2028 | 11557500,15 | 11557500,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106422 | 110642203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 8 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2839222,19 | 2839222,19 |  |  |  |  |  |  |
| 106422 | 110642201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 8 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 7709895,86 | 7709895,86 |  |  |  |  |  |  |
| 106423 | 110642306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2577154,02 | 2577154,02 |  |  |  |  |  |  |
| 106423 | 110642307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2606089,11 | 2606089,11 |  |  |  |  |  |  |
| 106423 | 110642304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 9012167,02 | 9012167,02 |  |  |  |  |  |  |
| 106423 | 110642305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2577154,02 | 2577154,02 |  |  |  |  |  |  |
| 106423 | 110642303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Путевая ул | 9 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 58 | 2028 | 2028 | 3251301,38 | 3251301,38 |  |  |  |  |  |  |
| 106442 | 110644207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Радиостанция N 2 ул | 1 |  | 1987 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 49 <*> | 2028 | 2028 | 2171358,67 | 2171358,67 |  |  |  |  |  |  |
| 106442 | 110644204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Радиостанция N 2 ул | 1 |  | 1987 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 49 <*> | 2028 | 2028 | 5320718,48 | 5320718,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106442 | 110644205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Радиостанция N 2 ул | 1 |  | 1987 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 49 <*> | 2028 | 2028 | 1446556,82 | 1446556,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106448 | 110644809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Расковой ул | 33/1 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 529048,16 | 529048,16 |  |  |  |  |  |  |
| 106448 | 110644801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Расковой ул | 33/1 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 61 | 2028 | 2028 | 1241630,36 | 1241630,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106449 | 110644909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Расковой ул | 33/2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 529570,25 | 529570,25 |  |  |  |  |  |  |
| 106449 | 110644901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Расковой ул | 33/2 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1257347,20 | 1257347,20 |  |  |  |  |  |  |
| 106450 | 110645009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Расковой ул | 36/1 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 529744,28 | 529744,28 |  |  |  |  |  |  |
| 106450 | 110645001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Расковой ул | 36/1 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 61 | 2028 | 2028 | 1159116,95 | 1159116,95 |  |  |  |  |  |  |
| 106451 | 110645109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Расковой ул | 36/2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 530962,48 | 530962,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106451 | 110645101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Расковой ул | 36/2 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1243987,89 | 1243987,89 |  |  |  |  |  |  |
| 106479 | 110647909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 1 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11535912,52 | 11535912,52 |  |  |  |  |  |  |
| 106479 | 110647903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 1 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6912296,04 | 6912296,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106479 | 110647901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 1 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 24867686,95 | 24867686,95 |  |  |  |  |  |  |
| 106480 | 110648009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 2 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8293240,96 | 8293240,96 |  |  |  |  |  |  |
| 106480 | 110648003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 2 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4949040,36 | 4949040,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106480 | 110648001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 2 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12061515,30 | 12061515,30 |  |  |  |  |  |  |
| 106484 | 110648409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 2/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11024048,83 | 11024048,83 |  |  |  |  |  |  |
| 106484 | 110648403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 2/1 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4994372,48 | 4994372,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106484 | 110648401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 2/1 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12064711,25 | 12064711,25 |  |  |  |  |  |  |
| 106486 | 110648603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 2/2 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4994372,48 | 4994372,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106481 | 110648103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 3 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6691770,62 | 6691770,62 |  |  |  |  |  |  |
| 112834 | 111283409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 5 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9556552,49 | 9556552,49 |  |  |  |  |  |  |
| 112834 | 111283403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 5 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4068983,73 | 4068983,73 |  |  |  |  |  |  |
| 112834 | 111283401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 5 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16358789,67 | 16358789,67 |  |  |  |  |  |  |
| 106482 | 110648203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 7 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4442547,66 | 4442547,66 |  |  |  |  |  |  |
| 106483 | 110648306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3867305,73 | 3867305,73 |  |  |  |  |  |  |
| 106483 | 110648307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3910726,04 | 3910726,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106483 | 110648304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13523757,18 | 13523757,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106483 | 110648305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 8 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3867305,73 | 3867305,73 |  |  |  |  |  |  |
| 106483 | 110648303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 8 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4702270,03 | 4702270,03 |  |  |  |  |  |  |
| 106485 | 110648503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рельсовая ул | 8/1 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5000166,81 | 5000166,81 |  |  |  |  |  |  |
| 106490 | 110649004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 10 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5958459,81 | 5958459,81 |  |  |  |  |  |  |
| 108010 | 110801003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 11/1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4867238,04 | 4867238,04 |  |  |  |  |  |  |
| 112835 | 111283506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3628659,95 | 3628659,95 |  |  |  |  |  |  |
| 112835 | 111283507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3669400,85 | 3669400,85 |  |  |  |  |  |  |
| 112835 | 111283504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12689225,88 | 12689225,88 |  |  |  |  |  |  |
| 112835 | 111283505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3628659,95 | 3628659,95 |  |  |  |  |  |  |
| 112835 | 111283503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 13 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4018538,97 | 4018538,97 |  |  |  |  |  |  |
| 108012 | 110801206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 1а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2350161,02 | 2350161,02 |  |  |  |  |  |  |
| 108012 | 110801207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 1а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2376547,53 | 2376547,53 |  |  |  |  |  |  |
| 108012 | 110801204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 1а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8218384,87 | 8218384,87 |  |  |  |  |  |  |
| 108012 | 110801205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 1а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2350161,02 | 2350161,02 |  |  |  |  |  |  |
| 106493 | 110649304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 23 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9674615,82 | 9674615,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106496 | 110649607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 37 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1439944,77 | 1439944,77 |  |  |  |  |  |  |
| 108013 | 110801306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 3а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2315360,15 | 2315360,15 |  |  |  |  |  |  |
| 108013 | 110801307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 3а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2341355,93 | 2341355,93 |  |  |  |  |  |  |
| 108013 | 110801304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 3а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8096688,12 | 8096688,12 |  |  |  |  |  |  |
| 108013 | 110801305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 3а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2315360,15 | 2315360,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106487 | 110648704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 4 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4949643,36 | 4949643,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106498 | 110649807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 41 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1142826,69 | 1142826,69 |  |  |  |  |  |  |
| 106488 | 110648804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Республиканская ул | 6 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4986262,52 | 4986262,52 |  |  |  |  |  |  |
| 106510 | 110651006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3606220,47 | 3606220,47 |  |  |  |  |  |  |
| 106510 | 110651007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3646709,44 | 3646709,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106510 | 110651004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12610756,26 | 12610756,26 |  |  |  |  |  |  |
| 106510 | 110651005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3606220,47 | 3606220,47 |  |  |  |  |  |  |
| 106510 | 110651002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 11 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11963304,43 | 11963304,43 |  |  |  |  |  |  |
| 106438 | 110643806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2107027,34 | 2107027,34 |  |  |  |  |  |  |
| 106438 | 110643807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2130684,06 | 2130684,06 |  |  |  |  |  |  |
| 106438 | 110643804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7368159,65 | 7368159,65 |  |  |  |  |  |  |
| 106438 | 110643805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 12 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2107027,34 | 2107027,34 |  |  |  |  |  |  |
| 106441 | 110644106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 12а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3393478,50 | 3393478,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106441 | 110644107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 12а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3431578,90 | 3431578,90 |  |  |  |  |  |  |
| 106441 | 110644104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 12а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11866809,20 | 11866809,20 |  |  |  |  |  |  |
| 106441 | 110644105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 12а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3393478,50 | 3393478,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106441 | 110644109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 12а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6726358,40 | 6726358,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106441 | 110644102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 12а |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15955732,50 | 15955732,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106441 | 110644103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 12а |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106441 | 110644101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 12а |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9222641,71 | 9222641,71 |  |  |  |  |  |  |
| 106514 | 110651406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 26 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2274020,37 | 2274020,37 |  |  |  |  |  |  |
| 106514 | 110651407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 26 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3413425,45 | 3413425,45 |  |  |  |  |  |  |
| 106514 | 110651404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 26 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8364291,04 | 8364291,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106514 | 110651405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 26 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2274020,37 | 2274020,37 |  |  |  |  |  |  |
| 106514 | 110651409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 26 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4932329,92 | 4932329,92 |  |  |  |  |  |  |
| 106514 | 110651403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 26 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2846039,05 | 2846039,05 |  |  |  |  |  |  |
| 106514 | 110651401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 26 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4605819,96 | 4605819,96 |  |  |  |  |  |  |
| 106515 | 110651506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 28 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2070730,50 | 2070730,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106515 | 110651507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 28 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2093979,70 | 2093979,70 |  |  |  |  |  |  |
| 106515 | 110651504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 28 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 7241231,60 | 7241231,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106515 | 110651505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 28 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2070730,50 | 2070730,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106515 | 110651509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 28 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 4104483,20 | 4104483,20 |  |  |  |  |  |  |
| 106515 | 110651503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 28 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3210741,06 | 3210741,06 |  |  |  |  |  |  |
| 106521 | 110652109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 28/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5183279,74 | 5183279,74 |  |  |  |  |  |  |
| 106521 | 110652103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 28/2 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3124848,62 | 3124848,62 |  |  |  |  |  |  |
| 106521 | 110652101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 28/2 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4529593,29 | 4529593,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106508 | 110650803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4124881,99 | 4124881,99 |  |  |  |  |  |  |
| 106516 | 110651606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 3/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2488813,35 | 2488813,35 |  |  |  |  |  |  |
| 106516 | 110651607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 3/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2516756,59 | 2516756,59 |  |  |  |  |  |  |
| 106516 | 110651604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 3/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8703244,52 | 8703244,52 |  |  |  |  |  |  |
| 106516 | 110651605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 3/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2488813,35 | 2488813,35 |  |  |  |  |  |  |
| 106516 | 110651609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 3/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4933183,04 | 4933183,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106516 | 110651602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 3/1 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15192632,25 | 15192632,25 |  |  |  |  |  |  |
| 106516 | 110651603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 3/1 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3732230,85 | 3732230,85 |  |  |  |  |  |  |
| 106516 | 110651601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 3/1 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9484327,10 | 9484327,10 |  |  |  |  |  |  |
| 106523 | 110652308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 4а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 19185387,72 | 19185387,72 |  |  |  |  |  |  |
| 106523 | 110652309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 4а |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8967281,38 | 8967281,38 |  |  |  |  |  |  |
| 106523 | 110652303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 4а |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5998836,80 | 5998836,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106517 | 110651704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 5/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11769892,34 | 11769892,34 |  |  |  |  |  |  |
| 106517 | 110651703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 5/1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3800740,29 | 3800740,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106518 | 110651806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2488970,82 | 2488970,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106518 | 110651807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2516915,83 | 2516915,83 |  |  |  |  |  |  |
| 106518 | 110651804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8703795,18 | 8703795,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106518 | 110651805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2488970,82 | 2488970,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106518 | 110651809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4933495,17 | 4933495,17 |  |  |  |  |  |  |
| 106518 | 110651802 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/1 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15471510,71 | 15471510,71 |  |  |  |  |  |  |
| 106518 | 110651803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/1 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3800740,29 | 3800740,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106518 | 110651801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/1 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10018228,15 | 10018228,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106520 | 110652006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2526133,74 | 2526133,74 |  |  |  |  |  |  |
| 106520 | 110652007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2554496,00 | 2554496,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106520 | 110652004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8833751,89 | 8833751,89 |  |  |  |  |  |  |
| 106520 | 110652005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2526133,74 | 2526133,74 |  |  |  |  |  |  |
| 106520 | 110652003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Римского-Корсакова ул | 7/2 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3813351,48 | 3813351,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106531 | 110653110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Родники ул | 10 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106538 | 110653808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Романова ул | 26 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8955785,33 | 8955785,33 |  |  |  |  |  |  |
| 106548 | 110654809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Российская ул | 13 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7516978,62 | 7516978,62 |  |  |  |  |  |  |
| 106548 | 110654803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Российская ул | 13 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3833120,38 | 3833120,38 |  |  |  |  |  |  |
| 106548 | 110654801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Российская ул | 13 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6999130,50 | 6999130,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106549 | 110654903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Российская ул | 14 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4865192,98 | 4865192,98 |  |  |  |  |  |  |
| 106550 | 110655003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Российская ул | 15 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3900266,45 | 3900266,45 |  |  |  |  |  |  |
| 106565 | 110656503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рубиновая ул | 1 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2946587,74 | 2946587,74 |  |  |  |  |  |  |
| 106566 | 110656603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рубиновая ул | 3 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2493266,55 | 2493266,55 |  |  |  |  |  |  |
| 106567 | 110656703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Рубиновая ул | 5 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2953745,44 | 2953745,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106578 | 110657809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 13 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 11341563,42 | 11341563,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106578 | 110657803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 13 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 8283848,27 | 8283848,27 |  |  |  |  |  |  |
| 106578 | 110657801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 13 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 24247033,46 | 24247033,46 |  |  |  |  |  |  |
| 106574 | 110657403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 3 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6947402,87 | 6947402,87 |  |  |  |  |  |  |
| 106575 | 110657503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 5 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6634509,00 | 6634509,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106576 | 110657609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 9 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 11712600,63 | 11712600,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106576 | 110657603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 9 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6634168,15 | 6634168,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106576 | 110657601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Русская ул | 9 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 24612330,55 | 24612330,55 |  |  |  |  |  |  |
| 106595 | 110659504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Саввы Кожевникова ул | 4а |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2300165,28 | 2300165,28 |  |  |  |  |  |  |
| 106600 | 110660006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Салтыкова-Щедрина ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1116068,85 | 1116068,85 |  |  |  |  |  |  |
| 106600 | 110660007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Салтыкова-Щедрина ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1675278,67 | 1675278,67 |  |  |  |  |  |  |
| 106600 | 110660004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Салтыкова-Щедрина ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4105119,20 | 4105119,20 |  |  |  |  |  |  |
| 106600 | 110660005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Салтыкова-Щедрина ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1116068,85 | 1116068,85 |  |  |  |  |  |  |
| 106600 | 110660009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Салтыкова-Щедрина ул | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2420743,39 | 2420743,39 |  |  |  |  |  |  |
| 112860 | 111286009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Самотечная ул | 34 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 798323,23 | 798323,23 |  |  |  |  |  |  |
| 112860 | 111286001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Самотечная ул | 34 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1200570,12 | 1200570,12 |  |  |  |  |  |  |
| 112861 | 111286105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Самотечная ул | 35 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 377826,62 | 377826,62 |  |  |  |  |  |  |
| 112861 | 111286109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Самотечная ул | 35 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 819502,56 | 819502,56 |  |  |  |  |  |  |
| 112861 | 111286101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Самотечная ул | 35 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1117467,32 | 1117467,32 |  |  |  |  |  |  |
| 106607 | 110660703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Свердлова ул | 27 |  | 1958 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1983706,26 | 1983706,26 |  |  |  |  |  |  |
| 106602 | 110660203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Свердлова ул | 3 |  | 1948 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1970 | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5930668,20 | 5930668,20 |  |  |  |  |  |  |
| 106611 | 110661110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Свечникова ул | 4 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106614 | 110661410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Свечникова ул | 9 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106621 | 210662110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Связистов ул | 13 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106643 | 110664309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Северная ул | 21 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2870086,27 | 2870086,27 |  |  |  |  |  |  |
| 106643 | 110664303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Северная ул | 21 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1962573,99 | 1962573,99 |  |  |  |  |  |  |
| 106643 | 110664301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Северная ул | 21 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3452203,91 | 3452203,91 |  |  |  |  |  |  |
| 106645 | 110664506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Северная ул | 23/2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 208851,71 | 208851,71 |  |  |  |  |  |  |
| 106645 | 110664507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Северная ул | 23/2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 313497,51 | 313497,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106645 | 110664504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Северная ул | 23/2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 768197,36 | 768197,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106645 | 110664505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Северная ул | 23/2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 208851,71 | 208851,71 |  |  |  |  |  |  |
| 106645 | 110664509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Северная ул | 23/2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 452997,49 | 452997,49 |  |  |  |  |  |  |
| 106645 | 110664501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Северная ул | 23/2 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1237190,35 | 1237190,35 |  |  |  |  |  |  |
| 106653 | 110665303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 24 |  | 1974 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 3783357,30 | 3783357,30 |  |  |  |  |  |  |
| 108018 | 110801809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 26 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 7493419,94 | 7493419,94 |  |  |  |  |  |  |
| 108018 | 110801801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 26 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 16491102,00 | 16491102,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106654 | 110665409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 31 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6760692,48 | 6760692,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106654 | 110665403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 31 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2454069,60 | 2454069,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106654 | 110665401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 31 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6562563,73 | 6562563,73 |  |  |  |  |  |  |
| 108020 | 110802009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 32 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 11162530,93 | 11162530,93 |  |  |  |  |  |  |
| 108020 | 110802003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 32 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6707790,24 | 6707790,24 |  |  |  |  |  |  |
| 108020 | 110802001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 32 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 23854570,80 | 23854570,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106655 | 110665503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 33 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6656663,79 | 6656663,79 |  |  |  |  |  |  |
| 106661 | 110666109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 33а |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4464949,86 | 4464949,86 |  |  |  |  |  |  |
| 106661 | 110666103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 33а |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2462590,68 | 2462590,68 |  |  |  |  |  |  |
| 106661 | 110666101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 33а |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 9934290,98 | 9934290,98 |  |  |  |  |  |  |
| 108023 | 110802307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Селезнева ул | 40 |  | 1947 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1902904,60 | 1902904,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106663 | 110666310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 4 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106589 | 110658910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 58 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3401685,00 | 3401685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106590 | 110659003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 78 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2014722,97 | 2014722,97 |  |  |  |  |  |  |
| 106668 | 110666808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 85 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 26749490,36 | 26749490,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106668 | 110666803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Семьи Шамшиных ул | 85 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5753429,84 | 5753429,84 |  |  |  |  |  |  |
| 106698 | 110669804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 1/2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 5816663,83 | 5816663,83 |  |  |  |  |  |  |
| 106698 | 110669803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 1/2 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 60 | 2028 | 2028 | 1863388,68 | 1863388,68 |  |  |  |  |  |  |
| 106693 | 110669306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 25 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 997321,05 | 997321,05 |  |  |  |  |  |  |
| 106693 | 110669307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 25 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1497031,91 | 1497031,91 |  |  |  |  |  |  |
| 106693 | 110669304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 25 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3668341,60 | 3668341,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106693 | 110669305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 25 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 997321,05 | 997321,05 |  |  |  |  |  |  |
| 106693 | 110669309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 25 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2163180,47 | 2163180,47 |  |  |  |  |  |  |
| 106693 | 110669303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 25 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1704896,69 | 1704896,69 |  |  |  |  |  |  |
| 106693 | 110669301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 25 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2220003,65 | 2220003,65 |  |  |  |  |  |  |
| 106694 | 110669407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 30 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2796306,27 | 2796306,27 |  |  |  |  |  |  |
| 106694 | 110669403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 30 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2358633,56 | 2358633,56 |  |  |  |  |  |  |
| 106694 | 110669401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серафимовича ул | 30 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3064783,80 | 3064783,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106705 | 110670506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1410537,53 | 1410537,53 |  |  |  |  |  |  |
| 106705 | 110670507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1426374,39 | 1426374,39 |  |  |  |  |  |  |
| 106705 | 110670504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4932572,78 | 4932572,78 |  |  |  |  |  |  |
| 106705 | 110670505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1410537,53 | 1410537,53 |  |  |  |  |  |  |
| 106705 | 110670503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2046080,53 | 2046080,53 |  |  |  |  |  |  |
| 106707 | 110670708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 3 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6802817,48 | 6802817,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106707 | 110670706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 3 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1604146,89 | 1604146,89 |  |  |  |  |  |  |
| 106707 | 110670707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 3 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1622157,51 | 1622157,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106707 | 110670704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 3 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5609614,17 | 5609614,17 |  |  |  |  |  |  |
| 106707 | 110670705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 3 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1604146,89 | 1604146,89 |  |  |  |  |  |  |
| 116675 | 111667506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2249860,50 | 2249860,50 |  |  |  |  |  |  |
| 116675 | 111667507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2249860,50 | 2249860,50 |  |  |  |  |  |  |
| 116675 | 111667504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6719839,07 | 6719839,07 |  |  |  |  |  |  |
| 116675 | 111667505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2249860,50 | 2249860,50 |  |  |  |  |  |  |
| 116675 | 111667509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 4 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4424117,88 | 4424117,88 |  |  |  |  |  |  |
| 116675 | 111667502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 4 |  | 1954 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10955344,68 | 10955344,68 |  |  |  |  |  |  |
| 116675 | 111667503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 4 |  | 1954 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17438746,03 | 17438746,03 |  |  |  |  |  |  |
| 116675 | 111667501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 4 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 22675604,80 | 22675604,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106715 | 310671510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Серебренниковская ул | 4/1 |  | 1996 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 27 <*> | 2028 | 2028 | 3698685,00 | 3698685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108030 | 110803002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибирская ул | 28 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15855835,74 | 15855835,74 |  |  |  |  |  |  |
| 108030 | 110803003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибирская ул | 28 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3895153,80 | 3895153,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106729 | 110672908 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибирская ул | 40 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 19867539,29 | 19867539,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106729 | 110672903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибирская ул | 40 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5579940,75 | 5579940,75 |  |  |  |  |  |  |
| 106740 | 110674006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2799659,13 | 2799659,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106740 | 110674004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9790255,26 | 9790255,26 |  |  |  |  |  |  |
| 106740 | 110674005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2799659,13 | 2799659,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106740 | 110674003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 10 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3259481,61 | 3259481,61 |  |  |  |  |  |  |
| 106742 | 110674206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2819185,41 | 2819185,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106742 | 110674207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2850837,91 | 2850837,91 |  |  |  |  |  |  |
| 106742 | 110674204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9858537,59 | 9858537,59 |  |  |  |  |  |  |
| 106742 | 110674205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2819185,41 | 2819185,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106744 | 110674406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3039580,42 | 3039580,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106744 | 110674407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3073707,42 | 3073707,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106744 | 110674404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10629246,93 | 10629246,93 |  |  |  |  |  |  |
| 106744 | 110674405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3039580,42 | 3039580,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106744 | 110674409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6024881,93 | 6024881,93 |  |  |  |  |  |  |
| 106744 | 110674402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 14 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 18098934,24 | 18098934,24 |  |  |  |  |  |  |
| 106744 | 110674403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 14 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4446194,68 | 4446194,68 |  |  |  |  |  |  |
| 106744 | 110674401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 14 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10123177,35 | 10123177,35 |  |  |  |  |  |  |
| 106776 | 110677606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 15/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3240575,13 | 3240575,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106776 | 110677605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 15/1 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3240575,13 | 3240575,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106746 | 110674606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3680782,52 | 3680782,52 |  |  |  |  |  |  |
| 106746 | 110674607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3722108,63 | 3722108,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106746 | 110674605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3680782,52 | 3680782,52 |  |  |  |  |  |  |
| 106749 | 110674906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2683210,07 | 2683210,07 |  |  |  |  |  |  |
| 106749 | 110674907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2713335,90 | 2713335,90 |  |  |  |  |  |  |
| 106749 | 110674905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2683210,07 | 2683210,07 |  |  |  |  |  |  |
| 106754 | 110675406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 24 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3741691,91 | 3741691,91 |  |  |  |  |  |  |
| 106754 | 110675407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 24 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3783701,89 | 3783701,89 |  |  |  |  |  |  |
| 106754 | 110675405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 24 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3741691,91 | 3741691,91 |  |  |  |  |  |  |
| 106754 | 110675403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 24 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3257095,71 | 3257095,71 |  |  |  |  |  |  |
| 106757 | 110675706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3376865,42 | 3376865,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106757 | 110675707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3414779,29 | 3414779,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106757 | 110675705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3376865,42 | 3376865,42 |  |  |  |  |  |  |
| 106757 | 110675703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 27 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3915604,38 | 3915604,38 |  |  |  |  |  |  |
| 106734 | 110673403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3108488,16 | 3108488,16 |  |  |  |  |  |  |
| 106734 | 110673401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 3 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9508688,20 | 9508688,20 |  |  |  |  |  |  |
| 106735 | 110673506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2808005,04 | 2808005,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106735 | 110673507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2839532,02 | 2839532,02 |  |  |  |  |  |  |
| 106735 | 110673504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9819440,45 | 9819440,45 |  |  |  |  |  |  |
| 106735 | 110673505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2808005,04 | 2808005,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106735 | 110673502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 4 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13065663,74 | 13065663,74 |  |  |  |  |  |  |
| 106764 | 110676406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 40 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9496936,97 | 9496936,97 |  |  |  |  |  |  |
| 106764 | 110676407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 40 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9603564,16 | 9603564,16 |  |  |  |  |  |  |
| 106764 | 110676405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 40 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9496936,97 | 9496936,97 |  |  |  |  |  |  |
| 106764 | 110676403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 40 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7801896,27 | 7801896,27 |  |  |  |  |  |  |
| 106767 | 110676706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 55 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1385452,43 | 1385452,43 |  |  |  |  |  |  |
| 106767 | 110676707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 55 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1660699,49 | 1660699,49 |  |  |  |  |  |  |
| 106767 | 110676704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 55 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6326311,37 | 6326311,37 |  |  |  |  |  |  |
| 106767 | 110676705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 55 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1385452,43 | 1385452,43 |  |  |  |  |  |  |
| 106789 | 110678910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 64/1 |  | 1997 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106737 | 110673701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 7 |  | 1954 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8801430,40 | 8801430,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106738 | 110673806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2812256,73 | 2812256,73 |  |  |  |  |  |  |
| 106738 | 110673807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2843831,44 | 2843831,44 |  |  |  |  |  |  |
| 106738 | 110673804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9834308,38 | 9834308,38 |  |  |  |  |  |  |
| 106738 | 110673805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сибиряков-Гвардейцев ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2812256,73 | 2812256,73 |  |  |  |  |  |  |
| 106807 | 110680703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 12 |  | 1953 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4942223,50 | 4942223,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106811 | 110681110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 20 |  | 1947 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 40 | 2028 | 2028 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106835 | 110683508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 35а |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8457277,11 | 8457277,11 |  |  |  |  |  |  |
| 106817 | 110681706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 40 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3331435,32 | 3331435,32 |  |  |  |  |  |  |
| 106817 | 110681707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 40 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3368839,13 | 3368839,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106817 | 110681705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 40 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3331435,32 | 3331435,32 |  |  |  |  |  |  |
| 106817 | 110681703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 40 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4584338,35 | 4584338,35 |  |  |  |  |  |  |
| 106843 | 110684308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 49 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 51665552,30 | 51665552,30 |  |  |  |  |  |  |
| 106843 | 110684306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 49 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6768263,64 | 6768263,64 |  |  |  |  |  |  |
| 106843 | 110684307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 49 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8112910,79 | 8112910,79 |  |  |  |  |  |  |
| 106843 | 110684304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 49 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 30905531,02 | 30905531,02 |  |  |  |  |  |  |
| 106843 | 110684305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 49 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6768263,64 | 6768263,64 |  |  |  |  |  |  |
| 106837 | 110683708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 49а |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16092165,92 | 16092165,92 |  |  |  |  |  |  |
| 106819 | 110681903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 50 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5909876,78 | 5909876,78 |  |  |  |  |  |  |
| 106820 | 110682008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 51 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14002638,49 | 14002638,49 |  |  |  |  |  |  |
| 106824 | 110682410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 56 |  | 2000 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 32 <*> | 2028 | 2028 | 3335685,00 | 3335685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106825 | 110682508 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 58 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 21365735,13 | 21365735,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106805 | 110680506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 7 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10405302,66 | 10405302,66 |  |  |  |  |  |  |
| 106805 | 110680507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 7 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10522128,56 | 10522128,56 |  |  |  |  |  |  |
| 106805 | 110680505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 7 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10405302,66 | 10405302,66 |  |  |  |  |  |  |
| 106831 | 110683108 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Советская ул | 99 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 20379737,29 | 20379737,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106852 | 110685209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 57 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5382647,36 | 5382647,36 |  |  |  |  |  |  |
| 106852 | 110685203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 57 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3413883,49 | 3413883,49 |  |  |  |  |  |  |
| 106853 | 110685309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 59 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5357208,93 | 5357208,93 |  |  |  |  |  |  |
| 106853 | 110685303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 59 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3480347,87 | 3480347,87 |  |  |  |  |  |  |
| 106854 | 110685409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 61 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 5366572,77 | 5366572,77 |  |  |  |  |  |  |
| 106854 | 110685403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 61 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3647701,79 | 3647701,79 |  |  |  |  |  |  |
| 106855 | 110685509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 63 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 5354087,65 | 5354087,65 |  |  |  |  |  |  |
| 106855 | 110685503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Солидарности ул | 63 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3413883,49 | 3413883,49 |  |  |  |  |  |  |
| 108041 | 110804106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 1795579,07 | 1795579,07 |  |  |  |  |  |  |
| 108041 | 110804107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2695259,62 | 2695259,62 |  |  |  |  |  |  |
| 108041 | 110804104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 6604490,48 | 6604490,48 |  |  |  |  |  |  |
| 108041 | 110804105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1795579,07 | 1795579,07 |  |  |  |  |  |  |
| 108041 | 110804109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3894594,99 | 3894594,99 |  |  |  |  |  |  |
| 108041 | 110804103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 11 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3183814,46 | 3183814,46 |  |  |  |  |  |  |
| 108041 | 110804101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 11 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4485586,14 | 4485586,14 |  |  |  |  |  |  |
| 106903 | 110690303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 2 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2844471,17 | 2844471,17 |  |  |  |  |  |  |
| 108039 | 110803906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1802238,57 | 1802238,57 |  |  |  |  |  |  |
| 108039 | 110803907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2705255,89 | 2705255,89 |  |  |  |  |  |  |
| 108039 | 110803904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6628985,44 | 6628985,44 |  |  |  |  |  |  |
| 108039 | 110803905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1802238,57 | 1802238,57 |  |  |  |  |  |  |
| 108039 | 110803909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3909039,40 | 3909039,40 |  |  |  |  |  |  |
| 108039 | 110803903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 3 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3133710,54 | 3133710,54 |  |  |  |  |  |  |
| 108039 | 110803901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 3 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4502088,82 | 4502088,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106904 | 110690406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2575106,91 | 2575106,91 |  |  |  |  |  |  |
| 106904 | 110690407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2604019,01 | 2604019,01 |  |  |  |  |  |  |
| 106904 | 110690404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9005008,39 | 9005008,39 |  |  |  |  |  |  |
| 106904 | 110690405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2575106,91 | 2575106,91 |  |  |  |  |  |  |
| 106904 | 110690409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5104229,18 | 5104229,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106904 | 110690402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 4 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 60 | 2028 | 2028 | 14009410,63 | 14009410,63 |  |  |  |  |  |  |
| 106904 | 110690403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 4 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3441559,94 | 3441559,94 |  |  |  |  |  |  |
| 106904 | 110690401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 4 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 8006433,34 | 8006433,34 |  |  |  |  |  |  |
| 108040 | 110804006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1350355,05 | 1350355,05 |  |  |  |  |  |  |
| 108040 | 110804007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2026954,71 | 2026954,71 |  |  |  |  |  |  |
| 108040 | 110804004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4966869,60 | 4966869,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108040 | 110804005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1350355,05 | 1350355,05 |  |  |  |  |  |  |
| 108040 | 110804009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2928908,07 | 2928908,07 |  |  |  |  |  |  |
| 108040 | 110804003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3114964,18 | 3114964,18 |  |  |  |  |  |  |
| 108040 | 110804001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 5 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4502088,82 | 4502088,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106905 | 110690506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 2626442,13 | 2626442,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106905 | 110690507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 55 | 2028 | 2028 | 2655930,60 | 2655930,60 |  |  |  |  |  |  |
| 106905 | 110690504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 9184524,86 | 9184524,86 |  |  |  |  |  |  |
| 106905 | 110690505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 2626442,13 | 2626442,13 |  |  |  |  |  |  |
| 106905 | 110690509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5205982,91 | 5205982,91 |  |  |  |  |  |  |
| 106905 | 110690502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 6 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 65 | 2028 | 2028 | 11593157,74 | 11593157,74 |  |  |  |  |  |  |
| 106905 | 110690503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 6 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2847981,86 | 2847981,86 |  |  |  |  |  |  |
| 106905 | 110690501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 6 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 8309139,68 | 8309139,68 |  |  |  |  |  |  |
| 106906 | 110690606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1674023,04 | 1674023,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106906 | 110690607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2512797,57 | 2512797,57 |  |  |  |  |  |  |
| 106906 | 110690604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6157383,68 | 6157383,68 |  |  |  |  |  |  |
| 106906 | 110690605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1674023,04 | 1674023,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106906 | 110690609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 7 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3630941,06 | 3630941,06 |  |  |  |  |  |  |
| 106906 | 110690603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 7 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3347759,95 | 3347759,95 |  |  |  |  |  |  |
| 106906 | 110690601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 7 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5216026,28 | 5216026,28 |  |  |  |  |  |  |
| 106907 | 110690706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2666596,98 | 2666596,98 |  |  |  |  |  |  |
| 106907 | 110690707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2696536,29 | 2696536,29 |  |  |  |  |  |  |
| 106907 | 110690704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9324944,18 | 9324944,18 |  |  |  |  |  |  |
| 106907 | 110690705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2666596,98 | 2666596,98 |  |  |  |  |  |  |
| 106907 | 110690709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5285575,55 | 5285575,55 |  |  |  |  |  |  |
| 106907 | 110690702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 8 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13658384,51 | 13658384,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106907 | 110690703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 8 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3355326,66 | 3355326,66 |  |  |  |  |  |  |
| 106907 | 110690701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 8 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8264110,93 | 8264110,93 |  |  |  |  |  |  |
| 106908 | 110690806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1202883,12 | 1202883,12 |  |  |  |  |  |  |
| 106908 | 110690807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1805591,50 | 1805591,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106908 | 110690804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4424439,04 | 4424439,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106908 | 110690805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1202883,12 | 1202883,12 |  |  |  |  |  |  |
| 106908 | 110690809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2609042,77 | 2609042,77 |  |  |  |  |  |  |
| 106908 | 110690803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2967038,32 | 2967038,32 |  |  |  |  |  |  |
| 106908 | 110690801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Софийская ул | 9 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4922435,70 | 4922435,70 |  |  |  |  |  |  |
| 106915 | 110691503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Спартака ул | 8/6 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2000748,41 | 2000748,41 |  |  |  |  |  |  |
| 106946 | 110694609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 16 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6008151,87 | 6008151,87 |  |  |  |  |  |  |
| 106946 | 110694603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 16 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4284396,51 | 4284396,51 |  |  |  |  |  |  |
| 106948 | 110694803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 19 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3299701,08 | 3299701,08 |  |  |  |  |  |  |
| 106968 | 110696803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 19/1 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3835506,28 | 3835506,28 |  |  |  |  |  |  |
| 106950 | 110695009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 21 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6518012,96 | 6518012,96 |  |  |  |  |  |  |
| 106952 | 110695203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 23 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3660653,82 | 3660653,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106958 | 110695806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 32 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3820064,73 | 3820064,73 |  |  |  |  |  |  |
| 106958 | 110695807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 32 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3862954,64 | 3862954,64 |  |  |  |  |  |  |
| 106958 | 110695804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 32 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13358557,98 | 13358557,98 |  |  |  |  |  |  |
| 106958 | 110695805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 32 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3820064,73 | 3820064,73 |  |  |  |  |  |  |
| 106959 | 210695910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 33 |  | 1976 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106961 | 210696110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 35 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 27 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106967 | 110696703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 106972 | 110697203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/2 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3612935,80 | 3612935,80 |  |  |  |  |  |  |
| 106974 | 110697406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3363323,00 | 3363323,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106974 | 110697407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3401084,82 | 3401084,82 |  |  |  |  |  |  |
| 106974 | 110697404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11761357,04 | 11761357,04 |  |  |  |  |  |  |
| 106974 | 110697405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3363323,00 | 3363323,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106974 | 110697409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6666585,89 | 6666585,89 |  |  |  |  |  |  |
| 106974 | 110697402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/3 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15941857,95 | 15941857,95 |  |  |  |  |  |  |
| 106974 | 110697403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3916286,07 | 3916286,07 |  |  |  |  |  |  |
| 106974 | 110697401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 4/3 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9371244,43 | 9371244,43 |  |  |  |  |  |  |
| 106966 | 110696603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 50 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3140527,40 | 3140527,40 |  |  |  |  |  |  |
| 106939 | 110693903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул | 8 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9693574,92 | 9693574,92 |  |  |  |  |  |  |
| 106976 | 110697606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул/Титова ул | 17/23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7015618,99 | 7015618,99 |  |  |  |  |  |  |
| 106976 | 110697607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул/Титова ул | 17/23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8409408,09 | 8409408,09 |  |  |  |  |  |  |
| 106976 | 110697604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул/Титова ул | 17/23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 32035015,48 | 32035015,48 |  |  |  |  |  |  |
| 106976 | 110697605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул/Титова ул | 17/23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7015618,99 | 7015618,99 |  |  |  |  |  |  |
| 106976 | 110697602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станиславского ул/Титова ул | 17/23 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 47840742,95 | 47840742,95 |  |  |  |  |  |  |
| 106988 | 210698805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Станционная ул | 48а |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016 | 9 <*> | 2028 | 2028 | 1388607,22 | 1388607,22 |  |  |  |  |  |  |
| 107014 | 110701406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 505721,21 | 505721,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107014 | 110701407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 759114,41 | 759114,41 |  |  |  |  |  |  |
| 107014 | 110701404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1860141,36 | 1860141,36 |  |  |  |  |  |  |
| 107014 | 110701405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 505721,21 | 505721,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107045 | 110704506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 16а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 542709,54 | 542709,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107045 | 110704507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 16а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 814635,87 | 814635,87 |  |  |  |  |  |  |
| 107045 | 110704504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 16а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1996191,68 | 1996191,68 |  |  |  |  |  |  |
| 107045 | 110704505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 16а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 542709,54 | 542709,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107016 | 110701603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 31 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3118713,45 | 3118713,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107017 | 110701703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 33 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3118713,45 | 3118713,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107019 | 110701903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 35 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3118713,45 | 3118713,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107020 | 110702003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 36 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3885610,20 | 3885610,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107021 | 110702103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 37 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3122121,88 | 3122121,88 |  |  |  |  |  |  |
| 107023 | 110702303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 41 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4151126,90 | 4151126,90 |  |  |  |  |  |  |
| 107026 | 110702609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 45 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 11299813,92 | 11299813,92 |  |  |  |  |  |  |
| 107026 | 110702603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 45 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5310674,78 | 5310674,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107026 | 110702601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 45 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 13112343,66 | 13112343,66 |  |  |  |  |  |  |
| 107028 | 110702809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 47 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12349812,51 | 12349812,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107028 | 110702803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 47 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5412586,84 | 5412586,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107028 | 110702801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 47 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12481782,73 | 12481782,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107029 | 110702903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 49 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3425472,15 | 3425472,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107030 | 110703009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 52 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5429466,56 | 5429466,56 |  |  |  |  |  |  |
| 107030 | 110703003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 52 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3138482,34 | 3138482,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107031 | 110703103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 54 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3425472,15 | 3425472,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107032 | 110703206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 55 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2228357,97 | 2228357,97 |  |  |  |  |  |  |
| 107032 | 110703207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 55 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2253376,94 | 2253376,94 |  |  |  |  |  |  |
| 107032 | 110703205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 55 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2228357,97 | 2228357,97 |  |  |  |  |  |  |
| 107032 | 110703203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 55 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3094172,75 | 3094172,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107051 | 110705106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 55а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2673289,46 | 2673289,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107051 | 110705107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 55а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2703303,91 | 2703303,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107051 | 110705105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 55а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2673289,46 | 2673289,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107051 | 110705109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 55а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5298840,99 | 5298840,99 |  |  |  |  |  |  |
| 107051 | 110705103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 55а |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3094172,75 | 3094172,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107051 | 110705101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 55а |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7687106,44 | 7687106,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107033 | 110703303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 59 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3085992,52 | 3085992,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107034 | 110703408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 60 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11255667,87 | 11255667,87 |  |  |  |  |  |  |
| 107034 | 110703409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 60 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5260917,44 | 5260917,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107034 | 110703403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 60 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3425472,15 | 3425472,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107034 | 110703401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 60 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7031090,00 | 7031090,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107054 | 110705406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 61а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2806115,40 | 2806115,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107054 | 110705407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 61а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2837621,16 | 2837621,16 |  |  |  |  |  |  |
| 107054 | 110705405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 61а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2806115,40 | 2806115,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107054 | 110705403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 61а |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2499401,72 | 2499401,72 |  |  |  |  |  |  |
| 107035 | 110703503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 62 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3166772,31 | 3166772,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107036 | 110703609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 63 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 13252174,56 | 13252174,56 |  |  |  |  |  |  |
| 107036 | 110703603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 63 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 7470256,03 | 7470256,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107036 | 110703601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 63 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 18696307,50 | 18696307,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107037 | 110703703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 64 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3430243,95 | 3430243,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107057 | 110705703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 65/1 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2506559,42 | 2506559,42 |  |  |  |  |  |  |
| 107039 | 110703903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 66 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3163023,04 | 3163023,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107058 | 110705803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 67/1 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2512694,60 | 2512694,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107041 | 110704103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Степная ул | 68 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3166431,47 | 3166431,47 |  |  |  |  |  |  |
| 107066 | 110706603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 18 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4032172,69 | 4032172,69 |  |  |  |  |  |  |
| 107067 | 110706708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 19 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 24075309,29 | 24075309,29 |  |  |  |  |  |  |
| 107067 | 110706706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 19 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5677108,44 | 5677108,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107067 | 110706707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 19 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5740848,38 | 5740848,38 |  |  |  |  |  |  |
| 107067 | 110706705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 19 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5677108,44 | 5677108,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107068 | 110706803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 20 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5852274,31 | 5852274,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107079 | 110707909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 20/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13463485,22 | 13463485,22 |  |  |  |  |  |  |
| 107079 | 110707903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 20/1 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5852274,31 | 5852274,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107079 | 110707901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 20/1 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12028916,61 | 12028916,61 |  |  |  |  |  |  |
| 107081 | 110708103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 20/2 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2931249,80 | 2931249,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107069 | 110706903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 21 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4787139,94 | 4787139,94 |  |  |  |  |  |  |
| 107080 | 110708003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 21/1 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4829745,31 | 4829745,31 |  |  |  |  |  |  |
| 107082 | 110708203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 21/2 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5041067,97 | 5041067,97 |  |  |  |  |  |  |
| 107070 | 110707003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Столетова ул | 23 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4456863,07 | 4456863,07 |  |  |  |  |  |  |
| 107086 | 110708610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Стофато ул | 13 |  | 2000 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107116 | 110711606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Строителей пр-кт | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4065434,48 | 4065434,48 |  |  |  |  |  |  |
| 107116 | 110711607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Строителей пр-кт | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4111079,29 | 4111079,29 |  |  |  |  |  |  |
| 107116 | 110711604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Строителей пр-кт | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14216602,62 | 14216602,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107116 | 110711605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Строителей пр-кт | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4065434,48 | 4065434,48 |  |  |  |  |  |  |
| 107116 | 110711609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Строителей пр-кт | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8058271,00 | 8058271,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107116 | 110711602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Строителей пр-кт | 13 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 18758391,60 | 18758391,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107116 | 110711603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Строителей пр-кт | 13 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4608197,36 | 4608197,36 |  |  |  |  |  |  |
| 107116 | 110711601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Строителей пр-кт | 13 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8864690,68 | 8864690,68 |  |  |  |  |  |  |
| 107115 | 110711504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Строителей пр-кт | 9 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12510562,95 | 12510562,95 |  |  |  |  |  |  |
| 108043 | 110804306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сурикова ул | 37 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 324951,75 | 324951,75 |  |  |  |  |  |  |
| 108043 | 110804307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сурикова ул | 37 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 487769,85 | 487769,85 |  |  |  |  |  |  |
| 108043 | 110804304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сурикова ул | 37 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1195236,00 | 1195236,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108043 | 110804305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сурикова ул | 37 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 324951,75 | 324951,75 |  |  |  |  |  |  |
| 108043 | 110804309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сурикова ул | 37 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 704817,45 | 704817,45 |  |  |  |  |  |  |
| 108043 | 110804301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сурикова ул | 37 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1792898,52 | 1792898,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107118 | 110711806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухановская ул | 6 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 3851401,26 | 3851401,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107118 | 110711807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухановская ул | 6 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 3894643,00 | 3894643,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107118 | 110711805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухановская ул | 6 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 3851401,26 | 3851401,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107119 | 110711906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 37 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 736557,30 | 736557,30 |  |  |  |  |  |  |
| 107119 | 110711907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 37 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1105611,66 | 1105611,66 |  |  |  |  |  |  |
| 107119 | 110711904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 37 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2709201,60 | 2709201,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107119 | 110711905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сухарная ул | 37 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 736557,30 | 736557,30 |  |  |  |  |  |  |
| 107139 | 110713906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 10 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2682044,79 | 2682044,79 |  |  |  |  |  |  |
| 107137 | 110713706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 8 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2694752,62 | 2694752,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107137 | 110713707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 8 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2725008,05 | 2725008,05 |  |  |  |  |  |  |
| 107137 | 110713705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 8 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2694752,62 | 2694752,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107137 | 110713703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Сызранская ул | 8 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2882168,41 | 2882168,41 |  |  |  |  |  |  |
| 107142 | 110714210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тайгинская ул | 26 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3467685,00 | 3467685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107151 | 110715109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 11 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10052857,73 | 10052857,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107151 | 110715103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 11 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4494014,96 | 4494014,96 |  |  |  |  |  |  |
| 107155 | 110715509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 11/1 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10052857,73 | 10052857,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107155 | 110715503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 11/1 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4494014,96 | 4494014,96 |  |  |  |  |  |  |
| 107152 | 110715209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 15 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 10147281,28 | 10147281,28 |  |  |  |  |  |  |
| 107152 | 110715203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 15 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5412586,84 | 5412586,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107152 | 110715201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 15 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 12481782,73 | 12481782,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107154 | 110715403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 21 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6703700,12 | 6703700,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107147 | 110714709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 3 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14339712,85 | 14339712,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107147 | 110714703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 3 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6345133,29 | 6345133,29 |  |  |  |  |  |  |
| 107147 | 110714701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 3 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 26514309,08 | 26514309,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107150 | 110715009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 7 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6377555,36 | 6377555,36 |  |  |  |  |  |  |
| 107150 | 110715003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 7 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2484745,47 | 2484745,47 |  |  |  |  |  |  |
| 107150 | 110715001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танкистов ул | 7 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6542109,65 | 6542109,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107158 | 110715806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3178846,89 | 3178846,89 |  |  |  |  |  |  |
| 107158 | 110715807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3214537,51 | 3214537,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107158 | 110715805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3178846,89 | 3178846,89 |  |  |  |  |  |  |
| 107158 | 110715803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4069665,42 | 4069665,42 |  |  |  |  |  |  |
| 107163 | 110716306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2840680,07 | 2840680,07 |  |  |  |  |  |  |
| 107163 | 110716307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2872573,90 | 2872573,90 |  |  |  |  |  |  |
| 107163 | 110716305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 11 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2840680,07 | 2840680,07 |  |  |  |  |  |  |
| 107164 | 110716406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2835955,97 | 2835955,97 |  |  |  |  |  |  |
| 107164 | 110716407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2867796,76 | 2867796,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107164 | 110716405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2835955,97 | 2835955,97 |  |  |  |  |  |  |
| 107168 | 110716803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 21 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3923102,93 | 3923102,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107169 | 110716903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 23 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3933328,22 | 3933328,22 |  |  |  |  |  |  |
| 107181 | 110718103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 23/1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3899243,92 | 3899243,92 |  |  |  |  |  |  |
| 107170 | 110717006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2549281,83 | 2549281,83 |  |  |  |  |  |  |
| 107170 | 110717007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2577903,98 | 2577903,98 |  |  |  |  |  |  |
| 107170 | 110717004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8914699,50 | 8914699,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107170 | 110717005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2549281,83 | 2549281,83 |  |  |  |  |  |  |
| 107170 | 110717009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5053040,19 | 5053040,19 |  |  |  |  |  |  |
| 107170 | 110717002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16094478,00 | 16094478,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107170 | 110717003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3953778,80 | 3953778,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107170 | 110717001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9559767,93 | 9559767,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107182 | 110718206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1973177,84 | 1973177,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107182 | 110718207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1995331,76 | 1995331,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107182 | 110718204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6900095,25 | 6900095,25 |  |  |  |  |  |  |
| 107182 | 110718205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1973177,84 | 1973177,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107182 | 110718209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25/1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3911119,90 | 3911119,90 |  |  |  |  |  |  |
| 107182 | 110718202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25/1 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12625840,50 | 12625840,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107182 | 110718203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25/1 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3101671,30 | 3101671,30 |  |  |  |  |  |  |
| 107182 | 110718201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 25/1 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7642313,45 | 7642313,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107171 | 110717103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 27 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107159 | 110715906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3262227,26 | 3262227,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107159 | 110715907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3298854,03 | 3298854,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107159 | 110715905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3262227,26 | 3262227,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107159 | 110715903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 3 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3943553,51 | 3943553,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107172 | 110717203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 31 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107173 | 110717303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 33 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3098262,87 | 3098262,87 |  |  |  |  |  |  |
| 107174 | 110717403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 35 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3183473,62 | 3183473,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107175 | 110717503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 37 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3183473,62 | 3183473,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107176 | 110717603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 39 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3970820,95 | 3970820,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107186 | 110718603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/2 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3936736,65 | 3936736,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107187 | 110718706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3347654,73 | 3347654,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107187 | 110718707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3385240,64 | 3385240,64 |  |  |  |  |  |  |
| 107187 | 110718704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11706565,98 | 11706565,98 |  |  |  |  |  |  |
| 107187 | 110718705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3347654,73 | 3347654,73 |  |  |  |  |  |  |
| 107187 | 110718709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6635529,15 | 6635529,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107187 | 110718702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/3 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15955732,50 | 15955732,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107187 | 110718703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107187 | 110718701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 41/3 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9237572,71 | 9237572,71 |  |  |  |  |  |  |
| 107178 | 110717803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3912877,64 | 3912877,64 |  |  |  |  |  |  |
| 107188 | 110718803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3923102,93 | 3923102,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107189 | 110718906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3377180,36 | 3377180,36 |  |  |  |  |  |  |
| 107189 | 110718907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3415097,77 | 3415097,77 |  |  |  |  |  |  |
| 107189 | 110718904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11809815,48 | 11809815,48 |  |  |  |  |  |  |
| 107189 | 110718905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3377180,36 | 3377180,36 |  |  |  |  |  |  |
| 107189 | 110718909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6694053,15 | 6694053,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107189 | 110718902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/2 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16004293,43 | 16004293,43 |  |  |  |  |  |  |
| 107189 | 110718903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/2 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3931624,01 | 3931624,01 |  |  |  |  |  |  |
| 107189 | 110718901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/2 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9308298,49 | 9308298,49 |  |  |  |  |  |  |
| 107190 | 110719006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2536709,76 | 2536709,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107190 | 110719007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3807736,19 | 3807736,19 |  |  |  |  |  |  |
| 107190 | 110719004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9330513,92 | 9330513,92 |  |  |  |  |  |  |
| 107190 | 110719005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2536709,76 | 2536709,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107190 | 110719009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5502100,86 | 5502100,86 |  |  |  |  |  |  |
| 107190 | 110719003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107190 | 110719001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 45/3 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9272935,60 | 9272935,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107179 | 110717903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 47 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3902652,35 | 3902652,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107160 | 110716006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3243409,59 | 3243409,59 |  |  |  |  |  |  |
| 107160 | 110716007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3279825,09 | 3279825,09 |  |  |  |  |  |  |
| 107160 | 110716004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11342026,41 | 11342026,41 |  |  |  |  |  |  |
| 107160 | 110716005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3243409,59 | 3243409,59 |  |  |  |  |  |  |
| 107160 | 110716009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6428900,42 | 6428900,42 |  |  |  |  |  |  |
| 107160 | 110716002 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15983481,60 | 15983481,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107160 | 110716003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3926511,36 | 3926511,36 |  |  |  |  |  |  |
| 107160 | 110716001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9300440,07 | 9300440,07 |  |  |  |  |  |  |
| 107161 | 110716106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 7 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4338219,77 | 4338219,77 |  |  |  |  |  |  |
| 107161 | 110716107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 7 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4386927,28 | 4386927,28 |  |  |  |  |  |  |
| 107161 | 110716104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 7 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15170517,87 | 15170517,87 |  |  |  |  |  |  |
| 107161 | 110716105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 7 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4338219,77 | 4338219,77 |  |  |  |  |  |  |
| 107161 | 110716109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 7 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8598970,34 | 8598970,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107161 | 110716102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 7 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16080603,45 | 16080603,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107161 | 110716103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 7 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3950370,37 | 3950370,37 |  |  |  |  |  |  |
| 107161 | 110716101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 7 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9013607,74 | 9013607,74 |  |  |  |  |  |  |
| 107162 | 110716203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Танковая ул | 9 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5685261,24 | 5685261,24 |  |  |  |  |  |  |
| 107224 | 110722409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Твардовского ул | 10 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8739740,06 | 8739740,06 |  |  |  |  |  |  |
| 107224 | 110722403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Твардовского ул | 10 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4585360,88 | 4585360,88 |  |  |  |  |  |  |
| 107224 | 110722401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Твардовского ул | 10 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13107549,74 | 13107549,74 |  |  |  |  |  |  |
| 107221 | 110722109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Твардовского ул | 2 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9405665,15 | 9405665,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107221 | 110722103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Твардовского ул | 2 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4897913,91 | 4897913,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107221 | 110722101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Твардовского ул | 2 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10418797,00 | 10418797,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107222 | 110722209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Твардовского ул | 4 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9221509,63 | 9221509,63 |  |  |  |  |  |  |
| 107222 | 110722203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Твардовского ул | 4 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3732230,85 | 3732230,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107222 | 110722201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Твардовского ул | 4 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10418797,00 | 10418797,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107232 | 110723203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 3 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3735639,28 | 3735639,28 |  |  |  |  |  |  |
| 108046 | 110804608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 31 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4688581,67 | 4688581,67 |  |  |  |  |  |  |
| 107233 | 110723303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 4 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3718597,13 | 3718597,13 |  |  |  |  |  |  |
| 107236 | 110723604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 4/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5845849,02 | 5845849,02 |  |  |  |  |  |  |
| 107236 | 110723609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 4/1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3313550,85 | 3313550,85 |  |  |  |  |  |  |
| 107236 | 110723603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 4/1 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3919694,50 | 3919694,50 |  |  |  |  |  |  |
| 108049 | 110804903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 40 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3916286,07 | 3916286,07 |  |  |  |  |  |  |
| 107235 | 110723510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Театральная ул | 42 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107244 | 110724406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 11 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3923365,05 | 3923365,05 |  |  |  |  |  |  |
| 107244 | 110724407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 11 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3967414,77 | 3967414,77 |  |  |  |  |  |  |
| 107244 | 110724404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 11 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13719793,56 | 13719793,56 |  |  |  |  |  |  |
| 107244 | 110724405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 11 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3923365,05 | 3923365,05 |  |  |  |  |  |  |
| 107244 | 110724409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 11 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7776669,12 | 7776669,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107244 | 110724403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 11 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3139164,03 | 3139164,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107244 | 110724401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 11 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7468935,15 | 7468935,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107245 | 110724507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 13 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 64 <*> | 2028 | 2028 | 1744012,35 | 1744012,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107240 | 110724003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 3 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3109510,69 | 3109510,69 |  |  |  |  |  |  |
| 107241 | 110724103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 5 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3139164,03 | 3139164,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107242 | 110724209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 7 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7698637,12 | 7698637,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107242 | 110724203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 7 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3139164,03 | 3139164,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107242 | 110724201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 7 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7468935,15 | 7468935,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107243 | 110724309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 9 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7801639,36 | 7801639,36 |  |  |  |  |  |  |
| 107243 | 110724303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 9 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3139164,03 | 3139164,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107243 | 110724301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Телевизионная ул | 9 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7468935,15 | 7468935,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107258 | 110725807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 15 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 664812,24 | 664812,24 |  |  |  |  |  |  |
| 107258 | 110725803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 15 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1194654,72 | 1194654,72 |  |  |  |  |  |  |
| 107258 | 110725801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 15 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 2715084,11 | 2715084,11 |  |  |  |  |  |  |
| 107259 | 110725901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 17 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1633372,60 | 1633372,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107262 | 110726207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 18а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2028 | 2028 | 738640,12 | 738640,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107262 | 110726201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 18а |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1792898,52 | 1792898,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107267 | 110726707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 20б |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2028 | 2028 | 340595,84 | 340595,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107267 | 110726705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тельмана ул | 20б |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 226904,58 | 226904,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107280 | 110728003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тенистая ул | 19 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2567911,16 | 2567911,16 |  |  |  |  |  |  |
| 107293 | 110729306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 18 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1701864,59 | 1701864,59 |  |  |  |  |  |  |
| 107293 | 110729307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 18 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2554589,21 | 2554589,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107293 | 110729304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 18 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6259790,32 | 6259790,32 |  |  |  |  |  |  |
| 107293 | 110729305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 18 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1701864,59 | 1701864,59 |  |  |  |  |  |  |
| 107293 | 110729302 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 18 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 60 | 2028 | 2028 | 12562017,57 | 12562017,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107293 | 110729303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 18 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3085992,52 | 3085992,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107295 | 110729509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 22 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3777995,56 | 3777995,56 |  |  |  |  |  |  |
| 107295 | 110729503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 22 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3070995,43 | 3070995,43 |  |  |  |  |  |  |
| 107295 | 110729501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 22 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4542166,76 | 4542166,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107299 | 110729910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 31 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3203685,00 | 3203685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107301 | 110730103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 34 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3847435,78 | 3847435,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107302 | 110730203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 36 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2821157,51 | 2821157,51 |  |  |  |  |  |  |
| 107308 | 110730803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 36а |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5245232,93 | 5245232,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107303 | 110730303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 38 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3327991,05 | 3327991,05 |  |  |  |  |  |  |
| 107289 | 110728903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 6 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6271511,20 | 6271511,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107290 | 110729009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 8 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13117509,41 | 13117509,41 |  |  |  |  |  |  |
| 107290 | 110729003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 8 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6634168,15 | 6634168,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107290 | 110729001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Терешковой ул | 8 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 20300674,40 | 20300674,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107321 | 110732104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 62 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9630060,72 | 9630060,72 |  |  |  |  |  |  |
| 107324 | 110732403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 73 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3263912,57 | 3263912,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107329 | 110732909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 83 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6763813,76 | 6763813,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107329 | 110732903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 83 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2954427,12 | 2954427,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107329 | 110732901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 83 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6443035,20 | 6443035,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107328 | 110732803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 83/1 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2841948,93 | 2841948,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107330 | 110733003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 85 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2856264,34 | 2856264,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107331 | 110733103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 85/1 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3739047,71 | 3739047,71 |  |  |  |  |  |  |
| 107332 | 110733203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тимирязева ул | 87 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2854219,28 | 2854219,28 |  |  |  |  |  |  |
| 107347 | 110734706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 13 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2016 | 44 | 2028 | 2028 | 6610275,66 | 6610275,66 |  |  |  |  |  |  |
| 107347 | 110734707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 13 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6684492,76 | 6684492,76 |  |  |  |  |  |  |
| 107347 | 110734704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 13 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 23115773,39 | 23115773,39 |  |  |  |  |  |  |
| 107347 | 110734705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 13 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016 | 44 | 2028 | 2028 | 6610275,66 | 6610275,66 |  |  |  |  |  |  |
| 107347 | 110734709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 13 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13102509,18 | 13102509,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107347 | 110734702 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 13 |  | 1956 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 33040853,37 | 33040853,37 |  |  |  |  |  |  |
| 107347 | 110734703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 13 |  | 1956 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8116835,20 | 8116835,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107350 | 110735007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 17 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3664432,63 | 3664432,63 |  |  |  |  |  |  |
| 107350 | 110735004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 17 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12672045,17 | 12672045,17 |  |  |  |  |  |  |
| 107379 | 110737910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 182 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3335685,00 | 3335685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107351 | 110735106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 19 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3387242,69 | 3387242,69 |  |  |  |  |  |  |
| 107351 | 110735107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 19 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3425273,08 | 3425273,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107351 | 110735104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 19 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11845002,91 | 11845002,91 |  |  |  |  |  |  |
| 107351 | 110735105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 19 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3387242,69 | 3387242,69 |  |  |  |  |  |  |
| 107351 | 110735109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 19 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6713998,13 | 6713998,13 |  |  |  |  |  |  |
| 107351 | 110735102 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 19 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16016780,52 | 16016780,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107351 | 110735103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 19 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3934691,59 | 3934691,59 |  |  |  |  |  |  |
| 107351 | 110735101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 19 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6371606,94 | 6371606,94 |  |  |  |  |  |  |
| 107352 | 110735203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 21 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4145332,57 | 4145332,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107387 | 110738709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 21/1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5085345,44 | 5085345,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107387 | 110738703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 21/1 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3118713,45 | 3118713,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107387 | 110738701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 21/1 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9799842,66 | 9799842,66 |  |  |  |  |  |  |
| 107389 | 110738903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 21/2 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3823917,62 | 3823917,62 |  |  |  |  |  |  |
| 107389 | 110738901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 21/2 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 9731667,75 | 9731667,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107353 | 110735308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 22 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14035360,40 | 14035360,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107353 | 110735303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 22 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3316402,39 | 3316402,39 |  |  |  |  |  |  |
| 107338 | 110733803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 3 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 59 | 2028 | 2028 | 3094172,75 | 3094172,75 |  |  |  |  |  |  |
| 107360 | 110736003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 35 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3122121,88 | 3122121,88 |  |  |  |  |  |  |
| 107364 | 110736409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 39 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6721052,22 | 6721052,22 |  |  |  |  |  |  |
| 107364 | 110736403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 39 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3323219,25 | 3323219,25 |  |  |  |  |  |  |
| 107364 | 110736401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 39 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8149672,50 | 8149672,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107396 | 110739603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 39/1 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 55 | 2028 | 2028 | 3163023,04 | 3163023,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107339 | 110733906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3310885,49 | 3310885,49 |  |  |  |  |  |  |
| 107339 | 110733907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3348058,57 | 3348058,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107339 | 110733904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11577985,93 | 11577985,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107339 | 110733905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3310885,49 | 3310885,49 |  |  |  |  |  |  |
| 107339 | 110733909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6562647,26 | 6562647,26 |  |  |  |  |  |  |
| 107339 | 110733902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 4 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16482965,40 | 16482965,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107339 | 110733903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 4 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4049214,84 | 4049214,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107339 | 110733901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 4 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12546360,45 | 12546360,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107370 | 110737004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 45 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 873260,08 | 873260,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107370 | 110737001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 45 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1671878,86 | 1671878,86 |  |  |  |  |  |  |
| 107371 | 110737106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 47 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 239661,95 | 239661,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107371 | 110737107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 47 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 359745,32 | 359745,32 |  |  |  |  |  |  |
| 107371 | 110737104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 47 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 881523,44 | 881523,44 |  |  |  |  |  |  |
| 107371 | 110737105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 47 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 239661,95 | 239661,95 |  |  |  |  |  |  |
| 107383 | 110738303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 5/1 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3115305,02 | 3115305,02 |  |  |  |  |  |  |
| 114789 | 111478907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 51а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2028 | 2028 | 332526,56 | 332526,56 |  |  |  |  |  |  |
| 114789 | 111478904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 51а |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 814826,32 | 814826,32 |  |  |  |  |  |  |
| 107342 | 110734203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 8 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3708371,84 | 3708371,84 |  |  |  |  |  |  |
| 107376 | 110737606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 95 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 240303,83 | 240303,83 |  |  |  |  |  |  |
| 107376 | 110737607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 95 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 360708,82 | 360708,82 |  |  |  |  |  |  |
| 107376 | 110737604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 95 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 883884,40 | 883884,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107376 | 110737605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 95 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 240303,83 | 240303,83 |  |  |  |  |  |  |
| 107376 | 110737609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 95 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 521216,86 | 521216,86 |  |  |  |  |  |  |
| 107376 | 110737601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 95 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1245559,57 | 1245559,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107377 | 110737706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 97 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 245117,93 | 245117,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107377 | 110737707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 97 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 367935,04 | 367935,04 |  |  |  |  |  |  |
| 107377 | 110737704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 97 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 901591,60 | 901591,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107377 | 110737705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 97 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 245117,93 | 245117,93 |  |  |  |  |  |  |
| 107377 | 110737709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 97 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 531658,60 | 531658,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107377 | 110737701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Титова ул | 97 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1249488,78 | 1249488,78 |  |  |  |  |  |  |
| 107400 | 110740003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 2 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4121814,40 | 4121814,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107401 | 110740103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 4 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3742796,98 | 3742796,98 |  |  |  |  |  |  |
| 107402 | 110740203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тихвинская ул | 6 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4532871,06 | 4532871,06 |  |  |  |  |  |  |
| 108514 | 110851409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толстого ул | 183 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5405900,90 | 5405900,90 |  |  |  |  |  |  |
| 108514 | 110851403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толстого ул | 183 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2854219,28 | 2854219,28 |  |  |  |  |  |  |
| 108514 | 110851401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толстого ул | 183 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3967452,33 | 3967452,33 |  |  |  |  |  |  |
| 108515 | 110851509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толстого ул | 185 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6771460,90 | 6771460,90 |  |  |  |  |  |  |
| 108515 | 110851503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толстого ул | 185 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3561809,35 | 3561809,35 |  |  |  |  |  |  |
| 108515 | 110851501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толстого ул | 185 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4678870,80 | 4678870,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108516 | 110851609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толстого ул | 234 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11247163,05 | 11247163,05 |  |  |  |  |  |  |
| 108516 | 110851603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толстого ул | 234 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7561942,80 | 7561942,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108516 | 110851601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толстого ул | 234 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 25081815,60 | 25081815,60 |  |  |  |  |  |  |
| 107428 | 110742810 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толстого ул | 3/1 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2000 | 32 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107427 | 110742710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Толстого ул | 5 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107429 | 110742906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 31 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3322459,53 | 3322459,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107429 | 110742907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 31 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3359762,56 | 3359762,56 |  |  |  |  |  |  |
| 107429 | 110742904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 31 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11618459,74 | 11618459,74 |  |  |  |  |  |  |
| 107429 | 110742905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 31 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3322459,53 | 3322459,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107429 | 110742909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 31 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6585588,67 | 6585588,67 |  |  |  |  |  |  |
| 107429 | 110742902 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 31 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15973769,42 | 15973769,42 |  |  |  |  |  |  |
| 107429 | 110742903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 31 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3924125,46 | 3924125,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107429 | 110742901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 31 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9100050,36 | 9100050,36 |  |  |  |  |  |  |
| 107430 | 110743009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 33 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5145742,21 | 5145742,21 |  |  |  |  |  |  |
| 107430 | 110743003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 33 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3924125,46 | 3924125,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107430 | 110743001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 33 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9100050,36 | 9100050,36 |  |  |  |  |  |  |
| 108059 | 110805903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 41 |  | 1950 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2250927,17 | 2250927,17 |  |  |  |  |  |  |
| 107438 | 110743809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 58/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5692746,53 | 5692746,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107434 | 110743408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 18296887,81 | 18296887,81 |  |  |  |  |  |  |
| 107434 | 110743403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3947984,47 | 3947984,47 |  |  |  |  |  |  |
| 107439 | 110743908 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14392964,08 | 14392964,08 |  |  |  |  |  |  |
| 107439 | 110743903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3736661,81 | 3736661,81 |  |  |  |  |  |  |
| 108066 | 110806603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/2 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3922762,09 | 3922762,09 |  |  |  |  |  |  |
| 107440 | 110744008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13798293,53 | 13798293,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107440 | 110744003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Трикотажная ул | 60/3 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3874362,38 | 3874362,38 |  |  |  |  |  |  |
| 107455 | 110745510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 35 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107459 | 110745910 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 71 |  | 1994 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 20 | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107461 | 110746103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 77 |  | 1957 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 65 | 2028 | 2028 | 1318380,72 | 1318380,72 |  |  |  |  |  |  |
| 107462 | 110746204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 79 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1784000,40 | 1784000,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107462 | 110746201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Троллейная ул | 79 |  | 1953 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2072265,35 | 2072265,35 |  |  |  |  |  |  |
| 107498 | 110749809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тульская ул | 270/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7825853,02 | 7825853,02 |  |  |  |  |  |  |
| 107498 | 110749803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тульская ул | 270/1 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4074437,22 | 4074437,22 |  |  |  |  |  |  |
| 107498 | 110749801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тульская ул | 270/1 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17034413,50 | 17034413,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107499 | 110749909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тульская ул | 270/3 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7881102,25 | 7881102,25 |  |  |  |  |  |  |
| 107499 | 110749903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тульская ул | 270/3 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4482085,45 | 4482085,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107499 | 110749901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тульская ул | 270/3 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17034413,50 | 17034413,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107500 | 110750009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тульская ул | 270/4 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7991139,63 | 7991139,63 |  |  |  |  |  |  |
| 107500 | 110750003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тульская ул | 270/4 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4481744,61 | 4481744,61 |  |  |  |  |  |  |
| 107500 | 110750001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тульская ул | 270/4 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17034413,50 | 17034413,50 |  |  |  |  |  |  |
| 107493 | 110749310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тульская ул | 84 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108537 | 110853703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 197 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2849788,32 | 2849788,32 |  |  |  |  |  |  |
| 108539 | 110853906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 223 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5184069,87 | 5184069,87 |  |  |  |  |  |  |
| 108539 | 110853907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 223 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5242274,20 | 5242274,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108539 | 110853905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 223 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5184069,87 | 5184069,87 |  |  |  |  |  |  |
| 108539 | 110853903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 223 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5304880,45 | 5304880,45 |  |  |  |  |  |  |
| 108540 | 110854006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 225 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5072423,64 | 5072423,64 |  |  |  |  |  |  |
| 108540 | 110854007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 225 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5129374,46 | 5129374,46 |  |  |  |  |  |  |
| 108540 | 110854004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 225 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 17737988,77 | 17737988,77 |  |  |  |  |  |  |
| 108540 | 110854005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 225 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5072423,64 | 5072423,64 |  |  |  |  |  |  |
| 108540 | 110854009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 225 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10054267,14 | 10054267,14 |  |  |  |  |  |  |
| 108540 | 110854003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 225 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5334192,95 | 5334192,95 |  |  |  |  |  |  |
| 108540 | 110854001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 225 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10246215,70 | 10246215,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108541 | 110854106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 227 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5189738,79 | 5189738,79 |  |  |  |  |  |  |
| 108541 | 110854107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 227 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5248006,77 | 5248006,77 |  |  |  |  |  |  |
| 108541 | 110854104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 227 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 18148233,45 | 18148233,45 |  |  |  |  |  |  |
| 108541 | 110854105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 227 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5189738,79 | 5189738,79 |  |  |  |  |  |  |
| 108541 | 110854109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 227 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10286802,50 | 10286802,50 |  |  |  |  |  |  |
| 108541 | 110854103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 227 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5335897,17 | 5335897,17 |  |  |  |  |  |  |
| 108541 | 110854101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Тургенева ул | 227 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12691117,45 | 12691117,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107538 | 110753809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 1/1 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8748011,46 | 8748011,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107538 | 110753803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 1/1 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3756430,70 | 3756430,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107538 | 110753801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 1/1 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9522333,03 | 9522333,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107541 | 110754109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 1/2 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8748011,46 | 8748011,46 |  |  |  |  |  |  |
| 107541 | 110754103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 1/2 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3756430,70 | 3756430,70 |  |  |  |  |  |  |
| 107541 | 110754101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 1/2 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9522333,03 | 9522333,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107543 | 110754309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 1/3 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8998494,18 | 8998494,18 |  |  |  |  |  |  |
| 107543 | 110754303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 1/3 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4145673,41 | 4145673,41 |  |  |  |  |  |  |
| 107543 | 110754301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 1/3 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9971523,80 | 9971523,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107530 | 110753009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 15 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10586133,25 | 10586133,25 |  |  |  |  |  |  |
| 107530 | 110753003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 15 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4234633,43 | 4234633,43 |  |  |  |  |  |  |
| 107530 | 110753001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 15 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10636760,79 | 10636760,79 |  |  |  |  |  |  |
| 107531 | 110753109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 19 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9017846,11 | 9017846,11 |  |  |  |  |  |  |
| 107531 | 110753103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 19 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5389409,52 | 5389409,52 |  |  |  |  |  |  |
| 107531 | 110753101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 19 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11620474,20 | 11620474,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107534 | 110753409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 27 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7863753,83 | 7863753,83 |  |  |  |  |  |  |
| 107534 | 110753403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 27 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4437775,86 | 4437775,86 |  |  |  |  |  |  |
| 107534 | 110753401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 27 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16568124,40 | 16568124,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107540 | 110754009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 27/1 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2425104,82 | 2425104,82 |  |  |  |  |  |  |
| 107540 | 110754003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 27/1 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3533860,22 | 3533860,22 |  |  |  |  |  |  |
| 107540 | 110754001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 27/1 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5870960,15 | 5870960,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107535 | 110753503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 29 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4468792,57 | 4468792,57 |  |  |  |  |  |  |
| 107536 | 110753609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 31 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6499715,40 | 6499715,40 |  |  |  |  |  |  |
| 107536 | 110753603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 31 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3370255,58 | 3370255,58 |  |  |  |  |  |  |
| 107536 | 110753601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 31 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14497468,39 | 14497468,39 |  |  |  |  |  |  |
| 107537 | 110753709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 33 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7919315,64 | 7919315,64 |  |  |  |  |  |  |
| 107537 | 110753703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 33 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5286134,09 | 5286134,09 |  |  |  |  |  |  |
| 107537 | 110753701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ударная ул | 33 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16845852,45 | 16845852,45 |  |  |  |  |  |  |
| 107554 | 110755408 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 11 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9861314,00 | 9861314,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107554 | 110755410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 11 |  | 1971 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 50 | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107555 | 110755506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 13 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1981002,15 | 1981002,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107555 | 110755507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 13 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2973589,53 | 2973589,53 |  |  |  |  |  |  |
| 107555 | 110755504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 13 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7286512,80 | 7286512,80 |  |  |  |  |  |  |
| 107555 | 110755505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 13 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1981002,15 | 1981002,15 |  |  |  |  |  |  |
| 107556 | 110755608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 17 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5850209,34 | 5850209,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107556 | 110755609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 17 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2734397,34 | 2734397,34 |  |  |  |  |  |  |
| 107556 | 110755603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 17 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1540610,36 | 1540610,36 |  |  |  |  |  |  |
| 107557 | 110755708 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 19 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14803657,39 | 14803657,39 |  |  |  |  |  |  |
| 107557 | 110755706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 19 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3490794,96 | 3490794,96 |  |  |  |  |  |  |
| 107557 | 110755707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 19 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3529987,98 | 3529987,98 |  |  |  |  |  |  |
| 107557 | 110755705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 19 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3490794,96 | 3490794,96 |  |  |  |  |  |  |
| 107546 | 110754608 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 2 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1811725,12 | 1811725,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107547 | 110754710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 3 |  | 1975 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 50 | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107548 | 110754808 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 4 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1764645,65 | 1764645,65 |  |  |  |  |  |  |
| 107548 | 110754804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 4 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1559709,20 | 1559709,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107548 | 110754801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 4 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1933171,32 | 1933171,32 |  |  |  |  |  |  |
| 107549 | 110754908 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 5 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1834764,02 | 1834764,02 |  |  |  |  |  |  |
| 107550 | 110755008 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 6 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1770989,69 | 1770989,69 |  |  |  |  |  |  |
| 107550 | 110755004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 6 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1565316,48 | 1565316,48 |  |  |  |  |  |  |
| 107550 | 110755001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 6 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1582685,79 | 1582685,79 |  |  |  |  |  |  |
| 107552 | 110755208 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 8 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 11525790,54 | 11525790,54 |  |  |  |  |  |  |
| 107553 | 110755308 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Узорная ул | 9 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11704759,34 | 11704759,34 |  |  |  |  |  |  |
| 108590 | 110859006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 32 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3493157,01 | 3493157,01 |  |  |  |  |  |  |
| 108590 | 110859007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 32 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3532376,55 | 3532376,55 |  |  |  |  |  |  |
| 108590 | 110859005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 32 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3493157,01 | 3493157,01 |  |  |  |  |  |  |
| 108582 | 110858206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3404265,20 | 3404265,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108582 | 110858207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3442486,70 | 3442486,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108582 | 110858205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3404265,20 | 3404265,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108582 | 110858203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урицкого ул | 7 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3578851,50 | 3578851,50 |  |  |  |  |  |  |
| 108604 | 110860406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 1/1 |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 40 <*> | 2028 | 2028 | 2752271,20 | 2752271,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108604 | 110860407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 1/1 |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 40 <*> | 2028 | 2028 | 3299063,38 | 3299063,38 |  |  |  |  |  |  |
| 108604 | 110860404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 1/1 |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 40 <*> | 2028 | 2028 | 12567536,90 | 12567536,90 |  |  |  |  |  |  |
| 108604 | 110860405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 1/1 |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 40 <*> | 2028 | 2028 | 2752271,20 | 2752271,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108599 | 110859906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 11 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2925241,46 | 2925241,46 |  |  |  |  |  |  |
| 108599 | 110859907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 11 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2958084,71 | 2958084,71 |  |  |  |  |  |  |
| 108599 | 110859905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 11 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2925241,46 | 2925241,46 |  |  |  |  |  |  |
| 108599 | 110859903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Урманова ул | 11 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3943553,51 | 3943553,51 |  |  |  |  |  |  |
| 108611 | 110861106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1809459,72 | 1809459,72 |  |  |  |  |  |  |
| 108611 | 110861107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2716095,22 | 2716095,22 |  |  |  |  |  |  |
| 108611 | 110861104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 6655546,24 | 6655546,24 |  |  |  |  |  |  |
| 108611 | 110861105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 68 | 2028 | 2028 | 1809459,72 | 1809459,72 |  |  |  |  |  |  |
| 108611 | 110861109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3924702,01 | 3924702,01 |  |  |  |  |  |  |
| 108611 | 110861103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 13 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 60 | 2028 | 2028 | 3101671,30 | 3101671,30 |  |  |  |  |  |  |
| 108613 | 110861306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 17 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 557713,49 | 557713,49 |  |  |  |  |  |  |
| 108613 | 110861307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 17 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 837157,59 | 837157,59 |  |  |  |  |  |  |
| 108613 | 110861304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 17 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2051379,12 | 2051379,12 |  |  |  |  |  |  |
| 108613 | 110861305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 17 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 557713,49 | 557713,49 |  |  |  |  |  |  |
| 108613 | 110861301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 17 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2310375,48 | 2310375,48 |  |  |  |  |  |  |
| 108621 | 110862106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 1а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2156155,16 | 2156155,16 |  |  |  |  |  |  |
| 108621 | 110862107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 1а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3236503,50 | 3236503,50 |  |  |  |  |  |  |
| 108621 | 110862104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 1а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7930759,76 | 7930759,76 |  |  |  |  |  |  |
| 108621 | 110862105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 1а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2156155,16 | 2156155,16 |  |  |  |  |  |  |
| 108621 | 110862109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 1а |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4676681,32 | 4676681,32 |  |  |  |  |  |  |
| 108621 | 110862103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 1а |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2428165,53 | 2428165,53 |  |  |  |  |  |  |
| 108621 | 110862101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 1а |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3640413,07 | 3640413,07 |  |  |  |  |  |  |
| 108615 | 110861501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 23 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2511708,20 | 2511708,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108617 | 110861706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 541265,31 | 541265,31 |  |  |  |  |  |  |
| 108617 | 110861707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 812468,00 | 812468,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108617 | 110861704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1990879,52 | 1990879,52 |  |  |  |  |  |  |
| 108617 | 110861705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 541265,31 | 541265,31 |  |  |  |  |  |  |
| 108617 | 110861709 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 27 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1173999,63 | 1173999,63 |  |  |  |  |  |  |
| 108617 | 110861701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 27 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2263224,96 | 2263224,96 |  |  |  |  |  |  |
| 108618 | 110861806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 29 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1742944,91 | 1742944,91 |  |  |  |  |  |  |
| 108618 | 110861807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 29 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2616252,95 | 2616252,95 |  |  |  |  |  |  |
| 108618 | 110861804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 29 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6410891,76 | 6410891,76 |  |  |  |  |  |  |
| 108618 | 110861805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 29 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1742944,91 | 1742944,91 |  |  |  |  |  |  |
| 108618 | 110861809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 29 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3780431,97 | 3780431,97 |  |  |  |  |  |  |
| 108618 | 110861803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 29 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3068268,69 | 3068268,69 |  |  |  |  |  |  |
| 108618 | 110861801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 29 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4880078,82 | 4880078,82 |  |  |  |  |  |  |
| 108607 | 110860706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 911967,06 | 911967,06 |  |  |  |  |  |  |
| 108607 | 110860707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1368911,03 | 1368911,03 |  |  |  |  |  |  |
| 108607 | 110860704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3354392,94 | 3354392,94 |  |  |  |  |  |  |
| 108607 | 110860705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 911967,06 | 911967,06 |  |  |  |  |  |  |
| 108620 | 110862006 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 33 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 556429,73 | 556429,73 |  |  |  |  |  |  |
| 108620 | 110862007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 33 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 835230,60 | 835230,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108620 | 110862004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 33 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2046657,20 | 2046657,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108620 | 110862005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 33 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 556429,73 | 556429,73 |  |  |  |  |  |  |
| 108620 | 110862009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 33 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1206891,12 | 1206891,12 |  |  |  |  |  |  |
| 108620 | 110862001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученическая ул | 33 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2310375,48 | 2310375,48 |  |  |  |  |  |  |
| 108625 | 110862503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Ученых ул | 5 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3935373,28 | 3935373,28 |  |  |  |  |  |  |
| 108083 | 110808309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 19/1 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12915736,44 | 12915736,44 |  |  |  |  |  |  |
| 108083 | 110808303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 19/1 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6706767,71 | 6706767,71 |  |  |  |  |  |  |
| 108083 | 110808301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 19/1 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 23966429,05 | 23966429,05 |  |  |  |  |  |  |
| 108085 | 110808509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 19/2 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 13207852,38 | 13207852,38 |  |  |  |  |  |  |
| 108085 | 110808503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 19/2 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5017208,96 | 5017208,96 |  |  |  |  |  |  |
| 108085 | 110808501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 19/2 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 11785385,22 | 11785385,22 |  |  |  |  |  |  |
| 108076 | 110807604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 33 |  | 1951 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9401047,60 | 9401047,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108076 | 110807601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 33 |  | 1951 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8591493,33 | 8591493,33 |  |  |  |  |  |  |
| 108077 | 110807706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 37 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3248133,69 | 3248133,69 |  |  |  |  |  |  |
| 108077 | 110807707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 37 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3284602,23 | 3284602,23 |  |  |  |  |  |  |
| 108077 | 110807705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 37 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3248133,69 | 3248133,69 |  |  |  |  |  |  |
| 108077 | 110807703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 37 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3916286,07 | 3916286,07 |  |  |  |  |  |  |
| 108634 | 110863410 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 44 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108632 | 210863210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 8 |  | 1993 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2002 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108635 | 110863510 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Учительская ул | 8/1 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108639 | 110863906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2533062,42 | 2533062,42 |  |  |  |  |  |  |
| 108639 | 110863907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2561502,47 | 2561502,47 |  |  |  |  |  |  |
| 108639 | 110863905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2533062,42 | 2533062,42 |  |  |  |  |  |  |
| 108639 | 110863903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 2 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4076482,28 | 4076482,28 |  |  |  |  |  |  |
| 108647 | 110864706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 6в |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1907591,58 | 1907591,58 |  |  |  |  |  |  |
| 108647 | 110864707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 6в |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1929009,13 | 1929009,13 |  |  |  |  |  |  |
| 108647 | 110864705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фабричная ул | 6в |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1907591,58 | 1907591,58 |  |  |  |  |  |  |
| 108653 | 110865303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 15 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3473190,17 | 3473190,17 |  |  |  |  |  |  |
| 108655 | 110865506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 17 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3606063,00 | 3606063,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108655 | 110865507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 17 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3646550,20 | 3646550,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108655 | 110865505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 17 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3606063,00 | 3606063,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108655 | 110865509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 17 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7147731,20 | 7147731,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108655 | 110865503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 17 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5017208,96 | 5017208,96 |  |  |  |  |  |  |
| 108657 | 110865706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 20 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2147812,07 | 2147812,07 |  |  |  |  |  |  |
| 108657 | 110865707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 20 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2171926,70 | 2171926,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108657 | 110865705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 20 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2147812,07 | 2147812,07 |  |  |  |  |  |  |
| 108659 | 110865906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4353021,95 | 4353021,95 |  |  |  |  |  |  |
| 108659 | 110865907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4401895,65 | 4401895,65 |  |  |  |  |  |  |
| 108659 | 110865905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 23 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4353021,95 | 4353021,95 |  |  |  |  |  |  |
| 108659 | 110865903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 23 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3543403,83 | 3543403,83 |  |  |  |  |  |  |
| 108668 | 110866803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 25/1 |  | 1974 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 3706326,78 | 3706326,78 |  |  |  |  |  |  |
| 108669 | 110866904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 26/1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2096532,48 | 2096532,48 |  |  |  |  |  |  |
| 108669 | 110866901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 26/1 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2601137,02 | 2601137,02 |  |  |  |  |  |  |
| 108663 | 110866303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фасадная ул | 27 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4288316,20 | 4288316,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108543 | 310854310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Федосеева ул | 2 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3401685,00 | 3401685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108543 | 410854310 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Федосеева ул | 2 |  | 1995 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 27 <*> | 2028 | 2028 | 3401685,00 | 3401685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108680 | 110868009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Физкультурная ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8639390,91 | 8639390,91 |  |  |  |  |  |  |
| 108680 | 110868003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Физкультурная ул | 5 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4151808,58 | 4151808,58 |  |  |  |  |  |  |
| 108689 | 110868901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 1 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1519993,82 | 1519993,82 |  |  |  |  |  |  |
| 108690 | 110869001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 2 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5618770,30 | 5618770,30 |  |  |  |  |  |  |
| 108693 | 110869309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Филатова ул | 5 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4198449,63 | 4198449,63 |  |  |  |  |  |  |
| 108710 | 110871004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 10 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2023047,60 | 2023047,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108711 | 110871109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1181830,94 | 1181830,94 |  |  |  |  |  |  |
| 108712 | 110871209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1178524,39 | 1178524,39 |  |  |  |  |  |  |
| 108713 | 110871306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 13 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 537815,21 | 537815,21 |  |  |  |  |  |  |
| 108713 | 110871307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 13 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 807289,21 | 807289,21 |  |  |  |  |  |  |
| 108713 | 110871304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 13 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1978189,36 | 1978189,36 |  |  |  |  |  |  |
| 108713 | 110871305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 13 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 537815,21 | 537815,21 |  |  |  |  |  |  |
| 108713 | 110871309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 13 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1166516,39 | 1166516,39 |  |  |  |  |  |  |
| 108714 | 110871402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 16 |  | 1966 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11924632,64 | 11924632,64 |  |  |  |  |  |  |
| 108714 | 110871403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 16 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3258118,24 | 3258118,24 |  |  |  |  |  |  |
| 108715 | 110871503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 17 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3752340,59 | 3752340,59 |  |  |  |  |  |  |
| 108716 | 110871606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 18 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3490873,70 | 3490873,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108716 | 110871607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 18 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3530067,60 | 3530067,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108716 | 110871604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 18 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12207394,88 | 12207394,88 |  |  |  |  |  |  |
| 108716 | 110871605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 18 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3490873,70 | 3490873,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108716 | 110871602 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 18 |  | 1967 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12907644,52 | 12907644,52 |  |  |  |  |  |  |
| 108717 | 110871703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 19 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4170554,95 | 4170554,95 |  |  |  |  |  |  |
| 108704 | 110870407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 2 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1118739,29 | 1118739,29 |  |  |  |  |  |  |
| 108720 | 110872009 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 22 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6872590,37 | 6872590,37 |  |  |  |  |  |  |
| 108720 | 110872003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 22 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4312379,72 | 4312379,72 |  |  |  |  |  |  |
| 108720 | 110872001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 22 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8544308,41 | 8544308,41 |  |  |  |  |  |  |
| 108708 | 110870809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 7 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1192794,77 | 1192794,77 |  |  |  |  |  |  |
| 108709 | 110870909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Флотская ул | 9 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1195927,29 | 1195927,29 |  |  |  |  |  |  |
| 112925 | 111292506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 14 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2490545,52 | 2490545,52 |  |  |  |  |  |  |
| 112925 | 111292507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 14 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2518508,21 | 2518508,21 |  |  |  |  |  |  |
| 112925 | 111292505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 14 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2490545,52 | 2490545,52 |  |  |  |  |  |  |
| 112925 | 111292503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 14 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 891474,87 | 891474,87 |  |  |  |  |  |  |
| 112927 | 111292710 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Фрунзе ул | 18 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3302685,00 | 3302685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108746 | 110874604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 16 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6700699,60 | 6700699,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108746 | 110874601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 16 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4223507,83 | 4223507,83 |  |  |  |  |  |  |
| 108763 | 110876306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 20а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2730504,66 | 2730504,66 |  |  |  |  |  |  |
| 108763 | 110876307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 20а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2542758,40 | 2542758,40 |  |  |  |  |  |  |
| 108763 | 110876304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 20а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6036167,28 | 6036167,28 |  |  |  |  |  |  |
| 108763 | 110876305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 20а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2730504,66 | 2730504,66 |  |  |  |  |  |  |
| 108763 | 110876309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 20а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3686969,00 | 3686969,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108763 | 110876303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 20а |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1767270,96 | 1767270,96 |  |  |  |  |  |  |
| 108763 | 110876301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 20а |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4286375,19 | 4286375,19 |  |  |  |  |  |  |
| 108749 | 110874904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 22 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7023560,88 | 7023560,88 |  |  |  |  |  |  |
| 108752 | 110875206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 28 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1788839,33 | 1788839,33 |  |  |  |  |  |  |
| 108752 | 110875207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 28 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2685142,92 | 2685142,92 |  |  |  |  |  |  |
| 108752 | 110875204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 28 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 6579700,40 | 6579700,40 |  |  |  |  |  |  |
| 108752 | 110875205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 28 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1788839,33 | 1788839,33 |  |  |  |  |  |  |
| 108753 | 110875306 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 30 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3064575,83 | 3064575,83 |  |  |  |  |  |  |
| 108753 | 110875307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 30 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4600091,22 | 4600091,22 |  |  |  |  |  |  |
| 108753 | 110875304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 30 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11272108,40 | 11272108,40 |  |  |  |  |  |  |
| 108753 | 110875305 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 30 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3064575,83 | 3064575,83 |  |  |  |  |  |  |
| 108755 | 110875506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 32 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1057096,13 | 1057096,13 |  |  |  |  |  |  |
| 108755 | 110875507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 32 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1586757,48 | 1586757,48 |  |  |  |  |  |  |
| 108755 | 110875504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 32 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3888206,00 | 3888206,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108755 | 110875505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 32 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1057096,13 | 1057096,13 |  |  |  |  |  |  |
| 108755 | 110875501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 32 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4700513,92 | 4700513,92 |  |  |  |  |  |  |
| 108756 | 110875601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 33 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3866342,64 | 3866342,64 |  |  |  |  |  |  |
| 108765 | 110876504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 37/1 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4293110,64 | 4293110,64 |  |  |  |  |  |  |
| 108765 | 110876501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 37/1 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3882059,48 | 3882059,48 |  |  |  |  |  |  |
| 108759 | 110875901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 39 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5618770,30 | 5618770,30 |  |  |  |  |  |  |
| 108760 | 110876001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 41 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2970089,84 | 2970089,84 |  |  |  |  |  |  |
| 108761 | 110876101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Халтурина ул | 43 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3846696,59 | 3846696,59 |  |  |  |  |  |  |
| 108771 | 110877106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хасановская ул | 35/2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 358489,98 | 358489,98 |  |  |  |  |  |  |
| 108771 | 110877107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хасановская ул | 35/2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 538112,52 | 538112,52 |  |  |  |  |  |  |
| 108771 | 110877104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хасановская ул | 35/2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1318596,16 | 1318596,16 |  |  |  |  |  |  |
| 108771 | 110877105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хасановская ул | 35/2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 358489,98 | 358489,98 |  |  |  |  |  |  |
| 108771 | 110877109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хасановская ул | 35/2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 777561,57 | 777561,57 |  |  |  |  |  |  |
| 108771 | 110877101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хасановская ул | 35/2 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 3062819,20 | 3062819,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108772 | 110877209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хасановская ул | 36/1 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3221276,79 | 3221276,79 |  |  |  |  |  |  |
| 108772 | 110877203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хасановская ул | 36/1 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2011655,39 | 2011655,39 |  |  |  |  |  |  |
| 108772 | 110877201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хасановская ул | 36/1 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3076964,35 | 3076964,35 |  |  |  |  |  |  |
| 108773 | 110877304 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хасановская ул | 36/2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 5432568,96 | 5432568,96 |  |  |  |  |  |  |
| 108773 | 110877301 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хасановская ул | 36/2 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3062819,20 | 3062819,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108789 | 110878906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 1/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 428454,90 | 428454,90 |  |  |  |  |  |  |
| 108789 | 110878907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 1/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 643133,58 | 643133,58 |  |  |  |  |  |  |
| 108789 | 110878904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 1/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 1575940,80 | 1575940,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108789 | 110878905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 1/1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 428454,90 | 428454,90 |  |  |  |  |  |  |
| 108791 | 110879106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 1/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 63 | 2028 | 2028 | 294382,22 | 294382,22 |  |  |  |  |  |  |
| 108791 | 110879107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 1/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 63 | 2028 | 2028 | 441883,35 | 441883,35 |  |  |  |  |  |  |
| 108791 | 110879104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 1/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 63 | 2028 | 2028 | 1082795,28 | 1082795,28 |  |  |  |  |  |  |
| 108791 | 110879105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 1/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 63 | 2028 | 2028 | 294382,22 | 294382,22 |  |  |  |  |  |  |
| 108791 | 110879109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 1/2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 63 | 2028 | 2028 | 638512,40 | 638512,40 |  |  |  |  |  |  |
| 108791 | 110879101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 1/2 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 63 | 2028 | 2028 | 1536321,11 | 1536321,11 |  |  |  |  |  |  |
| 108780 | 110878007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 10 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 545579,61 | 545579,61 |  |  |  |  |  |  |
| 108780 | 110878004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 10 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1336893,60 | 1336893,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108782 | 110878207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 12 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 527393,62 | 527393,62 |  |  |  |  |  |  |
| 108782 | 110878204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 12 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1292330,48 | 1292330,48 |  |  |  |  |  |  |
| 108782 | 110878201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 12 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1900951,80 | 1900951,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108784 | 110878407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 14 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 492707,77 | 492707,77 |  |  |  |  |  |  |
| 108784 | 110878404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 14 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1207335,92 | 1207335,92 |  |  |  |  |  |  |
| 108784 | 110878401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 14 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1860480,94 | 1860480,94 |  |  |  |  |  |  |
| 108786 | 110878607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 16 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 547145,29 | 547145,29 |  |  |  |  |  |  |
| 108786 | 110878604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 16 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1340730,16 | 1340730,16 |  |  |  |  |  |  |
| 108786 | 110878601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 16 |  | 1956 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1788576,39 | 1788576,39 |  |  |  |  |  |  |
| 108788 | 110878807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 18 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 548349,66 | 548349,66 |  |  |  |  |  |  |
| 108788 | 110878804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 18 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2010 | 60 | 2028 | 2028 | 1343681,36 | 1343681,36 |  |  |  |  |  |  |
| 108774 | 110877407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 2 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 548590,54 | 548590,54 |  |  |  |  |  |  |
| 108774 | 110877404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 2 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1344271,60 | 1344271,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108774 | 110877401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 2 |  | 1955 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1839656,12 | 1839656,12 |  |  |  |  |  |  |
| 108777 | 110877707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 6 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 713709,66 | 713709,66 |  |  |  |  |  |  |
| 108777 | 110877704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Хилокская ул | 6 |  | 1955 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1748881,12 | 1748881,12 |  |  |  |  |  |  |
| 108795 | 110879506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Холодильная ул | 16 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7313064,27 | 7313064,27 |  |  |  |  |  |  |
| 108795 | 110879507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Холодильная ул | 16 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7395171,96 | 7395171,96 |  |  |  |  |  |  |
| 108795 | 110879504 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Холодильная ул | 16 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 25573386,82 | 25573386,82 |  |  |  |  |  |  |
| 108795 | 110879505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Холодильная ул | 16 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7313064,27 | 7313064,27 |  |  |  |  |  |  |
| 108795 | 110879509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Холодильная ул | 16 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14495536,45 | 14495536,45 |  |  |  |  |  |  |
| 108795 | 110879503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Холодильная ул | 16 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6816860,00 | 6816860,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108795 | 110879501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Холодильная ул | 16 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9572341,40 | 9572341,40 |  |  |  |  |  |  |
| 108821 | 110882106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 17 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3139085,72 | 3139085,72 |  |  |  |  |  |  |
| 108821 | 110882107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 17 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3174329,91 | 3174329,91 |  |  |  |  |  |  |
| 108821 | 110882105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 17 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3139085,72 | 3139085,72 |  |  |  |  |  |  |
| 108821 | 110882103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 17 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3266298,47 | 3266298,47 |  |  |  |  |  |  |
| 108825 | 110882506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3141211,56 | 3141211,56 |  |  |  |  |  |  |
| 108825 | 110882507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3176479,62 | 3176479,62 |  |  |  |  |  |  |
| 108825 | 110882505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Цветной проезд | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3141211,56 | 3141211,56 |  |  |  |  |  |  |
| 108846 | 110884607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чаплыгина ул | 109 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5455796,10 | 5455796,10 |  |  |  |  |  |  |
| 108846 | 110884604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чаплыгина ул | 109 |  | 1956 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 13368936,00 | 13368936,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108849 | 110884907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чаплыгина ул | 119а |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 502101,85 | 502101,85 |  |  |  |  |  |  |
| 108849 | 110884904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чаплыгина ул | 119а |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1230355,28 | 1230355,28 |  |  |  |  |  |  |
| 108862 | 110886206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Часовая ул | 25 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3220733,91 | 3220733,91 |  |  |  |  |  |  |
| 108862 | 110886207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Часовая ул | 25 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3256894,81 | 3256894,81 |  |  |  |  |  |  |
| 108862 | 110886205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Часовая ул | 25 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3220733,91 | 3220733,91 |  |  |  |  |  |  |
| 108862 | 110886203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Часовая ул | 25 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3844027,35 | 3844027,35 |  |  |  |  |  |  |
| 108855 | 110885506 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Часовая ул | 9 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3161918,87 | 3161918,87 |  |  |  |  |  |  |
| 108855 | 110885507 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Часовая ул | 9 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2012 | 22 | 2028 | 2028 | 3197419,42 | 3197419,42 |  |  |  |  |  |  |
| 108855 | 110885505 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Часовая ул | 9 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3161918,87 | 3161918,87 |  |  |  |  |  |  |
| 108872 | 110887201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 11 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2067550,30 | 2067550,30 |  |  |  |  |  |  |
| 108874 | 110887407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 17 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 526550,56 | 526550,56 |  |  |  |  |  |  |
| 108874 | 110887404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 17 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1290264,64 | 1290264,64 |  |  |  |  |  |  |
| 108874 | 110887405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 17 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 350787,42 | 350787,42 |  |  |  |  |  |  |
| 108874 | 110887401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 17 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1652232,81 | 1652232,81 |  |  |  |  |  |  |
| 108878 | 110887807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 27 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 363117,56 | 363117,56 |  |  |  |  |  |  |
| 108878 | 110887804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 27 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 889786,80 | 889786,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108878 | 110887805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 27 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 241908,53 | 241908,53 |  |  |  |  |  |  |
| 108878 | 110887801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 27 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1269134,83 | 1269134,83 |  |  |  |  |  |  |
| 108880 | 110888007 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 31 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 358300,08 | 358300,08 |  |  |  |  |  |  |
| 108880 | 110888004 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 31 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 877982,00 | 877982,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108880 | 110888005 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 31 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 238699,13 | 238699,13 |  |  |  |  |  |  |
| 108880 | 110888001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 31 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1269134,83 | 1269134,83 |  |  |  |  |  |  |
| 108887 | 110888707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 33а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 356493,52 | 356493,52 |  |  |  |  |  |  |
| 108887 | 110888704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 33а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 873555,20 | 873555,20 |  |  |  |  |  |  |
| 108887 | 110888705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 33а |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 237495,60 | 237495,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108887 | 110888701 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 33а |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1315499,51 | 1315499,51 |  |  |  |  |  |  |
| 108882 | 110888207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 35 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 788982,79 | 788982,79 |  |  |  |  |  |  |
| 108882 | 110888204 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 35 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1933331,12 | 1933331,12 |  |  |  |  |  |  |
| 108882 | 110888205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 35 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 525619,49 | 525619,49 |  |  |  |  |  |  |
| 108882 | 110888209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 35 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1140063,98 | 1140063,98 |  |  |  |  |  |  |
| 108882 | 110888201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чекалина ул | 35 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1972463,42 | 1972463,42 |  |  |  |  |  |  |
| 108895 | 110889503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 14 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12270348,00 | 12270348,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108897 | 110889706 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 17 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 3274451,26 | 3274451,26 |  |  |  |  |  |  |
| 108897 | 110889707 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 17 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 3924984,66 | 3924984,66 |  |  |  |  |  |  |
| 108897 | 110889704 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 17 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 14951937,52 | 14951937,52 |  |  |  |  |  |  |
| 108897 | 110889705 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 17 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 3274451,26 | 3274451,26 |  |  |  |  |  |  |
| 108100 | 110810003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 22 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4293258,43 | 4293258,43 |  |  |  |  |  |  |
| 108101 | 110810109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 24 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 9132553,15 | 9132553,15 |  |  |  |  |  |  |
| 108101 | 110810103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 24 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4114656,70 | 4114656,70 |  |  |  |  |  |  |
| 108101 | 110810101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 24 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9484620,82 | 9484620,82 |  |  |  |  |  |  |
| 108102 | 110810203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 26 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4293258,43 | 4293258,43 |  |  |  |  |  |  |
| 108899 | 110889909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 38 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6785974,85 | 6785974,85 |  |  |  |  |  |  |
| 108899 | 110889903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 38 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4082958,30 | 4082958,30 |  |  |  |  |  |  |
| 108899 | 110889901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 38 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10765046,22 | 10765046,22 |  |  |  |  |  |  |
| 108106 | 310810610 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 44 |  | 1971 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108902 | 110890206 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 52 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1281698,78 | 1281698,78 |  |  |  |  |  |  |
| 108902 | 110890207 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 52 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1536333,16 | 1536333,16 |  |  |  |  |  |  |
| 108902 | 110890205 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 52 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1281698,78 | 1281698,78 |  |  |  |  |  |  |
| 108902 | 110890203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Челюскинцев ул | 52 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1466988,27 | 1466988,27 |  |  |  |  |  |  |
| 108547 | 110854703 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чехова ул | 142 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2818089,92 | 2818089,92 |  |  |  |  |  |  |
| 108549 | 110854909 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чехова ул | 195 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5692902,59 | 5692902,59 |  |  |  |  |  |  |
| 108549 | 110854903 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чехова ул | 195 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2849447,48 | 2849447,48 |  |  |  |  |  |  |
| 108549 | 110854901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чехова ул | 195 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11852819,77 | 11852819,77 |  |  |  |  |  |  |
| 108553 | 110855309 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Чехова ул | 376 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 760506,73 | 760506,73 |  |  |  |  |  |  |
| 108951 | 110895110 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шевченко ул | 31 |  | 1998 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2003 | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3368685,00 | 3368685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108113 | 110811307 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шекспира ул | 6 |  | 1948 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1540870,98 | 1540870,98 |  |  |  |  |  |  |
| 108114 | 110811407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шекспира ул | 7 |  | 1949 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 910985,47 | 910985,47 |  |  |  |  |  |  |
| 108970 | 110897001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Широкая ул | 117 |  | 1978 | Ремонт фасада | 1978 | 61 <*> | 2028 | 2028 | 18892858,43 | 18892858,43 |  |  |  |  |  |  |
| 108119 | 110811906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шишкина ул | 48 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 346855,91 | 346855,91 |  |  |  |  |  |  |
| 108119 | 110811907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шишкина ул | 48 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 520649,15 | 520649,15 |  |  |  |  |  |  |
| 108119 | 110811904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шишкина ул | 48 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1275803,76 | 1275803,76 |  |  |  |  |  |  |
| 108119 | 110811905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шишкина ул | 48 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 346855,91 | 346855,91 |  |  |  |  |  |  |
| 108119 | 110811901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шишкина ул | 48 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1858516,33 | 1858516,33 |  |  |  |  |  |  |
| 108998 | 110899803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 12 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4091820,22 | 4091820,22 |  |  |  |  |  |  |
| 109000 | 110900003 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 16 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5003575,24 | 5003575,24 |  |  |  |  |  |  |
| 109001 | 110900109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 18 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9292986,94 | 9292986,94 |  |  |  |  |  |  |
| 109001 | 110900103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 18 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3868568,05 | 3868568,05 |  |  |  |  |  |  |
| 109001 | 110900101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 18 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9418145,06 | 9418145,06 |  |  |  |  |  |  |
| 108993 | 110899303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 2 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6356040,26 | 6356040,26 |  |  |  |  |  |  |
| 109002 | 110900209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 20 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12353089,86 | 12353089,86 |  |  |  |  |  |  |
| 109002 | 110900202 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 20 |  | 1969 | Ремонт крыши | 2005 | 20 | 2028 | 2028 | 19555449,45 | 19555449,45 |  |  |  |  |  |  |
| 109002 | 110900201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 20 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12286829,78 | 12286829,78 |  |  |  |  |  |  |
| 109003 | 110900303 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 22 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5349530,89 | 5349530,89 |  |  |  |  |  |  |
| 108994 | 110899409 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 4 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9547371,26 | 9547371,26 |  |  |  |  |  |  |
| 108994 | 110899402 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 4 |  | 1970 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 15376401,50 | 15376401,50 |  |  |  |  |  |  |
| 108994 | 110899403 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 4 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4201230,82 | 4201230,82 |  |  |  |  |  |  |
| 108994 | 110899401 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 4 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9737420,46 | 9737420,46 |  |  |  |  |  |  |
| 108995 | 110899509 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 6 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6832325,86 | 6832325,86 |  |  |  |  |  |  |
| 108995 | 110899503 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 6 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3115305,02 | 3115305,02 |  |  |  |  |  |  |
| 108995 | 110899501 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 6 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14960881,14 | 14960881,14 |  |  |  |  |  |  |
| 108996 | 110899603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шлюзовая ул | 8 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4861784,55 | 4861784,55 |  |  |  |  |  |  |
| 109035 | 110903502 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 15 |  | 1982 | Ремонт крыши | - | 56 <*> | 2028 | 2028 | 9075395,18 | 9075395,18 |  |  |  |  |  |  |
| 109036 | 110903606 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1716066,18 | 1716066,18 |  |  |  |  |  |  |
| 109036 | 110903607 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2575906,56 | 2575906,56 |  |  |  |  |  |  |
| 109036 | 110903604 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 66 | 2028 | 2028 | 6312026,56 | 6312026,56 |  |  |  |  |  |  |
| 109036 | 110903605 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1716066,18 | 1716066,18 |  |  |  |  |  |  |
| 109036 | 110903609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3722132,25 | 3722132,25 |  |  |  |  |  |  |
| 109036 | 110903603 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 59 | 2028 | 2028 | 3073040,49 | 3073040,49 |  |  |  |  |  |  |
| 109036 | 110903601 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 16 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4880078,82 | 4880078,82 |  |  |  |  |  |  |
| 109038 | 110903803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 18 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3101671,30 | 3101671,30 |  |  |  |  |  |  |
| 109024 | 110902406 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 540783,90 | 540783,90 |  |  |  |  |  |  |
| 109024 | 110902407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 811745,38 | 811745,38 |  |  |  |  |  |  |
| 109024 | 110902404 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1989108,80 | 1989108,80 |  |  |  |  |  |  |
| 109024 | 110902405 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 540783,90 | 540783,90 |  |  |  |  |  |  |
| 109028 | 110902806 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 8 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1799269,88 | 1799269,88 |  |  |  |  |  |  |
| 109028 | 110902807 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 8 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2700799,73 | 2700799,73 |  |  |  |  |  |  |
| 109028 | 110902804 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 8 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 6618066,00 | 6618066,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109028 | 110902805 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 8 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1799269,88 | 1799269,88 |  |  |  |  |  |  |
| 109028 | 110902809 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 8 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3902600,33 | 3902600,33 |  |  |  |  |  |  |
| 109028 | 110902803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 8 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 60 | 2028 | 2028 | 3103716,36 | 3103716,36 |  |  |  |  |  |  |
| 109028 | 110902801 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Шукшина ул | 8 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 6513844,34 | 6513844,34 |  |  |  |  |  |  |
| 112952 | 111295210 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Щетинкина ул | 66 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109048 | 110904803 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Эйхе ул | 17 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3904015,72 | 3904015,72 |  |  |  |  |  |  |
| 109054 | 110905407 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Экваторная ул | 3 |  | 1984 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2013 | 16 | 2028 | 2028 | 5113595,43 | 5113595,43 |  |  |  |  |  |  |
| 109071 | 110907109 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Энгельса ул | 7 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 10915740,42 | 10915740,42 |  |  |  |  |  |  |
| 109071 | 110907103 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Энгельса ул | 7 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5899992,33 | 5899992,33 |  |  |  |  |  |  |
| 109071 | 110907101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Энгельса ул | 7 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11940069,20 | 11940069,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109072 | 110907209 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Энгельса ул | 8 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11001887,74 | 11001887,74 |  |  |  |  |  |  |
| 109072 | 110907203 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Энгельса ул | 8 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4957220,59 | 4957220,59 |  |  |  |  |  |  |
| 109072 | 110907201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Энгельса ул | 8 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10135635,83 | 10135635,83 |  |  |  |  |  |  |
| 109080 | 110908001 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Южная ул | 40/2 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1886020,80 | 1886020,80 |  |  |  |  |  |  |
| 109096 | 110909609 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 42 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1146503,05 | 1146503,05 |  |  |  |  |  |  |
| 109099 | 110909906 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 45 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 254906,60 | 254906,60 |  |  |  |  |  |  |
| 109099 | 110909907 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 45 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 382628,35 | 382628,35 |  |  |  |  |  |  |
| 109099 | 110909904 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 45 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 937596,24 | 937596,24 |  |  |  |  |  |  |
| 109099 | 110909905 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 45 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 254906,60 | 254906,60 |  |  |  |  |  |  |
| 109099 | 110909901 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 45 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1484848,46 | 1484848,46 |  |  |  |  |  |  |
| 109101 | 110910106 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 47 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 249932,03 | 249932,03 |  |  |  |  |  |  |
| 109101 | 110910107 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 47 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 375161,26 | 375161,26 |  |  |  |  |  |  |
| 109101 | 110910104 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 47 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 919298,80 | 919298,80 |  |  |  |  |  |  |
| 109101 | 110910105 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 47 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 249932,03 | 249932,03 |  |  |  |  |  |  |
| 109101 | 110910101 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 47 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1452236,02 | 1452236,02 |  |  |  |  |  |  |
| 109102 | 110910201 | городской округ Новосибирск | г.о. Новосибирск | Новосибирск г | Янтарная ул | 48 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1886020,80 | 1886020,80 |  |  |  |  |  |  |
| 113026 | 111302608 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 105 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3182372,31 | 3182372,31 |  |  |  |  |  |  |
| 109113 | 110911308 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 106 |  | 1937 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2715918,20 | 2715918,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109114 | 110911409 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 107 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3492413,97 | 3492413,97 |  |  |  |  |  |  |
| 109114 | 110911403 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 107 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3059065,93 | 3059065,93 |  |  |  |  |  |  |
| 109114 | 110911401 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 107 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4494623,32 | 4494623,32 |  |  |  |  |  |  |
| 109115 | 110911506 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 108 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1786969,56 | 1786969,56 |  |  |  |  |  |  |
| 109115 | 110911507 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 108 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1807032,82 | 1807032,82 |  |  |  |  |  |  |
| 109115 | 110911505 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 108 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1786969,56 | 1786969,56 |  |  |  |  |  |  |
| 109115 | 110911502 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 108 |  | 1969 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9036494,42 | 9036494,42 |  |  |  |  |  |  |
| 109116 | 110911608 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 109 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 6337031,16 | 6337031,16 |  |  |  |  |  |  |
| 109118 | 110911808 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 112 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9011212,24 | 9011212,24 |  |  |  |  |  |  |
| 109119 | 110911908 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 113 |  | 1936 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 6607153,84 | 6607153,84 |  |  |  |  |  |  |
| 109122 | 110912206 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 116 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2014 | 37 | 2028 | 2028 | 1774156,32 | 1774156,32 |  |  |  |  |  |  |
| 109122 | 110912207 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 116 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2663102,94 | 2663102,94 |  |  |  |  |  |  |
| 109122 | 110912204 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 116 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6525693,44 | 6525693,44 |  |  |  |  |  |  |
| 109122 | 110912205 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 116 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1774156,32 | 1774156,32 |  |  |  |  |  |  |
| 109123 | 110912309 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 117 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5339261,57 | 5339261,57 |  |  |  |  |  |  |
| 109123 | 110912303 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 117 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2268310,17 | 2268310,17 |  |  |  |  |  |  |
| 109123 | 110912301 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Военный городок ул | 117 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6437921,68 | 6437921,68 |  |  |  |  |  |  |
| 109135 | 110913508 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2115237,50 | 2115237,50 |  |  |  |  |  |  |
| 109135 | 110913506 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 508288,73 | 508288,73 |  |  |  |  |  |  |
| 109135 | 110913507 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 762968,40 | 762968,40 |  |  |  |  |  |  |
| 109135 | 110913504 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1869585,20 | 1869585,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109135 | 110913505 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 508288,73 | 508288,73 |  |  |  |  |  |  |
| 109135 | 110913502 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 1 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5791237,17 | 5791237,17 |  |  |  |  |  |  |
| 109144 | 110914408 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 11 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3503581,22 | 3503581,22 |  |  |  |  |  |  |
| 109146 | 110914608 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2069159,71 | 2069159,71 |  |  |  |  |  |  |
| 109146 | 110914606 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 497216,30 | 497216,30 |  |  |  |  |  |  |
| 109146 | 110914607 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 746348,09 | 746348,09 |  |  |  |  |  |  |
| 109146 | 110914604 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1828858,64 | 1828858,64 |  |  |  |  |  |  |
| 109146 | 110914605 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 497216,30 | 497216,30 |  |  |  |  |  |  |
| 109148 | 110914808 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 15 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2271835,19 | 2271835,19 |  |  |  |  |  |  |
| 109150 | 110915008 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 17 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2268830,12 | 2268830,12 |  |  |  |  |  |  |
| 109151 | 110915108 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 19 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2279848,72 | 2279848,72 |  |  |  |  |  |  |
| 109136 | 110913608 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3451827,19 | 3451827,19 |  |  |  |  |  |  |
| 109136 | 110913606 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 829469,43 | 829469,43 |  |  |  |  |  |  |
| 109136 | 110913607 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1245077,71 | 1245077,71 |  |  |  |  |  |  |
| 109136 | 110913604 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3050950,56 | 3050950,56 |  |  |  |  |  |  |
| 109136 | 110913605 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 829469,43 | 829469,43 |  |  |  |  |  |  |
| 109136 | 110913609 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1799111,80 | 1799111,80 |  |  |  |  |  |  |
| 109136 | 110913602 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5791237,17 | 5791237,17 |  |  |  |  |  |  |
| 109136 | 110913603 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1422678,68 | 1422678,68 |  |  |  |  |  |  |
| 109136 | 110913601 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2248293,96 | 2248293,96 |  |  |  |  |  |  |
| 109137 | 110913708 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2147625,50 | 2147625,50 |  |  |  |  |  |  |
| 109137 | 110913706 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 516071,52 | 516071,52 |  |  |  |  |  |  |
| 109137 | 110913707 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 774650,78 | 774650,78 |  |  |  |  |  |  |
| 109137 | 110913704 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1898211,84 | 1898211,84 |  |  |  |  |  |  |
| 109137 | 110913705 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 516071,52 | 516071,52 |  |  |  |  |  |  |
| 109138 | 110913808 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3154992,75 | 3154992,75 |  |  |  |  |  |  |
| 109138 | 110913806 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 758140,52 | 758140,52 |  |  |  |  |  |  |
| 109138 | 110913807 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1138009,21 | 1138009,21 |  |  |  |  |  |  |
| 109138 | 110913804 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2788588,88 | 2788588,88 |  |  |  |  |  |  |
| 109138 | 110913805 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 758140,52 | 758140,52 |  |  |  |  |  |  |
| 109138 | 110913809 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1644400,02 | 1644400,02 |  |  |  |  |  |  |
| 109138 | 110913803 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1422678,68 | 1422678,68 |  |  |  |  |  |  |
| 109138 | 110913801 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2248293,96 | 2248293,96 |  |  |  |  |  |  |
| 109139 | 110913908 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3179701,13 | 3179701,13 |  |  |  |  |  |  |
| 109139 | 110913906 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 764077,91 | 764077,91 |  |  |  |  |  |  |
| 109139 | 110913907 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1146921,55 | 1146921,55 |  |  |  |  |  |  |
| 109139 | 110913904 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2810427,76 | 2810427,76 |  |  |  |  |  |  |
| 109139 | 110913905 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 764077,91 | 764077,91 |  |  |  |  |  |  |
| 109139 | 110913909 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1657278,17 | 1657278,17 |  |  |  |  |  |  |
| 109139 | 110913903 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1421315,31 | 1421315,31 |  |  |  |  |  |  |
| 109139 | 110913901 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2248293,96 | 2248293,96 |  |  |  |  |  |  |
| 109140 | 110914008 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 7 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3479206,74 | 3479206,74 |  |  |  |  |  |  |
| 109142 | 110914208 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Геодезическая ул | 9 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3577706,36 | 3577706,36 |  |  |  |  |  |  |
| 113032 | 111303206 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 18 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2530306,70 | 2530306,70 |  |  |  |  |  |  |
| 113032 | 111303207 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 18 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2558715,80 | 2558715,80 |  |  |  |  |  |  |
| 113032 | 111303205 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 18 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2530306,70 | 2530306,70 |  |  |  |  |  |  |
| 113032 | 111303202 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 18 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14622388,25 | 14622388,25 |  |  |  |  |  |  |
| 109161 | 110916105 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Железнодорожная ул | 3 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 325914,57 | 325914,57 |  |  |  |  |  |  |
| 109166 | 110916606 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2201981,75 | 2201981,75 |  |  |  |  |  |  |
| 109166 | 110916607 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2226704,57 | 2226704,57 |  |  |  |  |  |  |
| 109166 | 110916605 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2201981,75 | 2201981,75 |  |  |  |  |  |  |
| 109166 | 110916609 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4364641,89 | 4364641,89 |  |  |  |  |  |  |
| 109166 | 110916602 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 1 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16179112,76 | 16179112,76 |  |  |  |  |  |  |
| 109166 | 110916603 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3974570,22 | 3974570,22 |  |  |  |  |  |  |
| 109166 | 110916601 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7442709,58 | 7442709,58 |  |  |  |  |  |  |
| 109174 | 110917406 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1989712,19 | 1989712,19 |  |  |  |  |  |  |
| 109174 | 110917407 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2012051,75 | 2012051,75 |  |  |  |  |  |  |
| 109174 | 110917404 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6957914,97 | 6957914,97 |  |  |  |  |  |  |
| 109174 | 110917405 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1989712,19 | 1989712,19 |  |  |  |  |  |  |
| 109174 | 110917409 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 10 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3943893,34 | 3943893,34 |  |  |  |  |  |  |
| 109174 | 110917402 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 10 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12653589,60 | 12653589,60 |  |  |  |  |  |  |
| 109174 | 110917403 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 10 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3108488,16 | 3108488,16 |  |  |  |  |  |  |
| 109174 | 110917401 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 10 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6035266,56 | 6035266,56 |  |  |  |  |  |  |
| 109175 | 110917506 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 11 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2020576,31 | 2020576,31 |  |  |  |  |  |  |
| 109175 | 110917507 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 11 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2043262,40 | 2043262,40 |  |  |  |  |  |  |
| 109175 | 110917505 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 11 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2020576,31 | 2020576,31 |  |  |  |  |  |  |
| 109175 | 110917509 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 11 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4005070,43 | 4005070,43 |  |  |  |  |  |  |
| 109175 | 110917502 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 11 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12661914,33 | 12661914,33 |  |  |  |  |  |  |
| 109175 | 110917503 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 11 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3110533,22 | 3110533,22 |  |  |  |  |  |  |
| 109175 | 110917501 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 11 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5791655,54 | 5791655,54 |  |  |  |  |  |  |
| 109176 | 110917606 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1365658,58 | 1365658,58 |  |  |  |  |  |  |
| 109176 | 110917607 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1380991,56 | 1380991,56 |  |  |  |  |  |  |
| 109176 | 110917604 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4775633,54 | 4775633,54 |  |  |  |  |  |  |
| 109176 | 110917605 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1365658,58 | 1365658,58 |  |  |  |  |  |  |
| 109176 | 110917609 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2706930,08 | 2706930,08 |  |  |  |  |  |  |
| 109176 | 110917602 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 12 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8206796,33 | 8206796,33 |  |  |  |  |  |  |
| 109176 | 110917603 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 12 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2016086,35 | 2016086,35 |  |  |  |  |  |  |
| 109176 | 110917601 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 12 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4149245,76 | 4149245,76 |  |  |  |  |  |  |
| 109178 | 110917806 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 14 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2135057,00 | 2135057,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109178 | 110917807 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 14 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2159028,42 | 2159028,42 |  |  |  |  |  |  |
| 109178 | 110917805 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 14 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2135057,00 | 2135057,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109178 | 110917809 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 14 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4231987,49 | 4231987,49 |  |  |  |  |  |  |
| 109178 | 110917802 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 14 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12939405,33 | 12939405,33 |  |  |  |  |  |  |
| 109178 | 110917803 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 14 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3178701,82 | 3178701,82 |  |  |  |  |  |  |
| 109178 | 110917801 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 14 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5854522,90 | 5854522,90 |  |  |  |  |  |  |
| 109184 | 110918409 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 20 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7560832,61 | 7560832,61 |  |  |  |  |  |  |
| 109184 | 110918403 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 20 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3504547,73 | 3504547,73 |  |  |  |  |  |  |
| 109184 | 110918401 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 20 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9834896,94 | 9834896,94 |  |  |  |  |  |  |
| 109185 | 110918509 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 21 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 5400750,78 | 5400750,78 |  |  |  |  |  |  |
| 109185 | 110918503 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 21 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2330343,59 | 2330343,59 |  |  |  |  |  |  |
| 109185 | 110918501 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 21 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6840291,79 | 6840291,79 |  |  |  |  |  |  |
| 113034 | 111303409 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 22 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 4829556,54 | 4829556,54 |  |  |  |  |  |  |
| 113034 | 111303403 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 22 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2324890,10 | 2324890,10 |  |  |  |  |  |  |
| 113034 | 111303401 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 22 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6840291,79 | 6840291,79 |  |  |  |  |  |  |
| 109168 | 110916806 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2623056,53 | 2623056,53 |  |  |  |  |  |  |
| 109168 | 110916807 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2652506,99 | 2652506,99 |  |  |  |  |  |  |
| 109168 | 110916804 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9172685,58 | 9172685,58 |  |  |  |  |  |  |
| 109168 | 110916805 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2623056,53 | 2623056,53 |  |  |  |  |  |  |
| 109168 | 110916809 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5199272,16 | 5199272,16 |  |  |  |  |  |  |
| 109168 | 110916802 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 3 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16179112,76 | 16179112,76 |  |  |  |  |  |  |
| 109168 | 110916803 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 3 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3974570,22 | 3974570,22 |  |  |  |  |  |  |
| 109168 | 110916801 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 3 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6443904,40 | 6443904,40 |  |  |  |  |  |  |
| 109169 | 110916906 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2625339,84 | 2625339,84 |  |  |  |  |  |  |
| 109169 | 110916907 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2654815,94 | 2654815,94 |  |  |  |  |  |  |
| 109169 | 110916905 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2625339,84 | 2625339,84 |  |  |  |  |  |  |
| 109169 | 110916909 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5203798,02 | 5203798,02 |  |  |  |  |  |  |
| 109169 | 110916902 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 4 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16179112,76 | 16179112,76 |  |  |  |  |  |  |
| 109169 | 110916903 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 4 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3974570,22 | 3974570,22 |  |  |  |  |  |  |
| 109169 | 110916901 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 4 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6443904,40 | 6443904,40 |  |  |  |  |  |  |
| 109171 | 110917106 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2126238,68 | 2126238,68 |  |  |  |  |  |  |
| 109171 | 110917107 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2150111,10 | 2150111,10 |  |  |  |  |  |  |
| 109171 | 110917105 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2126238,68 | 2126238,68 |  |  |  |  |  |  |
| 109171 | 110917109 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4214508,32 | 4214508,32 |  |  |  |  |  |  |
| 109171 | 110917102 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 6 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16179112,76 | 16179112,76 |  |  |  |  |  |  |
| 109171 | 110917101 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 6 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6443904,40 | 6443904,40 |  |  |  |  |  |  |
| 109173 | 110917306 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2167495,82 | 2167495,82 |  |  |  |  |  |  |
| 109173 | 110917307 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2191831,45 | 2191831,45 |  |  |  |  |  |  |
| 109173 | 110917304 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7579614,63 | 7579614,63 |  |  |  |  |  |  |
| 109173 | 110917305 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2167495,82 | 2167495,82 |  |  |  |  |  |  |
| 109173 | 110917309 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4296285,86 | 4296285,86 |  |  |  |  |  |  |
| 109173 | 110917302 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 9 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12661914,33 | 12661914,33 |  |  |  |  |  |  |
| 109173 | 110917303 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 9 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3110533,22 | 3110533,22 |  |  |  |  |  |  |
| 109173 | 110917301 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | ЖКО Аэропорта ул | 9 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5791655,54 | 5791655,54 |  |  |  |  |  |  |
| 109207 | 110920709 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2252805,41 | 2252805,41 |  |  |  |  |  |  |
| 109207 | 110920703 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 1 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1977571,09 | 1977571,09 |  |  |  |  |  |  |
| 109207 | 110920701 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 1 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3240419,49 | 3240419,49 |  |  |  |  |  |  |
| 109208 | 110920809 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1771615,22 | 1771615,22 |  |  |  |  |  |  |
| 109208 | 110920801 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 2 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3264387,67 | 3264387,67 |  |  |  |  |  |  |
| 109209 | 110920906 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 976861,13 | 976861,13 |  |  |  |  |  |  |
| 109209 | 110920907 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1466320,48 | 1466320,48 |  |  |  |  |  |  |
| 109209 | 110920904 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3593086,00 | 3593086,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109209 | 110920905 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 976861,13 | 976861,13 |  |  |  |  |  |  |
| 109210 | 110921009 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2414826,40 | 2414826,40 |  |  |  |  |  |  |
| 109210 | 110921003 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 4 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1983706,26 | 1983706,26 |  |  |  |  |  |  |
| 109210 | 110921001 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 4 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3282462,03 | 3282462,03 |  |  |  |  |  |  |
| 109213 | 110921306 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1105076,66 | 1105076,66 |  |  |  |  |  |  |
| 109213 | 110921307 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1658778,80 | 1658778,80 |  |  |  |  |  |  |
| 109213 | 110921304 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4064687,76 | 4064687,76 |  |  |  |  |  |  |
| 109213 | 110921305 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1105076,66 | 1105076,66 |  |  |  |  |  |  |
| 109213 | 110921309 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2396901,42 | 2396901,42 |  |  |  |  |  |  |
| 109213 | 110921303 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 8 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1995294,92 | 1995294,92 |  |  |  |  |  |  |
| 109213 | 110921301 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 8 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1632586,76 | 1632586,76 |  |  |  |  |  |  |
| 109214 | 110921409 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 9 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2377410,17 | 2377410,17 |  |  |  |  |  |  |
| 109214 | 110921403 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 9 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1992568,18 | 1992568,18 |  |  |  |  |  |  |
| 109214 | 110921401 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | М. Горького ул | 9 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1632586,76 | 1632586,76 |  |  |  |  |  |  |
| 109242 | 110924206 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Строительная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1665598,37 | 1665598,37 |  |  |  |  |  |  |
| 109242 | 110924207 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Строительная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2500151,68 | 2500151,68 |  |  |  |  |  |  |
| 109242 | 110924204 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Строительная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6126396,08 | 6126396,08 |  |  |  |  |  |  |
| 109242 | 110924205 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Строительная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1665598,37 | 1665598,37 |  |  |  |  |  |  |
| 109242 | 110924209 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Строительная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3612668,01 | 3612668,01 |  |  |  |  |  |  |
| 109242 | 110924202 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Строительная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 12374711,15 | 12374711,15 |  |  |  |  |  |  |
| 109242 | 110924203 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Строительная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3039978,72 | 3039978,72 |  |  |  |  |  |  |
| 109242 | 110924201 | городской округ Обь | г.о. Обь | Обь г | Строительная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4664758,11 | 4664758,11 |  |  |  |  |  |  |
| 111407 | 111140703 | Доволенский муниципальный округ | Доволенский сельсовет | Довольное с | Ленина ул | 94 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 60 | 2028 | 2028 | 1029345,86 | 1029345,86 |  |  |  |  |  |  |
| 114654 | 111465407 | Доволенский муниципальный округ | Красногривенский сельсовет | Красная Грива п | Светлая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 938830,50 | 938830,50 |  |  |  |  |  |  |
| 114654 | 111465404 | Доволенский муниципальный округ | Красногривенский сельсовет | Красная Грива п | Светлая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2300519,42 | 2300519,42 |  |  |  |  |  |  |
| 114654 | 111465405 | Доволенский муниципальный округ | Красногривенский сельсовет | Красная Грива п | Светлая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 625447,87 | 625447,87 |  |  |  |  |  |  |
| 112044 | 111204409 | Доволенский муниципальный округ | Утянский сельсовет | Утянка с | Центральная ул | 39 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1208631,41 | 1208631,41 |  |  |  |  |  |  |
| 112225 | 111222511 | Здвинский р-н | Верх-Урюмский сельсовет | Верх-Урюм с | Больничная ул | 18 |  | 2006 | Ремонт фундамента | - | 24 <*> | 2028 | 2028 | 6398074,44 | 6398074,44 |  |  |  |  |  |  |
| 111449 | 111144907 | Здвинский р-н | Здвинский сельсовет | Здвинск с | Калинина ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 334814,86 | 334814,86 |  |  |  |  |  |  |
| 111449 | 111144904 | Здвинский р-н | Здвинский сельсовет | Здвинск с | Калинина ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 820433,60 | 820433,60 |  |  |  |  |  |  |
| 111449 | 111144905 | Здвинский р-н | Здвинский сельсовет | Здвинск с | Калинина ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 223053,30 | 223053,30 |  |  |  |  |  |  |
| 111449 | 111144909 | Здвинский р-н | Здвинский сельсовет | Здвинск с | Калинина ул | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 483800,62 | 483800,62 |  |  |  |  |  |  |
| 111807 | 111180707 | Здвинский р-н | Сарыбалыкский сельсовет | Сарыбалык с | Береговая ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 437065,87 | 437065,87 |  |  |  |  |  |  |
| 111807 | 111180704 | Здвинский р-н | Сарыбалыкский сельсовет | Сарыбалык с | Береговая ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1070990,48 | 1070990,48 |  |  |  |  |  |  |
| 111807 | 111180705 | Здвинский р-н | Сарыбалыкский сельсовет | Сарыбалык с | Береговая ул | 7 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 291172,82 | 291172,82 |  |  |  |  |  |  |
| 113576 | 111357606 | Искитимский р-н | Быстровский сельсовет | Быстровка с | Совхозная ул | 80 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 289568,12 | 289568,12 |  |  |  |  |  |  |
| 113576 | 111357607 | Искитимский р-н | Быстровский сельсовет | Быстровка с | Совхозная ул | 80 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 434657,13 | 434657,13 |  |  |  |  |  |  |
| 113576 | 111357604 | Искитимский р-н | Быстровский сельсовет | Быстровка с | Совхозная ул | 80 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1065088,08 | 1065088,08 |  |  |  |  |  |  |
| 113576 | 111357605 | Искитимский р-н | Быстровский сельсовет | Быстровка с | Совхозная ул | 80 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 289568,12 | 289568,12 |  |  |  |  |  |  |
| 111328 | 111132809 | Искитимский р-н | Верх-Коенский сельсовет | Верх-Коен с | Центральная ул | 9 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 748324,70 | 748324,70 |  |  |  |  |  |  |
| 111328 | 111132801 | Искитимский р-н | Верх-Коенский сельсовет | Верх-Коен с | Центральная ул | 9 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1890460,81 | 1890460,81 |  |  |  |  |  |  |
| 113592 | 111359209 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Евсино ст | Линейная ул | 12 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 776517,40 | 776517,40 |  |  |  |  |  |  |
| 113592 | 111359201 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Евсино ст | Линейная ул | 12 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1614593,94 | 1614593,94 |  |  |  |  |  |  |
| 113591 | 111359109 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Евсино ст | Линейная ул | 6 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 924268,02 | 924268,02 |  |  |  |  |  |  |
| 113591 | 111359101 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Евсино ст | Линейная ул | 6 |  | 1952 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1250255,64 | 1250255,64 |  |  |  |  |  |  |
| 114863 | 111486306 | Искитимский р-н | Евсинский сельсовет | Ургун д | Известковая ул | 12 |  | 1979 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 50 | 2028 | 2028 | 720349,83 | 720349,83 |  |  |  |  |  |  |
| 113640 | 111364006 | Искитимский р-н | Листвянский сельсовет | Листвянский п | Ломоносова ул | 9 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 319656,24 | 319656,24 |  |  |  |  |  |  |
| 113640 | 111364004 | Искитимский р-н | Листвянский сельсовет | Листвянский п | Ломоносова ул | 9 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1175758,08 | 1175758,08 |  |  |  |  |  |  |
| 113640 | 111364005 | Искитимский р-н | Листвянский сельсовет | Листвянский п | Ломоносова ул | 9 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 319656,24 | 319656,24 |  |  |  |  |  |  |
| 110157 | 111015706 | Искитимский р-н | Промышленный сельсовет | Керамкомбинат п | Школьная ул | 14 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 640275,30 | 640275,30 |  |  |  |  |  |  |
| 110157 | 111015707 | Искитимский р-н | Промышленный сельсовет | Керамкомбинат п | Школьная ул | 14 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 961087,26 | 961087,26 |  |  |  |  |  |  |
| 110157 | 111015704 | Искитимский р-н | Промышленный сельсовет | Керамкомбинат п | Школьная ул | 14 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2355057,60 | 2355057,60 |  |  |  |  |  |  |
| 110157 | 111015705 | Искитимский р-н | Промышленный сельсовет | Керамкомбинат п | Школьная ул | 14 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 640275,30 | 640275,30 |  |  |  |  |  |  |
| 110568 | 111056806 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Вокзальная ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 250252,97 | 250252,97 |  |  |  |  |  |  |
| 110568 | 111056807 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Вокзальная ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 375643,00 | 375643,00 |  |  |  |  |  |  |
| 110568 | 111056804 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Вокзальная ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 920479,28 | 920479,28 |  |  |  |  |  |  |
| 110568 | 111056805 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Вокзальная ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 250252,97 | 250252,97 |  |  |  |  |  |  |
| 110569 | 111056908 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 1 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2494210,59 | 2494210,59 |  |  |  |  |  |  |
| 110570 | 111057008 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 2 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2704565,70 | 2704565,70 |  |  |  |  |  |  |
| 110648 | 111064808 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 5 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 2676518,35 | 2676518,35 |  |  |  |  |  |  |
| 110649 | 111064908 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 6 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 2682194,60 | 2682194,60 |  |  |  |  |  |  |
| 110650 | 111065008 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 7 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 2723263,93 | 2723263,93 |  |  |  |  |  |  |
| 110651 | 111065108 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 8 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 2717921,58 | 2717921,58 |  |  |  |  |  |  |
| 110651 | 111065109 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 8 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 1416596,06 | 1416596,06 |  |  |  |  |  |  |
| 110652 | 111065208 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Кольцевая ул | 9 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2552308,67 | 2552308,67 |  |  |  |  |  |  |
| 110587 | 111058708 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 15 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 12561205,14 | 12561205,14 |  |  |  |  |  |  |
| 116693 | 111669306 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 23/1 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 1152803,22 | 1152803,22 |  |  |  |  |  |  |
| 116693 | 111669307 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 23/1 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 1152803,22 | 1152803,22 |  |  |  |  |  |  |
| 116693 | 111669304 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 23/1 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 576133,32 | 576133,32 |  |  |  |  |  |  |
| 116693 | 111669305 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 23/1 |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 1152803,22 | 1152803,22 |  |  |  |  |  |  |
| 110584 | 111058408 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Листвянская ул | 9 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 12491086,77 | 12491086,77 |  |  |  |  |  |  |
| 110622 | 211062210 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Мира пр-кт | 60/1 |  | 2000 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 110656 | 111065608 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Первопроходцев ул | 11 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2649472,70 | 2649472,70 |  |  |  |  |  |  |
| 110657 | 111065708 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Первопроходцев ул | 13 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2596049,18 | 2596049,18 |  |  |  |  |  |  |
| 110623 | 111062308 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Первопроходцев ул | 3 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2594379,69 | 2594379,69 |  |  |  |  |  |  |
| 110624 | 111062408 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Первопроходцев ул | 5 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2574011,97 | 2574011,97 |  |  |  |  |  |  |
| 110625 | 111062508 | Искитимский р-н | р.п. Линево | Линево рп | Первопроходцев ул | 7 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2714582,61 | 2714582,61 |  |  |  |  |  |  |
| 113680 | 111368007 | Искитимский р-н | Совхозный сельсовет | Сельская ж/д_ст | Центральная ул | 66 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 369621,15 | 369621,15 |  |  |  |  |  |  |
| 113680 | 111368005 | Искитимский р-н | Совхозный сельсовет | Сельская ж/д_ст | Центральная ул | 66 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 246241,22 | 246241,22 |  |  |  |  |  |  |
| 113680 | 111368009 | Искитимский р-н | Совхозный сельсовет | Сельская ж/д_ст | Центральная ул | 66 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 534095,00 | 534095,00 |  |  |  |  |  |  |
| 113680 | 111368001 | Искитимский р-н | Совхозный сельсовет | Сельская ж/д_ст | Центральная ул | 66 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 598497,27 | 598497,27 |  |  |  |  |  |  |
| 109969 | 110996907 | Искитимский р-н | Степной сельсовет | Степной п | Почтовая ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 461032,84 | 461032,84 |  |  |  |  |  |  |
| 109969 | 110996904 | Искитимский р-н | Степной сельсовет | Степной п | Почтовая ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1129719,36 | 1129719,36 |  |  |  |  |  |  |
| 109969 | 110996905 | Искитимский р-н | Степной сельсовет | Степной п | Почтовая ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 307139,58 | 307139,58 |  |  |  |  |  |  |
| 109982 | 110998201 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 23 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1653804,49 | 1653804,49 |  |  |  |  |  |  |
| 109983 | 110998307 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 25 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 514627,30 | 514627,30 |  |  |  |  |  |  |
| 109983 | 110998304 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 25 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1261047,76 | 1261047,76 |  |  |  |  |  |  |
| 109983 | 110998305 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 25 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 342844,16 | 342844,16 |  |  |  |  |  |  |
| 109983 | 110998309 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 25 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 743625,92 | 743625,92 |  |  |  |  |  |  |
| 109983 | 110998301 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 25 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1656947,86 | 1656947,86 |  |  |  |  |  |  |
| 109984 | 110998407 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 531970,23 | 531970,23 |  |  |  |  |  |  |
| 109984 | 110998404 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1303545,04 | 1303545,04 |  |  |  |  |  |  |
| 109984 | 110998405 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 354398,00 | 354398,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109984 | 110998409 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 768686,09 | 768686,09 |  |  |  |  |  |  |
| 109984 | 110998401 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 27 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1674629,30 | 1674629,30 |  |  |  |  |  |  |
| 109985 | 110998509 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 28 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1188095,98 | 1188095,98 |  |  |  |  |  |  |
| 109985 | 110998501 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 28 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2020792,70 | 2020792,70 |  |  |  |  |  |  |
| 109986 | 110998607 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 29 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 486806,35 | 486806,35 |  |  |  |  |  |  |
| 109986 | 110998604 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 29 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1192875,04 | 1192875,04 |  |  |  |  |  |  |
| 109986 | 110998605 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 29 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 324309,87 | 324309,87 |  |  |  |  |  |  |
| 109986 | 110998609 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 29 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 703425,22 | 703425,22 |  |  |  |  |  |  |
| 109986 | 110998601 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 29 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1638087,65 | 1638087,65 |  |  |  |  |  |  |
| 109987 | 110998709 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 30 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1086811,11 | 1086811,11 |  |  |  |  |  |  |
| 109987 | 110998701 | Искитимский р-н | Тальменский сельсовет | Тальменка с | Ленина ул | 30 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2148099,11 | 2148099,11 |  |  |  |  |  |  |
| 110048 | 111004809 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 9 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 778431,72 | 778431,72 |  |  |  |  |  |  |
| 110048 | 111004801 | Искитимский р-н | Чернореченский сельсовет | Чернореченский п | Кооперативная ул | 9 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1748498,45 | 1748498,45 |  |  |  |  |  |  |
| 101405 | 110140508 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Есенина ул | 4 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9266309,54 | 9266309,54 |  |  |  |  |  |  |
| 101406 | 110140608 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Есенина ул | 6 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 14931873,84 | 14931873,84 |  |  |  |  |  |  |
| 101327 | 110132708 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Индустриальная ул | 1 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 15112178,22 | 15112178,22 |  |  |  |  |  |  |
| 101329 | 110132903 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Индустриальная ул | 4а |  | 1975 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 3578851,50 | 3578851,50 |  |  |  |  |  |  |
| 101333 | 110133309 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Коммунистическая ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 730921,80 | 730921,80 |  |  |  |  |  |  |
| 101333 | 110133301 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Коммунистическая ул | 13 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1493099,80 | 1493099,80 |  |  |  |  |  |  |
| 101334 | 110133401 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Коммунистическая ул | 55 |  | 1976 | Ремонт фасада | - | 64 <*> | 2028 | 2028 | 2430206,10 | 2430206,10 |  |  |  |  |  |  |
| 101349 | 110134909 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Кутузова ул | 7а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1414159,65 | 1414159,65 |  |  |  |  |  |  |
| 101349 | 110134901 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Кутузова ул | 7а |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 2134346,87 | 2134346,87 |  |  |  |  |  |  |
| 101356 | 110135608 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 129 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 63 <*> | 2028 | 2028 | 12033647,88 | 12033647,88 |  |  |  |  |  |  |
| 101357 | 110135708 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 131 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 63 <*> | 2028 | 2028 | 12036986,85 | 12036986,85 |  |  |  |  |  |  |
| 101358 | 110135808 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 133 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 64 <*> | 2028 | 2028 | 17636439,54 | 17636439,54 |  |  |  |  |  |  |
| 101359 | 110135908 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 135 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 18033776,97 | 18033776,97 |  |  |  |  |  |  |
| 101360 | 110136008 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 137 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 17055458,76 | 17055458,76 |  |  |  |  |  |  |
| 101361 | 110136108 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 139 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 17973675,51 | 17973675,51 |  |  |  |  |  |  |
| 101362 | 110136208 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 141 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16178979,14 | 16178979,14 |  |  |  |  |  |  |
| 101362 | 110136203 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 141 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2010 | 45 | 2028 | 2028 | 4674798,08 | 4674798,08 |  |  |  |  |  |  |
| 101363 | 110136308 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 143 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9417230,99 | 9417230,99 |  |  |  |  |  |  |
| 101363 | 110136306 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 143 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 2220641,94 | 2220641,94 |  |  |  |  |  |  |
| 101363 | 110136307 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 143 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2028 | 2028 | 2245574,28 | 2245574,28 |  |  |  |  |  |  |
| 101363 | 110136305 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 143 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 2220641,94 | 2220641,94 |  |  |  |  |  |  |
| 101363 | 110136309 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 143 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 4401629,06 | 4401629,06 |  |  |  |  |  |  |
| 101363 | 110136301 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 143 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3339828,50 | 3339828,50 |  |  |  |  |  |  |
| 101364 | 110136408 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 145 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 7568443,30 | 7568443,30 |  |  |  |  |  |  |
| 101364 | 110136406 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 145 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 1784686,25 | 1784686,25 |  |  |  |  |  |  |
| 101364 | 110136407 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 145 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2028 | 2028 | 1804723,87 | 1804723,87 |  |  |  |  |  |  |
| 101364 | 110136405 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 145 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 1784686,25 | 1784686,25 |  |  |  |  |  |  |
| 101364 | 110136409 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 145 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 3537502,69 | 3537502,69 |  |  |  |  |  |  |
| 101364 | 110136403 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 145 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 59 | 2028 | 2028 | 1893042,02 | 1893042,02 |  |  |  |  |  |  |
| 101364 | 110136401 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 145 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3163014,05 | 3163014,05 |  |  |  |  |  |  |
| 101365 | 110136508 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 147 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7516355,37 | 7516355,37 |  |  |  |  |  |  |
| 101366 | 110136608 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 149 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 6785120,94 | 6785120,94 |  |  |  |  |  |  |
| 101366 | 110136606 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 149 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 1599973,94 | 1599973,94 |  |  |  |  |  |  |
| 101366 | 110136607 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 149 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2028 | 2028 | 1617937,70 | 1617937,70 |  |  |  |  |  |  |
| 101366 | 110136605 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 149 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 1599973,94 | 1599973,94 |  |  |  |  |  |  |
| 101366 | 110136609 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 149 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 3171376,54 | 3171376,54 |  |  |  |  |  |  |
| 101366 | 110136603 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 149 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1893042,02 | 1893042,02 |  |  |  |  |  |  |
| 101366 | 110136601 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 149 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 2750447,00 | 2750447,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101367 | 110136708 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 151 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 5598451,00 | 5598451,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101367 | 110136709 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 151 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 2616725,09 | 2616725,09 |  |  |  |  |  |  |
| 101367 | 110136703 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 151 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1738299,30 | 1738299,30 |  |  |  |  |  |  |
| 101368 | 110136808 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 153 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11776547,19 | 11776547,19 |  |  |  |  |  |  |
| 101368 | 110136809 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 153 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 5504377,28 | 5504377,28 |  |  |  |  |  |  |
| 101368 | 110136803 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 153 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2389309,43 | 2389309,43 |  |  |  |  |  |  |
| 101368 | 110136801 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 153 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6385247,40 | 6385247,40 |  |  |  |  |  |  |
| 101369 | 110136908 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 14632368,23 | 14632368,23 |  |  |  |  |  |  |
| 101369 | 110136906 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3450403,91 | 3450403,91 |  |  |  |  |  |  |
| 101369 | 110136907 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3489143,44 | 3489143,44 |  |  |  |  |  |  |
| 101369 | 110136905 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3450403,91 | 3450403,91 |  |  |  |  |  |  |
| 101369 | 110136909 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 6839192,67 | 6839192,67 |  |  |  |  |  |  |
| 101369 | 110136903 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 61 | 2028 | 2028 | 3220966,35 | 3220966,35 |  |  |  |  |  |  |
| 101369 | 110136901 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 5520540,05 | 5520540,05 |  |  |  |  |  |  |
| 101370 | 110137006 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3397808,93 | 3397808,93 |  |  |  |  |  |  |
| 101370 | 110137007 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 3435957,95 | 3435957,95 |  |  |  |  |  |  |
| 101370 | 110137005 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 3397808,93 | 3397808,93 |  |  |  |  |  |  |
| 101370 | 110137009 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 6734941,92 | 6734941,92 |  |  |  |  |  |  |
| 101370 | 110137003 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155а |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3169839,90 | 3169839,90 |  |  |  |  |  |  |
| 101370 | 110137001 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 155а |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5500894,00 | 5500894,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101351 | 110135104 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 16 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 2803640,00 | 2803640,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101371 | 110137101 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 16а |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2792489,55 | 2792489,55 |  |  |  |  |  |  |
| 101352 | 110135204 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 18 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 5837473,60 | 5837473,60 |  |  |  |  |  |  |
| 101372 | 110137201 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 18а |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1752427,66 | 1752427,66 |  |  |  |  |  |  |
| 101353 | 110135304 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 20 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2154671,12 | 2154671,12 |  |  |  |  |  |  |
| 101374 | 110137401 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Ленина ул | 20а |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1701347,93 | 1701347,93 |  |  |  |  |  |  |
| 101377 | 110137709 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Луначарского ул | 29 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1768830,76 | 1768830,76 |  |  |  |  |  |  |
| 101380 | 110138009 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Луначарского ул | 3а |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1460451,37 | 1460451,37 |  |  |  |  |  |  |
| 101380 | 110138001 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Луначарского ул | 3а |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2142991,13 | 2142991,13 |  |  |  |  |  |  |
| 101390 | 110139001 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Октябрьская ул | 73 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2278941,80 | 2278941,80 |  |  |  |  |  |  |
| 101414 | 110141409 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1153464,21 | 1153464,21 |  |  |  |  |  |  |
| 101414 | 110141401 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 2 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 2334029,32 | 2334029,32 |  |  |  |  |  |  |
| 101415 | 110141509 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1163905,95 | 1163905,95 |  |  |  |  |  |  |
| 101415 | 110141501 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 4 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 2287586,06 | 2287586,06 |  |  |  |  |  |  |
| 101416 | 110141604 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 6 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2002389,20 | 2002389,20 |  |  |  |  |  |  |
| 101416 | 110141609 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 6 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1180786,77 | 1180786,77 |  |  |  |  |  |  |
| 101416 | 110141601 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Совхозная ул | 6 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2151242,48 | 2151242,48 |  |  |  |  |  |  |
| 101438 | 110143809 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Транспортная ул | 2 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1081938,29 | 1081938,29 |  |  |  |  |  |  |
| 101440 | 110144004 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Транспортная ул | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2568724,48 | 2568724,48 |  |  |  |  |  |  |
| 101440 | 110144009 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Транспортная ул | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1514748,42 | 1514748,42 |  |  |  |  |  |  |
| 101440 | 110144001 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Транспортная ул | 6 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 2292379,70 | 2292379,70 |  |  |  |  |  |  |
| 101457 | 110145708 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 82а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 10600895,85 | 10600895,85 |  |  |  |  |  |  |
| 101457 | 110145709 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 82а |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 4954875,94 | 4954875,94 |  |  |  |  |  |  |
| 101457 | 110145703 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 82а |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 61 | 2028 | 2028 | 2616992,55 | 2616992,55 |  |  |  |  |  |  |
| 101457 | 110145701 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 82а |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 5265141,40 | 5265141,40 |  |  |  |  |  |  |
| 101454 | 110145408 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 84 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 18820772,20 | 18820772,20 |  |  |  |  |  |  |
| 101454 | 110145406 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 84 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 4438055,75 | 4438055,75 |  |  |  |  |  |  |
| 101454 | 110145407 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 84 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 4487884,17 | 4487884,17 |  |  |  |  |  |  |
| 101454 | 110145405 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 84 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 4438055,75 | 4438055,75 |  |  |  |  |  |  |
| 101454 | 110145409 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 84 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 8796859,49 | 8796859,49 |  |  |  |  |  |  |
| 101454 | 110145403 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Тургенева ул | 84 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 60 | 2028 | 2028 | 3413201,80 | 3413201,80 |  |  |  |  |  |  |
| 101460 | 110146009 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Фрунзе ул | 91 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 548191,35 | 548191,35 |  |  |  |  |  |  |
| 101460 | 110146001 | Карасукский муниципальный округ | город Карасук | Карасук г | Фрунзе ул | 91 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1406657,18 | 1406657,18 |  |  |  |  |  |  |
| 111652 | 111165209 | Каргатский р-н | Беркутовский сельсовет | Набережное с | Школьная ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 517736,28 | 517736,28 |  |  |  |  |  |  |
| 111652 | 111165201 | Каргатский р-н | Беркутовский сельсовет | Набережное с | Школьная ул | 15 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1166975,37 | 1166975,37 |  |  |  |  |  |  |
| 111654 | 111165408 | Каргатский р-н | Беркутовский сельсовет | Набережное с | Школьная ул | 19 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1218056,26 | 1218056,26 |  |  |  |  |  |  |
| 111654 | 111165401 | Каргатский р-н | Беркутовский сельсовет | Набережное с | Школьная ул | 19 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2361455,21 | 2361455,21 |  |  |  |  |  |  |
| 101485 | 110148509 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Коммунистическая ул | 138 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 978565,07 | 978565,07 |  |  |  |  |  |  |
| 101488 | 110148809 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Крестьянская ул | 16 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1510571,72 | 1510571,72 |  |  |  |  |  |  |
| 101491 | 110149109 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Ленина ул | 3 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 390173,02 | 390173,02 |  |  |  |  |  |  |
| 101492 | 110149207 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Матросова ул | 61 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1430430,25 | 1430430,25 |  |  |  |  |  |  |
| 101492 | 110149204 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Матросова ул | 61 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3505140,24 | 3505140,24 |  |  |  |  |  |  |
| 101492 | 110149205 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Матросова ул | 61 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 952951,10 | 952951,10 |  |  |  |  |  |  |
| 101493 | 110149301 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Мостовая ул | 20 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1178763,00 | 1178763,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101513 | 110151309 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 162 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 496852,80 | 496852,80 |  |  |  |  |  |  |
| 101514 | 110151409 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 164 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 505032,16 | 505032,16 |  |  |  |  |  |  |
| 101516 | 110151609 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 166 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 502769,78 | 502769,78 |  |  |  |  |  |  |
| 113714 | 111371407 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 211 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1011393,79 | 1011393,79 |  |  |  |  |  |  |
| 113714 | 111371404 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 211 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2478329,22 | 2478329,22 |  |  |  |  |  |  |
| 113714 | 111371405 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 211 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 673789,46 | 673789,46 |  |  |  |  |  |  |
| 113714 | 111371402 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 211 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6208583,63 | 6208583,63 |  |  |  |  |  |  |
| 101521 | 110152108 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 217 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 2003382,00 | 2003382,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101522 | 110152201 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 219 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 923364,35 | 923364,35 |  |  |  |  |  |  |
| 101525 | 110152507 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 241 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 728282,54 | 728282,54 |  |  |  |  |  |  |
| 101525 | 110152504 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 241 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1784590,64 | 1784590,64 |  |  |  |  |  |  |
| 101525 | 110152505 | Каргатский р-н | город Каргат | Каргат г | Советская ул | 241 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 485181,05 | 485181,05 |  |  |  |  |  |  |
| 111634 | 111163404 | Каргатский р-н | Маршанский сельсовет | Маршанское с | Центральная ул | 48 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1169855,68 | 1169855,68 |  |  |  |  |  |  |
| 111634 | 111163409 | Каргатский р-н | Маршанский сельсовет | Маршанское с | Центральная ул | 48 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 689850,96 | 689850,96 |  |  |  |  |  |  |
| 111634 | 111163401 | Каргатский р-н | Маршанский сельсовет | Маршанское с | Центральная ул | 48 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2090339,72 | 2090339,72 |  |  |  |  |  |  |
| 111635 | 111163509 | Каргатский р-н | Маршанский сельсовет | Маршанское с | Центральная ул | 52 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 689850,96 | 689850,96 |  |  |  |  |  |  |
| 111635 | 111163501 | Каргатский р-н | Маршанский сельсовет | Маршанское с | Центральная ул | 52 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2090339,72 | 2090339,72 |  |  |  |  |  |  |
| 111636 | 111163604 | Каргатский р-н | Маршанский сельсовет | Маршанское с | Центральная ул | 54 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1169855,68 | 1169855,68 |  |  |  |  |  |  |
| 111637 | 111163709 | Каргатский р-н | Маршанский сельсовет | Маршанское с | Центральная ул | 58 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 689850,96 | 689850,96 |  |  |  |  |  |  |
| 111637 | 111163701 | Каргатский р-н | Маршанский сельсовет | Маршанское с | Центральная ул | 58 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2090339,72 | 2090339,72 |  |  |  |  |  |  |
| 116303 | 111630307 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Карла Маркса ул | 64б |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1661307,98 | 1661307,98 |  |  |  |  |  |  |
| 116303 | 111630304 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Карла Маркса ул | 64б |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4070885,28 | 4070885,28 |  |  |  |  |  |  |
| 116303 | 111630305 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Карла Маркса ул | 64б |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1106761,59 | 1106761,59 |  |  |  |  |  |  |
| 110164 | 111016403 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Карла Маркса ул | 70 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2488153,90 | 2488153,90 |  |  |  |  |  |  |
| 110164 | 111016401 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Карла Маркса ул | 70 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 2436110,20 | 2436110,20 |  |  |  |  |  |  |
| 110178 | 111017808 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Кирова ул | 26 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3472528,80 | 3472528,80 |  |  |  |  |  |  |
| 110206 | 111020604 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Революционный пр-кт | 72 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2320233,44 | 2320233,44 |  |  |  |  |  |  |
| 110206 | 111020605 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Революционный пр-кт | 72 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 630807,57 | 630807,57 |  |  |  |  |  |  |
| 110209 | 111020909 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Революционный пр-кт | 78 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1296516,05 | 1296516,05 |  |  |  |  |  |  |
| 110229 | 111022907 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Чехова ул | 10 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 807409,65 | 807409,65 |  |  |  |  |  |  |
| 110229 | 111022904 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Чехова ул | 10 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1978484,48 | 1978484,48 |  |  |  |  |  |  |
| 110229 | 111022905 | Колыванский р-н | р.п. Колывань | Колывань рп | Чехова ул | 10 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 537895,44 | 537895,44 |  |  |  |  |  |  |
| 111679 | 111167909 | Коченевский р-н | Кремлевский сельсовет | Новокремлевское с | 50 лет Октября ул | 3 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1439219,83 | 1439219,83 |  |  |  |  |  |  |
| 111679 | 111167901 | Коченевский р-н | Кремлевский сельсовет | Новокремлевское с | 50 лет Октября ул | 3 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1015700,79 | 1015700,79 |  |  |  |  |  |  |
| 113796 | 111379609 | Коченевский р-н | Кремлевский сельсовет | Новокремлевское с | 50 лет Октября ул | 6 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2009 | 60 | 2028 | 2028 | 508164,68 | 508164,68 |  |  |  |  |  |  |
| 111682 | 111168209 | Коченевский р-н | Кремлевский сельсовет | Новокремлевское с | Комарова ул | 12 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 764683,43 | 764683,43 |  |  |  |  |  |  |
| 111682 | 111168201 | Коченевский р-н | Кремлевский сельсовет | Новокремлевское с | Комарова ул | 12 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 793700,42 | 793700,42 |  |  |  |  |  |  |
| 111683 | 111168309 | Коченевский р-н | Кремлевский сельсовет | Новокремлевское с | Комарова ул | 14 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 781042,15 | 781042,15 |  |  |  |  |  |  |
| 111683 | 111168301 | Коченевский р-н | Кремлевский сельсовет | Новокремлевское с | Комарова ул | 14 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 793700,42 | 793700,42 |  |  |  |  |  |  |
| 113816 | 111381609 | Коченевский р-н | Прокудский сельсовет | Прокудское с | Новая ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1327841,27 | 1327841,27 |  |  |  |  |  |  |
| 113816 | 111381601 | Коченевский р-н | Прокудский сельсовет | Прокудское с | Новая ул | 2 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 748907,43 | 748907,43 |  |  |  |  |  |  |
| 110315 | 111031503 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Военный городок ул | 132 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 1721257,15 | 1721257,15 |  |  |  |  |  |  |
| 110316 | 111031603 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Военный городок ул | 133 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 1721257,15 | 1721257,15 |  |  |  |  |  |  |
| 110323 | 111032308 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Ипподромская ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 56 | 2028 | 2028 | 957282,70 | 957282,70 |  |  |  |  |  |  |
| 110324 | 111032407 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Ипподромская ул | 2а |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 510171,13 | 510171,13 |  |  |  |  |  |  |
| 110324 | 111032404 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Ипподромская ул | 2а |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 1250128,32 | 1250128,32 |  |  |  |  |  |  |
| 110324 | 111032405 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Ипподромская ул | 2а |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 339875,46 | 339875,46 |  |  |  |  |  |  |
| 110325 | 111032509 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1004147,33 | 1004147,33 |  |  |  |  |  |  |
| 110325 | 111032501 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2062835,25 | 2062835,25 |  |  |  |  |  |  |
| 110326 | 111032607 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 682877,79 | 682877,79 |  |  |  |  |  |  |
| 110326 | 111032604 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1673330,40 | 1673330,40 |  |  |  |  |  |  |
| 110326 | 111032605 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 454932,45 | 454932,45 |  |  |  |  |  |  |
| 110327 | 111032709 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 3 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 724482,73 | 724482,73 |  |  |  |  |  |  |
| 110327 | 111032701 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 3 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2062835,25 | 2062835,25 |  |  |  |  |  |  |
| 110328 | 111032809 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 702032,99 | 702032,99 |  |  |  |  |  |  |
| 110328 | 111032801 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 4 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2062835,25 | 2062835,25 |  |  |  |  |  |  |
| 110329 | 111032909 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 986744,43 | 986744,43 |  |  |  |  |  |  |
| 110329 | 111032901 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Коммунистическая ул | 5 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2062835,25 | 2062835,25 |  |  |  |  |  |  |
| 110334 | 111033407 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 512098,12 | 512098,12 |  |  |  |  |  |  |
| 110334 | 111033404 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1254850,24 | 1254850,24 |  |  |  |  |  |  |
| 110334 | 111033405 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 341159,22 | 341159,22 |  |  |  |  |  |  |
| 110334 | 111033409 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 1 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 739971,31 | 739971,31 |  |  |  |  |  |  |
| 110334 | 111033401 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1925312,90 | 1925312,90 |  |  |  |  |  |  |
| 110335 | 111033507 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 512820,75 | 512820,75 |  |  |  |  |  |  |
| 110335 | 111033504 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1256620,96 | 1256620,96 |  |  |  |  |  |  |
| 110335 | 111033505 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 341640,63 | 341640,63 |  |  |  |  |  |  |
| 110335 | 111033509 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 2 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 741015,48 | 741015,48 |  |  |  |  |  |  |
| 110335 | 111033501 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 2 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1925312,90 | 1925312,90 |  |  |  |  |  |  |
| 110336 | 111033607 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 514145,55 | 514145,55 |  |  |  |  |  |  |
| 110336 | 111033604 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1259867,28 | 1259867,28 |  |  |  |  |  |  |
| 110336 | 111033605 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 342523,22 | 342523,22 |  |  |  |  |  |  |
| 110336 | 111033609 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 3 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 742929,80 | 742929,80 |  |  |  |  |  |  |
| 110336 | 111033601 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 3 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1925312,90 | 1925312,90 |  |  |  |  |  |  |
| 110337 | 111033707 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 511014,19 | 511014,19 |  |  |  |  |  |  |
| 110337 | 111033704 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1252194,16 | 1252194,16 |  |  |  |  |  |  |
| 110337 | 111033705 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 340437,11 | 340437,11 |  |  |  |  |  |  |
| 110337 | 111033709 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 738405,05 | 738405,05 |  |  |  |  |  |  |
| 110337 | 111033701 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Космонавтов ул | 4 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1925312,90 | 1925312,90 |  |  |  |  |  |  |
| 110347 | 111034709 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Николая Бровина ул | 5 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 50 | 2028 | 2028 | 1247613,90 | 1247613,90 |  |  |  |  |  |  |
| 110347 | 111034701 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Николая Бровина ул | 5 |  | 1974 | Ремонт фасада | - | 55 | 2028 | 2028 | 1757772,50 | 1757772,50 |  |  |  |  |  |  |
| 110348 | 111034809 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Николая Бровина ул | 6 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 442207,69 | 442207,69 |  |  |  |  |  |  |
| 110348 | 111034801 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Николая Бровина ул | 6 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1218055,10 | 1218055,10 |  |  |  |  |  |  |
| 110350 | 111035007 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Первомайская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 433573,20 | 433573,20 |  |  |  |  |  |  |
| 110350 | 111035005 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Первомайская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 288846,00 | 288846,00 |  |  |  |  |  |  |
| 110350 | 111035009 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Первомайская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 626504,40 | 626504,40 |  |  |  |  |  |  |
| 110350 | 111035001 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Первомайская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1485241,38 | 1485241,38 |  |  |  |  |  |  |
| 110355 | 111035507 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Промышленная ул | 9 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 494032,57 | 494032,57 |  |  |  |  |  |  |
| 110355 | 111035504 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Промышленная ул | 9 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1210582,24 | 1210582,24 |  |  |  |  |  |  |
| 110355 | 111035505 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Промышленная ул | 9 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 329123,97 | 329123,97 |  |  |  |  |  |  |
| 110355 | 111035509 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Промышленная ул | 9 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 713866,96 | 713866,96 |  |  |  |  |  |  |
| 110355 | 111035501 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Промышленная ул | 9 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1438090,86 | 1438090,86 |  |  |  |  |  |  |
| 110365 | 111036507 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Строительная ул | 17 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 872806,94 | 872806,94 |  |  |  |  |  |  |
| 110365 | 111036504 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Строительная ул | 17 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2138734,64 | 2138734,64 |  |  |  |  |  |  |
| 110365 | 111036505 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Строительная ул | 17 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 581463,05 | 581463,05 |  |  |  |  |  |  |
| 110365 | 111036509 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Строительная ул | 17 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1261188,16 | 1261188,16 |  |  |  |  |  |  |
| 110365 | 111036501 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Строительная ул | 17 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2168923,92 | 2168923,92 |  |  |  |  |  |  |
| 110375 | 111037503 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Юбилейная ул | 2 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4853604,32 | 4853604,32 |  |  |  |  |  |  |
| 110377 | 111037703 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Юбилейная ул | 4 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2010973,70 | 2010973,70 |  |  |  |  |  |  |
| 110390 | 111039005 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Южная ул | 6 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 390182,81 | 390182,81 |  |  |  |  |  |  |
| 110390 | 111039009 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Южная ул | 6 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 846303,03 | 846303,03 |  |  |  |  |  |  |
| 110390 | 111039001 | Коченевский р-н | р.п. Коченево | Коченево рп | Южная ул | 6 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 1485241,38 | 1485241,38 |  |  |  |  |  |  |
| 113837 | 111383708 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Квартал 1 ул | 7 |  | 1954 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2380017,82 | 2380017,82 |  |  |  |  |  |  |
| 113844 | 111384407 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 18 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 941913,69 | 941913,69 |  |  |  |  |  |  |
| 113844 | 111384404 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 18 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2308074,50 | 2308074,50 |  |  |  |  |  |  |
| 113844 | 111384405 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 18 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 627501,89 | 627501,89 |  |  |  |  |  |  |
| 113844 | 111384409 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 18 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1361046,00 | 1361046,00 |  |  |  |  |  |  |
| 113844 | 111384403 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 18 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 991853,13 | 991853,13 |  |  |  |  |  |  |
| 113844 | 111384401 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 18 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1442020,07 | 1442020,07 |  |  |  |  |  |  |
| 114883 | 111488307 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 22 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1021353,93 | 1021353,93 |  |  |  |  |  |  |
| 114883 | 111488304 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 22 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2502735,65 | 2502735,65 |  |  |  |  |  |  |
| 114883 | 111488305 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 22 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 680424,89 | 680424,89 |  |  |  |  |  |  |
| 114883 | 111488309 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 22 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1475835,53 | 1475835,53 |  |  |  |  |  |  |
| 114883 | 111488303 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 22 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 991853,13 | 991853,13 |  |  |  |  |  |  |
| 114883 | 111488301 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Комсомольская ул | 22 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1442020,07 | 1442020,07 |  |  |  |  |  |  |
| 113856 | 111385607 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Линейная ул | 100 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 513061,62 | 513061,62 |  |  |  |  |  |  |
| 113856 | 111385605 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Линейная ул | 100 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 341801,10 | 341801,10 |  |  |  |  |  |  |
| 113856 | 111385609 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Линейная ул | 100 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 741363,54 | 741363,54 |  |  |  |  |  |  |
| 113856 | 111385601 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | Линейная ул | 100 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 819554,62 | 819554,62 |  |  |  |  |  |  |
| 113861 | 111386107 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1054979,95 | 1054979,95 |  |  |  |  |  |  |
| 113861 | 111386104 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2585133,15 | 2585133,15 |  |  |  |  |  |  |
| 113861 | 111386105 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 702826,51 | 702826,51 |  |  |  |  |  |  |
| 113861 | 111386109 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 1 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1524424,43 | 1524424,43 |  |  |  |  |  |  |
| 113861 | 111386103 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 1 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 991853,13 | 991853,13 |  |  |  |  |  |  |
| 113861 | 111386101 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 1 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1815295,02 | 1815295,02 |  |  |  |  |  |  |
| 113859 | 111385907 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1054979,95 | 1054979,95 |  |  |  |  |  |  |
| 113859 | 111385904 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2585133,15 | 2585133,15 |  |  |  |  |  |  |
| 113859 | 111385905 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 702826,51 | 702826,51 |  |  |  |  |  |  |
| 113859 | 111385909 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1524424,43 | 1524424,43 |  |  |  |  |  |  |
| 113859 | 111385903 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 3 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 991853,13 | 991853,13 |  |  |  |  |  |  |
| 113859 | 111385901 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 3 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1815295,02 | 1815295,02 |  |  |  |  |  |  |
| 113857 | 111385707 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1033469,90 | 1033469,90 |  |  |  |  |  |  |
| 113857 | 111385704 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2532424,72 | 2532424,72 |  |  |  |  |  |  |
| 113857 | 111385705 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 688496,54 | 688496,54 |  |  |  |  |  |  |
| 113857 | 111385709 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 5 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1493342,85 | 1493342,85 |  |  |  |  |  |  |
| 113857 | 111385703 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 5 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 991853,13 | 991853,13 |  |  |  |  |  |  |
| 113857 | 111385701 | Коченевский р-н | р.п. Чик | Чик рп | П. Морозова ул | 5 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1815295,02 | 1815295,02 |  |  |  |  |  |  |
| 115167 | 111516703 | Коченевский р-н | Шагаловский сельсовет | Казаково д | Центральная ул | 21 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2017790,56 | 2017790,56 |  |  |  |  |  |  |
| 115167 | 111516701 | Коченевский р-н | Шагаловский сельсовет | Казаково д | Центральная ул | 21 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2604699,25 | 2604699,25 |  |  |  |  |  |  |
| 111731 | 111173104 | Кочковский р-н | Новоцелинный сельсовет | Новоцелинное с | Садовая ул | 28 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1128834,00 | 1128834,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111732 | 111173204 | Кочковский р-н | Новоцелинный сельсовет | Новоцелинное с | Садовая ул | 30 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1112012,16 | 1112012,16 |  |  |  |  |  |  |
| 111736 | 111173607 | Кочковский р-н | Новоцелинный сельсовет | Новоцелинное с | Садовая ул | 30а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 473799,16 | 473799,16 |  |  |  |  |  |  |
| 111736 | 111173604 | Кочковский р-н | Новоцелинный сельсовет | Новоцелинное с | Садовая ул | 30а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1161002,08 | 1161002,08 |  |  |  |  |  |  |
| 111736 | 111173605 | Кочковский р-н | Новоцелинный сельсовет | Новоцелинное с | Садовая ул | 30а |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 315644,49 | 315644,49 |  |  |  |  |  |  |
| 111736 | 111173601 | Кочковский р-н | Новоцелинный сельсовет | Новоцелинное с | Садовая ул | 30а |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1671132,31 | 1671132,31 |  |  |  |  |  |  |
| 111738 | 111173804 | Кочковский р-н | Новоцелинный сельсовет | Новоцелинное с | Юбилейная ул | 23 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1254260,00 | 1254260,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111740 | 111174004 | Кочковский р-н | Новоцелинный сельсовет | Новоцелинное с | Юбилейная ул | 27 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1127948,64 | 1127948,64 |  |  |  |  |  |  |
| 111741 | 111174104 | Кочковский р-н | Новоцелинный сельсовет | Новоцелинное с | Юбилейная ул | 29 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1137982,72 | 1137982,72 |  |  |  |  |  |  |
| 111799 | 111179909 | Кочковский р-н | Решетовский сельсовет | Решеты с | Олимпийская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 759636,59 | 759636,59 |  |  |  |  |  |  |
| 111799 | 111179903 | Кочковский р-н | Решетовский сельсовет | Решеты с | Олимпийская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 804389,48 | 804389,48 |  |  |  |  |  |  |
| 111799 | 111179901 | Кочковский р-н | Решетовский сельсовет | Решеты с | Олимпийская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 868355,41 | 868355,41 |  |  |  |  |  |  |
| 111800 | 111180001 | Кочковский р-н | Решетовский сельсовет | Решеты с | Олимпийская ул | 3 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 868355,41 | 868355,41 |  |  |  |  |  |  |
| 111490 | 111149003 | Краснозерский р-н | Зубковский сельсовет | Зубково ж/д_ст | Привокзальная ул | 2 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2316812,12 | 2316812,12 |  |  |  |  |  |  |
| 111490 | 111149001 | Краснозерский р-н | Зубковский сельсовет | Зубково ж/д_ст | Привокзальная ул | 2 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3133597,02 | 3133597,02 |  |  |  |  |  |  |
| 111491 | 111149103 | Краснозерский р-н | Зубковский сельсовет | Зубково ж/д_ст | Привокзальная ул | 3 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2316812,12 | 2316812,12 |  |  |  |  |  |  |
| 111491 | 111149101 | Краснозерский р-н | Зубковский сельсовет | Зубково ж/д_ст | Привокзальная ул | 3 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3133597,02 | 3133597,02 |  |  |  |  |  |  |
| 111628 | 111162806 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Ломоносова ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 317008,49 | 317008,49 |  |  |  |  |  |  |
| 111628 | 111162807 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Ломоносова ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 475846,59 | 475846,59 |  |  |  |  |  |  |
| 111628 | 111162804 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Ломоносова ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1166019,12 | 1166019,12 |  |  |  |  |  |  |
| 111628 | 111162805 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Ломоносова ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 317008,49 | 317008,49 |  |  |  |  |  |  |
| 111629 | 111162906 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Ломоносова ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 419869,76 | 419869,76 |  |  |  |  |  |  |
| 111629 | 111162907 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Ломоносова ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 630246,82 | 630246,82 |  |  |  |  |  |  |
| 111629 | 111162904 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Ломоносова ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1544362,96 | 1544362,96 |  |  |  |  |  |  |
| 111629 | 111162905 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Ломоносова ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 419869,76 | 419869,76 |  |  |  |  |  |  |
| 111629 | 111162901 | Краснозерский р-н | Майский сельсовет | Майское с | Ломоносова ул | 2 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2088375,12 | 2088375,12 |  |  |  |  |  |  |
| 111784 | 111178406 | Краснозерский р-н | Половинский сельсовет | Половинное с | Строителей ул | 18 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 301683,60 | 301683,60 |  |  |  |  |  |  |
| 111784 | 111178407 | Краснозерский р-н | Половинский сельсовет | Половинное с | Строителей ул | 18 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 452843,12 | 452843,12 |  |  |  |  |  |  |
| 111784 | 111178404 | Краснозерский р-н | Половинский сельсовет | Половинное с | Строителей ул | 18 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1109651,20 | 1109651,20 |  |  |  |  |  |  |
| 111784 | 111178405 | Краснозерский р-н | Половинский сельсовет | Половинное с | Строителей ул | 18 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 301683,60 | 301683,60 |  |  |  |  |  |  |
| 110403 | 111040303 | Краснозерский р-н | р.п. Краснозерское | Краснозерское рп | Ленина ул | 47 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 1329287,70 | 1329287,70 |  |  |  |  |  |  |
| 110422 | 111042203 | Краснозерский р-н | р.п. Краснозерское | Краснозерское рп | Октябрьская ул | 19 |  | 1975 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 55 | 2028 | 2028 | 1319062,41 | 1319062,41 |  |  |  |  |  |  |
| 110447 | 111044703 | Краснозерский р-н | р.п. Краснозерское | Краснозерское рп | Тракторная ул | 5 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2010973,70 | 2010973,70 |  |  |  |  |  |  |
| 113902 | 111390201 | Куйбышевский р-н | Абрамовский сельсовет | Абрамово с | Береговая ул | 13 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1617655,76 | 1617655,76 |  |  |  |  |  |  |
| 113901 | 111390101 | Куйбышевский р-н | Абрамовский сельсовет | Абрамово с | Береговая ул | 15 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1617655,76 | 1617655,76 |  |  |  |  |  |  |
| 111256 | 111125601 | Куйбышевский р-н | Булатовский сельсовет | Булатово с | Центральная ул | 6 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 50 | 2028 | 2028 | 2723728,37 | 2723728,37 |  |  |  |  |  |  |
| 111386 | 111138607 | Куйбышевский р-н | Горбуновский сельсовет | Горбуново с | Мира ул | 11 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 61 <*> | 2028 | 2028 | 1154990,83 | 1154990,83 |  |  |  |  |  |  |
| 111386 | 111138604 | Куйбышевский р-н | Горбуновский сельсовет | Горбуново с | Мира ул | 11 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2830200,80 | 2830200,80 |  |  |  |  |  |  |
| 111386 | 111138605 | Куйбышевский р-н | Горбуновский сельсовет | Горбуново с | Мира ул | 11 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 769453,65 | 769453,65 |  |  |  |  |  |  |
| 111387 | 111138704 | Куйбышевский р-н | Горбуновский сельсовет | Горбуново с | Рабочая ул | 14 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1148902,16 | 1148902,16 |  |  |  |  |  |  |
| 111387 | 111138705 | Куйбышевский р-н | Горбуновский сельсовет | Горбуново с | Рабочая ул | 14 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 312354,86 | 312354,86 |  |  |  |  |  |  |
| 101568 | 110156808 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 10-й кв-л | 2 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11569531,05 | 11569531,05 |  |  |  |  |  |  |
| 113144 | 111314404 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 10-й кв-л | 6 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 50 | 2028 | 2028 | 10049067,34 | 10049067,34 |  |  |  |  |  |  |
| 113144 | 111314405 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 10-й кв-л | 6 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 50 | 2028 | 2028 | 2873670,03 | 2873670,03 |  |  |  |  |  |  |
| 101588 | 110158808 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 20 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 61 <*> | 2028 | 2028 | 15650253,24 | 15650253,24 |  |  |  |  |  |  |
| 101590 | 110159008 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 22 |  | 1978 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 61 <*> | 2028 | 2028 | 11429962,10 | 11429962,10 |  |  |  |  |  |  |
| 101582 | 110158208 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 6 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 16261785,59 | 16261785,59 |  |  |  |  |  |  |
| 101585 | 110158508 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 11-й кв-л | 9 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 21381094,40 | 21381094,40 |  |  |  |  |  |  |
| 101594 | 110159408 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 12-й кв-л | 7 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 16335910,73 | 16335910,73 |  |  |  |  |  |  |
| 101539 | 110153908 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 1-й кв-л | 1 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 11300410,07 | 11300410,07 |  |  |  |  |  |  |
| 101540 | 110154008 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 1-й кв-л | 2 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 21621834,13 | 21621834,13 |  |  |  |  |  |  |
| 101630 | 110163006 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 3-й кв-л | 7 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 742574,93 | 742574,93 |  |  |  |  |  |  |
| 101630 | 110163007 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 3-й кв-л | 7 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1114644,44 | 1114644,44 |  |  |  |  |  |  |
| 101630 | 110163004 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 3-й кв-л | 7 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2731335,60 | 2731335,60 |  |  |  |  |  |  |
| 101630 | 110163005 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 3-й кв-л | 7 |  | 1952 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 742574,93 | 742574,93 |  |  |  |  |  |  |
| 101643 | 110164306 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 11 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1192292,10 | 1192292,10 |  |  |  |  |  |  |
| 101643 | 110164307 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 11 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1789693,82 | 1789693,82 |  |  |  |  |  |  |
| 101643 | 110164304 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 11 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4385483,20 | 4385483,20 |  |  |  |  |  |  |
| 101643 | 110164305 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 11 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1192292,10 | 1192292,10 |  |  |  |  |  |  |
| 101643 | 110164301 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 11 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4588531,44 | 4588531,44 |  |  |  |  |  |  |
| 101645 | 110164506 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 13 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 740809,76 | 740809,76 |  |  |  |  |  |  |
| 101645 | 110164507 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 13 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1111994,82 | 1111994,82 |  |  |  |  |  |  |
| 101645 | 110164504 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 13 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2724842,96 | 2724842,96 |  |  |  |  |  |  |
| 101645 | 110164505 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 13 |  | 1957 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 740809,76 | 740809,76 |  |  |  |  |  |  |
| 101645 | 110164501 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 13 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3295428,43 | 3295428,43 |  |  |  |  |  |  |
| 101638 | 110163809 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 3 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1572003,96 | 1572003,96 |  |  |  |  |  |  |
| 101638 | 110163801 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 6-й кв-л | 3 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3127258,24 | 3127258,24 |  |  |  |  |  |  |
| 101655 | 110165506 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 636022,85 | 636022,85 |  |  |  |  |  |  |
| 101655 | 110165507 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 65 | 2028 | 2028 | 954704,10 | 954704,10 |  |  |  |  |  |  |
| 101655 | 110165504 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2339416,24 | 2339416,24 |  |  |  |  |  |  |
| 101655 | 110165505 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 11 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 636022,85 | 636022,85 |  |  |  |  |  |  |
| 101655 | 110165501 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 7-й кв-л | 11 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2750447,00 | 2750447,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101656 | 110165603 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 1 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3663380,56 | 3663380,56 |  |  |  |  |  |  |
| 101656 | 110165601 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 1 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6369642,33 | 6369642,33 |  |  |  |  |  |  |
| 101665 | 110166504 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 10 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7353842,39 | 7353842,39 |  |  |  |  |  |  |
| 101665 | 110166509 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 10 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4168313,38 | 4168313,38 |  |  |  |  |  |  |
| 101665 | 110166502 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 10 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 18716767,95 | 18716767,95 |  |  |  |  |  |  |
| 101665 | 110166503 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 10 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4597972,07 | 4597972,07 |  |  |  |  |  |  |
| 101665 | 110166501 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 10 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7213243,72 | 7213243,72 |  |  |  |  |  |  |
| 101668 | 110166806 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2133875,97 | 2133875,97 |  |  |  |  |  |  |
| 101668 | 110166807 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2157834,14 | 2157834,14 |  |  |  |  |  |  |
| 101668 | 110166805 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2133875,97 | 2133875,97 |  |  |  |  |  |  |
| 101668 | 110166802 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 13 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 18704280,86 | 18704280,86 |  |  |  |  |  |  |
| 101668 | 110166803 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 13 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4594904,48 | 4594904,48 |  |  |  |  |  |  |
| 101668 | 110166801 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 13 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7199098,56 | 7199098,56 |  |  |  |  |  |  |
| 101669 | 110166909 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 14 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4217473,54 | 4217473,54 |  |  |  |  |  |  |
| 101669 | 110166903 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 14 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4601721,34 | 4601721,34 |  |  |  |  |  |  |
| 101669 | 110166901 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 14 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7271003,11 | 7271003,11 |  |  |  |  |  |  |
| 101670 | 110167006 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2104271,61 | 2104271,61 |  |  |  |  |  |  |
| 101670 | 110167007 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2127897,39 | 2127897,39 |  |  |  |  |  |  |
| 101670 | 110167005 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2104271,61 | 2104271,61 |  |  |  |  |  |  |
| 101670 | 110167002 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 15 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 18668207,03 | 18668207,03 |  |  |  |  |  |  |
| 101670 | 110167003 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 15 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4586042,57 | 4586042,57 |  |  |  |  |  |  |
| 101670 | 110167001 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 15 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7294185,44 | 7294185,44 |  |  |  |  |  |  |
| 101671 | 110167106 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2149544,24 | 2149544,24 |  |  |  |  |  |  |
| 101671 | 110167107 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2173678,32 | 2173678,32 |  |  |  |  |  |  |
| 101671 | 110167105 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2149544,24 | 2149544,24 |  |  |  |  |  |  |
| 101671 | 110167103 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 16 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4601721,34 | 4601721,34 |  |  |  |  |  |  |
| 101671 | 110167101 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 16 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7264716,37 | 7264716,37 |  |  |  |  |  |  |
| 101657 | 110165709 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 2 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3306684,03 | 3306684,03 |  |  |  |  |  |  |
| 101657 | 110165703 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 2 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3650087,69 | 3650087,69 |  |  |  |  |  |  |
| 101657 | 110165701 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 2 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5835662,69 | 5835662,69 |  |  |  |  |  |  |
| 101658 | 110165803 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 3 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4624898,67 | 4624898,67 |  |  |  |  |  |  |
| 101658 | 110165801 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 3 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7246249,08 | 7246249,08 |  |  |  |  |  |  |
| 101659 | 110165908 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8590502,02 | 8590502,02 |  |  |  |  |  |  |
| 101659 | 110165906 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2025694,08 | 2025694,08 |  |  |  |  |  |  |
| 101659 | 110165907 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2048437,63 | 2048437,63 |  |  |  |  |  |  |
| 101659 | 110165905 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2025694,08 | 2025694,08 |  |  |  |  |  |  |
| 101659 | 110165903 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 4 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4594904,48 | 4594904,48 |  |  |  |  |  |  |
| 101659 | 110165901 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 4 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7147232,99 | 7147232,99 |  |  |  |  |  |  |
| 101676 | 110167608 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 4а |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 14634304,83 | 14634304,83 |  |  |  |  |  |  |
| 101660 | 110166006 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2164582,62 | 2164582,62 |  |  |  |  |  |  |
| 101660 | 110166007 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2188885,55 | 2188885,55 |  |  |  |  |  |  |
| 101660 | 110166005 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2164582,62 | 2164582,62 |  |  |  |  |  |  |
| 101660 | 110166003 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 5 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4611605,79 | 4611605,79 |  |  |  |  |  |  |
| 101661 | 110166107 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 6 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2227023,05 | 2227023,05 |  |  |  |  |  |  |
| 101664 | 110166408 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 8-й кв-л | 9 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8757450,52 | 8757450,52 |  |  |  |  |  |  |
| 101678 | 110167803 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 2 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 57 | 2028 | 2028 | 3372300,64 | 3372300,64 |  |  |  |  |  |  |
| 101679 | 110167906 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 57 | 2028 | 2028 | 1312564,37 | 1312564,37 |  |  |  |  |  |  |
| 101679 | 110167907 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 57 | 2028 | 2028 | 1970228,88 | 1970228,88 |  |  |  |  |  |  |
| 101679 | 110167904 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 57 | 2028 | 2028 | 4827868,08 | 4827868,08 |  |  |  |  |  |  |
| 101679 | 110167905 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 3 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 57 | 2028 | 2028 | 1312564,37 | 1312564,37 |  |  |  |  |  |  |
| 101679 | 110167903 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 3 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 57 | 2028 | 2028 | 3359348,61 | 3359348,61 |  |  |  |  |  |  |
| 101679 | 110167901 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 3 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 57 | 2028 | 2028 | 4557490,68 | 4557490,68 |  |  |  |  |  |  |
| 101680 | 110168006 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1261053,50 | 1261053,50 |  |  |  |  |  |  |
| 101680 | 110168007 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1892908,33 | 1892908,33 |  |  |  |  |  |  |
| 101680 | 110168004 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4638401,04 | 4638401,04 |  |  |  |  |  |  |
| 101680 | 110168005 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 4 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1261053,50 | 1261053,50 |  |  |  |  |  |  |
| 101680 | 110168003 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 4 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3341624,77 | 3341624,77 |  |  |  |  |  |  |
| 101680 | 110168001 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 4 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4557097,76 | 4557097,76 |  |  |  |  |  |  |
| 101682 | 110168206 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 820884,29 | 820884,29 |  |  |  |  |  |  |
| 101682 | 110168207 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1232190,95 | 1232190,95 |  |  |  |  |  |  |
| 101682 | 110168204 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3019372,72 | 3019372,72 |  |  |  |  |  |  |
| 101682 | 110168205 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | 9-й кв-л | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 820884,29 | 820884,29 |  |  |  |  |  |  |
| 101711 | 110171106 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 61 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 442656,50 | 442656,50 |  |  |  |  |  |  |
| 101711 | 110171107 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 61 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 664450,93 | 664450,93 |  |  |  |  |  |  |
| 101711 | 110171104 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 61 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1628177,04 | 1628177,04 |  |  |  |  |  |  |
| 101711 | 110171105 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 61 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 442656,50 | 442656,50 |  |  |  |  |  |  |
| 101711 | 110171101 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 61 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1992895,31 | 1992895,31 |  |  |  |  |  |  |
| 101712 | 110171209 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 63 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1046088,32 | 1046088,32 |  |  |  |  |  |  |
| 101712 | 110171201 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 63 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2215288,60 | 2215288,60 |  |  |  |  |  |  |
| 101713 | 110171306 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 65 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 517997,16 | 517997,16 |  |  |  |  |  |  |
| 101713 | 110171307 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 65 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 777541,27 | 777541,27 |  |  |  |  |  |  |
| 101713 | 110171304 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 65 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1905294,72 | 1905294,72 |  |  |  |  |  |  |
| 101713 | 110171305 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 65 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 517997,16 | 517997,16 |  |  |  |  |  |  |
| 101713 | 110171302 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 65 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8116611,75 | 8116611,75 |  |  |  |  |  |  |
| 101714 | 110171406 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 67 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 530112,65 | 530112,65 |  |  |  |  |  |  |
| 101714 | 110171407 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 67 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 795727,26 | 795727,26 |  |  |  |  |  |  |
| 101714 | 110171404 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 67 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1949857,84 | 1949857,84 |  |  |  |  |  |  |
| 101714 | 110171405 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 67 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 530112,65 | 530112,65 |  |  |  |  |  |  |
| 101714 | 110171402 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Агафонова ул | 67 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8116611,75 | 8116611,75 |  |  |  |  |  |  |
| 101764 | 110176406 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Дом школы-интернат тер | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 349262,96 | 349262,96 |  |  |  |  |  |  |
| 101764 | 110176407 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Дом школы-интернат тер | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 524262,26 | 524262,26 |  |  |  |  |  |  |
| 101764 | 110176404 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Дом школы-интернат тер | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1284657,36 | 1284657,36 |  |  |  |  |  |  |
| 101764 | 110176405 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Дом школы-интернат тер | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 349262,96 | 349262,96 |  |  |  |  |  |  |
| 101764 | 110176401 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Дом школы-интернат тер | 1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1811365,81 | 1811365,81 |  |  |  |  |  |  |
| 101737 | 110173708 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Лесоперевалочная ул | 9 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 63 <*> | 2028 | 2028 | 2681526,81 | 2681526,81 |  |  |  |  |  |  |
| 101744 | 110174406 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Песчаная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 544635,18 | 544635,18 |  |  |  |  |  |  |
| 101744 | 110174407 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Песчаная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 817526,36 | 817526,36 |  |  |  |  |  |  |
| 101744 | 110174404 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Песчаная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2003274,56 | 2003274,56 |  |  |  |  |  |  |
| 101744 | 110174405 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Песчаная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 544635,18 | 544635,18 |  |  |  |  |  |  |
| 101752 | 110175208 | Куйбышевский р-н | город Куйбышев | Куйбышев г | Студенческая ул | 1 |  | 1991 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 44 <*> | 2028 | 2028 | 16566967,45 | 16566967,45 |  |  |  |  |  |  |
| 111659 | 111165907 | Куйбышевский р-н | Октябрьский сельсовет | Нагорное с | Омская ул | 28 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 484879,36 | 484879,36 |  |  |  |  |  |  |
| 111659 | 111165904 | Куйбышевский р-н | Октябрьский сельсовет | Нагорное с | Омская ул | 28 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1188153,12 | 1188153,12 |  |  |  |  |  |  |
| 111659 | 111165905 | Куйбышевский р-н | Октябрьский сельсовет | Нагорное с | Омская ул | 28 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 323026,11 | 323026,11 |  |  |  |  |  |  |
| 111659 | 111165901 | Куйбышевский р-н | Октябрьский сельсовет | Нагорное с | Омская ул | 28 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1743390,48 | 1743390,48 |  |  |  |  |  |  |
| 101810 | 110181008 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Новый городок ул | 72 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5778421,48 | 5778421,48 |  |  |  |  |  |  |
| 101810 | 110181009 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Новый городок ул | 72 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 2700843,58 | 2700843,58 |  |  |  |  |  |  |
| 101810 | 110181003 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Новый городок ул | 72 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4056031,70 | 4056031,70 |  |  |  |  |  |  |
| 101810 | 110181001 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Новый городок ул | 72 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5694564,76 | 5694564,76 |  |  |  |  |  |  |
| 101811 | 110181109 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Новый городок ул | 73 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2721756,16 | 2721756,16 |  |  |  |  |  |  |
| 101811 | 110181103 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Новый городок ул | 73 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1714440,29 | 1714440,29 |  |  |  |  |  |  |
| 101811 | 110181101 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Новый городок ул | 73 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4821140,67 | 4821140,67 |  |  |  |  |  |  |
| 101816 | 110181603 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Осипенко ул | 88 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1636387,24 | 1636387,24 |  |  |  |  |  |  |
| 101816 | 110181601 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Осипенко ул | 88 |  | 1967 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2438860,65 | 2438860,65 |  |  |  |  |  |  |
| 101824 | 110182403 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Розы Люксембург ул | 1 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2285454,57 | 2285454,57 |  |  |  |  |  |  |
| 113924 | 111392403 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Розы Люксембург ул | 3 |  | 1974 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 2092776,02 | 2092776,02 |  |  |  |  |  |  |
| 101833 | 110183306 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Северная ул | 43 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 562126,41 | 562126,41 |  |  |  |  |  |  |
| 101833 | 110183307 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Северная ул | 43 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 843781,62 | 843781,62 |  |  |  |  |  |  |
| 101833 | 110183304 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Северная ул | 43 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2067610,72 | 2067610,72 |  |  |  |  |  |  |
| 101833 | 110183305 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Северная ул | 43 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 562126,41 | 562126,41 |  |  |  |  |  |  |
| 113940 | 111394007 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Советов ул | 104 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 370102,90 | 370102,90 |  |  |  |  |  |  |
| 113940 | 111394004 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Советов ул | 104 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 906903,76 | 906903,76 |  |  |  |  |  |  |
| 113940 | 111394005 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Советов ул | 104 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 246562,16 | 246562,16 |  |  |  |  |  |  |
| 113941 | 111394106 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Советов ул | 120 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 278415,45 | 278415,45 |  |  |  |  |  |  |
| 113941 | 111394107 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Советов ул | 120 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 417916,39 | 417916,39 |  |  |  |  |  |  |
| 113941 | 111394104 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Советов ул | 120 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1024066,40 | 1024066,40 |  |  |  |  |  |  |
| 113941 | 111394105 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Советов ул | 120 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 278415,45 | 278415,45 |  |  |  |  |  |  |
| 101858 | 110185801 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Строительная ул | 17 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1997117,20 | 1997117,20 |  |  |  |  |  |  |
| 113956 | 111395603 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Элеваторская ул | 74 |  | 1974 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 2068917,01 | 2068917,01 |  |  |  |  |  |  |
| 113955 | 111395501 | Купинский р-н | город Купино | Купино г | Элеваторская ул | 82 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 931235,91 | 931235,91 |  |  |  |  |  |  |
| 115316 | 111531604 | Купинский р-н | Копкульский сельсовет | Чумашки с | Озерная ул | 25 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1084270,88 | 1084270,88 |  |  |  |  |  |  |
| 111433 | 111143303 | Маслянинский муниципальный округ | Елбанский сельсовет | Елбань с | Советская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1131598,76 | 1131598,76 |  |  |  |  |  |  |
| 111433 | 111143301 | Маслянинский муниципальный округ | Елбанский сельсовет | Елбань с | Советская ул | 1 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1343789,82 | 1343789,82 |  |  |  |  |  |  |
| 110665 | 111066503 | Маслянинский муниципальный округ | р.п. Маслянино | Маслянино рп | 60 лет Октября ул | 2 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2466339,95 | 2466339,95 |  |  |  |  |  |  |
| 110693 | 111069303 | Маслянинский муниципальный округ | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Партизанская ул | 20 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2699135,72 | 2699135,72 |  |  |  |  |  |  |
| 110694 | 111069403 | Маслянинский муниципальный округ | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Партизанская ул | 22 |  | 1975 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 2696068,13 | 2696068,13 |  |  |  |  |  |  |
| 110704 | 111070403 | Маслянинский муниципальный округ | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Совхозная ул | 19 |  | 1974 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 937318,25 | 937318,25 |  |  |  |  |  |  |
| 110705 | 111070503 | Маслянинский муниципальный округ | р.п. Маслянино | Маслянино рп | Совхозная ул | 24 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 937318,25 | 937318,25 |  |  |  |  |  |  |
| 110782 | 111078203 | Мошковский р-н | Барлакский сельсовет | Октябрьский п | Строительная ул | 10 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2194347,23 | 2194347,23 |  |  |  |  |  |  |
| 110782 | 111078201 | Мошковский р-н | Барлакский сельсовет | Октябрьский п | Строительная ул | 10 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4867751,45 | 4867751,45 |  |  |  |  |  |  |
| 110783 | 111078304 | Мошковский р-н | Барлакский сельсовет | Октябрьский п | Строительная ул | 11 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1120865,76 | 1120865,76 |  |  |  |  |  |  |
| 110783 | 111078305 | Мошковский р-н | Барлакский сельсовет | Октябрьский п | Строительная ул | 11 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 304732,53 | 304732,53 |  |  |  |  |  |  |
| 113990 | 111399004 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Большевистская ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 946390,82 | 946390,82 |  |  |  |  |  |  |
| 113990 | 111399001 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Большевистская ул | 4 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1721426,19 | 1721426,19 |  |  |  |  |  |  |
| 113995 | 111399507 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Железнодорожная ул | 8 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 782599,63 | 782599,63 |  |  |  |  |  |  |
| 113995 | 111399505 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Железнодорожная ул | 8 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 521367,03 | 521367,03 |  |  |  |  |  |  |
| 113995 | 111399501 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Железнодорожная ул | 8 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1887592,48 | 1887592,48 |  |  |  |  |  |  |
| 110760 | 111076006 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Западная ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 641639,30 | 641639,30 |  |  |  |  |  |  |
| 110760 | 111076007 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Западная ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 55 | 2028 | 2028 | 963134,69 | 963134,69 |  |  |  |  |  |  |
| 110760 | 111076004 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Западная ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 2360074,64 | 2360074,64 |  |  |  |  |  |  |
| 110760 | 111076005 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Западная ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 55 | 2028 | 2028 | 641639,30 | 641639,30 |  |  |  |  |  |  |
| 114006 | 111400601 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Первомайская ул | 37 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 66 | 2028 | 2028 | 387459,40 | 387459,40 |  |  |  |  |  |  |
| 115042 | 111504207 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Пионерская ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 280979,52 | 280979,52 |  |  |  |  |  |  |
| 115042 | 111504204 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Пионерская ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 688514,96 | 688514,96 |  |  |  |  |  |  |
| 115042 | 111504205 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Пионерская ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 187188,26 | 187188,26 |  |  |  |  |  |  |
| 115042 | 111504201 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Пионерская ул | 4 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 943010,40 | 943010,40 |  |  |  |  |  |  |
| 114013 | 111401302 | Мошковский р-н | р.п. Мошково | Мошково рп | Строительная ул | 28а |  | 1995 | Ремонт крыши | - | 39 <*> | 2028 | 2028 | 10744590,27 | 10744590,27 |  |  |  |  |  |  |
| 110951 | 111095107 | Мошковский р-н | р.п. Станционно-Ояшинский | Станционно-Ояшинский рп | Рабочая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 467295,56 | 467295,56 |  |  |  |  |  |  |
| 110951 | 111095104 | Мошковский р-н | р.п. Станционно-Ояшинский | Станционно-Ояшинский рп | Рабочая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1145065,60 | 1145065,60 |  |  |  |  |  |  |
| 110951 | 111095105 | Мошковский р-н | р.п. Станционно-Ояшинский | Станционно-Ояшинский рп | Рабочая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 311311,80 | 311311,80 |  |  |  |  |  |  |
| 109944 | 110994407 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Смоленский п | Победы ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 507401,08 | 507401,08 |  |  |  |  |  |  |
| 109944 | 110994405 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Смоленский п | Победы ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 338030,06 | 338030,06 |  |  |  |  |  |  |
| 109947 | 110994701 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Смоленский п | Победы ул | 8 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 671149,50 | 671149,50 |  |  |  |  |  |  |
| 111866 | 111186607 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 599535,39 | 599535,39 |  |  |  |  |  |  |
| 111866 | 111186604 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1469107,36 | 1469107,36 |  |  |  |  |  |  |
| 111866 | 111186605 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 1 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 399409,83 | 399409,83 |  |  |  |  |  |  |
| 111866 | 111186601 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 1 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 667965,70 | 667965,70 |  |  |  |  |  |  |
| 111872 | 111187201 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 10 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 2318233,90 | 2318233,90 |  |  |  |  |  |  |
| 111880 | 111188007 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 796449,88 | 796449,88 |  |  |  |  |  |  |
| 111880 | 111188004 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1951628,56 | 1951628,56 |  |  |  |  |  |  |
| 111880 | 111188005 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 19 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 530594,06 | 530594,06 |  |  |  |  |  |  |
| 111883 | 111188307 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 28 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 853657,46 | 853657,46 |  |  |  |  |  |  |
| 111883 | 111188304 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 28 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2091810,56 | 2091810,56 |  |  |  |  |  |  |
| 111883 | 111188305 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 28 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 568705,68 | 568705,68 |  |  |  |  |  |  |
| 111883 | 111188309 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 28 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1233517,55 | 1233517,55 |  |  |  |  |  |  |
| 111883 | 111188302 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 28 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8185984,50 | 8185984,50 |  |  |  |  |  |  |
| 111883 | 111188301 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 28 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 848709,36 | 848709,36 |  |  |  |  |  |  |
| 111884 | 111188407 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 29 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 831015,30 | 831015,30 |  |  |  |  |  |  |
| 111884 | 111188404 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 29 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2036328,00 | 2036328,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111884 | 111188405 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 29 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 553621,50 | 553621,50 |  |  |  |  |  |  |
| 111884 | 111188401 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 29 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 848709,36 | 848709,36 |  |  |  |  |  |  |
| 111868 | 111186807 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 3 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 600739,76 | 600739,76 |  |  |  |  |  |  |
| 111868 | 111186804 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 3 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1472058,56 | 1472058,56 |  |  |  |  |  |  |
| 111868 | 111186805 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 3 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 400212,18 | 400212,18 |  |  |  |  |  |  |
| 111885 | 111188507 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 30 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 824873,01 | 824873,01 |  |  |  |  |  |  |
| 111885 | 111188504 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 30 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2021276,88 | 2021276,88 |  |  |  |  |  |  |
| 111885 | 111188505 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 30 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 549529,52 | 549529,52 |  |  |  |  |  |  |
| 111885 | 111188501 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 30 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 848709,36 | 848709,36 |  |  |  |  |  |  |
| 111886 | 111188607 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 32 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 594717,91 | 594717,91 |  |  |  |  |  |  |
| 111886 | 111188604 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 32 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1457302,56 | 1457302,56 |  |  |  |  |  |  |
| 111886 | 111188605 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 32 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 396200,43 | 396200,43 |  |  |  |  |  |  |
| 111886 | 111188601 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 32 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 911576,72 | 911576,72 |  |  |  |  |  |  |
| 111887 | 111188707 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 33 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 602305,44 | 602305,44 |  |  |  |  |  |  |
| 111887 | 111188704 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 33 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1475895,12 | 1475895,12 |  |  |  |  |  |  |
| 111887 | 111188705 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 33 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 401255,24 | 401255,24 |  |  |  |  |  |  |
| 111869 | 111186907 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 4 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 594717,91 | 594717,91 |  |  |  |  |  |  |
| 111869 | 111186904 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 4 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1457302,56 | 1457302,56 |  |  |  |  |  |  |
| 111869 | 111186905 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 4 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 396200,43 | 396200,43 |  |  |  |  |  |  |
| 111871 | 111187107 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 7 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 577615,85 | 577615,85 |  |  |  |  |  |  |
| 111871 | 111187104 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 7 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1415395,52 | 1415395,52 |  |  |  |  |  |  |
| 111871 | 111187105 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 1 кв-л | 7 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 384807,06 | 384807,06 |  |  |  |  |  |  |
| 111918 | 111191808 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | 4 кв-л | 14 |  | 1990 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 45 <*> | 2028 | 2028 | 3247482,22 | 3247482,22 |  |  |  |  |  |  |
| 111930 | 111193007 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Коммунистическая ул | 4 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 790789,34 | 790789,34 |  |  |  |  |  |  |
| 111930 | 111193005 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Коммунистическая ул | 4 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 526823,01 | 526823,01 |  |  |  |  |  |  |
| 111930 | 111193001 | Мошковский р-н | Сокурский сельсовет | Сокур с | Коммунистическая ул | 4 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 845173,07 | 845173,07 |  |  |  |  |  |  |
| 114053 | 111405307 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Декабристов ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 803916,98 | 803916,98 |  |  |  |  |  |  |
| 114053 | 111405304 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Декабристов ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 1969926,00 | 1969926,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114053 | 111405305 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Декабристов ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 535568,63 | 535568,63 |  |  |  |  |  |  |
| 114056 | 111405604 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Ленина ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 897164,80 | 897164,80 |  |  |  |  |  |  |
| 114056 | 111405601 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Ленина ул | 4 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1280922,46 | 1280922,46 |  |  |  |  |  |  |
| 114058 | 111405804 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Октябрьская ул | 4 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 897164,80 | 897164,80 |  |  |  |  |  |  |
| 114058 | 111405801 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Октябрьская ул | 4 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1280922,46 | 1280922,46 |  |  |  |  |  |  |
| 114061 | 111406107 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Трудовая ул | 9 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 941817,34 | 941817,34 |  |  |  |  |  |  |
| 114061 | 111406104 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Трудовая ул | 9 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2307838,40 | 2307838,40 |  |  |  |  |  |  |
| 114061 | 111406105 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Трудовая ул | 9 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 627437,70 | 627437,70 |  |  |  |  |  |  |
| 114064 | 111406404 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Школьная ул | 3 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 897164,80 | 897164,80 |  |  |  |  |  |  |
| 114064 | 111406401 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Школьная ул | 3 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 1280922,46 | 1280922,46 |  |  |  |  |  |  |
| 114065 | 111406504 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Школьная ул | 4 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 897164,80 | 897164,80 |  |  |  |  |  |  |
| 114065 | 111406501 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Школьная ул | 4 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1280922,46 | 1280922,46 |  |  |  |  |  |  |
| 114063 | 111406304 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Школьная ул | 5 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 65 | 2028 | 2028 | 897164,80 | 897164,80 |  |  |  |  |  |  |
| 114063 | 111406301 | Мошковский р-н | Ташаринский сельсовет | Ташара с | Школьная ул | 5 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1280922,46 | 1280922,46 |  |  |  |  |  |  |
| 113321 | 111332106 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Барышево с | Тельмана ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 485903,16 | 485903,16 |  |  |  |  |  |  |
| 113321 | 111332107 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Барышево с | Тельмана ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 729366,47 | 729366,47 |  |  |  |  |  |  |
| 113321 | 111332104 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Барышево с | Тельмана ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1787246,72 | 1787246,72 |  |  |  |  |  |  |
| 113321 | 111332105 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Барышево с | Тельмана ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 485903,16 | 485903,16 |  |  |  |  |  |  |
| 111207 | 111120709 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Барышево с | Черняховского ул | 40б |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4152706,98 | 4152706,98 |  |  |  |  |  |  |
| 111207 | 111120703 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Барышево с | Черняховского ул | 40б |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2571319,59 | 2571319,59 |  |  |  |  |  |  |
| 111207 | 111120701 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Барышево с | Черняховского ул | 40б |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8722296,11 | 8722296,11 |  |  |  |  |  |  |
| 109898 | 110989806 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Пархоменко ул | 20 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 359035,58 | 359035,58 |  |  |  |  |  |  |
| 109898 | 110989807 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Пархоменко ул | 20 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 538931,49 | 538931,49 |  |  |  |  |  |  |
| 109898 | 110989804 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Пархоменко ул | 20 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1320602,98 | 1320602,98 |  |  |  |  |  |  |
| 109898 | 110989805 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Пархоменко ул | 20 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 359035,58 | 359035,58 |  |  |  |  |  |  |
| 109899 | 110989906 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Пархоменко ул | 22 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 333713,41 | 333713,41 |  |  |  |  |  |  |
| 109899 | 110989907 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Пархоменко ул | 22 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 500921,57 | 500921,57 |  |  |  |  |  |  |
| 109899 | 110989904 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Пархоменко ул | 22 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1227463,10 | 1227463,10 |  |  |  |  |  |  |
| 109899 | 110989905 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Двуречье п | Пархоменко ул | 22 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 333713,41 | 333713,41 |  |  |  |  |  |  |
| 116734 | 111673406 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Каменушка п | Отсутствует ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1152803,22 | 1152803,22 |  |  |  |  |  |  |
| 116734 | 111673407 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Каменушка п | Отсутствует ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1152803,22 | 1152803,22 |  |  |  |  |  |  |
| 116734 | 111673404 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Каменушка п | Отсутствует ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 576133,32 | 576133,32 |  |  |  |  |  |  |
| 116734 | 111673405 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Каменушка п | Отсутствует ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1152803,22 | 1152803,22 |  |  |  |  |  |  |
| 116734 | 111673409 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Каменушка п | Отсутствует ул | 13 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 576133,32 | 576133,32 |  |  |  |  |  |  |
| 116734 | 111673402 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Каменушка п | Отсутствует ул | 13 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11378795,95 | 11378795,95 |  |  |  |  |  |  |
| 115474 | 111547406 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Крахаль ж/д_ст | 94 Военный городок | 104 |  | 1995 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 39 <*> | 2028 | 2028 | 318212,01 | 318212,01 |  |  |  |  |  |  |
| 115474 | 111547407 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Крахаль ж/д_ст | 94 Военный городок | 104 |  | 1995 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 39 <*> | 2028 | 2028 | 477653,14 | 477653,14 |  |  |  |  |  |  |
| 115474 | 111547404 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Крахаль ж/д_ст | 94 Военный городок | 104 |  | 1995 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 39 <*> | 2028 | 2028 | 1170445,92 | 1170445,92 |  |  |  |  |  |  |
| 115474 | 111547405 | Новосибирский р-н | Барышевский сельсовет | Крахаль ж/д_ст | 94 Военный городок | 104 |  | 1995 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 39 <*> | 2028 | 2028 | 318212,01 | 318212,01 |  |  |  |  |  |  |
| 115906 | 111590603 | Новосибирский р-н | Березовский сельсовет | Березовка п | Военный городок тер | 2 |  | 1975 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 2072325,44 | 2072325,44 |  |  |  |  |  |  |
| 110121 | 111012101 | Новосибирский р-н | Березовский сельсовет | Железнодорожный п | Новая ул | 43а |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3515545,00 | 3515545,00 |  |  |  |  |  |  |
| 110127 | 111012701 | Новосибирский р-н | Березовский сельсовет | Железнодорожный п | Школьная ул | 26 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3195950,00 | 3195950,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114780 | 111478005 | Новосибирский р-н | Березовский сельсовет | Шелковичиха ж/д_ст | Железнодорожная ул | 1 |  | 1979 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 60 <*> | 2028 | 2028 | 440939,12 | 440939,12 |  |  |  |  |  |  |
| 111244 | 111124403 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 11 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1861002,78 | 1861002,78 |  |  |  |  |  |  |
| 111244 | 111124401 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 11 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1344536,17 | 1344536,17 |  |  |  |  |  |  |
| 111247 | 111124707 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 14 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 448627,83 | 448627,83 |  |  |  |  |  |  |
| 111238 | 111123803 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 5 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2257744,03 | 2257744,03 |  |  |  |  |  |  |
| 111238 | 111123801 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 5 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1372980,12 | 1372980,12 |  |  |  |  |  |  |
| 111240 | 111124003 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 7 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1887588,53 | 1887588,53 |  |  |  |  |  |  |
| 111240 | 111124001 | Новосибирский р-н | Боровской сельсовет | Боровое с | Школьная ул | 7 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1361474,70 | 1361474,70 |  |  |  |  |  |  |
| 111353 | 111135303 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Верх-Тула с | Жилмассив ул | 1 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2740036,88 | 2740036,88 |  |  |  |  |  |  |
| 111367 | 111136703 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Верх-Тула с | Рабочая ул | 24 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2076756,40 | 2076756,40 |  |  |  |  |  |  |
| 110003 | 111000307 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Северная ул | 22 |  | 1995 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 39 <*> | 2028 | 2028 | 694560,18 | 694560,18 |  |  |  |  |  |  |
| 110003 | 111000304 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Северная ул | 22 |  | 1995 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 39 <*> | 2028 | 2028 | 1701957,04 | 1701957,04 |  |  |  |  |  |  |
| 110003 | 111000305 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Северная ул | 22 |  | 1995 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 39 <*> | 2028 | 2028 | 462715,25 | 462715,25 |  |  |  |  |  |  |
| 110010 | 111001003 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 11 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 818023,20 | 818023,20 |  |  |  |  |  |  |
| 110010 | 111001001 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 11 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1155975,12 | 1155975,12 |  |  |  |  |  |  |
| 113483 | 111348306 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 588042,32 | 588042,32 |  |  |  |  |  |  |
| 113483 | 111348307 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 882682,77 | 882682,77 |  |  |  |  |  |  |
| 113483 | 111348304 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2162934,48 | 2162934,48 |  |  |  |  |  |  |
| 113483 | 111348305 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 588042,32 | 588042,32 |  |  |  |  |  |  |
| 113483 | 111348302 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 4 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4184009,30 | 4184009,30 |  |  |  |  |  |  |
| 110006 | 111000607 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 839686,76 | 839686,76 |  |  |  |  |  |  |
| 110006 | 111000604 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2057576,64 | 2057576,64 |  |  |  |  |  |  |
| 110006 | 111000605 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 7 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 559398,42 | 559398,42 |  |  |  |  |  |  |
| 110006 | 111000602 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 7 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11153750,75 | 11153750,75 |  |  |  |  |  |  |
| 110006 | 111000603 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 7 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2740036,88 | 2740036,88 |  |  |  |  |  |  |
| 110006 | 111000601 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский сельсовет | Тулинский п | Центральная ул | 7 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3264780,59 | 3264780,59 |  |  |  |  |  |  |
| 113325 | 111332503 | Новосибирский р-н | Каменский сельсовет | Восход п | Военторговская ул | 2 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1970754,23 | 1970754,23 |  |  |  |  |  |  |
| 111558 | 111155809 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Микрорайон тер | 10 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6388791,97 | 6388791,97 |  |  |  |  |  |  |
| 111558 | 111155803 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Микрорайон тер | 10 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2270014,38 | 2270014,38 |  |  |  |  |  |  |
| 111558 | 111155801 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Микрорайон тер | 10 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 8948660,00 | 8948660,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111555 | 111155509 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Микрорайон тер | 7 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6083530,78 | 6083530,78 |  |  |  |  |  |  |
| 111555 | 111155503 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Микрорайон тер | 7 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2266605,95 | 2266605,95 |  |  |  |  |  |  |
| 111555 | 111155501 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Микрорайон тер | 7 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8948660,00 | 8948660,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111556 | 111155609 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Микрорайон тер | 8 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8017631,94 | 8017631,94 |  |  |  |  |  |  |
| 111556 | 111155603 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Микрорайон тер | 8 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2846039,05 | 2846039,05 |  |  |  |  |  |  |
| 111556 | 111155601 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Микрорайон тер | 8 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11185825,00 | 11185825,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111557 | 111155709 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Микрорайон тер | 9 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 6420160,83 | 6420160,83 |  |  |  |  |  |  |
| 111557 | 111155703 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Микрорайон тер | 9 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2270014,38 | 2270014,38 |  |  |  |  |  |  |
| 111557 | 111155701 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Микрорайон тер | 9 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 8948660,00 | 8948660,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111584 | 111158403 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Садовая ул | 20 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1755341,45 | 1755341,45 |  |  |  |  |  |  |
| 111584 | 111158401 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Садовая ул | 20 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2200411,58 | 2200411,58 |  |  |  |  |  |  |
| 111585 | 111158503 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Садовая ул | 24 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1755341,45 | 1755341,45 |  |  |  |  |  |  |
| 111585 | 111158501 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Садовая ул | 24 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2158225,04 | 2158225,04 |  |  |  |  |  |  |
| 111586 | 111158603 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Садовая ул | 26 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2174578,34 | 2174578,34 |  |  |  |  |  |  |
| 111586 | 111158601 | Новосибирский р-н | Криводановский сельсовет | Криводановка с | Садовая ул | 26 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2156946,66 | 2156946,66 |  |  |  |  |  |  |
| 110521 | 111052106 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 10 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 499061,70 | 499061,70 |  |  |  |  |  |  |
| 110521 | 111052107 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 10 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 749118,14 | 749118,14 |  |  |  |  |  |  |
| 110521 | 111052104 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 10 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1835646,40 | 1835646,40 |  |  |  |  |  |  |
| 110521 | 111052105 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 10 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 499061,70 | 499061,70 |  |  |  |  |  |  |
| 110521 | 111052103 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 10 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1861002,78 | 1861002,78 |  |  |  |  |  |  |
| 110521 | 111052101 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 10 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2263224,96 | 2263224,96 |  |  |  |  |  |  |
| 110522 | 111052208 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2102215,51 | 2102215,51 |  |  |  |  |  |  |
| 110522 | 111052207 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 11 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 758271,35 | 758271,35 |  |  |  |  |  |  |
| 110522 | 111052203 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 11 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1861002,78 | 1861002,78 |  |  |  |  |  |  |
| 110522 | 111052201 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 11 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2263224,96 | 2263224,96 |  |  |  |  |  |  |
| 110523 | 111052308 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2123584,92 | 2123584,92 |  |  |  |  |  |  |
| 110523 | 111052306 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 510294,60 | 510294,60 |  |  |  |  |  |  |
| 110523 | 111052307 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 765979,32 | 765979,32 |  |  |  |  |  |  |
| 110523 | 111052304 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1876963,20 | 1876963,20 |  |  |  |  |  |  |
| 110523 | 111052305 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 510294,60 | 510294,60 |  |  |  |  |  |  |
| 110523 | 111052303 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 12 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1861002,78 | 1861002,78 |  |  |  |  |  |  |
| 110523 | 111052301 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 12 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2263224,96 | 2263224,96 |  |  |  |  |  |  |
| 110524 | 111052408 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2073500,37 | 2073500,37 |  |  |  |  |  |  |
| 110524 | 111052406 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 498259,35 | 498259,35 |  |  |  |  |  |  |
| 110524 | 111052407 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 747913,77 | 747913,77 |  |  |  |  |  |  |
| 110524 | 111052404 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1832695,20 | 1832695,20 |  |  |  |  |  |  |
| 110524 | 111052405 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 13 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 498259,35 | 498259,35 |  |  |  |  |  |  |
| 110524 | 111052403 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 13 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1861002,78 | 1861002,78 |  |  |  |  |  |  |
| 110524 | 111052401 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 13 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2263224,96 | 2263224,96 |  |  |  |  |  |  |
| 110525 | 111052508 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2109227,35 | 2109227,35 |  |  |  |  |  |  |
| 110525 | 111052506 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 506844,50 | 506844,50 |  |  |  |  |  |  |
| 110525 | 111052507 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 760800,53 | 760800,53 |  |  |  |  |  |  |
| 110525 | 111052504 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1864273,04 | 1864273,04 |  |  |  |  |  |  |
| 110525 | 111052505 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 506844,50 | 506844,50 |  |  |  |  |  |  |
| 110525 | 111052502 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 14 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7575504,30 | 7575504,30 |  |  |  |  |  |  |
| 110525 | 111052503 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 14 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1861002,78 | 1861002,78 |  |  |  |  |  |  |
| 110525 | 111052501 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 14 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2263224,96 | 2263224,96 |  |  |  |  |  |  |
| 110526 | 111052606 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 15 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 721312,65 | 721312,65 |  |  |  |  |  |  |
| 110526 | 111052607 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 15 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1082728,63 | 1082728,63 |  |  |  |  |  |  |
| 110526 | 111052604 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 15 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2653128,80 | 2653128,80 |  |  |  |  |  |  |
| 110526 | 111052605 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 15 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 721312,65 | 721312,65 |  |  |  |  |  |  |
| 110526 | 111052602 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 15 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7968154,07 | 7968154,07 |  |  |  |  |  |  |
| 110526 | 111052603 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 15 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1957461,35 | 1957461,35 |  |  |  |  |  |  |
| 110526 | 111052601 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 15 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2263224,96 | 2263224,96 |  |  |  |  |  |  |
| 110527 | 111052708 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2096873,16 | 2096873,16 |  |  |  |  |  |  |
| 110527 | 111052706 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 503875,80 | 503875,80 |  |  |  |  |  |  |
| 110527 | 111052707 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 756344,36 | 756344,36 |  |  |  |  |  |  |
| 110527 | 111052704 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1853353,60 | 1853353,60 |  |  |  |  |  |  |
| 110527 | 111052705 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 16 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 503875,80 | 503875,80 |  |  |  |  |  |  |
| 110527 | 111052702 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 16 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7575504,30 | 7575504,30 |  |  |  |  |  |  |
| 110527 | 111052703 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 16 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1861002,78 | 1861002,78 |  |  |  |  |  |  |
| 110527 | 111052701 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 16 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2263224,96 | 2263224,96 |  |  |  |  |  |  |
| 110528 | 111052808 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 17 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2158310,21 | 2158310,21 |  |  |  |  |  |  |
| 110529 | 111052908 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 18 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2120245,95 | 2120245,95 |  |  |  |  |  |  |
| 110513 | 111051308 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 2 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2113568,01 | 2113568,01 |  |  |  |  |  |  |
| 110530 | 111053008 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 23 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2120245,95 | 2120245,95 |  |  |  |  |  |  |
| 110531 | 111053108 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 24 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2140279,77 | 2140279,77 |  |  |  |  |  |  |
| 110532 | 111053208 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 28 |  | 1996 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 37 <*> | 2028 | 2028 | 14865094,44 | 14865094,44 |  |  |  |  |  |  |
| 110533 | 111053308 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 29 |  | 1994 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 40 <*> | 2028 | 2028 | 17429423,40 | 17429423,40 |  |  |  |  |  |  |
| 110514 | 111051408 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 3 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2126923,89 | 2126923,89 |  |  |  |  |  |  |
| 110534 | 111053408 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 30 |  | 1989 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 47 <*> | 2028 | 2028 | 17269152,84 | 17269152,84 |  |  |  |  |  |  |
| 110535 | 111053508 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 31 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2322921,43 | 2322921,43 |  |  |  |  |  |  |
| 110537 | 111053708 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 33 |  | 1985 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 52 <*> | 2028 | 2028 | 12993601,76 | 12993601,76 |  |  |  |  |  |  |
| 110538 | 111053808 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 34 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2497549,56 | 2497549,56 |  |  |  |  |  |  |
| 110539 | 111053908 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 35 |  | 1971 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2502558,02 | 2502558,02 |  |  |  |  |  |  |
| 110540 | 111054008 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 36 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2691209,82 | 2691209,82 |  |  |  |  |  |  |
| 110515 | 111051508 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 4 |  | 1969 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2180347,41 | 2180347,41 |  |  |  |  |  |  |
| 110516 | 111051608 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 5 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2126923,89 | 2126923,89 |  |  |  |  |  |  |
| 110517 | 111051708 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 6 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2120245,95 | 2120245,95 |  |  |  |  |  |  |
| 110518 | 111051808 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2248462,40 | 2248462,40 |  |  |  |  |  |  |
| 110518 | 111051806 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 540302,49 | 540302,49 |  |  |  |  |  |  |
| 110518 | 111051807 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 811022,76 | 811022,76 |  |  |  |  |  |  |
| 110518 | 111051804 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1987338,08 | 1987338,08 |  |  |  |  |  |  |
| 110518 | 111051805 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 540302,49 | 540302,49 |  |  |  |  |  |  |
| 110518 | 111051803 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 7 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1861002,78 | 1861002,78 |  |  |  |  |  |  |
| 110518 | 111051801 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 7 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2263224,96 | 2263224,96 |  |  |  |  |  |  |
| 110519 | 111051908 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 8 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2110229,04 | 2110229,04 |  |  |  |  |  |  |
| 110519 | 111051906 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 8 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 507085,20 | 507085,20 |  |  |  |  |  |  |
| 110519 | 111051907 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 8 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 761161,84 | 761161,84 |  |  |  |  |  |  |
| 110519 | 111051904 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 8 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1865158,40 | 1865158,40 |  |  |  |  |  |  |
| 110519 | 111051905 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 8 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 507085,20 | 507085,20 |  |  |  |  |  |  |
| 110519 | 111051903 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 8 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1861002,78 | 1861002,78 |  |  |  |  |  |  |
| 110519 | 111051901 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 8 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2263224,96 | 2263224,96 |  |  |  |  |  |  |
| 110520 | 111052006 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 499864,05 | 499864,05 |  |  |  |  |  |  |
| 110520 | 111052007 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 750322,51 | 750322,51 |  |  |  |  |  |  |
| 110520 | 111052004 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1838597,60 | 1838597,60 |  |  |  |  |  |  |
| 110520 | 111052005 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 9 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 499864,05 | 499864,05 |  |  |  |  |  |  |
| 110520 | 111052003 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 9 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1861002,78 | 1861002,78 |  |  |  |  |  |  |
| 110520 | 111052001 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Красный Яр п | Отсутствует ул | 9 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2263224,96 | 2263224,96 |  |  |  |  |  |  |
| 110935 | 111093506 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Сосновка п | Линейная ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 303609,24 | 303609,24 |  |  |  |  |  |  |
| 110935 | 111093507 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Сосновка п | Линейная ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 455733,61 | 455733,61 |  |  |  |  |  |  |
| 110935 | 111093504 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Сосновка п | Линейная ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1116734,08 | 1116734,08 |  |  |  |  |  |  |
| 110935 | 111093505 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Сосновка п | Линейная ул | 12 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 303609,24 | 303609,24 |  |  |  |  |  |  |
| 110935 | 111093502 | Новосибирский р-н | Кубовинский сельсовет | Сосновка п | Линейная ул | 12 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5916663,10 | 5916663,10 |  |  |  |  |  |  |
| 111619 | 111161903 | Новосибирский р-н | Морской сельсовет | Ленинское с | Школьная ул | 9 |  | 1968 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2249563,80 | 2249563,80 |  |  |  |  |  |  |
| 111619 | 111161901 | Новосибирский р-н | Морской сельсовет | Ленинское с | Школьная ул | 9 |  | 1968 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2023036,35 | 2023036,35 |  |  |  |  |  |  |
| 112715 | 111271501 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Дом отдыха Мочище мкр | 37/6 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 868433,99 | 868433,99 |  |  |  |  |  |  |
| 113429 | 111342906 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Краснобаева ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 496574,42 | 496574,42 |  |  |  |  |  |  |
| 113429 | 111342907 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Краснобаева ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 745384,59 | 745384,59 |  |  |  |  |  |  |
| 113429 | 111342904 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Краснобаева ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1826497,68 | 1826497,68 |  |  |  |  |  |  |
| 113429 | 111342905 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Краснобаева ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 496574,42 | 496574,42 |  |  |  |  |  |  |
| 113429 | 111342902 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Краснобаева ул | 1 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3374845,54 | 3374845,54 |  |  |  |  |  |  |
| 114758 | 111475806 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Краснобаева ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 248086,62 | 248086,62 |  |  |  |  |  |  |
| 114758 | 111475807 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Краснобаева ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 372391,20 | 372391,20 |  |  |  |  |  |  |
| 114758 | 111475804 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Краснобаева ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 912511,04 | 912511,04 |  |  |  |  |  |  |
| 114758 | 111475805 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Краснобаева ул | 2 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 248086,62 | 248086,62 |  |  |  |  |  |  |
| 114758 | 111475802 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Краснобаева ул | 2 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1714894,38 | 1714894,38 |  |  |  |  |  |  |
| 113435 | 111343507 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 2 |  | 1945 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 524503,14 | 524503,14 |  |  |  |  |  |  |
| 113435 | 111343504 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 2 |  | 1945 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1285247,60 | 1285247,60 |  |  |  |  |  |  |
| 113435 | 111343505 | Новосибирский р-н | Мочищенский сельсовет | Мочище дп | Летный мкр | 2 |  | 1945 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 349423,43 | 349423,43 |  |  |  |  |  |  |
| 113449 | 111344903 | Новосибирский р-н | Плотниковский сельсовет | Плотниково с | Березовая Роща ул | 2 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2385901,00 | 2385901,00 |  |  |  |  |  |  |
| 113446 | 111344603 | Новосибирский р-н | Плотниковский сельсовет | Плотниково с | Березовая Роща ул | 3 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2454069,60 | 2454069,60 |  |  |  |  |  |  |
| 113364 | 111336410 | Новосибирский р-н | р.п. Краснообск | Краснообск рп | 2 мкр | 217 |  | 2002 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 29 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 113361 | 111336110 | Новосибирский р-н | р.п. Краснообск | Краснообск рп | 2 мкр | 219 |  | 2001 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 110471 | 111047108 | Новосибирский р-н | р.п. Краснообск | Краснообск рп | Отсутствует ул | 19 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 12415959,95 | 12415959,95 |  |  |  |  |  |  |
| 113473 | 111347301 | Новосибирский р-н | Раздольненский сельсовет | Раздольное с | Ленина ул | 5 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1665199,20 | 1665199,20 |  |  |  |  |  |  |
| 113475 | 111347507 | Новосибирский р-н | Раздольненский сельсовет | Раздольное с | Ленина ул | 7 |  | 1930 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1132107,80 | 1132107,80 |  |  |  |  |  |  |
| 113475 | 111347504 | Новосибирский р-н | Раздольненский сельсовет | Раздольное с | Ленина ул | 7 |  | 1930 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2774128,00 | 2774128,00 |  |  |  |  |  |  |
| 113475 | 111347505 | Новосибирский р-н | Раздольненский сельсовет | Раздольное с | Ленина ул | 7 |  | 1930 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 754209,00 | 754209,00 |  |  |  |  |  |  |
| 113475 | 111347503 | Новосибирский р-н | Раздольненский сельсовет | Раздольное с | Ленина ул | 7 |  | 1930 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2665733,10 | 2665733,10 |  |  |  |  |  |  |
| 113475 | 111347501 | Новосибирский р-н | Раздольненский сельсовет | Раздольное с | Ленина ул | 7 |  | 1930 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3531573,95 | 3531573,95 |  |  |  |  |  |  |
| 116729 | 111672907 | Новосибирский р-н | Раздольненский сельсовет | Раздольное с | Отсутствует ул | 12 |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 55 <*> | 2028 | 2028 | 1152803,22 | 1152803,22 |  |  |  |  |  |  |
| 116729 | 111672904 | Новосибирский р-н | Раздольненский сельсовет | Раздольное с | Отсутствует ул | 12 |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 55 <*> | 2028 | 2028 | 576133,32 | 576133,32 |  |  |  |  |  |  |
| 116729 | 111672905 | Новосибирский р-н | Раздольненский сельсовет | Раздольное с | Отсутствует ул | 12 |  | 1983 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 55 <*> | 2028 | 2028 | 1152803,22 | 1152803,22 |  |  |  |  |  |  |
| 113350 | 111335001 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Иня-Восточная ж/д_ст | Железнодорожная ул | 3 |  | 1957 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 838414,83 | 838414,83 |  |  |  |  |  |  |
| 113349 | 111334907 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Иня-Восточная ж/д_ст | Железнодорожная ул | 8 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 418879,89 | 418879,89 |  |  |  |  |  |  |
| 113349 | 111334905 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Иня-Восточная ж/д_ст | Железнодорожная ул | 8 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 279057,33 | 279057,33 |  |  |  |  |  |  |
| 112125 | 111212503 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Мочище ст | Космонавтов ул | 1а |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4308153,27 | 4308153,27 |  |  |  |  |  |  |
| 112125 | 111212501 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Мочище ст | Космонавтов ул | 1а |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2629627,66 | 2629627,66 |  |  |  |  |  |  |
| 113438 | 111343806 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Мочище ст | Школьная ул | 61 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 436237,70 | 436237,70 |  |  |  |  |  |  |
| 113438 | 111343807 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Мочище ст | Школьная ул | 61 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 654815,97 | 654815,97 |  |  |  |  |  |  |
| 113438 | 111343804 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Мочище ст | Школьная ул | 61 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1604567,44 | 1604567,44 |  |  |  |  |  |  |
| 113438 | 111343805 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Мочище ст | Школьная ул | 61 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 436237,70 | 436237,70 |  |  |  |  |  |  |
| 113438 | 111343802 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Мочище ст | Школьная ул | 61 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3289933,30 | 3289933,30 |  |  |  |  |  |  |
| 113438 | 111343801 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Мочище ст | Школьная ул | 61 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1164617,84 | 1164617,84 |  |  |  |  |  |  |
| 109966 | 110996606 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Садовый п | Совхозная ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 685447,61 | 685447,61 |  |  |  |  |  |  |
| 109966 | 110996607 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Садовый п | Совхозная ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1028893,29 | 1028893,29 |  |  |  |  |  |  |
| 109966 | 110996604 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Садовый п | Совхозная ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2521210,16 | 2521210,16 |  |  |  |  |  |  |
| 109966 | 110996605 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Садовый п | Совхозная ул | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 685447,61 | 685447,61 |  |  |  |  |  |  |
| 109966 | 110996602 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Садовый п | Совхозная ул | 2 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11932113,00 | 11932113,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109966 | 110996601 | Новосибирский р-н | Станционный сельсовет | Садовый п | Совхозная ул | 2 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3198259,06 | 3198259,06 |  |  |  |  |  |  |
| 111548 | 111154806 | Новосибирский р-н | Толмачевский сельсовет | Красноглинное с | Школьная ул | 3 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 722115,00 | 722115,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111548 | 111154807 | Новосибирский р-н | Толмачевский сельсовет | Красноглинное с | Школьная ул | 3 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1083933,00 | 1083933,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111548 | 111154804 | Новосибирский р-н | Толмачевский сельсовет | Красноглинное с | Школьная ул | 3 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2656080,00 | 2656080,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111548 | 111154805 | Новосибирский р-н | Толмачевский сельсовет | Красноглинное с | Школьная ул | 3 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 722115,00 | 722115,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111548 | 111154803 | Новосибирский р-н | Толмачевский сельсовет | Красноглинное с | Школьная ул | 3 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1736254,24 | 1736254,24 |  |  |  |  |  |  |
| 111548 | 111154801 | Новосибирский р-н | Толмачевский сельсовет | Красноглинное с | Школьная ул | 3 |  | 1970 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3536289,00 | 3536289,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111750 | 111175007 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 718286,27 | 718286,27 |  |  |  |  |  |  |
| 111750 | 111175004 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1760095,68 | 1760095,68 |  |  |  |  |  |  |
| 111750 | 111175005 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 1 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 478521,54 | 478521,54 |  |  |  |  |  |  |
| 111751 | 111175107 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 60 | 2028 | 2028 | 753213,00 | 753213,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111751 | 111175104 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 1845680,48 | 1845680,48 |  |  |  |  |  |  |
| 111751 | 111175105 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 2 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 501789,69 | 501789,69 |  |  |  |  |  |  |
| 111752 | 111175207 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 3 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 906890,61 | 906890,61 |  |  |  |  |  |  |
| 111752 | 111175204 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 3 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 60 | 2028 | 2028 | 2222253,60 | 2222253,60 |  |  |  |  |  |  |
| 111752 | 111175205 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 3 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 604169,55 | 604169,55 |  |  |  |  |  |  |
| 111752 | 111175202 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 3 |  | 1965 | Ремонт крыши | 2007 | 60 | 2028 | 2028 | 8352479,10 | 8352479,10 |  |  |  |  |  |  |
| 111753 | 111175307 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 | 2028 | 2028 | 1012393,42 | 1012393,42 |  |  |  |  |  |  |
| 111753 | 111175304 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 2480778,72 | 2480778,72 |  |  |  |  |  |  |
| 111753 | 111175305 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 4 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 674455,41 | 674455,41 |  |  |  |  |  |  |
| 111753 | 111175302 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Новошилово с | Школьная ул | 4 |  | 1965 | Ремонт крыши | 2008 | 65 | 2028 | 2028 | 8352479,10 | 8352479,10 |  |  |  |  |  |  |
| 112091 | 111209101 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Ярково с | Первомайская ул | 17 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1042026,49 | 1042026,49 |  |  |  |  |  |  |
| 112093 | 111209301 | Новосибирский р-н | Ярковский сельсовет | Ярково с | Подгорбунского ул | 4 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 | 2028 | 2028 | 1029060,10 | 1029060,10 |  |  |  |  |  |  |
| 109817 | 110981701 | Ордынский р-н | Березовский сельсовет | Березовка д | Садовая ул | 8 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1150542,00 | 1150542,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111313 | 111131308 | Ордынский р-н | Верх-Ирменский сельсовет | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 14 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1919239,96 | 1919239,96 |  |  |  |  |  |  |
| 111314 | 111131408 | Ордынский р-н | Верх-Ирменский сельсовет | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 15 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2764667,16 | 2764667,16 |  |  |  |  |  |  |
| 111315 | 111131502 | Ордынский р-н | Верх-Ирменский сельсовет | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 16 |  | 1968 | Ремонт крыши | - | 69 | 2028 | 2028 | 6104802,00 | 6104802,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111316 | 111131602 | Ордынский р-н | Верх-Ирменский сельсовет | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 17 |  | 1969 | Ремонт крыши | - | 69 | 2028 | 2028 | 6104802,00 | 6104802,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111317 | 111131708 | Ордынский р-н | Верх-Ирменский сельсовет | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 18 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 2585030,57 | 2585030,57 |  |  |  |  |  |  |
| 111318 | 111131808 | Ордынский р-н | Верх-Ирменский сельсовет | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 19 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 63 | 2028 | 2028 | 2585030,57 | 2585030,57 |  |  |  |  |  |  |
| 111322 | 111132208 | Ордынский р-н | Верх-Ирменский сельсовет | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 23 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 64 | 2028 | 2028 | 4609781,98 | 4609781,98 |  |  |  |  |  |  |
| 111308 | 111130808 | Ордынский р-н | Верх-Ирменский сельсовет | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 8 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1716230,58 | 1716230,58 |  |  |  |  |  |  |
| 111516 | 111151607 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Клубная ул | 1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 570871,38 | 570871,38 |  |  |  |  |  |  |
| 111516 | 111151604 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Клубная ул | 1 |  | 1958 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1398868,80 | 1398868,80 |  |  |  |  |  |  |
| 111516 | 111151601 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Клубная ул | 1 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1493099,80 | 1493099,80 |  |  |  |  |  |  |
| 114148 | 111414801 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Клубная ул | 3 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1571684,00 | 1571684,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114149 | 111414907 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Клубная ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 655177,28 | 655177,28 |  |  |  |  |  |  |
| 114149 | 111414904 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Клубная ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1605452,80 | 1605452,80 |  |  |  |  |  |  |
| 114149 | 111414905 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Клубная ул | 5 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 436478,40 | 436478,40 |  |  |  |  |  |  |
| 114149 | 111414902 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Клубная ул | 5 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2497419,00 | 2497419,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114149 | 111414901 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Клубная ул | 5 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1571684,00 | 1571684,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114143 | 111414307 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Телевизионная ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 957474,15 | 957474,15 |  |  |  |  |  |  |
| 114143 | 111414304 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Телевизионная ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2346204,00 | 2346204,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114143 | 111414305 | Ордынский р-н | Козихинский сельсовет | Козиха с | Телевизионная ул | 1 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 637868,25 | 637868,25 |  |  |  |  |  |  |
| 109823 | 110982302 | Ордынский р-н | Красноярский сельсовет | Красный Яр с | Советская ул | 46 |  | 1978 | Ремонт крыши | 2006 | 69 | 2028 | 2028 | 5411074,50 | 5411074,50 |  |  |  |  |  |  |
| 109920 | 110992007 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ленина ул | 4 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 451638,75 | 451638,75 |  |  |  |  |  |  |
| 109920 | 110992002 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ленина ул | 4 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4439856,00 | 4439856,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114166 | 111416606 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 323587,76 | 323587,76 |  |  |  |  |  |  |
| 114166 | 111416607 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 485722,42 | 485722,42 |  |  |  |  |  |  |
| 114166 | 111416604 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1190218,96 | 1190218,96 |  |  |  |  |  |  |
| 114166 | 111416605 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 12 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 323587,76 | 323587,76 |  |  |  |  |  |  |
| 114166 | 111416602 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 12 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4856092,50 | 4856092,50 |  |  |  |  |  |  |
| 114162 | 111416206 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 13 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 323587,76 | 323587,76 |  |  |  |  |  |  |
| 114162 | 111416207 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 13 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 485722,42 | 485722,42 |  |  |  |  |  |  |
| 114162 | 111416204 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 13 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1190218,96 | 1190218,96 |  |  |  |  |  |  |
| 114162 | 111416205 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 13 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 323587,76 | 323587,76 |  |  |  |  |  |  |
| 114162 | 111416202 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 13 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4856092,50 | 4856092,50 |  |  |  |  |  |  |
| 114163 | 111416306 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 307139,58 | 307139,58 |  |  |  |  |  |  |
| 114163 | 111416307 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 461032,84 | 461032,84 |  |  |  |  |  |  |
| 114163 | 111416304 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1129719,36 | 1129719,36 |  |  |  |  |  |  |
| 114163 | 111416305 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 14 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 307139,58 | 307139,58 |  |  |  |  |  |  |
| 114163 | 111416302 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 14 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4856092,50 | 4856092,50 |  |  |  |  |  |  |
| 114165 | 111416506 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 323587,76 | 323587,76 |  |  |  |  |  |  |
| 114165 | 111416507 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 485722,42 | 485722,42 |  |  |  |  |  |  |
| 114165 | 111416504 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1190218,96 | 1190218,96 |  |  |  |  |  |  |
| 114165 | 111416505 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 15 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 323587,76 | 323587,76 |  |  |  |  |  |  |
| 109923 | 110992306 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 323507,52 | 323507,52 |  |  |  |  |  |  |
| 109923 | 110992307 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 485601,98 | 485601,98 |  |  |  |  |  |  |
| 109923 | 110992304 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1189923,84 | 1189923,84 |  |  |  |  |  |  |
| 109923 | 110992305 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 16 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 323507,52 | 323507,52 |  |  |  |  |  |  |
| 109923 | 110992302 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 16 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4856092,50 | 4856092,50 |  |  |  |  |  |  |
| 114161 | 111416106 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 17 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 323507,52 | 323507,52 |  |  |  |  |  |  |
| 114161 | 111416107 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 17 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 485601,98 | 485601,98 |  |  |  |  |  |  |
| 114161 | 111416105 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 17 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 323507,52 | 323507,52 |  |  |  |  |  |  |
| 114161 | 111416102 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 17 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4856092,50 | 4856092,50 |  |  |  |  |  |  |
| 114161 | 111416101 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 17 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7318725,50 | 7318725,50 |  |  |  |  |  |  |
| 114164 | 111416406 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 306738,41 | 306738,41 |  |  |  |  |  |  |
| 114164 | 111416407 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 460430,65 | 460430,65 |  |  |  |  |  |  |
| 114164 | 111416404 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1128243,76 | 1128243,76 |  |  |  |  |  |  |
| 114164 | 111416405 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 18 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 306738,41 | 306738,41 |  |  |  |  |  |  |
| 114164 | 111416402 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Ширяева ул | 18 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4856092,50 | 4856092,50 |  |  |  |  |  |  |
| 109924 | 110992407 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Школьная ул | 17 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 485361,11 | 485361,11 |  |  |  |  |  |  |
| 109924 | 110992401 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Школьная ул | 17 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8997890,90 | 8997890,90 |  |  |  |  |  |  |
| 109925 | 110992507 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Школьная ул | 21 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 481386,69 | 481386,69 |  |  |  |  |  |  |
| 109925 | 110992501 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Школьная ул | 21 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8997890,90 | 8997890,90 |  |  |  |  |  |  |
| 109926 | 110992607 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Школьная ул | 24 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 481748,00 | 481748,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109926 | 110992601 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Школьная ул | 24 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8997890,90 | 8997890,90 |  |  |  |  |  |  |
| 109927 | 110992707 | Ордынский р-н | Пролетарский сельсовет | Пролетарский п | Школьная ул | 26 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 554612,39 | 554612,39 |  |  |  |  |  |  |
| 110803 | 111080307 | Ордынский р-н | р.п. Ордынское | Ордынское рп | Революции пр-кт | 69 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 770074,18 | 770074,18 |  |  |  |  |  |  |
| 110803 | 111080304 | Ордынский р-н | р.п. Ордынское | Ордынское рп | Революции пр-кт | 69 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1886997,28 | 1886997,28 |  |  |  |  |  |  |
| 110803 | 111080305 | Ордынский р-н | р.п. Ордынское | Ордынское рп | Революции пр-кт | 69 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 513022,59 | 513022,59 |  |  |  |  |  |  |
| 110803 | 111080302 | Ордынский р-н | р.п. Ордынское | Ордынское рп | Революции пр-кт | 69 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8391327,84 | 8391327,84 |  |  |  |  |  |  |
| 110803 | 111080303 | Ордынский р-н | р.п. Ордынское | Ордынское рп | Революции пр-кт | 69 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2061418,46 | 2061418,46 |  |  |  |  |  |  |
| 110803 | 111080301 | Ордынский р-н | р.п. Ордынское | Ордынское рп | Революции пр-кт | 69 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1923741,22 | 1923741,22 |  |  |  |  |  |  |
| 110264 | 111026410 | рабочий поселок Кольцово | р.п. Кольцово | Кольцово рп | Отсутствует ул | 31 |  | 2003 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | - | 28 <*> | 2028 | 2028 | 3269685,00 | 3269685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 110265 | 111026510 | рабочий поселок Кольцово | р.п. Кольцово | Кольцово рп | Отсутствует ул | 32 |  | 1999 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 3236685,00 | 3236685,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114791 | 111479105 | Сузунский муниципальный округ | Малышевский сельсовет | Малышево с | Школьная ул | 1 |  | 1977 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 63 <*> | 2028 | 2028 | 355659,80 | 355659,80 |  |  |  |  |  |  |
| 110961 | 111096107 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 12 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 415989,40 | 415989,40 |  |  |  |  |  |  |
| 110961 | 111096104 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 12 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1019344,48 | 1019344,48 |  |  |  |  |  |  |
| 110961 | 111096105 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 12 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 277131,69 | 277131,69 |  |  |  |  |  |  |
| 110961 | 111096109 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 12 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 | 2028 | 2028 | 601096,17 | 601096,17 |  |  |  |  |  |  |
| 110963 | 111096307 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 420445,57 | 420445,57 |  |  |  |  |  |  |
| 110963 | 111096304 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 14 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1030263,92 | 1030263,92 |  |  |  |  |  |  |
| 110965 | 111096507 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 16 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 416121,88 | 416121,88 |  |  |  |  |  |  |
| 110965 | 111096504 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 16 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1019669,11 | 1019669,11 |  |  |  |  |  |  |
| 110965 | 111096505 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 16 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 277219,95 | 277219,95 |  |  |  |  |  |  |
| 110965 | 111096509 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 16 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 601287,60 | 601287,60 |  |  |  |  |  |  |
| 110965 | 111096501 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Вокзальная ул | 16 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 959080,87 | 959080,87 |  |  |  |  |  |  |
| 110980 | 111098003 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Калинина ул | 102 |  | 1977 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 63 <*> | 2028 | 2028 | 1625139,42 | 1625139,42 |  |  |  |  |  |  |
| 110980 | 111098001 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Калинина ул | 102 |  | 1977 | Ремонт фасада | - | 63 <*> | 2028 | 2028 | 1558324,69 | 1558324,69 |  |  |  |  |  |  |
| 110991 | 111099104 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Ленина ул | 44 |  | 1976 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 64 <*> | 2028 | 2028 | 4201623,44 | 4201623,44 |  |  |  |  |  |  |
| 110995 | 111099508 | Сузунский муниципальный округ | р.п. Сузун | Сузун рп | Ленина ул | 49 |  | 1975 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 65 <*> | 2028 | 2028 | 3951103,37 | 3951103,37 |  |  |  |  |  |  |
| 112057 | 111205707 | Сузунский муниципальный округ | Шарчинский сельсовет | Шарчино с | Мира ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 525948,38 | 525948,38 |  |  |  |  |  |  |
| 112057 | 111205704 | Сузунский муниципальный округ | Шарчинский сельсовет | Шарчино с | Мира ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1288789,04 | 1288789,04 |  |  |  |  |  |  |
| 112057 | 111205705 | Сузунский муниципальный округ | Шарчинский сельсовет | Шарчино с | Мира ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 350386,25 | 350386,25 |  |  |  |  |  |  |
| 109261 | 110926106 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Вокзальный пер | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1230644,43 | 1230644,43 |  |  |  |  |  |  |
| 109261 | 110926107 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Вокзальный пер | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1847262,71 | 1847262,71 |  |  |  |  |  |  |
| 109261 | 110926104 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Вокзальный пер | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4526550,56 | 4526550,56 |  |  |  |  |  |  |
| 109261 | 110926105 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Вокзальный пер | 2 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1230644,43 | 1230644,43 |  |  |  |  |  |  |
| 109261 | 110926101 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Вокзальный пер | 2 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4939016,97 | 4939016,97 |  |  |  |  |  |  |
| 113230 | 111323008 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Вокзальный пер | 3 |  | 1973 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 11874045,11 | 11874045,11 |  |  |  |  |  |  |
| 109326 | 110932607 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 128 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 362394,93 | 362394,93 |  |  |  |  |  |  |
| 109326 | 110932604 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 128 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 888016,08 | 888016,08 |  |  |  |  |  |  |
| 109326 | 110932605 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 128 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 241427,12 | 241427,12 |  |  |  |  |  |  |
| 109326 | 110932602 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 128 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3662881,20 | 3662881,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109326 | 110932601 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 128 |  | 1959 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1384810,77 | 1384810,77 |  |  |  |  |  |  |
| 109330 | 110933006 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 135 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 336505,59 | 336505,59 |  |  |  |  |  |  |
| 109330 | 110933007 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 135 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 505112,78 | 505112,78 |  |  |  |  |  |  |
| 109330 | 110933004 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 135 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1237733,28 | 1237733,28 |  |  |  |  |  |  |
| 109330 | 110933005 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 135 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 336505,59 | 336505,59 |  |  |  |  |  |  |
| 109330 | 110933002 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 135 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5050336,20 | 5050336,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109330 | 110933001 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 135 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1760286,08 | 1760286,08 |  |  |  |  |  |  |
| 109331 | 110933106 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 137 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 350707,19 | 350707,19 |  |  |  |  |  |  |
| 109331 | 110933107 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 137 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 526430,13 | 526430,13 |  |  |  |  |  |  |
| 109331 | 110933104 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 137 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1289969,52 | 1289969,52 |  |  |  |  |  |  |
| 109331 | 110933105 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 137 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 350707,19 | 350707,19 |  |  |  |  |  |  |
| 109331 | 110933102 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 137 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5189081,70 | 5189081,70 |  |  |  |  |  |  |
| 109331 | 110933101 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 137 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1760286,08 | 1760286,08 |  |  |  |  |  |  |
| 109332 | 110933206 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 139 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 249450,62 | 249450,62 |  |  |  |  |  |  |
| 109332 | 110933207 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 139 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 374438,63 | 374438,63 |  |  |  |  |  |  |
| 109332 | 110933204 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 139 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 917528,08 | 917528,08 |  |  |  |  |  |  |
| 109332 | 110933205 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 139 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 249450,62 | 249450,62 |  |  |  |  |  |  |
| 109332 | 110933202 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 139 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3968121,30 | 3968121,30 |  |  |  |  |  |  |
| 109311 | 110931108 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 4 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6587453,91 | 6587453,91 |  |  |  |  |  |  |
| 109313 | 110931308 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 6 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2001 | 31 <*> | 2028 | 2028 | 4283230,72 | 4283230,72 |  |  |  |  |  |  |
| 109315 | 110931508 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Закриевского ул | 8 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2002 | 29 <*> | 2028 | 2028 | 11875046,81 | 11875046,81 |  |  |  |  |  |  |
| 109274 | 110927408 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Комсомольский пер | 49 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2298880,85 | 2298880,85 |  |  |  |  |  |  |
| 109274 | 110927406 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Комсомольский пер | 49 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 552417,98 | 552417,98 |  |  |  |  |  |  |
| 109274 | 110927407 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Комсомольский пер | 49 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 829208,75 | 829208,75 |  |  |  |  |  |  |
| 109274 | 110927404 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Комсомольский пер | 49 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2031901,20 | 2031901,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109274 | 110927405 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Комсомольский пер | 49 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 552417,98 | 552417,98 |  |  |  |  |  |  |
| 109274 | 110927402 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Комсомольский пер | 49 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8005615,35 | 8005615,35 |  |  |  |  |  |  |
| 109348 | 110934808 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Краснофлотская ул | 109 |  | 1974 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 67 <*> | 2028 | 2028 | 11666695,08 | 11666695,08 |  |  |  |  |  |  |
| 113266 | 111326601 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 105 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3186982,23 | 3186982,23 |  |  |  |  |  |  |
| 109370 | 110937008 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 110 |  | 1972 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 11400245,27 | 11400245,27 |  |  |  |  |  |  |
| 109371 | 110937108 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 112 |  | 1968 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 10747810,53 | 10747810,53 |  |  |  |  |  |  |
| 109373 | 110937306 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 116 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1547851,37 | 1547851,37 |  |  |  |  |  |  |
| 109373 | 110937307 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 116 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1565229,92 | 1565229,92 |  |  |  |  |  |  |
| 109373 | 110937305 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 116 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1547851,37 | 1547851,37 |  |  |  |  |  |  |
| 109353 | 110935308 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2060478,39 | 2060478,39 |  |  |  |  |  |  |
| 109353 | 110935306 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 495130,19 | 495130,19 |  |  |  |  |  |  |
| 109353 | 110935307 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 743216,73 | 743216,73 |  |  |  |  |  |  |
| 109353 | 110935304 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1821185,52 | 1821185,52 |  |  |  |  |  |  |
| 109353 | 110935305 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 35 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 495130,19 | 495130,19 |  |  |  |  |  |  |
| 109353 | 110935302 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 35 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 6965024,10 | 6965024,10 |  |  |  |  |  |  |
| 109353 | 110935301 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 35 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2646322,94 | 2646322,94 |  |  |  |  |  |  |
| 109357 | 110935707 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 66 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 539076,01 | 539076,01 |  |  |  |  |  |  |
| 109357 | 110935704 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 66 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1320957,12 | 1320957,12 |  |  |  |  |  |  |
| 109357 | 110935705 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 66 |  | 1961 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 359131,86 | 359131,86 |  |  |  |  |  |  |
| 109357 | 110935702 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 66 |  | 1961 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5369450,85 | 5369450,85 |  |  |  |  |  |  |
| 109357 | 110935701 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 66 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1640052,25 | 1640052,25 |  |  |  |  |  |  |
| 109360 | 110936007 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 85 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 533415,47 | 533415,47 |  |  |  |  |  |  |
| 109360 | 110936004 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 85 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1307086,48 | 1307086,48 |  |  |  |  |  |  |
| 109360 | 110936005 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 85 |  | 1959 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 355360,82 | 355360,82 |  |  |  |  |  |  |
| 109360 | 110936002 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 85 |  | 1959 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5327827,20 | 5327827,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109362 | 110936201 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Ленина ул | 95 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1693882,43 | 1693882,43 |  |  |  |  |  |  |
| 113282 | 111328207 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Перовский пер | 20 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1153304,71 | 1153304,71 |  |  |  |  |  |  |
| 113282 | 111328204 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Перовский пер | 20 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2826069,12 | 2826069,12 |  |  |  |  |  |  |
| 113282 | 111328205 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Перовский пер | 20 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 768330,36 | 768330,36 |  |  |  |  |  |  |
| 113282 | 111328202 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Перовский пер | 20 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2930304,96 | 2930304,96 |  |  |  |  |  |  |
| 109396 | 110939606 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Пушкина ул | 90 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 320298,12 | 320298,12 |  |  |  |  |  |  |
| 109396 | 110939607 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Пушкина ул | 90 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 480784,50 | 480784,50 |  |  |  |  |  |  |
| 109396 | 110939604 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Пушкина ул | 90 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1178119,04 | 1178119,04 |  |  |  |  |  |  |
| 109396 | 110939605 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Пушкина ул | 90 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 320298,12 | 320298,12 |  |  |  |  |  |  |
| 109396 | 110939602 | Татарский муниципальный округ | город Татарск | Татарск г | Пушкина ул | 90 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5064210,75 | 5064210,75 |  |  |  |  |  |  |
| 114217 | 111421706 | Татарский муниципальный округ | Дмитриевский сельсовет | Дмитриевка с | Центральная ул | 18а |  | 1980 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 59 <*> | 2028 | 2028 | 592936,65 | 592936,65 |  |  |  |  |  |  |
| 114224 | 111422401 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | 9 Мая ул | 21 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1913289,52 | 1913289,52 |  |  |  |  |  |  |
| 114709 | 111470906 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | 9 Мая ул | 23 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 629122,64 | 629122,64 |  |  |  |  |  |  |
| 114709 | 111470907 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | 9 Мая ул | 23 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 944346,52 | 944346,52 |  |  |  |  |  |  |
| 114709 | 111470904 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | 9 Мая ул | 23 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2314035,92 | 2314035,92 |  |  |  |  |  |  |
| 114709 | 111470905 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | 9 Мая ул | 23 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 629122,64 | 629122,64 |  |  |  |  |  |  |
| 114220 | 111422006 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 38 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 239180,54 | 239180,54 |  |  |  |  |  |  |
| 114220 | 111422007 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 38 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 359022,70 | 359022,70 |  |  |  |  |  |  |
| 114220 | 111422004 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 38 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 879752,72 | 879752,72 |  |  |  |  |  |  |
| 114220 | 111422005 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 38 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 239180,54 | 239180,54 |  |  |  |  |  |  |
| 114220 | 111422002 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 38 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2971928,61 | 2971928,61 |  |  |  |  |  |  |
| 114220 | 111422001 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 38 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1244459,39 | 1244459,39 |  |  |  |  |  |  |
| 114222 | 111422206 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 40 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 238057,25 | 238057,25 |  |  |  |  |  |  |
| 114222 | 111422207 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 40 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 357336,58 | 357336,58 |  |  |  |  |  |  |
| 114222 | 111422204 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 40 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 875621,04 | 875621,04 |  |  |  |  |  |  |
| 114222 | 111422205 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 40 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 238057,25 | 238057,25 |  |  |  |  |  |  |
| 114222 | 111422202 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 40 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2946954,42 | 2946954,42 |  |  |  |  |  |  |
| 114222 | 111422201 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 40 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1239115,67 | 1239115,67 |  |  |  |  |  |  |
| 114221 | 111422106 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 42 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 317650,37 | 317650,37 |  |  |  |  |  |  |
| 114221 | 111422107 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 42 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 476810,08 | 476810,08 |  |  |  |  |  |  |
| 114221 | 111422104 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 42 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1168380,08 | 1168380,08 |  |  |  |  |  |  |
| 114221 | 111422105 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 42 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 317650,37 | 317650,37 |  |  |  |  |  |  |
| 114221 | 111422102 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 42 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2946954,42 | 2946954,42 |  |  |  |  |  |  |
| 114219 | 111421901 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 44 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1244380,81 | 1244380,81 |  |  |  |  |  |  |
| 114223 | 111422306 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 46 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 323266,82 | 323266,82 |  |  |  |  |  |  |
| 114223 | 111422307 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 46 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 485240,67 | 485240,67 |  |  |  |  |  |  |
| 114223 | 111422304 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 46 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1189038,48 | 1189038,48 |  |  |  |  |  |  |
| 114223 | 111422305 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 46 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 323266,82 | 323266,82 |  |  |  |  |  |  |
| 114223 | 111422302 | Татарский муниципальный округ | Киевский сельсовет | Киевка с | Гагарина ул | 46 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4120741,35 | 4120741,35 |  |  |  |  |  |  |
| 114714 | 111471407 | Татарский муниципальный округ | Новопервомайский сельсовет | Новопервомайское с | Лысенкова ул | 20 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1204370,00 | 1204370,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114714 | 111471404 | Татарский муниципальный округ | Новопервомайский сельсовет | Новопервомайское с | Лысенкова ул | 20 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2951200,00 | 2951200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114714 | 111471405 | Татарский муниципальный округ | Новопервомайский сельсовет | Новопервомайское с | Лысенкова ул | 20 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 802350,00 | 802350,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114714 | 111471402 | Татарский муниципальный округ | Новопервомайский сельсовет | Новопервомайское с | Лысенкова ул | 20 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9989676,00 | 9989676,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114235 | 111423501 | Татарский муниципальный округ | Новопервомайский сельсовет | Новопервомайское с | Лысенкова ул | 22 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 639190,00 | 639190,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114243 | 111424301 | Татарский муниципальный округ | Северотатарский сельсовет | Северотатарское с | Комсомольская ул | 17 |  | 1958 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 467575,99 | 467575,99 |  |  |  |  |  |  |
| 114241 | 111424101 | Татарский муниципальный округ | Северотатарский сельсовет | Северотатарское с | Комсомольская ул | 20 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 459717,57 | 459717,57 |  |  |  |  |  |  |
| 114240 | 111424001 | Татарский муниципальный округ | Северотатарский сельсовет | Северотатарское с | Комсомольская ул | 22 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 464825,54 | 464825,54 |  |  |  |  |  |  |
| 114244 | 111424401 | Татарский муниципальный округ | Северотатарский сельсовет | Северотатарское с | Кооперативный пер | 7 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 444393,65 | 444393,65 |  |  |  |  |  |  |
| 114725 | 111472501 | Татарский муниципальный округ | Увальский сельсовет | Увальское с | Западная ул | 6 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 61 | 2028 | 2028 | 1610976,10 | 1610976,10 |  |  |  |  |  |  |
| 114726 | 111472601 | Татарский муниципальный округ | Увальский сельсовет | Увальское с | Западная ул | 8 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 61 | 2028 | 2028 | 1610976,10 | 1610976,10 |  |  |  |  |  |  |
| 114385 | 111438507 | Тогучинский р-н | Буготакский сельсовет | Буготак ж/д_ст | Привокзальная ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 607363,79 | 607363,79 |  |  |  |  |  |  |
| 114385 | 111438505 | Тогучинский р-н | Буготакский сельсовет | Буготак ж/д_ст | Привокзальная ул | 13 |  | 1962 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 404625,11 | 404625,11 |  |  |  |  |  |  |
| 114385 | 111438502 | Тогучинский р-н | Буготакский сельсовет | Буготак ж/д_ст | Привокзальная ул | 13 |  | 1962 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7365998,60 | 7365998,60 |  |  |  |  |  |  |
| 114385 | 111438501 | Тогучинский р-н | Буготакский сельсовет | Буготак ж/д_ст | Привокзальная ул | 13 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1816473,78 | 1816473,78 |  |  |  |  |  |  |
| 109470 | 110947003 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Комсомольская ул | 2 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1796242,61 | 1796242,61 |  |  |  |  |  |  |
| 109470 | 110947001 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Комсомольская ул | 2 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2074622,88 | 2074622,88 |  |  |  |  |  |  |
| 109472 | 110947206 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Комсомольская ул | 65 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 129258,59 | 129258,59 |  |  |  |  |  |  |
| 109472 | 110947207 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Комсомольская ул | 65 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 194024,01 | 194024,01 |  |  |  |  |  |  |
| 109472 | 110947204 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Комсомольская ул | 65 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 475438,32 | 475438,32 |  |  |  |  |  |  |
| 109472 | 110947205 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Комсомольская ул | 65 |  | 1970 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 129258,59 | 129258,59 |  |  |  |  |  |  |
| 109496 | 110949606 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Садовая ул | 22 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 748271,61 | 748271,61 |  |  |  |  |  |  |
| 109522 | 110952206 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Целинная ул | 6 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 305294,18 | 305294,18 |  |  |  |  |  |  |
| 109523 | 110952306 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Целинная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 252980,96 | 252980,96 |  |  |  |  |  |  |
| 109523 | 110952307 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Целинная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 379737,86 | 379737,86 |  |  |  |  |  |  |
| 109523 | 110952304 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Целинная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 930513,36 | 930513,36 |  |  |  |  |  |  |
| 109523 | 110952305 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Целинная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 252980,96 | 252980,96 |  |  |  |  |  |  |
| 109523 | 110952302 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Целинная ул | 7 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4245612,30 | 4245612,30 |  |  |  |  |  |  |
| 109524 | 110952406 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Целинная ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 302165,01 | 302165,01 |  |  |  |  |  |  |
| 109524 | 110952407 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Целинная ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 453565,74 | 453565,74 |  |  |  |  |  |  |
| 109524 | 110952404 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Целинная ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1111421,92 | 1111421,92 |  |  |  |  |  |  |
| 109524 | 110952405 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Целинная ул | 8 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 302165,01 | 302165,01 |  |  |  |  |  |  |
| 109524 | 110952402 | Тогучинский р-н | город Тогучин | Тогучин г | Целинная ул | 8 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4911590,70 | 4911590,70 |  |  |  |  |  |  |
| 114381 | 111438101 | Тогучинский р-н | Гутовский сельсовет | Янченково с | Сосновый пер | 10 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2135918,56 | 2135918,56 |  |  |  |  |  |  |
| 114330 | 111433001 | Тогучинский р-н | Кудринский сельсовет | Кудрино д | Сибирская ул | 1 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2261653,28 | 2261653,28 |  |  |  |  |  |  |
| 114261 | 111426102 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Карьерная ул | 35 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4509228,75 | 4509228,75 |  |  |  |  |  |  |
| 114260 | 111426002 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Карьерная ул | 37 |  | 1958 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4509228,75 | 4509228,75 |  |  |  |  |  |  |
| 114272 | 111427203 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Молодежная ул | 1 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3435697,44 | 3435697,44 |  |  |  |  |  |  |
| 114273 | 111427303 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Молодежная ул | 3 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 3435697,44 | 3435697,44 |  |  |  |  |  |  |
| 114284 | 111428406 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Планетная ул | 1 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3024998,70 | 3024998,70 |  |  |  |  |  |  |
| 114284 | 111428407 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Планетная ул | 1 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3058961,98 | 3058961,98 |  |  |  |  |  |  |
| 114284 | 111428405 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Планетная ул | 1 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3024998,70 | 3024998,70 |  |  |  |  |  |  |
| 114288 | 111428806 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Поселковая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 386732,70 | 386732,70 |  |  |  |  |  |  |
| 114288 | 111428807 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Поселковая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 580506,34 | 580506,34 |  |  |  |  |  |  |
| 114288 | 111428804 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Поселковая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1422478,40 | 1422478,40 |  |  |  |  |  |  |
| 114288 | 111428805 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Поселковая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 386732,70 | 386732,70 |  |  |  |  |  |  |
| 114288 | 111428809 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Поселковая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 838819,78 | 838819,78 |  |  |  |  |  |  |
| 114288 | 111428802 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Поселковая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8199859,05 | 8199859,05 |  |  |  |  |  |  |
| 114288 | 111428801 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Поселковая ул | 5 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2318626,82 | 2318626,82 |  |  |  |  |  |  |
| 114302 | 111430203 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Советская ул | 10 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4471860,16 | 4471860,16 |  |  |  |  |  |  |
| 114308 | 111430803 | Тогучинский р-н | р.п. Горный | Горный рп | Советская ул | 8 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 4471860,16 | 4471860,16 |  |  |  |  |  |  |
| 114350 | 111435003 | Тогучинский р-н | Репьевский сельсовет | Репьево с | Центральная ул | 2 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1308837,12 | 1308837,12 |  |  |  |  |  |  |
| 114350 | 111435001 | Тогучинский р-н | Репьевский сельсовет | Репьево с | Центральная ул | 2 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1534056,00 | 1534056,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114866 | 111486603 | Тогучинский р-н | Репьевский сельсовет | Репьево с | Центральная ул | 3 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1308837,12 | 1308837,12 |  |  |  |  |  |  |
| 114866 | 111486601 | Тогучинский р-н | Репьевский сельсовет | Репьево с | Центральная ул | 3 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1534056,00 | 1534056,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114348 | 111434803 | Тогучинский р-н | Репьевский сельсовет | Репьево с | Центральная ул | 4 |  | 1971 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1308837,12 | 1308837,12 |  |  |  |  |  |  |
| 114348 | 111434801 | Тогучинский р-н | Репьевский сельсовет | Репьево с | Центральная ул | 4 |  | 1971 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1534056,00 | 1534056,00 |  |  |  |  |  |  |
| 115684 | 111568403 | Чановский муниципальный округ | Озеро-Карачинский сельсовет | Тармакуль д | Центральная ул | 42 |  | 1970 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 749854,60 | 749854,60 |  |  |  |  |  |  |
| 114457 | 111445701 | Чановский муниципальный округ | Тебисский сельсовет | Тебисское с | Ленина ул | 6 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 60 | 2028 | 2028 | 1540250,32 | 1540250,32 |  |  |  |  |  |  |
| 112107 | 111210701 | Черепановский р-н | Безменовский сельсовет | Безменово ж/д_ст | Вокзальная ул | 40 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2066764,46 | 2066764,46 |  |  |  |  |  |  |
| 112108 | 111210801 | Черепановский р-н | Безменовский сельсовет | Безменово ж/д_ст | Вокзальная ул | 46 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2066764,46 | 2066764,46 |  |  |  |  |  |  |
| 112422 | 111242203 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 30 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2045058,00 | 2045058,00 |  |  |  |  |  |  |
| 112422 | 111242201 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 30 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3073495,95 | 3073495,95 |  |  |  |  |  |  |
| 109570 | 110957006 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 32 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 411766,02 | 411766,02 |  |  |  |  |  |  |
| 109570 | 110957007 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 32 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 618082,68 | 618082,68 |  |  |  |  |  |  |
| 109570 | 110957004 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 32 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1514555,84 | 1514555,84 |  |  |  |  |  |  |
| 109570 | 110957005 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 32 |  | 1963 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 411766,02 | 411766,02 |  |  |  |  |  |  |
| 109570 | 110957002 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 32 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8324730,00 | 8324730,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109570 | 110957003 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 32 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2045058,00 | 2045058,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109570 | 110957001 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 32 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3073495,95 | 3073495,95 |  |  |  |  |  |  |
| 109571 | 110957106 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 34 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 502190,87 | 502190,87 |  |  |  |  |  |  |
| 109571 | 110957107 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 34 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 753815,18 | 753815,18 |  |  |  |  |  |  |
| 109571 | 110957104 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 34 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1847156,08 | 1847156,08 |  |  |  |  |  |  |
| 109571 | 110957105 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 34 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 502190,87 | 502190,87 |  |  |  |  |  |  |
| 109571 | 110957102 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 34 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 9434694,00 | 9434694,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109571 | 110957103 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 34 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2317732,40 | 2317732,40 |  |  |  |  |  |  |
| 109571 | 110957101 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Вокзальная ул | 34 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3383228,10 | 3383228,10 |  |  |  |  |  |  |
| 109577 | 110957709 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Восточная ул | 10а |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1241522,89 | 1241522,89 |  |  |  |  |  |  |
| 109577 | 110957703 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Восточная ул | 10а |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2385901,00 | 2385901,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109577 | 110957701 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Восточная ул | 10а |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2868323,30 | 2868323,30 |  |  |  |  |  |  |
| 109585 | 110958503 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Заводская ул | 14 |  | 1961 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 613517,40 | 613517,40 |  |  |  |  |  |  |
| 109580 | 110958006 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Заводская ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 324229,64 | 324229,64 |  |  |  |  |  |  |
| 109580 | 110958007 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Заводская ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 486685,92 | 486685,92 |  |  |  |  |  |  |
| 109580 | 110958004 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Заводская ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1192579,92 | 1192579,92 |  |  |  |  |  |  |
| 109580 | 110958005 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Заводская ул | 5 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 324229,64 | 324229,64 |  |  |  |  |  |  |
| 109580 | 110958002 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Заводская ул | 5 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5549820,00 | 5549820,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109580 | 110958003 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Заводская ул | 5 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1363372,00 | 1363372,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109580 | 110958001 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Заводская ул | 5 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2515978,08 | 2515978,08 |  |  |  |  |  |  |
| 114487 | 111448707 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 303621,68 | 303621,68 |  |  |  |  |  |  |
| 114487 | 111448704 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 743997,52 | 743997,52 |  |  |  |  |  |  |
| 114487 | 111448705 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 2 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 202272,44 | 202272,44 |  |  |  |  |  |  |
| 114487 | 111448702 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 2 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1840597,80 | 1840597,80 |  |  |  |  |  |  |
| 109595 | 110959506 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 56 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 258356,70 | 258356,70 |  |  |  |  |  |  |
| 109595 | 110959507 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 56 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 387807,14 | 387807,14 |  |  |  |  |  |  |
| 109595 | 110959504 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 56 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 950286,40 | 950286,40 |  |  |  |  |  |  |
| 109595 | 110959505 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 56 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 258356,70 | 258356,70 |  |  |  |  |  |  |
| 109595 | 110959502 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 56 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1387455,00 | 1387455,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109595 | 110959503 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 56 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 340843,00 | 340843,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109595 | 110959501 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 56 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 848709,36 | 848709,36 |  |  |  |  |  |  |
| 109597 | 110959706 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 58 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 241908,53 | 241908,53 |  |  |  |  |  |  |
| 109597 | 110959707 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 58 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 363117,56 | 363117,56 |  |  |  |  |  |  |
| 109597 | 110959704 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 58 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 889786,80 | 889786,80 |  |  |  |  |  |  |
| 109597 | 110959705 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 58 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 241908,53 | 241908,53 |  |  |  |  |  |  |
| 109597 | 110959702 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 58 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5549820,00 | 5549820,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109597 | 110959703 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 58 |  | 1965 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1363372,00 | 1363372,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109597 | 110959701 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 58 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1281079,63 | 1281079,63 |  |  |  |  |  |  |
| 109592 | 110959203 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 7 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1533793,50 | 1533793,50 |  |  |  |  |  |  |
| 109592 | 110959201 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 7 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2514694,40 | 2514694,40 |  |  |  |  |  |  |
| 114488 | 111448807 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 75а |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 245571,04 | 245571,04 |  |  |  |  |  |  |
| 114488 | 111448805 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Кирова ул | 75а |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 163599,17 | 163599,17 |  |  |  |  |  |  |
| 109614 | 110961403 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Красный проспект ул | 109 |  | 1966 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 57 | 2028 | 2028 | 1363372,00 | 1363372,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109614 | 110961401 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Красный проспект ул | 109 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2074622,88 | 2074622,88 |  |  |  |  |  |  |
| 109646 | 110964603 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 18 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 981627,84 | 981627,84 |  |  |  |  |  |  |
| 109646 | 110964601 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 18 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 1689560,30 | 1689560,30 |  |  |  |  |  |  |
| 109651 | 110965106 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 35 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 312033,92 | 312033,92 |  |  |  |  |  |  |
| 109651 | 110965107 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 35 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 468379,49 | 468379,49 |  |  |  |  |  |  |
| 109651 | 110965104 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 35 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1147721,68 | 1147721,68 |  |  |  |  |  |  |
| 109651 | 110965105 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 35 |  | 1960 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 312033,92 | 312033,92 |  |  |  |  |  |  |
| 109651 | 110965102 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 35 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5744063,70 | 5744063,70 |  |  |  |  |  |  |
| 109651 | 110965103 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 35 |  | 1960 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1411090,02 | 1411090,02 |  |  |  |  |  |  |
| 109651 | 110965101 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 35 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2582689,62 | 2582689,62 |  |  |  |  |  |  |
| 109652 | 110965206 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 37 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 515349,41 | 515349,41 |  |  |  |  |  |  |
| 109652 | 110965207 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 37 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 773566,85 | 773566,85 |  |  |  |  |  |  |
| 109652 | 110965204 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 37 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1895555,76 | 1895555,76 |  |  |  |  |  |  |
| 109652 | 110965205 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 37 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 515349,41 | 515349,41 |  |  |  |  |  |  |
| 109652 | 110965202 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 37 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 8699342,85 | 8699342,85 |  |  |  |  |  |  |
| 109652 | 110965203 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 37 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2137085,61 | 2137085,61 |  |  |  |  |  |  |
| 109652 | 110965201 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 37 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3188811,61 | 3188811,61 |  |  |  |  |  |  |
| 109655 | 110965506 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 41 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 229873,28 | 229873,28 |  |  |  |  |  |  |
| 109655 | 110965507 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 41 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 345052,01 | 345052,01 |  |  |  |  |  |  |
| 109655 | 110965504 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 41 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 845518,80 | 845518,80 |  |  |  |  |  |  |
| 109655 | 110965505 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 41 |  | 1964 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 229873,28 | 229873,28 |  |  |  |  |  |  |
| 109655 | 110965502 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 41 |  | 1964 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3995870,40 | 3995870,40 |  |  |  |  |  |  |
| 109655 | 110965503 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 41 |  | 1964 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 981627,84 | 981627,84 |  |  |  |  |  |  |
| 109655 | 110965501 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Партизанская ул | 41 |  | 1964 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2001346,20 | 2001346,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109668 | 110966807 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Пролетарская ул | 83 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1197745,97 | 1197745,97 |  |  |  |  |  |  |
| 109668 | 110966804 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Пролетарская ул | 83 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2934968,40 | 2934968,40 |  |  |  |  |  |  |
| 109697 | 110969703 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 19 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1636046,40 | 1636046,40 |  |  |  |  |  |  |
| 109697 | 110969701 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 19 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2436110,20 | 2436110,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109698 | 110969803 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 21 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 715770,30 | 715770,30 |  |  |  |  |  |  |
| 109698 | 110969801 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 21 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1650268,20 | 1650268,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109699 | 110969903 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 23 |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 715770,30 | 715770,30 |  |  |  |  |  |  |
| 109699 | 110969901 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 23 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1650268,20 | 1650268,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109704 | 110970403 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 25а |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 715770,30 | 715770,30 |  |  |  |  |  |  |
| 109704 | 110970401 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 25а |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1650268,20 | 1650268,20 |  |  |  |  |  |  |
| 109705 | 110970503 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 25б |  | 1962 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1363372,00 | 1363372,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109705 | 110970501 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Тельмана ул | 25б |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2074622,88 | 2074622,88 |  |  |  |  |  |  |
| 109709 | 110970901 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Трудовая ул | 12 |  | 1962 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1570112,32 | 1570112,32 |  |  |  |  |  |  |
| 109716 | 110971602 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Цыцаркина ул | 15 |  | 1963 | Ремонт крыши | - | 65 | 2028 | 2028 | 2497419,00 | 2497419,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109716 | 110971603 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Цыцаркина ул | 15 |  | 1963 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 613517,40 | 613517,40 |  |  |  |  |  |  |
| 109716 | 110971601 | Черепановский р-н | город Черепаново | Черепаново г | Цыцаркина ул | 15 |  | 1963 | Ремонт фасада | - | 65 | 2028 | 2028 | 1689560,30 | 1689560,30 |  |  |  |  |  |  |
| 115053 | 111505306 | Черепановский р-н | Майский сельсовет | Майский п | Шоссейная ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 354879,41 | 354879,41 |  |  |  |  |  |  |
| 115053 | 111505304 | Черепановский р-н | Майский сельсовет | Майский п | Шоссейная ул | 4 |  | 1966 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1305315,76 | 1305315,76 |  |  |  |  |  |  |
| 110661 | 111066103 | Черепановский р-н | Майский сельсовет | Майский п | Шоссейная ул | 5 |  | 1969 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2045058,00 | 2045058,00 |  |  |  |  |  |  |
| 110661 | 111066101 | Черепановский р-н | Майский сельсовет | Майский п | Шоссейная ул | 5 |  | 1969 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1760968,45 | 1760968,45 |  |  |  |  |  |  |
| 110663 | 111066301 | Черепановский р-н | Майский сельсовет | Майский п | Шоссейная ул | 9 |  | 1966 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1731995,77 | 1731995,77 |  |  |  |  |  |  |
| 111761 | 111176102 | Черепановский р-н | Огнево-Заимковский сельсовет | Огнева Заимка с | Советская ул | 29 |  | 1960 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7977866,25 | 7977866,25 |  |  |  |  |  |  |
| 111761 | 111176101 | Черепановский р-н | Огнево-Заимковский сельсовет | Огнева Заимка с | Советская ул | 29 |  | 1960 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2200357,60 | 2200357,60 |  |  |  |  |  |  |
| 110929 | 111092903 | Черепановский р-н | Пятилетский сельсовет | Пятилетка п | Школьная ул | 13 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1749547,12 | 1749547,12 |  |  |  |  |  |  |
| 110929 | 111092901 | Черепановский р-н | Пятилетский сельсовет | Пятилетка п | Школьная ул | 13 |  | 1967 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2328056,93 | 2328056,93 |  |  |  |  |  |  |
| 110930 | 111093003 | Черепановский р-н | Пятилетский сельсовет | Пятилетка п | Школьная ул | 14 |  | 1967 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1741707,73 | 1741707,73 |  |  |  |  |  |  |
| 110930 | 111093001 | Черепановский р-н | Пятилетский сельсовет | Пятилетка п | Школьная ул | 14 |  | 1967 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2330021,53 | 2330021,53 |  |  |  |  |  |  |
| 110086 | 111008601 | Черепановский р-н | р.п. Дорогино | Дорогино рп | Светлая ул | 12 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 57 | 2028 | 2028 | 3426271,12 | 3426271,12 |  |  |  |  |  |  |
| 110082 | 111008201 | Черепановский р-н | р.п. Дорогино | Дорогино рп | Светлая ул | 4 |  | 1961 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2106842,40 | 2106842,40 |  |  |  |  |  |  |
| 110114 | 111011403 | Черепановский р-н | р.п. Дорогино | Дорогино рп | Центральная ул | 21 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2815704,02 | 2815704,02 |  |  |  |  |  |  |
| 110114 | 111011401 | Черепановский р-н | р.п. Дорогино | Дорогино рп | Центральная ул | 21 |  | 1972 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 7567370,41 | 7567370,41 |  |  |  |  |  |  |
| 110919 | 111091901 | Черепановский р-н | р.п. Посевная | Посевная рп | Фурманова ул | 7 |  | 1965 | Ремонт фасада | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 2374028,68 | 2374028,68 |  |  |  |  |  |  |
| 111801 | 111180105 | Чистоозерный р-н | Романовский сельсовет | Романовка с | Центральная ул | 22 |  | 1967 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 58 | 2028 | 2028 | 336184,65 | 336184,65 |  |  |  |  |  |  |
| 111801 | 111180102 | Чистоозерный р-н | Романовский сельсовет | Романовка с | Центральная ул | 22 |  | 1967 | Ремонт крыши | - | 58 | 2028 | 2028 | 4634099,70 | 4634099,70 |  |  |  |  |  |  |
| 109974 | 110997406 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Макаренко ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 283710,96 | 283710,96 |  |  |  |  |  |  |
| 109974 | 110997407 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Макаренко ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 425865,23 | 425865,23 |  |  |  |  |  |  |
| 109974 | 110997404 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Макаренко ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1043544,32 | 1043544,32 |  |  |  |  |  |  |
| 109974 | 110997405 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Макаренко ул | 6 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 283710,96 | 283710,96 |  |  |  |  |  |  |
| 109979 | 110997906 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Школьная ул | 27 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 313076,97 | 313076,97 |  |  |  |  |  |  |
| 109979 | 110997907 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Школьная ул | 27 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 469945,17 | 469945,17 |  |  |  |  |  |  |
| 109979 | 110997904 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Школьная ул | 27 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1151558,24 | 1151558,24 |  |  |  |  |  |  |
| 109979 | 110997905 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Школьная ул | 27 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 313076,97 | 313076,97 |  |  |  |  |  |  |
| 109980 | 110998006 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Школьная ул | 29 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 349262,96 | 349262,96 |  |  |  |  |  |  |
| 109980 | 110998007 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Школьная ул | 29 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 524262,26 | 524262,26 |  |  |  |  |  |  |
| 109980 | 110998004 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Школьная ул | 29 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1284657,36 | 1284657,36 |  |  |  |  |  |  |
| 109980 | 110998005 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Школьная ул | 29 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 349262,96 | 349262,96 |  |  |  |  |  |  |
| 109980 | 110998002 | Чистоозерный р-н | Табулгинский сельсовет | Табулга п | Школьная ул | 29 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 5064210,75 | 5064210,75 |  |  |  |  |  |  |
| 109897 | 110989703 | Чулымский р-н | Воздвиженский сельсовет | Воздвиженский п | Центральная ул | 16 |  | 1972 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 3447967,79 | 3447967,79 |  |  |  |  |  |  |
| 114530 | 111453008 | Чулымский р-н | город Чулым | Чулым г | Кожемякина ул | 42 |  | 1953 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1378326,82 | 1378326,82 |  |  |  |  |  |  |
| 112103 | 111210303 | Чулымский р-н | Серебрянский сельсовет | Серебрянское с | Советская ул | 95 |  | 1973 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 1922354,52 | 1922354,52 |  |  |  |  |  |  |
| 112103 | 111210301 | Чулымский р-н | Серебрянский сельсовет | Серебрянское с | Советская ул | 95 |  | 1973 | Ремонт фасада | - | 68 <*> | 2028 | 2028 | 2748517,00 | 2748517,00 |  |  |  |  |  |  |
| 112104 | 111210404 | Чулымский р-н | Серебрянский сельсовет | Серебрянское с | Советская ул | 96 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 1218845,60 | 1218845,60 |  |  |  |  |  |  |
| 112104 | 111210405 | Чулымский р-н | Серебрянский сельсовет | Серебрянское с | Советская ул | 96 |  | 1965 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | 69 <*> | 2028 | 2028 | 331370,55 | 331370,55 |  |  |  |  |  |  |
| 112104 | 111210402 | Чулымский р-н | Серебрянский сельсовет | Серебрянское с | Советская ул | 96 |  | 1965 | Ремонт крыши | - | 69 | 2028 | 2028 | 3732253,95 | 3732253,95 |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Требуется уточнение сведений об износе объекта общего имущества многоквартирного дома после актуализации технического паспорта на основании решения общего собрания собственников в многоквартирном доме.